Аналитическая справка

Программа развития и использования информационных и телекоммуникационных технологий Республики Марий Эл на 2011-2014 годы (далее – Программа);

Заказчик-координатор Программы – Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл;

Заказчики Программы – Министерство экономического развития и торговли Республики Марий Эл; государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл «Информсреда»;

Сроки реализации Программы – 2011-2014 годы.

Основными целями реализации Программы на 2012 год следующие: повышение эффективности системы государственного и муниципального управления в Республике Марий Эл, рост экономики, конкурентоспособности Республики Марий Эл за счет развития современной информационно-коммуникационной инфраструктуры, использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в экономических процессах и стимулирования развития ИКТ, открытости деятельности органов государственной власти Республики Марий Эл на основе использования ИКТ, повышение доступности и качества государственных услуг для граждан и организаций, а также выполнение положений Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Исходя из целей определены основные задачи Программы:

- Создание платформы электронного правительства с развитыми системами внутриведомственного и межведомственного информационного взаимодействия органов государственной власти Республики Марий Эл, органов местного самоуправления и организаций на основе государственной интегральной сети передачи данных для увеличения эффективности исполнения государственных и муниципальных функций, повышения оперативности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг;

- Создание условий для развития информационной и телекоммуникационной инфраструктуры в Республике Марий Эл, обеспечивающей предоставление государственных услуг гражданам и организациям и высокий уровень доступности для населения информации и технологий;

- Повышение уровня квалификации и подготовки государственных гражданских служащих Республики Марий Эл и иных работников органов государственной власти Республики Марий Эл, работников государственных учреждений Республики Марий Эл в области использования ИКТ в профессиональной деятельности, развитие у населения навыков использования ИКТ.

Законом Республики Марий Эл «О республиканском бюджете Республики Марий Эл на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» от 19 декабря 2011 г. № 73-З предусмотрено к финансированию за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл на 2012 г. по данной Программе 64 808 тыс. рублей.

ОБЪЕМ

финансирования Программы в 2012 году по направлениям расходов

|  | Наименование мероприятия | Финансовые средства, предусмотренные на реализацию Программы в республиканском бюджете Республики Марий Эл |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 |
| 1. | Создание и развитие системы интернет-сайтов и информационной поддержки органов государственной власти Республики Марий Эл и органов местного самоуправления в рамках порталов органов государственной власти Республики Марий Эл | 100 |
| 2. | Развитие системы электронного документооборота и автоматизированного делопроизводства в Республике Марий Эл | 508,5 |
| 3. | Развитие информационной системы планирования и мониторинга социально-экономического развития Республики Марий Эл (ГАС «Управление») | 0 |
| 4. | Создание единой системы республиканских порталов государственных и муниципальных услуг, в том числе создание системы управления автоматизированным выполнением административных регламентов органов государственной власти Республики Марий Эл | 26619 |
| 5. | Создание и внедрение интегрированной информационной системы предоставления и учета услуг населению на основе универсальной электронной карты | 822,3 |
| 6. | Разработка на основе информационных и телекоммуникационных технологий образовательных программ и электронных учебно-методических комплексов, в том числе для дистанционного обучения, для применения в системе начального, среднего общего, а также среднего и высшего профессионального образования с учетом особенностей Республики Марий Эл | 0 |
| 7. | Развитие информационной системы поддержки образовательных процессов | 0 |
| 8. | Развитие механизмов формирования электронного паспорта образовательных учреждений в Республике Марий Эл | 0 |
| 9. | Развитие программной и технологической инфраструктуры системы управления образованием | 0 |
| 10. | Создание информационно-аналитической системы мониторинга основных направлений модернизации общего образования в Республике Марий Эл | 0 |
| 11. | Создание и развитие республиканского образовательного портала | 0 |
| 12. | Развитие дистанционного образовательного процесса в рамках информационно-образовательной среды Республики Марий Эл | 0 |
| 13. | Внедрение механизмов электронных дневников и электронных журналов | 0 |
| 14. | Создание информационно-справочной службы системы образования Республики Марий Эл | 0 |
| 15. | Создание информационно-аналитической системы мониторинга развития сферы здравоохранения и предоставления медицинских услуг, функционирования системы обязательного медицинского страхования | 0 |
| 16. | Создание системы информационно-справочного обеспечения, мониторинга и анализа применения лекарственных средств и их наличия в аптечных организациях | 0 |
| 17. | Создание "электронного паспорта здоровья" гражданина, включая формирование единой базы данных, содержащей истории болезней жителей | 0 |
| 18. | Создание и внедрение электронного социального регистра населения Республики Марий Эл | 0 |
| 19. | Создание и развитие системы электронных библиотек | 0 |
| 20. | Создание и развитие системы электронных музеев | 0 |
| 21. | Создание информационной системы учета и мониторинга состояния объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в Республике Марий Эл | 0 |
| 22. | Создание и развитие системы электронных архивов | 0 |
| 23. | Создание автоматизированной системы управления жилищно-коммунальным комплексом | 0 |
| 24. | Создание единой телекоммуникационной сети органов государственной власти Республики Марий Эл | 12043,8 |
| 25. | Развитие республиканского центра хранения и обработки данных | 18420,8 |
| 26. | Создание антикризисного центра Республики Марий Эл | 6160,8 |
| 27. | Реализация мероприятий по подготовке и обучению населения Республики Марий Эл использованию информационных и телекоммуникационных технологий | 130,7 |
| 28. | Информационное сопровождение реализации программы | 2,1 |
|  | Итого | 64808 |

Реализация Программы в 2012 году направлена на выполнение следующих ключевых мероприятий:

«Создание и развитие системы интернет-сайтов и информационной поддержки органов государственной власти Республики Марий Эл и органов местного самоуправления в рамках порталов органов государственной власти Республики Марий Эл»;

«Развитие системы электронного документооборота и автоматизированного делопроизводства в Республике Марий Эл»;

«Создание единой системы республиканских порталов государственных и муниципальных услуг, в том числе создание системы управления автоматизированным выполнением административных регламентов органов государственной власти Республики Марий Эл»;

«Создание и внедрение интегрированной информационной системы предоставления и учета услуг населению на основе универсальной электронной карты»;

«Создание единой телекоммуникационной сети органов государственной власти Республики Марий Эл»;

«Развитие республиканского центра хранения и обработки данных»;

«Создание антикризисного центра Республики Марий Эл»;

«Реализация мероприятий по подготовке и обучению населения Республики Марий Эл использованию информационных и телекоммуникационных технологий»;

«Информационное сопровождение реализации программы».

Наиболее приоритетными в 2012 году являются следующие мероприятия: «Создание единой системы республиканских порталов государственных и муниципальных услуг, в том числе создание системы управления автоматизированным выполнением административных регламентов органов государственной власти Республики Марий Эл» и «Создание единой телекоммуникационной сети органов государственной власти Республики 
Марий Эл».

В рамках данных мероприятий заключены контракты на оказание услуг по поддержке эксплуатации инфраструктуры электронного правительства Республики Марий Эл и обеспечению взаимодействия республиканских информационных систем и ресурсов с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия Республики Марий Эл» и развитие системы межведомственного электронного взаимодействия в части организации предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Марий Эл.

Результатом реализации в 2012 году данных мероприятий является создание соответствующей ИТ-инфраструктура, обеспечивающей защищенное межведомственное электронное взаимодействие между федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти Республики Марий Эл и органами местного самоуправления.

Единая телекоммуникационная инфраструктура посредством защищенной сети передачи данных объединяет все республиканские органы исполнительной власти и органы местного самоуправления, включая городские и сельские поселения, участвующие в процессе предоставления государственных и муниципальных услуг.

В настоящее время к данной сети подключены все республиканские органы исполнительной власти, все администрации муниципальных образований, а также 132 администраций городских и сельских поселений.

В 2012 году проведен ряд мероприятий по организации межведомственного электронного взаимодействия.

Разработаны сервисы, позволяющие взаимодействовать в электронном виде по 23 основным документам и сведениям между органами исполнительной власти и местного самоуправления.

Обеспечена возможность ответа на запросы федеральных органов исполнительной власти в рамках межведомственного взаимодействия при оказании данными ведомствами государственных услуг. Кроме того, разработано 26 электронных адаптеров, обеспечивающих возможность получения в электронном виде информации от федеральных органов исполнительной власти. На сегодняшний день протестировано и полностью готово к использованию 10 таких адаптеров.

Осуществлен перевод предоставления 8 государственных 
и 11 типовых муниципальных социально значимых услуг в электронную форму. Заявления на данные услуги могут быть отправлены любым гражданином Российской Федерации посредством единого портала госуслуг.

Кроме того оплачены услуги по экспертизе проектов технологических карт межведомственного взаимодействия по государственным услугам Республики Марий Эл и приобретен программно-аппаратный комплекс VipNet HW 1000 и программно-аппаратный комплекс VipNet HW 1000 G2.

Результатом реализации вышеназванных ключевых мероприятий является выполнение положений Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части перевода государственных и муниципальных услуг в электронный вид.

Реализация мероприятия «Создание и внедрение интегрированной информационной системы предоставления и учета услуг населению на основе универсальной электронной карты» осуществляется Удостоверяющим центром «электронного правительства» в Республике Марий Эл ГБУ Республики 
Марий Эл «Информсреда», в связи с чем перечислены субсидии для реализации проектов в рамках данного мероприятия.

В рамках реализации мероприятий «Развитие республиканского центра хранения и обработки данных» и «Создание антикризисного центра Республики Марий Эл» выполнены электромонтажные работы, приобретено соответствующее оборудование и материалы, а также оказаны услуги связи для обеспечения оперативной и бесперебойной работы в период чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий.

Для реализации мероприятия «Развитие системы электронного документооборота и автоматизированного делопроизводства в Республике 
Марий Эл» перечислены субсидии ГБУ Республики Марий Эл «Информсреда» для заключения договора на выполнение работ по реализации процедуры кросс-аутентификации и создании страницы-шаблона.

Результатом реализации мероприятия «Создание и развитие системы интернет-сайтов и информационной поддержки органов государственной власти Республики Марий Эл и органов местного самоуправления в рамках порталов органов государственной власти Республики Марий Эл» является приобретение права использования (простой (неисключительной) лицензии) на систему электронного документооборота и заключен договор на выполнение работ по внедрению базовых модулей системы «DIRECTUM».

«Реализация мероприятий по подготовке и обучению населения Республики Марий Эл использованию информационных и телекоммуникационных технологий» проведены обучающие семинары с представителями органов исполнительной власти Республики Марий Эл и органов местного самоуправления Республики Марий Эл по вопросу организации предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Марий Эл на базе межведомственного электронного взаимодействия. Кроме того, организована и проведена выставка «Связь, информатика, электронное правительство».

«Информационное сопровождение реализации программы» проведены совещания с органами исполнительной власти Республики Марий Эл, территориальными управлениями федеральных органов исполнительной власти в Республике Марий Эл, органами местного самоуправления Республики 
Марий Эл, по вопросу реализации требований Федерального закона № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» от 27 июля 2010 г. к межведомственному информационному взаимодействию при предоставлении государственных и муниципальных услуг.

Реализация мероприятий Программы по направлению «Использование ИКТ для социально-экономического развития Республики Марий Эл» в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры, жилищно-коммунального хозяйства не представлялась возможным. Основной причиной является отсутствие финансирования, в связи с чем некоторые целевые показатели реализации Программы имеют либо нулевые значения, либо значительно ниже плановых значений. При этом органы исполнительной власти Республики 
Марий Эл - ответственные исполнители программных мероприятий самостоятельно определяют возможность расходования средств выделяемые на обеспечения текущей финансовой деятельности.

ИНФОРМАЦИЯ

о результатах реализации Программы в 2012 году

Программа развития и использования информационных и телекоммуникационных технологий
Республики Марий Эл на 2011-2014 годы в 2012 году

Показатели и параметры, отражающие результаты реализации

Программы

|  | Утверждены при принятии Программы | Разработаны государственными заказчиками в процессе реализации Программы | Фактически достигнутые результаты | Оценка полученных результатов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Доля электронного документооборота органов государственной власти Республики Марий Эл в общем объеме документооборота, процентов | - | 59 | По оценке 2012 года значение показателя превышает плановое значение |
| 2. | Доля государственных услуг, предоставляемых с помощью ИКТ, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», процентов | - | 100 | В настоящее время на портале государственных услуг Республики Марий Эл, доступном в сети Интернет по адресу http://pgu.gov.mari.ru, в рамках реализации I и II этапов (согласно распоряжения Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 г. № 1993-р) перехода на предоставление услуг (функций) в электронном виде размещена информация обо всех 887 услугах республики (231 государственных и 656 муниципальных услуг), а так же формы заявлений и иных документов, необходимых для получения государственной (муниципальной) услуги (функции) |
| 3. | Доля органов государственной власти Республики Марий Эл, имеющих официальные сайты, обеспечивающих их интерактивное присутствие в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и удовлетворяющие требованиям законодательства Российской Федерации о раскрытии информации о деятельности органов государственной власти, процентов | - | 100 | 22 органа исполнительной власти Республики Марий Эл и 17 органов местного управления имеют официальные сайты и удовлетворяют требованиям законодательства Российской Федерации о раскрытии информации о деятельности органов государственной власти |
| 4. | Доля государственных заказов, размещаемых через открытые аукционы в электронной форме, процентов | - | 63 | По оценке 2012 года значение показателя превышает плановое значение |
| 5. | Доля образовательных учреждений в Республике Марий Эл, в которых используются информационные системы управления деятельностью, процентов | - | 70 | Достижение значения показателя обеспечено реализацией ведомством целевых мероприятий без привлечения выделяемых на реализацию данной программы средств |
| 6. | Количество обучающихся на один современный персональный компьютер в образовательных учреждениях в Республике Марий Эл, человек | - | 13 | Достижение значения показателя обеспечено реализацией ведомством целевых мероприятий без привлечения выделяемых на реализацию данной программы средств |
| 7. | Число персональных компьютеров в расчете на 100 работников учреждений здравоохранения, использовавших персональные компьютеры, единиц | - | 13 | Достижение значения показателя обеспечено реализацией ведомством целевых мероприятий без привлечения выделяемых на реализацию данной программы средств |
| 8. | Доля лечебно-профилактических учреждений, в которых используются медицинские информационные системы, процентов: | - | 75 | Достижение значения показателя обеспечено реализацией ведомством целевых мероприятий без привлечения выделяемых на реализацию данной программы средств |
| 9. | Доля государственных и муниципальных учреждений культуры, имеющих центры общественного доступа к электронным фондам, процентов: библиотек музеев архивов | - - - | 18,2 0 66,7 | Достижение значения показателя обеспечено реализацией ведомством целевых мероприятий без привлечения выделяемых на реализацию данной программы средств |
| 10. | Доля библиотечных фондов, переведенных в электронную форму, процентов от общего объема фондов | - | 0,01 | Достижение значения показателя обеспечено реализацией ведомством целевых мероприятий без привлечения выделяемых на реализацию данной программы средств |
| 11. | Доля цифровых изображений музейных предметов, процентов от общего объема музейных фондов | - | 0 | В виду отсутствия целевого финансирования, базовые значения показателя не изменялись |
| 12. | Доля архивных фондов, переведенных в электронную форму, процентов от общего объема фондов | - | 6,2 | Достижение значения показателя обеспечено реализацией ведомством целевых мероприятий без привлечения выделяемых на реализацию данной программы средств |
| 13. | Доля населения Республики Марий Эл, зарегистрированного в электронном социальном регистре, процентов от общей численности населения, обладающего правом на получение мер социальной поддержки | - | 0 | В виду отсутствия целевого финансирования, базовые значения показателя не изменялись |
| 14. | Коэффициент аварийности на теплоэнергетических объектах Республики Марий Эл | - | 0 | В виду отсутствия целевого финансирования, базовые значения показателя не изменялись |
| 15. | Доля рабочих мест в органах государственной власти Республики Марий Эл, обеспеченных широкополосным доступом к сети Интернет, процентов | - | 92 | Внедрение информационных технологий в систему государственного управления способствуют интенсивному информационному обмену и росту межличностных коммуникаций с использованием сети Интернет посредством услуг широкополосного доступа, предоставляемых операторами связи Республики Марий Эл |
| 16. | Доля государственных гражданских служащих Республики Марий Эл в органах государственной власти Республики Марий Эл, использующих ЭЦП, процентов | - | 26 | Использование электронных цифровых подписей органами исполнительной власти Республики Марий Эл и органами местного самоуправления в настоящее время направлено на обеспечение межведомственного взаимодействия при осуществлении ими своих функций. |
| 17. | Доля государственных гражданских служащих Республики Марий Эл, работников сфер образования, здравоохранения, культуры, прошедших обучение или переподготовку по использованию ИКТ в профессиональной деятельности за последние 5 лет, в общем количестве государственных гражданских служащих Республики Марий Эл, работников сфер образования, здравоохранения, культуры, процентов | - | 34 | По оценке 2012 года значение показателя превышает плановое значение |

ОБЪЕМ

затрат на реализацию Программы в 2012 году

Программа развития и использования информационных и телекоммуникационных технологий
 Республики Марий Эл на 2011-2014 годы,

(тыс. рублей)

| Наименование мероприятия | Исполнитель | Финансовые средства, предусмотренные на реализацию Программы, из республиканского бюджета Республики Марий Эл на 2012 год | Результаты реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | предусмотрено Программой | предусмотрено в республиканском бюджете Республики Марий Эл | фактически профинансировано |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Создание и развитие системы интернет-сайтов и информационной поддержки органов государственной власти Республики Марий Эл и органов местного самоуправления в рамках порталов органов государственной власти Республики Марий Эл | Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл | 120 | 100 | 100 | Выполнены работы по реализации процедуры кросс-аутентификации и созданию страницы-шаблона, приобретена цифровая топографическая карта |
| Развитие системы электронного документооборота и автоматизированного делопроизводства в Республике Марий Эл | Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл | 10400 | 508,5 | 508,5 | Приобретены права использования (простая (неисключительная) лицензия на систему электронного документооборота, заключен договор на выполнение работ по внедрению базовых модулей системы «DIRECTUM» |
| Развитие информационной системы планирования и мониторинга социально-экономического развития Республики Марий Эл (ГАС «Управление») | Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл | 6000 | 0 | 0 |  |
| Создание единой системы республиканских порталов государственных и муниципальных услуг, в том числе создание системы управления автоматизированным выполнением административных регламентов органов государственной власти Республики Марий Эл | Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл | 38460 | 26619 | 26619 | Оплата услуг по экспертизе проектов технологических карт межведомственного взаимодействия по государственным услугам Республики Марий Эл по договору №04/2011-009С от 5.12.2011 г. Обеспечена возможность предоставления государственных (муниципальных услуг) в электронном виде с использованием средств ЕПГУ и РПГУ и осуществления межведомственного и межуровневого взаимодействия в электронном виде в процессе предоставления государственных (муниципальных) услуг с использованием средств ЕПГУ и РПГУ |
| Создание и внедрение интегрированной информационной системы предоставления и учета услуг населению на основе универсальной электронной карты | Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл | 20000 | 822,3 | 822,3 | Субсидии ГБУ Республики Марий Эл «Информсреда» для подготовки и организации работ информационной системы уполномоченной организации субъекта по обслуживанию универсальных электронных карт |
| Разработка на основе информационных и телекоммуникационных технологий образовательных программ и электронных учебно-методических комплексов, в том числе для дистанционного обучения, для применения в системе начального, среднего общего, а также среднего и высшего профессионального образования с учетом особенностей Республики Марий Эл | Министерство образования и науки Республики Марий Эл | 400 | 0 | 0 |  |
| Развитие информационной системы поддержки образовательных процессов | Министерство образования и науки Республики Марий Эл | 1200 | 0 | 0 |  |
| Развитие механизмов формирования электронного паспорта образовательных учреждений в Республике Марий Эл | Министерство образования и науки Республики Марий Эл | 1500 | 0 | 0 |  |
| Развитие программной и технологической инфраструктуры системы управления образованием | Министерство образования и науки Республики Марий Эл | 800 | 0 | 0 |  |
| Создание информационно-аналитической системы мониторинга основных направлений модернизации общего образования в Республике Марий Эл | Министерство образования и науки Республики Марий Эл | 400 | 0 | 0 |  |
| Создание и развитие республиканского образовательного портала | Министерство образования и науки Республики Марий Эл | 1000 | 0 | 0 |  |
| Развитие дистанционного образовательного процесса в рамках информационно-образовательной среды Республики Марий Эл | Министерство образования и науки Республики Марий Эл | 800 | 0 | 0 |  |
| Внедрение механизмов электронных дневников и электронных журналов | Министерство образования и науки Республики Марий Эл | 700 | 0 | 0 |  |
| Создание информационно-справочной службы системы образования Республики Марий Эл | Министерство образования и науки Республики Марий Эл | 300 | 0 | 0 |  |
| Создание информационно-аналитической системы мониторинга развития сферы здравоохранения и предоставления медицинских услуг, функционирования системы обязательного медицинского страхования | Министерство здравоохранения Республики Марий Эл | 6000 | 0 | 0 |  |
| Создание системы информационно-справочного обеспечения, мониторинга и анализа применения лекарственных средств и их наличия в аптечных организациях | Министерство здравоохранения Республики Марий Эл | 1000 | 0 | 0 |  |
| Создание "электронного паспорта здоровья" гражданина, включая формирование единой базы данных, содержащей истории болезней жителей | Министерство здравоохранения Республики Марий Эл | 4000 | 0 | 0 |  |
| Создание и внедрение электронного социального регистра населения Республики Марий Эл | Министерство социальной защиты населения и труда Республики Марий Эл | 7334 | 0 | 0 |  |
| Создание и развитие системы электронных библиотек | Министерство культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл | 3000 | 0 | 0 |  |
| Создание и развитие системы электронных музеев | Министерство культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл | 1053 | 0 | 0 |  |
| Создание информационной системы учета и мониторинга состояния объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в Республике Марий Эл | Министерство культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл | 227 | 0 | 0 |  |
| Создание и развитие системы электронных архивов | Комитет Республики Марий Эл по делам архивов | 4177 | 0 | 0 |  |
| Создание автоматизированной системы управления жилищно-коммунальным комплексом | Министерство строительства, архитектуры, и ЖКХ Республики Марий Эл | 800 | 0 | 0 |  |
| Создание единой телекоммуникационной сети органов государственной власти Республики Марий Эл | Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл | 36860 | 12043,8 | 12043,8 | Приобретены программно-аппаратные комплексы ViPNet HW 1000 и ViPNet HW 1000 G2, оплата услуг по техническому обслуживанию шифровальных (криптографических) средств. Оплата услуг по поддержке эксплуатации инфраструктуры электронного правительства РМЭ и обеспечению взаимодействия республиканских информационных систем и ресурсов с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия РМЭ |
| Развитие республиканского центра хранения и обработки данных | Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл | 30000 | 18420,8 | 18420,8 | В соответствии с заключенным государственным контрактом № 6 от 12.09.2011г. выполнены электромонтажные работы, приобретено соответствующее оборудование и материалы и оплачены соответствующие услуги |
| Создание антикризисного центра Республики Марий Эл | Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл | 15000 | 6160,8 | 6160,8 | Оплата услуг связи для обеспечения оперативной работы в период чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, оплата услуг по государственному контракту № 6 от 12.09.2011г |
| Реализация мероприятий по подготовке и обучению населения Республики Марий Эл использованию информационных и телекоммуникационных технологий | Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл | 500 | 130,7 | 130,7 | Проведение обучающих семинаров с представителями органов исполнительной власти Республики Марий Эл и органов местного самоуправления Республики Марий Эл по вопросу организации предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Марий Эл на базе межведомственного электронного взаимодействия, организация и проведение мероприятий выставки «Связь, информатика, электронное правительство» |
| Информационное сопровождение реализации программы | Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл | 300 | 2,1 | 2,1 | Проведение совещания с органами исполнительной власти Республики Марий Эл, территориальными управлениями федеральных органов исполнительной власти в Республике Марий Эл, органами местного самоуправления Республики Марий Эл, по вопросу реализации требований Федерального закона № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» от 27 июля 2010 г. к межведомственному информационному взаимодействию при предоставлении государственных и муниципальных услуг |
| Итого |  | 192331 | 64808 | 64808 |  |

______________