Годовой отчет

о ходе реализации и об оценке эффективности государственной программы Республики Марий Эл «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2013 - 2020 годы» за 2014 год

Государственная программа Республики Марий Эл «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2013 - 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Республики Марий Эл от 1 ноября 2012 г. № 406, включает в себя: две подпрограммы «Управление топливно-энергетическим комплексом Республики Марий Эл» и «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Марий Эл», а также муниципальные подпрограммы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Основные показатели (индикаторы) достижения поставленных целей и решения задач Государственной программы в 2014 году:

доля ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях бюджетной сферы, прошедших специализированное обучение, за 2014 год составляет 
32,9 %, что на 2,8 % больше запланированного значения;

доля организаций, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование, составляет 100 %, что соответствует плановому значению.

# В рамках подпрограммы «Управление топливно-энергетическим комплексом Республики Марий Эл» в 2014 году профинансировано 
2,05 млн. рублей по государственному контракту на разработку Программы перспективного развития электроэнергетики Республики Марий Эл на 2014 - 2018 годы.

В рамках выполнения мероприятий Программы перспективного развития электроэнергетики в 2014 году после реконструкции введена в эксплуатацию подстанция 220 кВ Чигашево с увеличением мощности до 400 МВА. Филиалом «Мариэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» проведена реконструкция оперативной блокировки подстанций 110/35/10 кВ Данилово и Юрино. Выполнены работы по замене дуговой защиты шкафов КРУН-10 кВ подстанции 35/10 кВ Хлебниково 
Мари-Турекского района. Проведена модернизация релейной защиты и автоматики, а также высокочастотной связи на подстанциях Параньга 110/35/10 кВ, Сернур 110/35/10 кВ, Большой Ляждур 110/35/10 кВ в Куженерском районе и Лесная 110/6 кВ в Медведевском районе.

Также в 2014 году разработана и утверждена Программа перспективного развития электроэнергетики в Республике Марий Эл на 2015 - 2019 годы» (постановление Правительства Республики Марий Эл от 30 апреля 2014 г. № 208). Программой предусматривается развитие сетей Республики Марий Эл напряжением 35 кВ и выше. Основной объем электросетевого строительства приходится на реконструкцию подстанций и восстановление воздушных линий электропередачи.

Все мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.

Фактические значения показателей подпрограммы по топливно-энергетическому комплексу будут представлены Маристатом 
во 2 - 3 квартале 2015 года.

В рамках реализации подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Марий Эл» за 2014 год исполнителями направлено 981,55 млн. рублей, в том числе 6,91 млн. рублей за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл и 974,64 млн. рублей за счет внебюджетных источников.

Сведения о достижении значений показателей подпрограммы за отчетный период:

Плановые значения 16 общих целевых показателей 
и 28 показателей по энергосбережению в государственном секторе подпрограммы достигнуты в полном объеме.

Плановые значения 34 целевых показателей по энергосбережению в жилищном фонде выполнены, по 10 показателям фактические значения ниже плановых.

Так, доля объемов электрической энергии, потребляемой в жилых домах и многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются 
с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой в жилых и многоквартирных домах на территории Республики Марий Эл ниже планового значения, в связи 
с экономией потребления электрической энергии по приборам учета.

Доля объемов тепловой энергии, потребляемой 
в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется 
с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, 
в общем объеме тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах на территории Республики Марий Эл ниже плавного значения 
в связи с выходом из строя некоторых приборов учета тепловой энергии, а также в некоторых случаях отказе потребителей от уплаты за потребленную тепловую энергию по приборам учета и переходом на расчет по нормативу.

Фактические значения целевых показателей по энергосбережению в системах коммунальной инфраструктуры будут представлены Маристатом  во 2 - 3 квартале 2015 года.

По показателю динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется Республикой Марий Эл за 2014 год составила 0 единиц, при плановом значении 10 единиц, в связи с отсутствием финансовой возможности на приобретение общественного транспорта.

В 2014 году в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Марий Эл» реализованы следующие мероприятия.

Бюджетными республиканскими организациями направлено 
14,06 млн. рублей, в том числе 0,18 млн. рублей за счет целевых средств республиканского бюджета Республики Марий Эл, 6,73 млн. рублей за счет сметных назначений и субсидий республиканского бюджета Республики Марий Эл и 7,15 млн. рублей за счет внебюджетных источников на проведение следующих мероприятий:

установлено 2607 энергосберегающих светильников (ламп) на сумму 0,59 млн. рублей;

проведены ремонтные работы по утеплению ограждающих конструкций зданий на сумму 7,92 млн. рублей;

для точного измерения потребления энергоресурсов по приборам учета проведено их метрологическое обеспечение на сумму 
0,36 млн. рублей;

проведены технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в системах электро-, тепло-, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения на сумму 
5,19 млн. рублей.

Государственными организациями республики в 2014 году проводилась работа по изучению практики реализации энергосервисных договоров (контрактов) в других регионах, нормативно-правовых документов в данной сфере, проводился анализ целесообразности заключения энергосервисных контрактов по государственным учреждениям. Заключение энергосервисных контрактов в бюджетной сфере планируется в 2015 году.

В целях дополнительного профессионального образования специалистов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в рамках государственной поддержки Министерство энергетики Российской Федерации в 2014 году выделило Республике Марий Эл квоту на обучение ответственных в области энергосбережения в организациях и учреждениях бюджетной сферы по программе 32 часа (обучение в г. Москве) - в количестве 27 человек, по программе 144 часа (обучение в Республике Марий Эл на базе 
ФГБОУ ВПО «ПГТУ») - в количестве 132 человека. Квота освоена 
в полном объеме. Обучение было проведено с апреля по сентябрь 
2014 года ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС». По итогам обучения всем выданы удостоверения о повышении квалификации.

По 32-часовой программе обучения итоговым заданием являлось выступление слушателей с докладом на профильных мероприятиях по энергосбережению. В августе 2014 года проведен круглый стол «Актуальные и проблемные вопросы государственной политики 
в области энергосбережения и повышения энергоэффективности», 
в котором приняли участие прошедшие обучение представители органов исполнительной власти и местного самоуправления республики.

В Республике Марий Эл профессиональная подготовка кадров 
в области энергетики, энергосбережения и повышения энергетической эффективности также осуществляется на базе ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет». На электроэнергетическом факультете МарГУ реализуется программа «Качество и энергосбережение в электрических сетях», в учебный план подготовки бакалавров 4 курса по направлению «Электроэнергетика и электротехника» с 2014 - 2015 года введена дисциплина «Энергоаудит».

С 13 по 15 февраля 2014 года проведена ежегодная строительная выставка «Дом моей мечты: Архитектура. Строительство. Дизайн», на которой были представлены ресурсо- и энергосберегающие технологии и материалы: приборы учета энергоресурсов, системы контроля и управления энергопотреблением, энергоэффективное вентиляционное, обогревательное, коммуникационное оборудование.

Организациями коммунальной инфраструктуры на энергосберегающие мероприятия было направлено 279,53 млн. рублей. Экономический эффект в стоимостном выражении за 2014 год составил 29,2 млн. рублей, экономия топливно-энергетических ресурсов - 
3 169,3 т.у.т.

В течение 2014 года организациями коммунальной инфраструктуры совместно с администрациями муниципальных образований Республики Марий Эл проводилась работа по выявлению и постановке на учет бесхозяйных объектов электроэнергетики.                      По состоянию на 1 января 2014 года на территории Республики 
Марий Эл находилось 166 бесхозяйных объектов электросетевого хозяйства, в том числе: 24 трансформаторных подстанции и 142 участка линий электропередачи, общей протяженностью 71,7 км.

В течение 2014 года администрациями муниципальных образований Республики Марий Эл проведена следующая работа:

в ГО «Город Йошкар-Ола» по 7 объектам электросетевого хозяйства определены собственники;

в МО «Горномарийский муниципальный район» 2 объекта электросетевого хозяйства поставлены на учет в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Марий Эл как бесхозяйные;

в МО «Моркинский муниципальный район» 3 объекта электросетевого хозяйства включены в реестр имущества муниципальной собственности района и находятся в казне муниципального образования «Моркинский муниципальный район»;

в МО «Медведевский муниципальный район» 4 объекта электросетевого хозяйства поставлены на учет в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Республике Марий Эл как бесхозяйные.

По состоянию на 1 января 2015 года на территории Республики Марий Эл находится 156 объектов электросетевого хозяйства, у которых собственник не определен: 21 трансформаторная подстанция 
и 135 участков линий электропередачи, общей протяженностью 
60,625 км.

Организациями реального сектора экономики в 2014 году направлено 687,96 млн. рублей на выполнение мероприятий в области энергосбережения, в том числе:

оснащение приборами учета потребления топливно-энергетических ресурсов - 3,61 млн. рублей;

проведение энергетических обследований зданий и сооружений предприятий - 1,02 млн. рублей;

замена осветительных приборов на энергосберегающие - 
18,01 млн. рублей;

капитальный ремонт зданий и сооружений - 87,97 млн. рублей;

метрологическое обеспечение измерений приборов учета потребления энергоресурсов - 1,32 млн. рублей;

модернизация и техническое перевооружение, замена устаревшего оборудования на современное и энергосберегающее - 
576,03 млн. рублей.

В целях информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Министерство экономического развития и торговли Республики 
Марий Эл на официальном сайте в разделе «Энергоэффективность» по истечении каждого квартала размещало информацию о ходе реализации мероприятий государственной программы Республики Марий Эл «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2013 - 2020 годы», о проведении государственной политики в области энергосбережения и нормативные правовые акты.

В средствах массовой информации республики осуществлялась трансляция тематических радио- и телепередач продолжительностью 166 мин., опубликовано 128 статей в сфере энергосбережения 
в печатных изданиях «Марийская правда», «Марий Эл», «Кугарня», «Волжская правда», «Вестник района», «Наша жизнь», «Вести», «Заря», «Край Горномарийский» и других газетах.

На официальном сайте Министерства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл размещен приказ 
от 26.11.2010 г. № 2093 «Об утверждении перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
в отношении общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме».

На сайтах ресурсоснабжающих организаций республики  размещена информация по предложениям об оснащении приборами учета потребления коммунальных ресурсов, а также материалы 
о потенциале энергосбережения в системах коммунальной инфраструктуры и мерах по повышению их энергетической эффективности.

Муниципальными образованиями республики на энергосберегающие мероприятия направлено 44,83 млн. рублей, в том числе 26,42 млн. рублей за счет средств муниципальных бюджетов и 18,41 млн. рублей за счет внебюджетных источников.

Всего исполнителями Государственной Программы направлено средств на выполнение мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности за 2014 год в сумме
1 028,43 млн. рублей.

Оценка эффективности реализации Государственной программы

Оценка эффективности реализации Государственной программы проводилась исходя из оценки соответствия фактических значений показателей их целевым значениям, а также экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объемов ресурсов, направленных на реализацию Государственной программы.

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации Государственной программы проведена количественная оценка эффективности по следующим составляющим (расчет эффективности прилагается):

1. Оценка степени реализации основных мероприятий, ведомственных целевых программ и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (оценивается для каждой подпрограммы) (расчет приложен в таблице 1):

По первой подпрограмме «Управление топливно-энергетическим комплексом Республики Марий Эл»:

По второй подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Марий Эл»:  .

2. Оценка степени достижения целей и решения задач государственной программы и подпрограмм, входящих в Государственную программу (расчет приложен в таблице 2):

;

3. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов (оценивается для каждой подпрограммы) (расчет приложен 
в таблице 3):

4. Оценка эффективности использования средств республиканского бюджета Республики Марий Эл (оценивается для каждой подпрограммы) (расчет приложен в таблице 4):

5. Оценка эффективности реализации подпрограмм, входящих в Государственную программу (расчет приложен в таблице 4):

6. Оценка эффективности реализации Государственной программы (расчет приложен в таблице 5):

Коэффициенты значимости подпрограмм Государственной программы:

«Управление топливно-энергетическим комплексом Республики Марий Эл» - 0,5;

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Марий Эл» - 0,5.

Эффективность реализации Государственной программы Республики Марий Эл «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2013 - 2020 годы» по итогам 2014 года оценивается как высокая, так как показатель  ЭРгп свыше 0,9.

_______________

Приложение

Таблица 1

# СВЕДЕНИЯ

# о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год, факт | 2014 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Государственная программа Республики Марий Эл «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2013 - 2020 годы» |
| 1. | Доля ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях бюджетной сферы, прошедших специализированное обучение | процентов | 20 | 32 | 32,9 |  |
| 2. | Доля организаций, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма «Управление топливно-энергетическим комплексом Республики Марий Эл» |
| 1. | Удельный расход топлива на выработку электрической энергии | гр.у.т./кВт.ч | 248 | 247,5 | 247,5 | Оценка 2014 года, фактические данные будут представлены Маристатом во 2-3 квартале 2015 г. |
| 2. | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 168 | 172,0 | 168 |  |
| 3. | Уровень потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям | процентов | 12,1 | 12,3 | 12,3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4. | Уровень потерь тепловой энергии при ее передаче | процентов | 15 | 14,0 | 14,0 |  |
| 5. | Доля объема электрической энергии, потребляемой садовыми и дачными домами, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний коллективных приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой садовыми и дачными домами | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Марий Эл» |
| 1. | Динамика энергоемкости валового регионального продукта | кг.у.т./тыс. рублей | 23,6 | 22,9 | 21,2 | Оценка 2014 года |
| 2. | Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории Республики Марий Эл | процентов | 94,3 | 95,0 | 95,0 |  |
| 3. | Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории Республики Марий Эл | процентов | 62 | 63,0 | 63,0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4. | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Республики Марий Эл | процентов | 41,7 | 42,0 | 42,0 |  |
| 5. | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого на территории Республики Марий Эл | процентов | 96,5 | 97,0 | 97,0 |  |
| 6. | Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов | тыс. т.у.т. | 0 | 0 | 0 |  |
| 7. | Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Республики Марий Эл | процентов | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8. | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования подпрограммы | процентов | 96,2 | 99,8 | 99,3 |  |
| 9. | Экономия электрической энергии в натуральном выражении | тыс.кВт.ч | 568 810,1 | 622 327,1 | 864 360,3 |  |
| 10. | Экономия электрической энергии в стоимостном выражении | тыс. рублей | 1 129 088,0 | 1 235 319,3 | 1 715 755,2 |  |
| 11. | Экономия тепловой энергии в натуральном выражении | тыс. Гкал | 1 293,8 | 1 415,5 | 1 752,1 |  |
| 12. | Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении | тыс. рублей | 1 202 437,8 | 1 315 570,4 | 1 628 387,1 |  |
| 13. | Экономия воды в натуральном выражении | тыс.куб.м | 10 810,1 | 11 827,1 | 14 297,2 |  |
| 14. | Экономия воды в стоимостном выражении | тыс. рублей | 107 884,3 | 118 034,7 | 142 685,7 |  |
| 15. | Экономия природного газа в натуральном выражении | тыс.куб.м | 60 905,4 | 66 635,8 | 80 552,3 |  |
| 16. | Экономия природного газа в стоимостном выражении | тыс. рублей | 134 905,5 | 147 598,2 | 178 423,4 |  |
| 17. | Доля объемов электрической энергии, потребляемой республиканскими государственными организациями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой республиканскими государственными организациями на территории Республики Марий Эл | процентов | 100 | 100,0 | 100,0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18. | Доля объемов тепловой энергии, потребляемой республиканскими государственными организациями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой республиканскими государственными организациями на территории Республики Марий Эл | процентов | 100 | 100,0 | 100,0 |  |
| 19. | Доля объемов воды, потребляемой республиканскими государственными организациями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой республиканскими государственными организациями на территории Республики Марий Эл | процентов | 100 | 100,0 | 100,0 |  |
| 20. | Доля объемов природного газа, потребляемого республиканскими государственными организациями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого республиканскими государственными организациями на территории Республики Марий Эл | процентов | 100 | 100,0 | 100,0 |  |
| 21. | Доля расходов республиканского бюджета Республики Марий Эл на обеспечение энергетическими ресурсами республиканских государственных организаций (для сопоставимых условий) | процентов | 2,8 | 3,7 | 2,4 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 22. | Доля расходов республиканского бюджета Республики Марий Эл на обеспечение энергетическими ресурсами республиканских государственных организаций (для фактических условий) | процентов | 1,9 | 2,8 | 1,5 |  |
| 23. | Динамика расходов республиканского бюджета Республики Марий Эл на обеспечение энергетическими ресурсами республиканских государственных организаций (для фактических условий) | млн. рублей | -169,5 | 29,2 | -55,0 |  |
| 24. | Динамика расходов республиканского бюджета Республики Марий Эл на обеспечение энергетическими ресурсами республиканских государственных организаций (для сопоставимых условий) | млн. рублей | 122,4 | 259,7 | 67,4 |  |
| 25. | Доля расходов республиканского бюджета Республики Марий Эл на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | процентов | 0 | 0 | 0 |  |
| 26. | Динамика расходов республиканского бюджета Республики Марий Эл на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | млн. рублей | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 27. | Доля республиканских государственных организаций, финансируемых за счет республиканского бюджета Республики Марий Эл, в общем объеме республиканских государственных организаций, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | процентов | 100 | 100,0 | 100,0 |  |
| 28. | Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных государственными заказчиками | штук | 0 | 1 | 0 | Государственными организациями в 2014 г. изучалась практики реализации энергосервисных контрактов в других регионах, проводился анализ целесообразности заключения энергосервисных контрактов. |
| 29. | Доля государственных заказчиков в общем объеме государственных заказчиков, с которыми заключены энергосервисные договоры (контракты) | процентов | 0 | 0,4 | 0 |  |
| 30. | Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для государственных нужд | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 31. | Удельные расходы республиканского бюджета Республики Марий Эл на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (в расчете на одного жителя) | тыс. рублей на человека | 6,2 | 6,3 | 6,4 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 32. | Удельный расход тепловой энергии республиканскими государственными организациями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м | 0,180 | 0,177 | 0,175 |  |
| 33. | Удельный расход тепловой энергии республиканскими государственными организациями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м | 0 | 0 | 0 |  |
| 34. | Изменение удельного расхода тепловой энергии республиканскими государственными организациями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м | 0,002 | -0,001 | -0,005 |  |
| 35. | Изменение удельного расхода тепловой энергии республиканскими государственными организациями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м | 0 | 0 | 0 |  |
| 36. | Изменение отношения удельного расхода тепловой энергии республиканскими государственными организациями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу тепловой энергии республиканскими государственными организациями, расчеты за которую | процентов | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | осуществляются с использованием приборов учета |  |  |  |  |  |
| 37. | Удельный расход воды на снабжение республиканских государственных организаций, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) | куб.м на человека | 18,6 | 18,5 | 17,6 |  |
| 38. | Удельный расход воды на снабжение республиканских государственных организаций, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека) | куб.м на человека | 0 | 0 | 0 |  |
| 39. | Изменение удельного расхода воды на снабжение республиканских государственных организаций, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) | куб.м на человека | -0,1 | -0,1 | -1,0 |  |
| 40. | Изменение удельного расхода воды на снабжение республиканских государственных организаций, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека) | куб.м на человека | 0 | 0 | 0 |  |
| 41. | Изменение отношения удельного расхода воды на снабжение республиканских государственных организаций, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу воды на снабжение | процентов | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | республиканских государственных организаций, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |  |  |  |  |  |
| 42. | Удельный расход электрической энергии на обеспечение республиканских государственных организаций, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) | кВт.ч на человека | 482,14 | 500,0 | 461,0 |  |
| 43. | Удельный расход электрической энергии на обеспечение республиканских государственных организаций, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека) | кВт.ч на человека | 0 | 0 | 0 |  |
| 44. | Изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение республиканских государственных организаций, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) | кВт.ч на человека | -27,76 | -5,0 | -21,14 |  |
| 45. | Изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение республиканских государственных организаций, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека) | кВт.ч на человека | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 46. | Изменение отношения удельного расхода электрической энергии на обеспечение республиканских государственных организаций, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу электрической энергии на обеспечение республиканских государственных организаций, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | процентов | 0 | 0 | 0 |  |
| 47. | Доля объемов электрической энергии, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории Республики Марий Эл | процентов | 99,8 | 99,9 | 99,5 | Снижение показателя обусловлено экономией потребления электрической энергии по приборам учета |
| 48. | Доля объемов электрической энергии, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой в многоквартирных домах на территории Республики Марий Эл | процентов | 88,76 | 77,9 | 72,4 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 49. | Доля объемов электрической энергии, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Республики Марий Эл | процентов | 96,6 | 96,8 | 93,5 |  |
| 50. | Доля объемов тепловой энергии, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории Республики Марий Эл (за исключением многоквартирных домов) | процентов | 1,5 | 1,5 | 2,9 |  |
| 51. | Доля объемов тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах на территории Республики Марий Эл | процентов | 29,2 | 32,2 | 31,8 | Снижение показателя обусловлено выходом из строя некоторых приборов учета тепловой энергии, а также в некоторых случаях отказе потребителей от уплаты за потребленную тепловую энергию по приборам учета и переходом на расчет по нормативу |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 52. | Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории Республики Марий Эл | процентов | 33,42 | 36,3 | 40,9 |  |
| 53. | Доля объемов воды, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Республики Марий Эл | процентов | 27,6 | 24,4 | 33,2 |  |
| 54. | Доля объемов воды, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Республики Марий Эл | процентов | 37,3 | 43,5 | 37,3 |  |
| 55. | Доля объемов природного газа, потребляемого в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме | процентов | 98,46 | 99,5 | 97,3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | природного газа, потребляемого в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории Республики Марий Эл |  |  |  |  |  |
| 56. | Доля объемов природного газа, потребляемого в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории Республики Марий Эл | процентов | 58,49 | 52,9 | 63,8 |  |
| 57. | Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование | штук | 242 | 283 | 263 |  |
| 58. | Доля жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование, в общем количестве жилых домов | процентов | 0,217 | 0,253 | 0,239 |  |
| 59. | Удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м | 0,052 | 0,059 | 0,057 |  |
| 60. | Удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением | Гкал/кв.м | 0,0006 | 0,0004 | 0,0008 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  |  |  |  |
| 61. | Изменение удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических условий) | Гкал/кв.м | 0,003 | 0,006 | 0,005 |  |
| 62. | Изменение удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для сопоставимых условий) | Гкал/кв.м | 0,04 | 0,047 | 0,045 |  |
| 63. | Изменение удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических условий) | Гкал/кв.м | 0 | 0 | 0 |  |
| 64. | Изменение удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете | Гкал/кв.м | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | на 1 кв. метр общей площади для сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |
| 65. | Изменение отношения удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических условий) | процентов | 1,154 | 0,646 | 1,37 |  |
| 66. | Изменение отношения удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для сопоставимых условий) | процентов | 5,0 | 3,243 | 6,63 |  |
| 67. | Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | куб.м/кв.м | 0,631 | 0,574 | 0,719 |  |
| 68. | Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением | куб.м/кв.м | 2,529 | 2,635 | 2,247 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  |  |  |  |
| 69. | Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических условий) | куб.м/кв.м | 0,351 | 0,073 | 0,089 |  |
| 70. | Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для сопоставимых условий) | куб.м/кв.м | 0,561 | 0,504 | 0,649 |  |
| 71. | Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических условий) | куб.м/кв.м | -0,677 | -0,161 | -0,281 |  |
| 72. | Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр | куб.м/кв.м | -1,037 | -0,931 | -1,319 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | общей площади для сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |
| 73. | Изменение отношения удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических условий) | процентов | 400,8 | 459,1 | 312,4 |  |
| 74. | Изменение отношения удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для сопоставимых условий) | процентов | 3612,9 | 3746,8 | 3195,3 |  |
| 75. | Удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт.ч/кв.м | 25,4 | 21,098 | 19,45 |  |
| 76. | Удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за | кВт.ч/кв.м | 0,05 | 0,025 | 0,12 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  |  |  |  |
| 77. | Изменение удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических условий) | кВт.ч/кв.м | 6,358 | 0,529 | -5,952 |  |
| 78. | Изменение удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для сопоставимых условий) | кВт.ч/кв.м | 15,235 | 10,926 | 9,283 |  |
| 79. | Изменение удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических условий) | кВт.ч/кв.м | -0,024 | -0,025 | 0,068 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 80. | Изменение удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для сопоставимых условий) | кВт. ч/кв. м | -0,039 | -0,064 | 0,029 |  |
| 81. | Изменение отношения удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических условий) | процентов | 0,197 | 0,118 | 0,608 |  |
| 82. | Изменение отношения удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для сопоставимых условий) | процентов | 0,492 | 0,244 | 1,16 |  |
| 83. | Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием | куб.м/кв.м | 4,514 | 4,036 | 4,43 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  |  |  |  |
| 84. | Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | куб.м/кв. м | 3,204 | 3,588 | 2,52 |  |
| 85. | Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических условий) | куб.м/кв.м | 1,473 | 0,712 | -0,084 |  |
| 86. | Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для сопоставимых условий) | куб.м/кв.м | 2,956 | 2,478 | 2,872 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 87. | Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических условий) | куб.м/кв.м | -1,363 | -0,704 | -0,685 |  |
| 88. | Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для сопоставимых условий) | куб.м/кв.м | -2,223 | -1,839 | -2,908 |  |
| 89. | Изменение отношения удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (для фактических условий) | процентов | 71,0 | 88,9 | 56,8 |  |
| 90. | Изменение отношения удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с | процентов | 205,6 | 230,3 | 161,7 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | использованием приборов учета (для сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |
| 91. | Изменение удельного расхода топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями | т.у.т./кВт.ч | 0 | 0 | 0 | Оценка 2014 года, фактические данные будут представлены Маристатом во 2 - 3 квартале 2015 г. |
| 92. | Изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии | т.у.т./Гкал | -0,005 | 0 | 0 |  |
| 93. | Динамика изменения фактического объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям | млн.кВт.ч | -24,1 | 0 | 0 |  |
| 94. | Динамика изменения фактического объема потерь тепловой энергии при ее передаче | тыс. Гкал | -114,26 | -6,36 | -6,36 |  |
| 95. | Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче | тыс.куб.м | -1739 | -50,0 | -50,0 |  |
| 96. | Динамика изменения объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды | тыс.кВт.ч | -1741 | -43,0 | -43,0 |  |
| 97. | Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется Республикой Марий Эл | штук | 60 | 10 | 0 | Отсутствие финансовой возможности на приобретение общественного транспорта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 98. | Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется Республикой Марий Эл, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом | штук | -3 | 0 | 0 |  |

Таблица 2

# СВЕДЕНИЯ

# о степени выполнения ведомственных целевых программ и

# основных мероприятий подпрограмм государственной программы Республики Марий Эл

| № п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реали-зации | оконча-ния реали-зации | начала реали-зации | оконча-ния реали-зации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма «Управление топливно-энергетическим комплексом Республики Марий Эл» |
| 1. | Участие в управлении топливно-энергетическим комплексом Республики Марий Эл | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 2014 | 2014 | Повышение энергетической безопасности и надежности энергоснабжения потребителей | Ежемесячно составлялся топливно - финансовый баланс по муниципальным образованиям Республики Марий Эл и осуществлялся контроль по его исполнению с целью бесперебойного электро-теплоснабжения потребителей и обеспечения поставляемых энергоресурсов денежными средствами |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2. | Участие в социально-экономическом развитии Республики Марий Эл в области электроэнергетики | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 2014 | 2014 | обеспечение энергетическими ресурсами инвестиционных проектов, модернизация технологической базы энергетического комплекса Республики Марий Эл | Постановлением Правительства Республики Марий Эл от 30 апреля 2014 г. № 208 утверждена Программа перспективного развития электроэнергетики Республики Марий Эл на 2015 - 2019 годы |  |
|  | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Марий Эл» |
| 1. | Энергосбережение в государственном секторе | государственные организации Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 2014 | 2014 | выявление потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Бюджетными республиканскими организациями за 2014 год установлено 2607 энерго-сберегающих светильников (ламп); проведены ремонтные работы по утеплению ограждающих конструкций зданий и технические мероприятия по энергосбережению в системах электро-, тепло-, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2. | Энергосбережение в жилищном фонде | Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл, управляющие компании (по согласованию) | 2013 | 2020 | 2014 | 2014 | снижение потребления энергоресурсов населением республики | За 2014 год в многоквартирных домах установлено 282 общедомовых приборов учета потребления энергоресурсов, в том числе: электрической энергии - 34 прибора; тепловой энергии - 15 приборов; холодной воды - 224 прибора; горячей воды - 8 приборов; природного газа - 1 прибор. Установка приборов учета помогает планировать расходы и экономить ресурсы |  |
| 3. | Энергосбережение в системах коммунальной инфраструктуры | организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности (производство, передачу и снабжение энергетических ресурсов и воды) (по согласованию) | 2013 | 2020 | 2014 | 2014 | сокращение потерь при транспортировке тепловой, электрической энергии, воды, улучшение экологической безопасности и повышение эффективности использования оборудования | Организациями коммунальной инфраструктуры в 2014 году проведена следующая работа: установка приборов учета энергоресурсов, замена светильников на энергосберегающие, техническое перевооружение, реконструкция, |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | модернизация и строительство инженерных коммуникаций (тепловых и электрических сетей, водо- и газопроводов, систем канализации). Экономический эффект в стоимостном выражении составил 29,2 млн. рублей, экономия топливно-энергетических ресурсов - 3 169,3 т.у.т. |  |
| 4. | Энергосбережение на предприятиях реального сектора экономики | предприятия реального сектора экономики (по согласованию) | 2013 | 2020 | 2014 | 2014 | снижение потребления энергоресурсов в процессе производственной деятельности, повышение эффективности использования топлива и энергии, уменьшение непродуктивных потерь тепла | Организациями реального сектора экономики в 2014 году оснащены приборами учета потребления топливно-энергетических ресурсов здания и сооружения предприятий; проведена замена осветительных приборов на энергосберегающие, капитальный ремонт зданий и сооружений, |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | модернизация и техническое перевооружение, замена устаревшего оборудования на современное и энергосберегающее |  |
| 5. | Информационное обеспечение мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | государственные организации Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 2014 | 2014 | формирование общественного сознания в пользу энергосбереже-ния | В средствах массовой информации республики осуществлялась трансляция тематических радио- и телепередач, опубликовано 128 статей в сфере энергосбережения в печатных изданиях «Марийская правда», «Марий Эл», «Кугарня», «Волжская правда», «Вестник района», «Наша жизнь», «Вести», «Заря», и других газетах. |  |

# Таблица 3

# ОТЧЕТ

# об использовании бюджетных ассигнований республиканского бюджета

# Республики Марий Эл на реализацию государственной программы Республики Марий Эл

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. рублей) по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2014 | сводная бюджетная роспись на 31.12.2014 | кассовое испол-нение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Государственная программа | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2013 - 2020 годы | всего | Х | Х | Х | Х | 2 878,0 | 2 236,0 | 2 235,52 |
| Подпрограмма | Управление топливно-энергетическим комплексом Республики Марий Эл | всего | Х | Х | Х | Х | 2 050,0 | 2 050,0 | 2 050,0 |
| Основное мероприятие | Участие в социально-экономическом развитии Республики Марий Эл в области электроэнергетики | Минэкономразвития республики Марий Эл | 840 | 0412 | 1314974 | 414 | 2 050,0 | 2 050,0 | 2 050,0 |
| Подпрограмма | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Марий Эл | всего | Х | Х | Х | Х | 828,0 | 186,0 | 185,52 |
| Основное мероприятие | Проведение технических мероприятий в государственных организациях Республики Марий Эл по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в системах электро-, тепло-, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения | Минздрав Республики Марий Эл | 855 | 0909 | 1324951 | 244 | 120,0 | 120,0 | 119,52 |
|  |  |  | 855 | 0902 | 1324951 | 612 | 39,0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 855 | 0901 | 1324951 | 612 | 603,0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие | Замена ламп накаливания в государственных организациях Республики Марий Эл на энергосберегающие (люминесцентные, светодиодные) | Минздрав Республики Марий Эл | 855 | 0901 | 1324951 | 612 | 66,0 | 66,0 | 66,0 |

# Таблица 4

# ИНФОРМАЦИЯ

# о расходах источников финансового обеспечения на реализацию целей

# государственной программы Республики Марий Эл

(тыс. рублей)

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (в соответствии с государственной программой) | Фактические расходы (кассовые расходы источников финансового обеспечения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Государственная программа | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2013 - 2020 годы | всего | 458 107,61 | 1 028 431,27 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 2 878,0 | 2 235,52 |
|  |  | средства сметных назначений и субсидий | 0 | 6 726,82 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл* | 50 861,13 | 26 422,65 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники* | 404 368,48 | 993 046,28 |
| Подпрограмма | Управление топливно-энергетическим комплексом Республики Марий Эл | всего | 2 050,0 | 2 050,0 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 2 050,0 | 2 050,0 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл* | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники* | 0 | 0 |
| Подпрограмма | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Марий Эл | всего | 366 549,2 | 981 546,37 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 828,0 | 185,52 |
|  |  | средства сметных назначений и субсидий | 0 | 6 726,82 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл* | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники* | 365 721,2 | 974 634,03 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограммы муниципальных программ | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | всего | 89 508,41 | 44 834,9 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл* | 50 861,13 | 26 422,65 |
|  |  | внебюджетные источники* | 38 647,28 | 18 412,25 |