Годовой отчет

о ходе реализации и об оценке эффективности государственной программы Республики Марий Эл «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2013 - 2020 годы» за 2017 год

Государственная программа Республики Марий Эл «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2013 - 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Республики Марий Эл от 1 ноября 2012 г. № 406, включает в себя: две подпрограммы «Управление топливно-энергетическим комплексом Республики Марий Эл» и «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Марий Эл».

Основные показатели (индикаторы) достижения поставленных целей и решения задач Государственной программы в 2017 году имеют положительную тенденцию:

энергоемкость валового регионального продукта Республики Марий Эл за 2017 год уменьшилась и составляет 99,0 % от планового значения;

отношение расходов на приобретение энергетических ресурсов 
к объему валового регионального продукта Республики Марий Эл, составляет 86,9 % от планового значения.

В рамках реализации подпрограммы «Управление топливно-энергетическим комплексом Республики Марий Эл» в 2017 году проведены работы по реконструкции подстанции напряжением 500/220/10 кВ Помары, произведена замена выключателей ВВ-500Б 
на элегазовые, с заменой автоматики резервных защит. 
Для реконструкции подстанции напряжением 220 кВ Дубники выполнены работы по разработке проектно-сметной документации 
в части замены масляных баковых выключателей МВ-110 кВ и 
ОВ-110 кВ на элегазовые баковые, с заменой защит автоматики. В связи с устаревшим и выработавшим ресурс оборудованием выполнены работы по замене трансформатора ТН-220 кВ. Продолжилась реконструкция подстанции напряжением 110/6 кВ «Городская». Произведена замена выключателей, разрядников и разъединителей напряжением 110 кВ на двух силовых трансформаторах.

В 2017 году разработана и утверждена Указом Главы Республики Марий Эл от 24 апреля 2017 года № 110 «Программа перспективного развития электроэнергетики в Республике Марий Эл 
на 2018 - 2022 годы». Программой предусматривается реконструкция и техническое перевооружение существующих генерирующих мощностей и сетевого оборудования напряжением 110 кВ и выше.

Фактические значения показателей подпрограммы «Управление топливно-энергетическим комплексом Республики Марий Эл» будут представлены Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Республике Марий Эл во 2 квартале 2018 года.

Сведения о достижении значений показателей подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в Республике Марий Эл» за отчетный период:

Плановые значения 8 общих целевых показателей в области энергосбережения, 8 показателей по энергосбережению в государственном секторе и 8 показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в промышленности, энергетике и системах коммунальной инфраструктуры достигнуты в полном объеме.

Плановые значения 3 показателей по энергосбережению 
в жилищном фонде выполнены, по 4 показателям фактическое значение выше планового.

Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах превысил плановый показатель на 0,4 куб.м в расчете на 1 человека, 
в связи с установкой общедомовых и индивидуальных приборов учета потребления.

Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления увеличился относительно планового значения на 0,014 тыс.куб.м/кв.м.
в связи с увеличением ввода новых площадей и низким температурным режимом декабря 2016 года - января 2017 года.

Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения увеличился относительно планового значения на 0,031 тыс.куб.м/чел. в связи с холодными погодными условиями и доведением температуры до комфортных значений.

Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах увеличился относительно планового значения на 0,007 т.у.т./кв.м в связи с увеличением потребления природного газа.

Целевые показатели в области энергосбережения в транспортном комплексе равны нулю, так как по информации, представленной  Министерством промышленности, транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл, использование природного газа в качестве моторного топлива не дает экономического эффекта в вопросе энергетической эффективности из-за снижения технических характеристик двигателей, несоответствия условиям эксплуатации, снижения коэффициента полезного действия и соответственно увеличения расхода топлива, что является экономически не выгодным для автотранспортных предприятий в виду увеличения расходов на приобретение топлива и с большими финансовыми затратами на переоборудование. Кроме того, переоборудование используемого подвижного состава не предусматривается в связи с конструктивными особенностями моделей завода-изготовителя.

Исполнителями подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Марий Эл» на выполнение мероприятий за 2017 год направлено 838,8 млн. рублей за счет внебюджетных источников.

Бюджетными республиканскими организациями на выполнение мероприятий по энергосбережению направлено 19,8 млн. рублей:

на замену приборов учета потребления топливно-энергетических ресурсов - 0,6 млн. рублей;

на установку энергосберегающих светильников - 2,2 млн. рублей;

на проведение ремонтных работ по утеплению ограждающих конструкций зданий, преимущественно ремонт кровли и фасада, работы по замене оконных блоков на пластиковые - 10,9 млн. рублей;

на метрологическое обеспечение измерений приборов учета потребления энергоресурсов - 1,0 млн. рублей;

на проведение технических мероприятий в системах электро-, 
тепло-, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения - 
5,1 млн. рублей.

Организациями коммунальной инфраструктуры на проведение энергетических обследований, установку приборов учета энергоресурсов, замену светильников на энергосберегающие, техническое перевооружение, реконструкцию, модернизацию и строительство инженерных коммуникаций (тепловых и электрических сетей, водопроводов, систем канализации) и другие работы
было направлено 220,5 млн. рублей (в том числе ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола» - 66,7 млн. рублей на реконструкцию подземных газопроводов, МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» - 
23,8 млн. рублей на проведение замены насосного оборудования, тепловой изоляции, АО «Энергия» - 26,4 млн. рублей на реконструкцию электрических сетей, ООО «Марикоммунэнерго» - 6,5 млн.рублей на перевооружение отопительных котельных, филиал «Мариэнерго» 
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - 2,2 млн. рублей на установку светодиодных светильников, МУП «Водоканал» г.Йошкар-Олы - 
12,3 млн. рублей на модернизацию канализационной насосной станции и 2,2 млн. рублей на проведение энергетического обследования).

В течение 2017 года организациями коммунальной инфраструктуры совместно с администрациями муниципальных образований Республики Марий Эл проводилась работа 
по выявлению и постановке на учет бесхозяйных объектов электроэнергетики. По состоянию на 1 января 2017 г. на территории республики находилось 138 объектов электросетевого хозяйства, 
у которых собственник не определен, в том числе: 20 трансформаторных подстанций и 118 участков линий электропередачи, общей протяженностью 50,79 км.

В сентябре 2017 г. было выявлено 5 бесхозяйных объектов электроэнергетики, в том числе: 4 трансформаторных подстанции 
и 1 участок линии электропередачи, общей протяженностью 2,2 км. За период с января по декабрь в муниципальную собственность было переведено 25 объектов электросетевого хозяйства, а именно, 24 участка линий электропередачи общей протяженностью 7,1 км и 
1 трансформаторная подстанция.

По состоянию на 31 декабря 2017 г. на территории республики находится 118 объектов электросетевого хозяйства, у которых собственник не определен, в том числе: 23 трансформаторных подстанции и 95 участков линий электропередачи, общей протяженностью 45,891 км.

Организациями реального сектора экономики направлено 
598,5 млн. рублей на выполнение мероприятий в области энергосбережения (в том числе АО «ММЗ» - 336,0 млн. рублей, 
ЗАО «Йошкар-олинский мясокомбинат» - 55,9 млн. рублей, 
АО «ЗПП» - 21,7 млн. рублей, ООО «Потенциал» - 96,4 млн. рублей, ООО «ИнвестФорест» - 29,0 млн. рублей, АО «Завод «Копир» - 
21,6 млн. рублей).

Средства направлены на: модернизацию и техническое перевооружение, замену устаревшего оборудования на современное и энергоэффективное - 462,7 млн. рублей; капитальный ремонт зданий и сооружений - 108,2 млн. рублей; замену осветительных приборов на энергосберегающие - 21,5 млн. рублей; проведение энергетических обследований предприятий - 4,9 млн. рублей; метрологическое обеспечение измерений приборов учета потребления энергоресурсов - 0,6 млн. рублей; оснащение приборами учета потребления топливно-энергетических ресурсов - 0,6 млн. рублей.

В целях информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Министерство промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл на официальном сайте в разделе «Энергоэффективность» по истечении каждого квартала размещало информацию о ходе реализации мероприятий государственной программы Республики Марий Эл «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2013 - 2020 годы», о проведении государственной политики в области энергосбережения и нормативные правовые акты.

В средствах массовой информации республики осуществлялась трансляции тематических радио- и телепередач, опубликовано 
100 статей в сфере энергосбережения в печатных изданиях: «Марийская правда», «Марий Эл», «Кугарня», «Волжская правда», «Вести», «Заря», «Ямде лий», и других газетах.

В целях стимулирования взрослого населения, детей и молодежи 
к ведению энергосберегающего образа жизни Министерством промышленности, экономического развития и торговли Республики 
Марий Эл совместно с Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республика Марий Эл, Министерством образования и науки Республики Марий Эл, Министерством культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл организован и проведен 16 сентября 2017 г. Всероссийский фестиваль энергосбережения «Вместе ярче». На территории Царевококшайского Кремля была организована выставка передовых энергосберегающих технологий использования солнечной энергии, энергосберегающие электродные котлы, последние модели светодиодной продукции. В фестивале, который прошел в формате городского праздника, участвовали представители высших учебных заведений, организации коммунального комплекса, региональное отделение Российского движения школьников в Республике Марий Эл, танцевальные студии г.Йошкар-Олы, школьники и студенты. Для детей и молодежи были организованы конкурсы и квесты на тему энергосбережения. Особый акцент в тематике Фестиваля был сделан на важности бережного отношения к энергоресурсам для сохранения окружающей природной среды, в том числе международного сотрудничества в данной сфере.

В рамках социальной кампании в организациях топливно-энергетического комплекса республики проводились дни открытых дверей, в образовательных учреждениях - классные часы о бережном отношении к природным ресурсам, викторины, конкурс детских рисунков «Энергосбережение и экология начинается с меня».

Жители республики участвовали в акции по подписанию декларации о бережном отношении к энергоресурсам и петиции в поддержку ускоренного перехода страны на энергоэффективное светодиодное освещение, организованной Минэнерго России.

В целях стимулирования реализации проектов по повышению энергоэффективности в республике с апреля по август 2017 года проводились региональные этапы Всероссийского конкурса реализованных проектов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности ENES и Всероссийского конкурса средств массовой информации, пресс-служб компаний топливно-энергетического комплекса и региональных администраций «МедиаТЭК».

Из 13 проектов по 10 номинациям, направленных в Минэнерго России, в финале федерального этапа победителями стали 4 проекта:

проект филиала ФГУП ВГТРК «Государственная телевизионная и радиовещательная компания Марий Эл» в номинации «Современное производство и развитие ТЭК» занял I место;

проект ООО «Газета «Марий Эл» в номинации «Популяризация профессий ТЭК» занял II место;

проект ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в номинации «Лучшая пресс-служба региональной компании ТЭК» занял III место;

проект ГБУ РМЭ «Детская республиканская клиническая больница» в номинации «Лучший проект по энергосбережению и повышению энергоэффективности в медицинской организации» занял III место.

На сайтах ресурсоснабжающих организаций республики  размещена информация о предложениях по оснащению приборами учета потребления коммунальных ресурсов, а также материалы 
о потенциале энергосбережения в системах коммунальной инфраструктуры и мерах по повышению их энергетической эффективности.

Оценка эффективности реализации Государственной программы

Оценка эффективности реализации Государственной программы проводилась исходя из оценки соответствия фактических значений показателей их целевым значениям, а также экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объемов ресурсов, направленных на реализацию Государственной программы.

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации Государственной программы проведена количественная оценка эффективности по следующим составляющим:

1. Оценка степени реализации основных мероприятий, ведомственных целевых программ и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (оценивается для каждой подпрограммы):

По первой подпрограмме «Управление топливно-энергетическим комплексом Республики Марий Эл»:

По второй подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Марий Эл»: .

2. Оценка степени достижения целей и решения задач государственной программы и подпрограмм, входящих в Государственную программу:

;

3. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов (оценивается для каждой подпрограммы):

4. Оценка эффективности использования средств республиканского бюджета Республики Марий Эл (оценивается для каждой подпрограммы):

5. Оценка эффективности реализации подпрограмм, входящих в Государственную программу:

6. Оценка эффективности реализации Государственной программы:

Коэффициенты значимости подпрограмм Государственной программы:

«Управление топливно-энергетическим комплексом Республики Марий Эл» - 0,5;

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Марий Эл» - 0,5.

Эффективность реализации Государственной программы Республики Марий Эл «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2013 - 2020 годы» по итогам 2017 года составляет 0,90 и оценивается как высокая, так как показатель ЭРгп соcтавляет не менее 0,9.

В 2017 году в постановление Правительства Республики Марий Эл от 1 ноября 2012 г. № 406 «О государственной программе Республики Марий Эл «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2013-2020 годы» были внесены изменения постановлениями от 31 марта 2017 г. № 162, от 12 июня 2017 г. № 262. Изменения вносились в части уточнения объемов финансирования, показателей (индикаторов) подпрограмм.

_______________

Приложение

Таблица 1

# СВЕДЕНИЯ

# о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год, факт | 2017 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Государственная программа Республики Марий Эл «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2013 - 2020 годы» |
| 1. | Энергоемкость валового регионального продукта республики Марий Эл | т.у.т. / млн. рублей | 19,6 | 19,4 | 19,27 | Оценка 2017 года |
| 2. | Отношение расходов на приобретение энергетических ресурсов к объему валового регионального продукта Республики Марий Эл | процентов | 12,9 | 13,0 | 11,3 |  |
| Подпрограмма «Управление топливно-энергетическим комплексом Республики Марий Эл» |
| 1. | Электропотребление энергосистемы Республики Марий Эл | млн. кВтч | 2642,0 | 2604,0 | 2778,3 | Оценка 2017 года, фактические данные будут представлены Маристатом во 2 квартале 2018 г. |
| 2. | Максимум нагрузки энергосистемы Республики Марий Эл | МВт | 521 | 528 | 499 |  |
| 3. | Объем потребления тепловой энергии на территории Республики Марий Эл | тыс. Гкал | 4657,7 | 4650,5 | 4499,0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4. | Численность занятых в экономике республики по виду деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» | тыс. человек | 8,08 | 8,08 | 7,26 | Оптимизация численности работников топливно-энергетического комплекса |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Марий Эл» |
| Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| 1. | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Республики Марий Эл | процентов | 99,5 | 99,6 | 99,6 |  |
| 2. | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Республики Марий Эл | процентов | 68,0 | 69,0 | 70,0 |  |
| 3. | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Республики Марий Эл | процентов | 73,9 | 75,0 | 76,6 |  |
| 4. | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Республики Марий Эл | процентов | 74,3 | 77,0 | 79,2 |  |
| 5. | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного | процентов | 97,7 | 98,0 | 98,2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | газа, потребляемого (используемого) на территории Республики Марий Эл |  |  |  |  |  |
| 6. | Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Республики Марий Эл | процентов | 0 | 0 | 0 |  |
| 7. | Доля объема производства электрической энергии генерирующими объектами, функционирующими на основе использования возобновляемых источников энергии, в совокупном объеме производства электрической энергии на территории Республики Марий Эл (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25МВт) | процентов | 0 | 0 | 0 |  |
| 8. | Ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, на территории Республики Марий Эл (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25МВт) | МВт | 0 | 0 | 0 |  |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в государственном секторе |
| 9. | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов государственной власти Республики Марий Эл и государственных учреждений Республики Марий Эл (в расчете на 1 кв. м общей площади) | кВтч/кв. м | 30,2 | 30,0 | 29,8 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10. | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов государственной власти Республики Марий Эл и государственных учреждений Республики Марий Эл (в расчете на 1 кв. м общей площади) | Гкал/кв. м | 0,17 | 0,17 | 0,153 |  |
| 11. | Удельный расход холодной воды на снабжение органов государственной власти Республики Марий Эл и государственных учреждений Республики Марий Эл (в расчете на 1 человека) | куб. м/чел. | 11,6 | 11,5 | 11,5 |  |
| 12. | Удельный расход горячей воды на снабжение органов государственной власти Республики Марий Эл и государственных учреждений Республики Марий Эл (в расчете на 1 человека) | куб. м/чел. | 3,9 | 3,7 | 3,6 |  |
| 13. | Удельный расход природного газа на снабжение органов государственной власти Республики Марий Эл и государственных учреждений Республики Марий Эл (в расчете на 1 человека) | куб. м/чел. | 103,3 | 92,0 | 91,2 |  |
| 14. | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами государственной власти Республики Марий Эл и государственными учреждениями Республики Марий Эл | штук | 0 | 0 | 0 |  |
| 15. | Доля светодиодных источников света в освещении зданий, строений, сооружений, находящихся на праве оперативного управления или ином законном основании у органов государственной власти Республики Марий Эл и государственных учреждений Республики Марий Эл, от общего количества | процентов | 3,8 | 4,6 | 7,0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | источников света в указанных зданиях, строениях, сооружениях |  |  |  |  |  |
| 16. | Доля зданий, строений, сооружений, находящихся на праве оперативного управления или ином законном основании у органов государственной власти Республики Марий Эл и государственных учреждений Республики Марий Эл, оснащенных индивидуальными тепловыми пунктами с автоматическим погодным регулированием температуры теплоносителя, в общем количестве указанных зданий, строений, сооружений | процентов | 29,6 | 30,4 | 30,8 |  |
| 17. | Доля государственных учреждений Республики Марий Эл, предоставивших декларацию о потреблении энергетических ресурсов за отчетный год, в общем количестве государственных учреждений Республики Марий Эл | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |
| 18. | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв. м | 0,189 | 0,185 | 0,180 |  |
| 19. | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб. м/чел. | 35,16 | 34,5 | 34,9 | Превышение планового показателя на 0,4 куб.м в расчете на 1 человека, связано с установкой общедомовых и инди-видуальных приборов учета потребления. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 20. | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб. м/чел. | 15,66 | 15,0 | 14,3 |  |
| 21. | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВтч / кв. м | 26,74 | 25,56 | 24,02 |  |
| 22. | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | тыс. куб. м / кв. м | 0,027 | 0,026 | 0,04 | Превышение планового значения на 0,014 тыс.куб.м/кв.м. связано с увеличением ввода новых площадей и низким температурным режимом декабря 2016 года - января 2017 года. |
| 23. | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) | тыс. куб. м/чел. | 0,08 | 0,078 | 0,109 | Увеличение планового значения на 0,031 тыс.куб.м/чел. связано с холодными погодными условиями и доведением температуры до комфортных значений. |
| 24. | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | т.у.т./кв. м | 0,04 | 0,038 | 0,045 | Показатель увеличился относительно планового значения на 0,007 т.у.т./кв.м в связи с увеличением потребле-ния природного газа. |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в промышленности, энергетике и системах коммунальной инфраструктуры |
| 25. | Удельный расход топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями | т.у.т./тыс. МВтч | 274,9 | 270,0 | 268,9 | Оценка 2017 года, фактические данные будут представлены Маристатом во 2 квартале 2018 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 26. | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями | т.у.т./млн. Гкал | 167,45 | 167,4 | 160,7 |  |
| 27. | Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии | процентов | 11,1 | 11,0 | 10,15 |  |
| 28. | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | кВтч/Гкал | 23,6 | 23,3 | 23,0 |  |
| 29. | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | процентов | 13,4 | 13,4 | 10,3 |  |
| 30. | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | процентов | 19,3 | 19,3 | 17,6 |  |
| 31. | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) | тыс. кВтч/куб. м | 0,0006 | 0,00055 | 0,0003 |  |
| 32. | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) | тыс. кВтч/куб. м | 0,0006 | 0,00055 | 0,0003 |  |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе |
| 33. | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к | единиц | 90 | 0 | 0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации |  |  |  |  |  |
| 34. | Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным газом, используемыми в качестве моторного топлива и электрической энергии | единиц | 8 | 0 | 0 |  |
| 35. | Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется субъектом Российской Федерации | единиц | 8 | 0 | 0 |  |
| 36. | Количество транспортных средств, используемых органами государственной власти субъекта Российской Федерации государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями субъекта Российской Федерации, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и | единиц | 7 | 7 | 0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива |  |  |  |  |  |

_____________

Таблица 2

# СВЕДЕНИЯ

# о выполнении основных мероприятий  государственной программы Республики Марий Эл

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  на 2013-2020 годы»

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реали-зации | оконча-ния реали-зации | начала реали-зации | оконча-ния реали-зации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма «Управление топливно-энергетическим комплексом Республики Марий Эл» |
| 1. | Участие в управлении топливно-энергетическим комплексом Республики Марий Эл | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 2017 | 2017 | Повышение энергетической безопасности и надежности энергоснабжения потребителей | Проводился ежемесячный мониторинг технико-экономических показателей организаций топливно-энергетического комплекса, ежегодно составляется топливно-энергетический баланс |  |
| 2. | Участие в социально-экономическом развитии Республики Марий Эл в области электроэнергетики | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 2017 | 2017 | Обеспечение энергетическими ресурсами инвестиционных проектов, модернизация технологической базы энергетического комплекса Республики Марий Эл | Указом Главы Республики Марий Эл от 24 апреля 2017 года № 110 утверждена «Программа перспективного развития электроэнергетики в Республике Марий Эл на 2018 - 2022 годы» |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Марий Эл» |
| 1. | Энергосбережение в государственном секторе | государственные организации Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 2017 | 2017 | выявление потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Бюджетными республиканскими организациями за 2017 год проведены мероприятия по установке энерго-сберегающих светильников (ламп); проведены ремонтные работы по утеплению ограждающих конструкций зданий и технические мероприятия по энергосбережению в системах электро-, тепло-, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения |  |
| 2. | Энергосбережение в жилищном фонде | Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл, управляющие компании (по согласованию) | 2013 | 2020 | 2017 | 2017 | снижение потребления энергоресурсов населением республики за счет установки приборов учета | За 2017 г. доля объемов коммунальных ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме коммунальных ресурсов, потребляемых в МКД, составила: электрической энергии - 98,9% (за аналогичный |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | период 2016 г. - 98,6%), тепловой энергии - 61,0 % (за аналогичный период 2016 г. - 56,8%), холодной и горячей воды - 63,9 % (за аналогичный период 2016 г. - 53,6%) |  |
| 3. | Энергосбережение в системах коммунальной инфраструктуры | организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности (производство, передачу и снабжение энергетических ресурсов и воды) (по согласованию) | 2013 | 2020 | 2017 | 2017 | сокращение потерь при транспортировке тепловой, электрической энергии, воды, улучшение экологической безопасности и повышение эффективности использования оборудования | Организациями коммунальной инфраструктуры в 2017 году проводилась работа по установке приборов учета потребления энергоресурсов, замене светильников на светодиодные, осуществлялось техническое перевооружение, реконструкция, модернизация и строительство инженерных коммуникаций |  |
| 4. | Энергосбережение на предприятиях реального сектора экономики | предприятия реального сектора экономики (по согласованию) | 2013 | 2020 | 2017 | 2017 | снижение потребления энергоресурсов в процессе производственной деятельности, повышение | Организации реального сектора экономики в 2017 году оснащали приборами учета потребления топливно-энергетических |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  | эффективности топлива и энергии, уменьшение непродуктивных потерь тепла использования | ресурсов здания и сооружения предприятий; проводили замену осветительных приборов на энергосберегающие, осуществляли замену устаревшего оборудования на современное и энергоэффективное |  |
| 5. | Информационное обеспечение мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | государственные организации Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 2017 | 2017 | формирование общественного сознания в пользу энергосбереже-ния | В средствах массовой информации республики осуществлялась трансляция тематических радио- и телепередач, опубликовано 100 статей в сфере энергосбережения в печатных изданиях «Марийская правда», «Марий Эл», «Вести», «Кугарня», «Волжская правда», «Ямде лий», «Заря», и других газетах. |  |

# Таблица 3

# ОТЧЕТ

# об использовании бюджетных ассигнований республиканского бюджета

# Республики Марий Эл на реализацию государственной программы Республики Марий Эл

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2017 | сводная бюджетная роспись на 31.12.2017 | кассовое испол-нение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Государственная программа | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2013 - 2020 годы | всего | Х | Х | Х | Х | 4900,0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма | Управление топливно-энергетическим комплексом Республики Марий Эл | всего | Х | Х | Х | Х | 4900,0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Марий Эл | всего | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 |

# Таблица 4

# ИНФОРМАЦИЯ

# о расходах источников финансового обеспечения на реализацию целей

# государственной программы Республики Марий Эл

(тыс. рублей)

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (в соответствии с государственной программой) | Фактические расходы (кассовые расходы источников финансового обеспечения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Государственная программа | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2013 - 2020 годы | всего | 518 723,9 | 838 770,2 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0 | 0 |
|  |  | средства сметных назначений и субсидий | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 518 723,9 | 838 770,2 |
| Подпрограмма | Управление топливно-энергетическим комплексом Республики Марий Эл | всего | 0 | 0 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Марий Эл | всего | 518 723,9 | 838 770,2 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0 | 0 |
|  |  | средства сметных назначений и субсидий | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 518 723,9 | 838 770,2 |