Планы и показатели деятельности Министерства промышленности, транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл в области дорожного хозяйства в 2015 году

План работы Министерства в области дорожного хозяйства отражен 
в подпрограмме «Дорожное хозяйство» государственной программы Республики Марий Эл «Развитие транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения на период до 2022 года», утвержденной постановлением Правительства Республики Марий Эл от 30 ноября 2012 г. № 447.

В соответствии с постановлением Правительства Республики 
Марий Эл от 9 сентября 2016 г. № 406 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Марий Эл от 30 ноября 2012 г. № 447» объем финансирования подпрограммы определен в размере 1 896 197,8 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям:

модернизация и развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Республике Марий Эл, включающий работы по содержанию, ремонту и строительству автомобильных дорог – 901 903,5 тыс.рублей;

проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования - 17 842,5 тыс.рублей;

повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования – 132 465,8 тыс.рублей;

погашение задолженности перед проектной организацией 
за выполненные работы по разработке проектной документации по объекту строительства магистральной улицы в створе ул.Кирова и ул.Строителей в г.Йошкар-Оле – 36 500,0 тыс.рублей;

предоставление субсидий муниципальным образованиям Республики Марий Эл на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения – 227 191,5 тыс.рублей;

содержание учреждения, осуществляющего управление республиканскими автомобильными дорогами, с учетом налога на автомобильные дороги общего пользования республиканского значения – 161 644,0 тыс.рублей;

иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета – 418 650,5 тыс.рублей.

В соответствии с приложением 1.1. вышеуказанной государственной программы показателями деятельности министерства в области дорожного хозяйства является количество введенных в эксплуатацию дорог после строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования республиканского значения.

Отчеты об исполнении планов и показателей деятельности  Министерства промышленности, транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл, предоставляемых в Правительство Республики Марий Эл

# В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Марий Эл, утвержденным постановлением Правительства Республики Марий Эл
30 декабря 2011 г. № 435, Министерство ежегодно (по итогам года) направляет отчет об исполнении планов и показателей деятельности, согласно Государственной программе, в Правительство Республики Марий Эл.

2015 год

Для обеспечения сохранности автомобильных дорог республиканского значения принято постановление Правительства Республики Марий Эл от 02.04.2015 г. № 174 «О введении временного ограничения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования республиканского значения Республики Марий Эл в 2015 году», в соответствии с которым в период весенней распутицы с 13.04 – 11.05.2015 г. было ограничено движение автомобильного транспорта по автомобильным дорогам республики.

В рамках мероприятий по сохранению качества автодорог и повышения безопасности дорожного движения в 2015 году 
на автомобильных дорогах республиканского значения была организована работа 2-х передвижных контрольно-пропускных пунктов службы весового контроля, выдавались специальные разрешения на движение тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств.

Выдано разрешений на движение:

крупногабаритных транспортных средств  - 327 шт.;

тяжеловесных транспортных средств - 158 шт.

Для поддержания транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог республиканского значения и повышения безопасности дорожного движения в 2015 году выполнены следующие работы:

- зимние и летние регламентные работы (очистка дорог от снега, борьба с зимней скользкостью, содержание мостов, осуществление надзора за сооружениями, содержание земляного полотна и проезжей части, водопропускных труб, обстановки дороги, мостов, установка недостающих знаков и прочие работы);

- нанесение горизонтальной разметки проезжей части
автомобильных дорог;

- техническое обслуживание линий искусственного освещения
на автодорогах;

- работы по ликвидации дефектов покрытия автомобильных дорог;

- приведение в нормативное состояние проезжей части;

- работы по вырубке древесно-кустарниковой растительности;

- содержание светофорного объекта на автомобильной дороге Йошкар-Ола - Козьмодемьянск;

- установка дорожных знаков индивидуального проектирования 
к объектам культурного наследия;

- диагностика автомобильных дорог;

- прочие работы направленные на обеспечение безопасности дорожного движения и поддержание транспортно-эксплуатационного состояние дорог.

В 2015 году выполнены работы по устройству искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Озерки - Марьино - Юрино на участке км 50+300 - км 51+700 (село Марьино).

Для совершенствования организации дорожного движения 
и улучшения качества автодорог в 2015 году за счет средств федерального, республиканского и местного бюджетов в Республике Марий Эл было построено 22,689 км автомобильных дорог. Завершена реконструкция участка автомобильной дороги Одобеляк - Куженер - Параньга (км 0+000 - км 4+200) протяженностью 3,772 км.

Основными мероприятиями, направленными на совершенствования организации дорожного движения и улучшения качества автодорог в муниципальных образованиях и городских округах Республики Марий Эл в 2015 году, были мероприятия по содержанию и ремонту улично-дорожной сети. Ремонт улично-дорожной сети выполнялся, как правило, за счет субсидий из республиканского бюджета Республики Марий Эл.

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Республике Марий Эл организован и осуществляется региональный государственный надзор за обеспечением сохранности автомобильных дорог республиканского значения.

С 2013 г. Министерством промышленности, транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл, уполномоченным на осуществление регионального государственного надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог республиканского значения, проведены проверки в отношении 37 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Общее количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых в ходе проведения проверок выявлены правонарушения - 9. Всего было выявлено 15 нарушений. Все нарушения были устранены 
в установленные сроки.

По факту выявленных случаев нарушений материалы, подтверждающие факт правонарушений, направлялись в Управление ГИБДД МВД по Республике Марий Эл.

Отчет за 2016 г. будет представлен в Правительство Республики 
Марий Эл по итогам года.

Основные сведения о результатах реализации государственных программ Республики Марий Эл, выполнении целевых показателей, об объеме затраченных на выполнение государственной программы Республики Марий Эл финансовых ресурсов, а также о результатах мониторинга реализации программных мероприятий

Результаты реализации подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной программы Республики Марий Эл «Развитие транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения на период 
до 2022 года» за 2015 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия Государственной программы | Результаты за 2015 год |
| --- | --- | --- |
|  |  | запланированные | достигнутые |

| 1 | 2 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Модернизация и развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Республике Марий Эл | Сохранение сети автомобильных дорог в Республике Марий Эл для обеспечения бесперебойного, безопасного, круглогодичного движения транспортных средств, повышение категорийности дорог, увеличение протяженности автомобильных дорог |  |
|  | Мероприятие 1.1.1. Развитие и увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения |  | В рамках данного мероприятия заключены государственные контракты с финансированием из федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов по пяти объектам строительства. В 2015 г. выполнены работы на сумму 182,7 млн.рублей. |
|  | Мероприятие 1.1.2. Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения |  | Выполнены работы по ремонту водопропускной трубы на автодороге Сернур - Казанское - Кукнур (3,199 млн.рублей), восстановлены укрепительные сооружения на автодороге Сотнур - Памашенер - Паражбеляк (2,266 млн.рублей), отремонтирован подъезд к дер.Елембаево (4,7 млн.рублей). Установлено искусственное э/освещение на автодороге Озерки - Марьино - Юрино (1,7 млн.рублей). |
|  | Основное мероприятие 1.2. Строительство (реконструкция), проектирование автомобильных дорог общего пользования в рамках реализации федеральной целевой программы «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» | Соединение сельских населенных пунктов автомобильными дорогами с твердым покрытием с сетью дорог общего пользования, уменьшение протяженности грунтовых дорог | По результатам нового строительства автомобильных дорог к сельским населенным пунктам обеспечены транспортными связями по дорогам с твердым покрытием 9 населенных пунктов: Высоково, Покровское, Крайние Шешмары, Этвайнуры, Новая Слобода - Горномарийский район; Новопавловский - Мари-Турекский район; Шемермучаш - Новоторъяльский район; Захарово - Сернурский район; Шуймучаш - Советский район. |
|  | Основное мероприятие 1.3. Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог на маршрутах движения школьных автобусов, устройство ограждений барьерного типа на опасных участках автомобильных дорог, устройство искусственного освещения проезжей части и тротуаров к местам остановок маршрутного транспорта, установка недостающих дорожных знаков |  |
|  | Мероприятие 1.3.1. Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения |  | В рамках исполнения данного мероприятия проведены работы по приведению состояния автомобильных дорог на маршрутах движения школьных автобусов в соответствие с нормативными документами по обеспечению безопасности дорожного движения, установке недостающих дорожных знаков на автодорогах, устройство искусственного освещения. За 2015 г. выполнено работ на сумму 111,0 млн.рублей. |
|  | Основное мероприятие 1.4. Целевые мероприятия в отношении автомобильных дорог общего пользования в соответствии с законами Республики Марий Эл, указами и распоряжениями Главы Республики Марий Эл, постановлениями и распоряжениями Правительства Республики Марий Эл | Снижение транспортной нагрузки за счет перераспределения транспортных потоков, устранение заторов на существующей сети автомобильных дорог, повышение безопасности дорожного движения |  |
|  | Мероприятие 1.4.1. Осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектов |  | В соответствии с поручением Президента РФ В.В. Путина разработана проектная документация по объекту «Строительство магистральной улицы в створе ул. Кирова и ул. Строителей в г. Йошкар-Оле». Бюджетная заявка представлена в Федеральное дорожное агентство и Министерство транспорта Российской Федерации. |
|  | Основное мероприятие 1.5. Целевые мероприятия в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | Осуществление целевых мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | С соответствии с соглашениями о предоставлении субсидии на осуществление целевых мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальными образованиями в 2015 г выполнены работы на сумму 167,6 млн.рублей. |
|  | Основное мероприятие 1.6. Содержание учреждений, осуществляющих управление республиканскими автомобильными дорогами | Эффективное расходование бюджетных средств |  |
|  | Мероприятие 1.6.1. Создание условий для реализации Государственной программы в сфере дорожного хозяйства |  | За 2015 г. освоено 177,6 млн. рублей с учетом уплаты налога на имущество – автомобильные дороги республиканского значения общего пользования. |
|  | Основное мероприятие 1.7. Финансовое обеспечение дорожной деятельности |  |  |
|  | Мероприятие 1.7.1. Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения |  | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета в размере 82,8 млн.рублей направлены на выполнение мероприятий по содержанию автомобильных дорог республиканского значения общего пользования. |
|  | Основное мероприятие 1.8. Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации |  |  |
|  | Мероприятие 1.8.1. Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня |  | В рамках реализация поручения Президента Российской Федерации В.В.Путина от 22 декабря 2012 г. № Пр-3410 по развитию сети автомобильных дорог и обеспечению в ближайшее десятилетие увеличения объемов их строительства и реконструкции в два раза по сравнению с 2003-2012 годами в 2015 году построено шесть участков автомобильных дорог общего пользования Республики Марий Эл. Освоено 182,7 млн.рублей. |

Выполнение целевых показателей

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) подпрограммы 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Республики Марий Эл, в том числе: | км | 8 198,989 |
|  | сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения; | км | 3 099,160 |
|  | сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 5 099,729 |
| 2. | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, в том числе: | км | 26,461 |
|  | автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения; | км | 14,732 |
|  | автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 11,729 |
| 2.1. | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок), в том числе: | км | 0,122 |
| 2.1.1. | автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения; | км | - |
| 2.1.2. | автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0,122 |
| 3. | Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Республики Марий Эл в результате строительства новых автомобильных дорог, в том числе: | км | 22,689 |
|  | сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения; | км | 10,960 |
|  | сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 11,729 |
| 4. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Республики Марий Эл, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, в том числе: | км | 3,925 |
|  | сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения; | км | 3,772 |
|  | сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0,153 |
| 5. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Республики Марий Эл, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, в том числе: | км | 0,432 |
|  | сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения; | км | 0,432 |
|  | сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | - |
| 6. | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года, в том числе: | км | 1 285,700 |
|  | автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения; | км | 663,200 |
|  | автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 622,500 |
| 7. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, в том числе: | процентов | 15,700 |
|  | автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения; | процентов | 21,400 |
|  | автомобильных дорог общего пользования местного значения | процентов | 12,200 |

Объем затраченных на выполнение подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной программы Республики Марий Эл финансовых ресурсов в 2015 году

| Наименование подпрограммы | Источники финансового обеспечения | Фактические расходы (кассовые расходы источников ресурсного обеспечения) |
| --- | --- | --- |

| «Дорожное хозяйство» | всего | 1 281 610,8 |
| --- | --- | --- |
|  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 1 012 474,2 |
|  | федеральный бюджет | 265 496,2 |
|  | бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл | 3 640,4 |
|  | внебюджетные источники | - |