Текст выступления 
«Об основных итогах работы Министерства промышленности, транспорта 
и дорожного хозяйства Республики Марий Эл за 2016 г. и задачах 
на 2017 год в области дорожного хозяйства»

Для Республики Марий Эл автомобильные дороги имеют большое значение, являясь основным фактором, обеспечивающим экономическую 
и социальную стабильность общества, мобильность населения, развитие территории Республики Марий Эл.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования республиканского значения на 31 декабря 2016 года составляет 3103,9 км, в т.ч. с твердым покрытием 3086 км.

Протяженность автомобильных дорог в зависимости от их категории приведена на слайде (Слайд 3).

1 категории - 3 км

2 категории - 77 км

3 категории - 674 км

4 категории - 2 046 км

5 категории - 286 км

Транспортно-эксплуатационное состояние сети автомобильных дорог республиканского значения.

В 2009 - 2016 годах проведена диагностика 2497 км автомобильных дорог с целью оценки транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, по которым осуществляется движение автомобильного транспорта, выполняющего межмуниципальные 
и межрегиональные перевозки. По данным диагностики 580,7 км (23,3 %) обследованных дорог имеют допустимое состояние, 1910,7 км (76,5 %) - недопустимое.

Финансирование дорожного хозяйства Республики Марий Эл 
в 2016 году.

В соответствии с республиканским бюджетом Республики 
Марий Эл, объем финансирования дорожного хозяйства Республики Марий Эл в 2016 году составил 2 266,909 млн. рублей, в том числе 
545,675 млн. рублей - средства федерального бюджета.

Фактическое финансирование составило:

1 459,708 млн. рублей - на выполнение работ на сети автомобильных дорог общего пользования республиканского значения Республики 
Марий Эл, в том числе 219,828 млн. рублей - на погашение задолженности 2015 года;

227,2 млн. рублей - субсидии на осуществление целевых мероприятий в отношении автомобильных дорог местного значения, 
в т.ч. на погашение задолженности 2015 года 92,8 млн. рублей;

146,345 млн. рублей - субсидии на проектирование и строительство автомобильных дорог, в т.ч. из федерального бюджета 83,465 млн. рублей;

122,596 млн. рублей - на оплату налога на имущество автодорог;

39,048 млн. рублей - на содержание учреждения, осуществляющего управление республиканскими автомобильными дорогами;

36,5 млн. рублей – оплата задолженности по разработке ПСД 
на строительство магистральной улицы в створе ул. Кирова 
и ул. Строителей г. Йошкар-Олы;

и другие затраты - 15,684 млн. рублей.

Организация работ по строительству автомобильных дорог.

В 2016 году за счет средств республиканского бюджета Республики 
Марий Эл продолжались работы по строительству. В частности, на объекте «Строительство автомобильной дороги Сидельниково - Иванбеляк Звениговского района». I этап строительства (II пусковой комплекс), протяженностью 1,3735 км, с объемом финансирования 24,970 млн. рублей, объект введен 25.08.2016.

Велось строительство автомобильных дорог общего пользования 
с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции.

За счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл 
в 2016 году принято работ по строительству шести объектов с объемом финансирования 130,740 млн. рублей. Из них:

1. Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Кутюк - Кинер Моркинского района Республики Марий Эл с объемом финансирования 3,497 млн. рублей, протяженностью 0,455 км. Объект планировался 
к вводу 12.09.2016 года, объект не введен;

2. Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Куэръял Моркинского района с объемом финансирования 2,729 млн. рублей, протяженностью 0,192 км. Объект планировался к вводу 12.09.2016, объект не введен;

3. Строительство автомобильной дороги Юрдур - Ерумбал Моркинского района Республики Марий Эл с объемом финансирования 33,974 млн. рублей, протяженностью 1,761 км. Объект введен 
24.11.2016;

4. Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Когаркино Горномарийского района с объемом финансирования 7,615 млн. рублей, протяженностью 0,429 км. Объект введен 06.10.2016;

5. Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Атеево Горномарийского района с объемом финансирования 23,458 млн. рублей, протяженностью 2,373 км. Объект введен 27.12.2016;

6. Строительство автомобильной дороги Тат-Китня - Тат-Шолкер - Мари-Шолкер Мари - Турекского района с объемом финансирования 59,467 млн. рублей, протяженностью 3,388 км. Объект введен 
15.09.2016.

Общая протяженность объектов 8,598 км (введено в эксплуатацию 7,951 км).

Обеспечение сохранности автомобильных дорог.

Для обеспечения сохранности автомобильных дорог и во исполнение ст. 30 и ст. 31 Федерального закона № 257-ФЗ от 08.11.2007 г. 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации» принято постановление Правительства Республики Марий Эл 
от 21.03.2016 г. № 112 «О введении временного ограничения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования республиканского значения Республики Марий Эл в 2016 году», 
в соответствии с которым в период весенней распутицы с 15 апреля 
по 13 мая 2016 года было ограничено движение автомобильного транспорта по дорогам общего пользования Республики Марий Эл.

Кроме того, проведена работа по подготовке дорог и дорожных сооружений к безаварийному прохождению весеннего половодья. Были очищены отверстия водопропускных труб и мостов, заготовлен аварийный запас материалов. Так же было проведено комплексное обследование 
в весенний период 2016 года 3103,9 км автодорог, а также специальная проверка железнодорожных переездов на территории Республики Марий Эл.

Для обеспечения сохранности автомобильных дорог выполнялись следующие мероприятия:

1. Выдача специальных разрешений на перевозку тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов:

1.1. Выдано разрешений на движение крупногабаритных транспортных средств - 323 шт. (327 - в 2015 году);

1.2. Выдано разрешений на движение тяжеловесных транспортных средств - 202 шт. (160 - в 2015 году);

1.3. Перечислено в республиканский бюджет:

государственной пошлины - 0,776 млн. рублей;

средств в счет компенсации вреда, наносимого автомобильным дорогам от движения тяжеловесных транспортных средств - 9,905 млн. рублей (6,792 - в 2015 году);

в счет компенсации вреда, наносимого автомобильным дорогам 
в период временного ограничения движения 0,175 млн. рублей 
(0,351 - в 2015 году).

2. Согласование маршрутов перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам республиканского значения.

3. Организация весового контроля транспортных средств 
на автомобильных дорогах республиканского значения Республики 
Марий Эл:

3.1. Организована работа 2-х передвижных контрольно-пропускных пунктов службы весового контроля.

3.2. Оформлено актов весового контроля - 224 шт. 
(431 - в 2015 году);

3.3. Направлено претензий владельцам транспортных средств 
по неоплаченным актам весового контроля - 198 шт.;

3.4. Перечислено владельцами транспортных средств 
в республиканский бюджет по актам весового контроля, направленным претензиям и судебным решениям в счёт компенсации вреда, нанесённого автодорогам - 3,017 млн. рублей, в том числе компенсации вреда, наносимого автомобильным дорогам в период временного ограничения движения 0,555 млн. рублей.

Проводилась работа по изучению вопроса привлечения средств частных инвесторов для строительства автоматизированных постов весового контроля. В текущем году эта работа будет продолжена.

Организация работ по содержанию автомобильных дорог.

Объем выполненных работ по содержанию 3 103,9 км сети дорог общего пользования республиканского значения за 2016 год составил 967,132 млн. рублей.

Для поддержания транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог и безопасности дорожного движения за 2016 год выполнены следующие работы:

- зимние регламентные работы на сумму 349,475 млн. рублей (очистка дорог от снега, борьба с зимней скользкостью, содержание мостов, осуществление надзора за сооружениями);

- летние регламентные работы на сумму 93,735 млн. рублей (содержание земляного полотна и проезжей части, водопропускных труб, обстановки дороги, мостов и прочие работы);

- регламентные работы по содержанию мостов 
на автомобильных дорогах общего пользования республиканского значения РМЭ на сумму 8,937 млн. рублей;

- работы по ликвидации дефектов покрытия автомобильных дорог на сумму 295,608 млн. рублей, в том числе на МША на сумму 124,338 млн. рублей;

- выполнение неотложных работ в целях ликвидации дефектов покрытия на автомобильных дорогах общего пользования республиканского значения Республики Марий Эл на сумму 87,702 млн. рублей;

- выполнение работ по ликвидации дефектов покрытия проезжей части мостов, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования республиканского значения Республики Марий Эл на сумму 9,083 млн. рублей;

- работы по восстановлению изношенного покрытия 
на автомобильных дорогах общего пользования республиканского значения Республики Марий Эл на сумму 56,620 млн. рублей;

- работы по нанесению горизонтальной разметки проезжей части автомобильных дорог на сумму 15,671 млн. рублей. В 2016 году дорожная разметка была нанесена только на 21 дороге с высокой интенсивностью движения общей протяжённостью 581 км;

- работы по установке недостающих дорожных знаков 
на автодорогах общего пользования республиканского значения Республики Марий Эл на сумму 14,005 млн. рублей;

- работы по техническому обслуживанию линий искусственного освещения на автодорогах общего пользования республиканского значения Республики Марий Эл на сумму 2,299 млн. рублей;

- выполнение неотложных работ по очистке автомобильных дорог общего пользования республиканского значения республики 
Марий Эл от упавших деревьев в связи с неблагоприятными погодными условиями 10-14 ноября 2016 года на сумму 4,343 млн. рублей.

На сегодняшний день объёмы повреждений и разрушений на дорогах достигают таких значений, когда ямочный ремонт не эффективен, 
а на значительном количестве участков автодорог невозможен из-за полного разрушения асфальтобетонного покрытия.

Ежегодное проведение работ по ликвидации дефектов покрытия проезжей части автомобильных дорог - устранение выбоин (ямочный ремонт), заделка раскрытых трещин асфальтобетонной смесью 
не повышает должным образом ее транспортно-эксплуатационное состояние, а только временно обеспечивает безопасность дорожного движения.

На сегодняшний день требуют ремонта, капитального ремонта 
или реконструкции 2452,6 км дорог, или 98,2% от всей протяженности диагностированных автомобильных дорог республики.

По данным обследования искусственных дорожных сооружений 
и элементов обстановки, выполняемого в ходе паспортизации автомобильных дорог, выявлено большое количество сооружений, находящихся в неудовлетворительном или аварийном состоянии:

мостов - 39 объектов (20,0 процента от общего количества);

водопропускных труб - 651 объект (13,7 процента);

автобусных остановок - 248 объектов (27 процентов);

на опасных участках автомобильных дорог требуется устройство вновь металлических барьерных ограждений протяженностью 14,05 км;

требуется замена тросовых ограждений, не соответствующих нормативным требованиям, на металлические барьерные протяженностью 
33,12 км;

металлические барьерные ограждения, конструкция которых 
не соответствует ГОСТ Р 52289-2004 и требует замены, составляет 14,47 км;

для приведения автомобильных дорог в соответствие 
с разработанными проектами организации дорожного движения требуется установить 17 288 дорожных знаков.

Организация работ по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог.

В 2016 году только благодаря помощи федерального бюджета удалось выполнить работы по ремонту автомобильных дорог протяженностью 48,224 км с объемом финансирования 
452,811 млн. рублей.

Для остановки активного разрушения сети автомобильных дорог 
и мостов, сохранения транспортной инфраструктуры необходимо стабильное финансирование именно ремонтных работ. Необходимо ежегодно приводить в нормативное состояние не менее 50 - 70 км автомобильных дорог (при нормативе - 300 км) и 3 - 4 мостов 
с привлечением финансовых средств в размере 650 - 900 млн. рублей.

Основными задачами в области дорожного хозяйства
на 2017 год являются:

1. Проведение дальнейшей работы по привлечению средств федерального бюджета на строительство автомобильных дорог.

2. Привлечение других инвестиций в дорожную отрасль Республики Марий Эл.

Предложения в решении Коллегии.

Исходя из сказанного выше, в решение Коллегии предлагаю включить следующее:

1. Продолжить работу по выполнению мероприятий государственной программы Республики Марий Эл «Развитие транспортной системы 
и повышение безопасности дорожного движения в Республике Марий Эл на период до 2022 года», в т.ч. выполнение мероприятий по обеспечению сохранности автомобильных дорог республиканского значения.

2. Обеспечить выполнение плановых значений администрируемых Министерством неналоговых доходов республиканского бюджета.

3. Продолжить работу по поиску возможностей для увеличения доходной части бюджета дорожного фонда.

4. ГКУ «Марийскавтодор» - продолжить работу по изучению вопроса привлечения государственных и частных инвестиций 
для строительства автоматизированных постов весового контроля на опорной сети автомобильных дорог.

___________