# Итоги реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»

за январь-сентябрь 2010 года.

1. Подрядные работы.

Объем работ по виду деятельности «Строительство» - 
6157,6 млн. рублей или 130,3 % к соответствующему периоду 2009 года;

2. Жилищное строительство.

Объем ввод жилья - 210,2 тыс. м2 или 103,9% к уровню ввода жилья аналогичного периода 2009 года или 70% к уровню планового значения на 2010 год (план на 2010 год - 302 тыс. кв. метров жилья);

Объем ввода индивидуального жилья – 146,3 тыс. м2 или 102,1% к уровню ввода жилья аналогичного периода 2009 года или 68 % к уровню планового значения на 2010 год;

3. Строительство социального жилья.

В рамках реализации РЦП «Строительство в Республике 
Марий Эл социального жилья на 2009-2014 годы» в 2010 году 
на строительство 3 домов, ввод в эксплуатацию которых ожидается 
в текущем году, за счет средств республиканского бюджета направлено 18,55 млн. рублей.

4. Ипотечное жилищное кредитование.

В январе-сентябре 2010 года выдано населению 837 договоров ипотечного кредитования на приобретение (строительство) жилья на сумму 589,7 млн. рублей, что более чем в 2 раза выше уровня аналогичного периода 2009 года.

До конца 2010 года прогнозный объем ипотечного жилищного кредитования составляет порядка 800 млн. рублей.

5. Итоги ФЦП «Жилище» на 2002-2010

5.1. Обеспечение жильем молодых семей.

Лимит средств федерального бюджета на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2002-2010 годы – 124,491 млн. рублей. Объем софинансирования за счет консолидированного бюджета республики – 29,576 млн. рублей.

На отчетную дату подготовлено к выдаче 326 свидетельств. 
По обязательствам 2009 года профинансировано 0,996 млн. рублей за счет средств консолидированного бюджета республики на рождение детей.

5.2. Подпрограмма «Выполнение государственных обязательств 
по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» (Государственные жилищные сертификаты).

В 2010 году предусмотрен лимит за счет средств федерального бюджета - 63968,8 тыс. рублей. Выдано 33 сертификата на сумму 
51,17 млн. рублей, реализовано 17 сертификатов на сумму 
26,05 млн. рублей. По обязательствам 2009 года реализовано 
6 сертификатов на сумму 7,976 млн. рублей.

5.3. Подпрограмма «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой»

В 2010 году Республика Марий Эл не предполагает участия 
в реализации подпрограммы, поскольку выделение средств федерального бюджета осуществляется на конкурсной основе 
в виде субсидирования процентной ставки по кредитам на обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой, взятым 
до 2009 года.

5.4. Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» федеральной целевой программы»

В 2010 году Республика Марий Эл не предполагает участия 
в реализации подпрограммы, поскольку в 2008 году и последующие годы из федерального бюджета осуществляется финансирование переходящих объектов, заявленных в  2006-2007 годах.

5.4.1. Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2002-2010 годы в части переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания

В 2010 году Республика Марий Эл не предполагает участия 
в реализации подпрограммы.

6. Обеспечение жильем ветеранов и инвалидов.

6.1. Ветераны ВОВ, вставшие на учет до 1 марта 2005 года.

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 
2008 года №714 все ветераны Великой Отечественной войны, вставшие 
на учет до 1 марта 2005 года обеспечены жильем. За 2009-2010 годы улучшили жилищные условия 119 ветеранов ВОВ данной категории, направлено 99,5 млн. средств федерального бюджета.

6.2. Ветераны ВОВ, вставшие на учет после 1 марта 
2005 года.

Количество ветеранов и инвалидов ВОВ, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий, вставших на учет после 1 марта 
2005 года составило по состоянию на 01.10.2010 г. 1777 человек. Выдано 1506 свидетельств на сумму 1456,5 млн. рублей, реализовано 
693 свидетельства, не реализовано 813 свидетельств.

По состоянию на 26 октября 2010 года число вставших на учет после 1 марта 2005 года ветеранов составляет 1829 человек. Выдано 
1539 свидетельств на сумму 1488,6 млн. рублей, реализовано 
1212 свидетельств. Осталось реализовать 327 свидетельств.

6.3. Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов.

На предоставление социальной поддержки в 2010 году 
по обеспечению жильем семей инвалидов и семей, имеющих детей - инвалидов предусмотрено 17,6 млн. рублей. Средства поступили 
в республику в полном объеме. Выдано 27 свидетельств на сумму 
17,4 млн. рублей, реализовано 20 свидетельств на сумму 
13,53 млн. рублей.

7. Субсидии из Государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

В результате реализации РЦП «Переселение граждан 
из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания 
на 2007-2012 годы» с участием Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд) в 2008-2009 годах весь аварийный жилищный фонд, признанный таковым по состоянию 
на 1 января 2007 года ликвидирован.

В 2010 году Республике Марий Эл на проведение капитального ремонта 154 многоквартирных домов общей площадью 331,995 тыс. кв. метров направлено 263,06 млн. рублей средств Фонда.

На 1 октября 2010 года отремонтирован и принят рабочей комиссией 81 многоквартирный дом (52,6%), общей площадью 
101,243 тыс. кв.м.