Информация

о ходе реализации республиканской целевой программы

«Газификация населенных пунктов Республики Марий Эл 
на 2009 - 2015 годы»

Республиканской целевой программой «Газификация населенных пунктов Республики Марий Эл на 2009 - 2015 годы» предусмотрено финансирование программных мероприятий из республиканского бюджета Республики Марий Эл, бюджетов муниципальных образований Республики Марий Эл и из внебюджетных источников.

За 2009-2011 годы в рамках реализации мероприятий, указанных 
в республиканской целевой программе, профинансированы за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл  77 217,5 тыс. рублей, муниципальных бюджетов 4312 тыс. рублей, внебюджетных источников 426 750 тыс. рублей. В 2012 году планируется выделить из республиканского бюджета 9 005,2 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 270 351 тыс.рублей.

В течение 2009-2011 годов были введены в эксплуатацию 
514,9 км газопроводов, за 9 месяцев 2012 года – 94,7 км газопроводов. Большое внимание Правительство республики уделяет вопросу подключения к существующим газопроводам максимально большего количества жилых домов в сельской местности. Для этой цели Правительством республики разработан механизм государственной поддержки, который реализуется в рамках постановления Правительства Республики Марий Эл от 20.04.2005 г. № 102. Из республиканского бюджета субсидируется часть процентной ставки по кредитам, взятым населением на подключение жилых домов к газопроводам, в размере ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Благодаря этому в 2009-2011 годах газифицировано 
7 096 домовладений, уровень газификации природным газом в сельской местности составил 64%. За 2012 год по состоянию на 15.10.2012 года газифицировано 1 320 домовладений, процент охвата квартир природным газом по республике в сельской местности составил 65,7%. В 2012 году планируется произвести газификацию 2525 домов.