|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к муниципальной программе «Комплексное развитие сельских территорий в Мари-Турекском муниципальном районе на 2020 - 2025 годы» |
| --- | --- |

# Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

# «Комплексное развитие сельских территорий в Мари-Турекском  муниципальном районе

на 2020 - 2025 годы»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Муниципальная программа«Комплексное развитие сельских территорий в Мари-Турекском муниципальном районе на 2020 - 2025 годы» Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий в Мари-Турекском муниципальном районе на 2020-2025 годы» |
| 1 | Ввод(приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности , улучшивших жилищные условия с использованием социальных выплат | кв.м | 2000 | 2100 | 2200 | - | - | - |
| 2 | Количество реализованных на сельских территориях проектов по благоустройству | единиц | 1 | 7 | - | - | - | - |
| 3 | Ввод в эксплуатацию дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции | км | 2,4 | 3,45 | 1,5 | - | - | - |
| 4 | Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий | единиц | - | - | - | - | - | - |

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к муниципальной программе «Комплексное развитие сельских территорий в Мари-Турекском муниципальном районе на 2020 - 2025 годы» |
| --- | --- |

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

# «Комплексное развитие сельских территорий в Мари-Турекском  муниципальном районе

на 2020 - 2025 годы»

| № п/п | Наименование Программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Направление реализации | Cвязь с показателями программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализа-ции | окончания реализа-ции |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа«Комплексное развитие сельских территорий в Мари-Турекском муниципальном районе на 2020 - 2025 годы» Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий в Мари-Турекском муниципальном районе на 2020-2025 годы» |
| 1 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях | отдел сельского хозяйства администрации Мари-Турекского муниципального района | 2020 | 2025 | Улучшение жилищных условий сельских семей | Улучшение жилищных условий сельского населения посредством предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях | Ввод(приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности , улучшивших жилищные условия с использованием социальных выплат |
| 2 | Благоустройство сельских территорий | отдел архитектуры, муниципального хозяйства администрации Мари-Турекского муниципального района; администрации городского и сельских поселений Мари-Турекского муниципального района | 2020 | 2025 | Реализация на сельских территориях проектов по благоустройству | Предоставление субсидий на реализацию проектов, направленных на создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями; организацию освещения территории, включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений, в том числе с использованием энергосберегающих технологий; организацию пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок; обустройство контейнерных площадок. | Количество реализованных на сельских территориях проектов по благоустройству |
| 3 | Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры | отдел архитектуры, муниципального хозяйства администрации Мари-Турекского муниципального района | 2020 | 2025 | Повышение уровня и улучшение социальных условий жизни сельского населения | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции; развитие транспортной доступности для сельского населения к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов посредством предоставления субсидий | Ввод в эксплуатацию дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции |
| 4 | Формирование современного облика сельских территорий | отдел архитектуры, муниципального хозяйства администрации Мари-Турекского муниципального района | 2020 | 2025 | Рост числа реализованных инициативных проектов комплексного развития сельских территорий; вовлечение инициативных групп населения в процесс реализации проектов | Предоставление субсидий на проведение мероприятий по строительству, реконструкции , капитальному ремонту, а также созданию и обновлению материально-технической базы объектов инженерной инфраструктуры и социальной сферы (объекты здравоохранения, образования, культуры, спорта) | Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий |

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к муниципальной программе «Комплексное развитие сельских территорий в Мари-Турекском муниципальном районе на 2020 - 2025 годы» |
| --- | --- |

# Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

# «Комплексное развитие сельских территорий в Мари-Турекском  муниципальном районе

на 2020 - 2025 годы»

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Постановление Правительства Республики Марий Эл | Постановление Правительства Республики Марий Эл от 11 октября 2019 года №306 «О предоставлении государственной поддержки, направленной на комплексное развитие сельских территорий в Республике Марий Эл» (в редакции постановления Правительства Республики Марий Эл от 26 февраля 2020 года №52 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Марий Эл» | Минсельхоз Республики Марий Эл |
| 2 | Постановление Правительства Республики Марий Эл | Постановление Правительства Республики Марий Эл от 31 декабря 2013 года №445 «Об утверждении Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Республики Марий Эл» (в редакции постановления Правительства Республики Марий Эл от 20 января 2020 года №10 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Марий Эл от 31 декабря 2013 года №445» | Минтранс Республики Марий Эл |

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к муниципальной программе «Комплексное развитие сельских территорий в Мари-Турекском муниципальном районе на 2020 - 2025 годы» |
| --- | --- |

# Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

# «Комплексное развитие сельских территорий в Мари-Турекском  муниципальном районе

на 2020 - 2025 годы»

| Статус | Наименование муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классифи-кации | Расходы (тыс. рублей) по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий в Мари-Турекском муниципальном районе на 2020 - 2025 годы» | всего |  | 77394,1 | 73166,5 | 31128,9 | - | - | - |
|  |  | администрация Мари-Турекского муниципального района | 0700000000 | 77394,1 | 73166,5 | 31128,9 | - | - | - |
| Подпрограмма | «Устойчивое развитие сельских территорий в Мари-Турекском муниципальном районе на 2020-2025 годы» | всего |  | 77394,1 | 73166,5 | 31128,9 | - | - | - |
|  |  | администрация Мари-Турекского муниципального района | 0720000000 | 4144,5 | 1176,5 | 1828,9 | - | - | - |
| Основное мероприятие 1 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях | всего |  |  |  |  | - | - | - |
|  |  | администрация Мари-Турекского муниципального района | 0720100000 | 4144,5 | 1176,5 | 1828,9 | - | - | - |
| Мероприятие 1.1 | Обеспечение комплексного развития сельских территорий | всего |  | 4144,5 | 1176,5 | 1828,9 | - | - | - |
|  |  | администрация Мари-Турекского муниципального района | 90410030720165760 | 4144,5 | 1176,5 | 1828,9 | - | - | - |
| Основное мероприятие 2 | Благоустройство сельских территорий | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрация Мари-Турекского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3 | Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры | всего |  | 73249,6 | 71990,0 | 31300,0 | - | - | - |
|  |  | администрация Мари-Турекского муниципального района | 072020000 | 73249,6 | 71990,0 | 31300,0 | - | - | - |
| Мероприятие 3.1 | Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях | всего |  | 73249,6 | 71990,0 | 31300,0 | - | - | - |
|  |  | администрация Мари-Турекского муниципального района | 90404090720263720414 | 73249,6 | 71990,0 | 31300,0 | - | - | - |
| Основное мероприятие 4 | Формирование современного облика сельских территорий | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрация Мари-Турекского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к муниципальной программе «Комплексное развитие сельских территорий в Мари-Турекском муниципальном районе на 2020 - 2025 годы» |
| --- | --- |

# Прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы

# «Комплексное развитие сельских территорий в Мари-Турекском  муниципальном районе

на 2020 - 2025 годы»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. рублей) по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| Муниципальная программа | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий в Мари-Турекском муниципальном районе на 2020 - 2025 годы» | всего | 77394,1 | 73166,5 | 33128,9 | - | - | - |
|  |  | Бюджет Мари-Турекского муниципального район | 2192,1 | 1632,9 | 846,2 | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет* | 37252,9 | 40303,3 | 23345,9 | - | - | - |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл * | 37949,1 | 31230,3 | 8936,8 |  |  |  |
|  |  | Бюджеты городского и сельских поселений Мари-Турекского муниципального района * | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники* | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма | «Устойчивое развитие сельских территорий в Мари-Турекском муниципальном районе на 2020-2025 годы» | всего | 77394,1 | 73166,5 | 33128,9 | - | - | - |
|  |  | Бюджет Мари-Турекского муниципального район | 2192,1 | 1632,9 | 846,2 | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет* | 37252,9 | 40303,3 | 23345,9 | - | - | - |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл * | 37949,1 | 31230,3 | 8936,8 |  |  |  |
|  |  | Бюджеты городского и сельских поселений Мари-Турекского муниципального района * | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники* | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях | всего | 4144,5 | 1176,5 | 1828,9 | - | - | - |
|  |  | Бюджет Мари-Турекского муниципального район | 727,1 | 193,1 | 220,2 | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет* | 1714,1 | 516,2 | 1329,5 | - | - | - |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл * | 1703,3 | 467,2 | 279,2 |  |  |  |
|  |  | Бюджеты городского и сельских поселений Мари-Турекского муниципального района * | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники* | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2 | Благоустройство сельских территорий | всего | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет Мари-Турекского муниципального район | - | - | - | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет* | - | - | - | - | - | - |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл * | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Бюджеты городского и сельских поселений Мари-Турекского муниципального района * | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники* | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 3 | Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры73249,6 | всего | 73249,6 | 71990,0 | 31300,0 | - | - | - |
|  |  | Бюджет Мари-Турекского муниципального район | 1465,0 | 1439,8 | 626,0 | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет* | 35538,8 | 39787,1 | 22016,4 | - | - | - |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл * | 36245,8 | 30763,1 | 8657,6 | - | - | - |
|  |  | Бюджеты городского и сельских поселений Мари-Турекского муниципального района * | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники* | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 4 | Формирование современного облика сельских территорий | всего | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет Мари-Турекского муниципального район | - | - | - | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет* | - | - | - | - | - | - |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл * | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Бюджеты городского и сельских поселений Мари-Турекского муниципального района * | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники* | - | - | - | - | - | - |

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к муниципальной программе «Комплексное развитие сельских территорий в Мари-Турекском муниципальном районе на 2020 - 2025 годы» |
| --- | --- |

# План реализации муниципальной программы

# «Комплексное развитие сельских территорий в Мари-Турекском  муниципальном районе

на 2020 - 2025 годы»

| Наименование программы, целевой программы, мероприятий ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятий в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель (ФИО, должность) | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Код бюджетной классификации (бюджет Мари-Турекского муниципального района ) | Бюджетные ассигнования (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализа-ции | окон-чания реали-зации |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий в Мари-Турекском муниципальном районе на 2020 - 2025 годы» |  | 2020 | 2025 |  |  | 77394,1 | 73166,5 | 33128,9 | - | - | - |
| Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий в Мари-Турекском муниципальном районе на 2020-2025 годы» |  | 2020 | 2025 |  |  | 77394,1 | 73166,5 | 33128,9 | - | - | - |
| Основное мероприятие 1: Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях | Суворов А.М. - руководитель отдела сельского хозяйства администрации Мари-Турекского муниципального района | 2020 | 2025 | Улучшение жилищных условий сельских семей | 90410030720165760322 | 4144,5 | 1176,5 | 1828,9 | - | - | - |
| Основное мероприятие 2: Благоустройство сельских территорий | Пахомов В.В.- руководитель отдела архитектуры , муниципального хозяйства администрации Мари-Турекского муниципального района | 2020 | 2025 | Реализация на сельских территориях проектов по благоустройству |  | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 3: Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях | Пахомов В.В.- руководитель отдела архитектуры , муниципального хозяйства администрации Мари-Турекского муниципального района | 2020 | 2025 | Повышение уровня и улучшение социальных условий жизни сельского населения | 90404090720263720414 | 73249,6 | 71990,0 | 31300,0 | - | - | - |
| Основное мероприятие 4: Формирование современного облика сельских территорий | Пахомов В.В.- руководитель отдела архитектуры , муниципального хозяйства администрации Мари-Турекского муниципального района | 2020 | 2025 | Рост числа реализованных инициативных проектов комплексного развития сельских территорий; вовлечение инициативных групп населения в процесс реализации проектов |  | - | - | - | - | - | - |

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 к муниципальной программе «Комплексное развитие сельских территорий в Мари-Турекском муниципальном районе на 2020 - 2025 годы» |
| --- | --- |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

объектов капитального строительства, реализуемых в рамках муниципальной программы

# «Комплексное развитие сельских территорий в Мари-Турекском  муниципальном районе

на 2020 - 2025 годы»

|  | Наименование объекта | Мощность объекта в соответствующих единица измерения | Начало строительства объекта и ввода в эксплуатацию | Сметная стоимость объекта, в действующих ценах, тыс.рублей | Источники финансирования объекта | Объем финансирование (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Восстановление памятника в д.Тат-Китня Мари-Турекского района республики Марий Эл «Ваш подвиг бессмертен» |  | 2020 | 979,766 | Всего федеральный бюджет республиканский бюджет бюджет муниципального образования внебюджетные источники | 979,766 678,97783 6,85837 9,79766 284,13214 |  |  |  |  |  |
| 2 | Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов по администрации городского поселения Мари-Турек (сельские населенные пункты) |  | 2021 | 2841,29872 | Всего федеральный республиканский бюджет бюджет муниципального образования внебюджетные источники | 2841,29872 1719,5409 17,3691 719,58 24,813 |  |  |  |  |  |
| 3 | Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов по Карлыганской сельской администрации |  | 2021 | 1319,64 | Всего федеральный республиканский бюджет бюджет муниципального образования внебюджетные источники | 1319,64 914,463 9,237 382,6 13,2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов по Косолаповской сельской администрации |  | 2021 | 837,34598 | Всего федеральный республиканский бюджет бюджет муниципального образования внебюджетные источники | 837,346 580,28058 5,86142 242,904 8,3 |  |  |  |  |  |
| 5 | Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в Мари-Биляморском сельском поселении |  | 2021 | 1193,976 | Всего федеральный республиканский бюджет бюджет муниципального образования внебюджетные источники | 1193,976 827,42517 8,35783 346,253 11,94 |  |  |  |  |  |
| 6 | Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Марийского сельского поселения |  | 2021 | 979,906 | Всего федеральный республиканский бюджет бюджет муниципального образования внебюджетные источники | 979,906 674,19 6,81 290,0 8,906 |  |  |  |  |  |
| 7 | Восстановление памятника Воину-освободителю в д.Дружино и благоустройство прилегающей территории |  | 2021 | 493,338 | Всего федеральный бюджет республиканский бюджет бюджет муниципального образования внебюджетные источники | 493,338 335,61 3,39 59,3 95,0 |  |  |  |  |  |
| 8 | Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов по Хлебниковской сельской администрации |  | 2021 | 1091,79882 | Всего федеральный бюджет республиканский бюджет бюджет муниципального образования внебюджетные источники | 1091,8 756,7 7,6 316,5 11,0 |  |  |  |  |  |
| 9 | Автомобильная дорога Дружино-МалыеНослы-Исмаил Мари-Турекского района |  | 2020 | 73249,6 | Всего федеральный бюджет республиканский бюджет бюджет муниципального образования внебюджетные источники | 73249,6 35538,8 36245,8 1465,0 |  |  |  |  |  |