Приложение 4

План мероприятий

«дорожная карта» по развитию территории Моркинского муниципального района

на 2022 год и на 2023-2024 годы

| № п/п | Мероприятие | Срок реализации | Ответственный за реализацию |
| --- | --- | --- | --- |
| Улучшение качества жизни населения |
| 1 | Приобретение жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 5 квартир/5600 тыс. руб. | 2022 г. | Администрация Моркинского муниципального района |
| 2 | Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда: - пгт Морки - 21 квартира/40553 тыс. руб., - п. Красный Стекловар – 8 квартир/13574 тыс. руб. | 2022 г. | Администрация Моркинского муниципального района |
| 3 | Улучшение жилищных условий молодым семьям при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджетов Республики Марий Эл и бюджета Моркинского муниципального района 2022 г.- 24 семьи, 2023 г.- 15 семей, 2024 г.- 15 семей | 2022-2024 гг. | Администрация Моркинского муниципального района |
| 4 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях 2022 г. - 3 специалиста, 2023 г. - 3 специалиста, 2024 г. – 3 специалиста | 2022-2024 гг. | Администрация Моркинского муниципального района |
| 5 | «Радость путника» - строительство пешеходного висячего перехода через реку Ировка в дер. Алмаметьево» | 2022 г. | Семисолинская сельская администрация |
| 6 | Установка станции умягчения воды на центральном водозаборе пгт. Морки на сумму 19930 тыс. руб. | 2022 г. | Администрация Моркинского муниципального района |
| 7 | Установка станции умягчения воды на центральном водозаборе в п. Октябрьский Моркинского района Республики Марий Эл | 2023 г. | Администрация Моркинского муниципального района |
| 8 | Установка станции умягчения воды на водозаборе в п. Зеленогорск Моркинского района Республики Марий Эл | 2023 г. | Администрация Моркинского муниципального района |
| 9 | Установка станции умягчения воды на водозаборе в д. Коркатово Моркинского района Республики Марий Эл | 2024 г. | Администрация Моркинского муниципального района |
| 10 | Водоснабжение д.Чодраял и с.Арино Моркинского района Республики Марий Эл | 2023 г. | Администрация Моркинского муниципального района |
| 11 | Благоустройство дворовых территорий, расположенных в пгт Морки, ул. Мира, д.34 и д.36 на сумму 1973,4 тыс. руб. | 2022 г. | Моркинская городская администрация |
| 12 | Благоустройство дворовой территории, расположенной в пгт Морки, ул. Трудовые Резервы, д.24 на сумму 786,9 тыс. руб. | 2022 г. | Моркинская городская администрация |
| 13 | Ремонт тротуара по ул. Механизаторов пгт Морки на сумму 777 тыс. руб. | 2022 г. | Моркинская городская администрация |
| 14 | Благоустройство дворовой территории в пгт Морки, ул. Газовиков д. 21, ул. Краснова д. 1, ул. Краснова д. 3, ул. Краснова д. 5, ул. Краснова д. 7 | 2023 г. | Моркинская городская администрация |
| 15 | Благоустройство дворовой территории в пгт Морки, ул. Механизаторов д. 13, ул. Механизаторов д. 14, ул. Мира д. 13 | 2024 г. | Моркинская городская администрация |
| 16 | Ремонт тротуара в пгт Морки, ул. Советская | 2023 г. | Моркинская городская администрация |
| 17 | Ремонт тротуара по ул. Ленина в пгт Морки | 2024 г. | Моркинская городская администрация |
| 18 | Укладка тротуарной плитки в п. Октябрьский, ул. Центральная на сумму 514,97 тыс. руб | 2022-2024 гг | Октябрьская сельская администрация |
| 19 | Строительство автомобильной дороги Шлань-Шурга на сумму 59550,1 тыс. руб. | 2022 г. | Администрация Моркинского муниципального района |
| 20 | Строительство автомобильной дороги: подъезд к д. Куркумбал на сумму 45761,9 тыс. руб. | 2022 г. | Администрация Моркинского муниципального района |
| 21 | Строительство автомобильной дорога Вонжедур - Большая Мушерань Моркинского района | 2024 | Администрация Моркинского муниципального района |
| 22 | Ремонт автомобильной дороги Ургакш - Ронга - Морки на участке км 25+855 – км 44+000 (от границы района до д. Себеусад) на сумму 242092,6 тыс. руб. | 2022-2023 гг |  |
| 23 | Ремонт автомобильных дорог Звенигово – Шелангер – Морки на участках км 62+000 – км 66+732, км 66+792 – км 72+000 и Звенигово – Шелангер – Морки на участке км 72+000 – км 79+870 на 264,6 млн. руб. (от п. Октябрьский - до д. Абдаево) на сумму 264633,9 тыс. руб. | 2023 г. |  |
| 24 | Школа на 440 учащихся в с. Шоруньжа Моркинского района (2 очередь строительства) | 2023 г. | Администрация Моркинского муниципального района |
| 25 | Спальный корпус МОУ "Коркатовский лицей на 160 мест по адресу: Республика Марий Эл, Моркинский район, д. Коркатово, ул.Школьная д. 14. | 2023 г. | Администрация Моркинского муниципального района |
| Увеличение налогооблагаемой базы |
| 1 | Работа с бизнес-сообществом по легализации трудовых отношений | 2022 г. | Отдел экономики и муниципальных закупок Администрации Моркинского муниципального района |
| 2 | Введение в экономический оборот неучтенных земельных и имущественных объектов | 2022 г. | Отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации Моркинского муниципального района |