| ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ |
| --- |
| В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала (территориях нескольких смежных кадастровых кварталов): |
| субъект Российской Федерации | Республика Марий Эл | , |
| муниципальное образование | Новоторъяльский муниципальный район | , |
| населенный пункт | пгт. Новый Торъял | , |
| № кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов): |
|  | 12:07:1700123 |  |
|  | (Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой |  |
|  | будут выполняться комплексные кадастровые работы) |  |
| в целях исполнения государственного (муниципального) контракта |
| от | « | 25 | » | июня |  | 2019 | г. № | 0108300012019000018 |  |
| в период с | « | 25 | » | июня |  | 2019 | г. по « | 21 | » | октября |  | 2019 | г. |
| будут выполняться комплексные кадастровые работы. |
| Заказчиком комплексных кадастровых работ является: |
|  | Администрация муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» |  |
| Адрес | Республика Марий Эл, Новоторъяльский район, пгт. Новый Торъял, ул. Культуры, д. 33 |  |
| Адрес электронной почты | admtoryal@mail.ru | Номер контактного телефона | 8(83636)9-17-02 |  |
| Исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровый инженер (кадастровые инженеры): |
| Фамилия, имя, отчество | Стрелков Олег Владимирович |  |
| Адрес | 424019, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Фестивальная, д.77а, кв.80 |  |
| Адрес электронной почты | ostrelkov@yandex.ru | Номер контактного телефона | 8(8362)99-11-45 |  |
| Квалификационный аттестат: |
| Идентификационный номер | 12-11-24 | дата выдачи | 03.02.2019 |  |
| Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членом |
| которой является кадастровый инженер | СРО «Ассоциация кадастровых инженеров Приволжско-Уральского региона |  |
| Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный) контракт и работниками которого являются кадастровые инженеры |
|  | ИП «Стрелков О.В.» |  |
| График выполнения комплексных кадастровых работ |
| Время выполнения работ Место выполнения работ Виды работ Подготовительный этап в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения контракта 1. Направление извещение о начале выполнения комплексных кадастровых работ (Заказчик, Подрядчик) 2. Подрядчик проводит сбор и анализ исходных данных. в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента заключения контракта 1. Формируется согласительная комиссия (Заказчик); 2. Подрядчик проводит обследование территории комплексных кадастровых работ; 3. Подрядчик проводит геодезическую съемку территории комплексных кадастровых работ; 4. Подрядчик подает заявление о внесении сведений о ранее учтенных объектах недвижимости в орган регистрации прав. в течение 30 (тридцать) рабочих дней со дня опубликования извещения 1. Сбор информации от правообладателей объектов недвижимости адресов их регистрации и соответствующих документов на объекты недвижимости; 2. Подрядчик подготавливает схему границ земельных участков, составленную с применением картографической основы и направляет ее Заказчику. не позднее 25.07.2019 года Подрядчик подает заявление об учете адресов правообладателей и заявления о внесении сведений о ранее учтенных объектах недвижимости (сведения, полученные от правообладателей) в орган регистрации прав. Этап 1 не позднее 25.07.2019 года 1. проведение Подрядчиком обследования объектов недвижимости, определений характеристик объектов недвижимости, определение местоположения объектов недвижимости; 2. осуществление определения координат характерных точек местоположения границ объектов недвижимости; 3. подготовку Подрядчиком проектов карт-планов территории, 4. проверку карты-планов территории на соответствие сведениям Единого государственного реестра недвижимости по средством сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера». Этап 2 не позднее 02.08.2019 года 1. Подрядчик подготовленные проекты карт-планов территории направляет на рассмотрение Заказчику; 2. Направление Заказчиком проектов карт-планов территории в согласительную комиссию; 3.Направление Заказчиком извещения о проведении заседания согласительной комиссии. | не позднее 23.08.2019 года Проведение заседания согласительной комиссии, в том числе с участием Подрядчика. в течение 35 (Тридцати пяти) рабочих дней с первого заседания согласительной комиссии Принятие возражений относительно местоположения границ земельных участков. не позднее 11.10.2019 года Подрядчик оформляет проекты карт-планов территории в окончательной редакции. Этап 3 в течение 20 (двадцати) рабочих дней) со дня истечения срока предоставления возражений Согласительная комиссия направляет Заказчику для утверждения оформленные Подрядчиком проекты карт-планов территории в окончательной редакции и необходимые для его утверждения материалы заседания согласительной комиссии. не позднее 14.10.2019 года 1.Утверждение Заказчиком карт-планов территории; Этап 4 не позднее 21.10.2019 года Направление Заказчиком утвержденных карт-планов в орган регистрации прав. Обеспечение внесения результатов комплексных кадастровых работ Направление Подрядчиком в адрес Заказчика акта выполненных работ в 2 (Двух) экземплярах с приложением счета и счета-фактуры (при наличии); Подписание Заказчиком акта об оказании услуг. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком время. |
| Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории выполнения комплексных кадастровых работ, в соответствии с частью 6 статьи 42.7 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» вправе представить исполнителю комплексных кадастровых работ в письменной форме в течение тридцати рабочих дней со дня публикации этого извещения сведения об адресе правообладателя и (или) об адресе электронной почты правообладателя либо в соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» обратиться с соответствующим заявлением в орган кадастрового учета. Информация об адресах приемных органа кадастрового учета размещена на сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии rosreestr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». |
| В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, которые расположены на территории выполнения комплексных кадастровых работ, сведения о которых отсутствуют в государственном кадастре недвижимости, в соответствии с частью 4 статьи 42.6 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» заинтересованные лица вправе представить исполнителю комплексных кадастровых работ заверенные в установленном частью 2 статьи 22 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» порядке копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на такие объекты недвижимости, для внесения исполнителем комплексных кадастровых работ этих сведений в государственный кадастр недвижимости. |
| Указанные сведения и документы можно представить по адресу: |
|  | 424003, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, переулок Заводской д.3а офис 407 | . |
| Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 статьи 45 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» вправе самостоятельно подать в орган кадастрового учета заявление о внесении в государственный кадастр недвижимости сведений о ранее учтенном объекте недвижимости. |