Таблица 1

Сведения

о степени выполнения государственной программы Республики Марий Эл 
«Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013-2020 годы)» 
и основных мероприятий подпрограмм

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответствен-ный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реали- зации | окон-чания реализации | начала реали-зации | окон-чания реали-зации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе» |
| 1. | Обеспечение реализации комплекса мероприятий в рамках процесса перевода предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде | Департамент информати-зации и связи Республики Марий Эл | 2013 год | 2020 год | 2013 год | 2020 год | Обеспечение перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде | Обеспечена возможность получения в электронном виде 20 государственных и 12 типовых муниципальных социально значимых услуг. С учетом тиражирования государственных и типовых муниципальных услуг общее количество государственных и муниципальных услуг, переведенных в электронный вид, составляет 349 услуги. В 2014 г. заключены государственные контракты на внедрение и настройку автоматизированных информационных систем, |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | обеспечивающих предоставление государственных и муниципальных услуг |  |
| 2. | Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Республики Марий Эл по принципу «одного окна» | Департамент информати-зации и связи Республики Марий Эл | 2013 год | 2020 год | 2013 год | 2020 год | обеспечение качества оказания государственных и муниципальных услуг населению и доступности, формирование нового механизма предоставления государственных и муниципальных услуг | За 2014 год по принципу «одного окна» в Республике Марий Эл оказаны 54 474 государственных и муниципальных услуг. В целях достижения по итогам 2014 года охвата населения республики возможностью получения услуг по принципу «одного окна» до 40 %. В IV квартале 2014 года созданы сеть МФЦ из 15 единиц МФЦ c общим количеством окон обслуживания - 64, а также 22 территориально-обособленных структурных подразделений МФЦ в каждом городском округе и муниципальном районе республики. |  |
| 3. | Организация деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт | Департамент информати-зации и связи Республики Марий Эл | 2013 год | 2014 год | 2013 год | 2014 год | расширение возможности получения гражданами государственных и муниципальных услуг | За 2014 год выдано 1902 универсальные электронные карты. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий Республики Марий Эл» |
| 1. | Формирование электронного правительства в Республике Марий Эл | Департамент информати-зации и связи Республики Марий Эл | 2013 год | 2020 год | 2013 год | 2020 год | Решение задач повышения функционирования систем государственного управления в Республике Марий Эл, в том числе в части предоставления государственных услуг населению и организациям | Реализованы сервисы, позволяющие взаимодействовать в электронном виде по 28 основным документам и сведениям между органами исполнительной власти Республики Марий Эл и органами местного самоуправления в Республике Марий Эл. Для взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти разработано 36 адаптеров к электронным сервисам обмена данными. По 18 видам сведений, утвержденных распоряжением Правительства РФ от 29 июня 2012 г. № 1123-р, организовано предоставление информации федеральным органами исполнительной власти. Обеспечена работа администраторов начислений с Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах. С ОАО «Ростелеком» заключены государственные контракты на оказание услуг комплексного сервиса по информационно- |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | технологическому обеспечению возможности осуществления электронного взаимодействия и оказания государственных (муниципальных) услуг в электронном виде в 2014 году и на выполнение работ по интеграции автоматизированной информационной системы предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме с системой межведомственного электронного взаимодействия |  |
| 2. | Развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры Республики Марий Эл | Департамент информати-зации и связи Республики Марий Эл | 2013 год | 2020 год | 2013 год | 2020 год | Развитие информационных и телекоммуникационных технологий в целях повышения эффективности их использования и функционирования в Республике Марий Эл в сферах образования, здравоохранения и культуры |  | Бюджетные ассигнования на реализацию данного мероприятия в IV квартале 2014 года не выделялись |
| 3. | Обеспечение информационной безопасности органов исполнительной власти Республики Марий Эл в процессе предоставления | Департамент информати-зации и связи Республики Марий Эл | 2013 год | 2020 год | 2013 год | 2020 год | выполнение мероприятий по обеспечению защиты информации в процессе предоставления государственных и муниципальных услуг в | Достижение плановых показателей по результатам реализации мероприятия запланировано на IV квартал | Бюджетные ассигнования на реализацию данного мероприятия в IV квартале |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | государственных и муниципальных услуг |  |  |  |  |  | электронной форме | 2015 года | 2014 года не выделялись |
| 4. | Подготовка населения и профессиональных групп к использованию информационных и телекоммуникационных технологий в Республике Марий Эл | Департамент информати-зации и связи Республики Марий Эл | 2013 год | 2020 год | 2013 год | 2020 год | подготовка специалистов в области развития и использования информационных и телекоммуникационных технологий | Значение показателя доля государственных (муниципальных) гражданских служащих Республики Марий Эл, работников сфер образования, здравоохранения, культуры, обученных навыками |  |
| Подпрограмма «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Республики Марий Эл» |
| 1. | Создание региональной навигационно-информационной системы Республики Марий Эл | Департамент информати-зации и связи Республики Марий Эл | 2013 год | 2020 год | 2013 год | 2020 год | Улучшение контроля за перемещением транспорта, повышение экономической эффективности транспортного комплекса, оперативное реагирование на происшествия и нештатные ситуации | В рамках подготовительных мероприятий разработан проект технического задания на выполнение работ по внедрению региональной навигационно-информационной системы Республики Марий Эл. В связи с тем, что выделение бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Марий Эл на реализацию мероприятий | Бюджетные ассигнования на реализацию данного мероприятия в IV квартале 2014 года не выделялись |
|  |  |  |  |  |  |  |  | подпрограммы не предусмотрено, дальнейшая реализация данного мероприятия в 2014 году не представляется возможной |  |
| 2. | Создание аппаратно-программного комплекса «Центр космических услуг Республики Марий Эл» | Департамент информати-зации и связи Республики Марий Эл | 2013 год | 2020 год | 2013 год | 2020 год | Повышение эффективности мониторинга и управления основными отраслями экономики | В рамках подготовительных мероприятий разработан проект технического задания на выполнение работ по созданию аппаратно-программного | Бюджетные ассигнования на реализацию данного мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  | Республики Марий Эл, обеспечение доступности ГИС-материалов для граждан и коммерческих организаций, обеспечение удобства предоставления информации | комплекса «Региональный центр космических услуг Республики Марий Эл». В связи с тем, что выделение бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Марий Эл на реализацию мероприятий подпрограммы не предусмотрено, дальнейшая реализация данного мероприятия в 2014 году не представляется возможной. | в IV квартале 2014 года не выделялись |
| 3. | Создание системы высокоточного позиционирования Республики Марий Эл на базе технологий ГЛОНАСС, включая развертывание сети референцных станций | Департамент информати-зации и связи Республики Марий Эл | 2013 год | 2020 год | 2013 год | 2020 год | Формирование навигационного поля высокой точности, обеспечивающее навигационно-информационное обеспечение геодезических, строительных, транспортных, | В связи с тем, что выделение бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Марий Эл на реализацию мероприятий подпрограммы не предусмотрено, реализация данного мероприятия в 2014 году не представляется возможной. | Бюджетные ассигнования на реализацию данного мероприятия в IV квартале 2014 года не выделялись |
|  |  |  |  |  |  |  | сельскохозяйственных, природопользовательских и других работ, мониторинг и прогнозирование опасных природно-техногенных явлений, состояния объектов инфраструктуры и крупных инженерных сооружений |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4. | Подготовка и повышение квалификации должностных лиц в области использования результатов космической деятельности в Республике Марий Эл | Департамент информати-зации и связи Республики Марий Эл | 2013 год | 2020 год | 2013 год | 2020 год | Повышение квалификации государственных служащих Республики Марий Эл в области использования результатов космической деятельности, увеличение числа специалистов в данной области | В связи с тем, что выделение бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Марий Эл на реализацию мероприятий подпрограммы не предусмотрено, реализация данного мероприятия в 2014 году не представляется возможной. | Бюджетные ассигнования на реализацию данного мероприятия в IV квартале 2014 года не выделялись |

__________

Таблица 2

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Марий Эл 
на реализацию государственной программы Республики Марий Эл «Развитие информационного общества 
в Республике Марий Эл (2013-2020 годы)»

| Статус | Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы по годам (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз ПР | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2014 | сводная бюджетная роспись на 31.12.2014 | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Государственная программа Республики Марий Эл | «Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013 - 2020 годы)» | всего | 871 | 0410 | 1500000 | 000 | 51 948 | 53 197,4 | 33 474,6 |
|  |  | Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл | 871 | 0410 | 1500000 | 000 | 51 948 | 53 197,4 | 33 474,6 |
| Подпрограмма | «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе» | всего | 871 | 0410 | 1510000 | 000 | 17 017 | 16 918 | 7 293 |
|  |  | Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл | 871 | 0410 | 1510000 | 000 | 17 017 | 16 918 | 7 293 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие | Обеспечение реализации комплекса мероприятий в рамках процесса перевода предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде | Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл | 871 | 0410 | 1512831 | 621 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие | Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Республики Марий Эл по принципу «одного окна» | Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл | 871 | 0410 | 1512832 | 621 | 17 017 | 16 530 | 6 905,1 |
| Основное мероприятие | Организация деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт | Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл | 871 | 0410 | 1512833 | 600 | 0 | 388 | 388 |
| Подпрограмма | «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий Республики Марий Эл» | всего | 871 | 0410 | 1520000 | 000 | 20 000 | 17 286,4 | 9 457,1 |
|  |  | Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл | 871 | 0410 | 1520000 | 000 | 20 000 | 17 286,4 | 9 457,1 |
| Основное мероприятие | Формирование электронного правительства в Республике Марий Эл | Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл | 871 | 0410 | 1524913 | 242 | 20 000 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Основное мероприятие | Развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры Республики Марий Эл | Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл | 871 | 0410 | 1524913 | 200 | 0 | 17 286,4 | 9 457,1 |
| Основное мероприятие | Обеспечение информационной безопасности органов исполнительной власти Республики Марий Эл в процессе предоставления государственных и муниципальных услуг | Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл | 871 | 0410 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие | Подготовка населения и профессиональных групп к использованию информационных и телекоммуникационных технологий в Республике Марий Эл | Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл | 871 | 0410 |  |  | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма | «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Республики Марий Эл» | всего | 871 | 0410 | 1530000 | 000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие | Создание региональной навигационно-информационной системы Республики Марий Эл | Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл | 871 | 0410 | 1534969 | 242 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие | Создание аппаратно-программного комплекса «Центр космических услуг Республики Марий Эл» | Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл | 871 | 0410 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие | Создание системы высокоточного позиционирования Республики Марий Эл на базе технологий ГЛОНАСС, включая развертывание сети референцных станций | Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл | 871 | 0410 |  |  | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие | Подготовка и повышение квалификации должностных лиц в области использования результатов космической деятельности в Республике Марий Эл | Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл | 871 | 0410 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма | «Обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл «Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013 - 2020)» | всего | 871 | 0410 | 1540000 | 000 | 14 931 | 18 993 | 16 724,4 |
|  |  | Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл | 871 | 0410 | 1540000 | 000 | 14 931 | 18 993 | 16 724,4 |
| Основное мероприятие | Центральный аппарат | Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл | 871 | 0410 | 1542902 | 000 | 9 165 | 11 233,3 | 10 683,1 |
| Основное мероприятие | Государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл «Информсреда» | Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл | 871 | 0410 | 1542811 | 611 | 3 058 | 3 218,6 | 3 218,6 |
| Основное мероприятие | Автономное учреждение Республики Марий Эл «Дирекция МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Марий Эл» | Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл | 871 | 0410 | 1542927 | 621 | 2 708 | 4 541,1 | 2 822,7 |

______________

Таблица 3

Информация

о расходах источников ресурсного обеспечения на реализацию целей
государственной программы Республики Марий Эл

«Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013 - 2020 годы)»

(тыс. рублей)

| Статус | Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансового обеспечения | Оценка расходов (в соответствии с государственной программой) | Фактические расходы (кассовые расходы источников ресурсного обеспечения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Государственная программа Республики Марий Эл | «Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013 - 2020 годы)» | всего | 92 062 | 72 339 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 53 197,4 | 33 474,4 |
|  |  | федеральный бюджет* | 38 864,6 | 38 864,6 |
| Подпрограмма | «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе» | всего | 46 982,6 | 37 357,6 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 16 918 | 7 293 |
|  |  | федеральный бюджет* | 30 064,6 | 30 064,6 |
| Основное мероприятие | Обеспечение реализации комплекса мероприятий в | всего | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | рамках процесса перевода предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде | республиканский бюджет Республики Марий Эл |  |  |
|  |  | федеральный бюджет* |  |  |
| Основное мероприятие | Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Республики Марий Эл по принципу «одного окна» | всего | 46 594,6 | 36 969,7 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 16 530 | 6 905,1 |
|  |  | федеральный бюджет* | 30 064,6 | 30 064,6 |
| Основное мероприятие | Организация деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт | всего | 388 | 388 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 388 | 388 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 |
| Подпрограмма | «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий Республики Марий Эл» | всего | 26 086,4 | 18 257,1 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 17 286,4 | 9 457,1 |
|  |  | федеральный бюджет* | 8 800 | 8 800 |
| Основное мероприятие | «Формирование электронного правительства в Республике Марий Эл» | всего | 8 800 | 8 800 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | федеральный бюджет* | 8 800 | 8 800 |
| Основное мероприятие | Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Республики Марий Эл | всего | 17 286,4 | 9 457,1 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 17 286,6 | 9 457,1 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 |
| Основное мероприятие | Обеспечение информационной безопасности органов исполнительной власти Республики Марий Эл в процессе предоставления государственных и муниципальных услуг | всего | 0 | 0 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 |
| Основное мероприятие | Подготовка населения и профессиональных групп к использованию информационных и телекоммуникационных технологий в Республике Марий Эл | всего | 0 | 0 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 |
| Подпрограмма | «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы | всего | 0 | 0 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Республики Марий Эл» | федеральный бюджет* | 0 | 0 |
| Основное мероприятие | Создание региональной навигационно-информационной системы Республики Марий Эл | всего | 0 | 0 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 |
| Основное мероприятие | Создание аппаратно - программного комплекса «Центр космических услуг Республики Марий Эл» | всего | 0 | 0 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 |
| Основное мероприятие | Создание системы высокоточного позиционирования Республики Марий Эл на базе технологий ГЛОНАСС, включая развертывание сети референцных станций | всего | 0 | 0 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Основное мероприятие | Подготовка и повышение квалификации должностных лиц в области использования результатов космической деятельности в Республике Марий Эл | всего | 0 | 0 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 |
| Подпрограмма | Обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл «Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013 - 2020 годы)» | всего | 18 993 | 16 724,4 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 18 993 | 16 724,4 |
|  |  | федеральный бюджет* |  |  |
| Основное мероприятие | Центральный аппарат | всего | 11 233,3 | 10 683,1 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 11 233,3 | 10 683,1 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 |
| Основное мероприятие | Государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл «Информсреда» | всего | 3 218,6 |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 3 218,6 | 3 218,6 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Основное мероприятие | Автономное учреждение Республики Марий Эл «Дирекция МФЦ | всего | 4 541,1 | 2 822,7 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 4 541,1 | 2 822,7 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 |

_______________

* При условии выделения средств из федерального бюджета.

____________

Таблица 4

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы, республиканской целевой программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год, факт | 2014 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Государственная программа Республики Марий Эл «Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013 - 2020 годы)» |
| 1. | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг; | процентов | 26 | 40* | 43,74 | В связи с внесением изменений в ноябре 2013 года в методику проведения мониторинга значений показателя «доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания в том числе в МФЦ» в 2014 году проведена корректировка плана развития сети МФЦ в Республике Марий Эл, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  | предусматривающая создание на территории республики вместо отделений МФЦ на базе привлекаемой организации 16 единых МФЦ и 72 удаленных рабочих мест. Реализация измененного плана развития начата в октябре 2014 года. По итогам 2014 года введены в эксплуатацию 15 единых МФЦ с общим количеством окон обслуживания - 64, а также 22 удаленных рабочих места МФЦ во всех районах республики, что обеспечило достижение данного значения показателя до уровня 43,74 процента (значение показателя выше установленного Минэкономразвития России). |
| 2. | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | процентов | 25 | 37 | 35,4 | в 2014 году производилась смена автоматизированной информационной системы, обеспечивающей предоставление государственных и муниципальных услуг |
| 3. | Время ожидания в очереди при обращении за получением государственной и муниципальной услуги | минут | 20 | 15 | 7 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе» |
| 1. | Количество жителей Республики Марий Эл, получивших универсальную электронную карту, от общего количестве жителей, проживающих на территории Республики Марий Эл | человек | 1 003 | 1 000* | 1 902 | В связи с внесением в 2013 году изменений в Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ в части переноса срока обязательной выдачи универсальной электронной карты гражданам с 1 января 2014 г. на 1 января 2015 г. увеличение числа выданных универсальных электронных карт может осуществляться исключительно по заявлениям граждан на добровольной основе |
| 2. | Количество государственных и муниципальных услуг, оказанных на территории Республики Марий Эл по принципу «одного окна» | штук | 42 720 | 43 393* | 54 474 | В связи с сокращением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по обслуживанию развитию сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) в Республике Марий Эл в 2014 году обеспечено функционирование 21 отделения МФЦ из созданных ранее в 2013 году 52 отделений МФЦ при планах развития сети в течении 2014 года до 113 отделений МФЦ. Таким образом, число точек обслуживания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  | заявителей не соответствовало плановым, что пропорционально обусловило объем рассмотренных заявлений на получение государственных и муниципальных услуг через МФЦ отличный от планового значения. |
| Подпрограмма «Развития и использования информационных и телекоммуникационных технологий Республики Марий Эл» |
| 1. | Доля межведомственных запросов к федеральным органам исполнительной власти, органам исполнительной власти Республики Марий Эл, органам местного самоуправления в Республике Марий Эл, выполненных в электронном виде с использованием региональной системы межведомственного электронного взаимодействия, в общем числе межведомственных запросов | процентов | 40 | 80 | 28,7 | в 2014 году производилась смена автоматизированной информационной системы, обеспечивающей предоставление государственных и муниципальных услуг |
| 2. | Доля электронного документооборота в органах исполнительной власти Республики Марий Эл (органах местного самоуправления) в общем объеме документооборота | процентов | 65 | 71 | 61,7 | в органах государственной власти Республики Марий Эл по-прежнему преобладает смешанный документооборот. Это связано с тем, что в органах государственной власти Республики Марий Эл осуществляется электронный документооборот с дублированием на бумажном носителе. Кроме того, в общем объеме документооборота содержатся документы, создание которых в бумажном виде являются обязательными |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3. | Доля общедоступных каталогов библиотек, переведенных в электронный вид, в общем количестве общедоступных каталогов библиотек | процентов | 2 | 4 | 13,8 | Достижение значения показателя обеспечено реализацией ведомством целевых мероприятий без привлечения выделяемых на реализацию данной государственной программы средств |
| 4. | Доля предметов музейных фондов, переведенных в электронный вид, в общем количестве музейных фондов | процентов | 8 | 12 | 1,32 | бюджетные ассигнования из республиканского бюджета Республики Марий Эл в 2014 году на реализацию мероприятия не выделялись. Достижение значения показателя обеспечено реализацией ведомством целевых мероприятий без привлечения выделяемых на реализацию данной государственной программы средств |
| 5. | Доля единиц хранения архивных фондов, переведенных в электронный вид, в общем количестве архивных фондов | процентов | 7 | 10 | 4,1 | бюджетные ассигнования из республиканского бюджета Республики Марий Эл в 2014 году на реализацию мероприятия не выделялись. Достижение значения показателя обеспечено реализацией ведомством целевых мероприятий без привлечения выделяемых на реализацию данной государственной программы средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6. | Доля общеобразовательных организаций, имеющих web-сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве учреждений | процентов | 100 | 100 | 89 | бюджетные ассигнования из республиканского бюджета Республики Марий Эл в 2014 году на реализацию мероприятия не выделялись. Достижение значения показателя обеспечено реализацией ведомством целевых мероприятий без привлечения выделяемых на реализацию данной государственной программы средств |
| 7. | Доля лечебно-профилактических учреждений, в которых используются медицинские информационные системы | процентов | 75 | 80 | 0 | бюджетные ассигнования из республиканского бюджета Республики Марий Эл в 2014 году на реализацию мероприятия не выделялись |
| 8. | Доля государственных гражданских служащих Республики Марий Эл, работников сфер здравоохранения культуры прошедших обучение или переподготовку по использованию ИКТ в профессиональной деятельности, в общем количестве государственных гражданских служащих Республики Марий Эл, работников сфер образования, здравоохранения, культуры | процентов | 36 | 41 | 75,9 | бюджетные ассигнования из республиканского бюджета Республики Марий Эл в 2014 году на реализацию мероприятия не выделялись |
| 9. | Доля аттестованных рабочих мест органов государственной власти Республики Марий Эл, органов местного самоуправления в Республике Марий Эл | процентов | 60 | 100 | 0 | в виду отсутствия целевого финансирования, базовые значения показателя не изменялись |
| 10. | Доля успешного прохождения аудита государственной власти Республики Марий Эл, органов местного самоуправления в Республике Марий Эл | процентов | 80 | 100 | 100 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Республики Марий Эл» государственной программы Республики Марий Эл «Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013 - 2020 годы)» |
| 1. | Доля удовлетворенных запросов, поступивших в Центр космических услуг Республики Марий Эл от заинтересованных потребителей, на обеспечение данными, полученными с применением результатов космической деятельности | процентов | 0 | 10 | 0 | бюджетные ассигнования из республиканского бюджета Республики Марий Эл в 2014 году на реализацию подпрограммы не выделялись |
| 2. | Доля пассажирских автобусов и школьных автобусов, ведомственного транспорта органов исполнительной власти Республики Марий Эл, автомобилей служб экстренного реагирования по Республике Марий Эл, специализированного транспорта, занятого в лесохозяйственной деятельности, включенных в региональную единую навигационно-информационную систему | процентов | 0 | 10 | 0 | бюджетные ассигнования из республиканского бюджета Республики Марий Эл в 2014 году на реализацию подпрограммы не выделялись |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3. | Процент готовности отраслевых баз данных, созданных с использованием результатов космической деятельности и средств дистанционного зондирования земли и применяемых для мониторинга и управления в сельском хозяйстве, дорожном хозяйстве, лесном хозяйстве, жилищно-коммунальном хозяйстве Республики Марий Эл, а также для мониторинга особо охраняемых природных территорий и объектов | процентов | 0 | 35 | 0 | бюджетные ассигнования из республиканского бюджета Республики Марий Эл в 2014 году на реализацию подпрограммы не выделялись |
| 4. | Доля территорий Республики Марий Эл, покрытой навигационным полем высокой точности, обеспечивающим единство измерений и координатных расчетов для пользователей с уровнем точности, позволяющим вычислять координаты объектов в геоцентрических системах координат в режиме реального времени в положении статики | процентов | 0 | 10 | 0 | бюджетные ассигнования из республиканского бюджета Республики Марий Эл в 2014 году на реализацию подпрограммы не выделялись |
| 5. | Количество специалистов и должностных лиц Республики Марий Эл, прошедших подготовку или обучение в области использования спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности | процентов | 0 | 20 | 0 | бюджетные ассигнования из республиканского бюджета Республики Марий Эл в 2014 году на реализацию подпрограммы не выделялись |

________________

Таблица 5

Отчет

О выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными учреждениями Республики Марий Эл по государственной программе Республики Марий Эл 
«Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013 - 2020 годы)»

| Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы | Значение показателя объема услуги | Расходы республиканского бюджета Республики Марий Эл на оказание государственной услуги, тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
|  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Наименование услуги и ее содержание | Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Республики Марий Эл по принципу «одного окна» |
| Показатель объема услуги | Количество государственных (муниципальных) и прочих услуг, оказанных по принципу «одного окна» на территории Республики Марий Эл |
| Подпрограмма 1. «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе» |  |  |  | 0 | 16 918 | 0 |
| 1.2 Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Республики Марий Эл по принципу «одного окна» | 42 720 | 54 474 | 108 948 | 0 | 16 530 | 0 |
| 1.3 Организация деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт | 1 003 | 1 902 | - | 0 | 388 | 0 |

_____________