Годовой доклад о реализации государственной 
программы Республики Марий Эл «Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013 - 2025 годы)»

Государственная программа Республики Марий Эл «Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013 - 2025 годы)» (далее - государственная программа), утверждена постановлением Правительства Республики Марий Эл от 30 ноября 2012 г. № 448.

Ответственный исполнитель государственной программы -Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл.

Государственная программа реализуется в 2013 - 2025 годы.

Достижение значений показателей (индикаторов) государственной программы осуществлялось за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл и за счет средств федерального бюджета. Сведения о достижении значений показателей приведены в таблице 4.

Сведения о степени выполнения государственной программы Республики Марий Эл «Развитие информационного общества
в Республике Марий Эл (2013 - 2025 годы)» и основных мероприятий подпрограмм приведены в таблице 1.

I. Реализация подпрограммы «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного
общества и услуги, оказываемые на ее основе» в 2018 году направлена на выполнение мероприятий по направлению «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Республики Марий Эл по принципу «одного окна».

В Республике Марий Эл организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» осуществляется на базе автономного учреждения Республики Марий Эл «Дирекция многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Марий Эл», являющегося в соответствии с распоряжением Правительства Республики Марий Эл Уполномоченным МФЦ в Республике Марий Эл.

В соответствии со схемой размещения МФЦ на территории Республики Марий Эл в 2018 году функционировала сеть МФЦ, состоящая из 17 МФЦ с общим количеством окон обслуживания
117 и 71 обособленного подразделения (офиса) МФЦ в каждом городском округе и муниципальном районе Республики Марий Эл.

В Республике Марий Эл на основании соглашения о взаимодействии при оказании содействия субъектам малого и среднего предпринимательства между АУ Республики Марий Эл «Дирекция МФЦ» и ПАО «Сбербанк» в системе МФЦ действует Центр оказания услуг для бизнеса (ЦУО), состоящий из 4 окон обслуживания.

Значение установленного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 показателя «доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг 
по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ» 
в Республике Марий Эл по итогам 2018 года составляет 92,58 процента (плановое значение показателя - 90 процентов).

Механизм использования специализированной автоматизированной информационной системы «МФЦ» при предоставлении государственных и муниципальных услуг и создание объектов сети МФЦ непосредственно в сельских и городских поселениях обеспечивает наиболее важный критерий работы МФЦ - предоставление услуг по принципу «одного окна», а также экстерриториальность предоставления услуг, что, в свою очередь, обеспечивает шаговую доступность созданных объектов сети МФЦ.

Взаимодействие МФЦ с органами исполнительной власти
и органами местного самоуправления осуществляется в рамках созданного в Республике Марий Эл защищенного сегмента региональной системы межведомственного электронного взаимодействия.

На основании соглашений о взаимодействии, заключаемых уполномоченным МФЦ с органами власти разного уровня в МФЦ организовано предоставление по 156 видам услуг (государственные услуги федеральных органов власти, республиканских органов власти, услуги муниципальных образований, прочие услуги).

Наибольшее число обращений заявителей в МФЦ наблюдается за государственными услугами в области регистрации прав (услуги Росреестра - более 50 процентов обращений), затем - за услугами МВД и Пенсионного Фонда Российской Федерации.

В соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между Уполномоченным МФЦ в Республике Марий Эл и акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (далее - Корпорация МСП), в МФЦ Республики Марий Эл предоставляется 7 услуг корпорации для субъектов малого
и среднего предпринимательства (далее - МСП) в том числе услуга
по регистрации на Портале бизнес - навигатора МСП. Всего
за 2018 год оказана 551 услуга Корпорации МСП.

Организация деятельности МФЦ осуществляется в соответствии
с утвержденными Правилами и предусматривает равный доступ
к получению государственных и муниципальных услуг всем категориям граждан. В целях повышения доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе для граждан пожилого возраста, МФЦ в Республике Марий Эл осуществляется выездное обслуживание заявителей в соответствии с постановлением Правительства Республики Марий Эл от 3 ноября 2016 г. № 493.

Данным постановлением Правительства Республики Марий Эл также установлены категории граждан, для которых организация выезда работника МФЦ осуществляется бесплатно. К ним относятся: Ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды Великой Отечественной войны, участники Великой Отечественной войны, лица, награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда», герои Советского Союза, герои Российской Федерации, герои Социалистического Труда, герои Труда Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы, полные кавалеры ордена Трудовой Славы, инвалиды I и II групп.

За 2018 год сотрудниками МФЦ осуществлено 186 (в том числе
63 - в IV квартале) выездов к гражданам для оказания государственных
и муниципальных услуг, из них 115 (в том числе 6 - в IV квартале) выездов обслуживания осуществлены бесплатно.

За 2018 год через МФЦ в Республике Марий Эл оказано более
340 тысяч государственных, муниципальных, а также прочих услуг, что на 10,5 процентов больше, чем оказано по итогам 2017 года.

В целом, за период с 2014 по 2018 год перечень предоставляемых 
по принципу «одного окна» в МФЦ государственных и муниципальных услуг увеличился в 3 раза, а объемы оказанных государственных
и муниципальных услуг за этот же период времени увеличились более чем в 4 раза.

В рамках перевода государственных и муниципальных 
о принципу «одного окна» и достижения показателя «доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, к 2018 году - не менее 70 процентов», установленного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования государственного управления», в 2018 году проведен ряд мероприятий по организации межведомственного электронного взаимодействия
и перевода государственных и муниципальных услуг в электронный
вид.

II. Реализация подпрограммы «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий Республики 
Марий Эл» в 2018 году направлена на выполнение мероприятий
по направлению «Развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры Республики Марий Эл».

В целях достижения показателя «Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме, к 2018 году - не менее 70 процентов» 
в Республике Марий Эл с 2011 года проводятся мероприятия 
по организации межведомственного электронного взаимодействия
и переводу государственных и муниципальных услуг в электронный вид.

29 октября 2015 г. Главой Республики Марий Эл утвержден, 
а в сентябре 2017 г. актуализирован план мероприятий по достижению показателя, определенного в пункте 1 «в» Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601, включающий:

1. Мероприятия по реализации услуг на порталах государственных и муниципальных услуг.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 г. № 1993-р в Республике Марий Эл осуществлен перевод предоставления 26 государственных и 13 типовых муниципальных социально значимых услуг в электронную форму,
из них в 2018 году - 6 государственных услуг и 4 типовых муниципальных услуг. С учетом тиражирования государственных 
и типовых муниципальных услуг общее количество государственных 
и муниципальных услуг, переведенных в электронный вид, доступных 
с Единого портала государственных услуг и портала государственных 
и муниципальных услуг Республики Марий Эл, составляет 298.

Региональный сегмент Единого портала государственных услуг 
приведен к единому стилю бренда «Госуслуги».

2. Мероприятия по расширению регионального сегмента электронного правительства.

Осуществлена разработка, внедрение и интеграция с подсистемой «Концентратор услуг» Единого портала государственных услуг ведомственной информационной системы Министерства социального развития Республики Марий Эл.

В рамках обеспечения межведомственного электронного взаимодействия реализованы сервисы, позволяющие взаимодействовать в электронном виде по 28 основным документам и сведениям между органами исполнительной власти Республики Марий Эл и органами местного самоуправления в Республике Марий Эл. Для взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти разработано
50 адаптеров к электронным сервисам обмена данными
формата системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) версии 2.х и 39 адаптеров к видам сведений формата СМЭВ версии 3.х, из них в 2018 году 16 адаптеров. По 29 видам сведений, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2012 г. № 1123-р, организовано предоставление информации федеральным органам исполнительной власти. По трем видам сведений, входящим в перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 января 2015 г. № 96-р обеспечено предоставление информации исполнительным органам государственной власти другого субъекта Российской Федерации 
и органам, предоставляющим муниципальные услуги, на территории другого субъекта Российской Федерации.

На постоянной основе проводятся мероприятия по поддержке
и развитию защищённой сети передачи данных Республики Марий Эл, представляющей собой физическую основу республиканского сегмента СМЭВ.

3. Мероприятия, направленные на популяризацию услуг.

В соответствии с методическими рекомендациями Минкомсвязи России реализован ряд мероприятий по информационному сопровождению предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме.

В соответствии с методическими рекомендациями Минкомсвязи России в 2018 году реализован ряд мероприятий по информационному сопровождению предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме. В том числе:

проведено 26 выездных мероприятий (в том числе в рамках крупных культурно-массовых мероприятий, проводимых на территории республики) с организацией возможности регистрации граждан
на Едином портале государственных услуг и разъяснительной работой
о преимуществах получения государственных и муниципальных услуг
в электронной форме;

организована публикация информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», осуществлено размещение печатной продукции рекламно-информационного характера во всех населенных пунктах Республики Марий Эл и в помещениях МФЦ;

в помещениях МФЦ размещены видеоролики из репозитария Минкомсвязи России и презентации с информацией о Едином портале государственных и муниципальных услуг;

сотрудниками МФЦ на постоянной основе проводится информационная и разъяснительная работа о преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме как
с посетителями центров, так и в формате выездных мероприятий по заявкам от организаций и учреждений Республики Марий Эл, а также
в ходе подомовых обходов в сельских поселениях.

В ходе реализации мероприятий по популяризации преимуществ получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде:

размещены 8 информационных сюжетов по 8 темам продолжительностью от 2 минут на двух общероссийских общедоступных государственных телеканалах - Россия 1 и Россия 24;

размещены 8 новостных репортажей на двух государственных радиовещательных станциях (Россия 1, Россия 24) с повторами на этих же радиостанциях на территории Республики Марий Эл;

размещен рекламный аудиоролик на территории Республики Марий Эл на пяти радиостанциях (Пульс-Радио, Европа Плюс,
Марий Эл Радио, Ретро Радио, Радио Маяк);

размещены информационные и рекламные материалы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в социальных сетях: «Вконтакте», «Facebook» и «Instagram» (без создания специализированных сообществ).

Охват пользователей социальной сети «Вконтакте» размещенными материалами составил более 218 тысяч человек, в том числе более
61 тысяч переходов по активным ссылкам.

Охват пользователей социальных сетей «Facebook» и «Instagram» размещенными материалами составил более 19 тысяч человек.

С учетом рекомендаций Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации региональный портал госуслуг переведен на авторизацию исключительно через единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). В Республике Марий Эл организовано 176 пунктов регистрации заявителей в ЕСИА,
в том числе во всех 88 объектах сети МФЦ. В ЕСИА зарегистрировано 72,9 процентов жителей Республики Марий Эл.

В период с 31 января по 12 марта 2018 г. была организована ежедневная работа мобильных пунктов МФЦ в высших учебных заведениях г. Йошкар-Олы по регистрации студентов в ЕСИА
и популяризации предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме. Сотрудниками органов власти, местного самоуправления и МФЦ в Республике Марий Эл на постоянной основе проводится информационная и разъяснительная работа о преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме с посетителями.

По итогам 2018 года значение показателя, рассчитанного Департаментом информатизации и связи Республики Марий Эл
на основании данных, внесенных органами исполнительной власти Республики Марий Эл и органами местного самоуправления
в Республике Марий Эл в формы 1-ГУ и 1-МУ федеральной государственной информационной системы «Управление», составило 72,9 процентов.

Финансирование вышеназванных мероприятий в 2018 году осуществлялось в соответствии с Законом Республики Марий Эл
от 1 декабря 2017 г. № 53-З «О республиканском бюджете Республики Марий Эл на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». Сведения об использовании бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Марий Эл на реализацию государственной программы Республики Марий Эл «Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013 - 2025 годы)» приведены
в таблице 2.

Указанным законом предусмотрены бюджетные ассигнования
на реализацию государственной программы в 2018 году
средства в размере 141 994,0 тыс. рублей, из них на реализацию подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл «Развитие информационного общества
в Республике Марий Эл (2013 - 2025 годы)» средства в размере 141 994,0 тыс. рублей. На реализацию подпрограммы «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием
глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Республики
Марий Эл», подпрограммы «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые
на ее основе» и подпрограммы «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Республике Марий Эл» бюджетные ассигнования не предусматривались.

Сведения о расходах источников финансового обеспечения 
на реализацию целей государственной программы Республики 
Марий Эл «Развитие информационного общества в Республике 
Марий Эл (2013 - 2025 годы)» приведены в таблице 3.

По состоянию на 31 декабря 2018 г. на реализацию государственной программы Республики Марий Эл «Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013 - 2025 годы)» из республиканского бюджета Республики Марий Эл доведено бюджетных ассигнований в размере 155 383,9 тыс. рублей, 
из них на подпрограмму «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе» средства в размере 10 890,7 тыс. рублей, подпрограмму «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Республике Марий Эл» средства в размере 
1 200,0 тыс. рублей и подпрограмму «Обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл «Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013 - 2025 годы)» средства в размере 143 293,2 тыс. рублей.

На реализацию подпрограммы «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС
и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Республики Марий Эл» бюджетные ассигнования не выделялись. Мероприятия данной подпрограммы не исполнены в связи с отсутствием финансирования Сведения о невыполненных мероприятиях государственной программы приведены в таблице 8.

Методика оценки эффективности реализации государственной программы «Развитие информационного общества в Республике 
Марий Эл (2013 - 2025 годы)» приведена в приложении.

В результате оценке эффективности реализации государственной программы в соответствии с методикой оценки эффективности государственной программы выявлено, что показатель эффективности реализации государственной программы составляет «1», что свидетельствует о высокой оценке эффективности реализации государственной программы. Сведения для расчетов представлены
в таблицах № 6 и № 7.

___________

Таблица 1

Сведения
о степени выполнения государственной программы Республики Марий Эл 
«Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013 - 2025 годы)»
и основных мероприятий подпрограмм

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации | окончание реализации | начало реализации | окончание реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе» |
| 1. | Реализация комплекса мероприятий в рамках процесса перевода предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме | Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл | 2013 год | 2025 год | 2013 год | 2025 год | обеспечение перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме | Обеспечена организационно-методическая поддержка органов исполнительной власти Республики Марий Эл и органов местного самоуправления в Республике Марий Эл по работе с региональным сегментом системы межведомственного электронного взаимодействия, включая получение электронных заявлений по 26 государственным и 13 типовым муниципальным социально-значимым услугам. С учетом тиражирования государственных и типовых муниципальных услуг общее количество услуг, переведенных в электронный вид и доступных с Единого портала государственных услуг и портала государственных и муниципальных услуг Республики Марий Эл, составляет 298. |  |
| 2. | Предоставление государственных и муниципальных услуг на территории Республики Марий Эл по принципу «одного окна» | Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл | 2013 год | 2025 год | 2013 год | 2025 год | обеспечение качества и доступности оказания государственных и муниципальных услуг населению, формирование нового механизма предоставления государственных и муниципальных услуг | За 2018 год по принципу «одного окна» в Республике Марий Эл оказано более 340 000 услуг. В соответствии со схемой размещения МФЦ на территории Республики Марий Эл в 2018 году обеспечена деятельность сети МФЦ, из 17 МФЦ с общим количеством окон обслуживания 117 и 71 обособленного подразделения (офиса) МФЦ в каждом городском округе и муниципальном районе Республики Марий Эл. |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Республике Марий Эл» |
| 1. | Формирование электронного правительства в Республике Марий Эл | Департамент информати-зации и связи Республики Марий Эл | 2013 год | 2025 год | 2013 год | 2025 год | решение задач повышения эффективности функционирования систем государственного управления в Республике Марий Эл, в том числе в части предоставления государственных и муниципальных услуг населению и организациям | В рамках обеспечения межведомственного электронного взаимодействия реализованы сервисы, позволяющие взаимодействовать в электронном виде по 28 основным документам и сведениям между органами исполнительной власти Республики Марий Эл и органами местного самоуправления в Республике Марий Эл. Для взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти разработано 50 адаптеров к электронным сервисам обмена данными формата системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) версии 2.х и 39 адаптеров к видам сведений формата СМЭВ версии 3.х. По 29 видам сведений, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2012 г. № 1123-р, организовано предоставление информации федеральным органам исполнительной власти. Модернизирована (закуплена) существующая система электронного документооборота и внедрение модуля интеграции с системой межведомственного электронного документооборота. |  |
| 2. | Развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры в Республике Марий Эл | Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл | 2013 год | 2025 год | 2013 год | 2025 год | формирование в Республике Марий Эл современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, необходимой для предоставления качественных государственных и муниципальных услуг в электронной форме, а также для эффективного функционирования электронного правительства в Республике Марий Эл | Достигнуты плановые значения показателей по результатам реализации мероприятия. |  |
| 3. | Обеспечение информационной безопасности в органах исполнительной власти Республики Марий Эл в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации | Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл | 2013 год | 2025 год | 2013 год | 2025 год | выполнение мероприятий по обеспечению защиты информации в процессе предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме | Достижение плановых показателей по результатам реализации мероприятия запланировано на IV квартал 2019 года | бюджетные ассигнования на реализацию данного мероприятия в 2018 году не выделялись |
| 4. | Подготовка государственных гражданских служащих Республики Марий Эл и иных работников государственных органов Республики Марий Эл, работников государственных учреждений Республики Марий Эл к использованию ИКТ в Республике Марий Эл | Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл | 2013 год | 2025 год | 2013 год | 2025 год | подготовка специалистов в области развития и использования ИКТ | Достигнуты плановые значения показателей по результатам реализации мероприятия |  |
| Подпрограмма 3 «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Республики Марий Эл» |
| 1. | Создание региональной навигационно-информационной системы Республики Марий Эл | Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл | 2013 год | 2025 год | 2013 год | 2025 год | улучшение контроля за перемещением транспорта, повышение экономической эффективности организаций транспортного комплекса, оперативное реагирование на происшествия и нештатные ситуации | В рамках подготовительных мероприятий разработан проект технического задания на выполнение работ по внедрению региональной навигационно-информационной системы Республики Марий Эл | бюджетные ассигнования на реализацию данного мероприятия в 2018 году не выделялись |
| 2. | Создание аппаратно-программного комплекса «Центр космических услуг Республики Марий Эл» | Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл | 2013 год | 2025 год | 2013 год | 2025 год | повышение эффективности мониторинга и управления основными отраслями экономики Республики Марий Эл, обеспечение доступности геоинформационных материалов для граждан и коммерческих организаций, обеспечение удобства предоставления информации | В рамках подготовительных мероприятий разработан проект технического задания на выполнение работ по созданию аппаратно-программного комплекса «Региональный центр космических услуг Республики Марий Эл» | бюджетные ассигнования на реализацию данного мероприятия в 2018 году не выделялись |
| 3. | Создание системы высокоточного позиционирования Республики Марий Эл на базе технологий глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС | Департамент информатизациии связи Республики Марий Эл | 2013 год | 2025 год | 2013 год | 2025 год | формирование навигационного поля высокой точности для информационного обеспечения геодезических, строительных, транспортных, сельскохозяйствен-ных, природо-пользовательских и других работ, мониторинга и прогнозирования опасных природно-техногенных явлений, состояния объектов инфраструктуры и крупных инженерных сооружений |  | бюджетные ассигнования на реализацию данного мероприятия в 2018 году не выделялись |
| 4. | Подготовка и повышение квалификации государственных гражданских служащих Республики Марий Эл и иных работников государственных органов Республики Марий Эл, работников государственных учреждений Республики Марий Эл в области использования спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности | Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл | 2013 год | 2025 год | 2013 год | 2025 год | повышение квалификации государственных служащих Республики Марий Эл в области использования результатов космической деятельности, увеличение числа специалистов в данной области |  | бюджетные ассигнования на реализацию данного мероприятия в 2018 году не выделялись |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл «Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013 - 2025 годы)» |
| 1. | Реализация государственной программы Республики Марий Эл «Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013 - 2025 годы)» | Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл | 2013 год | 2025 год | 2013 год | 2025 год | повышение эффективности использования бюджетных средств при организации предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Марий Эл в электронной форме и по принципу «одного окна»; координация деятельности органов государственной власти Республики Марий Эл в вопросах использования ИКТ | Плановое значение показателя «уровень удовлетворенности населения Республики Марий Эл качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде по принципу «одного окна» по итогам 2018 года достигнуто. |  |
| 2. | Обеспечение достижения показателя, предусмотренного подпунктом «в» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601, посредством доработки (создания) информационных систем, используемых при предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронном виде, в том числе в части обеспечения взаимодействия с федеральной государственной информационной системой «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечи-вающей информационно-технологическое взаимодей-ствие информационных систем, используемых для предоставления государст-венных и муниципальных услуг в электронной форме» и федеральной государст-венной информационной системой «Единый портал государственных и муници-пальных услуг (функций)», и (или) посредством информирования граждан о преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде и (или) иных мероприятий, направленных на достижение указанного показателя | Департамент информати-зации и связи Республики Марий Эл | 2018 | 2025 | 2018 | 2025 | повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Республике Марий Эл; популяризация механизма получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | Плановое значение показателя по итогам 2018 года достигнуто. |  |

_______________

Таблица 2

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Марий Эл на реализацию государственной программы Республики Марий Эл «Развитие информационного общества 
в Республике Марий Эл (2013 - 2025 годы)»

Ответственный исполнитель – Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл (далее - ДиИС)

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответ-ствен-ный испол-нитель, соис-полни-тели | Код бюджетной классификации | Сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2018 г., в том числе | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, в том числе | Кассовое исполнение, в том числе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | республи-канский бюджет РМЭ | федера-льный бюджет | всего | республи-канский бюджет РМЭ | федера-льный бюджет1 | всего | республи-канский бюджет РМЭ | федера-льный бюджет1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа | Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013 - 2025 годы) | всего | 87104101500000000000 | 141 994,0 | 134 684,6 | 7 309,4 | 155 383,9 | 148 074,5 | 7 309,4 | 149 945,7 | 142 636,3 | 7 309,4 |
|  |  | ДиИС | 87104101500000000000 | 141 994,0 | 134 684,6 | 7 309,4 | 155 383,9 | 148 074,5 | 7 309,4 | 149 945,7 | 142 636,3 | 7 309,4 |
| Подпрограмма 1 | Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе | всего | 87104101510000000000 |  |  |  | 10 890,7 | 10 890,7 |  | 10 890,7 | 10 890,7 |  |
|  |  | ДиИС | 87104101510000000000 |  |  |  | 10 890,7 | 10 890,7 |  | 10 890,7 | 10 890,7 |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Реализация комплекса мероприятий в рамках процесса перевода предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме | ДиИС | 87104101510100000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Предоставление государственных и муниципальных услуг на территории Республики Марий Эл по принципу «одного окна | ДиИС | 87104101510228320412 87104101510229960831 |  |  |  | 9 503,5 1 387,3 | 9 503,5 1 387,3 |  | 9 503,5 1 387,33 | 9 503,5 1 387,3 |  |
| Подпрограмма 2 | Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Республике Марий Эл | всего | 87104101520000000000 |  |  |  | 1 200,0 | 1 200,0 |  | 1 186,2 | 1 186,2 |  |
|  |  | ДиИС | 87104101520000000000 |  |  |  | 1 200,0 | 1 200,0 |  | 1 186,2 | 1 186,2 |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Формирование электронного правительства в Республике Марий Эл | ДиИС | 87104101520128680200 |  |  |  | 1 200,0 | 1 200,0 |  | 1 186,2 | 1 186,2 |  |
| Основное мероприятие 2.2 | Развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры в Республике Марий Эл | ДиИС | 87104101520249130200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3 | Обеспечение информационной безопасности в органах исполнительной власти Республики Марий Эл в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации | ДиИС | 87104101520300000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.4 | Подготовка государственных гражданских служащих Республики Марий Эл и иных работников государственных органов Республики Марий Эл, работников государственных учреждений Республики Марий Эл к использованию ИКТ в Республике Марий Эл | ДиИС | 87104101520400000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Республики Марий Эл | всего | 87104101530000000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ДиИС | 87104101530000000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 | Создание региональной навигационно-информационной системы Республики Марий Эл | ДиИС | 87104101530100000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2 | Создание аппаратно-программного комплекса «Центр космических услуг Республики Марий Эл» | ДиИС | 87104101530200000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.3 | Создание системы высокоточного позиционирования Республики Марий Эл на базе технологий глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС | ДиИС | 87104101530300000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.4 | Подготовка и повышение квалификации государственных гражданских служащих Республики Марий Эл и иных работников государственных органов Республики Марий Эл, работников государственных учреждений Республики Марий Эл в области использования спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности» | ДиИС | 87104101530400000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 | Обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл «Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013 - 2025 годы)» | всего | 87104101540000000000 | 141 994,0 | 134 684,6 | 7 309,4 | 143 293,2 | 135 983,8 | 7 309,4 | 137 868,8 | 130 559,4 | 7 309,4 |
|  |  | ДиИС | 87104101540000000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1 | Реализация государственной программы Республики Марий Эл «Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013 - 2025 годы)» | ДиИС | 87104101540129020100 87104101540129020800 87104101540129020200 87104101540128110600 87104101540129270600 | 9 422,0 20,0 2 306,0 4 745,6 117 555,0 | 9 422,0 20,0 2 306,0 4 745,6 117 555,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 9 190,0 20,0 2 551,5 7 860,6 115 725,7 | 9 190,0 20,0 2 551,5 7 860,6 115 725,7 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 8 954,0 0,0 2 316,4 7 679,1 110 973,9 | 8 954,0 0,0 2 316,4 7 679,1 110 973,9 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |
| Основное мероприятие 4.2 | Обеспечение достижения показателя, предусмотренного подпунктом «в» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601, посредством доработки (создания) информационных систем, используемых при предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронном виде, в том числе в части обеспечения взаимодействия с федеральной государственной информационной системой «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» и федеральной государственной информационной системой «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», и (или) посредством информирования граждан о преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде и (или) иных мероприятий, направленных на достижение указанного показателя | ДиИС | 871041015402R0280600 | 7 945,4 | 636,0 | 7 309,4 | 7 945,4 | 636,0 | 7 309,4 | 7 945,4 | 636,0 | 7 309,4 |

___________________

Таблица 3

Информация

о расходах источников финансового обеспечения на реализацию целей государственной программы Республики 
Марий Эл «Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013 - 2025 годы)»

(тыс. рублей)

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники финансового обеспечения | Оценка расходов (в соответствии с государственной программой) | Фактические расходы (кассовые расходы источников финансового обеспечения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Государственная программа Республики Марий Эл | Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013 - 2025 годы) | всего | 141 994,0 | 149 945,7 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 134 684,6 | 142 636,3 |
|  |  | федеральный бюджет* | 7 309,4 | 7 309,4 |
| Подпрограмма 1 | Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе | всего | 0 | 10 890,7 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0 | 10 890,7 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1. | Реализация комплекса мероприятий в рамках процесса перевода предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме | всего | 0 | 0 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.2. | Предоставление государственных и муниципальных услуг на территории Республики Марий Эл по принципу «одного окна» | всего | 0 | 10 890,7 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0 | 10 890,7 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Республике Марий Эл | всего | 0 | 1 186,2 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0 | 1 186,2 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.1. | Формирование электронного правительства в Республике Марий Эл | всего | 0 | 1 186,2 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0 | 1 186,2 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.2. | Развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры в Республике Марий Эл | всего | 0 | 0 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.3. | Обеспечение информационной безопасности в органах исполнительной власти Республики Марий Эл в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации | всего | 0 | 0 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.4. | Подготовка государственных гражданских служащих Республики Марий Эл и иных работников государственных органов Республики Марий Эл, работников государственных учреждений Республики Марий Эл к использованию ИКТ в Республике Марий Эл | всего | 0 | 0 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 | Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Республики Марий Эл | всего | 0 | 0 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.1. | Создание региональной навигационно-информационной системы Республики Марий Эл | всего | 0 | 0 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.2. | Создание аппаратно-программного комплекса «Центр космических услуг Республики Марий Эл» | всего | 0 | 0 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.3. | Создание системы высокоточного позиционирования Республики Марий Эл на базе технологий глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС | всего | 0 | 0 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.4. | Подготовка и повышение квалификации государственных гражданских служащих Республики Марий Эл и иных работников государственных органов Республики Марий Эл, работников государственных учреждений Республики Марий Эл в области использования спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности | всего | 0 | 0 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 |
| Подпрограмма 4 | Обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл «Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013 - 2020 годы)» | всего | 141 994,0 | 137 868,8 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 134 684,6 | 130 559,4 |
|  |  | федеральный бюджет* | 7 309,4 | 7 309,4 |
| Основное мероприятие 4.1. | Реализация государственной программы Республики Марий Эл «Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013 - 2020 годы)» | всего | 134 048,6 | 129 923,4 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 134 048,6 | 129 923,4 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4.2. | Обеспечение достижения показателя, предусмотренного подпунктом «в» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601, посредством доработки (создания) информационных систем, используемых при предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронном виде, в том числе в части обеспечения взаимодействия с федеральной государственной информационной системой «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» и федеральной государственной информационной системой «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», и (или) посредством информирования граждан о преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде и (или) иных мероприятий, направленных на достижение указанного показателя | всего | 7 945,4 | 7 945,4 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 636,0 | 636,0 |
|  |  | федеральный бюджет* | 7 309,4 | 7 309,4 |

* При условии выделения средств из федерального бюджета.

________________

Таблица 4

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год факт | 2018 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Государственная программа Республики Марий Эл «Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013 - 2025 годы)» |
| 1. | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | процентов | 92,76 | 92,7 | 92,58 | Согласно Указу Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» данный показатель должен составлять не менее 90% |
| 2. | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | процентов | 61,1 | 70 | 72,9 | Данные за 2018 год будут уточняться Росстатом в марте 2019 г. |
| Подпрограмма 1 «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе» |
| 1. | Количество государственных услуг Республики Марий Эл, для которых обеспечена возможность подачи заявления, осуществления мониторинга хода предоставления услуги и получения результата предоставления услуги в электронной форме | шт. | 17 | 21 | 26 |  |
| 2. | Количество типовых муниципальных услуг в Республике Марий Эл, для которых обеспечена возможность подачи заявления, осуществления мониторинга хода предоставления услуги и получения результата предоставления услуги в электронной форме | шт. | 8 | 12 | 13 |  |
| 3. | Доля документов и сведений, необходимых для оказания государственных и муниципальных услуг в Республике Марий Эл, находящихся в распоряжении федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Республики Марий Эл, органов местного самоуправления в Республике Марий Эл, для которых обеспечена возможность обмена в электронном виде с использованием региональной системы межведомственного электронного взаимодействия, в общем числе документов и сведений | процентов | 90 | 90 | 90 |  |
| 4. | Количество государственных и муниципальных услуг, оказанных на территории Республики Марий Эл по принципу «одного окна» | шт. | 263 505 | 236 000 | 340 393 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Республике Марий Эл» |
| 1. | Доля электронного документооборота в органах государственной власти Республики Марий Эл и органах местного самоуправления в Республике Марий Эл в общем объеме документооборота | процентов | 73 | 70 | 71,6 |  |
| 2. | Количество подключенных к региональному сегменту системы межведомственного электронного взаимодействия органов государственной власти Республики Марий Эл, органов местного самоуправления в Республике Марий Эл, иных органов и организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | шт. | 319 | 270 | 270 |  |
| 3. | Доля аттестованных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации информационных систем, используемых в процессе предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме | процентов | - | - | - |  |
| 4. | Доля государственных гражданских служащих Республики Марий Эл и иных работников государственных органов Республики Марий Эл, работников государственных учреждений Республики Марий Эл, прошедших обучение или переподготовку по использованию ИКТ в профессиональной деятельности, в общем количестве государственных гражданских служащих Республики Марий Эл и иных работников государственных органов Республики Марий Эл, работников государственных учреждений Республики Марий Эл | процентов | 88,9 | 76 | 90,6 |  |
| 5. | Численность граждан, занятых в отрасли связи в Республике Марий Эл | ед. | 3 936 | 3 900 | 3 911 |  |
| Подпрограмма 3 «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Республики Марий Эл» |
| 1. | Доля удовлетворенных запросов, поступивших в аппаратно-программный комплекс «Центр космических услуг Республики Марий Эл» от заинтересованных потребителей, на обеспечение данными, полученными с применением результатов космической деятельности | процентов | - | - | - | бюджетные ассигнования из республиканского бюджета Республики Марий Эл в 2018 году на реализацию подпрограммы не выделялись |
| 2. | Доля пассажирских автобусов и школьных автобусов, ведомственного транспорта органов исполнительной власти Республики Марий Эл, автомобилей служб экстренного реагирования по Республике Марий Эл, специализированного транспорта, занятого в лесохозяйственной деятельности, включенных в региональную навигационно-информационную систему Республики Марий Эл | процентов | - | - | - | бюджетные ассигнования из республиканского бюджета Республики Марий Эл в 2018 году на реализацию подпрограммы не выделялись |
| 3. | Процент готовности отраслевых баз данных, созданных с использованием результатов космической деятельности и средств дистанционного зондирования земли и применяемых для мониторинга и управления в сельском хозяйстве, дорожном хозяйстве, лесном хозяйстве, жилищно-коммунальном хозяйстве Республики Марий Эл | процентов | - | - | - | бюджетные ассигнования из республиканского бюджета Республики Марий Эл в 2018 году на реализацию подпрограммы не выделялись |
| 4. | Доля территории Республики Марий Эл, покрытой навигационным полем высокой точности, обеспечивающим единство измерений и координатных расчетов для пользователей с уровнем точности, позволяющим вычислять координаты объектов в геоцентрических системах координат в режиме реального времени в положении статики | процентов | - | - | - | бюджетные ассигнования из республиканского бюджета Республики Марий Эл в 2018 году на реализацию подпрограммы не выделялись |
| 5. | Количество государственных гражданских служащих Республики Марий Эл и иных работников государственных органов Республики Марий Эл, работников государственных учреждений Республики Марий Эл, прошедших подготовку или обучение в области использования спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности | процентов | - | - | - | бюджетные ассигнования из республиканского бюджета Республики Марий Эл в 2018 году на реализацию подпрограммы не выделялись |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл «Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013 - 2025 годы)» |
| 1. | Уровень удовлетворенности населения Республики Марий Эл качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме и по принципу «одного окна» | процентов | 90 | 90 | 98,95 |  |
| 2. | Количество проведенных проверок выполнения мероприятий по защите информации в органах исполнительной власти Республики Марий Эл и подведомственных им организациях | ед. | 0 | 0 | 0 | Выполнение данного мероприятия на 2018 год запланировано не было, в связи с этим данный показатель при расчете эффективности реализации подпрограммы и государственной программы в целом, не учитывается. |
| 3. | Количество граждан Республики Марий Эл, зарегистрированных в единой системе идентификации и аутентификации, в год | чел. | 280 699 | 66 000 | 75 723 |  |

__________________

Таблица 5

Отчет

о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг 
государственными учреждениями Республики Марий Эл по государственной программе 
Республики Марий Эл «Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013 - 2025 годы)»

| Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги (штук) | Расходы республиканского бюджета Республики Марий Эл на оказание государственной услуги (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- |
|  | план | факт | Сводная бюджетная роспись на 1 января 2018 г. | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2018 г. | Кассовое исполнение |
| Наименование услуги и ее содержание | Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг |
| Показатель объема услуги | Количество услуг, оказанных по принципу «одного окна» на территории Республики Марий Эл |
| Подпрограмма 1 «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе» |  |  | 0 | 10 890,7 | 10 890,7 |
| Основное мероприятие 1.2. «Предоставление государственных и муниципальных услуг на территории Республики Марий Эл по принципу «одного окна» | 302 500 | 340 393 | 0 | 10 890,7 | 10 890,7 |

_____________

Таблица 6

Расчеты эффективности реализации Госпрограммы Республики Марий Эл «Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013 - 2025 годы) за 2018 год

| Мероприятия 2016 год | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы | Выполнено/не выполнено (причины невыполнения) (тыс. рублей) | СРм | СДп/ппз | Эис | ССуз | СРп/п | ЭРп/п | СД гппз | СРгп | ЭРгп |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Госпрограмма (в целом) |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
|  | 1. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | процентов | 92,76 | 92,7 | 92,58 | Выполнено (Согласно Указу Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» данный показатель должен составлять не менее 90%) |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 2. Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | процентов | 61,1 | 70,0 | 72,9 | Выполнено (Данные за 2018 год будут уточняться Росстатом в марте 2019 г.) |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Подпрограмма 1 «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе» | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. Реализация комплекса мероприятий в рамках процесса перевода предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме | 1. Количество государственных услуг Республики Марий Эл, для которых обеспечена возможность подачи заявления, осуществления мониторинга хода предоставления услуги и получения результата предоставления услуги в электронной форме | шт. | 17 | 21 | 26 | выполнено | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Количество типовых муниципальных услуг в Республике Марий Эл, для которых обес-печена возможность подачи заявления, осуществления мони-торинга хода предос-тавления услуги и получения результата предоставления услуги в электронной форме | шт. | 8 | 12 | 13 | выполнено |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Доля документов и сведений, необходи-мых для оказания государственных и му-ниципальных услуг в Республике Марий Эл, находящихся в распо-ряжении федеральных органов исполнитель-ной власти, органов исполнительной власти Республики Марий Эл, органов местного самоуправ-ления в Республике Марий Эл, для которых обеспечена возможность обмена в электронном виде с использованием регио-нальной системы меж-ведомственного элек-тронного взаимодействия, в общем числе документов и сведений | процентов | 90 | 90 | 90 | выполнено |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2. Предоставление государственных и муниципальных услуг на территории Республики Марий Эл по принципу «одного окна» | Количество государственных и муниципальных услуг, оказанных на территории Республики Марий Эл по принципу «одного окна» | шт. | 263 505 | 236 000 | 340 393 | выполнено | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Республике Марий Эл» | 0,75 |  | 0,75 | 1 | 0,8 | 0,6 |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. Формирование электронного правительства в Республике Марий Эл | 1. Доля электронного документооборота в органах государственной власти Республики Марий Эл и органах местного самоуправления в Республике Марий Эл в общем объеме документооборота | процентов | 73,0 | 70,0 | 71,6 | выполнено | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2. Развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры в Республике Марий Эл | 1. Количество подключенных к региональному сегменту системы межведомственного электронного взаимодействия органов государственной власти Республики Марий Эл, органов местного самоуправления в Республике Марий Эл, иных органов и организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | шт. | 319 | 270 | 270 | выполнено | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3. Обеспечение информационной безопасности в органах исполнительной власти Республики Марий Эл в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации | 1. Доля аттестованных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации информационных систем, используемых в процессе предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме | процентов | - | - | - | деньги не выделялись | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.4. Подготовка государственных гражданских служащих Республики Марий Эл и иных работников государственных органов Республики Марий Эл, работников государственных учреждений Республики Марий Эл к использованию ИКТ в Республике Марий Эл | 1. Доля государственных гражданских служащих Республики Марий Эл и иных работников государственных органов Республики Марий Эл, работников государственных учреждений Республики Марий Эл, прошедших обучение или переподготовку по использованию ИКТ в профессиональной деятельности, в общем количестве государственных гражданских служащих Республики Марий Эл и иных работников государственных органов Республики Марий Эл, работников государственных учреждений Республики Марий Эл | процентов | 88,9 | 76,0 | 90,6 | выполнено | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Численность граждан, занятых в отрасли связи в Республике Марий Эл | ед. | 3 936 | 3 900 | 3 911 | выполнено |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Республики Марий Эл» | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1. Создание региональной навигационно-информацион-ной системы Республики Марий Эл | 1. Доля удовлетворенных запросов, поступивших в аппаратно-программный комплекс «Центр космических услуг Республики Марий Эл» от заинтересованных потребителей, на обеспечение данными, полученными с применением результатов космической деятельности | процентов | - | - | - | деньги не выделялись | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2. Создание аппаратно-программного комплекса «Центр космических услуг Республики Марий Эл» | 1. Доля пассажирских автобусов и школьных автобусов, ведомственного транспорта органов исполнительной власти Республики Марий Эл, автомобилей служб экстренного реагирования по Республике Марий Эл, специализированного транспорта, занятого в лесохозяйственной деятельности, включенных в региональную навигационно-информационную систему Республики Марий Эл | процентов | - | - | - | деньги не выделялись | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Процент готовности отраслевых баз данных, созданных с использованием результатов космической деятельности и средств дистанционного зондирования земли и применяемых для мониторинга и управления в сельском хозяйстве, дорожном хозяйстве, лесном хозяйстве, жилищно-коммунальном хозяйстве Республики Марий Эл | процентов | - | - | - | деньги не выделялись | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.3. Создание системы высокоточного позиционирования Республики Марий Эл на базе технологий глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС | 1. Доля территории Республики Марий Эл, покрытой навигационным полем высокой точности, обеспечивающим единство измерений и координатных расчетов для пользователей с уровнем точности, позволяющим вычислять координаты объектов в геоцентрических системах координат в режиме реального времени в положении статики | процентов | - | - | - | деньги не выделялись | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.4. Подготовка и повышение квалификации государственных гражданских служащих Республики Марий Эл и иных работников государственных органов Республики Марий Эл, работников государственных учреждений Республики Марий Эл в области использования спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности | 1. Количество государственных гражданских служащих Республики Марий Эл и иных работников государственных органов Республики Марий Эл, работников государственных учреждений Республики Марий Эл, прошедших подготовку или обучение в области использования спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности | процентов | - | - | - | деньги не выделялись | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл «Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013 - 2025 годы)» | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1. Реализация государственной программы Республики Марий Эл «Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013 - 2025 годы)» | 1. Уровень удовлетворенности населения Республики Марий Эл качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме и по принципу «одного окна» | процентов | 90 | 90 | 98,95 | выполнено | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество проведенных проверок выполнения мероприятий по защите информации в органах исполнительной власти Республики Марий Эл и подведомственных им организациях | ед. | 0 | 0 | 0 | выполнено* |  | -* |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.2. Обеспечение достижения показателя, предусмотренного подпунктом «в» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601, посредством доработки (создания) информационных систем, используемых при предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронном виде, в том числе в части обеспечения взаимодействия с федеральной государственной информационной системой «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» и федеральной государственной информационной системой «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», и (или) посредством информирования граждан о преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде и (или) иных мероприятий, направленных на достижение указанного показателя. | Количество граждан Республики Марий Эл, зарегистрированных в единой системе идентификации и аутентификации, в год | чел. | 280 699 | 66 000 | 75 723 | выполнено | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

* Выполнение данного мероприятия на 2018 год запланировано не было, в связи с этим данный показатель при расчете эффективности реализации подпрограммы и государственной программы в целом, не учитывается.

_______________

Таблица 7

Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

(тыс. рублей)

| Статус | Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Плановые расходы в 2018 году в соответствии со сводной бюджетной росписью | Кассовое исполнение | ССуз | Кj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Государственная программа Республики Марий Эл | Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013 - 2025 годы) | всего | 141 994,0 | 150 815,3 | 1,06 |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 134 684,6 | 143 505,9 | 1,06 |  |
|  |  | федеральный бюджет* | 7 309,4 | 7 309,4 |  |  |
| Подпрограмма 1 | Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе | всего | 0 | 10 890,7 |  | 0,073 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0 | 10 890,7 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 |  |  |
| Подпрограмма 2 | Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Республике Марий Эл | всего | 0 | 1 186,2 |  | 0,008 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0 | 1 186,2 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 |  |  |
| Подпрограмма 3 | Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Республики Марий Эл | всего | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0 | 0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 |  |  |
| Подпрограмма 4 | Обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл «Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013 - 2025 годы)» | всего | 141 994,0 | 137 868,0 | 0,97 | 0,919 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 134 684,6 | 130 559,4 | 0,97 |  |
|  |  | федеральный бюджет* | 7 309,4 | 7 309,4 |  |  |

___________________

Таблица 8

Перечень невыполненных мероприятий государственной программы Республики Марий Эл 
«Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013 - 2025годы)

| Мероприятия 2016 год | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы | Выполнено/ не выполнено (причины невыполнения) | Выпол- нено/не выполнено (+/-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 2.«Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Республике Марий Эл» |
| 2.3. Основное мероприятие «Обеспечение информационной безопасности в органах исполнительной власти Республики Марий Эл в соответствии с требованиями законо-дательства Российской Федерации об инфор-мации, информацион-ных технологиях и о защите информации» | 1. Доля аттестованных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации информационных систем, используемых в процессе предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме | процентов | - | - | - | бюджетные ассигнования из республиканского бюджета Республики Марий Эл в 2018 году на реализацию данного мероприятия не выделялись | - |
| Подпрограмма 3 «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Республики Марий Эл» |
| 3.1. Основное мероприятие «Создание региональной навигационно-информационной системы Республики Марий Эл» | 1. Доля удовлетворенных запросов, поступивших в аппаратно-программный комплекс «Центр космических услуг Республики Марий Эл» от заинтересованных потребителей, на обеспечение данными, полученными с применением результатов космической деятельности | процентов | - | - | - | бюджетные ассигнования из республиканского бюджета Республики Марий Эл в 2018 году на реализацию данного мероприятия не выделялись | - |
| 3.2. Основное мероприятие «Создание аппаратно-программного комплекса «Центр космических услуг Республики Марий Эл» | 1. Доля пассажирских автобусов и школьных автобусов, ведомственного транспорта органов исполнительной власти Республики Марий Эл, автомобилей служб экстренного реагирования по Республике Марий Эл, специализированного транспорта, занятого в лесохозяйственной деятельности, включенных в региональную навигационно-информационную систему Республики Марий Эл | процентов | - | - | - | бюджетные ассигнования из республиканского бюджета Республики Марий Эл в 2018 году на реализацию данного мероприятия не выделялись | - |
|  | 2. Процент готовности отраслевых баз данных, созданных с использованием результатов космической деятельности и средств дистанционного зондирования земли и применяемых для мониторинга и управления в сельском хозяйстве, дорожном хозяйстве, лесном хозяйстве, жилищно-коммунальном хозяйстве Республики Марий Эл | процентов | - | - | - | бюджетные ассигнования из республиканского бюджета Республики Марий Эл в 2018 году на реализацию данного мероприятия не выделялись | - |
| 3.3. Основное мероприятие «Создание системы высокоточного позиционирования Республики Марий Эл на базе технологий глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС» | 1. Доля территории Республики Марий Эл, покрытой навигационным полем высокой точности, обеспечивающим единство измерений и координатных расчетов для пользователей с уровнем точности, позволяющим вычислять координаты объектов в геоцентрических системах координат в режиме реального времени в положении статики | процентов | - | - | - | бюджетные ассигнования из республиканского бюджета Республики Марий Эл в 2018 году на реализацию данного мероприятия не выделялись | - |
| 3.4. Основное мероприятие «Подготовка и повышение квалификации государственных гражданских служащих Республики Марий Эл и иных работников государственных органов Республики Марий Эл, работников государственных учреждений Республики Марий Эл в области использования спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности» | 1. Количество государственных гражданских служащих Республики Марий Эл и иных работников государственных органов Республики Марий Эл, работников государственных учреждений Республики Марий Эл, прошедших подготовку или обучение в области использования спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности | процентов | - | - | - | бюджетные ассигнования из республиканского бюджета Республики Марий Эл в 2018 году на реализацию данного мероприятия не выделялись | - |

___________________

Приложение

Методика оценки эффективности реализации государственной программы Республики Марий Эл
«Развитие информационного общества в республике Марий Эл (2013 - 2025 годы)

## Оценка степени реализации мероприятий

Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Сведения для расчета степени реализации мероприятий представлены в таблице 6.

Государственная программа «Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013 - 2025 годы) имеет 4 подпрограммы.

Степень реализации мероприятий подпрограммы «Информационно-коммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе» Из 2 запланированных мероприятий подпрограммы считаются выполненными 2.

2/2=1

Степень реализации мероприятий подпрограммы «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Республике Марий Эл». Из 4 основных мероприятий подпрограммы 3 мероприятия считаются выполненными.

3/4=0,75.

Степень реализации мероприятий подпрограммы «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Республики Марий Эл». Не имеет выполненных мероприятий.

0.

Степень реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл «Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013 - 2025 годы)». Мероприятие «Реализация государственной программы Республики Марий Эл «Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013 - 2025 годы)» является выполненным.

2/2=1.

## Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

В качестве степени соответствия запланированному уровню расходов учитывается расходы всех источников.

## Сведения для расчета оценки степени соответствия запланированному уровню расходов представлены в таблице 7.

Государственная программа «Развитие информационного общества в республике Марий Эл (2013 - 2025 годы) имеет 4 подпрограммы:

Степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе»

0.

Степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Республике Марий Эл».

0.

Степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Республики Марий Эл».

0.

Степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл «Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013 - 2025 годы)».

134 684,6 / 130 559,4=0,97*

## Оценка эффективности использования средств республиканского

бюджета Республики Марий Эл

Эффективность использования средств республиканского бюджета Республики Марий Эл рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств республиканского бюджета Республики Марий Эл по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз,

где:

Эис - эффективность использования средств республиканского бюджета Республики Марий Эл;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств республиканского бюджета Республики Марий Эл;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств республиканского бюджета Республики Марий Эл.

## Сведения для расчета оценки эффективности использования средств республиканского бюджета Республики 
Марий Эл представлены в таблице 6.

Государственная программа «Развитие информационного общества в республике Марий Эл (2013 - 2025 годы) имеет 4 подпрограммы:

Эффективность использования средств республиканского бюджета Республики Марий Эл подпрограммы «Информационно-коммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе»

0.

Эффективность использования средств республиканского бюджета Республики Марий Эл подпрограммы «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Республике Марий Эл».

0.

Эффективность использования средств республиканского бюджета Республики Марий Эл подпрограммы «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Республики Марий Эл».

0.

Эффективность использования средств республиканского бюджета Республики Марий Эл подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл «Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013 - 2025 годы)».

1/0,97=1,03.

* Расчеты произведены с учетом только расходов республиканского бюджета.

## Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм,

входящих в государственную программу

1. Для оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих в государственную программу, определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

2. Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, рассчитывается по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,

для показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф,

где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

ЗПп/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

## Сведения для расчета оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих в государственную программу представлены в таблице № 6.

Государственная программа «Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013 - 2025 годы) имеет 4 подпрограммы:

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы «Информационно-коммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе». Подпрограмма имеет 2 основных мероприятия.

Первое мероприятие имеет 3 показателя.

- 26/21=1,24. Рассчитываются по формуле на увеличение значения.

- 13/12=1,08. Рассчитываются по формуле на увеличение значения.

- 90/90=1. Рассчитываются по формуле на увеличение значения.

Второе мероприятие имеет 1 показатель.

- 340 393/236 000=1,44. Рассчитываются по формуле на увеличение значения.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Республике Марий Эл». Подпрограмма имеет 4 основных мероприятий.

Первое мероприятие имеет 1 показатель.

- 71,6/70=1,02. Рассчитываются по формуле на увеличение значения.

Второе мероприятие имеет 1 показатель.

- 270/270=1. Рассчитываются по формуле на увеличение значения.

Третье мероприятие имеет 1 показатель.

Подпрограммой установлено целевое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, не равном нулю. Так как бюджетные ассигнования на реализацию данного мероприятия не выделялись, то соответствующий показатель (индикатор) считается недостигнутым, степень достижения планового значения показателя (индикатора) принимается равной 0.

Четвертое мероприятие имеет 2 показателя.

- 90,6/76=1,19. Рассчитываются по формуле на увеличение значения.

- 3 911/3 900=1,003. Рассчитываются по формуле на увеличение значения.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Республики Марий Эл». Подпрограмма имеет 4 основных мероприятия. Так как бюджетные ассигнования на данную подпрограмму не выделялись, то степень достижения целей и решения задач подпрограммы равна 0.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл «Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013 - 2025 годы)». Первое мероприятие имеет 2 показателя.

- 98,95/90=1,1. Рассчитываются по формуле на увеличение значения.

Подпрограммой установлено целевое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, равное нулю. Выполнение данного мероприятия на 2018 год запланировано не было, в связи с этим данный показатель при расчете эффективности реализации подпрограммы и государственной программы в целом, не учитывается.

Второе мероприятие имеет 1 показатель.

- 75 723/66 000=1,15. Рассчитываются по формуле на увеличение значения.

Степень достижения целей и решения задач подпрограммы, входящей в государственную программу
 (далее - степень реализации подпрограммы), рассчитывается по формуле:

где:

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

Сведения для расчета степень реализации подпрограммы представлены в таблице 6.

Государственная программа «Развитие информационного общества в республике Марий Эл (2013 - 2025 годы) имеет 4 подпрограммы:

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз больше 1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

Степень реализации подпрограммы «Информационно-коммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе».

Сумма СДп/ппз: 1+1+1+1=4.

N=4. Подпрограмма содержит 4 показателя (индикатора).

СРп/п=4/4=1.

Степень реализации подпрограммы «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Республике Марий Эл».

Сумма СДп/ппз: 1+1+0+1+1=4.

N=5. Подпрограмма содержит 5 показателей (индикаторов).

СРп/п=4/5=0,8.

Степень реализации подпрограммы «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Республики Марий Эл». Подпрограмма имеет 5 показателей (индикаторов). Так как бюджетные ассигнования на данную подпрограмму не выделялись, степень достижения целей и решения задач подпрограммы, входящей в государственную программу равна 0.

Степень реализации подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл 
«Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013 - 2025 годы)».

Сумма СДп/ппз: 1+1=2.

Подпрограмма содержит 3 показателя (индикатора). При этом целевое значение показателя (индикатора) «Количество проведенных проверок выполнения мероприятий по защите информации в органах исполнительной власти Республики Марий Эл и подведомственных им организациях» подпрограммой установлено равное нулю. Выполнение данного мероприятия на 2018 год запланировано не было, в связи с этим данный показатель при расчете эффективности реализации подпрограммы и государственной программы в целом, не учитывается.

N=2.

СРп/п=2/2=1.

## Оценка эффективности реализации подпрограмм, входящих

в государственную программу

Эффективность реализации подпрограммы, входящей в государственную программу (далее - подпрограмма), оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств республиканского бюджета Республики Марий Эл по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п x Эис,

где:

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

Эис - эффективность использования средств республиканского бюджета Республики Марий Эл (либо - по решению ответственного исполнителя - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).

В случае, если на реализацию подпрограммы бюджетные ассигнования из республиканского бюджета Республики Марий Эл 
на отчетный финансовый год не предусматривались, эффективность реализации подпрограммы принимается равной степени реализации подпрограммы.

В случае, если по подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы» отсутствуют утвержденные основные мероприятия и показатели (индикаторы), характеризующие цели и задачи подпрограммы, эффективность реализации подпрограммы принимается равной степени соответствия запланированному уровню расходов.

Сведения для расчета эффективности реализации подпрограмм представлены в таблице 6.

Государственная программа «Развитие информационного общества в республике Марий Эл (2013 - 2025 годы) имеет 4 подпрограммы:

Эффективность реализации подпрограммы «Информационно-коммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе».

1 x 1=1. Эффективность реализации подпрограммы признается высокой, так как значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Республике Марий Эл».

0,8 x 0,75=0,6. Эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной, так как значение ЭРп/п составляет 
менее 0,7.

Эффективность реализации подпрограммы «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Республики Марий Эл».

0. Эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной, так как значение ЭРп/п составляет менее 0,7.

Эффективность реализации подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл «Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013 - 2025 годы)».

1 x 1=1. Эффективность реализации подпрограммы признается высокой, так как значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

## Оценка степени достижения целей и решения задач

государственной программы

1. Для оценки степени достижения целей и решения задач государственной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы.

2. Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы, рассчитывается по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи государственной программы, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп,

для показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи государственной программы, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДгппз = ЗПгпп / ЗПгпф

где:

СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы;

ЗПгпф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПгпп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы.

## Сведения для расчета степени достижения целей и решения задач государственной программы представлены в таблице 6.

Государственная программа «Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013 - 2025 годы) имеет 2 показателя (индикатора).

СДгппз: 92,58/92,7=1. Желаемая тенденция развития - увеличение значений.

СДгппз: 72,9/70,0=1. Указ 601 снят с контроля.

Степень достижения целей и решения задач государственной программы (далее - степень реализации государственной программы) рассчитывается по формуле:

где:

СРгп - степень реализации государственной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи государственной программы.

Так как значения СДгппз больше 1, значение СДгппз принимается равным 1.

СРгп=(1+1)/2=1

## Оценка эффективности реализации государственной программы

Эффективность реализации государственной программы оценивается с учетом оценки степени достижения целей и решения задач государственной программы и оценки эффективности реализации подпрограмм, входящих в государственную программу, по следующей формуле:

- коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей и задач государственной программы, определяемый ответственным исполнителем в методике оценки эффективности реализации государственной программы, при условии, что SUM  = 1.

По умолчанию kj определяется по формуле:

kj = Фj / Ф,

где:

Фj - объем фактических расходов из республиканского бюджета Республики Марий Эл (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из республиканского бюджета Республики Марий Эл (кассового исполнения) на реализацию государственной программы;

j - количество подпрограмм.

Сведения для расчета эффективности реализации государственной программы представлены в таблице № 6.

Государственная программа «Развитие информационного общества в республике Марий Эл (2013 - 2025 годы) имеет 2 основных показателя (индикатора) эффективности реализации государственной программы.

Сведения для расчета эффективности реализации государственной программы представлены в таблицах № 6,7.

Государственная программа «Развитие информационного общества в республике Марий Эл (2013 - 2025 годы) имеет 4 подпрограммы:

Эффективность реализации подпрограммы «Информационно-коммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе».

ЭРп/п=1;

kj: 10 890,7/149 945,7=0,073.

Эффективности реализации подпрограммы «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Республике Марий Эл».

ЭРп/п=0,6;

kj: 1 186,2/149 945,7=0,008,

Эффективности реализации подпрограммы «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Республики Марий Эл».

ЭРп/п=0;

kj: 0.

Эффективности реализации подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл «Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013 - 2025 годы)».

ЭРп/п=1.

kj:137 868,8/149 945,7=0,919.

SUM ЭР п/п x kj: =1 x 0,073+0,6 х 0,008+0+1 x 0,919=0,073+0,005+0+0,919=0,997.

СРгп=1.

ЭРгп=0,5 x 1+0,5 x 0,997=0,5+0,5=1

Эффективность реализации государственной программы признается высокой в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,9.

___________________

# Footnotes

При условии выделения средств.