Годовой доклад о реализации государственной 
программы Республики Марий Эл «Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013 - 2025 годы)» за 2019 год

Государственная программа Республики Марий Эл «Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013 - 2025 годы)» (далее - государственная программа), утверждена постановлением Правительства Республики Марий Эл от 30 ноября 2012 г. № 448.

Ответственный исполнитель государственной программы -Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл.

Государственная программа реализуется в 2013 - 2025 годы.

В 2019 году в государственную программу внесены изменения постановлениями Правительства Республики Марий Эл от 29 марта
2019 г. № 84, от 22 мая 2019 г. № 157 и от 29 ноября 2019 г. № 378.

В соответствии с пунктом 7 Порядка разработки, реализации
и оценки эффективности государственных программ Республики
Марий Эл, утвержденного постановлением Правительства Республики Марий Эл от 30 декабря 2011 г. № 435, и пунктом 28 Положения
об организации проектной деятельности в Республике Марий Эл, утвержденного постановлением Правительства Республики Марий Эл
от 25 декабря 2018 г. № 487, постановлением Правительства Республики Марий Эл от 29 ноября 2019 г. № 378 в структуру государственной программы добавлена подпрограмма 5 «Реализация региональных проектов развития цифровой экономики в Республике Марий Эл», включающая:

«Информационная инфраструктура» как основное мероприятие 5.1;

«Кадры для цифровой экономики» как основное мероприятие 5.2;

«Цифровые технологии» как основное мероприятие 5.3;

«Информационная безопасность» как основное мероприятие 5.4;

«Цифровое государственное управление» как основное мероприятие 5.5.

Наименования и значения показателей, соответствующие мероприятиям подпрограммы 5, указаны в соответствии
с заключенными соглашениями с федеральными органами исполнительной власти по реализации региональных проектов развития цифровой экономики в Республике Марий Эл в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Достижение значений показателей (индикаторов) государственной программы по мероприятий подпрограмм 1, 2 и 4 осуществлялось
за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл
(без средств федерального бюджета). Бюджетные ассигнования
на реализацию подпрограммы 3 в 2019 году не предусматривались. Реализация мероприятий подпрограммы 5 в 2019 году
не предусматривала бюджетное финансирование. Сведения
о достижении значений показателей приведены в таблице 4.

Сведения о степени выполнения государственной программы Республики Марий Эл «Развитие информационного общества
в Республике Марий Эл (2013 - 2025 годы)» и основных мероприятий подпрограмм приведены в таблице 1.

I. Реализация подпрограммы «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного
общества и услуги, оказываемые на ее основе» в 2019 году направлена на выполнение мероприятий по направлению «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Республики Марий Эл по принципу «одного окна».

В Республике Марий Эл организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» осуществляется на базе автономного учреждения Республики Марий Эл «Дирекция многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Марий Эл», являющегося в соответствии с распоряжением Правительства Республики Марий Эл Уполномоченным МФЦ в Республике Марий Эл.

В соответствии со схемой размещения МФЦ на территории Республики Марий Эл в 2019 году функционировала сеть МФЦ, состоящая из 17 МФЦ с общим количеством окон обслуживания
117 и 71 обособленного подразделения (офиса) МФЦ в каждом городском округе и муниципальном районе Республики Марий Эл.

В Республике Марий Эл на основании соглашения
о взаимодействии при оказании содействия субъектам малого и среднего предпринимательства между АУ Республики Марий Эл «Дирекция МФЦ» и ПАО «Сбербанк» в системе МФЦ действует Центр оказания услуг для бизнеса (ЦУО), состоящий из 4 окон обслуживания.

Значение установленного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 показателя «доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг 
по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ» 
в Республике Марий Эл по итогам 2019 года составляет 91,32 процента (плановое значение показателя - 90 процентов).

Механизм использования специализированной автоматизиро-ванной информационной системы «МФЦ» при предоставлении государственных и муниципальных услуг и создание объектов сети МФЦ непосредственно в сельских и городских поселениях обеспечивает наиболее важный критерий работы МФЦ - предоставление услуг по принципу «одного окна», а также экстерриториальность предоставления услуг, что, в свою очередь, обеспечивает шаговую доступность созданных объектов сети МФЦ.

Взаимодействие МФЦ с органами исполнительной власти
и органами местного самоуправления осуществляется в рамках созданного в Республике Марий Эл защищенного сегмента регио-нальной системы межведомственного электронного взаимодействия.

На основании соглашений о взаимодействии, заключаемых уполномоченным МФЦ с органами власти разного уровня в МФЦ организовано предоставление по 160 видам услуг (государственные услуги федеральных органов власти, республиканских органов власти, услуги муниципальных образований, прочие услуги).

Наибольшее число обращений заявителей в МФЦ наблюдается
за государственными услугами в области регистрации прав (услуги Росреестра - около 50 процентов обращений), затем - за услугами МВД
и Пенсионного Фонда Российской Федерации.

В соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между Уполномоченным МФЦ в Республике Марий Эл и акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (далее - Корпорация МСП), в МФЦ Республики Марий Эл предоставляется 7 услуг Корпорации для субъектов малого
и среднего предпринимательства (далее - МСП) в том числе услуга
по регистрации на Портале бизнес - навигатора МСП. Всего
за 2019 год оказано 804 услуги Корпорации МСП.

Организация деятельности МФЦ осуществляется в соответствии
с утвержденными Правилами и предусматривает равный доступ
к получению государственных и муниципальных услуг всем категориям граждан. В целях повышения доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе для граждан пожилого возраста, МФЦ в Республике Марий Эл осуществляется выездное обслуживание заявителей в соответствии с постановлением Правительства Республики Марий Эл от 3 ноября 2016 г. № 493.

Данным постановлением Правительства Республики Марий Эл также установлены категории граждан, для которых организация выезда работника МФЦ осуществляется бесплатно. К ним относятся: Ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды Великой Отечественной войны, участники Великой Отечественной войны, лица, награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда», герои Советского Союза, герои Российской Федерации, герои Социалистического Труда, герои Труда Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы, полные кавалеры ордена Трудовой Славы, инвалиды I и II групп.

За 2019 год сотрудниками МФЦ осуществлено 216 (в том числе
42 - в IV квартале) выездов к гражданам для оказания государственных
и муниципальных услуг, из них 181 (в том числе 42 - в IV квартале) выезд осуществлен бесплатно.

За 2019 год через МФЦ в Республике Марий Эл оказано
337 235 государственных и муниципальных услуг, что на 0,9 процентов меньше, чем оказано по итогам 2018 года.

В целом, за период с 2014 по 2019 год перечень предоставляемых 
по принципу «одного окна» в МФЦ государственных и муниципальных услуг увеличился в 3 раза, а объемы оказанных государственных
и муниципальных услуг за этот же период времени увеличились более чем в 4 раза.

II. Реализация подпрограммы «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий Республики 
Марий Эл» в 2019 году направлена на выполнение мероприятий
по направлению «Развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры Республики Марий Эл».

29 октября 2015 г. Главой Республики Марий Эл утвержден, 
а в сентябре 2017 г. актуализирован план мероприятий по достижению показателя, определенного в пункте 1 «в» Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601, включающий:

1. Мероприятия по реализации услуг на порталах государственных и муниципальных услуг.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 г. № 1993-р в Республике Марий Эл осуществлен перевод предоставления 30 государственных и 15 типовых муниципальных социально значимых услуг в электронную форму,
из них в 2019 году - 4 государственных услуг и 2 типовых муниципальных услуг. С учетом тиражирования государственных 
и типовых муниципальных услуг общее количество государственных 
и муниципальных услуг, переведенных в электронный вид, доступных 
с Единого портала государственных услуг и портала государственных 
и муниципальных услуг Республики Марий Эл, составляет 332.

Региональный сегмент Единого портала государственных услуг 
приведен к единому стилю бренда «Госуслуги».

2. Мероприятия по расширению регионального сегмента электронного правительства.

Осуществлена разработка, внедрение и интеграция с подсистемой «Концентратор услуг» Единого портала государственных услуг ведомственной информационной системы Министерства социального развития Республики Марий Эл.

В рамках обеспечения межведомственного электронного взаимодействия реализованы сервисы, позволяющие взаимодействовать в электронном виде по 28 основным документам и сведениям между органами исполнительной власти Республики Марий Эл и органами местного самоуправления в Республике Марий Эл. Для взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти разработано
50 адаптеров к электронным сервисам обмена данными
формата системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) версии 2.х и 43 адаптера к видам сведений формата СМЭВ версии 3.х, из них в 2019 году 4 адаптера. По 29 видам сведений, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2012 г. № 1123-р, организовано предоставление информации федеральным органам исполнительной власти. По трем видам сведений, входящим в перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 января 2015 г. № 96-р обеспечено предоставление информации исполнительным органам государственной власти другого субъекта Российской Федерации и органам, предоставляющим муниципальные услуги, на территории другого субъекта Российской Федерации.

На постоянной основе проводятся мероприятия по поддержке
и развитию защищённой сети передачи данных Республики Марий Эл, представляющей собой физическую основу республиканского сегмента СМЭВ.

3. Мероприятия, направленные на популяризацию услуг.

В соответствии с методическими рекомендациями Минкомсвязи России в 2019 году сотрудниками МФЦ продолжена информационная
и разъяснительная работа о преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме как с посетителями центров, так и в формате выездных мероприятий по заявкам
от организаций и учреждений Республики Марий Эл.

С учетом рекомендаций Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации региональный
портал госуслуг переведен на авторизацию исключительно через единую систему идентификации и аутентификации (далее - ЕСИА).
В Республике Марий Эл организовано 211 пунктов регистрации заявителей в ЕСИА, в том числе во всех 88 объектах сети МФЦ.
В ЕСИА зарегистрировано 85,2 процентов жителей Республики
Марий Эл возрастом старше 14 лет.

III. Реализация подпрограммы ««Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического
и инновационного развития Республики Марий Эл» - бюджетные ассигнования в 2019 году не предусматривались.

IV. Реализация подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл «Развитие информационного общества в Республике Марий Эл
(2013 - 2025 годы)» направлена на обеспечение деятельности Департамента информатизации и связи Республики Марий Эл
и подведомственных учреждений АУ Республики Марий Эл «Дирекция МФЦ» и ГБУ Республики Марий Эл «Информсреда».

V. Реализация подпрограммы «Реализация региональных проектов развития цифровой экономики в Республике Марий Эл». В рамках реализации регионального проекта «Информационная инфраструктура» 523 социально значимых объекта в Республике Марий Эл за период
с 2019 г. по 2021 г. (136, 168, 219 соответственно) будут обеспечены высокоскоростным доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Перечень из 523 объектов определен Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по согласованию с Республикой Марий Эл.

Филиалом в Республике Марий Эл ПАО «Ростелеком» в 2019 году уже подключено к сети «Интернет» 136 объектов, в том числе:

63 - образовательные учреждения;

30 - медицинские учреждения (ФАПы);

14 - объекты МЧС;

12 - объекты Росгвардии;

17 - органы местного самоуправления.

Интернет-трафик подключенных социально значимых объектов после подключения оплачивается за счет средств федерального бюджета в рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Строительство сети передачи данных ведется по контракту, который заключили компания «Ростелеком»
и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Оператор выступает партнером государства по реализации регионального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Финансирование вышеназванных мероприятий в 2019 году осуществлялось в соответствии с Законом Республики Марий Эл
от 3 декабря 2018 г. № 59-З «О республиканском бюджете Республики Марий Эл на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». Сведения об использовании бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Марий Эл на реализацию государственной программы Республики Марий Эл «Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013 - 2025 годы)» приведены
в таблице 2.

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы в 2019 году предусмотрены в размере 143 841,8 тыс. рублей, из них:

на реализацию подпрограммы «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества
и услуги, оказываемые на ее основе» - 1 800,0 тыс. рублей;

на реализацию подпрограммы «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества
и услуги, оказываемые на ее основе» - 2 700,0 тыс. рублей;

на реализацию подпрограммы «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического
и инновационного развития Республики Марий Эл» бюджетные ассигнования не предусматривались;

на реализацию подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл «Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013 - 2025 годы)»-139 341,8 тыс. рублей;

на реализацию подпрограммы «Реализация региональных проектов развития цифровой экономики в Республике Марий Эл» бюджетные ассигнования не предусматривались.

Сведения о расходах источников финансового обеспечения 
на реализацию целей государственной программы Республики 
Марий Эл «Развитие информационного общества в Республике 
Марий Эл (2013 - 2025 годы)» приведены в таблице 3.

По состоянию на 31 декабря 2019 г. на реализацию государственной программы Республики Марий Эл «Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013 - 2025 годы)» из республиканского бюджета Республики Марий Эл профинансировано 143 699,1 тыс. рублей, из них:

на реализацию подпрограммы «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества
и услуги, оказываемые на ее основе» - 1 800,0 тыс. рублей (100%);

на реализацию подпрограммы «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества
и услуги, оказываемые на ее основе» - 2 700,0 тыс. рублей (100%);

на реализацию подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл «Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013 - 2025 годы)»- 139 199,1 тыс. рублей (99,9%).

На реализацию подпрограммы «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС
и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Республики Марий Эл»
бюджетные ассигнования не выделялись. Мероприятия данной подпрограммы не исполнены в связи с отсутствием финансирования.

На реализацию подпрограммы «Реализация региональных проектов развития цифровой экономики в Республике Марий Эл»
в 2019 году не предусматривалось бюджетное финансирование.

Сведения о невыполненных мероприятиях государственной программы приведены в таблице 8.

Методика оценки эффективности реализации государственной программы «Развитие информационного общества в Республике 
Марий Эл (2013 - 2025 годы)» приведена в приложении.

В результате оценке эффективности реализации государственной программы в соответствии с методикой оценки эффективности государственной программы выявлено, что показатель эффективности реализации государственной программы составляет «1», что свидетельствует о высокой оценке эффективности реализации государственной программы. Сведения для расчетов представлены
в таблицах № 6 и № 7.       ______________________

Таблица № 1

Сведения
о степени выполнения государственной программы Республики Марий Эл 
«Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013 - 2025 годы)»
и основных мероприятий подпрограмм

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации | окончание реализации | начало реализации | окончание реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе» |
| 1. | Реализация комплекса мероприятий в рамках процесса перевода предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме | Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл | 2013 год | 2025 год | 2013 год | 2025 год | обеспечение перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме | Обеспечена организационно-методическая поддержка органов исполнительной власти Республики Марий Эл и органов местного самоуправления в Республике Марий Эл по работе с региональным сегментом системы межведомственного электронного взаимодействия, включая получение электронных заявлений по 30 государственным и 15 типовым муниципальным социально-значимым услугам. С учетом тиражирования государственных и типовых муниципальных услуг общее количество услуг, переведенных в электронный вид и доступных с Единого портала государственных услуг и портала государственных и муниципальных услуг Республики Марий Эл, составляет 332. |  |
| 2. | Предоставление государственных и муниципальных услуг на территории Республики Марий Эл по принципу «одного окна» | Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл | 2013 год | 2025 год | 2013 год | 2025 год | обеспечение качества и доступности оказания государственных и муниципальных услуг населению, формирование нового механизма предоставления государственных и муниципальных услуг | За 2019 год по принципу «одного окна» в Республике Марий Эл оказано 337 235 услуг. В соответствии со схемой размещения МФЦ на территории Республики Марий Эл в 2019 году обеспечена деятельность сети МФЦ, из 17 МФЦ с общим количеством окон обслуживания 117 и 71 обособленного подразделения (офиса) МФЦ в каждом городском округе и муниципальном районе Республики Марий Эл. |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Республике Марий Эл» |
| 1. | Формирование электронного правительства в Республике Марий Эл | Департамент информати-зации и связи Республики Марий Эл | 2013 год | 2025 год | 2013 год | 2025 год | решение задач повышения эффективности функционирования систем государственного управления в Республике Марий Эл, в том числе в части предоставления государственных и муниципальных услуг населению и организациям | В рамках обеспечения межведомственного электронного взаимодействия реализованы сервисы, позволяющие взаимодействовать в электронном виде по 28 основным документам и сведениям между органами исполнительной власти Республики Марий Эл и органами местного самоуправления в Республике Марий Эл. Для взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти разработано 50 адаптеров к электронным сервисам обмена данными формата системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) версии 2.х и 43 адаптера к видам сведений формата СМЭВ версии 3.х. По 29 видам сведений, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2012 г. № 1123-р, организовано предоставление информации федеральным органам исполнительной власти. Модернизирована (закуплена) существующая система электронного документооборота и внедрение модуля интеграции с системой меж-ведомственного электронного документооборота. |  |
| 2. | Развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры в Республике Марий Эл | Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл | 2013 год | 2025 год | 2013 год | 2025 год | Формирование в Республике Марий Эл современной информационной и телекоммуни-кационной инфраструктуры, необходимой для предоставления качественных государственных и муниципальных услуг в электронной форме, а также для эффективного функционирования электронного правительства в Республике Марий Эл | Достигнуты плановые значения показателей по результатам реализации мероприятия. |  |
| 3. | Обеспечение информационной безопасности в органах исполнительной власти Республики Марий Эл в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации | Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл | 2013 год | 2025 год | 2013 год | 2025 год | выполнение мероприятий по обеспечению защиты информации в процессе предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме | Достижение плановых показателей по результатам реализации мероприятия запланировано на IV квартал 2021 года | бюджетные ассигнования на реализацию данного мероприятия в 2019 году не выделялись |
| 4. | Подготовка государственных гражданских служащих Республики Марий Эл и иных работников государственных органов Республики Марий Эл, работников государственных учреждений Республики Марий Эл к использованию ИКТ в Республике Марий Эл | Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл | 2013 год | 2025 год | 2013 год | 2025 год | подготовка специалистов в области развития и использования ИКТ | Достигнуты плановые значения показателей по результатам реализации мероприятия |  |
| Подпрограмма 3 «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Республики Марий Эл» |
| 1. | Создание региональной навигационно-информационной системы Республики Марий Эл | Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл | 2013 год | 2025 год | 2013 год | 2025 год | улучшение контроля за перемещением транспорта, повышение экономической эффективности организаций транспортного комплекса, оперативное реагирование на происшествия и нештатные ситуации | В рамках подготовительных мероприятий разработан проект технического задания на выполнение работ по внедрению региональной навигационно-информационной системы Республики Марий Эл | бюджетные ассигнования на реализацию данного мероприятия в 2019 году не выделялись |
| 2. | Создание аппаратно-программного комплекса «Центр космических услуг Республики Марий Эл» | Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл | 2013 год | 2025 год | 2013 год | 2025 год | повышение эффективности мониторинга и управления основными отраслями экономики Республики Марий Эл, обеспечение доступности гео-информационных материалов для граждан и коммерческих организаций, обеспечение удобства предоставления информации | В рамках подготовительных мероприятий разработан проект технического задания на выполнение работ по созданию аппаратно-программного комплекса «Региональный центр космических услуг Республики Марий Эл» | бюджетные ассигнования на реализацию данного мероприятия в 2019 году не выделялись |
| 3. | Создание системы высокоточного позиционирования Республики Марий Эл на базе технологий глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС | Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл | 2013 год | 2025 год | 2013 год | 2025 год | формирование навигационного поля высокой точности для информационного обеспечения геодезических, строительных, транспортных, сельско-хозяйственных, природо-пользовательских и других работ, мониторинга и прогнозирования опасных природно-техногенных явлений, состояния объектов инфраструктуры и крупных инженерных сооружений |  | бюджетные ассигнования на реализацию данного мероприятия в 2019 году не выделялись |
| 4. | Подготовка и повышение квалификации государственных гражданских служащих Республики Марий Эл и иных работников государственных органов Республики Марий Эл, работников государственных учреждений Республики Марий Эл в области использования спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности | Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл | 2013 год | 2025 год | 2013 год | 2025 год | повышение квалификации государственных служащих Республики Марий Эл в области использования результатов космической деятельности, увеличение числа специалистов в данной области |  | бюджетные ассигнования на реализацию данного мероприятия в 2019 году не выделялись |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл «Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013 - 2025 годы)» |
| 1. | Реализация государственной программы Республики Марий Эл «Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013 - 2025 годы)» | Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл | 2013 год | 2025 год | 2013 год | 2025 год | повышение эффективности использования бюджетных средств при организации предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Марий Эл в элек-тронной форме и по принципу «одного окна»; координация деятельности органов государст-венной власти Республики Марий Эл в вопросах использования ИКТ | Плановое значение показателя «уровень удовлетворенности населения Республики Марий Эл качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде по принципу «одного окна» по итогам 2019 года достигнуто. |  |
| 2. | Обеспечение достижения показателя, предусмотренного подпунктом «в» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601, посредством доработки (создания) информационных систем, используемых при предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронном виде, в том числе в части обеспечения взаимодействия с федеральной государственной информационной системой «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» и федеральной государственной информационной системой «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», и (или) посредством информирования граждан о преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде и (или) иных мероприятий, направленных на достижение указанного показателя | Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл | 2018 | 2025 | 2018 | 2025 | повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Республике Марий Эл; популяризация механизма получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | Плановое значение показателя по итогам 2019 года достигнуто. |  |
| Подпрограмма 5 «Реализация региональных проектов развития цифровой экономики в Республике Марий Эл» |
| 1. | Региональный проект «Информационная инфраструктура» | Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл | 2019 год | 2024 год | 2019 год | 2024 год | создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи данных с целью обеспечения равного доступа к сети «Интернет» ключевых социально значимых объектов в Республике Марий Эл | В рамках реализации регионального проекта «Информационная инфраструктура» 523 социально значимых объекта в Республике Марий Эл за период с 2019 г. по 2021 г. (136, 168, 219 соответственно) будут обеспечены высокоскоростным доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Перечень из 523 объектов определен Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по согласованию с Республикой Марий Эл. Филиалом в Республике Марий Эл ПАО «Ростелеком» в 2019 году подключено к сети «Интернет» 136 объектов, в том числе: 63 - образователь-ные учреждения; 30 - медицинские учреждения; 14 - объекты МЧС; 12 - объекты Росгвардии; 17 - органы местного самоуправления. |  |
| 2. | Региональный проект «Кадры для цифровой экономики» | Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл | 2019 год | 2024 год | 2019 год | 2024 год | обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой экономики в Республике Марий Эл | Контрольные точки достижения результатов по мероприятию запланированы на 31 декабря 2020 года |  |
| 3. | Региональный проект «Цифровые технологии» | Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл | 2019 год | 2024 год | 2019 год | 2024 год | развитие «сквозных» цифровых технологий | Контрольные точки достижения результатов по мероприятию запланированы на 31 декабря 2020 года |  |
| 4. | Региональный проект «Информационная безопасность» | Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл | 2019 год | 2024 год | 2019 год | 2024 год | Устойчивая и безопасная информационно-телекоммуникационная инфраструктура высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступная для всех организаций и домохозяйств | Контрольные точки достижения результатов по мероприятию запланированы на 31 декабря 2020 года |  |
| 5. | Региональный проект «Цифровое государственное управление» | Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл | 2019 год | 2024 год | 2019 год | 2024 год | предоставление приоритетных массовых социально значимых государственных (муниципальных) услуг, государственных и иных сервисов в цифровом виде | Контрольные точки достижения результатов по мероприятию запланированы на 31 декабря 2020 года |  |

_______________

Таблица №2

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Марий Эл на реализацию государственной программы Республики Марий Эл «Развитие информационного общества 
в Республике Марий Эл (2013 - 2025 годы)»

Ответственный исполнитель - Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл (далее - ДИиС)

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответ-ствен-ный испол-нитель, соис-полни-тели | Код бюд-жетной класси-фика-ции | Сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2019 г., в том числе | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, в том числе | Кассовое исполнение, в том числе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | респуб-ликан-ский бюджет РМЭ | федера-льный бюджет | всего | респуб-ликан-ский бюджет РМЭ | федера-льный бюджет1 | всего | респуб-ликан-ский бюджет РМЭ | федера-льный бюджет1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Государственная программа | Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013 - 2025 годы) | всего | 87104101500000000000 | 141 247,7 | 141 247,7 | 0,0 | 143 841,8 | 143 841,8 | 0,0 | 143 699,1 | 143 699,1 | 0,0 |
|  |  | ДИиС | 87104101500000000000 | 141 247,7 | 141 247,7 | 0,0 | 143 841,8 | 143 841,8 | 0,0 | 143 699,1 | 143 699,1 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе | всего | 87104101510000000000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 800,0 | 1 800,0 | 0,0 | 1 800,0 | 1 800,0 | 0,0 |
|  |  | ДИиС | 87104101510000000000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 800,0 | 1 800,0 | 0,0 | 1 800,0 | 1 800,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Реализация комплекса мероприятий в рамках процесса перевода предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме | ДИиС | 87104101510100000000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 800,0 | 1 800,0 | 0,0 | 1 800,0 | 1 800,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Предоставление государственных и муниципальных услуг на территории Республики Марий Эл по принципу «одного окна» | ДИиС | 8710410151022832041287104101510229960831 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | Развитие и использование информационных и телекоммуни-кационных технологий в Республике Марий Эл | всего | 87104101520000000000 | 2 700,0 | 2 700,0 | 0,0 | 2 700,0 | 2 700,0 | 0,0 | 2 700,0 | 2 700,0 | 0,0 |
|  |  | ДИиС | 87104101520000000000 | 2 700,0 | 2 700,0 | 0,0 | 2 700,0 | 2 700,0 | 0,0 | 2 700,0 | 2 700,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Формирование электронного правительства в Республике Марий Эл | ДИиС | 87104101520128680612 | 2 700,0 | 2 700,0 | 0,0 | 2 700,0 | 2 700,0 | 0,0 | 2 700,0 | 2 700,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2 | Развитие информационной и телекоммуни-кационной инфраструктуры в Республике Марий Эл | ДИиС | 87104101520249130200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3 | Обеспечение информационной безопасности в органах исполнительной власти Республики Марий Эл в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации | ДИиС | 87104101520300000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.4 | Подготовка государственных гражданских служащих Республики Марий Эл и иных работников государственных органов Республики Марий Эл, работников государственных учреждений Республики Марий Эл к использованию ИКТ в Республике Марий Эл | ДИиС | 87104101520400000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Республики Марий Эл | всего | 87104101530000000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ДИиС | 87104101530000000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 | Создание региональной навигационно-информационной системы Республики Марий Эл | ДИиС | 87104101530100000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2 | Создание аппаратно-программного комплекса «Центр космических услуг Республики Марий Эл» | ДИиС | 87104101530200000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.3 | Создание системы высокоточного позиционирования Республики Марий Эл на базе технологий глобаль-ной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС | ДИиС | 87104101530300000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.4 | Подготовка и повышение квалификации государственных гражданских служащих Республики Марий Эл и иных работников государственных органов Республики Марий Эл, работников государственных учреждений Республики Марий Эл в области использования спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности» | ДИиС | 87104101530400000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 | Обеспечение реализации государ-ственной программы Республики Марий Эл «Развитие информа-ционного обществав Республике Марий Эл (2013 - 2025 годы)» | всего | 87104101540000000000 | 138 547,7 | 138 547,7 | 0,0 | 139 341,8 | 139 341,8 | 0,0 | 139 199,1 | 139 199,1 | 0,0 |
|  |  | ДИиС | 87104101540000000000 | 138 547,7 | 138 547,7 | 0,0 | 139 341,8 | 139 341,8 | 0,0 | 139 199,1 | 139 199,1 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.1 | Реализация государственной программы Республики Марий Эл «Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013 - 2025 годы)» | ДИиС | 87104101540129020100 87104101540129020200 87104101540128110611 87104101540129270621 87104101540129020831 | 9 517,0 2 376,0 5 761,7 120 893,0 0,0 | 9 517,0 2 376,0 5 761,7 120 893,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 9 624,1 2 242,2 9 670,9 117 687,0 26,8 | 9 624,1 2 242,2 9 670,9 117 687,0 26,8 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 9 624,1 2 217,3 9 670,9 117 660,0 26,8 | 9 624,1 2 217,3 9 670,9 117 660,0 26,8 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |
| Основное мероприятие 4.2 | Обеспечение достижения показателя, предусмотренного подпунктом «в» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601, посредством доработки (создания) информационных систем, используемых при предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронном виде, в том числе в части обеспечения взаимодействия с федеральной государственной информационной системой «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» и федеральной государственной информационной системой «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», и (или) посредством информирования граждан о преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде и (или) иных мероприятий, направленных на достижение указанного показателя | ДИиС | 87104101540200000000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,8 | 90,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 5 | Реализация региональных проектов развития цифровой экономики в Республике Марий Эл | всего | 8710410155D000000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ДИиС | 8710410155D000000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.1 | Региональный проект «Информационная инфраструктура» | ДИиС | 8710410155D000000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.2 | Региональный проект «Кадры для цифровой экономики» | ДИиС | 8710410155D200000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.3 | Региональный проект «Цифровые технологии» | ДИиС | 8710410155D300000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.4 | Региональный проект «Информационная безопасность» | ДИиС | 8710410155D500000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.5 | Региональный проект «Цифровое государственное управление» | ДИиС | 8710410155D400000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_______________

Таблица № 3

Информация

о расходах источников финансового обеспечения на реализацию

целей государственной программы Республики Марий Эл «Развитие информационного

общества в Республике Марий Эл (2013 - 2025 годы)»

(тыс. рублей)

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники финансового обеспечения | Оценка расходов (в соответствии с государственной программой) | Фактические расходы (кассовые расходы источников финансового обеспечения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Государственная программа Республики Марий Эл | Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013 - 2025 годы) | всего | 141 247,7 | 143 699,1 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 141 247,7 | 143 699,1 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе | всего | 1 800,0 | 1 800,0 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 1 800,0 | 1 800,0 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1. | Реализация комплекса мероприятий в рамках процесса перевода предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме | всего | 1 800,0 | 1 800,0 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 1 800,0 | 1 800,0 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.2. | Предоставление государственных и муниципальных услуг на территории Республики Марий Эл по принципу «одного окна» | всего | 0 | 0 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Республике Марий Эл | всего | 2 700,0 | 2 700,0 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 2 700,0 | 2 700,0 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.1. | Формирование электронного правительства в Республике Марий Эл | всего | 2 700,0 | 2 700,0 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 2 700,0 | 2 700,0 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.2. | Развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры в Республике Марий Эл | всего | 0 | 0 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.3. | Обеспечение информационной безопасности в органах исполнительной власти Республики Марий Эл в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации | всего | 0 | 0 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.4. | Подготовка государственных гражданских служащих Республики Марий Эл и иных работников государственных органов Республики Марий Эл, работников государственных учреждений Республики Марий Эл к использованию ИКТ в Республике Марий Эл | всего | 0 | 0 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 | Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Республики Марий Эл | всего | 0 | 0 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.1. | Создание региональной навигационно-информационной системы Республики Марий Эл | всего | 0 | 0 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.2. | Создание аппаратно-программного комплекса «Центр космических услуг Республики Марий Эл» | всего | 0 | 0 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.3. | Создание системы высокоточного позиционирования Республики Марий Эл на базе технологий глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС | всего | 0 | 0 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.4. | Подготовка и повышение квалификации государственных гражданских служащих Республики Марий Эл и иных работников государственных органов Республики Марий Эл, работников государственных учреждений Республики Марий Эл в области использования спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности | всего | 0 | 0 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 |
| Подпрограмма 4 | Обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл «Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013 - 2025 годы)» | всего | 138 547,7 | 139 199,1 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 138 547,7 | 139 199,1 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4.1. | Реализация государственной программы Республики Марий Эл «Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013 - 2025 годы)» | всего | 138 547,7 | 139 199,1 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 138 547,7 | 139 199,1 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4.2. | Обеспечение достижения показателя, предусмотренного подпунктом «в» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601, посредством доработки (создания) информационных систем, используемых при предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронном виде, в том числе в части обеспечения взаимодействия с федеральной государственной информационной системой «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» и федеральной государственной информационной системой «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», и (или) посредством информирования граждан о преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде и (или) иных мероприятий, направленных на достижение указанного показателя | всего | 0 | 0 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 |
| Подпрограмма 5 | Реализация региональных проектов развития цифровой экономики в Республике Марий Эл | всего | 0 | 0 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 5.1. | Региональный проект «Информационная инфраструктура» | всего | 0 | 0 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 5.2. | Региональный проект «Кадры для цифровой экономики» | всего | 0 | 0 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 5.3. | Региональный проект а «Цифровые технологии» | всего | 0 | 0 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 5.4. | Региональный проект «Информационная безопасность» | всего | 0 | 0 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 5.5. | Региональный проект «Цифровое государственное управление» | всего | 0 | 0 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 |

* При условии выделения средств из федерального бюджета.

_______________

Таблица № 4

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год факт | 2019 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Государственная программа Республики Марий Эл «Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013 - 2025 годы)» |
| 1. | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | процентов | 92,58 | 92,7 | 91,32 | Согласно Указу Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» данный показатель должен составлять не менее 90% |
| 2. | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | процентов | 72,9 | 70 | - | Решением Контрольного управления Президента Российской Федерации снят с контроля подпункт «в» пункта 1 Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» по вопросу достижения показателя «Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (письмо Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 7 ноября 2018 г. № МП-П13-062-26155) |
| 3. | Увеличение доли затрат к предыдущему году на развитие цифровой экономики в Республике Марий Эл (связь и информатика) в общем объеме расходов республиканского бюджета Республики Марий Эл | процентов | - | - | - |  |
| Подпрограмма 1 «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе» |
| 1. | Количество государственных услуг Республики Марий Эл, для которых обеспечена возможность подачи заявления, осуществления мониторинга хода предоставления услуги и получения результата предоставления услуги в электронной форме | шт. | 26 | 28 | 30 |  |
| 2. | Количество типовых муниципальных услуг в Республике Марий Эл, для которых обеспечена возможность подачи заявления, осуществления мониторинга хода предоставления услуги и получения результата предоставления услуги в электронной форме | шт. | 13 | 15 | 15 |  |
| 3. | Доля документов и сведений, необходимых для оказания государственных и муниципальных услуг в Республике Марий Эл, находящихся в распоряжении федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Республики Марий Эл, органов местного самоуправления в Республике Марий Эл, для которых обеспечена возможность обмена в электронном виде с использованием региональной системы межведомственного электронного взаимодействия, в общем числе документов и сведений | процентов | 90 | 94 | 94 |  |
| 4. | Количество государственных и муниципальных услуг, оказанных на территории Республики Марий Эл по принципу «одного окна» | шт. | 340 393 | 300 000 | 337 235 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Республике Марий Эл» |
| 1. | Доля электронного документооборота в органах государственной власти Республики Марий Эл и органах местного самоуправления в Республике Марий Эл в общем объеме документооборота | процентов | 71,6 | 72 | 76 |  |
| 2. | Количество подключенных к региональному сегменту системы межведомственного электронного взаимодействия органов государственной власти Республики Марий Эл, органов местного самоуправления в Республике Марий Эл, иных органов и организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | шт. | 321 | 270 | 321 |  |
| 3. | Доля аттестованных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации информационных систем, используемых в процессе предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме | процентов | - | - | - |  |
| 4. | Доля государственных гражданских служащих Республики Марий Эл и иных работников государственных органов Республики Марий Эл, работников государственных учреждений Республики Марий Эл, прошедших обучение или переподготовку по использованию ИКТ в профессиональной деятельности, в общем количестве государственных гражданских служащих Республики Марий Эл и иных работников государственных органов Республики Марий Эл, работников государственных учреждений Республики Марий Эл | процентов | 90,6 | 90 | 90 |  |
| 5. | Численность граждан, занятых в отрасли связи в Республике Марий Эл | ед. | 3 911 | 3 911 | 3 921 |  |
| Подпрограмма 3 «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Республики Марий Эл» |
| 1. | Доля удовлетворенных запросов, поступивших в аппаратно-программный комплекс «Центр космических услуг Республики Марий Эл» от заинтересованных потребителей, на обеспечение данными, полученными с применением результатов космической деятельности | процентов | - | - | - | бюджетные ассигнования из республиканского бюджета Республики Марий Эл в 2020 году на реализацию подпрограммы не выделялись |
| 2. | Доля пассажирских автобусов и школьных автобусов, ведомственного транспорта органов исполнительной власти Республики Марий Эл, автомобилей служб экстренного реагирования по Республике Марий Эл, специализированного транспорта, занятого в лесохозяйственной деятельности, включенных в региональную навигационно-информационную систему Республики Марий Эл | процентов | - | - | - | бюджетные ассигнования из республиканского бюджета Республики Марий Эл в 2020 году на реализацию подпрограммы не выделялись |
| 3. | Процент готовности отраслевых баз данных, созданных с использованием результатов космической деятельности и средств дистанционного зондирования земли и применяемых для мониторинга и управления в сельском хозяйстве, дорожном хозяйстве, лесном хозяйстве, жилищно-коммунальном хозяйстве Республики Марий Эл | процентов | - | - | - | бюджетные ассигнования из республиканского бюджета Республики Марий Эл в 2020 году на реализацию подпрограммы не выделялись |
| 4. | Доля территории Республики Марий Эл, покрытой навигационным полем высокой точности, обеспечивающим единство измерений и координатных расчетов для пользователей с уровнем точности, позволяющим вычислять координаты объектов в геоцентрических системах координат в режиме реального времени в положении статики | процентов | - | - | - | бюджетные ассигнования из республиканского бюджета Республики Марий Эл в 2020 году на реализацию подпрограммы не выделялись |
| 5. | Количество государственных гражданских служащих Республики Марий Эл и иных работников государственных органов Республики Марий Эл, работников государственных учреждений Республики Марий Эл, прошедших подготовку или обучение в области использования спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности | процентов | - | - | - | бюджетные ассигнования из республиканского бюджета Республики Марий Эл в 2020 году на реализацию подпрограммы не выделялись |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл «Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013 - 2025 годы)» |
| 1. | Уровень удовлетворенности населения Республики Марий Эл качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме и по принципу «одного окна» | процентов | 98,95 | 90 | 99,77 |  |
| 2. | Количество проведенных проверок выполнения мероприятий по защите информации в органах исполнительной власти Республики Марий Эл и подведомственных им организациях | ед. | - | 6 | 6 |  |
| 3. | Количество граждан Республики Марий Эл, зарегистрированных в единой системе идентификации и аутентификации, в год | чел. | 75 723 | 50 000 | 69 643 |  |
| Подпрограмма 5 «Реализация региональных проектов развития цифровой экономики в Республике Марий Эл» |
| 1. | Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники), подключенных к сети «Интернет» | процентов | - | 100 | 100 |  |
| 2. | Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к сети «Интернет»* | процентов | - | 14 | 14,5 |  |
| 3. | Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и (или) среднего профессионального образования, подключенных к сети «Интернет» | процентов | - | 20 | 27 |  |
| 4. | Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к сети «Интернет» | процентов | - | 20 | 20 |  |
| 5. | Количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики | тыс. человек | - | - | - |  |
| 6. | Количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования | тыс. человек | - | - | - |  |
| 7. | Увеличение затрат на развитие «сквозных» технологий | процентов | - | - | - |  |
| 8. | Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак | часов | - | - | - |  |
| 9. | Количество подготовленных специалистов по образовательным программам в области информационной безопасности, с использованием в образовательном процессе отечественных высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации | тыс. человек | - | - | - |  |
| 10. | Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов и иными органами государственной власти отечественного программного обеспечения | процентов | - | - | - |  |
| 11. | Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде | процентов | - | - | - |  |
| 12. | Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно) | процентов | - | - | - |  |
| 13. | Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году | процентов | - | - | - |  |
| 14. | Доля юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений | процентов | - | - | - |  |

* В 2019 году между Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Правительством Республики Марий Эл заключено  дополнительное соглашение об изменении значения показателя с «20» на «14».

_______________

Таблица № 5

Отчет

о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг 
государственными учреждениями Республики Марий Эл по государственной программе 
Республики Марий Эл «Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013 - 2025 годы)»

| Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги (штук) | Расходы республиканского бюджета Республики Марий Эл на оказание государственной услуги (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- |
|  | план | факт | Сводная бюджетная роспись на 1 января 2019 г. | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2019 г. | Кассовое исполнение |
| Наименование услуги и ее содержание | Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг |
| Показатель объема услуги | Количество услуг, оказанных по принципу «одного окна» на территории Республики Марий Эл |
| Подпрограмма 1 «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе» | 332 240 | 337 235 | 120 893,0 | 117 687,0 | 117 660,0 |
| Основное мероприятие 1.2. «Предоставление государственных и муниципальных услуг на территории Республики Марий Эл по принципу «одного окна» | 332 240 | 337 235 | 120 893,0 | 117 687,0 | 117 660,0 |

_______________

Таблица № 6

Расчеты эффективности реализации Госпрограммы Республики Марий Эл

«Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013 - 2025 годы) за 2019 год

| Наименование мероприятия | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы | Выполнено/ не выполнено (причины невыполнения) (тыс. рублей) | СРм | СДп/ппз | Эис | ССуз | СРп/п | ЭРп/п | СДгппз | СРгп | ЭРгп |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Госпрограмма (в целом) |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
|  | 1. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | процентов | 92,58 | 92,7 | 91,32 | Выполнено (Согласно Указу Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» данный показатель должен составлять не менее 90%) |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 2. Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | процентов | 72,9 | 70 | - | Выполнено в 2018 году. Решением Контрольного управления Президента Российской Федерации снят с контроля подпункт «в» пункта 1 Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенство-вания системы государствен-ного управ-ления» по вопросу достижения показателя «Доля граждан, использующих механизм получения го-сударственных и муниципаль-ных услуг в электронной форме» (письмо Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 7 ноября 2018 г. № МП-П13-062-26155) |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Увеличение доли затрат к предыдущему году на развитие цифровой экономики в Республике Марий Эл (связь и информатика) в общем объеме расходов республиканского бюджета Республики Марий Эл | процентов | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. Реализация комплекса мероприятий в рамках процесса перевода предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме | 1. Количество государственных услуг Республики Марий Эл, для которых обеспечена возможность подачи заявления, осуществления мониторинга хода предоставления услуги и получения результата предоставления услуги в электронной форме | шт. | 26 | 28 | 30 | Выполнено |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 2. Количество типовых муниципальных услуг в Республике Марий Эл, для которых обеспечена возможность подачи заявления, осущест-вления мониторинга хода предоставления услуги и получения результата предоставления услуги в электронной форме | шт. | 13 | 15 | 15 | Выполнено |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 3. Доля документов и сведений, необхо-димых для оказания государственных и муниципальных услуг в Республике Марий Эл, находящихся в распо-ряжении федеральных органов исполнитель-ной власти, органов исполнительной власти Республики Марий Эл, органов местного самоуправ-ления в Республике Марий Эл, для которых обеспечена возможность обмена в электронном виде с использованием региональной системы межведомственного электронного взаимо-действия, в общем числе документов и сведений | процентов | 90 | 94 | 94 | Выполнено |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Основное мероприятие 1.2. Предоставление государственных и муниципальных услуг на территории Республики Марий Эл по прин-ципу «одного окна» | Количество государственных и муниципальных услуг, оказанных на территории Республики Марий Эл по принципу «одного окна» | шт. | 340 393 | 300 000 | 337 235 | Выполнено |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Республике Марий Эл» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. Формирование электронного правительства в Республике Марий Эл | 1. Доля электронного документооборота в органах государственной власти Республики Марий Эл и органах местного самоуправления в Республике Марий Эл в общем объеме документооборота | процентов | 71,6 | 72 | 76 | Выполнено |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Основное мероприятие 2.2. Развитие информационной и телекоммуни-кационной инфраструктуры в Республике Марий Эл | 1. Количество подключенных к региональному сегменту системы межведомственного электронного взаимодействия органов государственной власти Республики Марий Эл, органов местного самоуправления в Республике Марий Эл, иных органов и организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, многофункци-ональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | шт. | 321 | 270 | 321 | Выполнено |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Основное мероприятие 2.3. Обеспечение информационной безопасности в органах исполнительной власти Республики Марий Эл в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации | 1. Доля аттестованных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации информационных систем, используемых в процессе предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме | процентов | - | - | - | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.4. Подготовка государственных гражданских служащих Республики Марий Эл и иных работников государственных органов Республики Марий Эл, работников государственных учреждений Республики Марий Эл к использованию ИКТ в Республике Марий Эл | 1. Доля государственных гражданских служащих Республики Марий Эл и иных работников государственных органов Республики Марий Эл, работников государственных учреждений Республики Марий Эл, прошедших обучение или переподготовку по использованию ИКТ в профессиональной деятельности, в общем количестве государственных гражданских служащих Республики Марий Эл и иных работников государственных органов Республики Марий Эл, работников государственных учреждений Республики Марий Эл | процентов | 90,6 | 90 | 90 | Выполнено |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 2. Численность граждан, занятых в отрасли связи в Республике Марий Эл | ед. | 3 911 | 3 911 | 3 921 | Выполнено |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Подпрограмма 3 «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Республики Марий Эл» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1. Создание региональной навигационно-информационной системы Республики Марий Эл | 1. Доля удовлетворенных запросов, поступивших в аппаратно-программный комплекс «Центр космических услуг Республики Марий Эл» от заинтересованных потребителей, на обеспечение данными, полученными с применением результатов космической деятельности | процентов | - | - | - | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2. Создание аппаратно-программного комплекса «Центр космических услуг Республики Марий Эл» | 1. Доля пассажирских автобусов и школьных автобусов, ведомст-венного транспорта органов исполни-тельной власти Республики Марий Эл, автомобилей служб экстренного реагирования по Республике Марий Эл, специализированного транспорта, занятого в лесохозяйственной деятельности, вклю-ченных в региональ-ную навигационно-информационную систему Республики Марий Эл | процентов | - | - | - | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Процент готовности отраслевых баз данных, созданных с использованием результатов космичес-кой деятельности и средств дистанци-онного зондирования земли и применяемых для мониторинга и управления в сельском хозяйстве, дорожном хозяйстве, лесном хозяйстве, жилищно-коммунальном хозяйстве Республики Марий Эл | процентов | - | - | - | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.3. Создание системы высокоточного позиционирования Республики Марий Эл на базе технологий глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС | 1. Доля территории Республики Марий Эл, покрытой навигационным полем высокой точности, обеспечивающим единство измерений и координатных расчетов для пользователей с уровнем точности, позволяющим вычислять координаты объектов в геоцентрических системах координат в режиме реального времени в положении статики | процентов | - | - | - | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.4. Подготовка и повышение квалификации государственных гражданских служащих Республики Марий Эл и иных работников государственных органов Республики Марий Эл, работников государственных учреждений Республики Марий Эл в области использования спутниковых навига-ционных технологий ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности | 1. Количество государственных гражданских служащих Республики Марий Эл и иных работников государственных органов Республики Марий Эл, работников государственных учреждений Республики Марий Эл, прошедших подготовку или обучение в области использования спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности | процентов | - | - | - | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл «Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013 - 2025 годы)» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1. Реализация государственной программы Республики Марий Эл «Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013 - 2025 годы)» | 1. Уровень удовлетворенности населения Республики Марий Эл качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме и по принципу «одного окна» | процентов | 98,95 | 90 | 99,77 | Выполнено |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 2. Количество проведенных проверок выполнения мероприятий по защите информации в органах исполнительной власти Республики Марий Эл и подведомственных им организациях | ед. | - | 6 | 6 | Выполнено |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Основное мероприятие 4.2. Обеспечение достижения показателя, предусмотренного подпунктом «в» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601, посредством доработки (создания) информационных систем, используемых при предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронном виде, в том числе в части обеспечения взаимодействия с федеральной государственной информационной системой «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» и федеральной государственной информационной системой «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», и (или) посредством информирования граждан о преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде и (или) иных мероприятий, направленных на достижение указанного показателя. | Количество граждан Республики Марий Эл, зарегистрированных в единой системе идентификации и аутентификации, в год | чел. | 75 723 | 50 000 | 69 643 | Выполнено |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Подпрограмма 5 «Реализация региональных проектов развития цифровой экономики в Республике Марий Эл» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.1. Региональный проект «Информационная инфраструктура» | 1. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники), подключенных к сети «Интернет» | процентов | - | 100 | 100 | Выполнено |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 2. Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к сети «Интернет»** | процентов | - | 14 | 14,5 | Выполнено |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 3. Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и (или) среднего профессионального образования, подключенных к сети «Интернет» | процентов | - | 20 | 27 | Выполнено |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 4. Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к сети «Интернет» | процентов | - | 20 | 20 | Выполнено |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Основное мероприятие 5.2. Региональный проект «Кадры для цифровой экономики» | 1. Количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики | тыс. человек | - | - | - | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования | тыс. человек | - | - | - | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.3. Региональный проект «Цифровые технологии» | 1. Увеличение затрат на развитие «сквозных» технологий | процентов | - | - | - | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.4. Региональный проект «Информационная безопасность» | 1. Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак | часов | - | - | - | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Количество подготовленных специалистов по образовательным программам в области информационной безопасности, с использованием в образовательном процессе отечественных высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации | тыс. человек | - | - | - | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов и иными органами государственной власти отечественного программного обеспечения | процентов | - | - | - | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.5. Региональный проект «Цифровое государственное управление» | 1. Доля взаимодействий граждан и коммер-ческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде | процентов | - | - | - | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно) | процентов | - | - | - | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году | процентов | - | - | - | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Доля юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений | процентов | - | - | - | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Выполнение данного мероприятия на 2019 год запланировано не было, в связи с этим данный показатель при расчете эффективности реализации подпрограммы
и государственной программы в целом не учитывается.

** В 2019 году между Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Правительством Республики Марий Эл заключено  дополнительное соглашение об изменении значения показателя с «20» на «14».

_______________

Таблица № 7

Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

(тыс. рублей)

| Статус | Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Плановые расходы в 2019 году в соответствии со сводной бюджетной росписью | Кассовое исполнение | ССуз | Кj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Государственная программа Республики Марий Эл | Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013 - 2025 годы) | всего | 141 247,7 | 143 699,1 | 1,02 |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 141 247,7 | 143 699,1 | 1,02 |  |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 |  |  |
| Подпрограмма 1 | Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе | всего | 0 | 1 800,0 |  | 0,012 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0 | 1 800,0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 |  |  |
| Подпрограмма 2 | Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Республике Марий Эл | всего | 2 700,0 | 2 700,0 |  | 0,019 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 2 700,0 | 2 700,0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 |  |  |
| Подпрограмма 3 | Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Республики Марий Эл | всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0 | 0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 |  |  |
| Подпрограмма 4 | Обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл «Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013 - 2025 годы)» | всего | 138 547,7 | 139 199,1 | 1,005 | 0,969 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 138 547,7 | 139 199,1 | 1,005 | 0,969 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 |  |  |
| Подпрограмма 5 | Реализация региональных проектов развития цифровой экономики в Республике Марий Эл | всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0 | 0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 |  |  |

_______________

Таблица № 8

Перечень невыполненных мероприятий государственной программы Республики Марий Эл 
«Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013 - 2025годы)

| Наименование мероприятия | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы | Выполнено/ не выполнено (причины невыполнения) | Выполнено/ не выполнено (+/-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 2.«Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Республике Марий Эл» |
| 2.3. Основное мероприятие «Обеспечение информационной безопасности в органах исполнительной власти Республики Марий Эл в соответствиис требова-ниями законодательства Российской Федерации об информации, информаци-онных технологиях и о защите информации» | 1. Доля аттестованных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации информационных систем, используемых в процессе предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме | процентов | - | - | - | бюджетные ассигнования из республиканского бюджета Республики Марий Эл в 2019 году на реализацию данного мероприятия не выделялись | - |
| Подпрограмма 3 «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Республики Марий Эл» |
| 3.1. Основное мероприятие «Создание региональной навигационно-информационной системы Республики Марий Эл» | 1. Доля удовлетворенных запросов, поступивших в аппаратно-программный комплекс «Центр космических услуг Республики Марий Эл» от заинтересованных потребителей, на обеспечение данными, полученными с применением результатов космической деятельности | процентов | - | - | - | бюджетные ассигнования из республиканского бюджета Республики Марий Эл в 2019 году на реализацию данного мероприятия не выделялись | - |
| 3.2. Основное мероприятие «Создание аппаратно-программного комплекса «Центр космических услуг Республики Марий Эл» | 1. Доля пассажирских автобусов и школьных автобусов, ведомственного транспорта органов исполнительной власти Республики Марий Эл, автомобилей служб экстренного реагирования по Республике Марий Эл, специализированного транспорта, занятого в лесохозяйственной деятельности, включенных в региональную навигационно-информационную систему Республики Марий Эл | процентов | - | - | - | бюджетные ассигнования из республиканского бюджета Республики Марий Эл в 2019 году на реализацию данного мероприятия не выделялись | - |
|  | 2. Процент готовности отраслевых баз данных, созданных с использованием результатов космической деятельности и средств дистанционного зондирования земли и применяемых для мониторинга и управления в сельском хозяйстве, дорожном хозяйстве, лесном | процентов | - | - | - | бюджетные ассигнования из республиканского бюджета Республики Марий Эл в 2019 году на реализацию данного мероприятия не выделялись | - |
|  | хозяйстве, жилищно-коммунальном хозяйстве Республики Марий Эл |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Основное мероприятие «Создание системы высокоточного позиционирования Республики Марий Эл на базе технологий глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС» | 1. Доля территории Республики Марий Эл, покрытой навигационным полем высокой точности, обеспечивающим единство измерений и координатных расчетов для пользователей с уровнем точности, позволяющим вычис-лять координаты объектов в геоцентрических системах координат в режиме реального времени в положении статики | процентов | - | - | - | бюджетные ассигнования из республиканского бюджета Республики Марий Эл в 2019 году на реализацию данного мероприятия не выделялись | - |
| 3.4. Основное мероприятие «Подготовка и повышение квалификации государственных гражданских служащих Республики Марий Эл и иных работников государственных органов Республики Марий Эл, работников государственных учреждений Республики Марий Эл в области использования спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности» | 1. Количество государственных гражданских служащих Республики Марий Эл и иных работников государственных органов Республики Марий Эл, работников государственных учреждений Республики Марий Эл, прошедших подготовку или обучение в области использования спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности | процентов | - | - | - | бюджетные ассигнования из республиканского бюджета Республики Марий Эл в 2019 году на реализацию данного мероприятия не выделялись | - |
| Подпрограмма 5 «Реализация региональных проектов развития цифровой экономики в Республике Марий Эл» |
| Основное мероприятие 5.2. Региональный проект «Кадры для цифровой экономики» | 1. Количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики | тыс. человек | - | - | - | реализация мероприятия запланирована с 2020 года | - |
|  | 2. Количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования | тыс. человек | - | - | - | реализация мероприятия запланирована с 2020 года | - |
| Основное мероприятие 5.3. Региональный проект «Цифровые технологии» | 1. Увеличение затрат на развитие «сквозных» технологий | процентов | - | - | - | реализация мероприятия запланирована с 2020 года | - |
| Основное мероприятие 5.4. Региональный проект «Информационная безопасность» | 1. Средний срок простоя государственных информаци-онных систем в результате компьютерных атак | часов | - | - | - | реализация мероприятия запланирована с 2020 года | - |
|  | 2. Количество подготовленных специалистов по образовательным программам в области информационной безопасности, с использованием в образовательном процессе отечественных высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации | тыс. человек | - | - | - | реализация мероприятия запланирована с 2020 года | - |
|  | 3. Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов и иными органами государственной власти отечественного программного обеспечения | процентов | - | - | - | реализация мероприятия запланирована с 2020 года | - |
| Основное мероприятие 5.5. Региональный проект «Цифровое государственное управление» | 1. Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде | процентов | - | - | - | реализация мероприятия запланирована с 2020 года | - |
|  | 2. Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно) | процентов | - | - | - | реализация мероприятия запланирована с 2020 года | - |
|  | 3. Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году | процентов | - | - | - | * | - |
|  | 4. Доля юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений | процентов | - | - | - | реализация мероприятия запланирована с 2020 года | - |

* В действующей редакции государственной программы (в соответствии с постановлением Правительства Республики Марий Эл от 29 ноября 2019 г.№ 378) показатель за 2019 год не отражен, так как его утверждение на 2019 год произошло только в декабре 2019 г. на основании дополнительного соглашения между Правительством Республики Марий Эл и Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в рамках регионального проекта «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». При внесении изменений
в государственную программу показатель за 2019 год будет отражен в государственной программе.

_______________

Приложение

Методика оценки эффективности реализации государственной программы Республики Марий Эл
«Развитие информационного общества в республике Марий Эл (2013 - 2025 годы)

## Оценка степени реализации мероприятий

Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных
в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных
к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Сведения для расчета степени реализации мероприятий представлены в таблице 6.

Государственная программа «Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013 - 2025 годы) состоит из 5 подпрограмм.

1. Степень реализации мероприятий подпрограммы «Информационно-коммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе». Из 2 основных мероприятий подпрограммы, предусмотренных к реализации в 2019 году, 2 мероприятия считаются выполненными. 2/2=1.

2. Степень реализации мероприятий подпрограммы «Развитие и использование информационных
и телекоммуникационных технологий в Республике Марий Эл». Из 3 основных мероприятий подпрограммы, предусмотренных к реализации в 2019 году, 3 мероприятия считаются выполненными. 3/3=1.

3. Степень реализации мероприятий подпрограммы «Внедрение спутниковых навигационных технологий
с использованием глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Республики Марий Эл». Бюджетные ассигнования из республиканского бюджета Республики Марий Эл в 2019 году на реализацию подпрограммы
не выделялись, реализация мероприятий подпрограммы в 2019 году не предусмотрена.

4. Степень реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл «Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013 - 2025 годы)».
Из 2 основных мероприятий подпрограммы, предусмотренных к реализации в 2019 году, 2 мероприятия считаются выполненными. 2/2=1.

5. Степень реализации мероприятий подпрограммы «Реализация региональных проектов развития цифровой экономики в Республике Марий Эл». Основное мероприятие подпрограммы, предусмотренное к реализации в 2019 году, считается выполненным. 1/1=1.

## Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

В качестве степени соответствия запланированному уровню расходов учитывается расходы всех источников.

## Сведения для расчета оценки степени соответствия запланированному уровню расходов представлены в таблице 7.

Государственная программа «Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013 - 2025 годы) состоит из 5 подпрограмм:

1. Степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе». (Законом Республики Марий Эл от 22 ноября 2019 г. № 47-3 «О внесении изменений в Закон Республики Марий Эл
«О республиканском бюджете Республики Марий Эл на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» увеличены бюджетные ассигнования по целевой статье 1510128310 (3500) на сумму 1 800,0 тыс. рублей - на предоставление субсидии на 2019 год ГБУ Республики Марий Эл «Информсреда» на проведение мероприятий по решению органа исполнительной власти Республики Марий Эл, осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения).

1 800,0/1 800,0 = 1.

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Республике Марий Эл».

2 700,0/2 700,0 = 1.

3. Степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Республики Марий Эл». Бюджетные ассигнования из республиканского бюджета Республики Марий Эл в 2019 году на реализацию подпрограммы не выделялись, реализация мероприятий подпрограммы в 2019 году не предусмотрена.

4. Степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл «Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013 - 2025 годы)».

143 669,1/141 247,7 = 1,02.

5. Степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы «Реализация региональных проектов развития цифровой экономики в Республике Марий Эл». Мероприятия подпрограммы, предусмотренные к реализации
в 2019 году, не предусматривают бюджетное финансирование.

## Оценка эффективности использования средств

## республиканского бюджета Республики Марий Эл

Эффективность использования средств республиканского бюджета Республики Марий Эл рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств республиканского бюджета Республики Марий Эл по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз,

где:

Эис - эффективность использования средств республиканского бюджета Республики Марий Эл;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств республиканского бюджета Республики Марий Эл;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств республиканского бюджета Республики Марий Эл.

## Сведения для расчета оценки эффективности использования средств республиканского бюджета Республики 
Марий Эл представлены в таблице 6.

Государственная программа «Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013 - 2025 годы) состоит из 5 подпрограмм:

1. Эффективность использования средств республиканского бюджета Республики Марий Эл подпрограммы «Информационно-коммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые
на ее основе». 1/1 = 1.

2. Эффективность использования средств республиканского бюджета Республики Марий Эл подпрограммы «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Республике Марий Эл». 1/1 = 1.

3. Эффективность использования средств республиканского бюджета Республики Марий Эл подпрограммы «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического
и инновационного развития Республики Марий Эл». Бюджетные ассигнования из республиканского бюджета Республики Марий Эл в 2019 году на реализацию подпрограммы не выделялись, реализация мероприятий подпрограммы в 2019 году не предусмотрена.

4. Эффективность использования средств республиканского бюджета Республики Марий Эл подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл «Развитие информационного общества
в Республике Марий Эл (2013 - 2025 годы)». 1/1,02 = 0,98.

5. Эффективность использования средств республиканского бюджета Республики Марий Эл подпрограммы «Реализация региональных проектов развития цифровой экономики в Республике Марий Эл». Мероприятия подпрограммы, предусмотренные к реализации в 2019 году, не предусматривают бюджетное
финансирование.

* Расчеты произведены только с учетом расходов республиканского бюджета Республики Марий Эл.

## Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих в государственную программу

1. Для оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих в государственную программу,

определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели
и задачи подпрограммы.

2. Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, рассчитывается по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,

для показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф,

где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

ЗПп/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

## Сведения для расчета оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих
в государственную программу представлены в таблице № 6.

Государственная программа «Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013 - 2025 годы) состоит из 5 подпрограмм:

1. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы «Информационно-коммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе». Подпрограмма имеет 2 основных мероприятия, предусмотренных к реализации в 2019 году.

Первое мероприятие, предусмотренное к реализации в 2019 году, имеет 3 показателя.

- 30/28 = 1,071. Рассчитываются по формуле на увеличение значения.

- 15/15 = 1. Рассчитываются по формуле на увеличение значения.

- 94/94 = 1. Рассчитываются по формуле на увеличение значения.

Второе мероприятие, предусмотренное к реализации в 2019 году, имеет 1 показатель.

- 337 235/300 000 = 1,124. Рассчитываются по формуле на увеличение значения.

2. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы «Развитие и использование информационных
и телекоммуникационных технологий в Республике Марий Эл». Подпрограмма имеет 4 основных мероприятия, предусмотренных к реализации в 2019 году.

Первое мероприятие, предусмотренное к реализации в 2019 году, имеет 1 показатель.

- 76/72 = 1,056. Рассчитываются по формуле на увеличение значения.

Второе мероприятие, предусмотренное к реализации в 2019 году, имеет 1 показатель.

- 321/270 = 1,189. Рассчитываются по формуле на увеличение значения.

Третье мероприятие, предусмотренное к реализации в 2019 году, имеет 2 показателя.

- 90/90 = 1. Рассчитываются по формуле на увеличение значения.

- 3 921/3 911 = 1,003. Рассчитываются по формуле на увеличение значения.

3. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Республики Марий Эл». Подпрограмма имеет 4 основных мероприятия. Бюджетные ассигнования из республиканского бюджета Республики Марий Эл в 2019 году на реализацию подпрограммы не выделялись, реализация мероприятий подпрограммы в 2019 году не предусмотрена.

4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл «Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013 - 2025 годы)». Подпрограмма имеет 2 основных мероприятия, предусмотренных к реализации в 2019 году.

Первое мероприятие, предусмотренное к реализации в 2019 году, имеет 2 показателя.

- 99,77/90 = 1,109. Рассчитываются по формуле на увеличение значения.

- 6/6 = 1. Рассчитываются по формуле на увеличение значения.

Второе мероприятие, предусмотренное к реализации в 2019 году, имеет 1 показатель.

- 69 643/50 000 = 1,393. Рассчитываются по формуле на увеличение значения.

5. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы «Реализация региональных проектов развития цифровой экономики в Республике Марий Эл». Подпрограмма имеет 1 основное мероприятие, предусмотренное к реализации в 2019 году.

Мероприятие, предусмотренное к реализации в 2019 году, имеет 4 показателя.

- 100/100 = 1. Рассчитываются по формуле на увеличение значения.

- 14,5/14 = 1,036. Рассчитываются по формуле на увеличение значения.

- 27/20 = 1,35. Рассчитываются по формуле на увеличение значения.

- 20/20 = 1. Рассчитываются по формуле на увеличение значения.

Степень достижения целей и решения задач подпрограммы, входящей в государственную программу
(далее - степень реализации подпрограммы), рассчитывается по формуле:

где:

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

Сведения для расчета степень реализации подпрограммы представлены в таблице 6.

Государственная программа «Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013 - 2025 годы) состоит из 5 подпрограмм:

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз больше 1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

1. Степень реализации подпрограммы «Информационно-коммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе».

Сумма СДп/ппз: 1+1+1+1 = 4.

N =4. Подпрограмма содержит 4 показателя (индикатора) , достижение которых предусмотрено в 2019 году.

СРп/п= 4/4 = 1.

2. Степень реализации подпрограммы «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Республике Марий Эл».

Сумма СДп/ппз: 1+1+1+1 = 4.

N = 4. Подпрограмма содержит 4 показателей (индикаторов), достижение которых предусмотрено в 2019 году.

СРп/п= 4/4 = 1.

3. Степень реализации подпрограммы «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности
в интересах социально-экономического и инновационного развития Республики Марий Эл». Подпрограмма имеет
5 показателей (индикаторов). Бюджетные ассигнования из республиканского бюджета Республики Марий Эл
в 2019 году на реализацию подпрограммы не выделялись, реализация мероприятий подпрограммы в 2019 году
не предусмотрена.

4. Степень реализации подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Республики
Марий Эл «Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013 - 2025 годы)».

Сумма СДп/ппз: 1+1+1 = 3.

N=3. Подпрограмма содержит 3 показателя (индикатора), достижение которых предусмотрено в 2019 году.

СРп/п = 3/3 = 1.

5. Степень реализации подпрограммы «Реализация региональных проектов развития цифровой экономики
в Республике Марий Эл».

Сумма СДп/ппз: 1+1+1+1 = 4.

N = 4. Подпрограмма содержит 4 показателя (индикатора), достижение которых предусмотрено в 2019 году.

СРп/п = 4/4 = 1.

## Оценка эффективности реализации подпрограмм, входящих в государственную программу

Эффективность реализации подпрограммы, входящей в государственную программу (далее - подпрограмма), оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств республиканского бюджета Республики Марий Эл по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п x Эис,

где:

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

Эис - эффективность использования средств республиканского бюджета Республики Марий Эл (либо - по решению ответственного исполнителя - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).

В случае, если на реализацию подпрограммы бюджетные ассигнования из республиканского бюджета Республики Марий Эл на отчетный финансовый год не предусматривались, эффективность реализации подпрограммы принимается равной степени реализации подпрограммы.

В случае, если по подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы» отсутствуют утвержденные основные мероприятия и показатели (индикаторы), характеризующие цели и задачи подпрограммы, эффективность реализации подпрограммы принимается равной степени соответствия запланированному уровню расходов.

Сведения для расчета эффективности реализации подпрограмм представлены в таблице 6.

Государственная программа «Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013 - 2025 годы) состоит из 5 подпрограмм:

1. Эффективность реализации подпрограммы «Информационно-коммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе».

1 x 1 = 1. Эффективность реализации подпрограммы признается высокой, так как значение ЭРп/п составляет
не менее 0,9.

2. Эффективность реализации подпрограммы «Развитие и использование информационных
и телекоммуникационных технологий в Республике Марий Эл».

1 x 1 = 1. Эффективность реализации подпрограммы признается высокой, так как значение ЭРп/п составляет
не менее 0,9.

3. Эффективность реализации подпрограммы «Внедрение спутниковых навигационных технологий
с использованием глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Республики Марий Эл». Бюджетные ассигнования из республиканского бюджета Республики Марий Эл в 2019 году на реализацию подпрограммы
не выделялись, реализация мероприятий подпрограммы в 2019 году не предусмотрена.

4. Эффективность реализации подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл «Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013 - 2025 годы)».

1 x 1 = 1. Эффективность реализации подпрограммы признается высокой, так как значение ЭРп/п составляет
не менее 0,9.

5. Эффективность реализации подпрограммы «Реализация региональных проектов развития цифровой экономики в Республике Марий Эл». Мероприятия подпрограммы, предусмотренные к реализации в 2019 году,
не предусматривают бюджетное финансирование. Показатели (индикаторы) подпрограммы, предусмотренные
к достижению в 2019 году, достигнуты, следовательно, эффективность реализации подпрограммы признается высокой, то есть 1.

## Оценка степени достижения целей

## и решения задач государственной программы

1. Для оценки степени достижения целей и решения задач государственной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы.

2. Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы, рассчитывается по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи государственной программы, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп,

для показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи государственной программы, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДгппз = ЗПгпп / ЗПгпф

где:

СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы;

ЗПгпф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПгпп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы.

## Сведения для расчета степени достижения целей и решения задач государственной программы представлены
в таблице 6.

Государственная программа «Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013 - 2025 годы) имеет 3 показателя (индикатора).

1. СДгппз: 91,32/92,7 = 0,99. Согласно Указу Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» данный показатель должен составлять не менее 90%). Желаемая тенденция развития - увеличение значений.

2. СДгппз: 1. Выполнено в 2018 году. Решением Контрольного управления Президента Российской Федерации снят с контроля подпункт «в» пункта 1 Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» по вопросу достижения показателя «Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме»
(письмо Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 7 ноября 2018 г. № МП-П13-062-26155).

3. Степень достижения индикатора «Увеличение доли затрат к предыдущему году на развитие цифровой экономики в Республике Марий Эл (связь и информатика) в общем объеме расходов республиканского бюджета Республики Марий Эл» оценивается с 2020 года.

Степень достижения целей и решения задач

государственной программы (далее - степень реализации

государственной программы) рассчитывается по формуле:

где:

СРгп - степень реализации государственной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи государственной программы.

Так как значения СДгппз больше 1, значение СДгппз принимается равным 1.

СРгп = (1+1)/2 = 1

## Оценка эффективности реализации государственной программы

Эффективность реализации государственной программы оценивается с учетом оценки степени достижения целей и решения задач государственной программы и оценки эффективности реализации подпрограмм, входящих
в государственную программу, по следующей формуле:

- коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей и задач государственной программы, определяемый ответственным исполнителем в методике оценки эффективности реализации государственной программы, при условии, что SUM  = 1.

По умолчанию kj определяется по формуле:

kj = Фj / Ф,

где:

Фj - объем фактических расходов из республиканского бюджета Республики Марий Эл (кассового исполнения)
на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из республиканского бюджета Республики Марий Эл (кассового исполнения)
на реализацию государственной программы;

j - количество подпрограмм.

Сведения для расчета эффективности реализации государственной программы представлены в таблице № 6.

Государственная программа «Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013 - 2025 годы) имеет 3 показателя (индикатора) эффективности реализации государственной программы.

Сведения для расчета эффективности реализации государственной программы представлены в таблицах № 6,7.

Государственная программа «Развитие информационного общества в республике Марий Эл (2013 - 2025 годы) состоит из 5 подпрограмм:

1. Эффективность реализации подпрограммы «Информационно-коммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе».

ЭРп/п = 1;

kj: 1 800,0/143 699,1 = 0,012.

2. Эффективности реализации подпрограммы «Развитие и использование информационных
и телекоммуникационных технологий в Республике Марий Эл».

ЭРп/п = 1;

kj: 2 700,0/143 699,1 = 0,019.

3. Эффективности реализации подпрограммы «Внедрение спутниковых навигационных технологий
с использованием глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Республики Марий Эл». Бюджетные ассигнования из республиканского бюджета Республики Марий Эл в 2019 году на реализацию подпрограммы
не выделялись, реализация мероприятий подпрограммы в 2019 году не предусмотрена. kj: 0.

4. Эффективности реализации подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл «Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013 - 2025 годы)».

ЭРп/п=1.

kj:139 199,1/143 699,1 = 0,969.

5. Эффективности реализации подпрограммы «Реализация региональных проектов развития цифровой экономики в Республике Марий Эл».

ЭРп/п = 1.

kj:0.

SUM ЭР п/п x kj: =1 x 0,012+1 х 0,019+1 x 0,969 + 1 х 0 =0,012+0,019+0+0,969 = 1.

СРгп= 1.

ЭРгп=0,5 x 1+0,5 x 1 = 0,5+0,5 = 1

Эффективность реализации государственной программы признается высокой в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,9.

_______________

# Footnotes

При условии выделения средств.