| «Килемар муниципальный район» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАНИЙ администрацийын ТУРГОЧ КАЙЫШЕ СИТУАЦИЙ-ВЛАКЫМ ОНЧЫЛГОЧ КОРАНДЫМЕ ДА ПЫТАРЫМЕ ДА ТУЛАЗАП ЛУДЫКШЫДЫМЫЛЫКЫМ ШУКТЫМО ШОТЫШТО КОМИССИЙын председательже |  | председатель КОМИССИи ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ администрации МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «Килемарский муниципальный район» |
| --- | --- | --- |

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О мероприятиях по подготовке к пропуску

паводковых вод в весенний период 2016 года на территории муниципального образования

« Килемарский муниципальный район»

В целях своевременного проведения работ по обеспечению сохранности и защиты от повреждений паводковыми водами объектов экономики, коммунального хозяйства, автомобильных дорог и гидротехнических сооружений администрация муниципального образования «Килемарский муниципальный район»:

1.Создать районную комиссию по пропуску паводковых вод в составе приложения № 1.

2. Назначить ответственных лиц по контролю за пропуском паводковых вод в сельских поселениях Килемарского района в составе приложения № 2.

3. Предусмотреть состав сил и средств для противодействия весеннему паводку и предотвращения возможных аварийных ситуаций  (приложение № 3).

4. Заведующему сектором по ГО и ЧС, разработать План мероприятий по обеспечению пропуска талых вод и подготовить необходимые данные о выполняемых мероприятиях в форме приложений № 5, № 6, сроком до 01.03.2016 г.

5. Рекомендовать главам администраций поселений:

- до 1 марта 2016 г. уточнить порядок оповещения, эвакуации населения и сельскохозяйственных животных из возможных зон затопления;

- до 25 марта 2016 г. обеспечить готовность всех ГТС к пропуску весеннего паводка, обратив особое внимание на аварийные, требующие капитального ремонта, расположенные каскадами, ниже которых расположены мосты и трубопереезды, по телу плотин которых проходят автодороги общего пользования;

- до 20 марта 2016 г. провести предпаводковое обследование технического состояния ГТС, составить акты готовности к пропуску весеннего половодья на все ГТС и представить их в ГОЧС администрации Килемарского района.

- организовать очистку оголовок гидротехнических сооружений от снега, льда и мусора;

- обеспечить безаварийный пропуск талых вод;

- закрепить по каждому ГТС ответственных лиц и технику;

- уточнить список ближайших к плотинам телефонных номеров для связи с диспетчерской службой района (приложение №4);

- на каждой плотине в период паводка организовать дежурство;

- на плотинах создать запас строительных материалов, необходимый для оперативного устранения возможных повреждений;

- сведения о складывающейся паводковой обстановке передавать в единую диспетчерскую службу района.

6. Рекомендовать начальнику Медведевского филиала № 2 ОАО «Марий Эл Дорстрой» Пылаеву В.В.:

- создать на базе предприятия запас инертных материалов, необходимых для устранения возможных аварий на гидротехнических сооружениях;

- с 25.03.2016 года содержать в полной готовности технику, необходимую для устранения возможных аварий.

7.	Считать утратившим силу распоряжение председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации муниципального образования «Килемарский муниципальный район» от 25 февраля 2015 года № 3 «О мероприятиях по подготовке к пропуску паводковых вод в весенний период 2015 года на территории муниципального образования « Килемарский муниципальный район»

8.Контроль за исполнением возложить на первого заместителя главы администрации Тарасова С.М.

| Глава администрации, председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации муниципального образования «Килемарский муниципальный район» | Л.А. Толмачева |
| --- | --- |
| № 9 |  |
| от 17 февраля 2016 года |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к рапоряжению председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации муниципального образования «Килемарский муниципальный район»

от «17» февраля 2016 г. № 6

СОСТАВ

районной комиссии по пропуску

паводковых вод на 2016 год

| Тарасов С.М. | Первый заместитель главы администрации МО «Килемарский муниципальный район», председатель комиссии. | 89278835503 | 89278835503 |
| --- | --- | --- | --- |
| Разумова Л.Г. | заведующий сектором по ГО и ЧС отдела архитектуры, строительства и муниципального хозяйства МО «Килемарский муниципальный район» секретарь комиссии. | 2-13-64 | 89177032236 |
| Члены комиссии: |
| Сидельников А.А. | Руководитель отдела программирования и контрактной работы | 2-14-74 | 89024381916 |
| Смирнов Г.А. | директор Килемарского филиала ОАО «Стройкоммунналадка» (по согласованию) | 2-11-56 | 89027377555 |
| Сидоров О.В. | начальник ОП № 8 МО МВД России «Медведевский» (по согласованию) | 2-12-75 | 89177012936 |
| Пылаев В.В. | Начальник Килемарского филиала № 2 ОАО «Марий Эл Дорстрой» (по согласованию); | 2-16-54 | 89631275607 |
| Бахтин С.Г. | руководитель Килемарского РЭС ПО «Горномарийские электрические сети» ОАО МРСК «Центр и Поволжья» (по согласованию); | 2-15-31 | 89613333013 |
| Козлов Н.Е. | начальник филиала РМЭ ОАО «Ростелеком» МЦ ТЭТ ЛТЦ пгт. Килемары (по согласованию); | 2-14-14 | 89021010188 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к рапоряжению председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации муниципального образования «Килемарский муниципальный район»

от «17» февраля 2016 г. № 6

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЛИЦА

закреплённые за ГТС

по пропуску паводковых вод

на 2016 год

| Наименование сельского поселения | Ф.И.О. (должность руководителя) |
| --- | --- |
| городское поселение Килемары | Смирнов С.И. глава администрации городского поселения «Килемары»; Созинов В.В.ответственный дежурный на плотине 89024668182 |
| Кумьинское сельское поселение | Чернобахтов Ю.А. глава администрации «Кумьинское сельское поселение»; ответственный дежурный на плотине Баринов В.В. 89024338262 |
| Нежнурское сельское поселение | Левашова В.Л. глава администрации «Нежнурское сельское поселение»; ответственный дежурный на плотине Жарков С.В. 89026720882 |
| Большекибеевское сельское поселение | Ершова Н.В. глава администрации «Большекибеевское сельское поселение»; ответственный дежурный на плотине Самокаев И.Д. 89177160249 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к рапоряжению председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации муниципального образования «Килемарский муниципальный район»

от «17» февраля 2016 г. № 6

СПИСОК

плотин и номеров ближайших телефонов для связи  по Килемарскому району на 2016 год

| № п./п. | Наименование сельского поселения | Населенный пункт | Номер телефона, адрес | Расстояние от плотины до телефона (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Килемарский  район

| 1 | городское поселение Килемары | п. Килемары | Созинов В.В. 89024668182 | 0.02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Кумьинское сельское поселение | с. Кумья | Баринов В.В. 89024338262 | 0,02 |
| 3 | Нежнурское сельское поселение | д. Песочное | Жарков С.В. 89026720882 | 0.05 |
| 4 | Большекибеевское сельское поселение | д. Мусь | Самокаев И.Д. 89177160249 | 2,0 |

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

## УТВЕРЖДЕН

## протоколом заседания комиссии МО «Килемарский муниципальный район» по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

## от 17 февраля 2016 г. № 2

## П Л А Н

организационно-технических мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья в 2016 году

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Организационные мероприятия |
| 1.1. | Организация работы муниципальных противопаводковых комиссий. | с 22 февраля | Главы администраций городского и сельских поселений |
| 1.2. | Корректировка планов мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод с учетом технического состояния ГТС | до 28 февраля | Зав. сектором по ГОЧС |
| 1.3. | Назначение ответственных за подготовку ГТС к пропуску весеннего половодья. | до 1 марта | Главы администраций городского и сельских поселений |
| 1.4. | Уточнение состава сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий, проведения спасательных и аварийно-восстановительных работ, в том числе землеройной и грузоподъемной техники, имеющейся в строительных организациях, при отсутствии – заключение соглашений (договоров) на использование техники сторонних организаций. | до 1 марта | Главы администраций городского и сельских поселений, Зав. сектором по ГОЧС |
| 1.5. | Уточнение: состава сил и средств ТП РСЧС Республики Марий Эл, привлекаемых к действиям по ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком; мест базирования группировки сил и средств; порядка оповещения, сбора и организации связи с руководителями формирований; порядка управления группировкой сил и средств. | до 15 марта | Зав. сектором по ГОЧС, ЕДДС района |
| 1.6. | Уточнение: порядка оповещения населения, проживающего в зонах возможного затопления (подтопления); списков и порядка эвакуации населения и домашних животных из возможных зон затопления (подтопления); списков граждан неспособных самостоятельно эвакуироваться, предусмотреть возможность их эвакуации; мест временного размещения эвакуируемого населения и с/х животных, а также порядка обеспечения их жизнедеятельности. | до 1 марта | Главы администраций городского и сельских поселений |
| 1.7. | Включение, на период паводка, в состав документации ЕДДС уточненных номеров телефонов для организации связи с каждой из плотин и наблюдательных пунктов, оборудованных вблизи ГТС. | до 20 марта | Главы администраций городского и сельских поселений, ЕДДС района |
| 1.8. | Уточнение: перечня плотин, по которым проходят дороги общего пользования; перечня объектов транспортных магистралей (автомобильных дорог и искусственных сооружений), подверженных затоплению (подтоплению); перечня мостов, на которых необходимо организовать постоянное наблюдение за пропуском ледохода и паводковых вод. | до 10 марта | ОАО «Марий Эл Дорстрой»; Главы администрации городского и сельских поселений |
| 1.9. | Уточнение перечня объектов электроэнергетики, подпадающих в зону возможного затопления (подтопления) (воздушные и кабельные линий, подстанционное оборудование, тепловые сети, центральные тепловые пункты). Составление на период паводка графика дежурства и осмотров состояния электросетей. | до 5 марта до 5 марта | Килемарский РЭС ПО «Горномарийские электрические сети» ОАО «МРСК Центра и Приволжья»; ЕДДС |
| II. Практические мероприятия |
| 2.1 | Обеспечение готовности всех ГТС к пропуску весеннего паводка | до 25 марта | Главы администраций городского и сельских поселений |
| 2.2. | Вырубка древесно-кустарниковой растительности в местах возможного образования ледовых заторов. | до 15 марта | Главы администраций городского и сельских поселений |
| 2.3. | Выполнение полного комплекса мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску паводка на территориях, наиболее подверженных возможному затоплению (подтоплению): п. Красный мост, п. Кундыш (р. Б.Кундыш); | до 15 марта | Глава администраций Красномостовского сельского поселения, городское поселение «Килемары» |
| 2.4. | Проведение внеплановых проверок местных систем оповещения. | до 15 марта | Зав. сектором по ГОЧС, ЕДДС района |
| 2.5. | Проведение проверок готовности ГТС: предпаводковое обследование технического состояния ГТС; проверка знания обязанностей обслуживающим персоналом; проверка наличия и исправность средств связи; проверка наличия должностных инструкций; проверка наличия и состояния резервов материальных ресурсов. Направление копий актов предпаводкового обследования технического состояния ГТС в сектор ГО ЧС администрации района. | до 20 марта до 25 марта | Главы администраций городского и сельских поселений, Зав. сектором по ГОЧС |
| 2.6. | Выполнение мероприятий по подготовке хозяйственно-питьевых водопроводов и канализационных сооружений к работе в паводковый период, по предотвращению попадания ливневых, талых вод в сети хозфекальной канализации. Проведение внешнего осмотра сетей, состояния смотровых колодцев. Организация защиты источников водоснабжения, обеспечение водопроводов достаточным количеством реагентов и обеззараживающих средств, исходя из суточного расходования, неукоснительного соблюдения технологии водоподготовки и водоочистки. Техническое обслуживание скважин, резервуаров для хранения воды, наружных водоразборов (колонок), смотровых колодцев, расположенных на территории, подвергающейся подтоплению. Осуществление производственного контроля качества питьевой воды в процессе водоподготовки и в разводящих сетях с учетом паводковой обстановки. Принятие мер по обеспечению населения качественной питьевой водой и недопущению аварийных сбросов неочищенных стоков. | до 25 марта до 20 марта до 20 марта до 25 марта март-апрель постоянно | Килемарский филиал ОАО «Стройкоммунналадка», МУП «Тепловодоканал» |
| 2.7. | Выполнение профилактических мероприятий по недопущению подтопления сибиреязвенных скотомогильников, расположенных на территории Килемарского района. Особое внимание обратить на сибиреязвенные скотомогильники, расположенные в водоохраной зоне: вблизи д. Отары и д. Синюшкино Осуществление контроля состояния сибиреязвенных скотомогильников. | до 25 марта март–апрель | ГБУ РМЭ «Килемарская районная станция по борьбе с болезнями животных» |
| 2.8. | Подготовка транспортных средств к выполнению эвакоперевозок. | до 25 марта | Главы администраций городского и сельских поселений, ООиМ |
| 2.9. | Проведение очистки дренажей и ливневок АЗС. | до 1 апреля | Руководители АЗС |
| III. Мероприятия в период интенсивного снеготаяния |
| 3.1. | Организация приведения в готовность землеройной и грузоподъемной техники, имеющейся в дорожных и строительных организациях. | к 1 апреля | Медведевский филиал № 2 ОАО «Марий Эл Дорстрой»; |
| 3.2. | Контроль за пропуском паводковых вод на подведомственных объектах. | март-апрель | Главы администраций городского и сельских поселений |
| 3.3. | Обеспечение общественного порядка и безопасности граждан в населенных пунктах, оказавшихся в зоне подтопления. | март-апрель | ОП № 8 МО МВД России «Медведевский» |
| IV. Информирование населения |
| 4.1. | Подготовка и распространение среди жителей традиционно затопляемых (подтопляемых) территорий памяток о порядке действий при угрозе затопления (подтопления). | до 25 марта | Главы администраций городского и сельских поселений |
| V. Информационное взаимодействие |
| 5.1. | Осуществление информационного обмена между ЕДДС района и организаций через РГКУ «Информационный центр Республики Марий Эл» об угрозе и факте возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций: тел. / факс 63-01-79; e-mail: eser_rmel@mari-el.ru | март-апрель | ЕДДС района |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к рапоряжению председателя комиссии

по предупреждению и ликвидации

чрезвычайных ситуаций и обеспечению

пожарной безопасности администрации

муниципального образования «Килемарский  муниципальный район»

от «17» февраля 2016 г. № 9

Состав сил и средств,

привлекаемый для выполнения противопаводковых мероприятий, проведения спасательных 
и аварийно-восстановительных работ в период весеннего половодья 2016 года

муниципального образования «Килемарский муниципальный район»

| №п/п | Наименование формирования (организация, предприятие) |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Место базирования, контактные телефоны | Формиро вания (ед.) | Личный состав (чел.) | Плав. средства (ед.) | Ср-ва связи (ед.) | Спас. жилеты (ед.) | Техника (ед.) | Водолаз. снаряж. (компл.) | Авиация (ед.) |
|  |  |  |  |  | гребныелодки | мотор. лодки | катера | суда | всего |  |  | автом. | инж. | спец. (другая) | всего |  |  |
| 1 | Служба тушения пожаров и проведения АСР: в т. ч. ОГ пожарно-спасательного гарнизона, звено тушения пожаров и проведения АСР | п. Килемары 8(836)43 2-14-01 | 3 1 2 | 15 3 12 |  |  |  |  |  |  |  | 3 1 2 |  |  | 3 1 2 |  |  |
| 2 | Служба охраны общественного порядка: в т.ч. звено охраны общественного порядка, звено регулирования дорожного движения, звено охраны объектов (ОВО) | п. Килемары 8(836)43 2-12-75 | 6 4 1 1 | 14 10 2 2 |  |  |  |  |  |  |  | 6 4 1 1 |  |  | 6 4 1 1 |  |  |
| 3 | Медицинская служба: в т. ч. Килемарская БСМП Визимьярская БСМП | п. Килемары 8(836)43 2-14-03; п. Визимьяры 8(836)43 2-41-03 | 2 1 1 | 5 3 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 1 1 | 2 1 1 |  |  |
| 4 | ОШ КЧС и ОПБ Килемарского муниципального района | п. Килемары 8(836)43 2-12-23; 2-52-15 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 5 | Медведевский филиал ОАО «Марий Эл Дорстрой» | п. Килемары 8(836) 2-16-54 | 4 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 | 4 |  |  |
| ВСЕГО: |  | 27 | 76 |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  | 6 | 27 |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к рапоряжению председателя комиссии по

предупреждению и ликвидации чрезвычайных

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

администрации муниципального образования

«Килемарский муниципальный район»

от «17» февраля 2016 г. № 9

Данные о мероприятиях по подготовке к безаварийному пропуску весеннего паводка 2016 года

по МО «Килемарский муниципальный район»

| № п/п | Муниципальное образование | Порядок оповещения населения | Готовность к эвакуации (места временного размещения) | Порядок организации связи с ГТС | Сведения о количестве и местах хранения инертных материалов, о заключение договоров на проведение аварийно-восстановительных работ | Выделение финансовых средств на противопаводковые мероприятия (из местного бюджета, тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Килемарский муниципальный район | Телефон | Угрозы нет | Уточнен список телефонов для связи с ГТС (приложение № 4) | склад Медведевского филиала № 2 ОАО «Марий Эл Дорстрой» договор заключен. | При необходимости из резервного фонда на 2016 г. |