Мероприятия по благоустройству на 2015год по Ардинскому сельскому поселению.

| № пп | Название населённых пунктов, где планируется проведение мероприятий | Наименование мероприятий, виды работ | Сроки выполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2 | 4 |  |
| 1 | С.Арда | Ремонт фасадов зданий, жилых домов, оформление клумб, уборка памятных мест, установка контейнеров и урн, обрезка деревьев, ремонт дорог. | Май-июнь | Алатайкина Н.И. Медведев П.Ф. Рыбакова В.А. |
| 2 | Д.Алёшкино | Ремонт и покраска заборов, ремонт дороги. | Май-сентябрь | Алатайкина Н.И. Крылова О.В. |
| 3 | Д.Б.Арда | Ремонт заборов, установка контейнера, оформление клумб. | Май-июнь | Алатайкина Н.И. Акоскин В.В. |
| 4 | Д.Ершово | Обрезка и побелка деревьев, ремонт часовни, углубление водоёма, ямочный ремонт дорог. | Май-октябрь | Алатайкина Н.И. Лобанов Н.Б. |
| 5 | Д.Изеркино | Побелка деревьев, посадка деревьев и кустарников, строительство детской площадки, ремонт дороги. | Май | Алатайкина Н.И. Михайлова А.А. |
| 6 | Д.Котёново | Побелка деревьев, обустройство палисадников, установка контейнера, строительство детской площадки, планировка дороги. | Май-июнь | Алатайкина Н.И. Розова С.Л. |
| 7 | Пос.Котёновский | Обрезка деревьев, оформление палисадников. | Май | Алатайкина Н.И. Розова С.Л. |
| 8 | Д.Кузькино | Обустройство палисадников, строительство колодца, обрезка деревьев | Май-ноябрь | Алатайкина Н.И. Кузнецова М.Г. |
| 9 | Выс.Мадарский | Строительство колодца, обустройство палисадников, ремонт фасадов домов,скважина. | Май-октябрь | Алатайкина Н.И. Халтурин А.П. |
| 10 | Д.Мазикино | Уборка территории, обустройство палисадников, установка контейнера, ямочный ремонт дороги. | Май-сентябрь | Алатайкина Н.И. Романов Ю.А. |
| 11 | Д.М.Арда | Обрезка деревьев, обустройство палисадников, ремонт дороги. | Май-август | Алатайкина Н.И. Мочалов А.Е. |
| 12 | П.Механизаторов | Оформление клумб, обустройство детской площадки. строительство забора. | Май-сентябрь | Алатайкина Н.И. Вилюков А.Д. |
| 13 | Д.Озерки | Уборка территории, обустройство палисадников, углубление водоёма | Май-октябрь | Алатайкина Н.И. |
| 14 | Д.Паулкино | Уборка территории, обустройство палисадников, ямочный ремонт дорог. | Май-июнь | Алатайкина Н.И. Скворцова С.И. |
| 15 | Д.Сенюшкино | Обрезка деревьев, ремонт дороги | Июнь-сентябрь | Алатайкина Н.И. Кириллова Е.В. |
| 16 | Д.Сорокаево | Уборка территории, обустройство палисадников, углубление водоёма. | Май-октябрь | Алатайкина Н.И. Розова С.Л. |
| 17 | Выс.Троицкий | Уборка территории, обустройство палисадников. | Май | Алатайкина Н.И. Данильченко В.С. |
| 18 | Д.Умятеево | Строительство остановки для школьников, оформление клумб. | Май-июнь | Алатайкина Н.И. Максимов Г.Л. |
| 19 | Д.Шатчико | Углубление пожарного водоёма, строительство колодца | Сентябрь-ноябрь | Алатайкина Н.И. Суринов А.А. |