| «Килемар муниципальный район» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАНИЙ администрацийын ТУРГОЧ КАЙЫШЕ СИТУАЦИЙ-ВЛАКЫМ ОНЧЫЛГОЧ КОРАНДЫМЕ ДА ПЫТАРЫМЕ ДА ТУЛАЗАП ЛУДЫКШЫДЫМЫЛЫКЫМ ШУКТЫМО ШОТЫШТО КОМИССИЙын председательже |  | председатель КОМИССИи ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ администрации МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «Килемарский муниципальный район» |
| --- | --- | --- |

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О мерах по подготовке  к безаварийному пропуску

весеннего половодья 2020 года

1.Утвердить План организационно-технических мероприятий на осенний и зимний периоды 2019 года по подготовке к безаварийному пропуску весеннего половодья 2020 года (далее - План).

2.Рекомендовать главам администраций муниципальных образований городского и сельских поселений Килемарского муниципального района, организовать выполнение мероприятий Плана.

3. Информацию о ходе выполнения мероприятий в установленные Планом сроки направлять в отдел ГО и ЧС администрации Килемарского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Тарасова С.М.

| Глава администрации, председатель Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Килемарского муниципального района | Л.А. Толмачева |
| --- | --- |
| 22 июля 2019 года № 15 |  |

## УТВЕРЖДЕН

## распоряжением главы администрации, председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации МО «Килемарский муниципальный район»                                             от 22 июля 2019 года №15

## П Л А Н

организационно-технических мероприятий на осенний и зимний периоды 2019 года

по подготовке к безаварийному пропуску весеннего половодья 2020 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Организационные мероприятия |
| 1.1 | Планирование мероприятий по подготовке в осенний период 2019 года гидротехнических сооружений (далее – ГТС), населенных пунктов, объектов дорожного и жилищно-коммунального хозяйства к пропуску весеннего половодья 2020 года. | до 15 июля 2019 г. | Председатели муниципальных противопаводковых комиссий поселений |
| 1.2 | Уточнение перечня населенных пунктов и территорий Килемарского муниципального района, подверженных рискам затопления (подтопления), вызванными различными гидрологическими и гидродинамическими явлениями и процессами. | до 30 июля 2019 года | Администрации муниципальных образований поселений |
| 1.3 | Рассмотрение вопроса о заключении договоров на поставку инертных материалов на случай ликвидации чрезвычайных ситуаций на автодорогах местного значения. | до 20 октября 2019 года | Администрации муниципальных образований поселений |
| 1.4 | Планирование в местных бюджетах на 2020 год финансовых средств на: текущий и капитальный ремонт ГТС; обучение эксплуатационного персонала ГТС действиям в чрезвычайных ситуациях (далее – ЧС); создание аварийных запасов инертных и строительных материалов; создание резерва финансовых средств для обеспечения мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья и ликвидации последствий возможных ЧС; заключение, при необходимости, договоров на оказание услуг по локализации и ликвидации возможных аварийных ситуаций на ГТС. | до 1 декабря 2019 г. | Администрации муниципальных образований поселений |
| 1.5 | Организация обучения эксплуатационного персонала ГТС действиям в чрезвычайных ситуациях. | поэтапно (до 1 октября 2019 г.; до 1 марта 2020 г.) | Председатели муниципальных противопаводковых комиссий поселений; организации, эксплуатирующие ГТС |
| 1.6 | Проведение предварительного отбора участников размещения заказа на поставку материальных ресурсов путем запроса котировок для ликвидации последствий ЧС, вызванных паводком. | до 31 декабря 2019 г. | Председатели муниципальных противопаводковых комиссий поселений; организации, эксплуатирующие ГТС |
| 1.7 | Обеспечение соблюдения установленных режимов и ограничений при осуществлении градостроительной и иной хозяйственной деятельности в границах зон затопления и подтопления | Постоянно | Администрации муниципальных образований поселений |

| II. Практические мероприятия |
| --- |
| 2.1 | Проведение мероприятий по подготовке ГТС к безаварийному пропуску весеннего половодья 2020 года, в том числе: устранение нарушений, выявленных Приволжским управлением Ростехнадзора при проведении плановых проверок и комиссионных рейдовых обследований; проведение работ по ремонту запорной арматуры на ГТС; проведение ремонтно-восстановительных работ на ГТС, пострадавших в период весеннего паводка 2019 года; проведение плановых работ по берегоукреплению и капитальному ремонту ГТС. | до 15 октября 2019 г. до 1 ноября 2019 г | Председатели муниципальных противопаводковых комиссий поселений; муниципальные образования поселений и организации, эксплуатирующие ГТС |
| 2.2 | Опорожнение прудов до минимального (зимнего) уровня в соответствии с разработанными и согласованными с Приволжским управлением Ростехнадзора инструкциями по эксплуатации или правилами эксплуатации, предусмотренными в проектах строительства этих сооружений. | согласно инструкций или правил | Председатели муниципальных противопаводковых комиссий поселений; организации, эксплуатирующие ГТС |
| 2.3 | Принятие мер по недопущению промерзания запорной арматуры в колодцах водоспуска (утепление колодцев посредством укладки соломы или подсыпки снега на крышку колодца). | до 15 ноября 2019 г. | Председатели муниципальных противопаводковых комиссий поселений; организации, эксплуатирующие ГТС |
| 2.4 | Проверка готовности ГТС к работе в осенне-зимний период 2019 года и пропуску весеннего половодья 2020 года. Проведение опробования всех затворов водосбросных сооружений, задвижек и затворов в колодцах водовыпускных сооружений. Направление копий актов обследования ГТС в отдел ГО и ЧС и мобилизационной работе администрации Килемарского муниципального района | до 25 октября 2019 г. до 30 октября 2019 г. | Председатели муниципальных противопаводковых комиссий поселений; организации, эксплуатирующие ГТС |
| 2.5 | Осуществление вырубки древесно-кустарниковой растительности в местах возможного образования ледовых заторов в целях исключения подтопления населенных пунктов в период весеннего половодья. | октябрь – ноябрь 2019 г. | Председатели муниципальных противопаводковых комиссий поселений; организации, эксплуатирующие ГТС |
| 2.6 | Проведение работ по оборудованию (восстановлению и очистке имеющихся) систем отвода талых вод от населенных пунктов | до 1 ноября 2019 г. | Администрации муниципальных образований поселений; Председатели муниципальных противопаводковых комиссий поселений |
| 2.7 | Проведение на автодорогах общего пользования поселений: работ по восстановлению и укреплению земляного полотна, в том числе на автодорогах, проходящего по телу плотин; работ по очистке от мусора отверстий водопропускных труб; ремонтно-восстановительных работ. | до 1 ноября 2019 г. | Председатели муниципальных противопаводковых комиссий поселений |
| III. Информирование населения |
| 3.1 | Проведение, в том числе через СМИ, разъяснительной работы с жителями населенных пунктов, попадающих в зону возможного подтопления, о необходимости проявления личной заинтересованности и осуществления страхования имущества в целях обеспечения последующего возмещения ущерба, нанесенного в том числе паводковыми водами. | постоянно | Главы администраций муниципальных образований поселений; Председатели муниципальных противопаводковых комиссий поселений |
| IV. Контроль выполнения мероприятий |
| 4.1 | Направление информации о ходе выполнения мероприятий Плана в отдел ГО и ЧС администрации Килемарского муниципального района | в сроки, определенные планом | Исполнители, определенные настоящим Планом. |

___________