ШИРОКУНДЫШ ЯЛЫСЕ ПОСЕЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ	АДМИНИСТРАЦИЯ ШИРОКУНДЫШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПУНЧАЛ	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 июня 2019 года № 31

О внесении изменений в постановление № 10 от 10.02.2017 года

«О принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования

«Широкундышское сельское поселение»

В соответствии Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с необходимостью совершенствования регулирования порядка землепользования и застройки муниципального образования «Широкундышское сельское поселение», администрация муниципального образования «Широкундышское сельское поселение» п о с т а н о в л я е т:

1.	Внести изменения в постановление № 10 от 10.02.2017 года

«О принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Широкундышское сельское поселение»:

1.1.Пункт 2.1.изложить в следующей редакции:

«2.1.	Состав комиссии по подготовке проекта внесения изменений в генеральный план поселения согласно приложению № 1.».

1.2.Пункт 2.2. изложить в следующей редакции:

«2.2.	Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в генеральный план поселения согласно
приложению № 2.»

2.	Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте администрации Широкундышского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3.	Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации	И.Л.Леонтьева

Приложение №1

к постановлению администрации

Широкундышского сельского поселения

от 26 июня 2019 года № 31

СОСТАВ
комиссии по подготовке проекта внесения изменений

в генеральный план Широкундышского сельского поселения

Председатель Комиссии:
Леонтьева Ираида Леонидовна	Глава администрации Широкундышского сельского поселения
Заместитель председателя Комиссии:
Игитова Екатерина Евгеньевна	Главный специалист администрации Широкундышского сельского поселения
Члены Комиссии:
Куприянова Надежда Леонидовна	Руководитель отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами администрации Килемарского муниципального района (по согласованию)
Янзаева Ирина Витальевна	Главный специалист отдела архитектуры, муниципального хозяйства, ГО и ЧС и экологической безопасности администрации Килемарского муниципального района (по согласованию)
Чернобровкина Галина Алексеевна	Глава МО «Широкундышское сельское поселение»

Состав Комиссии не является закрытым и может быть дополнен в случае необходимости.

Секретаря Комиссии выполняет любой член Комиссии, уполномоченный на выполнение таких функций Председателем.

Приложение №2

к постановлению администрации

Широкундышского сельского поселения

от 24 июня 2019 года №31

ПОРЯДОК
проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в генеральный план Широкундышского сельского поселения

№ п./п.	Виды работ (этапы)	Сроки исполнения	Исполнитель
1	Принятие решения о подготовке проекта о внесении изменений в генеральный план поселения	февраль 2017	Глава администрации Широкундышского сельского поселения
2	Рассмотрение предложений изменений в генеральный план. Разработка проекта о внесении изменений в генеральный план поселения.	Сентябрь 2019	Комиссия
3	Направление проекта о внесении изменений в генеральный план поселения главе Широкундышского сельского поселения для принятия решения о проведении публичных слушаний по проекту, размещение в ФГИС ТП	1 неделя	Комиссия
4	Принятие решения о проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в генеральный план поселения	Не позднее 10 дней со дня получения проекта	Глава Широкундышского сельского поселения
5	Обнародование материалов по проекту о внесении изменений в генеральный план поселения. Проведение публичных слушаний	Не менее 3 месяцев	Комиссия
6	Внесение изменений в проект о внесении изменений в генеральный план поселения по результатам публичных слушаний	Срок определяется дополнительно, в зависимости от количества несоответствий	Комиссия
7	Представление проекта о внесении изменений в генеральный план поселения главе Широкундышского сельского поселения для направления в Собрание депутатов Широкундышского сельского поселения	Непосредственно после завершения публичных слушаний	Комиссия
8	Принятие решения главой Широкундышского сельского поселения о направлении проекта о внесении изменений в генеральный план поселения в Собрание депутатов Широкундышского сельского поселения или об отклонении проекта о внесении изменений и о направлении его на доработку	В течение 10 дней после представления проекта	Глава Широкундышского сельского поселения
9	Доработка проекта о внесении изменений в генеральный план поселения и представление его главе Широкундышского сельского поселения	Срок определяется дополнительно, в зависимости от объема корректировки	Комиссия
10.	Направление проекта о внесении изменений в генеральный план поселения в Собрание депутатов Широкундышского сельского поселения на рассмотрение и утверждение	В течение 10 дней после представления проекта	Глава Широкундышского сельского поселения