| МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫСЕ КУЖЕНЕР МУНИЦИПАЛ РАЙОНЫН ЎШТЫМБАЛ ЯЛ КУНДЕМ АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ ПУНЧАЛ |  | ИШТЫМБАЛЬСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ КУЖЕНЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- | --- |

от 28 ноября 2019  года  № 51

О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Иштымбальское сельское поселение» Куженерского муниципального района Республики Марий Эл

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2004г. №190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Генеральным планом Иштымбальского сельского поселения Куженерского муниципального района Республики Марий Эл, утвержденным решением Собрания депутатов Иштымбальского сельского поселения 05.12.2012г. №124, а также необходимостью внесения изменений в Генеральный план Иштымбальского сельского поселения Куженерского муниципального района Республики Марий Эл, Иштымбальская сельская администрация

п о с т а н о в л я е т:

1. Подготовить проект внесения изменений в Генеральный план Иштымбальского сельского поселения Куженерского муниципального района Республики Марий Эл (Далее по тексту – Генеральный план сельского поселения).

2. Утвердить:

2.1. Состав комиссии по подготовке проекта внесения изменений в генеральный план сельского поселения, согласно приложению №1.

2.2. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в генеральный план сельского поселения, согласно приложению №2.

2.3. Порядок направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта внесения изменений в генеральный план сельского поселения, согласно приложению №3.

3. Настоящее постановление подлежит обнародованию, размещению на официальном сайте администрации муниципального образования «Иштымбальское сельское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу после его обнародования.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на главу Иштымбальской сельской администрации.

Глава  Иштымбальской

сельской администрации                           Л.Е.Багаев

Приложение №1

к постановлению администрации

Иштымбальского сельского поселения

от 28 ноября  2019г. №51

СОСТАВ

комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план Иштымбальского сельского поселения Куженерского муниципального района Республики Марий Эл

| Председатель Комиссии | Иванов Михаил Григорьевич | Первый заместитель главы Администрации Куженерского муниципального района Республики Марий Эл |
| --- | --- | --- |
| Заместитель председателя Комиссии | Трифонов Василий Михайлович | Руководитель отдела архитектуры, строительства и муниципального хозяйства Администрации Куженерского муниципального района Республики Марий Эл |
| Члены Комиссии | Смоленцева Елена Олеговна | И.о. руководителя отдела по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Администрации Куженерского муниципального района Республики Марий Эл |
|  | Пономарева Мария Аркадьевна | Главный специалист отдела архитектуры, строительства и муниципального хозяйства Администрации Куженерского муниципального района Республики Марий Эл |
|  | Багаев Леонид Егорович | Глава Иштымбальской сельской администрации Куженерского муниципального района Республики Марий Эл |

Состав комиссии не является закрытым и может быть дополнен в случае необходимости.

Должность секретаря Комиссии выполняет любой член комиссии, уполномоченный на выполнение таких функций Председателем комиссии.

Приложение №2

к постановлению администрации

Иштымбальского сельского поселения

от 28 ноября  2019г. №51

# ПОРЯДОК

проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в генеральный план Иштымбальского сельского поселения Куженерского муниципального района Республики Марий Эл

| №п/п | Виды работ (этапы) | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в генеральный план поселения или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения. Разработка проекта о внесении изменений в генеральный план сельского поселения | 30 дней со дня поступления предложения о внесении изменений в генеральный план сельского поселения | Комиссия |
| 2 | Направление заключения главе Иштымбальской сельской администрации | 30 дней со дня поступления предложения о внесении изменений в генеральный план сельского поселения | Комиссия |
| 3 | Принятие решения о подготовке проекта о внесении изменений в генеральный план сельского поселения или об отклонении предложения о внесении изменений с указанием причин отклонения и направление копии такого решения заявителям | В течение тридцати дней | Глава Иштымбальской сельской администрации |
| 4 | Направление проекта о внесении изменений в генеральный план поселения главе Иштымбальской сельской администрации для принятия решения о проведении публичных слушаний по проекту | 1 неделя | Комиссия |
| 5 | Принятие решения о проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в генеральный план сельского поселения | Не позднее 10 дней со дня получения проекта | Глава Иштымбальской сельской администрации |
| 6 | Опубликование материалов по проекту о внесении изменений в генеральный план сельского поселения. Проведение публичных слушаний | Не менее 1 месяца | Комиссия |
| 7 | Внесение изменений в проект о внесении изменений в генеральный план сельского поселения по результатам публичных слушаний | Срок определяется дополнительно, в зависимости от количества несоответствий | Комиссия |
| 8 | Представление проекта о внесении изменений в генеральный план сельского поселения главе Иштымбальской сельской администрации для направления в Собрание депутатов Иштымбальского сельского поселения | Непосредственно после завершения публичных слушаний | Комиссия |
| 9 | Принятие решения главой Иштымбальской сельской администрации о направлении проекта о внесении изменения в генеральный план сельского поселения в Собрание депутатов Иштымбальского сельского поселения или об отклонении проекта о внесении изменений и о направлении его на доработку | В течение 10 дней после представления проекта | Глава Иштымбальской сельской администрации |
| 10 | Доработка проекта о внесении изменений в генеральный план сельского поселения и представление его главе Иштымбальской сельской администрации | Срок определяется дополнительно, в зависимости от объема корректировки | Комиссия |
| 11 | Направление проекта о внесении изменений в генеральный план сельского поселения в Собрание депутатов Иштымбальского сельского поселения на рассмотрении и утверждение | В течение 10 дней после представления проекта | Глава Иштымбальской сельской администрации |

Приложение №3

к постановлению главы

Иштымбальской сельской администрации

от 28 ноября  2019г. №51

ПОРЯДОК

направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта о внесении изменений в генеральный план Иштымбальского сельского поселения

1. С момента опубликования решения главы Иштымбальской сельской администрации о подготовке проекта о внесении изменений в генеральный план сельского поселения, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего постановления о внесении изменений в генеральный план сельского поселения, заинтересованные лица вправе направлять в комиссию по подготовке проекта о внесении изменений в генеральный план сельского поселения (далее по тексту - Комиссия) предложения по подготовке проекта (далее по тексту - предложения).

2. Предложения могут быть направлены:

2.1. По почте для передачи предложений непосредственно в Комиссию (с пометкой «В комиссию по подготовке проекта о внесении изменений в генеральный план Иштымбальского сельского поселения») по адресу: 425553, Республика Марий Эл, Куженерский район, д. Иштымбал, ул.Набережная, д.2.

2.2. В форме электронного документа. Адрес электронной почты администрации Иштымбальского сельского поселения – Ischt.adm@yandex.ru. При этом гражданин в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество, адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме.

3. Предложения должны быть логично изложены в письменном виде (напечатаны либо написаны разборчивым почерком) за подписью лица, их изложившего, с указание его полных фамилии, имени, отчества, адреса места регистрации и даты подготовки предложений. Неразборчиво написанные, неподписанные предложения, а также предложения, не имеющие отношения к подготовке проекта о внесении изменений в генеральный план сельского поселения, комиссией не рассматриваются.

4. Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так и магнитных носителях). Направленные материалы возврату не подлежат.

5. Предложения, поступившие в Комиссию после 30 дневного срока со дня опубликования настоящего постановления о внесении изменений в генеральный план сельского поселения, не рассматриваются.

6. Комиссия не дает ответы на поступившие предложения.

7. Комиссия вправе вступать в переписку с заинтересованными лицами, направившими предложения.