| «КУЖЕНЕР ОЛАСЕ ПОСЕЛЕНИЙ» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАНИЙЫН АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КУЖЕНЕР» |
| --- | --- |
| ПУНЧАЛ | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |

от 6 сентября 2019 г. № 189

Об утверждении плана-графика мероприятий,

направленных на поэтапное приведение вывесок и рекламных конструкций в соответствие с Правилами благоустройства, расположенных на территории муниципального образования «Городское поселение Куженер»

В целях организации исполнения подпунктов 2.2, 2.8 пункта 2 раздела протокола от 13 июня 2017 года №410-ПРМ-АЧ Всероссийского селекторного совещания по вопросам реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» администрация муниципального образования «Городское поселение Куженер» п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить План-график мероприятий, направленных на поэтапное приведение вывесок и рекламных конструкций в соответствие с учетом Методических рекомендаций, утвержденных приказом Минстроя России от 13.04.2017 г. № 711/пр согласно Приложению № 1.

2. Утвердить состав комиссии по проведению инвентаризации соответствия вывесок и рекламных конструкций Методическим рекомендациям, утвержденных приказом Минстроя России от 13.04.2017 г. № 711/пр согласно Приложению № 2.

3. Утвердить положение о комиссии по проведению инвентаризации вывесок и рекламных конструкций согласно Приложению № 3.

- Настоящее постановление подлежит обнародованию, размещению на официальном сайте администрации муниципального образования «Городское поселение Куженер» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу после его  обнародования.

5 Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю               за собой.

| Глава администрации муниципального образования «Городское поселение Куженер» | П.А. Курочкин |
| --- | --- |

Приложение №1

к постановлению администрации муниципального образования

«Городское поселение Куженер»

от 6 сентября 2019 г. № 189

План-график мероприятий, направленных на поэтапное приведение вывесок и рекламных конструкций в соответствии

с Правилами благоустройства

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Проведение инвентаризации (проверки, исследования) качества городской среды с точки зрения соответствия вывесок, а так же используемых рекламных конструкций, правилам благоустройства муниципального образования, Методическим рекомендациям по подготовке правил благоустройства, утвержденных приказом Минстроя России от 13.04.2017 № 711/пр | До конца 2019 года. | Администрация МО «Городское поселение Куженер», отдел архитектуры, строительства и муниципального хозяйства администрации Куженерского муниципального района |
| 2 | Реализация мероприятий, направленных на поэтапное приведение вывесок и рекламных конструкций в соответствие с учетом Методических рекомендаций, утвержденных приказом Минстроя России от 13.04.2017 № 711/пр | Конец 4 квартала 2019 года |  |
| 3 | Разработка и внедрение современных систем городской навигации (комплекса знаков, указателей, схем, обеспечивающих удобство ориентирования в городской среде для местных жителей и посетителей сельского поселения). | По выходу методических рекомендаций Минстроя России до 31 декабря 2019г. |  |
| 4 | Проведение информационно-разъяснительной работы с населением, предпринимателями, юридическими лицами, интересы которых будут затронуты в ходе реализации мероприятий. | В течение реализации плана-графика, до конца 2019 г. |  |

Приложение №2

к постановлению администрации муниципального образования

«Городское поселение Куженер»

от 6 сентября 2019 г. № 189

Состав комиссии по проведению инвентаризации соответствия вывесок и рекламных конструкций Методическим рекомендациям, утвержденных приказом Минстроя России от 13.04.2017 г. № 711/пр

| № п.п. | Ф.И.О., наименование замещаемой должности | Статус в комиссии |
| --- | --- | --- |
| 1. | Курочкин П.А . - глава администрации муниципального образования «Городское поселение Куженер» | - председатель |
| 2. | Никифорова Н.В. - главный специалист администрации муниципального образования «Городское поселение Куженер» | - заместитель председателя |
| 3. | Ракипова Е.З. - главный специалист администрации муниципального образования «Городское поселение Куженер» | - секретарь |
| Члены комиссии: |
| 4. | Трифонов В.М. - руководитель Отдела архитектуры, строительства и муниципального хозяйства администрации Куженерского муниципального района (по согласованию) |
| 5. | Рыбаков В.И. - консультант Отдела сельского хозяйства администрации Куженерского муниципального района (по согласованию) |

Приложение №3

к постановлению администрации муниципального образования

«Городское поселение Куженер»

от 6 сентября 2019 г. № 189

ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по проведению инвентаризации вывесок

и рекламных конструкций

1.     Общие положения.

1.1. Настоящим положением определяется порядок образования и деятельности комиссии по проведению инвентаризации вывесок и рекламных конструкций на территории муниципального образования «Городское поселение Куженер» (далее - Положение).

1.2. Комиссия создается в целях выявления соответствия вывесок, размещенных на фасадах зданий, используемых рекламных конструкций нормам федерального законодательства, установленным в муниципальном образовании «Городское поселение Куженер» правилам благоустройства, с точки зрения соответствиям Методическим рекомендациям по подготовке правил благоустройства территорий поселений, утвержденных приказом Минстроя России от 13.04.2017г. № 711/пр.

1.3. Организует работу Комиссии администрация муниципального образования «Городское поселение Куженер».

2.     Состав комиссии.

2.1. Комиссия состоит из 5 (пяти) человек и формируется из сотрудников администраций муниципального образования «Городское поселение Куженер» и администрации Куженерского муниципального района.

2.2. Персональный состав всех членов Комиссии и лиц, замещающих членов комиссии, утверждается постановлением администрации муниципального образования «Городское поселение Куженер».

2.3. Внесение изменений в состав Комиссии, а так же её упразднение производятся постановлением администрации муниципального образования «Городское поселение Куженер».

3.     Основные задачи комиссии.

Основными задачами Комиссии являются:

- проведение инвентаризации вывесок и рекламных конструкций на территории МО «Городское поселение Куженер»;

- выявление вывесок и рекламных конструкций, не соответствующих требованиям действующего законодательства, нормам и правилам по благоустройству территории МО «Городское поселение Куженер»;

- оценка технического состояния и внешнего вида вывесок и рекламных конструкций.

4.     Порядок работы комиссии.

4.1. Основной организационной формой деятельности комиссии являются выездные проверки.

4.2. Комиссия составляет график выездных проверок по согласованию с администрацией МО «Городское поселение Куженер».

4.3. По результатам работы комиссии составляется акт по форме, согласно приложению к настоящему Положению.

4.4. Акт подписывается всеми членами комиссии, участвовавшими в инвентаризации.

4.6. Акт составляется в 2 (двух) экземплярах, один экземпляр которого хранится в администрации МО «Городское поселение Куженер», другой в отделе архитектуры, строительства и муниципального хозяйства администрации Куженерского муниципального района.

## Приложение

## к Положению о комиссии по проведению инвентаризации вывесок

и рекламных конструкций

## АКТ

## ПРОВЕДЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

## ВЫВЕСОК И РЕКЛАМНЫХ  КОНСТРУКЦИЙ.

"____" ___________ 20___ г.

Комиссия в составе: …….

провела инвентаризацию вывесок и рекламных конструкций     _______________________________________________
(указываются адреса/адрес проводимой выездной проверки)

| № п/п | Адрес: улица, номер дома или местоположение | Параметры размещения | Характеристика конструкций | Внешний вид и техническое состояние | Правовое основание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Члены комиссии:
_________________________________________________________________
       (должность)                  (подпись)                 (расшифровка подписи)