|  |  |
| --- | --- |
| **«ШОРСОЛА ЯЛЫСЕ ПОСЕЛЕНИЙ» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАНИЙЫН АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ** | **АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ШОРСОЛИНСКОЕ**  **СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»** |
| ПУНЧАЛ | **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |

От 5 октября 2011 года №43

**Об утверждении Муниципальной целевой программы «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Шорсолинское сельское поселение» на 2012-2014 годы»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» администрация муниципального образования «Шорсолинское сельское поселение»» п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить Муниципальную целевую программу «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Шорсолинское сельское поселение» на 2012-2014 годы» в муниципальном образовании «Шорсолинское сельское поселение» на 2012-2014 годы, согласно Приложению к настоящему постановлению;

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу администрации муниципального образования «Шорсолинское сельское поселение» Барабанщикова О.Р.

Глава администрации

муниципального образования

«Шорсолинское сельское поселение» О.Р.Барабанщиков

Муниципальная целевая программа

«Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Шорсолинское сельское поселение» на 2012-2014 годы»

**Паспорт программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная целевая программа «Развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Шорсолинское сельское поселение» на 2012-2014 годы». |
| Заказчики программы | Администрация муниципального образования «Шорсолинское сельское поселение» |
| Разработчики программы | Администрация муниципального образования «Шорсолинское сельское поселение» |
| Цели и задачи программы | Цель программы:  Повышение комфортности и качества проживания населения Шорсолинского сельского поселения.  Задачи программы:  Увеличение объёмов производства тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения на территории Шорсолинского сельского поселения.  Увеличение протяженности газораспределительных сетей низкого давления и число газопроводов-вводов в на территории Шорсолинского сельского поселения. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2012-2014 годы. |
| Перечень программ и мероприятий | Основные мероприятия программы: Приложение 1 к долгосрочной целевой программе «Развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Шорсолинское сельское поселение» на 2012-2014 годы». |
| Исполнители программы и основных мероприятий | Организации коммунального комплекса, бюджетные учреждения и администрации сельских поселений |
| Объёмы и источники финансирования | Материальное обеспечение мероприятий программы осуществляется за счёт средств бюджетов:  Куженерского муниципального района и местного бюджета.  Общий объём финансирования в рамках реализации программы составляет 22585,3 тыс. руб. из них:  - федеральный бюджет 3,923000 тыс. руб.;  - бюджет Республики Марий Эл4832000 тыс. руб.;  - бюджет Куженерского муниципального района 565000 тыс. руб.  - внебюджетный источник 14.304000 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности | 1. Создание комфортных условий проживания населения Шорсолинского сельского поселения. 2. Улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг в части электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения и, соответственно, качества жизни граждан; 3. Создание резервных мощностей в центрах инвестиционной активности. |
| Система организации управления и контроля за исполнением программы | Администрация муниципального образования «Шорсолинское сельское поселение» |

**Введение.**

Долгосрочная целевая программа развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Шорсолинское сельское поселение»на 2012-2014 годы предусматривает обеспечение опережающего развития коммунальной инфраструктуры от темпов сооружения объектов жилищного, социального, культурного и бытового назначения, устойчивой работы предприятий коммунального хозяйства по обеспечению комфортного проживания населения Администрации муниципального образования «Шорсолинское сельское поселение».

Программа неизменно требует увеличения объёмов работ по реконструкции старых и строительству новых коммунальных сооружений и сетей.

На новых территориях застройки в объёмы включено планируемое строительство жилья.

На новых строительных площадках намечен необходимый объём объектов социальной инфраструктуры – здравоохранения, образования, спорта, культуры и других видов обслуживания.

**1. Содержание проблемы и обоснование её решения программными методами.**

Население муниципального образования «Шорсолинское сельское поселение»составляет 859 человек.

Расчетная численность населения в соответствии с генеральным планом на перспективу развития до 2014 года принята – 882 человек.

Основными проблемами в сфере развития территории населенных пунктов муниципального образования «Шорсолинское сельское поселение» является:

- наличие земельных участков, не обустроенных коммунальной инфраструктурой;

- превышение нормативных сроков эксплуатации инженерных коммуникаций;

- снижение надежности и устойчивости инженерных систем жизнеобеспечения населения;

- ограниченные возможности для наращивания объемов жилищного строительства;

- наличие улиц не обеспеченных централизованным газоснабжением, водоснабжением.

Для решения данных проблем необходимо опережающее развитие коммунальной инфраструктуры.

Федеральные законы, направленные на формирование рынка доступного жилья, в частности Градостроительный кодекс РФ, Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Постановление Правительства РФ от 13 февраля 2006 г. №83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» сформировали законодательную базу для развития коммунальной инфраструктуры, установили распределение ответственности за обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой.

Наличие системных проблем в вышеуказанных вопросах требует для их решения программно-целевого подхода

**2.Цели и основные задачи программы, сроки и этапы её реализации.**

Долгосрочная целевая программа «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Шорсолинское сельское поселение»на 2012-2014 годы» разработана с учетом схемы территориального планирования муниципального образования «Шорсолинское сельское поселение».

Основная цель программы – повышение комфортности и качества проживания населения муниципального образования «Шорсолинское сельское поселение».

Задачи программы:

Увеличение объёмов производства тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения, перевод газоснабжения существующего жилищного фонда Куженерского муниципального района на природный газ.

Для достижения поставленной в настоящей Программе цели предусматривается увеличение протяженности коммуникаций.

Срок реализации программы 2012-2014 годы.

**3. Механизм реализации программы и ресурсное обеспечение.**

При реализации Программы администрация муниципального образования «Шорсолинское сельское поселение» руководствуется базовыми механизмами, заложенными в Федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2012 г».

Администрация муниципального образования «Шорсолинское сельское поселение» осуществляет:

- разработку и корректировку перечня программных мероприятий;

- контроль за реализацией долгосрочной целевой программы «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Шорсолинское сельское поселение»на 2012-2014 годы».

- контролирует целевое использование средств, направленных на реализацию программы, готовит отчеты о ходе реализации программы

Финансирование программы осуществляется за счёт:

- федеральный бюджет 12023 тыс. руб.;

- бюджета Республики Марий Эл 7946 тыс. руб.;

1. бюджет Куженерского муниципального района 3557 тыс. руб.
2. внебюджетные источники 88553,3 тыс.руб.

Ресурсное обеспечение программы.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта инвестиций | | Финансирование | | | |
| Всего, тыс. руб. | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| Коммунальная инфраструктура Куженерского муниципального района | Всего | **112079,3** | **28036,1** | **24350,2** | **59693** |
| Федеральный бюджет | **12023** | **4635** | **5021** | **2367** |
| Бюджет Республики Марий Эл | **7946** | **2631** | **3088** | **2227** |
| Бюджет муниципального района | **3557** | **2100** | **747** | **710** |
| Внебюджетный источник | **88553,3** | **18670,1** | **15494,2** | **54389** |

**4. Ожидаемые результаты и оценка эффективности реализации программы.**

Эффект от реализации программы имеет социальную направленность. Улучшатся условия проживания населения и внешний облик населенных пунктов муниципального образования «Шорсолинское сельское поселение». Повысится эффективность и надёжность обеспечения территорий застроек и существующих жилых кварталов коммунальными ресурсами, увеличивается надёжность функционирования систем коммунальной инфраструктуры, что снизит потери коммунальных ресурсов при производстве и транспортировке. Надёжность работы коммунальной инфраструктуры позволит сэкономить средства организаций коммунального комплекса, уменьшить потребление ресурсов и улучшить экологическую обстановку на территории муниципального образования «Шорсолинское сельское поселение».

Показатели реализации программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п.п. | Индикатор | Ед.  из. | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| 1 | Уровень потерь теплоэнергии при производстве и передаче | % | 5 | 3 | 2 |
| 2 | Уровень оснащения населения централизованным водоснабжением | % | 85 | 88 | 90 |
| 3 | Уровень газификации сельского населения | % | 75 | 85 | 90 |
| 4 | Увеличение потребления электроэнергии | % | 1 | 2 | 3 |