| «ШЎДЫМАРИЙ ЯЛЫСЕ ПОСЕЛЕНИЙ» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАНИЙЫН АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ |  | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ШУДУМАРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» |
| --- | --- | --- |
| ПУНЧАЛ |  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |

от 22 октября 2012года № 55

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Шудумарское сельское поселение» № 54 от 22 сентября   2011 года

«О подготовке проекта схемы теплоснабжения муниципального образования

«Шудумарское сельское поселение»

Администрация муниципального образования «Шудумарское сельское поселение» постановляет:

1. внести  в постановление администрации муниципального образования «Шудумарское сельское поселение от 22 сентября 2011года №54 «О подготовке проекта схемы теплоснабжения муниципального образования «Шудумарское сельское поселение» следующее изменение и дополнение:

1.1. дополнить пункт 5 текстом следующего содержания:

«Утвердить график разработки схемы теплоснабжения муниципального образования «Шудумарское сельское поселение»

Глава администрации

муниципального образования

«Шудумарское сельское поселение»				Н.Иванова

Приложение 1

к постановлению администрации

муниципального образования

«Шудумарское сельское поселение»

от 22 октября 2012г.  № 55

График разработки и утверждения схем теплоснабжения

муниципального образования «Шудумарское сельское поселение»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Принятие решения о разработке схем тепло-водоснабжения и водоотведения, предусмотрев источник финансирования на данные работы | До 15 августа 2012года. |
| 2 | Размещение на сайте уведомления о начале разработки схемы тепло-, водоснабжения и водоотведения. | 3 дня с момента принятия решения. |
| 3 | Определение юридического лица приступившего к разработке проекта схем тепло-, водоснабжения и водоотведения. | По согласованию. |
| 4 | Размещение на сайте уведомления юридического лица о начале разработки проекта схемы тепло-, водоснабжения и водоотведения. | В течение 15 календарных дней, с даты поступления на рассмотрение. |
| 5 | Предоставление разработчикам схем тепло-, водоснабжения и водоотведения по их запросам необходимой информации. | В течение 14 календарных дней с даты получения запроса. |
| 6 | Размещение проекта схем тепло-, водоснабжения и водоотведения на сайте. | В течение 15 календарных дней, с даты поступления. |
| 7 | Сбор замечаний и предложений к проекту схем тепло-,водоснабжения и водоотведения. | В течение 30 календарных дней |
| 8 | Организация и проведение публичных слушаний по проекту схем тепло-, водоснабжения и водоотведения. | Не позднее 15 календарных дней с даты окончания срока представления предложений. |
| 9 | Утверждение схем тепло-, водоснабжения и водоотведения. | В течение 7 календарных дней с даты окончания публичных слушаний. |