| «ШЎдымарий ялысе поселений» муниципальный ОБРАЗОВАНИЙЫН АДМИНИСТРАЦИйже ПУНЧАЛ |  | АДМИНИСТРАЦИя МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ШУДУМАРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- | --- |

от 29 ноября 2017 года   № 40

Об утверждении Программы комплексного развития

транспортной инфраструктуры муниципального образования

«Шудумарское сельское поселение» на 2017-2031 годы

В соответствии с п.6.1 ст. 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 г. № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», ст. 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Устава муниципального образования «Шудумарское сельское поселение», администрация муниципального образования «Шудумарское сельское поселение» постановляет:

1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Шудумарское сельское поселение» на 2017-2031 годы.

2. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде администрации муниципального образования «Шудумарское сельское поселение» и обеспечить размещение  на официальном интернет-портале Республики Марий Эл http://portal/mari.ru/kuzhener.

3. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на главу администрации муниципального образования «Шудумарское сельское поселение».

Глава администрации

муниципального образования

«Шудумарское сельское поселение»                                     Н.И.Иванова

Утверждена

постановлением администрации

муниципального образования

«Шудумарское сельское поселение»

от 29 ноября 2017 года № 40

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ШУДУМАРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

НА 2017-2031 ГОДЫ

2017 год

ПАСПОРТ

ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ШУДУМАРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

НА 2017-2031 ГОДЫ

| Наименование программы | - | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Шудумарское сельское поселение» на 2017-2031 годы |
| --- | --- | --- |
| Основания для разработки |  | Градостроительный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| Заказчик и исполнитель программы |  | Администрация муниципального образования «Шудумарское сельское поселение», расположенная по адресу: 4254568, Республика Марий Эл, Куженерский район, д.Шой-Шудумарь, ул. Рыбакова, д.11. |
| Цели муниципальной программы | - | развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры; повышение доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения и хозяйствующих субъектов; |
| Задачи муниципальной программы | - | выполнение комплекса работ по поддержанию в надлежащем состоянии автомобильных дорог (содержание дорог); выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог (ремонт дорог); выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей (капитальный ремонт дорог и сооружений на них); подготовка проектной документации по капитальному ремонту, строительству и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них; совершенствование организации движения транспорта и пешеходов на территории Шудумарского сельского поселения. |
| Целевые индикаторы (показатели) программы | - | достижение к 2031 году следующих показателей: доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения – 50 %; |
| Этапы и сроки реализации программы | - | Срок реализации программы 2017-2031 годы, в 2 этапа 1 этап – с 2017 по 2022 годы 2 этап – с 2023 по 2031 годы |
| Источники финансирования программы | - | Финансирование мероприятий и проектов, входящих в программу, осуществляется за счет средств: - федерального бюджета; - республиканского бюджета; - бюджета муниципального образования «Куженерский муниципальный район»; - бюджета муниципального образования «Шудумарское сельское поселение»*; - внебюджетные источники. *При условии поступления денежных средств в бюджет муниципального образования «Шудумарское сельское поселение». |
| Объемы финансирования программы | - | Прогнозный общий объем финансирования Программы на период 2017 – 2031 годов составляет 3265,31 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год – 1530,31тыс. рублей; 2018 год – 125 тыс. рублей; 2019 год – 150 тыс. рублей; 2020 год – 165 тыс. рублей; 2021 год – 180 тыс. рублей; 2022 год – 200 тыс. рублей; 2023-2031 годы - 1368,0 тыс. рублей. Объемы бюджетных ассигнований, выделяемых из бюджета МО «Куженерский муниципальный район», подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета МО «Куженерский муниципальный район» на очередной финансовый год и плановый период исходя из его возможностей |
| Ожидаемые результаты реализации программы |  | снижение доли автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, за счет реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог |

I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, проблемы и прогноз ее развития

Автомобильный транспорт является в настоящее время основным видом транспортной связи в Шудумарском сельском поселении, и поэтому требуется наличие развитой сети автомобильных дорог на территории поселения с комплексом различных инженерных сооружений на них. Автомобильные дороги, являясь сложными инженерно-техническими сооружениями, имеют ряд особенностей, а именно:

автомобильные дороги представляют собой материалоемкие, трудоемкие линейные сооружения, содержание которых требует больших финансовых затрат;

в отличие от других видов транспорта автомобильный - наиболее доступный для всех вид транспорта, а его неотъемлемый элемент - автомобильная дорога - доступен абсолютно всем гражданам страны, водителям и пассажирам транспортных средств и пешеходам;

помимо высокой первоначальной стоимости строительства, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог также требуют больших затрат.

Одним из направлений деятельности органов местного самоуправления Шудумарского сельского поселения является максимальное удовлетворение потребности населения и экономики поселения в автомобильных дорогах с высокими потребительскими свойствами при минимальных и ограниченных финансовых ресурсах.

Показателями улучшения состояния транспортной инфраструктуры являются:

снижение текущих издержек, в первую очередь для пользователей автомобильных дорог;

стимулирование общего экономического развития прилегающих территорий;

экономия времени как для перевозки пассажиров, так и для прохождения грузов, находящихся в пути;

повышение комфорта и удобства поездок.

Социальная значимость роли автомобильных дорог может быть оценена по следующим показателям: экономия свободного времени, увеличение занятости и снижение миграции населения и т.д.

В целом улучшение «дорожных условий» приводит к:

сокращению времени на перевозки грузов и пассажиров (за счет увеличения скорости движения);

снижению стоимости перевозок (за счет сокращения расхода горюче-смазочных материалов (далее - ГСМ), снижения износа транспортных средств из-за неудовлетворительного качества дорог, повышения производительности труда);

повышению спроса на услуги дорожного сервиса;

повышению транспортной доступности;

снижению последствий стихийных бедствий;

сокращению числа дорожно-транспортных происшествий;

Таким образом, «дорожные условия» оказывают влияние на все важные показатели экономического развития Шудумарского сельского поселения.

Автомобильные дороги связывают улицы населенных пунктов, обеспечивают жизнедеятельность всех находящихся на территории поселения предприятий и учреждений, во многом определяют возможности развития поселения, по ним осуществляются перевозки всех грузов и пассажиров. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, позволяет расширить производственные возможности предприятий за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки.

При прогнозируемых темпах социально-экономического развития Шудумарского сельского поселения грузовые перевозки автомобильным транспортом к 2025 году увеличатся не менее, чем в 1,2 раза, а объем перевозок пассажиров автобусами и легковыми автомобилями - в 1,2 раза.

Развитие экономики на территории Шудумарского сельского поселения во многом определяется эффективностью функционирования автомобильного транспорта, которая зависит от уровня развития и состояния сети автомобильных дорог общего пользования.

Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям экономики Шудумарского сельского поселения и является одним из существенных ограничений темпов роста социально-экономического развития сельского поселения, поэтому совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования имеет важное значение.

II. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации программы

Основными целями Программы являются:

развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры;

повышение доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения и хозяйствующих субъектов;

обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, повышение гарантий их законных прав на безопасные условия движении на дорогах поселения;

повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог Шудумарского сельского поселения.

Для достижения целей Программы предполагается решение следующих задач:

выполнение комплекса работ по поддержанию в надлежащем состоянии автомобильных дорог (содержание дорог);

выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог (ремонт дорог);

выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей (капитальный ремонт дорог и сооружений на них);

подготовка проектной документации по капитальному ремонту, строительству и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

Поскольку мероприятия программы, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом, носят постоянный, непрерывный характер, а мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют длительный производственный цикл, а финансирование мероприятий программы зависит от возможностей республиканского и районного бюджетов, то в пределах срока действия программы этап реализации соответствует одному году. Задачей каждого этапа является 100-процентное содержание всей сети дорог и снижение значения показателя «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения».

Состав показателей (индикаторов) Программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач Программы. Аналогичный принцип использован при определении состава показателей (индикаторов), включенных в состав Программы (таблица 1).

Программа планируется к реализации в течение 2017-2031 годов. При этом достижение целей и решение задач Программы будут осуществляться с учетом сложившихся реалий и прогнозируемых процессов.

Реализация Программы позволит:

сформировать развитую сеть автомобильных дорог и обеспечить устойчивое функционирование транспортной инфраструктуры, круглогодичное транспортное сообщение по всей сети автомобильных дорог;

увеличить срок службы дорожных одежд на 20 процентов на основе применения новых прогрессивных технологий строительства и ремонта автомобильных дорог, долговечных дорожно-строительных материалов и других инноваций;

повысить уровень эксплуатационного содержания автомобильных дорог и искусственных сооружений на них на основе применения новых прогрессивных технологий содержания автомобильных дорог, долговечных дорожно-строительных материалов и других инноваций;

Ожидаемые результаты реализации Программы:

снижение доли автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, за счет реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог;

снижение показателей аварийности на дорогах по сопутствующим дорожным условиям;

сокращение узких мест на сети автомобильных дорог улично-дорожной сети путем приведения транспортно-эксплуатационного состояния дорог в соответствие требованиям нормативных документов;

улучшение состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети на основных направлениях перевозок;

повышение уровня безопасности движения по автодорогам улично-дорожной сети, в том числе путем совершенствования обустройства автомобильных дорог улично-дорожной сети современными типами барьерных ограждений, улучшением освещения и разметки улично-дорожной сети;

увеличение срока службы дорожных одежд на 20 процентов на основе применения новых прогрессивных технологий строительства и ремонта автомобильных дорог улично-дорожной сети, долговечных дорожно-строительных материалов и других инноваций;

повышение уровня эксплуатационного содержания автомобильных дорог улично-дорожной сети и искусственных сооружений на них на основе применения новых прогрессивных технологий содержания автомобильных дорог, долговечных дорожно-строительных материалов.

III. Основные мероприятия Программы

Достижение целей Программы и решение ее задач определяется следующими факторами:

необходимостью системного подхода к формированию комплекса взаимосогласованных по ресурсам и срокам инвестиционных проектов развития транспортной инфраструктуры, реализация которых позволит получить не только отраслевой эффект, но и приведет к существенным позитивным социально-экономическим последствиям для района в целом;

возможностью концентрации ресурсов на приоритетных задачах, направленных на решение системной проблемы в целом и создание условий для комплексного развития отдельных направлений автодорожного комплекса, автомобильного транспорта;

высокой капиталоемкостью и длительными сроками окупаемости инвестиционных проектов развития транспортной инфраструктуры, что определяет их низкую инвестиционную привлекательность для бизнеса и необходимость активного участия государства в их финансировании;

комплексным характером решаемой проблемы, что обусловлено, с одной стороны, сложной структурой транспортного комплекса, объединяющего в единую систему отдельные виды транспорта, с другой стороны, его особой ролью как инфраструктурной отрасли, обеспечивающей условия для экономического роста, повышения качества жизни населения Шудумарского сельского поселения.

Основные мероприятия направлены на реализацию поставленных целей и задач Программы Шудумарского сельского поселения «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Шудумарское сельское поселение» на 2017-2031 годы».

Программа предусматривает 2 основных мероприятия, реализация которых обеспечит достижение индикаторов и эффективности программы (таблицы 2, 3).

Таблица 1

Сведения о показателях Программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Шудумарское сельское поселение» на 2017-2031 годы»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018-2031 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 85,7 | 80 |

# Таблица 2

# Перечень основных мероприятий Программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Шудумарское сельское поселение» на 2017-2031 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализа-ции | окончания реализа-ции |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог улично-дорожной сети | Администрация МО «Шудумарское сельское поселение» | 2017 | 2017 | снижение доли автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, за счет реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | Ухудшение состояния автомобильных дорог; увеличение показателей аварийности на дорогах; снижение уровня безопасности движения |
| 2 | Содержание автомобильных дорог улично-дорожной сети в границах Шудумарского сельского поселения | Администрация МО «Шудумарское сельское поселение» | 2017 | 2031 | снижение доли автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям | Ухудшение состояния автомобильных дорог; увеличение показателей аварийности на дорогах; снижение уровня безопасности движения |
| 3 | Уличное освещение | Администрация МО «Шудумарское сельское поселение» | 2017 | 2031 | снижение доли автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям | Ухудшение состояния автомобильных дорог; увеличение показателей аварийности на дорогах; снижение уровня безопасности движения |

# Таблица 3

Основные мероприятия Программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Шудумарское сельское поселение» на 2017-2031 годы»

| Наименование мероприятия | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия не реализации основного мероприятия | Сроки реализации | Затраты, тыс. руб | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Устройство проезда в д. Актугансола Куженерского района», проект местных инициатив | снижение доли автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, за счет реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | Ухудшение состояния автомобильных дорог; увеличение показателей аварийности на дорогах; снижение уровня безопасности движения | 2017 | 1435,30 | Администрация МО «Шудумарское сельское поселение» |
| Содержание автомобильных дорог улично-дорожной сети в границах Шудумарского сельского поселения | снижение доли автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям | Ухудшение состояния автомобильных дорог; увеличение показателей аварийности на дорогах; снижение уровня безопасности движения | 2017-2031 | 1336,0 | Администрация МО «Шудумарское сельское поселение» |
| Уличное освещение | снижение доли автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям | Ухудшение состояния автомобильных дорог; увеличение показателей аварийности на дорогах; снижение уровня безопасности движения | 2017-2031 | 947,0 | Администрация МО «Шудумарское сельское поселение» |

Основное мероприятие 1. Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог улично-дорожной сети.

Формирование единой улично-дорожной сети круглогодичной доступности для населения обеспечивается комплексом мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог улично-дорожной сети.

Основное мероприятие 2. Содержание автомобильных дорог улично-дорожной сети в границах Шудумарского сельского поселения.

Выполнение полного комплекса работ по содержанию автомобильных дорог улично-дорожной сети состоит в постоянном поддержании дорог в транспортно-эксплуатационном состоянии, отвечающем нормативным требованиям, в обеспечении непрерывности и безопасности движения по ним, а также в своевременном устранении дефектов и разрушений, возникающих в ходе их эксплуатации под воздействием автомобильного транспорта и природно-климатических факторов.

IV. Меры регулирования и управления рисками реализации Программы

Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникнуть в ходе реализации Программы:

1. Внешние финансово-экономические риски:

сокращение в ходе реализации программы предусмотренных объемов бюджетных средств, что потребует внесения изменений в Программу, пересмотра целевых значений показателей и, возможно, отказа от реализации отдельных мероприятий и даже задач Программы;

длительный срок реализации Программы и, как следствие, возрастание неопределенности по мере ее реализации могут привести к необходимости значительных корректировок значений целевых показателей.

2. Внешние законодательно-правовые риски:

изменения действующего законодательства Российской Федерации;

несовершенство законодательно-правовой базы, которое проявляется в ее неполноте, противоречивости и т.д.

3. Внутренние риски:

неэффективность организации и управления процессом реализации мероприятий Программы;

низкая эффективность использования бюджетных средств;

недостаточный уровень исполнительской дисциплины сотрудников ответственного руководителя и (или) соисполнителей Программы.

Меры управления внешними финансово-экономическими и законодательно-правовыми рисками:

проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды исполнения программы с дальнейшим пересмотром критериев оценки и отбора ее мероприятий. Совершенствование механизма реализации программы исходя из изменений во внутренней и внешней среде;

оперативное реагирование и внесение изменений в Программу, нивелирующих или снижающих воздействие негативных факторов на выполнение целевых показателей.

Меры управления внутренними рисками:

разработка и внедрение эффективной системы контроля реализации программных положений и мероприятий, а также эффективности использования бюджетных средств;

проведение регулярной оценки результативности и эффективности реализации Программы (возможно привлечение независимых экспертов);

принятие решений, направленных на достижение эффективного взаимодействия исполнителей и соисполнителей Программы.

- Ресурсное обеспечение Программы

При реализации Программы предполагается привлечение финансирования из федерального, республиканского и местного бюджетов.

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет всех источников финансирования, планируемое с учетом ситуации в финансово-бюджетной сфере на республиканском и местном уровнях, высокой экономической и социальной важности проблем, а также возможностей ее реализации с учетом действующих расходных обязательств и необходимых дополнительных средств при эффективном взаимодействии всех участников Программы, подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

Общий запланированный объем финансирования Программы составляет 3718,31 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение мероприятий Программы по годам ее реализации приведены в таблице № 4.

Прогнозная оценка расходов на реализацию целей программы из бюджета МО «Куженерский муниципальный район», бюджета Республики Марий Эл, федерального бюджета и внебюджетных источников на период до 2018 года приведена в таблице № 5.

Таблица 4

Ресурсное обеспечение реализации Программы

# «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Шудумарское сельское поселение» на 2017-2031 годы»

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Расходы (тыс. рублей) по годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2031 |
| «Устройство проезда в д. Актугансола Куженерского района», проект местных инициатив | Администрация МО «Шудумарское сельское поселение» | 1435,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Содержание автомобильных дорог улично-дорожной сети в границах Шудумарского сельского поселения | Администрация МО «Шудумарское сельское поселение» | 45 | 70 | 90 | 100 | 110 | 120 | 801,0 |
| Уличное освещение | Администрация МО «Шудумарское сельское поселение» | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 567,0 |
| Итого | 1530,30 | 125,0 | 150,0 | 165,0 | 180,0 | 200,0 | 1368,0 |

Таблица 5

Прогнозная оценка расходов на реализацию целей

Программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Шудумарское сельское поселение»

на 2017-2031 годы»

| Наименование Программы | Наименование мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. рублей) по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2031 |
| Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Шудумарское сельское поселение» на 2017-2031 годы | «Устройство проезда в д. Актугансола Куженерского района», проект местных инициатив | всего | 1435,305 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | республиканский бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет МО «Куженерский муниципальный район» | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет поселения | 73,25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Содержание автомобильных дорог улично-дорожной сети в границах Шудумарского сельского поселения | всего | 45 | 70 | 90 | 100 | 110 | 120 | 801,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | республиканский бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет МО «Куженерский муниципальный район» | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет поселения | 45 | 70 | 90 | 100 | 110 | 120 | 801,0 |
|  | Уличное освещение | всего | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 567,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | республиканский бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет МО «Куженерский муниципальный район» | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет поселения | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 567,0 |
| Итого | 1530,31 | 125 | 150 | 165 | 180 | 200 | 1368 |

VI. Оценка планируемой эффективности реализации Программы

Успешная реализация программы будет способствовать сбалансированности экономического развития и конкурентоспособности экономики Шудумарского сельского поселения Сернурского муниципального района, повышению уровня жизни населения, формированию благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата, созданию условий деятельности сельхозпредприятий.

Основными качественными результатами программы станут:

развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры;

повышение доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения и хозяйствующих субъектов;

обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, повышение гарантий их законных прав на безопасные условия движении на дорогах поселения.

Реализация программы позволит достичь:

снижение доли автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям;

снижение показателей аварийности на дорогах по сопутствующим дорожным условиям;

приведение транспортно-эксплуатационного состояния дорог в соответствие требованиям нормативных документов;

улучшение состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети на основных направлениях перевозок.

VII. Контроль за ходом реализации Программы

Администрация муниципального образования «Шудумарское сельское поселение» ежегодно представляет в Собрание депутатов муниципального образования «Шудумарское сельское поселение» одновременно с отчетом об исполнении местного бюджета за соответствующий финансовый год отчет о ходе реализации Программы.