| «ШЎдымарий ялысе поселений» муниципальный ОБРАЗОВАНИЙЫН АДМИНИСТРАЦИйже ПУНЧАЛ |  | АДМИНИСТРАЦИя МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ШУДУМАРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- | --- |

от  18 апреля 2018 года   № 14

О внесении изменений постановление администрации  от 29.11.2017г №40 «Об утверждении Программы комплексного развития

транспортной инфраструктуры муниципального образования

«Шудумарское сельское поселение» на 2017-2031 годы

Администрация муниципального образования «Шудумарское сельское поселение» постановляет:

1. Внести в Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Шудумарское сельское поселение» на 2017-2031 годы, утвержденную 29 ноября 2017 года №40 следующее изменение:

1.1.  Таблицы 4, 5 Программы изложить в новой редакции.

2. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде администрации муниципального образования «Шудумарское сельское поселение» и обеспечить размещение  на официальном интернет-портале Республики Марий Эл http://portal/mari.ru/kuzhener.

3. Признать утратившим силу постановление  от 27 декабря 2017г №47 «О внесении изменений  в постановление администрации от 29 ноября 2017 г №40 «Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Шудумарское сельское поселение» на 2017-2031 годы».

4. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на главу администрации муниципального образования «Шудумарское сельское поселение».

Глава администрации

муниципального образования

«Шудумарское сельское поселение»                                     Н.И.Иванова

Таблица 4

Ресурсное обеспечение реализации Программы

# «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Шудумарское сельское поселение» на 2017-2031 годы»

| Наименование мероприятия | Расходы (тыс. рублей) по годам |
| --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Разработка проектной документации объекта «Устройство проезда по ул. Родниковая д. Актугансола» экспертиза , строительство | 0 | 1435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разработка проектной документации объекта «Проезд по ул. Березовая дер. Чодраял, экспертиза , строительство |  |  | 1000 | 1499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разработка проектной документации объекта «Проезд по ул. Зеленая с. Русский Кугунур». государственная экспертиза , строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разработка проектной документации объекта «Проезд по ул. Новая с. Русский Кугунур». государственная экспертиза , строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разработка проектной документации объекта «Проезд по ул. Гагарина дер. Старый Юледур, государственная экспертиза , строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разработка проектной документации объекта «Проезд по ул. Шкетана дер. Старый Юледур, государственная экспертиза , строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Содержание автомобильных дорог улично-дорожной сети в границах Шудумарского сельского поселения | 45 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Уличное освещение | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| ИТОГО | 95 | 1435108 | 1113 | 1617 | 1123 | 1268 | 1133 | 1283 | 1133 | 1533 | 333 | 133 | 133 | 133 | 133 |

Таблица 5

Прогнозная оценка расходов на реализацию целей

Программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Шудумарское сельское поселение» на 2017-2031 годы»

| Наименование Программы | Наименование мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. рублей) по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Шудумарское сельское поселение» на 2017-2031 годы | Разработка проектной документации объекта «Устройство проезда по ул. Родниковая д. Актугансола» экспертиза , строительство | всего |  | 1435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | республиканский бюджет | 0 | 1361750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет МО «Куженерский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет поселения |  | 73250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Разработка проектной документации объекта «Проезд по ул. Березовая дер. Чодраял, экспертиза , строительство | всего | 0 | 0 | 1000 | 1499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет МО «Куженерский муниципальный район | 0 | 0 | 1000 | 1499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Разработка проектной документации объекта «Проезд по ул. Зеленая с. Русский Кугунур». государственная экспертиза , строительство, | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет МО «Куженерский муниципальный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Разработка проектной документации объекта «Проезд по ул. Новая с. Русский Кугунур». государственная экспертиза , строительство | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет МО «Куженерский муниципальный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Разработка проектной документации объекта «Проезд по ул. Гагарина дер. Старый Юледур, государственная экспертиза , строительство | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет МО «Куженерский муниципальный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Разработка проектной документации объекта «Проезд по ул. Шкетана дер. Старый Юледур, государственная экспертиза , строительство | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет МО «Куженерский муниципальный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Содержание автомобильных дорог улично-дорожной сети в границах Шудумарского сельского поселения | всего | 45 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет МО «Куженерский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет поселения | 45 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
|  | Уличное освещение | всего | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет МО «Куженерский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет поселения | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Итого | 95 | 1543 | 1113 | 1617 | 1123 | 1268 | 1133 | 1283 | 1133 | 1533 | 333 | 133 | 133 | 133 | 133 |