ИНФОРМАЦИЯ

о результатах инвестиционной деятельности предприятий топливно-энергетического комплекса за 4 квартал 2019 года

За 4 квартал 2019 года предприятиями топливно-энергетического комплекса Республики Марий Эл на новое строительство, техническое перевооружение и реконструкцию объектов электро- и теплоэнергетики направлено 297,35 млн. рублей.

В рамках инвестиционной программы филиалом «Мариэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» проведена работа по реконструкции линий электропередачи напряжением 0,4 кВ в Сернурском, Параньгинском, Куженерском, Мари-Турекском, Горномарийском и Оршанском районах общей протяженностью 3,38 км. Продолжена работа по модернизации электрических сетей напряжением 10 кВ с заменой опор и провода на подстанции Заречная, Семейкино, Советск общей протяженностью 1,8 км. В рамках технологического присоединения осуществлялось новое строительство воздушных линий напряжением 10 и 0,4 кВ, трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ с целью внешнего электроснабжения свинофермы на 1250 свиноматок 
АО Племзавод «Шойбулакский» в Оршанском районе.

МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» продолжены работы 
по реконструкции подстанции напряжением 110/6 кВ «Городская». В новом здании КРУН (комплектное распределительное устройство наружной установки) установлены 20 высоковольтных ячеек, приобретен щит постоянного тока и щит центральной сигнализации. Выполнены работы по установке 404 приборов выносного учета электроэнергии у потребителей. Завершены работы по реконструкции кабельных линий 
напряжением 6 кВ и воздушных линий 0,4 кВ в г. Йошкар-Оле, заменены провода на СИП общей протяженностью 14,434 км. Проложено вновь и реконструировано 550 м надземных и 220 м подземных теплосетей.

Филиалом «Марий Эл и Чувашия» ПАО «Т Плюс» проведено техническое перевооружение узла учета на тепловой магистрали М-4 с автоматизацией, диспетчеризацией и монтажом павильона. Начата реконструкция тепловой сети от М-7 до М-4 с увеличением диаметра трубопровода.

ООО «Волжская сетевая компания» выполнены работы по реконструкции кабельной линии 10 кВ протяженностью 0,23 км 
в г. Звенигово, трансформаторных подстанций в г. Волжске и 
в п. Суслонгер. Для повышения надежности электроснабжения завершено строительство сети напряжением 0,4-10 кВ в г. Звенигово, г. Волжске, 
п. Шелангер, п. Суслонгер общей протяженностью 11,2 км. К системе АСКУЭ подключено 139 точек учета.

АО «Энергия» завершено строительство линий электропередачи напряжением 0,4-10 кВ и трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ для электроснабжения квартала индивидуальной застройки по 
ул. Пограничная, ул. Тихая, ул. Благополучная, ул. Солнечная, 
ул. Крылова в п. Морки. Построены линии электропередачи напряжением 0,4 кВ в г. Козьмодемьянск, п. Куяр, п. Куженер, 
п. Оршанка, с. Кокшайск, п. Сернур, п. Медведево, п. Новый Торъял, 
п. Солнечный общей протяженностью 4,5 км.

ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в рамках инвестиционной программы «Создание АСКУЭ в г. Йошкар-Оле на 2017-2019 годы» оснастило 34 многоквартирных жилых дома в г. Йошкар-Оле приборами коммерческого учета электроэнергии.

ООО «Марикоммунэнерго» проведено техническое перевооружение четырнадцати котельных в Медведевском, Куженерском, Оршанском, Моркинском, и Килемарском районах республики.

____________