ИНФОРМАЦИЯ

о результатах инвестиционной деятельности предприятий топливно-энергетического комплекса за первое полугодие 2014 года

За первое полугодие 2014 года предприятиями топливно-энергетического комплекса Республики Марий Эл на новое строительство, техническое перевооружение и реконструкцию объектов электро- и теплоэнергетики направлено 153,8 млн. рублей.

В рамках инвестиционной программы филиалом «Мариэнерго» 
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» за первое полугодие 2014 г. построено 
358 м новых линий электропередачи и введено 0,5 МВА мощности. Основным мероприятием программы явилась реконструкция линий электропередачи и трансформаторных подстанций для осуществления присоединения льготных групп потребителей на территории республики.

МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» выполнены работы по телемеханизации центральных тепловых пунктов по ул. Суворова, Лебедева, диспетчеризации отопительной котельной по ул. Машиностроителей.

Построены участки тепловых сетей к вновь строящимся объектам по 
ул. Баумана и Пушкина, линии электропередачи напряжением 10 кВ по 
ул. Водопроводной.

ОАО «Энергия» выполнено строительство линий электропередачи напряжением 0,4 кВ в Сернурском, Параньгинском, Советском, Оршанском районах, проведена реконструкция линий электропередачи напряжением 0,4 кВ с переводом на СИП (самонесущие изолированные провода) с целью повышения качества надежности транспортируемой электроэнергии в Килемарском районе.

ООО «Марикоммунэнерго» произведен перевод на газ отопительных котельных в д. Елембаево Новоторъяльского района, с. Зашижемье Сернурского района, проведена реконструкция отопительной котельной 
в Советском районе.

Реализация мероприятий инвестиционных программ предприятий топливно-энергетического комплекса направлена на снижение потерь энергоресурсов, устранение в сетях несоответствия нормативным требованиям и современным условиям эксплуатации; обеспечению надежного и качественного тепло- и электроснабжения потребителей.