ИНФОРМАЦИЯ

о результатах инвестиционной деятельности предприятий топливно-энергетического комплекса за III квартал 2016 года

За III квартал 2016 года предприятиями топливно-энергетического комплекса Республики Марий Эл на техническое перевооружение 
и реконструкцию объектов электро- и теплоэнергетики направлено 
108,9 млн. рублей.

В рамках инвестиционной программы филиалом «Мариэнерго» 
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в III квартале 2016 г. выполнены работы по реконструкции подстанций напряжением 110 кВ Пижма, ОКБ, Пионерская, Лесная, Козьмодемьянск, Еласы, Медведево, Памьялы 
и подстанции напряжением 35 кВ Кадам, Масканур. Проведена модернизация подстанции Параты, диспетчерского щита 
Семеновских РЭС. Проведены мероприятия по присоединению льготных групп потребителей на территории республики.

МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» с целью покрытия прироста тепловых нагрузок проведена работа по реконструкции тепловой сети 
по ул. Садовая г. Йошкар-Олы с применением труб в предизолированном исполнении. Пристроено помещение к зданию отопительной котельной «Заречная» для установки 4-го сетевого насоса по ул. Мира, 70а. Проведена реконструкция воздушных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ по ул. Осипенко г. Йошкар-Олы и ул. Школьная 
д. Савино. Выполнено строительство кабельных и воздушных линий электропередачи для электроснабжения новых строящихся объектов 
г. Йошкар-Олы.

«Йошкар-Олинская ТЭЦ-2» филиала «Марий Эл и Чувашии» 
ПАО «Т Плюс» проведена реконструкция центрального теплового пункта по ул. Крылова, 47 с изменением технологической схемы. Выполнены мероприятия по модернизации газораспределительного пункта на территории ТЭЦ-2. Продолжается строительство тепломагистрали М-7 в г. Йошкар-Оле. Проводятся работы 
по реконструкции системы измерения и учета электрической энергии.

ООО «Марикоммунэнерго» проведено техническое перевооружение котельной с. Кулаково (замена двух водогрейных котлов, сетевых насосов, расходомеров учета природного газа и запорной арматуры). Установлена автоматическая пожарная сигнализация 
и система оповещения о пожаре и управление эвакуацией 
в четырех отопительных котельных г. Йошкар-Олы.

ООО «Марийская Теплосетевая Компания» в целях увеличения надежности теплоснабжения потребителей произведена замена сетевого насоса отопительной котельной в г. Волжске.

ООО «Волжская сетевая компания» выполнены работы по строительству 1,71 км линий электропередачи напряжением 10 кВ 
и 0,4 кВ для электроснабжения индивидуальных жилых домов 
по ул. Тимирязева микрорайона Русская Луговая г. Волжска. Введены 
в эксплуатацию две трансформаторные подстанции напряжением 
10/0,4 кВ мощностью 0,65 МВА для электроснабжения индивидуальных жилых домов.

АО «Энергия» проведена реконструкция воздушных линий протяженностью 8,16 км напряжением 10 кВ и 0,4 кВ в Звениговском, Медведевском районах, выполнены работы по строительству линий электропередачи напряжением 0,4 кВ в г. Козьмодемьянске, пгт. Медведево, пгт. Сернур, пгт. Советский и пос. Краснооктябрьский. Введены в эксплуатацию две трансформаторных подстанции напряжением 10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА в пгт. Медведево для электроснабжения жилых домов.