ИНФОРМАЦИЯ

о результатах инвестиционной деятельности предприятий топливно-энергетического комплекса за 2 квартал 2018 года

За 2 квартал 2018 года предприятиями топливно-энергетического комплекса Республики Марий Эл на новое строительство, техническое перевооружение и реконструкцию объектов электро- и теплоэнергетики направлено 124,66 млн. рублей.

В рамках инвестиционной программы филиала «Мариэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» во 2 квартале 2018 г. продолжены работы по технологическому присоединению новых потребителей.

Проведена реконструкция подстанций напряжением 35 кВ Юркино, Русские Шои, Мари Сола. На подстанциях была установлена дуговая защита на первой секции шин для защиты оборудования подстанций от дуговых перекрытий, проведена реконструкция линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяженностью 3,06 км 
в Медведевском, Советском, Оршанском районах.

МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» проведена автоматизация двух отопительных котельных г.Йошкар-Олы, реконструкция тепловых сетей по ул. Тельмана и Медицинская, строительство тепловых сетей к жилому дому в микрорайоне «Молодежный», к детскому саду в микрорайоне «Спортивный» и к административному зданию по ул. Петрова.

Продолжается реконструкция подстанции «Городская»: смонтированы 4 комплекта дугогасящих катушек, 2 вакуумных выключателей, 2 линейных разъединителей, 6 ограничителей перенапряжения.

«Йошкар-Олинская ТЭЦ-2» филиала «Марий Эл и Чувашии» 
ПАО «Т Плюс» проведена реконструкция системы вибромониторинга подшипниковых опор и тепломеханического состояния турбоагрегата.

ООО «Волжская сетевая компания» выполнены работы 
по реконструкции трех линий электропередачи напряжением 0,4 кВ протяженностью 0,5 км с целью увеличения надежности и качества электроснабжения потребителей в г. Волжске, п. Кундыш и п. Силикатный. Выполнено строительство двух новых линий электропередачи напряжением 0,4 кВ и 10 кВ общей протяженностью 
1,3 км и трансформаторной подстанции мощностью 0,25 МВА в районе 
ул. Луговая и Тимирязева в г. Волжске.

АО «Энергия» проведена реконструкция линий электропередачи напряжением 0,4 кВ протяженностью 0,3 км в п. Красногорский, выполнены работы по строительству 4 км новых линий электропередачи напряжением 0,4 кВ и 10 кВ в поселках: Медведево, Шелангер, Мочалище, Новый Торъял, Лесной и деревне Чуваш Отары.

ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в рамках инвестиционной программы «Создание автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии в г. Йошкар-Оле на 2017-2019 годы» оснастило 17 многоквартирных жилых домов г. Йошкар-Олы счетчиками на базе АСКУЭ, которые позволяют решать проблемы сверхнормативного потребления электроэнергии на ОДН 
и точности снятия показаний приборов учета.

Реализация мероприятий в топливно-энергетическом комплексе позволяет поддерживать существующие электро- и теплосети 
в работоспособном состоянии и повышать надежность и качество энергоснабжения потребителей.

____________