ИНФОРМАЦИЯ

о результатах инвестиционной деятельности предприятий топливно-энергетического комплекса за II квартал 2017 года

За II квартал 2017 года предприятиями топливно-энергетического комплекса Республики Марий Эл на новое строительство, техническое перевооружение и реконструкцию объектов электро- и теплоэнергетики направлено 89,57 млн. рублей.

В рамках инвестиционной программы филиалом «Мариэнерго» 
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» за 2 квартал 2017 г. реконструировано 7,5 км линий электропередачи ВЛ-0,4 кВ с заменой опор на железобетонные и проводов на самонесущие изолированные провода в Сернурском районе. Выполнено строительство новой кабельной линии КЛ-10 кВ, протяженностью 1,54 км 
и трансформаторной подстанции БКТП-10/0,4 кВ 2х630, для электроснабжения вновь строящегося многоквартирного дома 
по ул. бульвар Ураева, г. Йошкар-Олы. Основным мероприятием программы явилась реконструкция линий электропередачи 
и трансформаторных подстанций для осуществления присоединения льготных групп потребителей на территории республики.

МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» продолжена реконструкция воздушной линии электропередачи напряжением 0,4 кВ 
с заменой опор на железобетонные и проводов на самонесущие изолированные провода в дер. Савино. В отопительной котельной 
дер. Савино выполнены работы по реконструкции тепловой сети 
и установке нового более производительного сетевого насоса 
и водоподогревателя. Проведена реконструкция кабельной линии 
КЛ-0,4 кВ, протяженностью 0,38 км на пересечении ул. Анциферова 
и ул. Подольских курсантов, г. Йошкар-Олы, с целью увеличения надежности и качества электроснабжения многоквартирных жилых домов.

«Йошкар-Олинская ТЭЦ-2» филиала «Марий Эл и Чувашии» 
ПАО «Т Плюс» проведена реконструкция участка внутриквартальной тепловой сети микрорайона № 9 г. Йошкар-Олы с изменением способа прокладки труб и переключением жилого дома № 8 по ул. Йвана Кырли на тепловые сети ТЭЦ-2.

ООО «Волжская сетевая компания» проведена реконструкция двух трансформаторных подстанций в г. Волжске. Выполнены работы 
по строительству воздушной линий электропередачи напряжением 10 кВ, протяженностью 2,65 км и кабельной линии, протяженностью 0,2 км, новой комплектной трансформаторной подстанции мощность 0,16 МВА для электроснабжения потребителей г. Волжска. Выполнено строительство двух закрытых трансформаторных подстанций, общей мощностью 0,5 МВА для электроснабжения мест массовой застройки 
в микрорайоне «Русская Луговая» г. Волжска.

АО «Энергия» проведена реконструкция электрических сетей 
в п. Куяр, с заменой неизолированного провода на самонесущие изолированные провода для повышения надежности электроснабжения. Выполнены работы по строительству 0,89 км линий электропередачи напряжением 0,4 кВ в пгт Медведево, п. Солнечный и п. Красный Стекловар.

ООО «Марикоммунэнерго» проведена реконструкция отопительной котельной в с. Виловатово, Горномарийского района. Были заменены три старых водогрейных котла с низким коэффициентом полезного действия на новые более экономичные 
и высокопроизводительные котлы марок КВГМ-0,75-115м и РС-А400.

ООО «Марийская Теплосетевая Компания» смонтирован узел учета тепловой энергии на отопительной котельной № 10 г. Волжска, 
с целью точного учета произведенной на котельной тепловой энергии.

ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в рамках инвестиционной программы оснастило 34 многоквартирных жилых дома 
г. Йошкар-Олы счетчиками на базе АСКУЭ (автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии), которые позволяют решить проблемы сверхнормативного потребления электроэнергии 
на ОДН и точности снятия показаний приборов.

Реализация мероприятий в топливно-энергетическом комплексе позволяет поддерживать существующие электро- и теплосети 
в работоспособном состоянии и повышать надежность и качество энергоснабжения потребителей.