ИНФОРМАЦИЯ

о результатах инвестиционной деятельности предприятий топливно-энергетического комплекса за IV квартал 2017 года

За IV квартал 2017 года предприятиями топливно-энергетического комплекса Республики Марий Эл на новое строительство, техническое перевооружение и реконструкцию объектов электро- и теплоэнергетики направлено 223,3 млн. рублей.

В рамках инвестиционной программы филиалом «Мариэнерго» 
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» за 4 квартал 2017 г. проведена реконструкция воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ протяженностью 5,39 км в Медведевском районе, напряжением 0,4 кВ протяженностью 0,983 км в Горномарийском районе, с заменой устаревших деревянных опор на железобетонные и проводов 
на самонесущие изолированные.

С целью консолидации объектов электросетевого комплекса приобретено в собственность три воздушных линии электропередачи напряжением 0,4 кВ протяженностью 2 км в пос. Юбилейный Медведевского района.

Выполнено строительство новой кабельной линии напряжением 10 кВ протяженностью 1,544 км и трансформаторной подстанции 
БКТП-10/0,4 кВ 2х630 для электроснабжения вновь строящегося многоквартирного дома по б. Ураева г. Йошкар-Олы. Выполнено строительство новой кабельной линии напряжением 0,4 кВ протяженностью 0,966 км и трансформаторной подстанции 
КТП-10/0,4 кВ 2х1250 для электроснабжения комбикормового завода 
и элеватора в дер. Большая Орша Оршанского района. Основным мероприятием программы явилась реконструкция линий электропередачи и трансформаторных подстанций для осуществления присоединения льготных групп потребителей на территории республики.

МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» в рамках инвестиционной программы продолжена реконструкция подстанции напряжением 
110/6 «Городская». Произведена замена дугогасящих катушек 
на открытом распределительном устройстве напряжением 110 кВ. Приобретены 22 ячейки марки КВ 02-10 для второй секции шин закрытого распределительного устройства напряжением 6 кВ. Проведена реконструкция кабельной линии напряжением 6 кВ 
от подстанции «Городская» до распределительного пункта № 8, расположенного на перекрестке улиц Красноармейская и Первомайская г. Йошкар-Олы.

Филиалом «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс» в целях обеспечения энергетической безопасности на Йошкар-Олинской ТЭЦ-2 проведены работы по оснащению ограждения периметра станции техническими системами видеонаблюдения и охранной сигнализации.

Разработана проектно-сметная документация на приведение сетей холодного водоснабжения и мазутного хозяйства в соответствие 
с Правилами промышленной безопасности.

ООО «Волжская сетевая компания» проведена реконструкция трансформаторной подстанции для электроснабжения многоквартирных жилых домов по ул. Чехова г. Волжска. Выполнено строительство двух закрытых трансформаторных подстанций, общей мощностью 0,75 МВА для электроснабжения мест массовой застройки в микрорайоне «Дачник» г. Волжска. Выполнены работы по строительству воздушной линии электропередачи напряжением 6 кВ протяженностью 0,22 км для электроснабжения цеха по производству паркета и кабельной линии напряжением 6 кВ протяженностью 0,35 км для электроснабжения потребителей по ул. Лесозаводская г. Волжска.

АО «Энергия» выполнены работы по строительству воздушной линии электропередачи напряжением 10 кВ, комплектной трансформаторной подстанции ГКТП-10/04 мощностью 0,40 МВА 
и воздушной линии электропередачи напряжением 0,4 кВ для электроснабжения квартала индивидуальной застройки в пгт Морки Моркинского района (ул. Подузова, ул. Мишкина, ул. Сосновая, 
ул. Российская). Выполнены работы по строительству воздушных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ протяженностью 3,88 км для электроснабжения потребителей г. Козьмодемьянска, пгт Оршанка, 
пгт Новый Торьял. Проведена работа по реконструкции воздушных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ протяженностью 4,06 км 
в Звениговском, Оршанском, Куженерском и Сернурском районах. Завершена работа по реконструкции электрических сетей 
пос. Куяр Медведевского района путем выноса существующих воздушных линий электропередачи напряжением 6 кВ из лесного массива, с заменой неизолированного провода на самонесущие изолированные провода для повышения надежности электроснабжения.

ООО «Марикоммунэнерго» проведено техническое перевооружение двух отопительных котельных в с. Мари-Билямор 
и с. Сысоево Мари-Турекского района, с заменой отработавшего свой ресурс теплотехнического оборудования на новое.

ООО «Марийская Теплосетевая Компания» проведена реконструкция на отопительной котельной № 8 г. Волжска. Произведена замена старых водогрейных котлов на два новых, марки RS-D 1000 
и RS-D 2500. Смонтированы две новые дымовые трубы марки ТССУ.

ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в рамках инвестиционной программы оснастило 23 многоквартирных жилых дома 
г. Йошкар-Олы счетчиками на базе АСКУЭ (автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии), которые позволяют решить проблемы сверхнормативного потребления электроэнергии 
на ОДН и точности снятия показаний приборов.

Всего за 2017 год предприятиями топливно-энергетического комплекса Республики Марий Эл на новое строительство, техническое перевооружение и реконструкцию объектов электро- и теплоэнергетики направлено 546,9 млн. рублей.

____________