ИНФОРМАЦИЯ

о результатах инвестиционной деятельности предприятий топливно-энергетического комплекса за I квартал 2018 года

За I квартал 2018 года предприятиями топливно-энергетического комплекса Республики Марий Эл на новое строительство, техническое перевооружение и реконструкцию объектов электро- и теплоэнергетики направлено 91,25 млн. рублей.

Основным мероприятием инвестиционной программы филиала «Мариэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» явилась реконструкция линий электропередачи и трансформаторных подстанций для осуществления присоединения льготных групп потребителей 
на территории республики. За 1 квартал 2018 г. проведена реконструкция подстанций напряжением 110 кВ Заречная, Медведево, Акашево, Помары, Звенигово, Оршанка, Косолапово. На данных подстанциях были установлены устройства автоматического ввода резерва на стороне низкого напряжения 10 кВ для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей. Реконструировано 0,701 км линий электропередачи ВЛ-10 кВ 
в дер. Тумерсола Сернурского района (замена старых деревянных опор на новые железобетонные с заменой обычного провода на самонесущий изолированный провод).

МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» проведена реконструкция воздушной линии электропередачи напряжением 0,4 кВ 
на перекрестке ул. Котовского и Серова с заменой аварийных опор 
и провода на самонесущий изолированный. Для электроснабжения новых строящихся многоквартирных домов в пос. Вознесенский  
г. Йошкар-Олы приобретены две комплектные трансформаторные подстанции общей мощностью 2,52 МВА. В рамках инвестиционной программы начата реконструкция закрытого распределительного устройства напряжением 6 кВ на подстанции напряжением 110/6 кВ «Городская», приобретены и смонтированы 22 распределительные ячейки.

«Йошкар-Олинская ТЭЦ-2» филиала «Марий Эл и Чувашии» 
ПАО «Т Плюс» выполнено строительство тепловой сети в двухтрубном исполнении, протяженностью 0,54 км по ул. Анциферова и Подольских Курсантов для перевода существующей тепловой нагрузки отопительной котельной № 30 по ул. Машиностроителей на 
Йошкар-Олинскую ТЭЦ-2.

ООО «Волжская сетевая компания» выполнены работы 
по реконструкции пяти воздушных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ протяженностью 5,05 км (замена старых деревянных опор 
на новые железобетонные и замена обычного провода на самонесущий изолированный провод) с целью увеличения надежности и качества электроснабжения потребителей г. Волжска. Выполнено строительство двух новых линий электропередачи напряжением 10 кВ протяженностью 2,85 км для электроснабжения потребителей по ул. Нижняя Луговая 
г. Волжска. Выполнено строительство закрытой трансформаторной подстанции напряжением 6/0,4 кВ мощностью 0,4 МВА для электроснабжения мест массовой застройки в микрорайоне «Заря» 
г. Волжска.

АО «Энергия» проведена реконструкция воздушной и кабельной линий электропередачи напряжением 0,4 кВ протяженностью 0,5 км 
в Звениговском районе, выполнены работы по строительству 3,3 км новых воздушных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ 
в Медведевском, Звениговском и Новоторъяльском районах. Выполнены работы по строительству 0,8 км новых кабельных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ в пгт. Медведево и пос. Куяр.

ООО «Марикоммунэнерго» приобретены две электро-гидравлические установки марки «Тайфун» для качественной промывки труб водогрейных котлов от известковых отложений при проведении регламентных работ.

ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в рамках инвестиционной программы оснастило 21 многоквартирный жилой дом г. Йошкар-Олы счетчиками на базе АСКУЭ (автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии), которые позволяют решить проблемы сверхнормативного потребления электроэнергии 
на ОДН и точности снятия показаний приборов.

Реализация мероприятий в топливно-энергетическом комплексе позволяет поддерживать существующие электро- и теплосети 
в работоспособном состоянии и повышать надежность и качество энергоснабжения потребителей.

____________