ИНФОРМАЦИЯ

о результатах инвестиционной деятельности предприятий топливно-энергетического комплекса за 2 квартал 2019 года

За 2 квартал 2019 года предприятиями топливно-энергетического комплекса Республики Марий Эл на новое строительство, техническое перевооружение и реконструкцию объектов электро- и теплоэнергетики направлено 112,3 млн. рублей.

В рамках инвестиционной программы филиалом «Мариэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» продолжена работа по реконструкции и модернизации сети воздушных линий электропередачи напряжением 0,4 - 10 кВ с заменой опор, проводов и выносом линий электропередачи с территорий детских садиков и школ в Моркинском, Звениговском, Мари-Турекском и Медведевском районах республики общей протяженностью более 11 км. Начаты работы по созданию цифрового района электрических сетей на базе Семеновского РЭС 
с полной заменой оборудования релейной защиты и автоматики, телемеханики и связи. Продолжена работа по новому строительству воздушной линии и трансформаторной подстанции напряжением 10 кВ для внешнего электроснабжения свинофермы на 1250 голов д. Овечкино Оршанского района.

МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» продолжены работы 
по реконструкции подстанции напряжением 110/6 кВ «Городская», 
по внедрению систем автоматизации коммерческого учета электроэнергии и систем выносного учета. Продолжена реконструкция воздушной линии напряжением 0,4 кВ от трансформаторной подстанции, расположенной на ул. Калинина и трансформаторной подстанции, расположенной на ул. Водопроводная.

Филиалом «Марий Эл и Чувашия» ПАО «Т Плюс» проведено техническое перевооружение узлов учета тепловой энергии с автоматизацией и диспетчеризацией.

ООО «Волжская сетевая компания» выполнено строительство новых воздушных линий электропередачи напряжением 0,4 – 10 кВ от трансформаторной подстанции в п. Красногорский Звениговского района протяженностью 2,6 км, строительство сети воздушных 
и кабельных линий электропередачи напряжением 0,4 – 6 кВ по улицам Мира, Юбилейная, Транспортная и в микрорайоне «Машиностроитель» 
в г. Волжске общей протяженностью 1,36 км, строительство воздушной линии электропередачи напряжением 10 кВ от распределительного пункта до трансформаторной подстанции по ул. Русская Луговая 
в г. Волжске протяженностью 2,8 км. Закончено строительство трансформаторной подстанции на ул. Транспортная мощностью 400 кВА.

АО «Энергия» продолжено строительство новых воздушных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ по улицам Некрасова, Лесная, Набережная, Комсомольская, Советская, Заводская 
в п. Красный Стекловар Моркинского района.

ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в рамках инвестиционной программы «Создание автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии в г. Йошкар-Оле на 2017-2019 годы» оснастило 15 многоквартирных жилых домов г. Йошкар-Оле счетчиками на базе автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии.

ООО «Марикоммунэнерго» проведено техническое перевооружение котельной в д. Шорсола Куженерского района, котельной в д. Мумариха Горномарийского района и котельной 
в г. Козьмодемьянске.

____________