ИНФОРМАЦИЯ

о результатах инвестиционной деятельности предприятий топливно-энергетического комплекса за 1 квартал 2019 года

За 1 квартал 2019 года предприятиями топливно-энергетического комплекса Республики Марий Эл на новое строительство, техническое перевооружение и реконструкцию объектов электро- и теплоэнергетики направлено 57,44 млн. рублей.

В рамках инвестиционной программы филиалом «Мариэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» продолжена работа по реконструкции подстанции напряжением 110/35/10 кВ «Еласы» 
с установкой устройства автоматического включения резерва напряжением 35 кВ.

МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» продолжены работы по реконструкции подстанции напряжением 110/6 кВ «Городская». Начата реконструкция воздушных линий напряжением 0,4 кВ от трансформаторной подстанции, расположенной на ул. Калинина 
и трансформаторной подстанции, расположенной на ул. Водопроводная. Закончено переключение теплоснабжения отопительной котельной МП «Троллейбусный транспорт» на тепловые мощности центрального теплового пункта, расположенного на ул. Водопроводной.

ООО «Волжская сетевая компания» выполнено строительство воздушных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ в п. Мочалище 
и в д. Кушнур Звениговского района общей протяженностью 2,4 км. Выполнено строительство трансформаторных подстанций в п. Суслонгер 
и д. Кушнур Звениговского района мощностью 0,41 МВА. Для снижения потерь электроэнергии на границах балансовой принадлежности установлены пункты коммерческого учета электроэнергии напряжением 10 кВ в п. Илеть Звениговского района и в п. Сурок Медведевского района.

АО «Энергия» выполнено строительство новых воздушных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ в п. Кокшайск Звениговского района протяженностью 0,25 км и в п. Оршанка протяженностью 
0,24 км.

ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в рамках инвестиционной программы «Создание автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии в г. Йошкар-Оле на 2017-2019 годы» оснастило 10 многоквартирных жилых домов г. Йошкар-Оле счетчиками на базе автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии.

ООО «Марикоммунэнерго» проведено техническое перевооружение котельной в с. Виловатово Горномарийского района. Приобретена дизель - генераторная установка АД - 12 для обеспечения резервного электропитания котельной в д. Сысоево Мари-Турекского района.

____________