ИНФОРМАЦИЯ

о результатах инвестиционной деятельности предприятий топливно-энергетического комплекса за II квартал 2016 года

За II квартал 2016 года предприятиями топливно-энергетического комплекса Республики Марий Эл на техническое перевооружение 
и реконструкцию объектов электро- и теплоэнергетики направлено 
69,2 млн. рублей.

В рамках инвестиционной программы филиалом «Мариэнерго» 
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» во II квартале 2016 г. продолжены работы по реконструкции линий электропередачи и трансформаторных подстанций для осуществления присоединения льготных групп потребителей на территории республики. Проведена реконструкция воздушных линий напряжением 10/0,4 кВ в д. Иштымбал и с. Сотнур протяженностью 0,93 км.

МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» продолжена реконструкция воздушных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ 
по ул. Островского, Осипенко, Транспортная, Соловьева, Репина. Произведена замена водопроводных сетей из стальных труб на полиэтиленовые на территории отопительной котельной № 37. Продолжено строительство кабельных и воздушных линий электропередачи для электроснабжения новых строящихся объектов 
г. Йошкар-Олы.

«Йошкар-Олинская ТЭЦ-2» филиала «Марий Эл и Чувашии» 
ПАО «Т Плюс» продолжается строительство тепломагистрали 
М-7 в г. Йошкар-Оле. Проводятся работы по реконструкции системы измерения и учета электрической энергии.

ООО «Волжская сетевая компания» выполнены работы по строительству линий электропередачи напряжением 0,4 кВ для электроснабжения индивидуальных жилых домов в микрорайоне Русская Луговая г. Волжска по ул. 1-я Заречная протяженностью 0,31 км, 
по ул. Тимирязева протяженностью 1,9 км. Введена в эксплуатацию закрытая трансформаторная подстанция напряжением 10/0,4 кВ мощностью 0,4 МВА.

АО «Энергия» проведена реконструкция воздушных линий напряжением 10 кВ и 0,4 кВ протяженностью 2,44 км 
в Горномарийском, Звениговском, Медведевском районах, выполнены работы по строительству линий электропередачи напряжением 0,4 кВ протяженностью 2,43 км в г. Козьмодемьянске, пгт. Медведево, 
пгт. Сернур. Введены в эксплуатацию четыре трансформаторных подстанции напряжением 10/0,4 кВ мощностью 1,6 МВА 
в г. Козьмодемьянске и пгт. Медведево.