|  | УТВЕРЖДЕН приказом Министерства промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл от 2 марта 2021 г. № 41 |
| --- | --- |

ПОРЯДОК

осуществления контроля за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, отнесенных к числу субъектов, инвестиционные программы которых утверждаются 
и контролируются Министерством промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл

1. Настоящий Порядок определяет процедуру осуществления Министерством промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл (далее - Министерство) контроля за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики (далее – инвестиционные программы), отнесенных к числу субъектов, инвестиционные программы которых утверждаются и контролируются Министерством.

2. Контроль за реализацией инвестиционных программ осуществляется в отношении субъектов электроэнергетики, относящихся к числу субъектов, инвестиционные программы которых утверждаются Министерством, если они удовлетворяют одному 
из следующих критериев:

наличие доли Республики Марий Эл в уставном капитале субъекта электроэнергетики составляет не менее 50 процентов плюс одна голосующая акция;

субъект электроэнергетики предусматривает финансирование инвестиционной программы с использованием инвестиционных ресурсов, учитываемых при установлении цен (тарифов) 
в электроэнергетике, государственное регулирование которых 
в соответствии с законодательством Российской Федерации 
об электроэнергетике относится к полномочиям Министерства в области государственного регулирования цен (тарифов);

субъект электроэнергетики, в уставном капитале которого участвует Республика Марий Эл, предусматривает в инвестиционной программе строительство генерирующего объекта установленной мощностью 25 МВт и выше и (или) реконструкцию (модернизацию, техническое перевооружение) генерирующего объекта с увеличением установленной мощности на 25 МВт и выше.

3. Для осуществления контроля за реализацией инвестиционных программ Министерство вправе привлекать заинтересованные органы государственной власти, организации, а также Межотраслевой совет потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий в Республике Марий Эл (далее – Межотраслевой совет потребителей), утвержденный Указом Главы Республики Марий Эл 
от 16 сентября 2014 г. № 219 «О Межотраслевом совете потребителей 
по вопросам деятельности субъектов естественных монополий 
в Республике Марий Эл», который является постоянно действующим совещательно-консультативным органом при Главе Республики 
Марий Эл.

4. Лицами, осуществляющими контроль за реализацией инвестиционных программ, являются должностные лица отдела топливно-энергетического комплекса и отдела тарифного регулирования электрической и тепловой энергии (далее – должностные лица Министерства).

5. Контроль за реализацией инвестиционных программ осуществляется в форме:

1) анализа заключений (отчетов) о проведении технологического 
и ценового аудита отчетов о реализации инвестиционных программ 
и (или) инвестиционных проектов (при их наличии);

2) анализа отчетов о реализации инвестиционных программ, 
в том числе об использовании средств, предусмотренных в качестве источника финансирования инвестиционных программ;

3) анализа отчетов об осуществленных закупках товаров, работ 
и услуг для целей реализации инвестиционных проектов;

4) проведение проверок;

5) анализа исполнения субъектами электроэнергетики решений Правительства Республики Марий Эл, предусмотренных Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

6. Контроль за реализацией инвестиционных программ, осуществляемый в форме проверок, включает:

а) осуществление контроля:

за сроками строительства (реконструкции, модернизации, технического перевооружения) объектов электроэнергетики;

за формированием стоимости строительства (реконструкции, модернизации, технического перевооружения, приобретения) объектов электроэнергетики, в том числе анализ финансирования и освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам, проектной документации, первичных учетных документов, исполнительной документации, договорных отношений, порядка ценообразования, закупочной деятельности, осуществляемой субъектом электроэнергетики в целях строительства (реконструкции, модернизации, технического перевооружения, приобретения) объектов электроэнергетики;

за фактическим состоянием работ на площадке строительства (реконструкции, модернизации, технического перевооружения) объектов электроэнергетики, в том числе анализ разрешительной 
и правоустанавливающей документации, договоров присоединения 
к сетям инженерно-технического обеспечения и их синхронизации 
с проверяемым инвестиционным проектом, выборочная проверка физических объемов, соблюдения требований технических регламентов и готовности объектов к эксплуатации;

за достижением плановых показателей реализации инвестиционной программы;

б) осуществление анализа функционирования органов управления инвестиционными проектами и службы заказчика-застройщика.

7. Субъекты электроэнергетики, относящиеся к числу субъектов, инвестиционные программы которых утверждаются Министерством (далее – субъекты электроэнергетики), ежегодно, до 15 декабря, направляют с использованием интерактивных форм официального сайта федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее соответственно – сеть «Интернет», официальный сайт системы) 
в Министерство графики реализации утвержденных инвестиционных программ с указанием этапов строительства объектов электроэнергетики и информацию о планируемых закупках товаров, работ и услуг 
для целей реализации инвестиционных проектов в форме электронного документа, подписанного с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, в соответствии с формами, правилами заполнения указанных форм и требованиями к их форматам, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации 
по согласованию с Министерством цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций Российской Федерации.

8. В ходе осуществления контроля проверки проводятся Министерством в форме документарной проверки и (или) выездной проверки.

Организация документарной проверки проводится по месту нахождения Министерства.

Выездная проверка проводится по месту нахождения субъекта электроэнергетики и (или) по месту фактического осуществления 
его деятельности (реализации инвестиционного проекта).

9. Проверки проводятся Министерством в соответствии 
с графиком проверок, утверждаемым Министерством ежегодно, 
до 31 января года, в котором планируется проведение проверок. Проведение проверок в период до утверждения графика проверок 
на соответствующий год не допускается.

График проверок содержит следующие сведения:

наименования субъектов электроэнергетики, деятельность которых подлежит проверкам;

предмет проверки;

период, в котором планируется проведение проверки;

перечень органов исполнительной власти и организаций, участвующих в проверке.

В течение года, в котором планируется проведение проверок,
 по решению Министерства в график проверок могут вноситься изменения, в том числе в следующих случаях:

изменение сроков выполнения работ, предусмотренных графиками реализации инвестиционных программ, указанными в пункте 7 настоящего Порядка;

установление Министерством признаков недостоверности информации, содержащейся в отчетах о реализации инвестиционных программ;

выявление отклонений фактических значений показателей инвестиционного проекта от плановых значений, предусмотренных утвержденной инвестиционной программой (в том числе сроков реализации, стоимости, финансирования и (или) освоения капитальных вложений, основных проектных решений и состава основного оборудования).

10. Проверки проводятся на основании приказов о проведении проверки, издаваемых Министерством (далее - приказ о проведении проверки), в которых указываются:

вид проверки (выездная, документарная);

состав привлекаемых к проведению проверки должностных лиц Министерства, представителей государственных органов власти, организаций и Межотраслевого совета потребителей, указанных 
в пункте 3 настоящего Порядка, с указанием фамилии, имени, отчества 
и должности;

наименование субъекта электроэнергетики;

задачи и предмет проверки;

дата начала и срок проведения проверки, а также перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения задач проведения проверки;

порядок организации проверки;

перечень документов, представление которых субъектом электроэнергетики необходимо для достижения задач проведения проверки.

Срок проведения проверки составляет 25 рабочих дней. В случае необходимости по решению Министерства указанный срок может быть продлен до 40 рабочих дней.

Приказ о проведении проверки и приказ о продлении срока проведения проверки размещаются на официальном сайте Министерства в сети «Интернет».

11. Министерство направляет субъекту электроэнергетики уведомление о проведении проверки, содержащее дату начала и срок проведения проверки и указание на дату и место размещения приказа 
о проведении проверки (полный электронный адрес), не позднее 
чем за 10 рабочих дней до начала проведения проверки.

12. Руководитель субъекта электроэнергетики не позднее 
5 рабочих дней с даты получения уведомления о проведении проверки, указанного в пункте 11 настоящего Порядка, назначает должностное лицо субъекта электроэнергетики, уполномоченное на взаимодействие 
с лицами, проводящими проверку, (далее - уполномоченное должностное лицо субъекта электроэнергетики), осуществляющее 
в том числе:

представление документов, указанных в приказе о проведении проверки, а также в соответствии с дополнительными запросами Министерства;

организационное взаимодействие с лицами, проводящими проверку, в том числе по вопросу обеспечения доступа к месту нахождения субъекта электроэнергетики и (или) месту фактического осуществления его деятельности (реализации инвестиционного проекта);

подписание документов и пояснений, представляемых субъектом электроэнергетики в ходе проверки, в том числе актов контрольного обмера.

13. Руководитель или уполномоченное должностное лицо субъекта электроэнергетики обязаны предоставить лицам, проводящим проверку, доступ к месту нахождения субъекта электроэнергетики 
и (или) месту фактического осуществления его деятельности (реализации инвестиционного проекта) с даты начала проверки, 
но не ранее дня размещения приказа о проведении проверки 
на официальном сайте Министерства в сети «Интернет» в соответствии 
с абзацем десятым пункта 10 настоящего Порядка, на срок 
ее проведения, который определен в приказе о проведении проверки, 
а также представить лицам, проводящим проверку, документы, указанные в приказе о проведении проверки.

В целях обеспечения доступа лиц, проводящих проверку, 
на территорию объекта с ограниченным доступом (с повышенными требованиями к безопасности) должностное лицо Министерства, принимающее участие в проверке, уведомляет о посещении руководителя или уполномоченное должностное лицо субъекта электроэнергетики не позднее чем за 7 рабочих дней 
до посещения территории объекта с ограниченным доступом 
с представлением списка посетителей и иной информации, необходимой для оформления такого доступа.

В случае если в ходе проведения проверки (документарной 
и (или) выездной) выявлены ошибки и (или) противоречия 
в представленных субъектом электроэнергетики документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся в Министерстве документах 
и (или) полученным в ходе исполнения контрольных мероприятий, 
а также для целей уточнения документов и пояснений, представляемых субъектом электроэнергетики, должностное лицо Министерства, проводящее проверку, не позднее 7 рабочих дней до истечения срока окончания проверки может направить дополнительно в письменной форме запрос документов субъекту электроэнергетики (далее - запрос).

Руководитель (уполномоченное должностное лицо) субъекта электроэнергетики обязан направить лицам, проводящим проверку, документы, указанные в запросе, в течение 4 рабочих дней со дня 
его получения.

Днем получения лицами, проводящими проверку, документов считается дата поступления в Министерство сопроводительного письма к таким документам, указанная в штампе о его приеме.

В случае непредставления документов, указанных в приказе 
о проведении проверки и (или) в запросе, руководитель (уполномоченное должностное лицо) субъекта электроэнергетики несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14. Должностные лица Министерства, проводящие проверку, составляют акт о результатах проверки (в 2 экземплярах) в течение 
10 рабочих дней после ее завершения.

Акт о результатах проверки представляется для ознакомления руководителю и (или) уполномоченному должностному лицу субъекта электроэнергетики.

15. Акт о результатах проверки в течение 5 рабочих дней после 
их составления направляются субъекту электроэнергетики.

16. Субъекты электроэнергетики (за исключением сетевых организаций), инвестиционные программы которых утверждает Министерство, ежеквартально, не позднее чем через 45 дней после окончания отчетного квартала, направляют с использованием интерактивных форм официального сайта системы в форме электронного документа, подписанного с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, в Министерство отчеты 
о реализации инвестиционных программ и паспорта инвестиционных проектов, содержащие информацию (по состоянию на отчетную дату), предусмотренную пунктом 13 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года № 977 
«Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» 
(далее – паспорта инвестиционных проектов), за предыдущий квартал 
в соответствии с формами, правилами заполнения указанных форм 
и требованиями к их форматам, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации по согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации и Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

17.  Сетевые организации, инвестиционные программы которых утверждает Министерство, ежеквартально, не позднее чем через 45 дней после окончания отчетного квартала, размещают на официальном сайте системы в соответствии со стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации  от 21 января 2004 года № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» (далее – стандарты раскрытия информации), отчеты 
о реализации инвестиционных программ за предыдущий квартал 
и не позднее рабочего дня, соответствующего дню раскрытия указанной информации, направляют в Министерство с использованием интерактивных форм официального сайта системы уведомление, содержащее указание на дату и место размещения на официальном сайте системы (точный электронный адрес) указанной информации.

18. Субъекты электроэнергетики (за исключением сетевых организаций), инвестиционные программы которых утверждает Министерство, ежегодно, до 1 апреля, направляют в Министерство 
с использованием интерактивных форм официального сайта системы 
в форме электронного документа, подписанного с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, отчеты 
о реализации инвестиционных программ и паспорта инвестиционных проектов за предыдущий год в соответствии с формами, правилами заполнения указанных форм и требованиями к их форматам, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации 
по согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации и Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

19. Сетевые организации, инвестиционные программы которых утверждает Министерство, ежегодно, до 1 апреля, размещают 
на официальном сайте системы в соответствии со стандартами  раскрытия информации отчеты о реализации инвестиционных программ за предыдущий год и не позднее рабочего дня, соответствующего дню раскрытия указанной информации, направляют в Министерство 
с использованием интерактивных форм официального сайта системы уведомление, содержащее указание на дату и место размещения 
на официальном сайте системы (точный электронный адрес) указанной информации.

Министерство в течение 15 рабочих дней со дня получения отчетов и уведомлений, указанных в пунктах 18 и 19 настоящего Порядка, направляет указанные отчеты и уведомления в органы 
и организации, участвующие в утверждении соответствующих инвестиционных программ.

20. В случае возникновения у оператора федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - оператор) технических, программных неполадок или иных проблем, влекущих невозможность выполнения с использованием официального сайта системы действий (размещения информации, осуществления информационного взаимодействия), предусмотренных настоящим Порядком и (или) стандартами раскрытия информации, оператор 
в течение 24 часов с момента возникновения указанных неполадок 
и (или) проблем размещает на официальном сайте системы (при наличии возможности) и (или) на официальном сайте оператора в сети «Интернет» соответствующее объявление, содержащее дату и время возникновения указанных неполадок и (или) проблем.

В случае отсутствия возможности размещения на официальном сайте системы информации, предусмотренной настоящим Порядком 
и (или) стандартами раскрытия информации, вследствие возникновения у оператора технических, программных неполадок или иных проблем субъекты электроэнергетики представляют указанную информацию Министерству на электронных носителях информации в сроки, установленные настоящим Порядком и (или) стандартами раскрытия информации.

Министерство в течение 3 рабочих дней со дня поступления информации, указанной в абзаце втором настоящего пункта, размещает ее на своем официальном сайте в сети «Интернет», если оператором было размещено объявление, предусмотренное абзацем первым настоящего пункта.

В случае отсутствия возможности осуществления 
с использованием официального сайта системы и (или) единой системы межведомственного электронного взаимодействия информационного взаимодействия, предусмотренного настоящим Порядком, вследствие возникновения у операторов указанных информационных систем технических, программных неполадок или иных проблем такое информационное взаимодействие осуществляется путем направления 
с использованием электронных носителей информации или электронных средств связи соответствующих уведомлений, документов и сведений 
в форме электронных документов, подписанных с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, получателям, указанным в настоящем Порядке, в сроки, установленные настоящим Порядком.

Оператор в течение 24 часов с момента возобновления возможности размещения указанной информации и (или) осуществления информационного взаимодействия с использованием официального сайта системы размещает на официальном сайте системы 
и официальном сайте оператора в сети «Интернет» соответствующее объявление, содержащее дату и время такого возобновления.

Информация, размещенная в соответствии с положениями настоящего пункта на официальном сайте Министерства в сети «Интернет», в течение 3 рабочих дней со дня, указанного в объявлении оператора о возобновлении возможности размещения информации 
и (или) осуществления информационного взаимодействия 
с использованием официального сайта системы, размещается оператором на официальном сайте системы.

21. Для подписи субъектом электроэнергетики указанных 
в настоящем Порядке электронных документов используется усиленная квалифицированная электронная подпись лица, имеющего право действовать от имени субъекта электроэнергетики без доверенности, 
или его представителя, действующего на основании доверенности, 
в соответствии с Правилами использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг».

Для подписи Министерством указанных в настоящем Порядке электронных документов используется усиленная квалифицированная электронная подпись лица, имеющего право действовать от имени Министерства без доверенности, или его представителя, действующего на основании доверенности, в соответствии с Правилами использования усиленной квалифицированной электронной подписи органами исполнительной власти и органами местного самоуправления 
при организации электронного взаимодействия между собой, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2012 г. № 111 «Об электронной подписи, используемой органами исполнительной власти и органами местного самоуправления при организации электронного взаимодействия между собой, о порядке ее использования, а также об установлении требований к обеспечению совместимости средств электронной подписи».

Усиленная квалифицированная электронная подпись, указанная 
в абзацах первом и втором настоящего пункта, должна быть исполнена 
в формате отделенной электронной подписи. Имя файла, содержащего усиленную квалифицированную электронную подпись, должно содержать имя подписываемого файла электронного документа.

Если файлы электронных документов, указанные в настоящем Порядке, подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью представителя субъекта электроэнергетики, Министерства, действующего на основании доверенности, то квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи, принадлежащий владельцу усиленной квалифицированной электронной подписи, 
с использованием которой подписаны указанные электронные документы, должен содержать информацию о правомочиях указанного представителя на подписание соответствующего электронного документа либо к подписанным файлам электронных документов прилагается соответствующая доверенность, изготовленная 
в электронной форме, или электронный документ, содержащий образ соответствующей доверенности, изготовленной на бумажном носителе, равнозначность которого такой доверенности удостоверена нотариально.

22. Министерство в пределах своей компетенции:

а) организует мониторинг реализации инвестиционных программ;

б) анализирует и обобщает отчеты об исполнении инвестиционных программ, в том числе отчеты об исполнении графиков, представляемые субъектами электроэнергетики.

23. Министерство ежегодно, до 1 июня, представляет информацию в Министерство энергетики Российской Федерации о результатах контроля за исполнением инвестиционных программ за предыдущий год с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия в форме электронного документа, подписанного 
с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, в соответствии с формой, правилами заполнения указанной формы 
и требованиями к ее формату, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации по согласованию с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

________________