Приложение

Таблица 1

# Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы, республиканской целевой программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 год, факт | 2013 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Государственная программа Республики Марий Эл «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2013 - 2020 годы» |
| 1. | Доля ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях бюджетной сферы, прошедших специализированное обучение | процентов | 20 | 20 | 20 |  |
| 2. | Доля организаций, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма «Управление топливно-энергетическим комплексом Республики Марий Эл» |
| 1. | Удельный расход топлива на выработку электрической энергии | гр.у.т./кВт.ч | 249 | 248 | 248 | Оценка 2013 года, фактические данные будут предоставлены Республиканской службой по тарифам Республики Марий Эл после 1 апреля 2014 г. |
| 2. | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 174 | 173 | 168 |  |
| 3. | Уровень потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям | процентов | 12,8 | 12,5 | 12,1 |  |
| 4. | Уровень потерь тепловой энергии при ее передаче | процентов | 16 | 15 | 15 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5. | Доля объема электрической энергии, потребляемой садовыми и дачными домами, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний коллективных приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой садовыми и дачными домами | процентов | 5 | 20 | 100 |  |
| 6. | Доля объема воды, потребляемой садовыми и дачными домами, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний коллективных приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой садовыми и дачными домами | процентов | 0 | 15 | 0 | По данным Минсельхоза Республики Марий Эл централизованная система подачи воды на территории садоводческих товариществ отсутствует |
| Республиканская целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Марий Эл на период до 2020 года» |
| 1. | Динамика энергоемкости валового регионального продукта | кг.у.т./тыс. рублей | 28,6 | 27,4 | 23,6 |  |
| 2. | Доля объемов электрической энергии, потребляемой республиканскими государственными организациями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой республиканскими государственными организациями на территории Республики Марий Эл | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 3. | Доля объемов тепловой энергии, потребляемой республиканскими государственными организациями, | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой республиканскими государственными организациями на территории Республики Марий Эл |  |  |  |  |  |
| 4. | Доля объемов воды, потребляемой республиканскими государственными организациями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой республиканскими государственными организациями на территории Республики Марий Эл | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 5. | Доля объемов природного газа, потребляемого республиканскими государственными организациями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого республиканскими государственными организациями на территории Республики Марий Эл | процентов | 100 | 100 | 100 |  |

Таблица 2

# Сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ,

# основных мероприятий подпрограмм государственной программы Республики Марий Эл

| № п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия республиканской целевой программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реали-зации | оконча-ния реали-зации | начала реали-зации | оконча-ния реали-зации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма «Управление топливно-энергетическим комплексом Республики Марий Эл» |
| 1. | Участие в управлении топливно-энергетическим комплексом Республики Марий Эл | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 2013 | 2013 | Повышение энергетической безопасности и надежности энергоснабжения потребителей | Ежемесячно составлялся топливно - финансовый баланс по муниципальным образованиям Республики Марий Эл и еженедельно осуществлялся контроль по его исполнению с целью бесперебойного электро-теплоснабжения потребителей и обеспечения поставляемых энергоресурсов денежными средствами |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2. | Участие в социально-экономическом развитии Республики Марий Эл в области электроэнергетики | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 2013 | 2013 | обеспечение энергетическими ресурсами инвестиционных проектов, модернизация технологической базы энергетического комплекса Республики Марий Эл | Постановлением Правительства Республики Марий Эл от 25 апреля 2013 г. № 132 утверждена Программа перспективного развития электроэнергетики Республики Марий Эл на 2014 - 2018 годы |  |
| 3. | Проведение мероприятий по установке коллективных (на границе с централизованными системами) приборов учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии в дачных или садовых домах, которые объединены принадлежащими им или созданным ими организациями (объединениями) общими сетями инженерно-технического обеспечения, подключенными к системам централизованного снабжения энергетическими ресурсами | Минсельхоз Республики Марий Эл, органы местного самоуправления (по согласованию) | 2013 | 2015 | 2013 | 2013 | потребление энергоресурсов по приборам учета | Доля объема электрической энергии, потребляемой садовыми и дачными домами, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний коллективных приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой садовыми и дачными домами - 100 % | По данным Минсельхоза Республики Марий Эл централизованная система подачи воды, природного газа, тепловой энергии на территории садоводческих товариществ отсутствует |

Таблица 3

# Отчет об использовании бюджетных ассигнований республиканского бюджета

# Республики Марий Эл на реализацию государственной программы Республики Марий Эл

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, республиканской целевой программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. рублей) по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2013 | сводная бюджетная роспись на 31.12.2013 | кассовое испол-нение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Государственная программа | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2013 - 2020 годы | всего | Х | Х | Х | Х | 17 021,0 | 4 092,6 | 3 568,9 |
| Подпрограмма | Управление топливно-энергетическим комплексом Республики Марий Эл | всего |  | Х | Х | Х | 0 | 2 450,0 | 2 450,0 |
|  |  | Минэкономразвития республики Марий Эл | 840 | Х | Х | Х | 0 | 2 450,0 | 2 450,0 |
|  |  | Минсельхоз Республики Марий Эл | 882 | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 |
| Республиканская целевая программа | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Марий Эл на период до 2020 года | государственный заказчик-координатор |  | Х | Х | Х | 17 021,0 | 1 642,6 | 1 118,9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | соисполнитель - Минздрав Республики Марий Эл | 855 | Х | Х | Х | 3 357,0 | 1 642,6 | 1 118,9 |
|  |  | соисполнитель - Минобрнауки Республики Марий Эл | 874 | Х | Х | Х | 13 664,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 4

# Информация о расходах источников ресурсного обеспечения на реализацию целей

# государственной программы Республики Марий Эл

(тыс. рублей)

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, республиканской целевой программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (в соответствии с государственной программой) | Фактические расходы (кассовые расходы источников ресурсного обеспечения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Государственная программа | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2013 - 2020 годы | всего | 963 258,7 | 1 059 594,7 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 4 092,6 | 3 568,9 |
|  |  | средства сметных назначений и субсидий | 0 | 28 556,0 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл* | 45 663,9 | 36 334,5 |
|  |  | внебюджетные источники* | 913 502,2 | 991 135,3 |
| Подпрограмма | Управление топливно-энергетическим комплексом Республики Марий Эл | всего | 2 450,0 | 2 450,0 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 2 450,0 | 2 450,0 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл* | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники* | 0 | 0 |
| Республиканская целевая программа | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Марий Эл на период 2020 года | всего | 833 323,8 | 784 868,2 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 1 642,6 | 1 118,9 |
|  |  | средства сметных назначений и субсидий | 0 | 28 556,0 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл* | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники* | 831 681,2 | 755 193,3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальные программы | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | всего | 127 484,9 | 272 276,5 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл* | 45 663,9 | 36 334,5 |
|  |  | внебюджетные источники* | 81 821,0 | 235 942,0 |