Годовой отчет

о ходе реализации и об оценке эффективности государственной программы Республики Марий Эл «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2013 - 2025 годы» за 2019 год

В рамках реализации Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Республике Марий Эл с 2013 года действует государственная программа Республики Марий Эл «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2013 - 2025 годы», утвержденная постановлением Правительства Республики Марий Эл от 1 ноября 2012 г. № 406 (далее -Государственная программа).

Государственная программа включает в себя три подпрограммы: «Управление топливно-энергетическим комплексом Республики 
Марий Эл», «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Марий Эл» и «Развитие рынка газомоторного топлива в Республике Марий Эл».

Основные показатели (индикаторы) достижения поставленных целей и решения задач Государственной программы в 2019 году:

энергоемкость валового регионального продукта Республики Марий Эл за 2019 год соответствует плановому значению;

отношение расходов на приобретение энергетических ресурсов 
к объему валового регионального продукта Республики Марий Эл составляет 98,2 % от планового значения.

В рамках подпрограммы «Управление топливно-энергетическим комплексом Республики Марий Эл» в 2019 году были продолжены работы по реконструкции подстанции напряжением 110/6 кВ «Городская», проведены работы по замене трансформатора 110 кВ, в комплектном распределительном устройстве наружной установки установлены 20 высоковольтных ячеек, выполнено строительство четырех шинных мостов, проведена замена релейной защиты и автоматики трансформаторов 110 кВ.

В 2019 году разработана и утверждена Указом Главы Республики Марий Эл от 26 апреля 2019 года № 58 Программа перспективного развития электроэнергетики в Республике Марий Эл на 2020-2024 годы. Программой предусмотрена реконструкция и техническое перевооружение существующих генерирующих мощностей и сетевого оборудования республики напряжением 110 кВ и выше.

Плановые значения показателей подпрограммы «Управление топливно-энергетическим комплексом Республики Марий Эл» по объемам потребления тепловой и электрической энергии выполнены. Показатель «Максимум нагрузки энергосистемы Республики Марий Эл» ниже планового значения на 34,3 МВт в связи с уменьшением количества потребителей электрической энергии по уровню высокого напряжения. По показателю «Численности занятых в экономике республике  по виду деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» значение будет представлено Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Республике 
Марий Эл во 2 квартале 2020 года.

Сведения о достижении значений показателей подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в Республике Марий Эл» за отчетный период:

Плановые значения 5 общих целевых показателей в области энергосбережения выполнены. Показатели доли потребления холодной и горячей воды, расчеты за которые осуществляются по приборам учета составили от плановых 99,5 % и 99,6 % соответственно или 101 % от уровня 2018 года. Показатель доли объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета составил 99,8 % от планового.

Плановые значения 8 показателей по энергосбережению 
в государственном секторе достигнуты в полном объеме, показатель «Доля светодиодных источников света в освещении зданий, строений, сооружений, органов государственной власти Республики Марий Эл и государственных учреждений Республики Марий Эл» составил 84 % от планового, в связи с недостаточным финансированием из республиканского бюджета Республики Марий Эл. По показателю «Количество энергосервисных договоров (контрактов)», заключен энергосервисный контракт на выполнение работ, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов внутреннего освещения ГБУ Республики Марий Эл «Республиканский противотуберкулезный диспансер».

Плановые значения 4 показателей по энергосбережению 
в жилищном фонде выполнены, фактические значения 
3 показателей превысили плановые.

В связи с увеличением ввода новых площадей увеличились по сравнению с плановыми показатели: «Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах» - на 5 кВт.ч в расчете на 
1 кв.м, «Удельный расход природного газа в многоквартирных домах 
с индивидуальными системами газового отопления» - на 7 куб.м на 
1 кв.м и «Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах» превысил плановый в 1,2 раза.

Плановые значения 5 показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в промышленности, энергетике и системах коммунальной инфраструктуры достигнуты, 
по 3 показателям значение выше планового.

Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения, увеличился относительно планового значения на 1,3 % в связи с уменьшением количества потребителей электрической энергии по уровню высокого напряжения.

Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды увеличилась относительно планового значения на 10 % в связи 
с большим износом водопроводных сетей.

Удельный расход электрической энергии, используемой для транспортировки воды в системах водоснабжения, увеличился на 
0,05 кВт.ч на 1 куб. м.

По 3 показателям в области энергосбережения в транспортном комплексе значения равны нулю, в связи с отсутствием общественного транспорта на бензине и дизельном топливе, который регулируется Республикой Марий Эл. В государственных учреждениях Минздрава  Республики Марий Эл переведены на газомоторное топливо 
4 автотранспортных средства.

Исполнителями подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Марий Эл» на выполнение мероприятий за 2019 год 670,3 млн. рублей за счет внебюджетных источников.

Бюджетными республиканскими организациями на выполнение мероприятий по энергосбережению направлено 34,3 млн. рублей:

на замену приборов учета потребления топливно-энергетических ресурсов - 0,8 млн. рублей;

на установку энергосберегающих светильников - 3,9 млн. рублей;

на проведение ремонтных работ по утеплению ограждающих конструкций зданий, преимущественно ремонт кровли и фасада, работы по замене оконных блоков на пластиковые - 23,9 млн. рублей;

на метрологическое обеспечение измерений приборов учета потребления энергоресурсов - 0,5 млн. рублей;

на проведение технических мероприятий в системах электро-, 
тепло-, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения - 
5,2 млн. рублей.

Организациями коммунальной инфраструктуры на проведение энергосберегающих мероприятий было направлено 270,7 млн. рублей, 
в том числе:

ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола» - на перевод автотракторной техники на компримированный природный газ, использование шаровых кранов в качестве запорной арматуры, установку приборов учета энергоресурсов и модернизацию оборудования;

МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» - на реконструкцию подстанции напряжением 110/6 кВ «Городская», реконструкцию сети напряжением 0,4 кВ в г.Йошкар-Оле общей протяженностью 9,7 км;

филиал «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс» - на замену светильников на светодиодные;

филиал «Мариэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - на утепление стен зданий по энергосберегающим конструкциям, работу по реконструкции девяти подстанций напряжением 110 кВ в Медведевском, Звениговском, Волжском, Мари-Турекском, Килемарском, Оршанском и Горномарийском районах республики;

МУП «Водоканал» Йошкар-Ола» - на мероприятия по замене светильников на светодиодные и метрологическому обеспечению приборов учета потребления энергоресурсов.

В течение 2019 года организациями коммунальной инфраструктуры совместно с администрациями муниципальных образований Республики Марий Эл проводилась работа 
по выявлению и постановке на учет бесхозяйных объектов электроэнергетики. По состоянию на 1 января 2019 года на территории республики находилось 114 объектов электросетевого хозяйства, у которых собственник не определен, в том числе: 27 трансформаторных подстанций и 87 участков линий электропередачи общей протяженностью 46,47 км.

За 2019 год выявлено 15 объектов электроэнергетики, у которых собственник не определен, зарегистрировано право муниципальной собственности на 26 объектов, передано на баланс сетевой организации 3 трансформаторные подстанции; демонтирована 1 линия электропередачи.

В результате, на конец 2019 года осталось 99 бесхозяйных объектов электросетевого хозяйства, у которых собственник не определен, в том числе: 19 трансформаторных подстанций и 80 участков линий электропередачи, общей протяженностью 32,15 км.

Организациями реального сектора экономики направлено 
365,3 млн. рублей на выполнение мероприятий в области энергосбережения (в том числе АО «ММЗ» - 220,9 млн. рублей, 
АО «Завод «Копир» - 64,8 млн. рублей, АО «Волжский электромеханический завод» - 26,7 млн. рублей, ЗАО «Йошкар-Олинский мясокомбинат» - 17,8 млн. рублей, ООО «НПФ «Геникс» - 
17,3 млн. рублей, АО «ЗПП» - 6,1 млн. рублей).

Средства направлены на: модернизацию и техническое перевооружение, замену устаревшего оборудования на современное и энергоэффективное - 294,9 млн. рублей; капитальный ремонт зданий и сооружений - 27,8 млн. рублей; замену осветительных приборов на энергосберегающие - 27,8 млн. рублей; проведение энергетических обследований предприятий - 13,6 млн. рублей; метрологическое обеспечение измерений приборов учета потребления энергоресурсов - 0,6 млн. рублей; оснащение приборами учета потребления топливно-энергетических ресурсов - 0,6 млн. рублей.

В целях информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Министерство промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл на официальном сайте в разделе «Энергоэффективность» по истечении каждого квартала размещало информацию о ходе реализации мероприятий государственной программы Республики Марий Эл «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2013 - 2025 годы», о проведении государственной политики в области энергосбережения и нормативные правовые акты.

В целях информирования населения о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в республиканских средствах массовой информации за 2019 г.  опубликовано порядка 101 статьи в печатных изданиях: «Марийская правда», «Марий Эл», «Кугарня», «Ямде Лий», «Моркинская земля», «Вести», «Вестник района», «Вперед», «Край сернурский», «Звениговская неделя», «Восход», «Заря», «Знамя», «Ведомости Козьмы и Дамиана», «Наша жизнь», «Волжская правда» и других.

В целях стимулирования интереса к деятельности компаний топливно-энергетического комплекса (далее – ТЭК) и профессии работника ТЭК, выявления и поощрения лучших СМИ, объективно и профессионально информирующих общественность о развитии ТЭК, Министерством промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл был проведен региональный этап Пятого Всероссийского конкурса СМИ, пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций «МедиаТЭК», по итогам которого в номинации «Современное производство и развитие ТЭК (за профессиональное освещение деятельности компаний и органов власти в области развития ТЭК и внедрения новых технологий в отрасли) победителями признаны:

ООО «Газета «Марий Эл»;

АУ «Редакция Сернурских районных газет «Край сернурский» и «Шернур вел».

В целях популяризации энергосберегающего образа жизни и повышения энергоэффективности  Министерством промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл совместно с Министерством образования и науки Республики Марий Эл был организован и проведен IV Фестиваль энергосбережения и экологии #ВместеЯрче -2019. Фестиваль прошел 7 сентября 2019 года в формате семейного праздника в г. Йошкар-Оле в Центральном парке культуры и отдыха.

На Фестивале была представлена модель легкового транспорта на газомоторном топливе Лада Веста CNG, для заправки которого используется газ метан - более экологичный и экономичный вид топлива по сравнению с бензином.

АО «Марийский машиностроительный завод» был представлен ряд уличных светодиодных светильников, которые уже нашли свое применение на улицах городов и районных центров республики.

На Фестивале были вручены дипломы победителям регионального этапа Пятого Всероссийского конкурса СМИ «МедиаТЭК», победителям конкурса детских рисунков «Чистая энергия и экологически чистые автомобили» и активным участникам Фестиваля.

До октября 2019 г. в республике проходила социальная компания в поддержку Фестиваля, включая тематические недели энергосбережения в школах, творческие и научно-исследовательские конкурсы, викторины и дни открытых дверей на предприятиях ТЭК с демонстрацией энергосберегающего оборудования.

Постановлением Правительства Республики Марий Эл от 2 июля 2019 года № 215 государственная программа Республики Марий Эл «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2013 - 2025 годы» дополнена подпрограммой «Развитие рынка газомоторного топлива в Республике Марий Эл». Подпрограммой предусмотрено строительство сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций на территории Республики Марий Эл, а также перевод транспортных средств на использование компримированного природного газа.

Также в республике реализуется План мероприятий «дорожная карта» по переходу на энергоэффективные системы освещения, утвержденный распоряжением Правительства Республики Марий Эл 
от 10 августа 2017 г. № 352-р, в рамках которого государственные учреждения Республики Марий Эл, органы местного самоуправления и организации с регулируемыми видами деятельности устанавливают светодиодные светильники.

По итогам 2019 года доля светодиодного освещения в государственных учреждениях Республики Марий Эл составила 
16,7 %, в муниципальных учреждениях - 9 %, уличном освещении  
37 %,  в организациях с регулируемыми видами деятельности - 51 %.

В рамках выполнения распоряжения Правительства Республики Марий Эл № 753-р от 14 декабря 2018 г. «О порядке координации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в части подготовки и реализации государственных и муниципальных энергосервисных договоров (контрактов) в целях модернизации освещения» заключены энергосервисные контракты, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов внутреннего освещения в муниципальных учреждениях 
МОУ «Визимьярская СОШ» и МОУ «СОШ № 3 п.Советский».

Оценка эффективности реализации Государственной программы

Оценка эффективности реализации Государственной программы проводилась исходя из  оценки степени достижения целей и решения задач, оценки соответствия фактических значений показателей их целевым значениям, оценки степени реализации мероприятий Государственной программы.

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации Государственной программы проведена количественная оценка эффективности по следующим составляющим:

1. Оценка степени реализации основных мероприятий, ведомственных целевых программ и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (оценивается для каждой подпрограммы):

где - количество мероприятий, выполненных в полном объеме из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

- общее количество мероприятий, запланированных 
к реализации в отчетном году.

По первой подпрограмме «Управление топливно-энергетическим комплексом Республики Марий Эл»:

По второй подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Марий Эл»: ;

По третьей подпрограмме «Развитие рынка  газомоторного рынка в Республике Марий Эл»:

2. Оценка степени достижения целей и решения задач государственной программы и подпрограмм, входящих в Государственную программу:

;

где - значение показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы (государственной программы), фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение показателя, характеризующего цели 
и задачи подпрограммы (государственной программы);

- степень реализации подпрограммы (государственной программы);

;

3. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов (оценивается для каждой подпрограммы):

Средства республиканского бюджета Республики Марий Эл на реализацию подпрограмм в 2019 году не выделялись. Фактические расходы из внебюджетных источников финансирования превышают запланированный уровень и считаются выполненными.

где  - фактические (плановые) расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

4. Оценка эффективности использования средств республиканского бюджета Республики Марий Эл (оценивается для каждой подпрограммы):

Средства республиканского бюджета Республики Марий Эл на реализацию подпрограмм в 2019 году не выделялись.

;

5. Оценка эффективности реализации подпрограмм, входящих в Государственную программу:

;

.

6. Оценка эффективности реализации Государственной программы:

Коэффициенты значимости подпрограмм Государственной программы:

«Управление топливно-энергетическим комплексом Республики Марий Эл» - 0,34;

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Марий Эл» - 0,33;

«Развитие рынка газомоторного топлива в Республике Марий Эл» 0,33.

Эффективность реализации Государственной программы Республики Марий Эл «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2013 - 2025 годы» по итогам 2019 года составляет 0,97 и оценивается как высокая, так как показатель ЭРгп соcтавляет 
не менее 0,9.

В 2019 году в постановление Правительства Республики Марий Эл от 1 ноября 2012 г. № 406 «О государственной программе Республики Марий Эл «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2013-2025 годы» были внесены изменения постановлением Правительства Республики Марий Эл от 7 мая 2019 г. № 138. Изменения вносились с целью уточнения объемов и источников финансирования мероприятий программы по итогам 2018 года, а также корректировкой планируемых значений целевых показателей в соответствии с фактически достигнутыми за предыдущий год.

_______________

Приложение

Таблица 1

# СВЕДЕНИЯ

# о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год, факт | 2019 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Государственная программа Республики Марий Эл «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2013 - 2025 годы» |
| 1. | Энергоемкость валового регионального продукта республики Марий Эл | т.у.т. / млн. рублей | 19,0 | 18,9 | 18,9 | Оценка 2019 года |
| 2. | Отношение расходов на приобретение энергетических ресурсов к объему валового регионального продукта Республики Марий Эл | процентов | 11,3 | 11,2 | 11,0 |  |
| Подпрограмма «Управление топливно-энергетическим комплексом Республики Марий Эл» |
| 1. | Объем потребления электрической энергии в Республике Марий Эл | млн. кВтч | 2612,8 | 2686,0 | 2661,1 |  |
| 2. | Максимум потребления электрической мощности энергосистемы Республики Марий Эл | МВт | 454,4 | 504,0 | 469,7 | Уменьшение количества потребителей электрической энергии по уровню высокого напряжения |
| 3. | Объем потребления тепловой энергии на территории Республики Марий Эл | тыс. Гкал | 4640,2 | 4640,0 | 4515,5 |  |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 |
| 4. | Численность занятых в экономике республики по виду деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» | тыс. человек | 7,3 | 7,3 | 6,9 | Оценка 2019 года, фактические данные будут представлены Маристатом во 2 квартале 2020 г. |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Марий Эл» |
| Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| 1. | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Республики Марий Эл | процентов | 99,8 | 99,9 | 99,9 |  |
| 2. | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Республики Марий Эл | процентов | 73,0 | 75,0 | 76,0 |  |
| 3. | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Республики Марий Эл | процентов | 80,8 | 82,0 | 81,6 |  |
| 4. | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Республики Марий Эл | процентов | 83,0 | 84,0 | 83,7 |  |
| 5. | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного | процентов | 98,3 | 98,3 | 98,1 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | газа, потребляемого (используемого) на территории Республики Марий Эл |  |  |  |  |  |
| 6. | Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Республики Марий Эл | процентов | 0 | 0 | 0 |  |
| 7. | Доля объема производства электрической энергии генерирующими объектами, функционирующими на основе использования возобновляемых источников энергии, в совокупном объеме производства электрической энергии на территории Республики Марий Эл (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25МВт) | процентов | 0 | 0 | 0 |  |
| 8. | Ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, на территории Республики Марий Эл (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25МВт) | МВт | 0 | 0 | 0 |  |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в государственном секторе |
| 9. | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов государственной власти Республики Марий Эл и государственных учреждений Республики Марий Эл (в расчете на 1 кв. м общей площади) | кВтч/кв. м | 29,8 | 29,7 | 29,7 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10. | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов государственной власти Республики Марий Эл и государственных учреждений Республики Марий Эл (в расчете на 1 кв. м общей площади) | Гкал/кв. м | 0,16 | 0,158 | 0,15 |  |
| 11. | Удельный расход холодной воды на снабжение органов государственной власти Республики Марий Эл и государственных учреждений Республики Марий Эл (в расчете на 1 человека) | куб. м/чел. | 10,14 | 11,2 | 10,14 |  |
| 12. | Удельный расход горячей воды на снабжение органов государственной власти Республики Марий Эл и государственных учреждений Республики Марий Эл (в расчете на 1 человека) | куб. м/чел. | 3,5 | 3,5 | 3,4 |  |
| 13. | Удельный расход природного газа на снабжение органов государственной власти Республики Марий Эл и государственных учреждений Республики Марий Эл (в расчете на 1 человека) | куб. м/чел. | 85,0 | 84,5 | 84,5 |  |
| 14. | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами государственной власти Республики Марий Эл и государственными учреждениями Республики Марий Эл | штук | 0 | 1 | 1 |  |
| 15. | Доля светодиодных источников света в освещении зданий, строений, сооружений, находящихся на праве оперативного управления или ином законном основании у органов государственной власти Республики Марий Эл и государственных учреждений Республики Марий Эл, от общего количества | процентов | 13,5 | 20,0 | 16,7 | Недостаточное финансирование из республиканского бюджета Республики Марий Эл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | источников света в указанных зданиях, строениях, сооружениях |  |  |  |  |  |
| 16. | Доля зданий, строений, сооружений, находящихся на праве оперативного управления или ином законном основании у органов государственной власти Республики Марий Эл и государственных учреждений Республики Марий Эл, оснащенных индивидуальными тепловыми пунктами с автоматическим погодным регулированием температуры теплоносителя, в общем количестве указанных зданий, строений, сооружений | процентов | 5,4 | 5,5 | 6,3 |  |
| 17. | Доля государственных учреждений Республики Марий Эл, предоставивших декларацию о потреблении энергетических ресурсов за отчетный год, в общем количестве государственных учреждений Республики Марий Эл | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |
| 18. | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв. м | 0,18 | 0,179 | 0,17 |  |
| 19. | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб. м/чел. | 34,6 | 34,5 | 34,21 |  |
| 20. | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб. м/чел. | 14,2 | 14,1 | 14,0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 21. | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВтч / кв. м | 22,04 | 23,69 | 28,7 | Превышение планового значения на 5,01 кВтч/кв.м. связано с увеличением ввода новых площадей. |
| 22. | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | тыс. куб. м / кв. м | 0,054 | 0,052 | 0,059 | Превышение планового значения на 0,007 тыс.куб.м/кв.м. связано с увеличением ввода новых площадей. |
| 23. | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) | тыс. куб. м/чел. | 0,103 | 0,102 | 0,099 |  |
| 24. | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | т.у.т./кв. м | 0,039 | 0,038 | 0,046 | Показатель увеличился на 0,008 т.у.т./кв.м от планового в связи с ростом потребления электрической энергии |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в промышленности, энергетике и системах коммунальной инфраструктуры |
| 25. | Удельный расход топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями | т.у.т./тыс. МВтч | 267,0 | 266,0 | 257,5 |  |
| 26. | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями | т.у.т./млн. Гкал | 159,0 | 160,4 | 159,0 |  |
| 27. | Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии | процентов | 10,9 | 10,5 | 10,2 |  |
| 28. | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | кВтч/Гкал | 21,1 | 22,6 | 22,9 | Увеличение показателя на 1,3 % относительно планового значения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  | с произошло в связи с уменьшением количества потребителей электрической энергии по уровню высокого напряжения |
| 29. | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | процентов | 13,2 | 13,1 | 13,1 |  |
| 30. | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | процентов | 18,7 | 19,0 | 20,93 | Превышение фактического значения относительно планового на 10 % связано с большим износом водопроводных сетей |
| 31. | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) | тыс. кВтч/куб. м | 0,00069 | 0,00075 | 0,0008 |  |
| 32. | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) | тыс. кВтч/куб. м | 0,00069 | 0,00065 | 0,0006 |  |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе |
| 33. | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации | единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 34. | Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным газом, используемыми в качестве моторного топлива и электрической энергии | единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| 35. | Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется субъектом Российской Федерации | единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| 36. | Количество транспортных средств, используемых органами государственной власти субъекта Российской Федерации государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями субъекта Российской Федерации, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых | единиц | 4 | 4 | 4 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие рынка газомоторного топлива в Республике Марий Эл» |
| 1 | Количество автомобильных газонаполнительных компрессорных станций | единиц | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Количество транспортных средств, переоборудованных на использование компримированного природного газа | единиц | - | 16 | 16 |  |

_____________

Таблица 2

# СВЕДЕНИЯ

# о выполнении основных мероприятий  государственной программы Республики Марий Эл

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  на 2013-2025 годы»

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реали-зации | оконча-ния реали-зации | начала реали-зации | оконча-ния реали-зации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма «Управление топливно-энергетическим комплексом Республики Марий Эл» |
| 1. | Участие в управлении топливно-энергетическим комплексом Республики Марий Эл | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 2019 | 2019 | Повышение энергетической безопасности и надежности энергоснабжения потребителей | Проводился ежемесячный мониторинг технико-экономических показателей организаций топливно-энергетического комплекса, ежегодно составляется топливно-энергетический баланс |  |
| 2. | Участие в социально-экономическом развитии Республики Марий Эл в области электроэнергетики | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 2019 | 2019 | Обеспечение энергетическими ресурсами инвестиционных проектов, модернизация технологической базы энергетического комплекса Республики Марий Эл | Указом Главы Республики Марий Эл от 26 апреля 2019 года № 58 утверждена Программа перспективного развития электроэнергетики в Республике Марий Эл на 2020-2024 годы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Марий Эл» |
| 1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в государственном секторе | государственные организации Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 2019 | 2019 | Выявление потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Бюджетными республиканскими организациями за 2019 год проведены мероприятия по установке энерго-сберегающих (светодиодных) светильников; проведены ремонтные работы по утеплению ограждающих конструкций зданий и технические мероприятия по энергосбережению в системах электро-, тепло-, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения |  |
| 2. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде | Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл, управляющие компании (по согласованию) | 2013 | 2025 | 2019 | 2019 | Снижение потребления энергоресурсов населением республики за счет установки приборов учета | За 2019 г. доля объемов коммунальных ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме коммунальных ресурсов, потребляемых в МКД, составила: электрической энергии - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 94,7%, тепловой энергии - 59,0 %, холодной и горячей воды - 81,0 %. |  |
| 3. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры | организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности (производство, передачу и снабжение энергетических ресурсов и воды) (по согласованию) | 2013 | 2025 | 2019 | 2019 | Сокращение потерь при транспортировке тепловой, электрической энергии, воды, улучшение экологической безопасности и повышение эффективности использования оборудования | Организациями коммунальной инфраструктуры в 2019 году проводилась работа по установке приборов учета потребления энергоресурсов, замене светильников на светодиодные, осуществлялось техническое перевооружение, реконструкция, модернизация и строительство инженерных коммуникаций |  |
| 4. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях реального сектора экономики | организации реального сектора экономики (по согласованию) | 2013 | 2025 | 2019 | 2019 | Снижение потребления энергоресурсов в процессе производственной деятельности, повышение эффективности топлива и энергии, уменьшение непродуктивных | Организации реального сектора экономики в 2019 году оснащали приборами учета потребления топливно-энергетических ресурсов здания и сооружения предприятий; проводили замену осветительных |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  | потерь тепла использования | приборов на энергосберегающие, осуществляли замену устаревшего оборудования на современное и энергоэффективное |  |
| 5. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе | Минтранс Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 2019 | 2019 | Увеличение объема потребления газомоторного топлива | Государственными учреждениями Республики Марий Эл переведены на газомоторное топливо 4 автотранспортных средства |  |
| 6. | Субсидии на реализацию мероприятий (проектов) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2018 | 2025 | 2019 | 2019 | Возмещение части затрат хозяйствующим субъектам на приобретенное ими энергоэффектив-ное оборудование, используемое в процессе реализации мероприятий (проектов) в области энергосбережения | Средства республиканского бюджета Республики Марий Эл на реализацию мероприятия не выделялись |  |
| 7. | Информационное обеспечение мероприятий в области энергосбережения и | Минэкономразвития Республики Марий Эл, Минкультуры | 2013 | 2025 | 2019 | 2019 | Формирование общественного сознания в пользу энергосбережения | В средствах массовой информации республики осуществлялась |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | повышения энергетической эффективности | Республики Марий Эл |  |  |  |  |  | трансляция тематических радио- и телепередач, опубликована 101 статья в сфере энергосбережения в печатных изданиях «Марийская правда», «Марий Эл», «Кугарня», «Ямде Лий», «Вести», «Волжская правда», «Край сернурский», «Заря» и других газетах. |  |
| Подпрограмма «Развитие рынка газомоторного топлива в Республике Марий Эл» |
| 1. | Строительство автомобильных газонаполнительных компрессорных станций | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2020 | 2025 | - | - | - | - | - |
| 2. | Переоборудование транспортных средств для использования компримированного природного газа | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2020 | 2025 | - | - | - | - | - |
| 3. | Популяризация использования природного газа (метана) в качестве моторного топлива | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2020 | 2025 | - | - | - | - | - |

___________

# Таблица 3

# ОТЧЕТ

# об использовании бюджетных ассигнований республиканского бюджета

# Республики Марий Эл на реализацию государственной программы Республики Марий Эл

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2019 | сводная бюджетная роспись на 31.12.2019 | кассовое испол-нение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Государственная программа | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2013 - 2025 годы | всего | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма | Управление топливно-энергетическим комплексом Республики Марий Эл | всего | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Марий Эл | всего | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма | Развитие рынка газомоторного топлива в Республике Марий Эл | всего | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 |

# ________________

# Таблица 4

# ИНФОРМАЦИЯ

# о расходах источников финансового обеспечения на реализацию целей

# государственной программы Республики Марий Эл

(тыс. рублей)

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (в соответствии с государственной программой) | Фактические расходы (кассовые расходы источников финансового обеспечения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Государственная программа | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2013 - 2025 годы | всего | 556 732,4 | 670 298,9 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0 | 0 |
|  |  | средства сметных назначений и субсидий | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 556 732,4 | 670 298,9 |
| Подпрограмма | Управление топливно-энергетическим комплексом Республики Марий Эл | Всего | 0 | 0 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Марий Эл | Всего | 556 732,4 | 670 298,9 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0 | 0 |
|  |  | средства сметных назначений и субсидий | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 556 732,4 | 670 298,9 |
| Подпрограмма | Развитие рынка газомоторного топлива в Республике Марий Эл | всего | 0 | 0 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0 | 0 |
|  |  | средства сметных назначений и субсидий | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |

___________