Годовой отчет

о ходе реализации и об оценке эффективности Государственной программы Республики Марий Эл «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности (2013-2025 годы)» за 2019 год

а) конкретные результаты, достигнутые за отчетный период:

сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограмм с обоснованием отклонений 
по показателям (индикаторам), плановые значения по которым 
не достигнуты;

Показатели (индикаторы) подпрограммы «Развитие промышленного комплекса»:

1. Индекс промышленного производства по итогам 2019 года составил 107,1% при плановом показателе 101,5 %.

Рост промышленного производства отмечен на предприятиях по следующим видам деятельности: производство компьютеров, электронных и оптических изделий производству (146,0 %), прочей неметаллической минеральной продукции (122,0 %), пищевых продуктов (117,5 %), производству напитков (119,6 %), текстильных изделий (127,5%), бумаги бумажных изделий (102,6%), производству готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (125,9 %), резиновых и пластмассовых изделий (118,7 %), лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (121,8%), металлургическому (193,7%), производству машин и оборудования, не включенных в другие группировки (102,6 %), производству мебели (106,5%) и др.

В режиме наращивания объемов производства в отчетный период работали предприятия обрабатывающих производств республики: 
АО «Марийский машиностроительный завод», ООО «Птицефабрика Акашевская», АО «Контакт», ООО «Потенциал», АО «Марийский ЦБК», ОАО «Марбиофарм», ООО «Маризернопродукт», АО «Полаир-Недвижимость», ООО «Потенциал», ООО «Объединение Родина», 
АО «Мовен», ЗАО «Сернурский сырзавод», ООО НПФ «Геникс», 
ООО «Марийская Картонажная Мануфактура», АО «КЗ Электродвигатель», ООО «Йошкар-Олинская обувная фабрика», ЗАО «Марийский завод силикатного кирпича» и др.

2. «Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в части промышленного производства (без НДС, акциза и аналогичных обязательных платежей».

За отчетный год значение показателя «Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (без НДС, акциза и аналогичных обязательных платежей) составило 173680,9 млн.рублей, темп роста к уровню 2018 года составил 102,3% (запланированный показатель - 182826,9 млн. рублей). В том числе объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами организациями обрабатывающих производств составил 156 692,8 млн. рублей (темп роста к 2018 году -  102,8%), организациями по добыче полезных ископаемых - 
562,9 млн. рублей (темп роста - 85,8%), обеспечению электрической энергией, газом и паром - 11 782,6 млн. рублей (темп роста - 99,7%), водоснабжению, водоотведению, организации сбора и утилизации отходов - 4642,6 млн. рублей (темп роста - 94,8%).

Не достижение показателя объясняется временной приостановкой
в течение 2019 года производственной деятельности ООО «Марийский нефтеперерабатывающий завод» (январь, август - октябрь). В результате чего, по итогам 2019 года ООО «Марийский нефтеперерабатывающий завод» отгружено промышленной продукции на 48% меньше, чем
в 2018 году.

3. «Индекс производительности труда по обрабатывающим производствам»

Значение показателя за 2019 год по оценке составит 104,5 %.

4. «Объем инвестиций в основной капитал по организациям обрабатывающих производств (без субъектов малого предпринимательства)»

Оценочное значение показателя за 2019 год составило 
3575,0 млн. рублей (программой на 2019 год было предусмотрено 
3500,0 млн. рублей) (отчетность квартальная).

5. «Количество реализуемых инвестиционных проектов 
по техническому перевооружению и модернизации производственных мощностей, освоению производства новых видов конкурентоспособной продукции»

За 2019 год количество реализуемых инвестиционных проектов 
по техническому перевооружению и модернизации производственных мощностей, освоению составило 39 инвестиционных проектов (запланированный показатель 39 инвестиционных проектов).

6. «Объем инвестиций в основной капитал в рамках реализации инвестиционных проектов, направленных на техническое перевооружение и модернизацию производственных мощностей»

Значение показателя за 2019 год составило 5453,5 млн. рублей (программой на 2019 год было предусмотрено 5050,0 млн. рублей).

7. «Создание рабочих мест в рамках реализации инвестиционных проектов»

В рамках реализации инвестиционных проектов в 2019 году создано 142 новых рабочих места (запланированный показатель – 300 рабочих мест). Снижение показателя произошло за счет реализации в период 
с 2017 по 2019 гг. крупного инвестиционного проекта по строительству, реконструкции и модернизации птицеводческого комплекса 
ООО «Птицефабрика Акашевская». В 2017-2018 гг. было создано основное количество рабочих мест - 574, в 2019 г. всего 30 рабочих мест.

8. «Снижение энергоемкости продукции в обрабатывающих производствах»

В целях реализации Республиканской целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в Республике Марий Эл основными промышленными предприятиями республики за 2019 год осуществлены мероприятия в области энергосбережения на общую сумму 365,25 млн. рублей, в том числе:  на оснащение приборами учета потребления топливно-энергетических ресурсов –  0,55 млн. рублей, проведение энергетических исследований зданий и сооружений предприятий – 13,57 млн. рублей, замену ламп накаливания на энергосберегающие 27,80 млн. рублей, капитальный ремонт зданий и сооружений по энергосберегающим проектам – 27,84 млн. рублей, метрологическое обеспечение измерений приборов учета потребления энергоресурсов на предприятии – 0,59 млн. рублей, модернизацию и техническое перевооружение, замену устаревшего оборудования на современное и эффективное – 294,90 млн. рублей.

9. «Количество высокопроизводительных рабочих мест 
в организациях обрабатывающих производств»

В республике на промышленных предприятиях продолжают создаваться высокопроизводительные рабочие места, оснащенные современными высокотехнологичным оборудованием и обеспечивающие высокую производительность труда. Высокопроизводительные рабочие места создаются и в рамках реализации инвестиционных проектов.

По оценке в 2019 году в организациях обрабатывающих производств планируется 28598 высокопроизводительных рабочих мест.

Показателями (индикаторами) подпрограммы «Развитие инновационной деятельности» являются:

1. Удельный вес организаций, осуществляющих инновационную деятельность.

Указанный показатель рассчитывается Территориальным органом государственной статистики по Республике Марий Эл. Срок представления – июль 2020 года.  По оценке в 2019 году удельный вес организаций, осуществляющих инновационную деятельность, составит
10 % (плановый показатель составляет 14,0%). Не достижение показателя объясняется снижением заинтересованности предприятий во внедрении инноваций в производственную деятельности и в выпуске инновационной продукции ввиду неопределенности перспектив развития рынков сбыта. Наблюдается снижение инновационной активности в следующих видах деятельности: производство пищевых продуктов, производство готовых металлических изделий, обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха, деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа.

2. Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте относительно уровня
 2011 года;

Данный показатель рассчитывается Федеральной службой государственной статистики. Срок представления по субъектам Российской Федерации за 2018 год – 15 марта 2020 года. По оценке за 
2018 год данный показатель составит – 132,0%, за 2019 год – 133,5%.
По оценке отклонения отсутствуют.

3. Доля внутренних затрат на исследования и разработки в валовом региональном продукте.

Данный показатель рассчитывается Федеральной службой государственной статистики. Срок представления по субъектам Российской Федерации за 2018 год – март 2020 года. По оценке 
за 2018 год данный показатель составит – 0,18%, за 2019 год – 0,16%. Планируется снижение показателя ввиду снижения затрат на научные исследования и разработки.

описание результатов реализации наиболее значимых ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм

В рамках реализации основных мероприятий Подпрограммы «Развитие промышленного комплекса»:

1.1. «Стимулирование развития промышленности Республики Марий Эл» государственной программы Республики Марий Эл «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности
(2013-2025 годы)» подпрограммы «Развитие промышленного комплекса» 
в целом по промышленности проведена следующая работа:

организовывались регулярные встречи с руководителями организаций по рассмотрению результатов их финансово-хозяйственной деятельности и перспектив развития;

ежемесячно осуществлялись различные виды мониторинга основных экономических показателей как в целом по промышленности, так и деятельности основных налогообразующих предприятий республики, производящих промышленную продукцию, включая предприятия, с которыми министерством заключены Соглашения о сотрудничестве, позволяющие прослеживать ситуацию в сфере промышленной деятельности;

реализовывались мероприятия по стимулированию создания и развития перспективных промышленных производств, промышленной кооперации и притока инвестиций, включая содействие экспорту высокотехнологичной продукции, совершенствование законодательства, сопровождение инвестиционных проектов, повышение инвестиционной привлекательности, информационная и нормативно-методическая поддержка и др.

- в целях создания и развития промышленного кластера в Республике Марий Эл зарегистрирована Автономная некоммерческая специализированная организация промышленного кластера Республики Марий Эл. В состав кластера вошли ведущие промышленные предприятия и образовательные организации высшего образования в Республике
Марий Эл. В рамках проведения Российского инвестиционного форума – 2019 (г. Сочи) заключено соглашение о сотрудничестве между Правительством Республики Марий Эл и Ассоциацией организаций содействия развитию кластеров и технопарков;

По итогам финансово-хозяйственной деятельности основных промышленных предприятий, реализации новых инвестиционных проектов и проектов в области модернизации производства организациями республики индекс промышленного производства по итогам 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года составил 107,1 %. В основных видах производства зафиксированы следующие индексы: обрабатывающие производства – 109,9 %, добыча полезных ископаемых – 96,4 %, обеспечение электрической энергией, газом и паром – 94,6 %, водоснабжение; водоотведение – 95,9 %. Объем отгруженных товаров составил 173,7 млрд. рублей.

Наибольшая доля отгрузки приходится на предприятия обрабатывающих видов производства – 90,2 % от общего объема отгрузки, или 156,7 млрд. рублей.

В составе обрабатывающих производств наибольший вклад в увеличение промышленного производства внесли предприятия республики: АО «Марийский машиностроительный завод», ООО «Птицефабрика Акашевская», АО «Контакт», ООО «Потенциал», АО «Марийский ЦБК», ОАО «Марбиофарм», ООО «Маризернопродукт», АО «Полаир-Недвижимость», ООО «Потенциал», ООО «Объединение Родина», АО «Мовен», ЗАО «Сернурский сырзавод», ООО НПФ «Геникс», 
ООО «Марийская Картонажная Мануфактура», АО «КЗ Электродвигатель», ООО «Йошкар-Олинская обувная фабрика», ЗАО «Марийский завод силикатного кирпича» и др.

1.2. «Техническое перевооружение и модернизация производства, реализация инвестиционных проектов»

В 2019 году Минэкономразвития республики осуществлялась работа по привлечению инвестиций в модернизацию промышленных предприятий, увеличению загрузки предприятий и расширению рынков сбыта, в том числе в рамках федеральных целевых программ. Вложение инвестиций на предприятиях осуществляется за счет собственных и заемных средств организаций.

Ежеквартально осуществляется мониторинг инвестиционной деятельности ведущих промышленных предприятий и ежемесячный мониторинг реализации новых и направленных на модернизацию и техническое перевооружение производства крупных инвестиционных проектов, планируемых к реализации в 2019-2020 годах, на общую сумму порядка 8,0 млрд. рублей. В рамках реализации проектов будет создано более 1,2 тыс. новых рабочих мест.

За 2019 года объем инвестиций в основной капитал, в том числе в рамках реализации новых и направленных на техническое перевооружение и модернизацию производства инвестиционных проектов составил 
5,9 млрд. рублей.

Основную долю инвестиций в обрабатывающих производствах республики с учетом реализации инвестиционных проектов и проводимой модернизацией основных фондов в 2019 году обеспечивали такие предприятия как, как АО «Марийский ЦБК» (830,0 млн. рублей), 
АО «ММЗ» (736,4 млн. рублей), ЗАО «Портал» (221,55 млн. рублей), 
ЗАО «Йошкар-Олинский мясокомбинат» (166,42 млн. рублей), 
ООО «Потенциал» (164,88 млн. рублей), ООО Фирма «Сувенир» 
(143,02 млн. рублей), ООО «Йошкар-Олинская обувная фабрика» 
(112,39 млн. рублей), АО «Завод Копир» (81,25 млн. рублей), 
ОАО «Марбиофарм» (71,91 млн. рублей), ООО «Марийская картонажная мануфактура» (70,75 млн. рублей), АО «Контакт» (70,15 млн. рублей), ООО «Технотех» (65,16 млн. рублей), ООО «Сернурский сырзавод» 
(52,16 млн. рублей) и др.

Также за этот период крупными предприятиями реального сектора экономики республики реализовано 22 новых и направленных 
на модернизацию и техническое перевооружение инвестиционных проектов. Реализован крупный инвестиционный проект по строительству, реконструкции и модернизации птицеводческого комплекса 
ООО «Птицефабрика Акашевская» (период реализации 2017-2019 гг.) 
на сумму 2,3 млрд. рублей, создано 604 рабочих места (в том числе 
в 2019 г. – 30 рабочих мест).

1.3. «Кадровое обеспечение промышленности»

В июне 2019 года в рамках Петербургского международного экономического форума подписано Соглашение о сотрудничестве между «Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов», Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ 
и рабочих кадров «Молодые профессионалы» «Ворлдскиллс Россия» 
и Республикой Марий Эл, направленное на внедрение регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного (экономического) роста в Республике Марий Эл.

Распоряжением Правительства Республики Марий Эл 
от 29.11.2019 г. № 595-р утвержден план мероприятий («дорожная карта») по внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного (экономического) роста в Республике Марий Эл 
на 2019-2020 годы. Стандарт учитывает результаты реализации лучших практик кадрового обеспечения субъектов Российской Федерации.

В течение 2019 года реализовывались мероприятия по развитию системы профессиональной подготовки и переподготовки кадров для промышленности, предусматривающие:

совершенствование системы прогнозирования потребности в кадрах;

обеспечение информационной прозрачности региональной модели кадрового обеспечения;

актуализацию новых и перспективных профессий и специальностей 
по курируемым направлениям деятельности министерства и др.

С целью эффективного функционирования системы профессионального развития и обучения персонала предприятия, 
в соответствии с кадровой политикой АО «Марийский машиностроительный завод» в феврале 2019 года на базе группы подготовки и повышения квалификации кадров был создан отдел развития и обучения персонала, основной задачей которого является обеспечение эффективного функционирования системы профессионального развития, аттестация рабочих на соответствие выполняемой работе в соответствии с целями, стратегией и кадровой политикой предприятия, развитие учебно-методической базы предприятия и обучение по 51 востребованной профессии по основным программам профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации.

В целях обеспечения кадрами оборонно-промышленного комплекса проводится работа по направлению «Подготовка кадров для организаций оборонно-промышленного комплекса – Новые кадры ОПК». Партнерами 
в реализации проектов выступают АО «Марийский машиностроительный завод», АО «Завод полупроводниковых приборов», Компания «Технотех», ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический университет» (далее - ПГТУ) и ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет». В настоящее время совместно предприятиями и образовательными организациями высшего образования в Республике Марий Эл реализуются следующие направления деятельности:

- подготовка высококвалифицированных специалистов в области электроснабжения и качества электрической энергии предприятий 
по производству металлокерамических корпусов микросхем 
и коммутационных плат;

- подготовка высококвалифицированных кадров в области программного обеспечения для производства керамической брони;

- развитие системы подготовки высококвалифицированных специалистов в области разработки металлокерамических корпусов микросхем и коммутационных плат.

В рамках данной программы на АО «Марийский машиностроительный завод» сформировано новое базовое структурное подразделение ПГТУ – Центр радиолокационных систем и комплексов. Уникальностью Центра является многопрофильность, междисциплинарность, которая обеспечивает подготовку специалистов различного профиля: от рабочего до инженера. 
С начала реализации проекта подготовку прошли свыше 
400 обучающихся, 82 из которых закончат обучение в 2020 году. Большая часть студентов готовятся по договорам с АО «Марийский машиностроительный завод», а также по заключенным договорам 
с АО «Волжский электромеханический завод», ООО «Технотех» 
и др.

На базе АО «Завод полупроводниковых приборов» осуществляет деятельность совместная кафедра с ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» «Конструирование и производство керамических изделий и микроэлектроники», выпускающая студентов 
по направлению подготовки «Материаловедение и технология материалов». В 2019 году на данной кафедре закончили обучение 
и получили дипломы государственного образца 12 магистров 
и 13 бакалавров.

В 2019 года на базе учебного центра АО «Завод полупроводниковых приборов» прошли обучение и повышение квалификации 29 человек, 
из которых 7 человек обучились новым профессиям: резчик металла 
на ножницах и прессах, фрезеровщик (по обработке графита), оператор термосоединений, укладчик-упаковщик, формовщик машинной формовки- вакуумной формовки, 22 человека прошли повышение квалификации 
на производстве.

В настоящее время отмечается положительная динамика во взаимодействии учебных заведений и работодателей. Работодателями осуществляется организация производственной практики студентам учебных заведений высшего профессионального образования, начального и среднего профессионального образования.

В 2019 году проведена работа с промышленными предприятиями республики в целях привлечения работодателей к организации и проведению VII и VIII Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills).

В состав экспертов по отраслевым закрепленным компетенциям регионального чемпионата WorldSkills вошли представители ведущих предприятий промышленности: АО «Завод полупроводниковых приборов», АО «Марийский машиностроительный завод», ООО «Объединение Родина» и др.

В 4 квартале 2019 г. проведена работа с ведущими промышленными предприятиями Республики Марий Эл по вопросу организации регионального чемпионата Worldskills Russia для категории работников 50+ и по обеспечению рабочих мест конкурсантов VII Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

В целях внедрения эффективных механизмов повышения качества инженерного образования и выстраивания эффективного взаимодействия работодатель - образовательная организация по соответствующим специальностям, а также системы наставничества на производстве 
и поддержки молодых специалистов проведена работа с ведущими промышленными предприятиями по обобщению практики реализации наставничества на производстве.

Основными направлениями деятельности в сфере наставничества 
на промышленных предприятиях (АО «Марийский машиностроительный завод», ООО «Марийский нефтеперерабатывающий завод», 
АО «Волжский электромеханический завод», АО «Красногорский завод «Электродвигатель», ЗАО «Марийский завод силикатного кирпича»,
ПАО «Мовен», АО «Энергия» и др.).

Распоряжением Правительства Республики Марий Эл от 27 июня 2019 г. № 285-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Марий Эл от 11 июля 2012 г. № 395-р» актуализирован состав республиканской комиссии по проведению регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший 
по профессии» на территории Республики Марий Эл.

1.4. «Создание и развитие производственной инфраструктуры для развития промышленности»:

Формирование и развитие инвестиционных территорий предполагает создание на территории Республики Марий Эл площадок для размещения на них промышленных предприятий.

В государственной программе Республики Марий Эл, «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности 
(2013 - 2025 годы)», утвержденной постановлением Правительства Республики Марий Эл от 30 ноября 2012 г. № 453, предусмотрены мероприятия, направленные на стимулирование создания и развития производственной инфраструктуры для развития промышленности (индустриальных парков, технопарков и инжиниринговых центров 
на территории республики).

В республиканском бюджете Республики Марий Эл на 2019 год 
и плановый период 2020 - 2022 годов Минэкономразвития Республики 
Марий Эл бюджетные ассигнования республиканского бюджета Республики Марий Эл, на указанные мероприятия не были предусмотрены (Закон Республики Марий Эл от 03.12.2018 № 59-З «О республиканском бюджете Республики Марий Эл на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов»).

В настоящее время разработан проект планировки и межевания территории Южного промышленного района (ЮПР) (площадь 150 га), включающий земельные участки г. Йошкар-Олы и муниципального образования «Медведевский муниципальный район». Проект предусматривает возможность выделения до 36 земельных участков для реализации различных инвестиционных проектов в сфере обрабатывающих производств.

В целях реализации Федерального закона от 31 декабря 2014 г. 
№ 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации» и статьи 15 Закона Республики Марий Эл от 29 февраля 2016 г. № 3-З 
«О промышленной политике в Республике Марий Эл», создания благоприятного инвестиционного климата и условий для развития индустриальных (промышленных) парков на территории Республики Марий Эл, а также применения мер стимулирования деятельности в сфере промышленности за счет имущества и средств республиканского бюджета Республики Марий Эл постановлением Правительства Республики 
Марий Эл от 11.06.2019 г. № 186 «Об индустриальных (промышленных) парках и управляющих компаниях индустриальных промышленных) парков в Республике Марий Эл» утверждены дополнительные требования к индустриальным (промышленным) паркам и управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков в Республике Марий Эл 
и правила подтверждения соответствия индустриального (промышленного) парка и управляющей компании индустриального (промышленного) парка в Республике Марий Эл дополнительным требованиям к индустриальным (промышленным) паркам и управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков в Республике 
Марий Эл.

Региональные проекты:

Основное мероприятие «Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»

В рамках федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» планируется реализация проекта по строительству промышленного технопарка. Указанный проект включен в перечень основных мероприятий государственной программы Республики 
Марий Эл «Развитие промышленности и повышение 
ее конкурентоспособности (2013 - 2025 годы)». Финансирование 
в 2022 году составит 244 898 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 240 000,0 тыс. рублей и 4898,0 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл.

Основное мероприятие «Региональный проект «Промышленный экспорт»

Проведена работа с промышленными предприятиями республики по участию в реализации проекта.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 191 от 23.02.2019 г. государственная поддержка предприятий будет осуществляться в рамках реализации  корпоративных программ повышения конкурентоспособности (КППК). Льготное кредитование организаций осуществляется на основании заключаемых с Минпромторгом России соглашений о реализации КППК. В рамках реализации мероприятий регионального проекта проведен квалификационный отбор производителей регионального значения, реализующих КППК. Информация о результатах проведения отбора направлена в Минпромторг России.

Основное мероприятие «Региональный проект «Системные меры по повышению производительности труда»

В 2019 году 19 человек из числа руководящего состава предприятий - участников прошли обучение по программе профессиональной переподготовки управленческих кадров «Лидеры производительности» на базе ФГБУ ВО «Всероссийская академия внешней торговли Минэкономразвития России» (г. Москва).

Заключено соглашение с Минэкономразвития России от 11 декабря 2019 г. № 139-2019-L10037-33. Проведена работа по привлечению предприятий в нацпроект, в 2019 году заключены соглашения с 6 предприятиями - 5 промышленными (ЗАО «Йошкар-Олинский мясокомбинат», АО «Завод Искож», ООО «Марийская Картонажная Мануфактура», ООО «Чонаш», ЗАО «Ариада») и 1 строительным (ОАО «Марий Эл Дорстрой»).

Основное мероприятие «Региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»

Заключено соглашение с АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда»  от 4 октября 2019 г. № 2019-L20037-27.

Заключено дополнительное соглашение от 2 декабря 2019 г. № 2019-L20037-27/1 (внесены изменения в показатели и результаты регионального проекта).

Предприятиям Республики Марий Эл, подпадающим под условия отбора участников национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», направлялись информационные письма о возможности участия в нацпроекте. Информация также доводилась до бизнес-сообщества республики посредством новостных сообщений на сайте Минэкономразвития Республики Марий Эл и на сайте «Национальные проекты. Проектная деятельность».

Основные мероприятия, выполненные в рамках реализации подпрограммы «Развитие инновационной деятельности» в 2019 году:

- проведен анализ инновационной инфраструктуры Республики Марий Эл;

- в 2019 году организовано 2 заседания Совета при Главе Республики Марий Эл по внедрению инновационных разработок и технологий, на которых обсуждались вопросы «Возможности и проблемы инвестирования в научную и инновационную деятельность организаций. Состояние и перспективы финансирования вузовской науки», «Институты развития и их роль в создании инновационной продукции. Формы поддержки предприятий», «О развитии инновационной инфраструктуры в Республике Марий Эл» и «Проблемы коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности»;

- проведен республиканский конкурс молодежных инновационных проектов в целях стимулирования инновационной деятельности, поддержки лучших инновационных проектов, выполненных молодыми новаторами, формирования благоприятного общественного мнения 
об инновационном потенциале и демонстрации уровня достижений 
в инновационной сфере в Республике Марий Эл. В 2019 году в конкурсе приняло участие 13 инновационных проектов по номинациям: «Информационные технологии»; «Машиностроение и приборостроение, энергоэффективность и энергосбережение»; «Новые материалы 
и технологии»; «Гуманитарная и социальная сфера»; «Агропромышленный комплекс, рациональное природопользование, лесное хозяйство».

По итогам конкурса определены победители в каждой номинации (распоряжение Правительства Республики Марий Эл от 17 июня 2019 г.
№ 269-р «О присуждении победителям республиканского конкурса молодежных инновационных проектов в 2019 году грантов в форме субсидий из республиканского бюджета Республики Марий Эл»). 28 июня т.г. победителям конкурса выплачены гранты в форме субсидий в размере 30,0 тыс. рублей по 5 номинациям (всего 150,0 тыс. рублей);

- в ноябре 2019 года состоялся конкурсный отбор на предоставление грантов Главы Республики Марий Эл в сфере промышленности
по номинациям: «Лучшее инновационное предприятие», «Лучшее предприятие в области производства продукции для населения». Победителям конкурсного отбора выплачены гранты в форме субсидий
в размере 115,0 тысяч в каждой номинации;

- принято распоряжение Правительства Республики Марий Эл от 19 июля 2019 года № 329-р «О плане мероприятий («дорожной карте») по развитию интеллектуальной деятельности в Республике Марий Эл и признании утратившими силу некоторых распоряжений Правительства Республики Марий Эл». Дорожная карта направлена на создание благоприятных условий для развития изобретательской деятельности в Республике Марий Эл, формирование механизма вовлечения в хозяйственный оборот прав на результаты интеллектуальной деятельности и повышения эффективности использования научно-технического потенциала.  Результатом реализации дорожной карты должно стать развитие системы получения экономических преимуществ от научно-технической, изобретательской деятельности за счет коммерциализации и внедрения в производственную деятельность результатов интеллектуальной деятельности;

- проводится ежеквартальный мониторинг инновационной деятельности промышленных предприятий. За 12 месяцев 2019 г. предприятиями отгружено инновационных товаров, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 14 828,3 млн. рублей (что в 5 раза выше уровня 2018 года), затраты на инновационную деятельность составили 502,4 млн. рублей, доля затрат на технологические инновации в общей доле затрат на инновационную деятельность составили 85,0 %.

б) перечень мероприятий, не выполненных (с указанием причин)
в установленные сроки, в том числе перечень нереализованных или реализованных частично ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм, предусмотренных к реализации в отчетном году, с указанием причин их нереализации;

Также в 2019 году ввиду отсутствия финансирования за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл не выполнено мероприятие п.1.1.4. «Создание видеороликов, презентационных и иных материалов о промышленном потенциале Республики Марий Эл».

Информация о промышленности ежегодно размещается в справочнике «Инвестиционные возможности Республики Марий Эл», информация о продукции, производимой в Республике Марий Эл размещён на официальном сайте Минэкономразвития Республики 
Марий Эл.

в) анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

С целью реализации комплекса мероприятий подпрограммы «Развитие промышленного комплекса» Минэкономразвития Республики Марий Эл ежемесячно осуществляется мониторинг основных экономических показателей как в целом по промышленности, так и деятельности налогообразующих промышленных предприятий республики.

Проводились регулярные встречи с руководителями организаций 
по рассмотрению результатов их финансово-хозяйственной деятельности, в том числе по своевременной выплате и повышению заработной платы работникам, а также сокращению и ликвидации имеющейся задолженности.

Важным направлением промышленной политики является развитие высокотехнологичных производств. Свыше 30 % отгруженной продукции обрабатывающих производств приходится на высокотехнологичные отрасли – это производство компьютеров, электронных и оптических изделий, машин и оборудования, химических веществ и химических продуктов, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов и производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях. Высокие технологии служат основой для разработки новых продуктов и услуг и развитие их связано со стремительным развитием научно-технического потенциала.

Кроме того, в качестве одного из приоритетов промышленного роста выделяется вопрос диверсификации производства продукции гражданского назначения предприятиями оборонно-промышленного комплекса. С целью организации новых производств, обеспечения производства высокотехнологичной, инновационной продукции создан промышленный кластер Республики Марий Эл в области производства продукции машиностроительного, электротехнического и иного назначения. В 2019 году зарегистрирована Автономная некоммерческая специализированная организации промышленного кластера Республики Марий Эл.  В состав кластера входят ведущие промышленные предприятия республики и научные организации Республики Марий Эл. Создание промышленного кластера будет способствовать росту промышленного потенциала и повышению конкурентоспособности предприятий.

14 августа 2019 года в центральном офисе ПАО «Транснефть»
в г. Москве состоялась встреча руководства компании с представителями промышленных предприятий Республики Марий Эл. Обсуждались перспективы взаимовыгодного сотрудничества организаций системы «Транснефть» с предприятиями республики (АО «Марийский машиностроительный завод», АО «ОКТБ Кристалл», 
ЗАО СКБ «Хроматэк», ООО «Йошкар-Олинская обувная фабрика», 
ООО фирма «Инструмент-Н», АО «Красногорский КАФ») в области реализации проектов в рамках программы импортозамещения.

В 2019 году Минэкономразвития республики осуществлялась работа
по привлечению инвестиций в модернизацию промышленных предприятий, увеличению загрузки предприятий и расширению рынков сбыта, в том числе в рамках федеральных целевых программ.

Ежеквартально осуществлялся мониторинг инвестиционной деятельности промышленных предприятий и новых и направленных на модернизацию и техническое перевооружение производства инвестиционных проектов, планируемых к реализации 
в 2019-2020 годах. В 2019 году проводилась работа по оказанию государственной поддержки организациям, реализующим перспективные проекты. Наиболее крупные инвестиционные проекты, на реализацию которых выделены внебюджетные средства, направлены на техническое перевооружение и модернизацию целлюлозно-бумажного производства, производства электрооборудования, пищевых продуктов, химического производства, производства холодильного оборудования, тепловой и электрической энергии.

В целях наполняемости республиканского бюджета Республики Марий Эл Минэкономразвития Республики Марий Эл проводилась целенаправленная работа по увеличению налоговых поступлений, в том числе налога на прибыль. Министерством рассматривались итоги деятельности убыточных организаций и разрабатывался комплекс мер 
по выводу их на безубыточный уровень.

Среди мероприятий, направленных на увеличение доходной части республиканского бюджета Республики Марий Эл, Минэкономразвития Республики Марий Эл проводилась постоянная работа с промышленными предприятиями и организациями по:

увеличению объемов промышленного производства, оптимизации использования производственных мощностей, расширению номенклатуры и увеличению выпуска качественной конкурентоспособной продукции;

повышению рентабельности производства промышленной продукции, в том числе за счет внедрения прогрессивных технологий, замены морально и физически устаревшего оборудования; внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий и оборудования;

погашению имеющейся задолженности по налоговым платежам 
в консолидированный бюджет Республики Марий Эл;

оказанию всесторонней помощи и поддержки в реализации инвестиционных проектов, направленных на модернизацию, технологическое перевооружение производства и создание новых производств.

В целях сокращения и недопущения задолженности по выплате средств на заработную плату министерством проводился ежемесячный мониторинг задолженности по выплате средств на заработную плату промышленных предприятий.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие инновационной деятельности» Государственной программы Республики Марий Эл «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности» проводится ежеквартальный мониторинг инновационной деятельности промышленных предприятий.

На реализацию подпрограммы «Развитие инновационной деятельности» негативное влияние оказывает отсутствие финансирования мероприятий из республиканского бюджета Республики Марий Эл. Вместе с тем наблюдается рост финансирования мероприятий за счет средств внебюджетных источников и федерального бюджета.

г) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий;

В 2019 году по данным мониторинга на реализацию Государственной программы направлено 6608,3 млн. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл – 0,38 млн. рублей, федерального бюджета – 524,2 млн. рублей и за счет внебюджетных источников – 6083,8  млн. рублей.

В рамках подпрограммы «Развитие промышленного комплекса» финансирование осуществлялось по мероприятию «Техническое перевооружение и модернизация производства, реализация инвестиционных проектов». На реализацию данного направлено 
5918,3 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 464,8 млн. рублей и внебюджетных источников – 5453,5 млн. рублей.

В 2019 году на реализацию подпрограммы «Развитие инновационной деятельности» было направлено 690,1 млн. рублей. В том числе за счет средств федерального бюджета – 59,4 млн. рублей и за счет средств внебюджетных источников – 630,3 млн. рублей. За счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл на реализацию подпрограммы в 2018 году выделено 0,38 млн. рублей (на выплату грантов в форме субсидий победителям республиканского конкурса молодежных инновационных проектов и конкурсного отбора на предоставление грантов Главы Республики Марий Эл в сфере промышленности).

д) оценка эффективности реализации государственной программы 
в соответствии с методикой оценки эффективности реализации государственной программы, предусмотренной государственной программой, с приложением расчетов и пояснений к ним;

Оценка эффективности реализации подпрограммы «Развитие промышленного комплекса»:

Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы:

СРм = 21/22=0,95

Из 22 мероприятий не выполнено 1 мероприятие: «Создание видеороликов, презентационных и иных материалов о промышленном потенциале Республики Марий Эл» (п.1.1.4.)

Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов:

ССуз  = 5918275,0/5145470,0 =1,1=1

# В связи с отсутствием финансирования мероприятий подпрограммы из республиканского бюджета Республики Марий Эл в составе данного показателя учитывались предусмотренные расходы из федерального бюджета и внебюджетных источников. В данном случае превышение фактических расходов над плановыми говорит о привлечении дополнительных источников финансирования на реализацию указанного мероприятия. Ввиду изложенного значение данного показатели принимается за 1.

Оценка эффективности использования финансовых ресурсов 
на реализацию подпрограммы:

Эис = 0,95/1=0,95

Ввиду отсутствия финансирования мероприятий подпрограммы 
за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл показатель «Оценка эффективности использования средств республиканского бюджета Республики Марий Эл» заменен на показатель «Оценка эффективности использования финансовых ресурсов 
на реализацию подпрограммы».

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

СДп/ппз = 107,1/101,5=1,06=1

173680,8/182826,9=0,95

104,5/104,5=1,0

3575,0/3550=1,0

39/39=1

5453,5/5050,0=1,08=1

142/300=0,47

5,5/5,5=1

28598/28598=1

СРп/п  = (1+0,95+1+1+1+1+0,47+1+1)/9= 8,42/9=0,94

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п = СРп/п  х Эис = 0,94 x 0,95=0,90

Эффективность реализации подпрограммы «Развитие промышленного комплекса» признается высокой.

Оценка эффективности Подпрограммы «Развитие инновационной деятельности»

Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы:

СРм = 17/17=1

Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов:

ССуз = 690074/810295 = 0,85

Оценка эффективности использования финансовых ресурсов 
на реализацию подпрограммы:

Эис = 1/0,85 = 1,17=1

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

СДп/ппз = 10/14 =0,71; 133,5/133,5=1,0; 0,16/0,20=0,8

Показатели рассчитаны по оценке. Фактическое значение будет опубликовано Росстатом 15 марта и в III квартале 2020 года.

СРп/п = (0,71+1+0,8)/3= 2,51/3=0,83

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п = 0,83*1=0,83

Эффективность реализации подпрограммы «Развитие инновационной деятельности» признается средней.

# Оценка степени достижения целей и решения задач  Государственной программы Республики Марий Эл «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности (2013-2025 годы)»:

ЭРгп = 0,90*0,7+0,3*0,83= 0,90

Эффективность реализации государственной программы признается высокой.

е) информация о внесенных изменениях в государственную программу:

постановление Правительства Республики Марий Эл от 17 мая 
2019 г. № 149 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Марий Эл от 30 ноября 2012 года № 453 «О государственной программе Республики Марий Эл «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности (2013 - 2025 годы)» в части приведения объемов финансирования государственной программы в соответствие с Законом Республики Марий Эл от 21 декабря 2018 г. № 63-З «О внесении изменений в Закон Республики Марий Эл «О республиканском бюджете Республики Марий Эл на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и на 2019 - 2021 годы в соответствии с Законом Республики Марий Эл от 3 декабря 2018 г. № 59-З «О республиканском бюджете Республики Марий Эл на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;

# постановление Правительства Республики Марий Эл от 30 сентября 2019 г. № 293 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Марий Эл» в части корректировки объемов финансирования на реализацию «Основное мероприятие «Региональный проект «Системные меры по повышению производительности труда» и Основное мероприятие «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»;

# постановление Правительства Республики Марий Эл от 24 декабря 2019 г. № 412 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Марий Эл от 30 ноября 2012 г. № 453» в целях уточнения объемов финансирования госпрограммы на 2020 - 2022 годы в соответствии с Законом Республики Марий Эл от 29 ноября 2019 г. № 49-З «О республиканском бюджете Республики Марий Эл на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

з) предложения об изменении форм и методов управления реализацией государственной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении основных мероприятий или государственной программы в целом.

Основным предложением по реализации государственной программы является обеспечение финансирования мероприятий за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл в полном объеме.

Таблица 1

# С В Е Д Е Н И Я

# о степени выполнения ведомственных целевых программ  и основных мероприятий подпрограмм

| № п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероп-риятия* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реали-зации | оконча-ния реали-зации | начала реали-зации | окон-чания реали-зации | запланированные | достигнутые |  |
|  | Развитие промышленного комплекса |
| 1.1 | Основное мероприятие «Стимулирование развития промышленности Республики Марий Эл» | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 2013 | 2019 | увеличение конкурентоспособности экономики республики за счет повышения ресурсоэффективности действующих производств, создания и развития высокотехнологичных организаций республики и роста эффективности использования промышленных территорий | В 2019 году ключевыми направлениями работы в сфере промышленного производства являются: - обеспечение устойчивого развития промышленного комплекса Республики Марий Эл; - стимулирование создания и развития высокотехнологичных промышленных производств с оптимизацией территориального размещения объектов промышленности; - реализация положений Закона Республики Марий Эл о промышленной политике; - содействие промышленным компаниям в получении мер государственной поддержки на федеральном и республиканском уровнях, в том числе производителям импортозамещающей продукции; - реализация региональных проектов: «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», «Промышленный экспорт», «Системные меры по повышению производительности труда», «Адресная поддержка повышения производительности труда». В рамках реализации Государственной программы Республики Марий Эл «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности» за 12 месяцев 2019 года министерством осуществлялись различные виды мониторинга основных экономических показателей как в целом по промышленности, так и деятельности 90 основных налогообразующих предприятий республики, производящих промышленную продукцию, включая предприятия, с которыми министерством заключены Соглашения о сотрудничестве, позволяющие прослеживать ситуацию в сфере промышленной деятельности. В 2019 году работа по проведению различных видов мониторинга, позволяющих прослеживать ситуацию в сфере промышленной деятельности, продолжается. В основных видах производства зафиксированы следующие индексы: обрабатывающие производства – 109,9 %, добыча полезных ископаемых – 96,4 %, обеспечение электрической энергией, газом и паром – 95,9 %, водоснабжение; водоотведение – 91,5 %. Объем отгруженных товаров составил 173,7 млрд. рублей. Наибольшая доля отгрузки приходится на предприятия обрабатывающих видов производства – 90,2 % от общего объема отгрузки, или 156,7 млрд. рублей. | Нет |
| 1.1.1. | Осуществление системного мониторинга организаций промышленности, оказывающих существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 2013 | 2019 | Своевременное выявление проблемных вопросов на организациях промышленности республики для принятия соответствующих решений | Осуществляется работа по проведению различных видов мониторинга, позволяющих прослеживать ситуацию в сфере промышленной деятельности. Целью мониторинга является установление причин и факторов отклонения фактических показателей от плановых, выявление позитивных тенденций, которые необходимо развивать в направление занятости населения и социальной стабильности, определение узких мест и диспропорций в развитии отдельных видов деятельности, выявление резервов роста. По мониторингу экономических показателей деятельности 90 основной промышленной организации Республики Марий Эл за январь-декабря 2019 года: - отгрузка промышленной продукции составила 145999,0 млн. рублей (темп роста к аналогичному периоду 2018 года – 103,0 %). - среднемесячная заработная плата составила 24398 рублей (темп роста к аналогичному периоду 2018 года – 104 %); - вложено инвестиций в основной капитал в сумме 5901,0 млн. рублей; - уплачено налогов во все уровни бюджетов и в государственные внебюджетные фонды в размере 19331,0 млн. рублей (темп роста – 130,0 %); - вновь создано 408 рабочих места. | Нет |
| 1.1.2 | Подготовка, согласование и заключение соглашений между организациями промышленности Республики Марий Эл и Министерством промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл о сотрудничестве | Минэкономразвития Марий Эл | 2013 | 2025 | 2013 | 2019 | разработка мер по минимизации их воздействия в разрезе по видам экономической деятельности | В 2019 году из перечня основных промышленных предприятий, по которым осуществляется мониторинг, перезаключено 12 Соглашений о сотрудничестве и развитию налогового потенциала Республики Марий Эл. | Нет |
| 1.1.3. | Оказание методической поддержки и информирование организаций промышленности о возможностях, условиях и механизмах государственной поддержки | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 2013 | 2019 | дополнительное стимулирование предприятий к производству качественной продукции, улучшению условий труда | Осуществляется работа по оказанию необходимой информационно-консультационной и организационной помощи промышленным предприятиям Республики Марий Эл, претендующим на оказание мер государственной поддержки на региональном и федеральном уровне в рамках различных проектов и программ, в том числе: - рассылка информационных писем по возможным условиям и механизмам государственной поддержки на региональном и федеральном уровнях, - привлечение промышленных предприятий республики к участию в мерах государственной поддержки, оказываемой на федеральном уровне с применением сервиса «Навигатор поддержки» Государственной информационной системы промышленности (ГИСП). Информация о предоставляемых Минпромторгом России совместно с Фондом развития промышленности новых мерах государственной поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности размещается на официальном сайте министерства на интернет-портале Республики Марий Эл (http://mari-el.gov.ru/mecon/Pages/gos_pod.aspx) в подразделе «Меры государственной поддержки предприятий» раздела «Промышленность». | Нет |
| 1.1.5 | Обеспечение подготовки и размещение информации по промышленному комплексу для формирования государственной информационной системы промышленности | Минэкономразвития Республики Марий Эл, организации (по согласованию) | 2013 | 2025 | 2013 | 2019 |  | Для повышения эффективности обмена информацией о состоянии промышленности и прогнозе ее развития на официальном сайте Минэкономразвития Республики Марий Эл (http://mari-el.gov.ru/), в Государственной информационной системе промышленности (ГИСП) (https://gisp.gov.ru) и Государственной автоматизированной информационной системе «Управление» (http://gasu.gov.ru) в разделе «Система стратегического развития» размещается информация о развитии промышленного комплекса региона. Еженедельно заполняется Форма мониторинга финансово-экономического состояния промышленных предприятий и организаций. Проводится работа с промышленными предприятиями республики по регистрации в ГИСП и размещению информации о производимой продукции в Каталоге промышленной продукции ГИСП, с целью возможности дальнейшего использования предприятиями сервиса «Навигатор поддержки». В настоящее время в системе ГИСП зарегистрированы 33 организации, производящие промышленную продукцию. Более 6,0 тыс. наименований производимой продукции в Каталоге промышленной продукции размещены: АО «Марийский машиностроительный завод», АО «Завод полупроводниковых приборов», АО «Волжский электромеханический завод», АО «Контакт», АО КЗ «Электродвигатель». | нет |
| 1.1.6 | Участие в организации и проведении конгрессно-выставочных мероприятий, конференций, «круглых столов», рабочих встреч, конкурсов на территории республики | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 2013 | 2019 | дополнительное стимулирование организаций промышленности к производству качественной продукции, улучшению условий труда | На основании распоряжения Правительства Республики Марий Эл от 21 марта 2019 г. №112-р «О реализации федеральной программы «100 лучших товаров России» в 2019 году» 16 мая 2019 года на территории Ледового дворца «Марий Эл» состоялся региональный этап Всероссийский конкурс программы «100 лучших товаров России» совместно с выставкой - ярмаркой «Сделано в Марий Эл. Республиканской комиссией определены 28 организаций - финалистов конкурса для участия на федеральном уровне. По итогам конкурса лауреатами признано 10 организаций, дипломантами - 12 организаций. 27 декабря 2019 года в Антикризисном Центре Республики Марий Эл состоялось торжественное награждение лауреатов и дипломантов конкурса. | нет |
| 1.1.7. | Реализация плана мероприятий («дорожной карты») по сохранению, возрождению и развитию народных художественных промыслов и ремесел в Республике Марий Эл на 2018 - 2019 годы | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | развитие народных художественных промыслов и ремесел в Республике Марий Эл | Подготовлена и направлена информация в Минпромторг России о ходе выполнения мероприятий («дорожной карты») по сохранению, возрождению и развитию народных художественных промыслов и ремесел в Республике Марий Эл за 2019 год. В 2019 году разработан плана мероприятий («дорожной карты») по сохранению, возрождению и развитию народных художественных промыслов и ремесел в Республике Марий Эл на 2020 - 2022 годы, который утвержден распоряжением Правительства Республики Марий Эл от 28 января 2020 г. № 25-р. |  |
| 1.1.8. | Осуществление мероприятий по взаимодействию с федеральными институтами развития | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2019 | 2025 | 2019 | 2019 | реализация механизмов обеспечения устойчивого экономического роста и диверсификации экономики республики, создание условий для формирования инфраструктуры, обеспечивающей доступ промышленных организаций к необходимым финансовым и информационным ресурсам | В 2019 году подписаны Соглашение о сотрудничестве между Правительством Республики Марий Эл и Ассоциацией организаций содействия развитию кластеров и технопарков и Соглашение о сотрудничестве между Правительством Республики Марий Эл и Фондом развития промышленности. Организована встреча руководства компании ПАО «Транснефть» с представителями промышленных предприятий Республики Марий Эл, в целях обсуждения перспектив взаимовыгодного сотрудничества организаций системы «Транснефть» с предприятиями республики, а также рабочая встреча с представителями АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» и ООО «ВКО-Интеллект» по вопросу сотрудничества в области интеллектуальной собственности, в том числе в сфере управления правами на результаты интеллектуальной деятельности |  |
| 1.2. | Основное мероприятие «Техническое перевооружение и модернизация производства, реализация инвестиционных проектов» | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 2013 | 2019 | рост производственных мощностей, создание новых рабочих мест, увеличение налоговых поступлений в бюджет | В 2019 году продолжалась работа по привлечению инвестиций в модернизацию промышленных предприятий, увеличению загрузки предприятий и расширению рынков сбыта, созданию и развитию перспективных промышленных производств, промышленной кооперации, содействию экспорту высокотехнологичной продукции, совершенствованию законодательства, сопровождению инвестиционных проектов, информационной и нормативно-методической поддержке. Вложение инвестиций на предприятиях осуществляется за счет собственных и заемных средств организаций. В 2019-2020 гг. основными промышленными предприятиями республики реализуются новые и направленные на модернизацию и техническое перевооружение производства инвестиционные проекты на общую сумму порядка 8,0 млрд. рублей. В рамках реализации проектов будет создано более 1,2 тыс. новых рабочих мест. | нет |
| 1.2.1 | Осуществление мониторинга реализации инвестиционных проектов организациями промышленности республики | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 2013 | 2019 | рост производственных мощностей, создание новых рабочих мест, увеличение налоговых поступлений в бюджет |  |  |
| 1.2.2. | Содействие в разработке и реализации инвестиционных проектов организаций промышленности республики | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 2013 | 2019 | рост производственных мощностей, создание новых рабочих мест, увеличение налоговых поступлений в бюджет |  |  |
| 1.3 | Основное мероприятие «Кадровое обеспечение промышленности» | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 2013 | 2019 | обеспечение квалифицированными кадрами | В течение 2019 года реализовывались мероприятия по развитию системы профессиональной подготовки и переподготовки кадров для промышленности, предусматривающие совершенствование системы прогнозирования потребности в кадрах, обеспечение информационной прозрачности региональной модели кадрового обеспечения, актуализацию новых и перспективных профессий и специальностей по курируемым направлениям деятельности, внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста. |  |
| 1.3.1. | Осуществление мониторинга потребности организаций промышленности в кадрах | Минэкономразвития Республики Марий Эл, организации (по согласованию) | 2013 | 2020 | 2013 | 2019 | формирование государственного задания системе профессионального образования на подготовку кадров рабочих и специалистов | Подготовлен прогноз потребности рынка труда Республики Марий Эл в квалифицированных кадрах на 2019 - 2025 годы. В разработку прогноза вовлечены около 500 организаций. Потребность в рабочих и специалистах представили 200 организаций, в том числе 85 организаций промышленных производств. Востребованными профессиями среднего звена в промышленном производстве в 2019 - 2025 годы являются: монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов, слесарь КИПиА, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, водитель автотранспортных средств, тракторист, машинист холодильных установок, пекарь, изготовитель мороженного. Востребованными специальностями среднего профессионального образования в 2019 - 2025 годы станут: техник-технолог (технология машиностроения и радиоаппаратостроение), автомеханик, наладчик КИПиА, мастер сельскохозяйственного производства, младший ветеринарный фельдшер, лаборант-аналитик, техник-технолог (молочных продуктов). Востребованными специальностями высшего профессионального образования в 2019 - 2025 годы станут: проектирование технологических машин и комплексов, теплоэнергетика и теплотехника, инженер-конструктор, инженер-технолог (в промышленности), инженер-химик, информатика и вычислительная техника – бакалавр, программная инженерия – бакалавр, технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции – бакалавр, ветеринарный врач. Подготовлен прогноз показателей сферы промышленности для разработки баланса трудовых ресурсов на 2020-2031 годы. |  |
| 1.3.2. | Организация и проведение региональных этапов всероссийских конкурсов профессионального мастерства по основным рабочим и инженерным профессиям («Лучший по профессии», «Ворлдскиллс Россия») | Минэкономразвития Республи- ки Марий Эл, Минобр-науки Республи-ки Марий Эл - участник, организа-ции (по согласо-ванию) | 2013 | 2020 | 2013 | 2019 | обмен передовым опытом, навыками и методами организации труда, формирование положительного имиджа и престижа организаций промышленности, рабочего и инженерного труда, профориентации молодежи, привлечение ее на организации промышленности республики | Министерством проведена работа с промышленными предприятиями республики в целях привлечения работодателей к организации и проведению VII Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills): обеспечении рабочих мест конкурсантов расходными материалами, измерительными инструментами, а также к участию предприятий в рамках чемпионата в семинаре на тему «Современные технологии в машиностроении». В состав экспертов по отраслевым закрепленным компетенциям регионального чемпионата WorldSkills вошли представители ведущих предприятий промышленности: АО «ЗПП», ОАО «ММЗ» и др. Распоряжением Правительства Республики Марий Эл от 27 июня 2019 г. № 285-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Марий Эл от 11 июля 2012 г.№ 395-р» актуализирован состав республиканской комиссии по проведению регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» на территории Республики Марий Эл. | Отсутствие финанси-рования |
| 1.3.3. | Участие в организации и проведении мероприятий, посвященных профессиональным праздникам, юбилейным и памятным датам организаций промышленности республики | Минэкономразвития Республики Марий Эл, органи-зации (по согласованию) | 2016 | 2020 | 2016 | 2019 | создание положительного имиджа организаций промышленности и рабочих профессий, сохранение и поддержка заводских традиций | Мероприятие осуществляется в рамках текущей деятельности – готовятся благодарственные письма, представления на награждение работников промышленных предприятий в связи с юбилейными датами и профессиональными праздниками. Подготовлены наградные документы на работников АО «Марбиофрам», АО «ММЗ», АО «ЗПП», АО «ВЭМЗ», АО «Контакт», ООО «Мовен», АО «Копир», ООО «Потенциал», ООО «Объединение Родина», ООО «Родэл», ООО «Инвест Форест», ООО «ПК «Наше пиво», ООАО «ССРЗ. Им. Бутянова С.Н.», АО «КЗ Электродвигатель», АО «ОКТБ Кристалл», АО «Марийский ЦБК», ООО «Газпром Трансгаз Нижний Новгород», АО «Завод Искож», ЗАО «Ариада» и др. |  |
| 1.3.4. | Содействие развитию системы подготовки и переподготовки кадров для организаций промышленности республики | Минэкономразвития Республики Марий Эл, Минобрнауки Республики Марий Эл - участник, организации (по согласованию) | 2016 | 2020 | 2016 | 2019 | выработка решений, способствующих развитию кадрового потенциала с учетом требований, предъявляемых к организациям промышленности | В июне 2019 года в рамках Петербургского международного экономического форума подписано Соглашение о сотрудничестве между «Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов», Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» «Ворлдскиллс Россия» и Республикой Марий Эл, направленное на внедрение регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного (экономического) роста в Республике Марий Эл. Распоряжением Правительства Республики Марий Эл от 29.11.2019 № 595-р утвержден план мероприятий («дорожная карта») по внедрению регионального кадрового обеспечения промышленного (экономического роста) в Республике Марий Эл на 2019-2020 годы. | Нет |
| 1.4. | Основное мероприятие «Создание и развитие производственной инфраструктуры для развития промышленности» | МинэкономразвитияРеспублики Марий Эл | 2014 | 2025 | 2014 | 2019 | создание и развитие производственной инфраструктуры для стимулирования развития промышленности и повышения ее инвестиционной привлекательности | Проведение работы по формированию и развитию инвестиционных территорий, созданию на территории Республики Марий Эл площадок для размещения на них промышленных предприятий. Информация об инвестиционных площадках направляется в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и Аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. | Нет |
| 1.4.1. | Стимулирование создания и развития производственной инфраструктуры для развития промышленности | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2014 | 2025 | 2014 | 2019 | Развитие производственной инфраструктуры для размещения производств | В целях реализации Федерального закона от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации» и статьи 15 Закона Республики Марий Эл от 29 февраля 2016 г. № 3-З «О промышленной политике в Республике Марий Эл», создания благоприятного инвестиционного климата и условий для развития индустриальных (промышленных) парков на территории Республики Марий Эл, а также применения мер стимулирования деятельности в сфере промышленности за счет имущества и средств республиканского бюджета Республики Марий Эл постановлением Правительства Республики Марий Эл от 11.06.2019 г. № 186 «Об индустриальных (промышленных) парках и управляющих компаниях индустриальных промышленных) парков в Республике Марий Эл» утверждены дополнительные требования к индустриальным (промышленным) паркам и управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков в Республике Марий Эл и правила подтверждения соответствия индустриального (промышленного) парка и управляющей компании индустриального (промышленного) парка в Республике Марий Эл дополнительным требованиям к индустриальным (промышленным) паркам и управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков в Республике Марий Эл. | Нет |
| 1.4.2. | Реализация мероприятий, направленных на создание индустриальных парков, технопарков и инжиниринговых центров на территории | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2014 | 2025 | 2014 | 2019 | создание промышленного (индустриального) парка «Южный» |  | Отсут-ствие финанси-рования |
| 1.4.3. | Разработка проекта планировки и межевания территории Южного промышленного района | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 2013 | 2019 |  |  | Отсут-ствие финанси-рования |
| 1.5. | Основное мероприятие «Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2019 | 2024 | 2019 | 2019 | создание инфраструктуры субъектам предпринимательской деятельности | В рамках реализации мероприятия проведено анкетирование организаций республики для сбора информации о потенциальных резидентах для последующего формирования структуры и модели промышленного технопарка. Также проводится работа по поиску свободных площадей, а также о существующих объектах капитального строительства, пригодных для размещения промышленного технопарка | нет |
| 1.6. | «Региональный проект «Промышленный экспорт» | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2019 | 2024 | 2019 | 2024 | Достижение планового объема экспорта несырьевых неэнергетических промышленных товаров и объема экспорта промышленных услуг | Проводится информационное обеспечение экспортной деятельности, освещение вопросов государственной поддержки экспортной деятельности. | нет |
| 1.6.1 | Основное мероприятие: проведение квалификационного отбора производителей регионального значения в целях формирования перечня производителей регионального значения. | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | Формирование перечня производителей регионального значения. | Проведена работа с промышленными предприятиями республики по участию в реализации проекта. В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 191 от 23.02.2019 г. государственная поддержка предприятий будет осуществляться в рамках реализации корпоративных программ повышения конкурентоспособности (КППК). Льготное кредитование организаций осуществляется на основании заключаемых с Минпромторгом России соглашений о реализации КППК. В рамках реализации мероприятий регионального проекта проведен квалификационный отбор производителей регионального значения, реализующих КППК. Информация о результатах проведения отбора направлена в Минпромторг России. | нет |
| 1.7 | Региональный проект «Системные меры по повышению производительности труда» | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2019 | 2024 | 2019 | 2024 |  | В 2019 году 19 человек из числа руководящего состава предприятий - участников прошли обучение по программе профессиональной переподготовки управленческих кадров «Лидеры производительности» на базе ФГБУ ВО «Всероссийская академия внешней торговли Минэкономразвития России» (г. Москва). | нет |
| 1.7.1 | Заключение соглашения по реализации регионального проекта с Минэкономразвития России | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | заключение соглашения по реализации регионального проекта с Минэкономразвития России | Заключено соглашение с Минэкономразвития России от 11 декабря 2019 г. № 139-2019-L10037-33. Проведена работа по привлечению предприятий в нацпроект, в 2019 году заключены соглашения с 6 предприятиями - 5 промышленными (ЗАО «Йошкар-Олинский мясокомбинат», АО «Завод Искож», ООО «Марийская Картонажная Мануфактура», ООО «Чонаш», ЗАО «Ариада») и 1 строительным (ОАО «Марий Эл Дорстрой»). . | нет |
| 1.7.2 | Заключение соглашений с промышленными организациями на участие в региональном проекте | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | заключение соглашений с промышленными организациями на участие в региональном проекте |  | нет |
| 1.8 | «Региональный проект «Адресная поддержка повышения производи-тельности труда на предприятиях» | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2019 | 2024 | 2019 | 2024 |  | Заключено соглашение с АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» от 4 октября 2019 г. № 2019-L20037-27. Заключено дополнительное соглашение от 2 декабря 2019 г. № 2019-L20037-27/1 (внесены изменения в показатели и результаты регионального проекта). | нет |
| 1.8.1 | Формирование списков предприятий-участников на очередной год, проведение работы с предприятиями по участию в региональном проекте (ежегодно) | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2019 | 2024 | 2019 | 2024 | вовлечение промышленных организаций в реализацию регионального проекта | Предприятиям Республики Марий Эл, подпадающим под условия отбора участников национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», направлялись информационные письма о возможности участия в нацпроекте. Информация также доводилась до бизнес-сообщества республики посредством новостных сообщений на сайте Минэкономразвития Республики Марий Эл и на сайте «Национальные проекты. Проектная деятельность». | нет |
| Развитие инновационной деятельности |  |
| 2.1 | Основное мероприятие «Реализация мероприятий по развитию инновационной деятельности» | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 2013 | 2019 | создание благоприятных условий для динамичного развития инновационной деятельности в Республике Марий Эл | В рамках подпрограммы проводятся мероприятия по созданию единого информационного пространства субъектам инновационной деятельности, осуществляется государственное стимулирование инновационных процессов, содействие в формировании и развитии инновационной инфраструктуры | Нет |
| 2.1.1 | Проведение исследований инновационной системы Республики Марий Эл | Минэкономразвития Республики Марий Эл, органи-зации (по согласованию) | 2013 | 2025 | 2013 | 2019 | выявление факторов, сдерживающих развитие спроса на инновационную продукцию | Подготовлена аналитическая информация по исполнению показателя «Доля внутренних затрат на исследования и разработки в валовом региональном продукте» и показателя «Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте относительно уровня 2011 года, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599, 596 по итогам 2018 года | Нет |
| 2.1.2 | Поддержание в актуальном состоянии каталога перспективных инновационных проектов республики, размещенных на официальном сайте Минэкономразвития Республики Марий Эл | Минэкономразвития Республики Марий Эл, орга-низации (по согласованию) | 2013 | 2020 | 2013 | 2018 | создание научных электронных каталогов уникальных научно-методических разработок | Электронный каталог размещен на сайте Минэкономразвития Республики Марий Эл в разделе «Инновационная деятельность». В настоящее время в каталоге 95инновационных проекта | Нет |
| 2.1.3 | Проведение ежеквартального мониторинга инновационной деятельности основных предприятий Республики Марий Эл | Минэкономразвития Республики Марий Эл, органи-зации (по согласованию) | 2013 | 2020 | 2013 | 2018 | формирование полной и достоверной информации для повышения качества управляемости инновационными процессами | За 12 месяцев 2019 г. предприятиями отгружено инновационных товаров, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 14 828,3 млн. рублей (что в 5 раза выше уровня 2018 года), затраты на инновационную деятельность составили 502,4 млн. рублей, доля затрат на технологические инновации в общей доле затрат на инновационную деятельность составили 85,0 %. | Нет |
| 2.1.4 | Информационно-консультативное содействие субъектам инновационной деятельности по участию в федеральных конкурсах инновационных проектов | Минэкономразвития Республики Марий Эл, организации (по согласованию) | 2013 | 2020 | 2013 | 2018 | увеличение количества участников федеральных конкурсов | Мероприятие выполняется по мере обращения организаций в Минэкономразвития Республики Марий Эл. Подготовлено письмо в адрес Министерства просвещения Российской Федерации с поддержкой проекта «Создание современной материально-технической базы техникума для подготовки и повышения профессиональной компетентности молодежи и взрослого населения по наиболее востребованным специальностям для развития промышленности Республики Марий Эл», выполненного ГБПОУ Республики Марий Эл «Марийский радиомеханический техникум», а также в Федеральное агентство по делам молодежи по поддержки проектов «Возможности саморазвития студенческой молодежи в современной бизнес -среде», «Всероссийский студенческий форум «Инженерные кадры – будущее инновационной экономики России», выполненных ФГБОУ ВО «ПГТУ» | Нет |
| 2.1.5 | Проведение встреч, семинаров, совещаний, «круглых столов» по вопросам инновационного развития | Минэкономразвития Республики Марий Эл, организации (по согласованию) | 2013 | 2025 | 2013 | 2019 | обмен опытом между участниками инновационной деятельности | В 2019 году организовано 2 заседания Совета при Главе Республики Марий Эл по внедрению инновационных разработок и технологий, на которых обсуждались вопросы «Возможности и проблемы инвестирования в научную и инновационную деятельность организаций. Состояние и перспективы финансирования вузовской науки», «Институты развития и их роль в создании инновационной продукции. Формы поддержки предприятий», «О развитии инновационной инфраструктуры в Республике Марий Эл» и «Проблемы коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности» | Нет |
| 2.1.6 | Анализ нормативных правовых актов Республики Марий Эл, регулирующих инновационную деятельность, разработка предложений по их совершенствованию | Минэкономразвития Республики Марий Эл, органи-зации (по согласованию) | 2013 | 2025 | 2013 | 2018 | мониторинг действующего законодательства в области инновационной деятельности, создание благоприятной экономической и правовой среды для инновационной деятельности | В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2019 года № 322 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок предоставления грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе», в настоящее время вносятся соответствующие изменения в нормативные документы. Постановлением Правительства Республики Марий Эл от 10 сентября 2019 года № 273 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Марий Эл» внесены соответствующие изменения. | Нет |
| 2.1.7 | Формирование нормативной правовой базы развития инновационной деятельности в Республике Марий Эл, включая меры государственной поддержки инновационной деятельности организаций | Минэкономразвития Республики Марий Эл, органи-зации (по согласованию) | 2013 | 2025 | 2013 | 2018 | принятие нормативных правовых актов Республики Марий Эл в области стимулирования и развития инновационной деятельности | В 2019 году разработаны: проект постановления Правительства Республики Марий Эл «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Марий Эл от 29 августа 2011 года № 271» (утв. 8 февраля 2019 г. № 30) в части корректировки требований к представляемым проектам. проект распоряжения Правительства Республики Марий Эл «О плане мероприятий («дорожной карте») по развитию интеллектуальной деятельности в Республике Марий Эл и признании утратившими силу некоторых распоряжений Правительства Республики Марий Эл» (утв. 19 июля 2019 г. № 329-р); постановления Правительства Республики Марий Эл «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Марий Эл» в части утверждения в новой редакции положений о проведении конкурса молодежных инновационных проектов и конкурса на присуждение Грантов Главы Республики Марий Эл в сфере промышленности (утв.10 сентября 2019 г. №273). | Нет |
| 2.1.8 | Проведение республиканского конкурса молодежных инновационных проектов | Минэкономразвития Республики Марий Эл, органи-зации (по согласованию) | 2013 | 2020 | 2013 | 2019 | стимулирование молодых новаторов | Конкурс состоялся 29 апреля 2019 года, приняло участие 13 инновационных проектов. По итогам конкурса определены победители в каждой номинации (5 номинаций) (распоряжение Правительства Республики Марий Эл от 17 июня 2019 г. № 269-р «О присуждении победителям республиканского конкурса молодежных инновационных проектов в 2019 году грантов в форме субсидий из республиканского бюджета Республики Марий Эл») 28 июня т.г. победителям конкурса выплачены гранты в форме субсидий в размере 30,0 тыс. рублей по 5 номинациям (всего 150,0 тыс. рублей) |  |
| 2.1.9 | Организация участия представителей Республики Марий Эл в форумах, ярмарках, выставках в целях вхождения в международные информационные системы для обмена информацией по инновационным проектам | Минэкономразвития Республики Марий Эл, органи-зации (по согласованию) | 2013 | 2025 | 2013 | 2019 | позиционирование субъектов и объектов инновационной деятельности, формирование инновационного имиджа Республики Марий Эл | Финансирование на формирование экспозиции Республики Марий Эл не осуществлялось. Минэкономразвития Республики Марий Эл активно привлекает промышленные предприятия для участия во всероссийских и международных мероприятиях инновационной направленности. | Отсутствие финансирования |
| 2.1.10 | Проведение конкурса на присуждение грантов Главы Республики Марий Эл в сфере промышленности | Минэконом-развития Респу- блики Марий Эл | 2018 | 2025 | 2018 | 2019 | стимулирование инновационной деятельности | В ноябре 2019 года состоялся конкурсный отбор на предоставление грантов Главы Республики Марий Эл в сфере промышленности по номинациям: «Лучшее инновационное предприятие», «Лучшее предприятие в области производства продукции для населения». Победителям конкурсного отбора выплачены гранты в форме субсидий в размере 115,0 тысяч в каждой номинации |  |
| 2.1.11 | Содействие в развитии и укреплении материальной базы элементов республиканской инновационной инфраструктуры | Минэконом-развития Респу- блики Марий Эл, ФГБОУ ВО «МарГУ» (по согла-сованию), ФГБОУ ВО «ПГТУ» (по согласованию) | 2013 | 2025 | 2013 | 2019 | стимулирование инновационной деятельности | Средства на развитие инфраструктуры направляются образовательными организациями высшего образования республики на оснащение студенческого конструкторского бюро. По итогам за 2019 год затраты составили 19,2 млн. рублей, в том числе 18,6 млн. рублей за счет собственных средств образовательных организаций высшего образования в Республике Марий Эл и 0,6 млн. рублей за счет федерального бюджета. | Нет |
| 2.1.12 | Осуществление комплексных проектов, фундаментальных и прикладных исследований, в том числе разработка конкурентоспособных технологий, предназначенных для последующей коммерциализации | Минэкономразвития Марий Эл, ФГБОУ ВО "МарГУ" (по согласованию), ФГБОУ ВО "ПГТУ" (по согласованию) | 2013 | 2025 | 2013 | 2019 | формирование инфраструктуры в целях внедрения новой модели подготовки кадров для инновационного развития энергетики | Выполнение научно-исследовательских работ осуществляется образовательными организациями высшего образования Республики Марий Эл в рамках выполнения государственного задания в сфере научной деятельности, Гранты Российского фонда фундаментальных исследований, Грант Российского научного фонда на проведение фундаментальных научных исследований, Грант Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых и федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016-2020 годы. По итогам за 2019 год затраты образовательных организаций на исследования и разработки составили 168,1 млн. рублей, в том числе 109,3 млн. рублей за счет внебюджетных источников финансирования, 58,8 млн. рублей за счет средств федерального бюджета | Нет |
| 2.1.13 | Формирование комплексного банка данных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, проводимых образовательными организациями высшего образования в Республике Марий Эл | Минэкономразвития Республики Марий Эл, ФГБОУ ВО "МарГУ" (по согласованию), ФГБОУ ВО "ПГТУ" (по согласованию) | 2013 | 2025 | 2013 | 2019 | стимулирование инновационной деятельности в образовании | В каталоге инновационных проектов на сайте Минэкономразвития Республики Марий Эл, размещается информация в том числе об инновационных проектах образовательных организаций. По состоянию на 1.03.2020 г. в каталоге размещено 95 инновационных проекта. | Нет |
| 2.1.14 | Развитие межотраслевой кооперации, международного и межрегионального сотрудничества в инновационной сфере, укрепление связей между научно-технической сферой и сферой производства | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 2013 | 2019 | интеграция науки в производство | В рамках проведения Российского инвестиционного форума – 2019 (г. Сочи) заключено соглашение о сотрудничестве между Правительством Республики Марий Эл и Ассоциацией организаций содействия развитию кластеров и технопарков. Подготовлено письмо в адрес Министерства просвещения Российской Федерации с поддержкой проекта «Создание современной материально-технической базы техникума для подготовки и повышения профессиональной компетентности молодежи и взрослого населения по наиболее востребованным специальностям для развития промышленности Республики Марий Эл», выполненного ГБПОУ Республики Марий Эл «Марийский радиомеханический техникум», а также в Федеральное агентство по делам молодежи по поддержки проектов «Возможности саморазвития студенческой молодежи в современной бизнес -среде», «Всероссийский студенческий форум «Инженерные кадры – будущее инновационной экономики России», выполненных ФГБОУ ВО «ПГТУ» В августе 2019 г. в центральном офисе ПАО «Транснефть» в г. Москве состоялась встреча руководства компании с представителями промышленных предприятий Республики Марий Эл. Обсуждались перспективы взаимовыгодного сотрудничества организаций системы «Транснефть» с предприятиями республики (АО «Марийский машиностроительный завод», АО «ОКТБ Кристалл», ЗАО СКБ «Хроматэк», ООО «Йошкар-Олинская обувная фабрика», ООО фирма «Инструмент-Н», АО «Красногорский КАФ») в области реализации проектов в рамках программы импортозамещения | Нет |
| 2.1.15 | Реализация научно-исследовательских проектов по акту-альным проблемам обновления содержания среднего (полного) общего и профессионального образования | Минобрнауки Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 2013 | 2019 | увеличение количества образовательных учреждений в Республике Марий Эл, работающих в экспериментальном режиме | Реализация научно-исследовательских проектов осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Республики Марий Эл от 4 декабря 2013 г. № 371 «Об утверждении Порядка признания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных действующих в сфере образования организаций, а также их объединений региональными инновационными площадками в Республике Марий Эл» (в редакции постановления Правительства Республики Марий Эл от 3 ноября 2016 г. № 492). В статусе региональных инновационных площадок функционировала 51 организация. В 2019 году присвоен статус региональной инновационной площадки 9 образовательным организациям. | Нет |
| 2.1.16 | Разработка основных профессиональных программ по новым специальностям с учетом потребности в специалистах инновационного профиля | Минобрнауки Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 2013 | 2019 | подготовка профессиональных кадров для устойчивого инновационного развития компании | Распоряжением Правительства Республики Марий Эл от 28 февраля 2019 г. № 76 «О развитии приоритетных групп компетенций в системе среднего профессионального образования в Республике Марий Эл на 2019 - 2024 годы» утвержден перечень техникумов и колледжей, приоритетных компетенций для оснащения современной материально-технической базой на 2019-2024 годы в рамках регионального проекта «Молодые профессионалы». В рамках национального проекта «Образование» оснащены современным высокотехнологичным оборудованием в ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж» 5 мастерских по лоту «Информационные и коммуникационные технологии», в ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский медицинский колледж» 5 мастерских по лоту «Социальная сфера». | Нет |
| 2.1.17 | Реализация плана мероприятий («дорожной карты) по развитию интеллектуальной деятельности в Республике Марий Эл, утвержденного распоряжением Правительства Республики Марий Эл от 19 июля 2019 г. № 329-р | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2017 | 2025 | 2017 | 2019 | рост количества использования объектов интеллектуальной собственности в Республике Марий Эл | Распоряжением Правительства Республики Марий Эл от 19 июля 2019 года № 329-р «О плане мероприятий («дорожной карте») по развитию интеллектуальной деятельности в Республике Марий Эл и признании утратившими силу некоторых распоряжений Правительства Республики Марий Эл указанное распоряжением Правительства Республики Марий Эл от 14 сентября 2017 г.№ 398-р признано утратившим силу. Дорожная карта направлена на создание благоприятных условий для развития изобретательской деятельности в Республике Марий Эл, формирование механизма вовлечения в хозяйственный оборот прав на результаты интеллектуальной деятельности и повышения эффективности использования научно-технического потенциала. Результатом реализации дорожной карты должно стать развитие системы получения экономических преимуществ от научно-технической, изобретательской деятельности за счет коммерциализации и внедрения в производственную деятельность результатов интеллектуальной деятельности. | Нет |

* При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

Таблица 2

О Т Ч Е Т

об использовании бюджетных ассигнований республиканского бюджета

# Республики Марий Эл на реализацию государственной программы Республики Марий Эл

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, республиканской целевой программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классифи-кации | Сводная бюджетная роспись, тыс. руб. план на 01.01.2019 г., в том числе | Сводная бюджетная роспись, тыс. руб. на отчетную дату, в том числе | Кассовое исполнение, в том числе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | республи-канский бюджет РМЭ | федера-льный бюджет | всего | республи-канский бюджет РМЭ | федера-льный бюджет | всего | республи-канский бюджет РМЭ | федера-льный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Государственная программа | «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности (2013 - 2025 годы)» | всего | 14 00 0000 5226200 | 500,0 | 500,0 | - | 500,0 | 500,0 | - | 380,0 | 380,0 | - |
|  |  | Министерство промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Развитие промышленного комплекса» | всего | 14 1 000000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Министерство промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Стимулирование развития промышленности Республики Марий Эл | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Министерство промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Техническое перевооружение и модернизация производства, реализация инвестиционных проектов | всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Министерство промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3 | Кадровое обеспечение промышленности | всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Министерство промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4 | Создание и развитие производственной инфраструктуры для развития промышленности | всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Министерство промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Развитие инновационной деятельности» | всего | 14 201 4950 | 500,0 | 500,0 | - | 500,0 | 500,0 | - | 380,0 | 380,0 | - |
|  |  | Министерство промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие | Реализация мероприятий по развитию инновационной деятельности | всего | 14 201 4950 | 500,0 | 500,0 | - | 500,0 | 500,0 | - | 380,0 | 380,0 | - |
|  |  | Министерство промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

___________

* При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

Таблица 3

# И Н Ф О Р М А Ц И Я

# о расходах источников ресурсного обеспечения на реализацию целей

# государственной программы за 2019 год

(тыс. рублей)

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники финансового обеспечения | Оценка расходов (в соответствии с государственной программой) | Фактические расходы (кассовые расходы источников ресурсного обеспечения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа | «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности (2013 - 2020 годы)» | всего | 5 955 765,0 | 6 608 349,0 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 500,0 | 380,0 |
|  |  | федеральный бюджет* | 179 108,0 | 524 192,0 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл* |  |  |
|  |  | внебюджетные источники* | 5 776 157,0 | 6 083 777,0 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие промышленного комплекса» | всего | 5 145 470,0 | 5 918 275,0 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл |  |  |
|  |  | федеральный бюджет* | 145470,0 | 464 790,0 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл* |  |  |
|  |  | внебюджетные источники* | 5 000 000,0 | 5 453 485,0 |
| Подпрограмма 2 | «Развитие инновационной деятельности» | всего | 810 295,0 | 690 074,0 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 500,0 | 380,0 |
|  |  | федеральный бюджет* | 33 638,0 | 59 402,0 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл* |  |  |
|  |  | внебюджетные источники* | 776 157,0 | 630 292,0 |

____________________________

* При условии выделения средств.

Таблица 4

# С В Е Д Е Н И Я

# о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности (2013-2025 годы) |
| Развитие промышленного комплекса |
| 1. | Индекс промышленного производства | процентов | 98,4 | 101,5 | 107,1 | Индекс промышленного производства составил 107,1% (на 5,6 процентных пункта выше прогнозируемого показателя и на 8,7 процентных пункта выше уровня 2018 года). Существенный рост данного показателя наблюдается по следующим видам деятельности: производство прочих пищевых продуктов (462,5%); производство прочих стальных изделий первичной обработкой (193,7%); производство элементов электронной аппаратуры и печатных схем (плат) (575,5%); производство электрических ламп и осветительного оборудования (1354,7%). |
| 2. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в части промышленного производства (без НДС, акциза и аналогичных обязательных платежей) | млн. руб. | 169 648,3 | 182 826,9 | 173 680,8 | Не достижение показателя объясняется временной приостановкой в течение 2019 года производственной деятельности ООО «Марийский нефтеперерабатывающий завод» (январь, август - октябрь). В результате чего, по итогам 2019 года ООО «Марийский нефтеперерабатывающий завод» отгружено промышленной продукции на 48% меньше, чем в 2018 году. |
| 3 | Индекс производительности труда по обрабатывающим производствам | процентов | 104,0 | 104,5 | 104,5 | Значение показателя за 2019 год по оценке составит 104,5 %. |
| 4. | Объем инвестиций в основной капитал по организациям обрабатывающих производств (без субъектов малого предпринимательства) | млн. руб. | 5922,3 | 3550,0 | 3575,0 | Оценочный показатель (рассчитан на основе 9 месяцев 2019 года). Основную долю инвестиций в обрабатывающих производствах республики с учетом реализации инвестиционных проектов и проводимой модернизацией основных фондов в 2019 году обеспечивали такие предприятия как, АО «Марийский ЦБК», АО «ММЗ», ЗАО «Портал», ЗАО «Йошкар-Олинский мясокомбинат», ООО «Потенциал», ООО Фирма «Сувенир», ООО «Йошкар-Олинская обувная фабрика», АО «Завод Копир», ОАО «Марбиофарм», ООО «Марийская картонажная мануфактура», АО «Контакт», ООО «Технотех», ООО «Сернурский сырзавод» и др. |
| 5. | Количество реализуемых инвестиционных проектов по техническому перевооружению и модернизации производственных мощностей, освоению производства новых видов конкурентоспособной продукции | единиц | 38 | 39 | 39 | Показатель достигнут |
| 6. | Объем инвестиций в основной капитал в рамках реализации инвестиционных проектов, направленных на техническое перевооружение и модернизацию производственных мощностей | млн. руб. | 4966,1 | 5050,0 | 5453,5 | Показатель достигнут |
| 7. | Создание рабочих мест в рамках реализации инвестиционных проектов | единиц | 250 | 300 | 142 | Снижение показателя произошло за счет реализации крупного инвестиционного проекта по строительству, реконструкции и модернизации птицеводческого комплекса ООО «Птицефабрика Акашевская» в период с 2017 по 2019 гг. В 2017-2018 гг. было создано основное количество рабочих мест - 574, в 2019 г. всего 30 рабочих мест. |
| 8. | Снижение энергоемкости продукции в обрабатывающих производствах | тыс. ватт на млн.руб. | 5,6 250 | 5,5 300 | 5,5 300 | Показатель достигнут |
| 9. | Количество высокопроизводительных рабочих мест в организациях обрабатывающих производств | единиц | 27419 | 28598 | 28598 | Оценочный показатель |
| Развитие инновационной деятельности |
| 1. | Удельный вес организаций, осуществляющих инновационную деятельность | процентов | 9,5 | 14,0 | 10,0 | Расчетный показатель. Официальные данные публикуется в III квартале 2019 года. Планируется снижение показателя. Не достижение показателя объясняется снижением заинтересованности предприятий во внедрении инноваций в производственную деятельности и в выпуске инновационной продукции ввиду неопределенности перспектив развития рынков сбыта. Наблюдается снижение инновационной активности в следующих видах деятельности: производство пищевых продуктов, производство готовых металлических изделий, обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха, деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа. |
| 2. | Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте относительно уровня 2011 года | процентов | 132,0 | 133,5 | 133,5 | Расчетный показатель. Официальные данные за 2018 год публикуются Росстатом 15 марта 2020 г. По оценке отклонения отсутствуют |
| 3. | Доля внутренних затрат на исследования и разработки в валовом региональном продукте | процентов | 0,18 | 0,20 | 0,16 | Расчетный показатель. Официальные данные за 2018 год публикуются Росстатом 15 марта 2020 г. Планируется снижение показателя ввиду снижения затрат на научные исследования и разработки. |

_____________________________

* Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

# Footnotes

При условии выделения средств.

При условии выделения средств.

При условии выделения средств.