.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к инвестиционной программе филиала «Волго-Вятский»

АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы на территории

Республики Марий ЭЛ

- Краткое описание инвестиционного проекта

Инвестиционной программой филиала «Волго-Вятский»                       АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы предусмотрено выполнение следующих технических мероприятий:

Техническое перевооружение и реконструкция:

Выполнение строительно-монтажных работ проводимых по программе реконструкции воздушной линии электропередач 35 кВ (бух. Наименование ПС "Силикатный"-ТП 35/6 "Сурок") инв. № 865002901 находящаяся по адресу  Республика Марий Эл, Медведевский район, в/г 18, п. Сурок

Проектные работы по реконструкции кабельной линии 6 кВ ТП-7 - КТПн-9, расположенной по адресу:  республика Марий Эл,  Медведевский район, пос. Сурок, в/г 18,  инв. № 865002899.

Строительно-монтажные работы по реконструкции кабельной линии 6 кВ ТП-7 - КТПн-9, расположенной по адресу:  республика Марий Эл,  Медведевский район, пос. Сурок, в/г 18,  инв. № 865002899.

Проектные работы по реконструкции кабельной  линии 6 кВ кабельной  линии 6 кВ ТП-10 - КТПн-17, расположенной по адресу:  республика Марий Эл,  Медведевский район, пос. Сурок, в/г 18,  инв. № 865002899

Строительно-монтажные работы по реконструкции кабельной  линии 6 кВ ТП-10 - КТПн-17, расположенной по адресу:  республика Марий Эл,  Медведевский район, пос. Сурок, в/г 18,  инв. № 865002899.

Проектные работы по реконструкции кабельной  линии 6 кВ ТП-8 - КТПн-10, расположенной по адресу:  республика Марий Эл, Медведевский район, пос. Речной, в/г 24,  инв. № 864023077

Строительно-монтажные работы по реконструкции кабельной  линии 6 кВ ТП-8 - КТПн-10, расположенной по адресу:  республика Марий Эл, Медведевский район, пос. Речной, в/г 24,  инв. № 864023077

Прочие инвестиционные проекты:

Замена силового трансформатора ТМ-250 на ТМГ-250 в ТП-7 инв.№ 865068797, Республика Марий Эл Медведевский район, п. Речной

Замена силового трансформатора ТМ-250 на ТМГ-250 в ТП-10 инв.№ 864004692, Республика Марий Эл Медведевский район, п. Сурок

Замена силового трансформатора ТМ-100 на ТМГ-160 в ТП-3 инв.№ 864004683, Республика Марий Эл Медведевский район, п. Сурок

Замена силового трансформатора ТМ-250 на ТМГ-250 в ТП-11 инв.№ 864004756, Республика Марий Эл Медведевский район, п. Речной

Замена силового трансформатора ТМ-400 на ТМГ-400 в ТП-5 инв.№ 864004758, Республика Марий Эл Медведевский район, п. Речной

Замена силового трансформатора ТМ-250 на ТМГ-250 в КТПн-10 инв.№ 864004754, Республика Марий Эл Медведевский район, п. Речной

- Предпосылки реализации проекта

Запланированная реконструкция объектов электросетевого хозяйства необходима в связи с полным моральным и физическим износом (100% амортизация) существующего оборудования и выполняется в целях соблюдения:

- технических требований распорядительных документов к эксплуатации энергетических объектов, неуклонное выполнение которых обеспечит экономическую, надежную и слаженную работу всех звеньев схемы электроснабжения в зоне эксплуатационной ответственности филиала;

- безопасности обслуживающего персонала и посторонних лиц	;

- безопасной эксплуатации оборудования, зданий и сооружений;

- содержания оборудования, зданий и сооружений в состоянии эксплуатационной готовности, обеспечивающей максимальную экономичность и надежность энергопроизводства.

Выполнение комплекса мероприятий запланированных инвестиционной программой филиала на 2020-2024 годы позволят значительно увеличить надежность электроснабжения ответственных потребителей Минобороны РФ. В результате выполнения программы за счет применения нового современного оборудования, материалов, технологий, ожидается снижение эксплуатационных затрат, а также затрат на аварийно-восстановительные ремонты, в том числе решаются задачи по обеспечению требуемого качества электроэнергии передаваемой потребителям.

- Затратная часть проекта

Финансирование инвестиционной программы запланировано за счет амортизационных отчислений, прибыли на капитальные вложения, учтенных в тарифно-балансовых решениях.

Объем финансирования Программы на 2020-2024 годы составит – 10,012

млн. руб. (с НДС).

В том числе:

Реконструкция – 7,717млн. руб.

Прочие инвестиционные проекты -2.295 млн. руб.

Так же сообщаем, что проект корректировки инвестиционной программы филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» размещен на официальном сайте АО «Оборонэнерго»

Прямая ссылка на скачивание: http://oboronenergo.su/upload/docsoe/disclosure/raskrivaemaya_informatsiya/11zh_zvezda/voronezhskaya_oblast/2018/proekt_korrektirovki_ipr_na_2016_2019_po_voronezhskoi_oblasti_28022018.zip

Путь по сайту: http://oboronenergo.su  раздел «Раскрываемая информация в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» подраздел «11 ж*. проекты инвестиционных программ и проекты изменений, вносимых в инвестиционную программу» папка «Республика Марий ЭЛ» подпапка «2020»

Директор филиала «Волго-Вятский»

АО «Оборонэнерго»                                                                   Ю.П. Варгузин.