Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 октября 2012 г. N 398

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ "ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ,

ВОСПРОИЗВОДСТВО И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

НА 2013 - 2025 ГОДЫ"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Правительства Республики Марий Эл  от 25.10.2013 [N 326](consultantplus://offline/ref=D23B5E225A2495854F00E0B627C8FAA44AE01B6519A5D1E460DD30E49FD3E33689185BFE5CD20384EFE9F3A7BF027570AF0A7448215F44402F60B0T2a3L), от 21.02.2014 [N 72](consultantplus://offline/ref=D23B5E225A2495854F00E0B627C8FAA44AE01B6519A4D5E262DD30E49FD3E33689185BFE5CD20384EFE9F3A7BF027570AF0A7448215F44402F60B0T2a3L), от 03.03.2014 [N 88](consultantplus://offline/ref=D23B5E225A2495854F00E0B627C8FAA44AE01B6519A3D3E165DD30E49FD3E33689185BFE5CD20384EFE9F3A4BF027570AF0A7448215F44402F60B0T2a3L),  от 22.07.2014 [N 385](consultantplus://offline/ref=D23B5E225A2495854F00E0B627C8FAA44AE01B6519AFD1E568DD30E49FD3E33689185BFE5CD20384EFE9F3A7BF027570AF0A7448215F44402F60B0T2a3L), от 04.02.2015 [N 31](consultantplus://offline/ref=D23B5E225A2495854F00E0B627C8FAA44AE01B651EA7D1E766DD30E49FD3E33689185BFE5CD20384EFE9F3A7BF027570AF0A7448215F44402F60B0T2a3L), от 23.04.2015 [N 228](consultantplus://offline/ref=D23B5E225A2495854F00E0B627C8FAA44AE01B651FA7D1E766DD30E49FD3E33689185BFE5CD20384EFE9F7ABBF027570AF0A7448215F44402F60B0T2a3L),  от 08.12.2015 [N 686](consultantplus://offline/ref=D23B5E225A2495854F00E0B627C8FAA44AE01B651EA4DBE464DD30E49FD3E33689185BFE5CD20384EFE9F3A7BF027570AF0A7448215F44402F60B0T2a3L), от 14.04.2016 [N 170](consultantplus://offline/ref=D23B5E225A2495854F00E0B627C8FAA44AE01B651EA2D3E460DD30E49FD3E33689185BFE5CD20384EFE9F3A7BF027570AF0A7448215F44402F60B0T2a3L), от 29.06.2016 [N 311](consultantplus://offline/ref=D23B5E225A2495854F00E0B627C8FAA44AE01B651EA2D4E067DD30E49FD3E33689185BFE5CD20384EFE9F3A5BF027570AF0A7448215F44402F60B0T2a3L),  от 29.07.2016 [N 350](consultantplus://offline/ref=D23B5E225A2495854F00E0B627C8FAA44AE01B651EA2DAE967DD30E49FD3E33689185BFE5CD20384EFE8F2A0BF027570AF0A7448215F44402F60B0T2a3L), от 03.02.2017 [N 34](consultantplus://offline/ref=D23B5E225A2495854F00E0B627C8FAA44AE01B651EA0D6E464DD30E49FD3E33689185BFE5CD20384EFE9F3A7BF027570AF0A7448215F44402F60B0T2a3L), от 19.06.2017 [N 268](consultantplus://offline/ref=D23B5E225A2495854F00E0B627C8FAA44AE01B651EAFD4E162DD30E49FD3E33689185BFE5CD20384EFE9F3A5BF027570AF0A7448215F44402F60B0T2a3L),  от 18.07.2017 [N 302](consultantplus://offline/ref=D23B5E225A2495854F00E0B627C8FAA44AE01B651FA7DBE767DD30E49FD3E33689185BFE5CD20384EFE9F3ABBF027570AF0A7448215F44402F60B0T2a3L), от 22.09.2017 [N 382](consultantplus://offline/ref=D23B5E225A2495854F00E0B627C8FAA44AE01B651FA7DBE664DD30E49FD3E33689185BFE5CD20384EFE9F3AABF027570AF0A7448215F44402F60B0T2a3L), от 11.04.2018 [N 165](consultantplus://offline/ref=D23B5E225A2495854F00E0B627C8FAA44AE01B651FA6D3E366DD30E49FD3E33689185BFE5CD20384EFE9F3A7BF027570AF0A7448215F44402F60B0T2a3L),  от 20.07.2018 [N 317](consultantplus://offline/ref=D23B5E225A2495854F00E0B627C8FAA44AE01B651FA6DAE469DD30E49FD3E33689185BFE5CD20384EFE9F3A7BF027570AF0A7448215F44402F60B0T2a3L), от 17.12.2018 [N 475](consultantplus://offline/ref=D23B5E225A2495854F00E0B627C8FAA44AE01B651FA5D4E263DD30E49FD3E33689185BFE5CD20384EFE9F3A7BF027570AF0A7448215F44402F60B0T2a3L), от 17.04.2019 [N 119](consultantplus://offline/ref=D23B5E225A2495854F00E0B627C8FAA44AE01B651FA4D6E767DD30E49FD3E33689185BFE5CD20384EFE9F3A7BF027570AF0A7448215F44402F60B0T2a3L),  от 24.12.2019 [N 407](consultantplus://offline/ref=D23B5E225A2495854F00E0B627C8FAA44AE01B651FA2D2E968DD30E49FD3E33689185BFE5CD20384EFE9F3A7BF027570AF0A7448215F44402F60B0T2a3L), от 17.04.2020 [N 147](consultantplus://offline/ref=D23B5E225A2495854F00E0B627C8FAA44AE01B651FA1D2E363DD30E49FD3E33689185BFE5CD20384EFE9F3A7BF027570AF0A7448215F44402F60B0T2a3L), от 05.06.2020 [N 227](consultantplus://offline/ref=D23B5E225A2495854F00E0B627C8FAA44AE01B651FA1D6E367DD30E49FD3E33689185BFE5CD20384EFE9F3A7BF027570AF0A7448215F44402F60B0T2a3L)) |

Правительство Республики Марий Эл постановляет:

1. Утвердить прилагаемую государственную [программу](#P40) Республики Марий Эл "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов на 2013 - 2025 годы".

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D23B5E225A2495854F00E0B627C8FAA44AE01B651FA6DAE469DD30E49FD3E33689185BFE5CD20384EFE9F3A4BF027570AF0A7448215F44402F60B0T2a3L) Правительства Республики Марий Эл от 20.07.2018 N 317)

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики Марий Эл.

(п. 2 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D23B5E225A2495854F00E0B627C8FAA44AE01B651FA6D3E366DD30E49FD3E33689185BFE5CD20384EFE9F3A4BF027570AF0A7448215F44402F60B0T2a3L) Правительства Республики Марий Эл от 11.04.2018 N 165)

Председатель Правительства

Республики Марий Эл

Л.МАРКЕЛОВ

Утверждена

постановлением

Правительства

Республики Марий Эл

от 15 октября 2012 г. N 398

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ "ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ,

ВОСПРОИЗВОДСТВО И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

НА 2013 - 2025 ГОДЫ"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Правительства Республики Марий Эл от 17.04.2019 [N 119](consultantplus://offline/ref=D23B5E225A2495854F00E0B627C8FAA44AE01B651FA4D6E767DD30E49FD3E33689185BFE5CD20384EFE9F3A4BF027570AF0A7448215F44402F60B0T2a3L),  от 24.12.2019 [N 407](consultantplus://offline/ref=D23B5E225A2495854F00E0B627C8FAA44AE01B651FA2D2E968DD30E49FD3E33689185BFE5CD20384EFE9F3A7BF027570AF0A7448215F44402F60B0T2a3L), от 17.04.2020 [N 147](consultantplus://offline/ref=D23B5E225A2495854F00E0B627C8FAA44AE01B651FA1D2E363DD30E49FD3E33689185BFE5CD20384EFE9F3A7BF027570AF0A7448215F44402F60B0T2a3L), от 05.06.2020 [N 227](consultantplus://offline/ref=D23B5E225A2495854F00E0B627C8FAA44AE01B651FA1D6E367DD30E49FD3E33689185BFE5CD20384EFE9F3A7BF027570AF0A7448215F44402F60B0T2a3L)) |

Паспорт

государственной программы Республики Марий Эл

"Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование

природных ресурсов на 2013 - 2025 годы"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель Государственной программы | - | Департамент экологической безопасности, природопользования и защиты населения Республики Марий Эл (до 27 февраля 2018 г.);  Министерство природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики Марий Эл (с 20 февраля 2018 г.) |
| Соисполнители Государственной программы | - | Министерство образования и науки Республики Марий Эл |
| Участники Государственной программы | - | органы местного самоуправления (по согласованию);  государственное унитарное предприятие Республики Марий Эл "Территориальный центр "Маргеомониторинг" |
| Подпрограммы Государственной программы | - | подпрограмма 1 "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Республике Марий Эл";  подпрограмма 2 "Развитие и использование минерально-сырьевой базы Республики Марий Эл";  подпрограмма 3 "Развитие водохозяйственного комплекса Республики Марий Эл";  подпрограмма 4 "Экологическая безопасность Республики Марий Эл";  подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов на 2013 - 2025 годы" |
| Цели Государственной программы | - | обеспечение экологической безопасности на территории Республики Марий Эл;  восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения, защита от негативного воздействия вод;  обеспечение устойчивого сбалансированного развития и использования минерально-сырьевой базы Республики Марий Эл |
| Задачи Государственной программы | - | обеспечение экологически безопасного захоронения и переработки отходов производства и потребления (далее - отходы);  ликвидация накопленных отходов, представляющих опасность для окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия населения Республики Марий Эл;  разработка и реализация единой комплексной системы управления в сфере обращения с отходами;  сохранение и восстановление биологического разнообразия Республики Марий Эл;  строительство сооружений берегоукрепления;  повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений (далее - ГТС) путем их приведения в безопасное техническое состояние;  восстановление и экологическая реабилитация водных объектов;  воспроизводство минерально-сырьевых ресурсов в объемах, превышающих их потребление |
| Целевые индикаторы и показатели Государственной программы | - | количество несанкционированных объектов размещения твердых коммунальных отходов (далее - ТКО);  масса выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух на территории Республики Марий Эл;  доля площади территории Республики Марий Эл, занятой особо охраняемыми природными территориями (далее - ООПТ), в общей площади территории Республики Марий Эл;  доля разведанных запасов общераспространенных полезных ископаемых по отношению к общему объему добытых общераспространенных полезных ископаемых;  доля ГТС государственной собственности Республики Марий Эл, приведенных в безопасное техническое состояние |
| Этапы и сроки реализации Государственной программы | - | 2013 - 2025 годы без разделения на этапы |
| Объемы финансирования Государственной программы | - | общий объем финансирования мероприятий Государственной программы составляет 2 866 476,6 тыс. рублей, в том числе:  2013 год - 86 386,5 тыс. рублей;  2014 год - 65 275,7 тыс. рублей;  2015 год - 82 740,0 тыс. рублей;  2016 год - 66 962,1 тыс. рублей;  2017 год - 88 986,3 тыс. рублей;  2018 год - 90 564,4 тыс. рублей;  2019 год - 174 352,3 тыс. рублей;  2020 год - 96 523,3 тыс. рублей;  2021 год - 105 222,5 тыс. рублей;  2022 год - 1 560 890,7 тыс. рублей;  2023 год - 246 724,3 тыс. рублей;  2024 год - 143 963,6 тыс. рублей;  2025 год - 57 884,9 тыс. рублей;  из них за счет средств:  федерального бюджета (при условии выделения средств из федерального бюджета) - 479 258,6 тыс. рублей, в том числе:  2013 год - 35 527,1 тыс. рублей;  2014 год - 21 486,3 тыс. рублей;  2015 год - 36 933,6 тыс. рублей;  2016 год - 23 908,3 тыс. рублей;  2017 год - 40 611,9 тыс. рублей;  2018 год - 30 527,8 тыс. рублей;  2019 год - 66 723,7 тыс. рублей;  2020 год - 30 886,3 тыс. рублей;  2021 год - 22 926,3 тыс. рублей;  2022 год - 27 283,4 тыс. рублей;  2023 год - 58 367,2 тыс. рублей;  2024 год - 64 286,1 тыс. рублей;  2025 год - 19 790,6 тыс. рублей;  республиканского бюджета Республики Марий Эл - 411 575,2 тыс. рублей, в том числе:  2013 год - 37 662,6 тыс. рублей;  2014 год - 37 270,9 тыс. рублей;  2015 год - 37 096,9 тыс. рублей;  2016 год - 37 788,6 тыс. рублей;  2017 год - 40 545,0 тыс. рублей;  2018 год - 25 249,8 тыс. рублей;  2019 год - 38 255,5 тыс. рублей;  2020 год - 39 627,0 тыс. рублей;  2021 год - 21 642,2 тыс. рублей;  2022 год - 20 111,0 тыс. рублей;  2023 год - 25 554,9 тыс. рублей;  2024 год - 25 471,2 тыс. рублей;  2025 год - 25 299,6 тыс. рублей;  бюджетов муниципальных образований (при условии выделения средств из бюджетов муниципальных образований) - 60 662,3 тыс. рублей, в том числе:  2013 год - 3 196,8 тыс. рублей;  2014 год - 5 251,9 тыс. рублей;  2015 год - 6 609,5 тыс. рублей;  2016 год - 3 315,2 тыс. рублей;  2017 год - 4 042,4 тыс. рублей;  2018 год - 3 299,6 тыс. рублей;  2019 год - 4 873,3 тыс. рублей;  2020 год - 7 500,0 тыс. рублей;  2021 год - 3 900,0 тыс. рублей;  2022 год - 4 111,0 тыс. рублей;  2023 год - 6 504,2 тыс. рублей;  2024 год - 4 023,7 тыс. рублей;  2025 год - 4 034,7 тыс. рублей;  внебюджетных источников (при условии выделения средств из внебюджетных источников) - 1 914 980,5 тыс. рублей, в том числе:  2013 год - 10 000,0 тыс. рублей;  2014 год - 1 266,6 тыс. рублей;  2015 год - 2 100,0 тыс. рублей;  2016 год - 1 950,0 тыс. рублей;  2017 год - 3 787,0 тыс. рублей;  2018 год - 31 487,2 тыс. рублей;  2019 год - 64 499,8 тыс. рублей;  2020 год - 18 510,0 тыс. рублей;  2021 год - 56 754,0 тыс. рублей;  2022 год - 1 509 385,3 тыс. рублей;  2023 год - 156 298,0 тыс. рублей;  2024 год - 50 182,6 тыс. рублей;  2025 год - 8 760,0 тыс. рублей.  Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании республиканского бюджета Республики Марий Эл на очередной финансовый год и на плановый период |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D23B5E225A2495854F00E0B627C8FAA44AE01B651FA1D6E367DD30E49FD3E33689185BFE5CD20384EFE9F3A4BF027570AF0A7448215F44402F60B0T2a3L) Правительства Республики Марий Эл от 05.06.2020 N 227) | | |
| Ожидаемые результаты реализации Государственной программы | - | ликвидация несанкционированных объектов размещения ТКО;  уменьшение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на компоненты природной среды;  сохранение и воспроизводство биологического, ландшафтного разнообразия путем организации ООПТ республиканского значения Республики Марий Эл;  повышение экологической культуры населения посредством расширения информированности населения о состоянии окружающей среды и мерах по сохранению природных объектов, привлечения к мероприятиям экологической направленности;  улучшение экологического состояния рек;  снижение риска аварий ГТС;  достижение превышения количества разведанных запасов общераспространенных полезных ископаемых над общим объемом их потребления;  увеличение государственного фонда недр |

Паспорт

подпрограммы 1 "Развитие системы обращения с отходами

производства и потребления в Республике Марий Эл"

государственной программы Республики Марий Эл "Охрана

окружающей среды, воспроизводство и использование

природных ресурсов на 2013 - 2025 годы"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | Департамент экологической безопасности, природопользования и защиты населения Республики Марий Эл (до 27 февраля 2018 г.);  Министерство природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики Марий Эл (с 20 февраля 2018 г.) |
| Соисполнители подпрограммы | - | отсутствуют |
| Участники подпрограммы | - | органы местного самоуправления (по согласованию); организации (по согласованию) |
| Цели подпрограммы | - | улучшение экологической обстановки в Республике Марий Эл и создание эффективных механизмов управления сферой обращения с отходами, в том числе с ТКО |
| Задачи подпрограммы | - | обеспечение экологически безопасного захоронения и утилизации отходов;  ликвидация накопленных отходов, представляющих опасность для окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия населения Республики Марий Эл;  разработка и реализация единой комплексной системы управления в сфере обращения с отходами |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - | доля отходов, захоронение которых осуществляется на полигонах, построенных в рамках реализации Государственной программы;  доля захороненных ТКО в общем объеме образовавшихся;  количество установленных контейнеров для раздельного сбора отходов, в том числе ТКО;  ликвидированы все выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов;  ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда;  численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде;  общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных, земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде;  объем ТКО, направленных на утилизацию (вторичную переработку), с нарастающим итогом;  объем ТКО, направленных на обработку, с нарастающим итогом;  доля импорта оборудования для обработки, утилизации и обезвреживания отходов; доля разработанных электронных моделей; введены в промышленную эксплуатацию мощности по обращению с ТКО, в том числе по утилизации и переработке ТКО, с нарастающим итогом;  введены в промышленную эксплуатацию мощности по обращению с ТКО, в том числе по обработке (сортировке) ТКО, с нарастающим итогом |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D23B5E225A2495854F00E0B627C8FAA44AE01B651FA1D2E363DD30E49FD3E33689185BFE5CD20384EFE9F2A3BF027570AF0A7448215F44402F60B0T2a3L) Правительства Республики Марий Эл от 17.04.2020 N 147) | | |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | - | 2013 - 2025 годы без разделения на этапы |
| Объемы финансирования подпрограммы | - | общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 1 988 604,0 тыс. рублей, в том числе:  2013 год - 11 922,8 тыс. рублей;  2014 год - 2 427,6 тыс. рублей;  2015 год - 3 100,0 тыс. рублей;  2016 год - 3 150,0 тыс. рублей;  2017 год - 6 499,0 тыс. рублей;  2018 год - 33 217,2 тыс. рублей;  2019 год - 75 873,1 тыс. рублей;  2020 год - 30 344,0 тыс. рублей;  2021 год - 60 997,0 тыс. рублей;  2022 год - 1 513 628,3 тыс. рублей;  2023 год - 172 442,6 тыс. рублей;  2024 год - 62 342,4 тыс. рублей;  2025 год - 12 660,0 тыс. рублей;  из них за счет средств:  федерального бюджета (при условии выделения средств из федерального бюджета) - 17 911,5 тыс. рублей, в том числе:  2023 год - 9 734,3 тыс. рублей;  2024 год - 8 177,2 тыс. рублей;  республиканского бюджета Республики Марий Эл - 12 461,9 тыс. рублей, в том числе:  2013 год - 711,0 тыс. рублей;  2014 год - 50,0 тыс. рублей;  2019 год - 6 500,0 тыс. рублей;  2020 год - 4 334,0 тыс. рублей;  2021 год - 343,0 тыс. рублей;  2022 год - 343,0 тыс. рублей;  2023 год - 98,3 тыс. рублей;  2024 год - 82,6 тыс. рублей;  бюджетов муниципальных образований (при условии выделения средств из бюджетов муниципальных образований) - 43 250,1 тыс. рублей, в том числе:  2013 год - 1 211,8 тыс. рублей;  2014 год - 1 111,0 тыс. рублей;  2015 год - 1 000,0 тыс. рублей;  2016 год - 1 200,0 тыс. рублей;  2017 год - 2 712,0 тыс. рублей;  2018 год - 1 730,0 тыс. рублей;  2019 год - 4 873,3 тыс. рублей;  2020 год - 7 500,0 тыс. рублей;  2021 год - 3 900,0 тыс. рублей;  2022 год - 3 900,0 тыс. рублей;  2023 год - 6 312,0 тыс. рублей;  2024 год - 3 900,0 тыс. рублей;  2025 год - 3 900,0 тыс. рублей;  внебюджетных источников (при условии выделения средств из внебюджетных источников) - 1 914 980,5 тыс. рублей, в том числе:  2013 год - 10 000,0 тыс. рублей;  2014 год - 1 266,6 тыс. рублей;  2015 год - 2 100,0 тыс. рублей;  2016 год - 1 950,0 тыс. рублей;  2017 год - 3 787,0 тыс. рублей;  2018 год - 31 487,2 тыс. рублей;  2019 год - 64 499,8 тыс. рублей;  2020 год - 18 510,0 тыс. рублей;  2021 год - 56 754,0 тыс. рублей;  2022 год - 1 509 385,3 тыс. рублей;  2023 год - 156 298,0 тыс. рублей;  2024 год - 50 182,6 тыс. рублей;  2025 год - 8 760,0 тыс. рублей.  Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании республиканского бюджета Республики Марий Эл на очередной финансовый год и на плановый период |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D23B5E225A2495854F00E0B627C8FAA44AE01B651FA1D6E367DD30E49FD3E33689185BFE5CD20384EFE9F2A2BF027570AF0A7448215F44402F60B0T2a3L) Правительства Республики Марий Эл от 05.06.2020 N 227) | | |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | доля отходов, захоронение которых осуществляется на полигонах, построенных в рамках реализации Государственной программы, возрастет до 100 процентов;  доля захороненных ТКО в общем объеме образовавшихся составит не более 80 процентов;  количество установленных контейнеров для раздельного сбора отходов, в том числе ТКО, достигнет 632 штуки;  ликвидированы все выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов;  ликвидировано 2 наиболее опасных объекта накопленного экологического вреда; численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде, составит 38 тыс. человек;  общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных, земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде, составит 5,2 га;  объем ТКО, направленных на утилизацию (вторичную переработку достигнет 0,0391 млн. т;  объем ТКО, направленных на обработку, достигнет 0,0677 млн. т;  доля импорта оборудования для обработки, утилизации и обезвреживания отходов снизится до 26 процентов;  разработана электронная модель; введены в промышленную эксплуатацию мощности по обращению с ТКО, в том числе по утилизации и переработке ТКО, 0,0349 млн. т;  введены в промышленную эксплуатацию мощности по обращению с ТКО, в том числе по обработке (сортировке) ТКО, 0,0561 млн. т |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D23B5E225A2495854F00E0B627C8FAA44AE01B651FA1D2E363DD30E49FD3E33689185BFE5CD20384EFE9F2ABBF027570AF0A7448215F44402F60B0T2a3L) Правительства Республики Марий Эл от 17.04.2020 N 147) | | |

Паспорт

подпрограммы 2 "Развитие и использование минерально-сырьевой

базы Республики Марий Эл" государственной программы

Республики Марий Эл "Охрана окружающей среды,

воспроизводство и использование природных ресурсов

на 2013 - 2025 годы"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | Департамент экологической безопасности, природопользования и защиты населения Республики Марий Эл (до 27 февраля 2018 г.);  Министерство природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики Марий Эл (с 20 февраля 2018 г.) |
| Соисполнители подпрограммы | - | отсутствуют |
| Участники подпрограммы | - | органы местного самоуправления (по согласованию) |
| Цели подпрограммы | - | обеспечение рационального использования недр, воспроизводства и развития минерально-сырьевой базы Республики Марий Эл для удовлетворения текущих и перспективных потребностей промышленного и сельскохозяйственного производства, социального развития и экологической безопасности Республики Марий Эл |
| Задачи подпрограммы | - | обеспечение потребностей экономики Республики Марий Эл минерально-сырьевыми ресурсами на принципах их комплексного и рационального использования;  осуществление мер по охране и воспроизводству минерально-сырьевой базы; оценка обеспеченности Республики Марий Эл ресурсами общераспространенных полезных ископаемых до 2025 года и возможности вовлечения в эксплуатацию новых участков недр;  оценка обеспеченности Республики Марий Эл ресурсами общераспространенных полезных ископаемых до 2025 года и возможности вовлечения в эксплуатацию новых участков недр;  выявление перспективных площадей распространения отдельных видов общераспространенных полезных ископаемых;  создание информационно-аналитической системы с целью учета объектов минерально-сырьевой базы и оперативного управления недропользованием на территории Республики Марий Эл |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - | объем ежегодного прироста запасов общераспространенных полезных ископаемых;  доля от общей площади территории Республики Марий Эл, на которой ведется космический мониторинг;  доля от общего количества геологических отчетов, отсканированных и записанных на магнитные носители;  доля лицензий на пользование недрами, реализуемых без отклонений от существенных условий лицензионных соглашений, в общем количестве выданных лицензий на пользование недрами |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D23B5E225A2495854F00E0B627C8FAA44AE01B651FA1D2E363DD30E49FD3E33689185BFE5CD20384EFE9F1A6BF027570AF0A7448215F44402F60B0T2a3L) Правительства Республики Марий Эл от 17.04.2020 N 147) | | |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | - | 2013 - 2025 годы без разделения на этапы |
| Объемы финансирования подпрограммы | - | общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл составляет 15 756,1 тыс. рублей, в том числе:  2013 год - 1 500,0 тыс. рублей  2014 год - 1 500,0 тыс. рублей  2015 год - 1 050,0 тыс. рублей  2016 год - 775,0 тыс. рублей  2017 год - 800,0 тыс. рублей  2018 год - 800,0 тыс. рублей  2019 год - 800,0 тыс. рублей  2020 год - 790,6 тыс. рублей  2021 год - 664,1 тыс. рублей  2022 год - 576,4 тыс. рублей  2023 год - 2 200,0 тыс. рублей  2024 год - 2 200,0 тыс. рублей  2025 год - 2 100,0 тыс. рублей.  Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании республиканского бюджета Республики Марий Эл на очередной финансовый год и на плановый период |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D23B5E225A2495854F00E0B627C8FAA44AE01B651FA1D2E363DD30E49FD3E33689185BFE5CD20384EFE9F1AABF027570AF0A7448215F44402F60B0T2a3L) Правительства Республики Марий Эл от 17.04.2020 N 147) | | |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | обеспечение организаций реального сектора экономики Республики Марий Эл необходимыми запасами общераспространенных полезных ископаемых;  достижение оптимального соотношения между приростом запасов и добычей полезных ископаемых;  создание информационно-аналитической системы с целью учета объектов минерально-сырьевой базы и оперативного управления недропользованием на территории Республики Марий Эл |

Паспорт

подпрограммы 3 "Развитие водохозяйственного комплекса

Республики Марий Эл" государственной программы Республики

Марий Эл "Охрана окружающей среды, воспроизводство и

использование природных ресурсов на 2013 - 2025 годы"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | Департамент экологической безопасности, природопользования и защиты населения Республики Марий Эл (до 27 февраля 2018 г.);  Министерство природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики Марий Эл (с 20 февраля 2018 г.) |
| Соисполнители подпрограммы | - | отсутствуют |
| Участники подпрограммы | - | государственное унитарное предприятие Республики Марий Эл "Территориальный центр "Маргеомониторинг";  органы местного самоуправления (по согласованию) |
| Цели подпрограммы | - | повышение эффективности использования и охрана водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности, государственной собственности Республики Марий Эл и муниципальной собственности и расположенных на территории Республики Марий Эл (далее - водные объекты) |
| Задачи подпрограммы | - | строительство берегоукрепительных сооружений;  повышение эксплуатационной надежности ГТС путем их приведения к безопасному техническому состоянию;  восстановление и экологическая реабилитация водных объектов |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - | протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления;  доля ГТС с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние;  количество ГТС с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние;  доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях;  количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов;  протяженность расчищенных участков русел рек и озер;  протяженность установленных границ зон затопления, подтопления |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D23B5E225A2495854F00E0B627C8FAA44AE01B651FA1D2E363DD30E49FD3E33689185BFE5CD20384EFE9F0A1BF027570AF0A7448215F44402F60B0T2a3L) Правительства Республики Марий Эл от 17.04.2020 N 147) | | |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | - | 2013 - 2025 годы без разделения на этапы |
| Объемы финансирования подпрограммы | - | общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 581 965,8 тыс. рублей, в том числе:  2013 год - 44 990,8 тыс. рублей;  2014 год - 31 096,2 тыс. рублей;  2015 год - 47 629,3 тыс. рублей;  2016 год - 33 241,5 тыс. рублей;  2017 год - 51 797,9 тыс. рублей;  2018 год - 40 818,5 тыс. рублей;  2019 год - 80 200,4 тыс. рублей;  2020 год - 46 183,0 тыс. рублей;  2021 год - 27 791,3 тыс. рублей;  2022 год - 31 787,5 тыс. рублей;  2023 год - 56 015,6 тыс. рублей;  2024 год - 63 355,1 тыс. рублей;  2025 год - 27 058,8 тыс. рублей;  из них за счет средств:  федерального бюджета (при условии выделения средств из федерального бюджета) - 461 347,1 тыс. рублей, в том числе:  2013 год - 35 527,1 тыс. рублей;  2014 год - 21 486,3 тыс. рублей;  2015 год - 36 933,6 тыс. рублей;  2016 год - 23 908,3 тыс. рублей;  2017 год - 40 611,9 тыс. рублей;  2018 год - 30 527,8 тыс. рублей;  2019 год - 66 723,7 тыс. рублей;  2020 год - 30 886,3 тыс. рублей;  2021 год - 22 926,3 тыс. рублей;  2022 год - 27 283,4 тыс. рублей;  2023 год - 48 632,9 тыс. рублей;  2024 год - 56 108,9 тыс. рублей;  2025 год - 19 790,6 тыс. рублей;  республиканского бюджета Республики Марий Эл - 103 206,5 тыс. рублей, в том числе:  2013 год - 7 478,7 тыс. рублей;  2014 год - 5 469,0 тыс. рублей;  2015 год - 5 086,2 тыс. рублей;  2016 год - 7 218,0 тыс. рублей;  2017 год - 9 855,6 тыс. рублей;  2018 год - 8 721,1 тыс. рублей;  2019 год - 13 476,7 тыс. рублей;  2020 год - 15 296,7 тыс. рублей;  2021 год - 4 865,0 тыс. рублей;  2022 год - 4 293,1 тыс. рублей;  2023 год - 7 190,5 тыс. рублей;  2024 год - 7 122,5 тыс. рублей;  2025 год - 7 133,5 тыс. рублей;  бюджетов муниципальных образований (при условии выделения средств из бюджетов муниципальных образований) - 17 412,2 тыс. рублей, в том числе:  2013 год - 1 985,0 тыс. рублей;  2014 год - 4 140,9 тыс. рублей;  2015 год - 5 609,5 тыс. рублей;  2016 год - 2 115,2 тыс. рублей;  2017 год - 1 330,4 тыс. рублей;  2018 год - 1 569,6 тыс. рублей;  2019 год - 0,0 тыс. рублей;  2020 год - 0,0 тыс. рублей;  2021 год - 0,0 тыс. рублей;  2022 год - 211,0 тыс. рублей;  2023 год - 192,2 тыс. рублей;  2024 год - 123,7 тыс. рублей;  2025 год - 134,7 тыс. рублей.  Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании республиканского бюджета Республики Марий Эл на очередной финансовый год и на плановый период |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D23B5E225A2495854F00E0B627C8FAA44AE01B651FA1D6E367DD30E49FD3E33689185BFE5CD20384EFE9F2A6BF027570AF0A7448215F44402F60B0T2a3L) Правительства Республики Марий Эл от 05.06.2020 N 227) | | |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | ликвидация загрязнения водных объектов;  улучшение экологического состояния рек;  уменьшение негативного воздействия вод и водохозяйственной деятельности на компоненты природной среды; снижение риска аварий ГТС |

ПАСПОРТ

подпрограммы 4 "Экологическая безопасность Республики

Марий Эл" государственной программы Республики Марий Эл

"Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование

природных ресурсов на 2013 - 2025 годы"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | Департамент экологической безопасности, природопользования и защиты населения Республики Марий Эл (до 27 февраля 2018 г.);  Министерство природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики Марий Эл (с 20 февраля 2018 г.) |
| Соисполнители подпрограммы | - | Министерство образования и науки Республики Марий Эл |
| Участники подпрограммы | - | государственное унитарное предприятие Республики Марий Эл "Территориальный центр "Маргеомониторинг" |
| Цели подпрограммы | - | обеспечение экологической безопасности на территории Республики Марий Эл для повышения защищенности компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их последствий |
| Задачи подпрограммы | - | повышение эффективности, качества мониторинга за состоянием объектов окружающей среды;  снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций;  обеспечение устойчивого развития Республики Марий Эл путем формирования сети ООПТ и сохранения биологического разнообразия;  повышение экологической культуры населения |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - | увеличение количества ООПТ для создания экологического каркаса Республики Марий Эл и сохранения биологического разнообразия;  уровень охвата ООПТ плановыми (рейдовыми) обследованиями;  выполнение плановых проверок на объектах хозяйственной и иной деятельности, подлежащих региональному государственному экологическому надзору, за исключением объектов хозяйственной и иной деятельности, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | - | 2013 - 2025 годы без разделения на этапы |
| Объемы финансирования подпрограммы | - | общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл составляет 29 942,0 тыс. рублей, в том числе:  2013 год - 3 330,0 тыс. рублей;  2014 год - 3 310,0 тыс. рублей;  2015 год - 2 188,0 тыс. рублей;  2016 год - 2 006,0 тыс. рублей;  2017 год - 1 900,0 тыс. рублей;  2018 год - 1 700,0 тыс. рублей;  2019 год - 1 682,0 тыс. рублей;  2020 год - 2 008,7 тыс. рублей;  2021 год - 1 428,0 тыс. рублей;  2022 год - 1 239,3 тыс. рублей;  2023 год - 3 050,0 тыс. рублей;  2024 год - 3 050,0 тыс. рублей;  2025 год - 3 050,0 тыс. рублей.  Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании республиканского бюджета Республики Марий Эл на очередной финансовый год и на плановый период |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D23B5E225A2495854F00E0B627C8FAA44AE01B651FA1D6E367DD30E49FD3E33689185BFE5CD20384EFE9F2AABF027570AF0A7448215F44402F60B0T2a3L) Правительства Республики Марий Эл от 05.06.2020 N 227) | | |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | уменьшение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на компоненты природной среды;  создание системы защиты от радиационной и химической опасности;  сохранение и воспроизводство биологического разнообразия;  развитие сети ООПТ;  повышение экологической культуры населения |

Паспорт

подпрограммы 5 "Обеспечение реализации государственной

программы Республики Марий Эл "Охрана окружающей среды,

воспроизводство и использование природных ресурсов

на 2013 - 2025 годы" государственной программы Республики

Марий Эл "Охрана окружающей среды, воспроизводство

и использование природных ресурсов на 2013 - 2025 годы"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | Департамент экологической безопасности, природопользования и защиты населения Республики Марий Эл (до 27 февраля 2018 г.);  Министерство природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики Марий Эл (с 20 февраля 2018 г.) |
| Соисполнители подпрограммы | - | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | - | обеспечение эффективной реализации государственных функций в сфере охраны окружающей среды |
| Задачи подпрограммы | - | повышение качества оказания государственных услуг и исполнения государственных функций в сфере охраны окружающей среды;  обеспечение эффективного управления государственными финансами в сфере охраны окружающей среды;  обеспечение эффективного управления кадровыми ресурсами в сфере реализации Государственной программы |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - | доля государственных гражданских служащих Республики Марий Эл в Министерстве природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики Марий Эл, получивших дополнительное профессиональное образование;  доля государственных гражданских служащих Республики Марий Эл в Министерстве природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики Марий Эл, прошедших аттестацию |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | - | 2013 - 2025 годы без разделения на этапы |
| Объемы финансирования подпрограммы | - | общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл составляет 29 633,3 тыс. рублей, в том числе:  2013 год - 3 330,0 тыс. рублей  2014 год - 3 310,0 тыс. рублей  2015 год - 2 188,0 тыс. рублей  2016 год - 2 006,0 тыс. рублей  2017 год - 1 900,0 тыс. рублей  2018 год - 1 700,0 тыс. рублей  2019 год - 1 682,0 тыс. рублей  2020 год - 1 700,0 тыс. рублей  2021 год - 1 428,0 тыс. рублей  2022 год - 1 239,3 тыс. рублей  2023 год - 3 050,0 тыс. рублей  2024 год - 3 050,0 тыс. рублей  2025 год - 3 050,0 тыс. рублей.  Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании республиканского бюджета Республики Марий Эл на очередной финансовый год и на плановый период |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D23B5E225A2495854F00E0B627C8FAA44AE01B651FA1D2E363DD30E49FD3E33689185BFE5CD20384EFE9F7A3BF027570AF0A7448215F44402F60B0T2a3L) Правительства Республики Марий Эл от 17.04.2020 N 147) | | |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | создание условий для достижения целей Государственной программы и входящих в ее состав подпрограмм;  повышение качества и доступности государственных услуг в сфере охраны окружающей среды;  повышение эффективности исполнения государственных функций в сфере охраны окружающей среды;  повышение эффективности бюджетных расходов в природоохранной сфере |

Приоритеты, цели и задачи государственной политики

в сфере реализации Государственной программы

Выбор приоритетов Государственной программы определен [Основами](consultantplus://offline/ref=D23B5E225A2495854F00FEBB31A4A6A94DE94C691BA0D9B63C826BB9C8DAE961DC575AB019DB1C84E8F7F1A2B6T5a6L) государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденными Президентом Российской Федерации 30 апреля 2012 г. N Пр-1102, [Стратегией](consultantplus://offline/ref=D23B5E225A2495854F00FEBB31A4A6A94DEC466D19A5D9B63C826BB9C8DAE961CE5702BC18DF0285EFE2A7F3F0032935FE19754B215D435CT2aDL) социально-экономического развития Приволжского федерального округа на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N 165-р, [Стратегией](consultantplus://offline/ref=D23B5E225A2495854F00E0B627C8FAA44AE01B651FA3D4E466DD30E49FD3E33689185BFE5CD20384EFE9F2A5BF027570AF0A7448215F44402F60B0T2a3L) социально-экономического развития Республики Марий Эл на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Республики Марий Эл от 17 января 2018 г. N 12, планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Приволжского федерального округа на период до 2020 года в Республике Марий Эл, утвержденным распоряжением Правительства Республики Марий Эл от 29 ноября 2011 г. N 730-р, [планом](consultantplus://offline/ref=D23B5E225A2495854F00E0B627C8FAA44AE01B651FA6D3E865DD30E49FD3E33689185BFE5CD20384EFE9FBA1BF027570AF0A7448215F44402F60B0T2a3L) реализации Основ государственной политики в области экологического развития Российской Федерации в Республике Марий Эл на период до 2030 года, утвержденным распоряжением Правительства Республики Марий Эл от 27 мая 2013 г. N 299-р.

Основным стратегическим приоритетом государственной политики в сфере реализации Государственной программы является сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов для удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений.

Исходя из стратегического приоритета основными целями Государственной программы являются:

обеспечение экологической безопасности на территории Республики Марий Эл;

восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения, защита от негативного воздействия вод;

обеспечение устойчивого сбалансированного развития и использования минерально-сырьевой базы Республики Марий Эл.

Достижение целей Государственной программы будет обеспечиваться решением следующих основных взаимосвязанных задач: обеспечение экологически безопасного захоронения и переработки отходов;

ликвидация накопленных отходов, представляющих опасность для окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия населения Республики Марий Эл;

разработка и реализация единой комплексной системы управления в сфере обращения с отходами;

сохранение и восстановление биологического разнообразия Республики Марий Эл;

строительство сооружений берегоукрепления;

повышение эксплуатационной надежности ГТС путем их приведения в безопасное техническое состояние;

восстановление и экологическая реабилитация водных объектов;

воспроизводство минерально-сырьевых ресурсов в объемах, превышающих их потребление.

Задачи Государственной программы будут решаться в рамках следующих подпрограмм:

"Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Республике Марий Эл";

"Развитие и использование минерально-сырьевой базы Республики Марий Эл";

"Развитие водохозяйственного комплекса Республики Марий Эл";

"Экологическая безопасность Республики Марий Эл";

"Обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов на 2013 - 2025 годы".

Сведения о показателях (индикаторах) Государственной программы, подпрограмм и их значениях приведены в [приложении N 1](#P625) к Государственной программе.

[Перечень](#P1353) основных мероприятий Государственной программы с описанием ожидаемых результатов их реализации приведен в приложении N 2 к Государственной программе.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Государственной программы с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов Республики Марий Эл приведены в [приложении N 3](#P1510) к Государственной программе.

Расходы Государственной программы формируются за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл, а также средств федерального бюджета (при условии выделения средств из федерального бюджета), средств бюджетов муниципальных образований (при условии выделения средств из бюджетов муниципальных образований) и средств внебюджетных источников (при условии выделения средств из внебюджетных источников).

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Марий Эл на очередной финансовый год и на плановый период.

Финансовое обеспечение реализации Государственной программы за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл по годам ее реализации представлено в [приложении N 4](#P1570) к Государственной программе.

Прогнозная оценка расходов на реализацию целей Государственной программы приведена в [приложении N 5](#P2973) к Государственной программе.

Реализация Государственной программы осуществляется в соответствии с [планом](#P7968) реализации Государственной программы (приложение N 6 к Государственной программе).

Сведения о показателях (индикаторах) Государственной программы в разрезе муниципальных образований в Республике Марий Эл приведены в [приложении N 7](#P9119) к Государственной программе.

[Перечень](#P10116) объектов капитального строительства, проектов государственно-частного партнерства с участием Республики Марий Эл, реализуемых в рамках Государственной программы, приведен в приложении N 8 к Государственной программе.

Приложение N 1

к государственной программе

Республики Марий Эл

"Охрана окружающей среды,

воспроизводство

и использование

природных ресурсов

на 2013 - 2025 годы"

СВЕДЕНИЯ

О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ "ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ,

ВОСПРОИЗВОДСТВО И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

НА 2013 - 2025 ГОДЫ", ПОДПРОГРАММ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D23B5E225A2495854F00E0B627C8FAA44AE01B651FA1D2E363DD30E49FD3E33689185BFE5CD20384EFE9F7ABBF027570AF0A7448215F44402F60B0T2a3L) Правительства Республики Марий Эл от 17.04.2020 N 147) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей по годам | | | | | | | | | | | | | | |
| 2011 год  факт | 2012 год  факт | 2013 год  факт | 2014 год  факт | 2015 год  факт | 2016 год  факт | 2017 год  факт | 2018 год  факт | 2019 год  факт | 2020 год  план | 2021 год  план | 2022 год  план | 2023 год  план | 2024 год  план | 2025 год  план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Государственная программа Республики Марий Эл "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов на 2013 - 2025 годы" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество несанкционированных объектов размещения ТКО | единиц | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Масса выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух на территории Республики Марий Эл | тыс. тонн/год | - | - | - | - | 24,52 | 36,4 | 34,99 | 34,89 | 34,79 | 34,69 | 34,59 | 34,49 | 34,39 | 34,29 | 34,19 |
| 3. | Доля площади территории Республики Марий Эл, занятой ООПТ, в общей площади территории Республики Марий Эл | процентов | 4,1 | 4,1 | 4,15 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,52 | 4,52 | 4,53 |
| 4. | Доля разведанных запасов общераспространенных полезных ископаемых по отношению к общему объему добытых общераспространенных полезных ископаемых | процентов | 60 | 70 | 130 | 170 | 100 | 580 | 65 | 126 | 1596 | 107 | 110 | 113 | 115 | 117 | 120 |
| 5. | Доля ГТС государственной собственности Республики Марий Эл, приведенных в безопасное техническое состояние | процентов | 67 | 83 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма 1 "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Республике Марий Эл" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля отходов, захоронение которых осуществляется на полигонах, построенных в рамках реализации Государственной программы | процентов | - | - | - | - | - | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 50 | 75 | 100 |
| 2. | Доля захороненных ТКО в общем объеме образовавшихся | процентов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | не более 98 | не более 98 | не более 85 | не более 80 |
| 3. | Количество установленных контейнеров для раздельного сбора отходов, в том числе ТКО | штук | - | - | - | - | - | - | 52 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| 4. | Ликвидированы все выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов | штук | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда | штук | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 6. | Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде | тыс. человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 |
| 7. | Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных, земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде | га | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,7 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| 8. | Доля ТКО, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных ТКО | процентов | - | - | - | - | - | - | - | 0,4 | 0,97 | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Доля ТКО, направленных на обработку, в общем объеме образованных ТКО | процентов | - | - | - | - | - | - | - | 15,4 | 27,29 | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Объем ТКО, направленных на утилизацию (вторичную переработку), с нарастающим итогом | млн. т | - | - | - | - | - | - | - | 0,0042 | 0,0099 | 0,018 | 0,0252 | 0,0264 | 0,0361 | 0,0391 | 0,0391 |
| 11. | Объем ТКО, направленных на обработку, с нарастающим итогом | млн. т | - | - | - | - | - | - | - | 0,0149 | 0,0256 | 0,0311 | 0,0436 | 0,0457 | 0,0624 | 0,0677 | 0,0677 |
| 12. | Доля импорта оборудования для обработки, утилизации и обезвреживания отходов | процентов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 40 | 30 | 28 | 26 | 26 |
| 13. | Доля разработанных электронных моделей | процентов | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14. | Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обращению с ТКО, в том числе по утилизации и переработке ТКО, с нарастающим итогом | млн. т | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0046 | 0,0098 | 0,215 | 0,0247 | 0,0282 | 0,0349 | 0,0349 |
| 15. | Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обращению с ТКО, в том числе по обработке (сортировке) ТКО, с нарастающим итогом | млн. т | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0091 | 0,0123 | 0,0327 | 0,0383 | 0,0445 | 0,0561 | 0,0561 |
| Подпрограмма 2 "Развитие и использование минерально-сырьевой базы Республики Марий Эл" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Объем ежегодного прироста запасов общераспространенных полезных ископаемых | млн. т | 2,56 | - | 5,4 | 7,0 | 1,648 | 13,869 | 2,475 | 4,9 | 47,9 | - | - | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,7 |
| 2. | Доля от общей площади территории Республики Марий Эл, на которой ведется космический мониторинг | процентов | - | - | 20,0 | 35,0 | 45,0 | 55,0 | 55,0 | 60,0 | 60,0 | 65,0 | 65,0 | 67,0 | 70,0 | 75,0 | 80,0 |
| 3. | Доля от общего количества геологических отчетов, отсканированных и записанных на магнитные носители | процентов | 15,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 23,0 | 23,0 | 26,0 | 30,0 | 36,0 | 39,0 | 43,0 | 47,0 | 50,0 | 55,0 | 60,0 |
| 4. | Доля лицензий на пользование недрами, реализуемых без отклонений от существенных условий лицензионных соглашений, в общем количестве выданных лицензий на пользование недрами | процентов | - | - | - | - | - | 80,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
| Подпрограмма 3 "Развитие водохозяйственного комплекса Республики Марий Эл" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления | км | - | - | - | - | - | - | 0,16 | 0,17 | 0,41 | - | - | 1,563 | - | - | - |
| 2. | Доля ГТС с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | процент | - | - | 34,92 | 44,44 | 58,73 | 68,25 | 74,60 | 74,60 | 74,60 | 78,46 | 80,00 | 87,69 | 93,85 | 96,92 | 100 |
| 3. | Количество ГТС с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | единиц | - | - | 10 | 6 | 9 | 6 | 4 | - | - | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 |
| 4. | Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях | процент | 11,24 | 11,24 | 11,24 | 11,24 | 11,24 | 11,24 | 11,24 | 11,24 | 12,36 | 12,36 | 12,36 | 19,94 | 19,94 | 19,94 | 19,94 |
| 5. | Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов | человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1100 | - |
| 6. | Протяженность расчищенных участков русел рек и озер | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,6 | 6,3 | - |
| 7. | Протяженность установленных границ зон затопления, подтопления | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 101,78 | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 4 "Экологическая безопасность Республики Марий Эл" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Увеличение количества ООПТ для создания экологического каркаса Республики Марий Эл и сохранения биологического разнообразия | единиц | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
| 2. | Уровень охвата ООПТ плановыми (рейдовыми) обследованиями | процентов | - | 30 | 30 | 35,4 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 3. | Выполнение плановых проверок на объектах хозяйственной и иной деятельности, подлежащих региональному государственному экологическому надзору, за исключением объектов хозяйственной и иной деятельности, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору | процентов | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов на 2012 - 2025 годы" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля государственных гражданских служащих Республики Марий Эл в Министерстве природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики Марий Эл, получивших дополнительное профессиональное образование | процентов | - | 100 | 100 | 79 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Доля государственных гражданских служащих Республики Марий Эл в Министерстве природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики Марий Эл, прошедших аттестацию | процентов | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение N 2

к государственной программе

Республики Марий Эл

"Охрана окружающей среды,

воспроизводство

и использование

природных ресурсов

на 2013 - 2025 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ

МАРИЙ ЭЛ "ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ВОСПРОИЗВОДСТВО И

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ НА 2013 - 2025 ГОДЫ"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D23B5E225A2495854F00E0B627C8FAA44AE01B651FA1D2E363DD30E49FD3E33689185BFE5CD20384EFEEF7A1BF027570AF0A7448215F44402F60B0T2a3L) Правительства Республики Марий Эл от 17.04.2020 N 147) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок (год) | | Ожидаемый непосредственный результат | Последствия нереализации основных мероприятий Государственной программы | Связь с показателем подпрограммы |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Республике Марий Эл" | | | | | | | |
| 1.1. | Организация деятельности по обращению с отходами производства и потребления, в том числе с ТКО, в Республике Марий Эл | Минприроды Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | создание эффективных механизмов управления сферой обращения с отходами, обеспечение доступности информации об отходах | отсутствие территориально-планировочного документа, дающего право проектирования и строительства объектов в сфере обращения с отходами, отсутствие систематизированной информации об отходах | доля отходов, захоронение которых осуществляется на полигонах современного типа |
| 1.2. | Региональный проект "Чистая страна" | Минприроды Республики Марий Эл | 2013 | 2024 | уменьшение негативного воздействия на окружающую среду за счет ликвидации объектов накопленного экологического вреда, что позволит улучшить экологические условия проживания населения | негативное воздействие объектов накопленного экологического вреда | ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда |
| 1.3. | Региональный проект "Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами" | Минприроды Республики Марий Эл | 2013 | 2024 | ввод в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке ТКО | отсутствие объектов обработки отходов | доля ТКО, направленных на обработку, в общем объеме образованных ТКО |
| Подпрограмма 2 "Развитие и использование минерально-сырьевой базы Республики Марий Эл" | | | | | | | |
| 2.1. | Развитие и воспроизводство минерально-сырьевой базы | Минприроды Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | обеспечение организаций реального сектора экономики Республики Марий Эл необходимыми запасами общераспространенных полезных ископаемых | снижение воспроизводства минерально-сырьевой базы Республики Марий Эл, снижение обеспеченности минеральным сырьем, нарастание дефицита в обеспечении минеральным сырьем | объем ежегодного прироста запасов общераспространенных полезных ископаемых |
| Подпрограмма 3 "Развитие водохозяйственного комплекса Республики Марий Эл" | | | | | | | |
| 3.1. | Восстановление и охрана водных объектов, защита от негативного воздействия вод | Минприроды Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | улучшение экологического состояния рек, обеспечение благоприятных условий для жизни населения и комфортной среды обитания водных биологических ресурсов, повышение защищенности населения и объектов экономики от наводнения и другого негативного воздействия вод | угроза возникновения чрезвычайных ситуаций в результате разрушения плотин и затопления территорий, угроза ухудшения качества воды водных объектов |  |
| 3.2. | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, капитальный ремонт и ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений | Минприроды Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | повышение защищенности населения и объектов экономики от наводнения и другого негативного воздействия вод | угроза возникновения чрезвычайных ситуаций в результате разрушения плотин и затопления территорий | количество ГТС с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние |
| 3.3. | Строительство защитных сооружений г. Йошкар-Ола на участке от ул. Водопроводной до ул. Красноармейской | Минприроды Республики Марий Эл | 2016 | 2019 | повышение защищенности населения и объектов экономики от наводнения и другого негативного воздействия вод, сокращение в паводковые периоды площади затопления территорий | угроза возникновения чрезвычайных ситуаций в результате затопления территорий | протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления |
| 3.4. | Субсидии на мероприятия федеральной целевой [программы](consultantplus://offline/ref=D23B5E225A2495854F00FEBB31A4A6A94FEE466B1EAED9B63C826BB9C8DAE961CE5702BC18DF0284E6E2A7F3F0032935FE19754B215D435CT2aDL) "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах" | Минприроды Республики Марий Эл | 2013 | 2017 | повышение защищенности населения и объектов экономики от наводнения и другого негативного воздействия вод, обеспечение благоприятных условий для жизни населения и комфортной среды обитания водных биологических ресурсов | угроза возникновения чрезвычайных ситуаций в результате разрушения плотин и затопления территорий, угроза ухудшения качества воды водных объектов | количество ГТС с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние |
| 3.5. | Обеспечение осуществления отдельных полномочий в области водных отношений | Минприроды Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | обеспечение благоприятных условий для жизни населения и комфортной среды обитания водных биологических ресурсов | угроза ухудшения качества воды водных объектов | протяженность расчищенных участков русел рек и озер |
| 3.6. | Строительство берегоукрепления р. Волги в г. Звенигово Республики Марий Эл | Минприроды Республики Марий Эл | 2014 | 2022 | повышение защищенности населения и объектов экономики от наводнения и другого негативного воздействия вод, сокращение в паводковые периоды площади затопления территорий | угроза возникновения чрезвычайных ситуаций в результате затопления территорий | протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления |
| 3.7. | Региональный проект "Сохранение уникальных водных объектов" | Минприроды Республики Марий Эл | 2021 | 2024 | улучшение экологического состояния рек, обеспечение благоприятных условий для жизни населения и комфортной среды обитания водных биологических ресурсов | угроза ухудшения качества воды водных объектов | протяженность расчищенных участков русел рек и озер; количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов |
| 3.8. | Установление или изменение границ зон затопления, подтопления на территории Республики Марий Эл | Минприроды Республики Марий Эл | 2020 | 2020 | информирование граждан и юридических лиц об особых условиях использования территорий, повышение защищенности населения и объектов экономики от наводнения и другого негативного воздействия вод | угроза возникновения чрезвычайных ситуаций в результате затопления территорий | протяженность установленных границ зон затопления, подтопления |
| Подпрограмма 4 "Экологическая безопасность Республики Марий Эл" | | | | | | | |
| 4.1. | Обеспечение благоприятной для жизни человека природной среды | Минприроды Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | выявление и прогноз развития негативных процессов, сохранение биологического разнообразия, повышение экологической культуры населения | угроза ухудшения качества природной среды | увеличение количества ООПТ для создания экологического каркаса Республики Марий Эл и сохранения биологического разнообразия |
| Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов на 2013 - 2025 годы" | | | | | | | |
| 5.1. | Обеспечение эффективной реализации государственных функций в сфере охраны окружающей среды | Минприроды Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | повышение качества оказания государственных услуг и исполнения государственных функций в сфере охраны окружающей среды;  обеспечение эффективного управления государственными финансами в сфере охраны окружающей среды | снижение качества оказания государственных услуг и исполнения государственных функций в сфере охраны окружающей среды | доля государственных гражданских служащих Республики Марий Эл в Министерстве природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики Марий Эл, получивших дополнительное профессиональное образование;  доля государственных гражданских служащих Республики Марий Эл в Министерстве природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики Марий Эл, прошедших аттестацию |

Приложение N 3

к государственной программе

Республики Марий Эл

"Охрана окружающей среды,

воспроизводство

и использование

природных ресурсов

на 2013 - 2025 годы"

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ "ОХРАНА

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ВОСПРОИЗВОДСТВО И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ НА 2013 - 2025 ГОДЫ"

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Закон Республики Марий Эл | О регулировании отдельных отношений в области охраны окружающей среды | Департамент экологической безопасности, природопользования и защиты населения Республики Марий Эл | 2014 год |
| 2. | Постановление Правительства Республики Марий Эл | Об утверждении Порядка организации и осуществления регионального государственного надзора за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр на территории Республики Марий Эл | Департамент экологической безопасности, природопользования и защиты населения Республики Марий Эл | 2014 год |
| 3. | Постановление Правительства Республики Марий Эл | Об организации особо охраняемых природных территорий республиканского значения Республики Марий Эл | Министерство природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики Марий Эл | 2014 - 2025 годы |
| 4. | Постановление Правительства Республики Марий Эл | Об утверждении Схемы развития и размещения сети особо охраняемых природных территорий Республики Марий Эл | Департамент экологической безопасности, природопользования и защиты населения Республики Марий Эл | 2015 год |
| 5. | Постановление Правительства Республики Марий Эл | Об утверждении Положения о порядке и условиях использования геологической информации о недрах, обладателем которой является Республика Марий Эл | Департамент экологической безопасности, природопользования и защиты населения Республики Марий Эл | 2016 год |
| 6. | Постановление Правительства Республики Марий Эл | О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Марий Эл в области охраны окружающей среды и природопользования | Министерство природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики Марий Эл | по мере необходимости |

Приложение N 4

к государственной программе

Республики Марий Эл

"Охрана окружающей среды,

воспроизводство

и использование

природных ресурсов

на 2013 - 2025 годы"

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

"ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ВОСПРОИЗВОДСТВО И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ НА 2013 - 2025 ГОДЫ" ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ

РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Правительства Республики Марий Эл от 17.04.2020 [N 147](consultantplus://offline/ref=D23B5E225A2495854F00E0B627C8FAA44AE01B651FA1D2E363DD30E49FD3E33689185BFE5CD20384EFE1F4A5BF027570AF0A7448215F44402F60B0T2a3L),  от 05.06.2020 [N 227](consultantplus://offline/ref=D23B5E225A2495854F00E0B627C8FAA44AE01B651FA1D6E367DD30E49FD3E33689185BFE5CD20384EFE9F1A0BF027570AF0A7448215F44402F60B0T2a3L)) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. рублей) по годам | | | | | | | | | | | | |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Государственная программа Республики Марий Эл | Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов на 2013 - 2025 годы | всего | X | 73 189,7 | 58 757,2 | 74 030,5 | 61 696,9 | 81 156,9 | 55 777,6 | 104 979,2 | 70 513,3 | 44 568,5 | 47 394,4 | 83 922,1 | 89 757,3 | 45 090,2 |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D23B5E225A2495854F00E0B627C8FAA44AE01B651FA1D6E367DD30E49FD3E33689185BFE5CD20384EFE9F1A1BF027570AF0A7448215F44402F60B0T2a3L) Правительства Республики Марий Эл от 05.06.2020 N 227) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Департамент экологической безопасности и защиты населения Республики Марий Эл | 848 0000 09 0 00 00000 000 | 73 169,7 | 58 757,2 | 74 030,5 | 61 696,9 | 81 156,9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 849 0000 09 0 00 00000 000 | - | - | - | - | - | 2 008,9 | - | - | - | - | - | - | - |
| Минприроды Республики Марий Эл | 853 0000 09 0 00 00000 000 | - | - | - | - | - | 53 768,7 | 104 979,2 | 70 513,3 | 44 568,5 | 47 394,4 | 83 922,1 | 89 757,3 | 45 090,2 |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D23B5E225A2495854F00E0B627C8FAA44AE01B651FA1D6E367DD30E49FD3E33689185BFE5CD20384EFE9F1A1BF027570AF0A7448215F44402F60B0T2a3L) Правительства Республики Марий Эл от 05.06.2020 N 227) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Минобрнауки Республики Марий Эл | 874 0709 5222600600 | 20,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 1 | Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Республике Марий Эл | всего | X | 711,0 | 50,0 | - | - | - | - | 6 500,0 | 4 334,0 | 343,0 | 343,0 | 9 832,6 | 8 259,8 | - |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D23B5E225A2495854F00E0B627C8FAA44AE01B651FA1D6E367DD30E49FD3E33689185BFE5CD20384EFE9F1A6BF027570AF0A7448215F44402F60B0T2a3L) Правительства Республики Марий Эл от 05.06.2020 N 227) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Департамент экологической безопасности и защиты населения Республики Марий Эл | 848 0605 09 1 00 00000 000 | 711,0 | 50,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минприроды Республики Марий Эл | 853 0605 09 1 00 00000 000 | - | - | - | - | - | - | 6 500,0 | 4 642,7 | 343,0 | 343,0 | 9 832,6 | 8 259,8 | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Организация деятельности по обращению с отходами производства и потребления, в том числе с ТКО, в Республике Марий Эл | всего | X | 711,0 | 50,0 | - | - | - | - | 6 500,0 | 4 334,0 | 343,0 | 343,0 | - | - | - |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D23B5E225A2495854F00E0B627C8FAA44AE01B651FA1D6E367DD30E49FD3E33689185BFE5CD20384EFE9F1A7BF027570AF0A7448215F44402F60B0T2a3L) Правительства Республики Марий Эл от 05.06.2020 N 227) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Департамент экологической безопасности и защиты населения Республики Марий Эл | 848 0605 5228200242 | 31,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 848 0605 5228200244 | 680,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 848 0605 09 1 4967 244 | - | 50,0 | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минприроды Республики Марий Эл | 853 0605 09 1 01 28980 244 | - | - | - | - | - | - | 6500,0 | - | - | - | - | - | - |
| 853 0605 09 1 01 27770 244 | - | - | - | - | - | - | - | 4 334,0 | 343,0 | 343,0 | - | - | - |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D23B5E225A2495854F00E0B627C8FAA44AE01B651FA1D6E367DD30E49FD3E33689185BFE5CD20384EFE9F1A6BF027570AF0A7448215F44402F60B0T2a3L) Правительства Республики Марий Эл от 05.06.2020 N 227) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1.2 | Региональный проект "Чистая страна" | всего | X | - | - | - |  |  | - | - |  | - | - | 9 832,6 | 8 259,8 | - |
| Минприроды Республики Марий Эл | 853 0605 09 1 GI 00000 000 | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | 9 832,6 | 8 259,8 | - |
| Основное мероприятие 1.3 | Региональный проект "Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами" | всего | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 853 0605 09 1 G2 00000 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 | Развитие и использование минерально-сырьевой базы Республики Марий Эл | всего | X | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 050,0 | 775,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 790,6 | 664,1 | 576,4 | 2 200,0 | 2 200,0 | 2 100,0 |
| Департамент экологической безопасности и защиты населения Республики Марий Эл | 848 0404 09 2 00 00000 000 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 050,0 | 775,0 | 800,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минприроды Республики Марий Эл | 853 0404 09 2 00 00000 000 | - | - | - | - | - | 800,0 | 800,0 | 790,6 | 664,1 | 576,4 | 2 200,0 | 2 200,0 | 2 100,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Развитие и воспроизводство минерально-сырьевой базы | всего | X | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 050,0 | 775,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 790,6 | 664,1 | 576,4 | 2 200,0 | 2 200,0 | 2 100,0 |
| Департамент экологической безопасности и защиты населения Республики Марий Эл | 848 0404 5223300 244 | 1 500,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 848 0404 09 2 4927 244 | - | 1 500,0 | 1050,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 848 0404 09 2 01 49270 | - | - | - | 775,0 | 800,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минприроды Республики Марий Эл | 853 0404 09 2 01 49270 244 | - | - | - | - | - | 800,0 | 800,0 | 790,6 | 664,1 | 576,4 | 2 200,0 | 2 200,0 | 2 100,0 |
| Подпрограмма 3 | Развитие водохозяйственного комплекса Республики Марий Эл | всего | X | 43 005,8 | 26 955,3 | 42 019,8 | 31 126,3 | 50 467,5 | 39 248,9 | 80 200,4 | 46 183,0 | 27 791,3 | 31 576,5 | 55 823,4 | 63 231,4 | 26 924,1 |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D23B5E225A2495854F00E0B627C8FAA44AE01B651FA1D6E367DD30E49FD3E33689185BFE5CD20384EFE9F1A4BF027570AF0A7448215F44402F60B0T2a3L) Правительства Республики Марий Эл от 05.06.2020 N 227) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Департамент экологической безопасности и защиты населения Республики Марий Эл | 848 0406 09 3 00 00000 000 | 43 005,8 | 26 955,3 | 42 019,8 | 31 126,3 | 50 467,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минприроды Республики Марий Эл | 853 0406 09 3 00 00000 000 | - | - | - | - | - | 39 248,9 | 80 200,4 | 46 183,0 | 27 791,3 | 31 576,5 | 55 823,4 | 63 231,4 | 26 924,1 |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D23B5E225A2495854F00E0B627C8FAA44AE01B651FA1D6E367DD30E49FD3E33689185BFE5CD20384EFE9F1A4BF027570AF0A7448215F44402F60B0T2a3L) Правительства Республики Марий Эл от 05.06.2020 N 227) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 3.1 | Восстановление и охрана водных объектов, защита от негативного воздействия вод | всего | X | 4 583,0 | 3 769,0 | 3 505,2 | 3 146,7 | 2 778,1 | 2 644,0 | 5 219,0 | 7 146,8 | 4 699,6 | 4 078,6 | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D23B5E225A2495854F00E0B627C8FAA44AE01B651FA1D6E367DD30E49FD3E33689185BFE5CD20384EFE9F5A3BF027570AF0A7448215F44402F60B0T2a3L) Правительства Республики Марий Эл от 05.06.2020 N 227) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Департамент экологической безопасности и защиты населения Республики Марий Эл | 848 0406 5227400244 | 4 583,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 848 0406 09 3 4960 244 | - | 3 769,0 | 3505,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 848 0406 09 3 01 49600 244 | - | - | - | 3 146,7 | 2 778,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минприроды Республики Марий Эл | 853 0406 09 3 01 49600 244 | - | - | - | - | - | 2 644,0 | 5 177,1 | 7 146,8 | 4 699,6 | 4 078,6 | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D23B5E225A2495854F00E0B627C8FAA44AE01B651FA1D6E367DD30E49FD3E33689185BFE5CD20384EFE9F1AABF027570AF0A7448215F44402F60B0T2a3L) Правительства Республики Марий Эл от 05.06.2020 N 227) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 853 0406 09 3 01 49600 243 | - | - | - | - | - | - | 41,9 | 14,1 | - | - | - | - | - |
| (введена [постановлением](consultantplus://offline/ref=D23B5E225A2495854F00E0B627C8FAA44AE01B651FA1D6E367DD30E49FD3E33689185BFE5CD20384EFE9F1ABBF027570AF0A7448215F44402F60B0T2a3L) Правительства Республики Марий Эл от 05.06.2020 N 227) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 3.2 | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, капитальный ремонт и ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений | всего | X | 2 895,7 | 1 700,0 | 1 581,0 | 2 072,3 | 3 693,7 | 2 575,0 | 18 249,0 | 21 987,8 | 16 529,4 | 20 935,6 | 19 030,6 | 12 248,6 | 13 341,3 |
| Департамент экологической безопасности и защиты населения Республики Марий Эл | 848 0406 5227400243 | 2 895,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 848 0406 09 3 4960 244 | - | 1700,0 | 1581,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 848 0406 09 3 01 49600 244 | - | - | - | 2 072,3 | 2 264,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 848 0406 09 3 04 R0160 521 | - | - | - | - | 1 429,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минприроды Республики Марий Эл | 853 0406 09 3 02 49600 244 | - | - | - | - | - | 2 575,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 853 0406 09 3 02 R0160 243 | - | - | - | - | - | - | 9 539,9 | 3 019,9 | - | - | - | - | - |
| 853 0406 09 3 02 R0160 523 | - | - | - | - | - | - | 8 709,0 | 18 967,9 | - | - | - | - | - |
| 853 0406 09 3 02 R0650 523 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 529,4 | 20 935,6 | 19 030,6 | 12 248,6 | 13 341,3 |
| Основное мероприятие 3.3 | Строительство защитных сооружений г. Йошкар-Ола на участке от ул. Водопроводной до ул. Красноармейской | всего | X | - | - | - | 1 999,0 | 24 936,7 | 26 462,0 | 50 590,2 | - | - | - | - | - | - |
| Департамент экологической безопасности и защиты населения Республики Марий Эл | 848 0412 09 3 03 49740 414 | - | - | - | 1 999,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 848 0406 09 3 03R0160 414 | - | - | - | - | 24 840,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 848 0406 09 3 03 49740 414 |  | - | - |  | 96,4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минприроды Республики Марий Эл | 853 0406 09 3 03 R0160 414 | - | - | - | - | - | 26 462,0 | 50 472,2 | - | - | - | - | - | - |
| 853 0406 09 3 03 27800 244 | - | - | - | - | - | - | 118,0 | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.4 | Субсидии на мероприятия федеральной целевой [программы](consultantplus://offline/ref=D23B5E225A2495854F00FEBB31A4A6A94FEE466B1EAED9B63C826BB9C8DAE961CE5702BC18DF0284E6E2A7F3F0032935FE19754B215D435CT2aDL) "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах" | всего | X | 26 421,0 | 12 487,7 | 29 082,8 | 16 379,7 | 11 503,9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Департамент экологической безопасности и защиты населения Республики Марий Эл | 848 0406 1001299243 | 8 549,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 848 0406 1001299521 | 17 871,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |
| 848 0406 09 3 5016 521 | - | 12 487,7 | 29 082,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 848 0406 09 304 R0160 521 | - | - | - | 16 379,7 | 11 503,9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.5 | Обеспечение осуществления отдельных полномочий в области водных отношений | всего | X | 9 106,1 | 8 998,6 | 7 850,8 | 7 528,6 | 7 555,1 | 7 567,9 | 6 142,2 | 9 118,4 | 6 562,3 | 6 562,3 | 6 582,8 | 6 582,8 | 6 582,8 |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D23B5E225A2495854F00E0B627C8FAA44AE01B651FA1D6E367DD30E49FD3E33689185BFE5CD20384EFE9F5A0BF027570AF0A7448215F44402F60B0T2a3L) Правительства Республики Марий Эл от 05.06.2020 N 227) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Департамент экологической безопасности и защиты населения Республики Марий Эл | 848 0406 2800400244 | 9 106,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 848 0406 09 3 5128 244 | - | 8 998,6 | 7 850,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 848 0406 09 3 05 51280 244 | - | - | - | 7 528,6 | 7 555,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минприроды Республики Марий Эл | 853 0406 09 3 05 51280 244 | - | - | - | - | - | 7 567,9 | 6 142,2 | 9 118,4 | 6 562,3 | 6 562,3 | 6 582,8 | 6 582,8 | 6 582,8 |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D23B5E225A2495854F00E0B627C8FAA44AE01B651FA1D6E367DD30E49FD3E33689185BFE5CD20384EFE9F5A0BF027570AF0A7448215F44402F60B0T2a3L) Правительства Республики Марий Эл от 05.06.2020 N 227) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 3.6 | Строительство берегоукрепления р. Волги в г. Звенигово Республики Марий Эл | всего | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минприроды Республики Марий Эл | 853 0406 09 3 06 00000 414 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.7 | Региональный проект "Сохранение уникальных водных объектов" | всего | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 210,0 | 37 400,0 | - |
| Минприроды Республики Марий Эл | 853 0406 09 3 G8 50900 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 210,0 | 37 400,0 | - |
| Основное мероприятие 3.8 | Установление или изменение границ зон затопления, подтопления на территории Республики Марий Эл | всего | X | - | - | - | - | - | - | - | 7 930,0 | - | - | - | - | - |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D23B5E225A2495854F00E0B627C8FAA44AE01B651FA1D6E367DD30E49FD3E33689185BFE5CD20384EFE9F5A1BF027570AF0A7448215F44402F60B0T2a3L) Правительства Республики Марий Эл от 05.06.2020 N 227) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Минприроды Республики Марий Эл | 853 0406 09 3 08 27740 244 | - | - | - | - | - | - | - | 7 930,0 | - | - | - | - | - |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D23B5E225A2495854F00E0B627C8FAA44AE01B651FA1D6E367DD30E49FD3E33689185BFE5CD20384EFE9F5A1BF027570AF0A7448215F44402F60B0T2a3L) Правительства Республики Марий Эл от 05.06.2020 N 227) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 4 | Экологическая безопасность Республики Марий Эл | всего | X | 3 330,0 | 3 310,0 | 2 188,0 | 2 006,0 | 1 900,0 | 1 700,0 | 1 682,0 | 2 008,7 | 1 428,0 | 1 239,3 | 3 050,0 | 3 050,0 | 3 050,0 |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D23B5E225A2495854F00E0B627C8FAA44AE01B651FA1D6E367DD30E49FD3E33689185BFE5CD20384EFE9F5A6BF027570AF0A7448215F44402F60B0T2a3L) Правительства Республики Марий Эл от 05.06.2020 N 227) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Департамент экологической безопасности и защиты населения Республики Марий Эл | 848 0603 09 4 00 00000 000 | 3 310,0 | 3 310,0 | 2 188,0 | 2 006,0 | 1 900,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минприроды Республики Марий Эл | 853 0603 09 4 00 00000 000 | - | - | - | - | - | 1 700,0 | 1 682,0 | 2 008,7 | 1 428,0 | 1 239,3 | 3 050,0 | 3 050,0 | 3 050,0 |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D23B5E225A2495854F00E0B627C8FAA44AE01B651FA1D6E367DD30E49FD3E33689185BFE5CD20384EFE9F5A6BF027570AF0A7448215F44402F60B0T2a3L) Правительства Республики Марий Эл от 05.06.2020 N 227) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Минобрнауки Республики Марий Эл | 874 0709 5222600612 | 20,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 4.1 | Обеспечение благоприятной для жизни человека природной среды | всего | X | 3 330,0 | 3 310,0 | 2 188,0 | 2 006,0 | 1 900,0 | 1 700,0 | 1 682,0 | 2 008,7 | 1 428,0 | 1 239,3 | 3 050,0 | 3 050,0 | 3 050,0 |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D23B5E225A2495854F00E0B627C8FAA44AE01B651FA1D6E367DD30E49FD3E33689185BFE5CD20384EFE9F5A7BF027570AF0A7448215F44402F60B0T2a3L) Правительства Республики Марий Эл от 05.06.2020 N 227) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Департамент экологической безопасности и защиты населения Республики Марий Эл | 848 0603 5222600244 | 3 310,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 848 0603 09 4 4923 244 | - | 3 310,0 | 2188,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 848 0603 09 4 01 49230 244 | - | - | - | 2 006,0 | 1 900,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минприроды Республики Марий Эл | 853 0603 09 4 01 49230 244 | - | - | - | - | - | 1 700,0 | 1 682,0 | 2 008,7 | 1 428,0 | 1 239,3 | 3 050,0 | 3 050,0 | 3 050,0 |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D23B5E225A2495854F00E0B627C8FAA44AE01B651FA1D6E367DD30E49FD3E33689185BFE5CD20384EFE9F5A7BF027570AF0A7448215F44402F60B0T2a3L) Правительства Республики Марий Эл от 05.06.2020 N 227) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Минобрнауки Республики Марий Эл | 874 0709 5222600612 | 20,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 5 | Обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов на 2013 - 2025 годы" | всего | X | 24 642,9 | 26 941,9 | 28 772,7 | 27 789,6 | 27 989,4 | 14 028,7 | 15 796,8 | 17 197,0 | 14 342,2 | 13 659,2 | 13 016,1 | 13 016,1 | 13 016,1 |
| Департамент экологической безопасности и защиты населения Республики Марий Эл | 848 0605 09 5 00 00000 000 | 24 642,9 | 26 941,9 | 28 772,7 | 27 789,6 | 27 989,4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 849 0605 09 5 00 00000 000 | - | - | - | - | - | 2 008,9 | - | - | - | - | - | - | - |
| Минприроды Республики Марий Эл | 853 0605 09 5 00 00000 000 | - | - | - | - | - | 12 019,8 | 15 796,8 | 17 197,0 | 14 342,2 | 13 659,2 | 13 016,1 | 13 016,1 | 13 016,1 |
| Основное мероприятие 5.1 | Обеспечение эффективной реализации государственных функций в сфере охраны окружающей среды | всего | X | 24 642,9 | 26 941,9 | 28 772,7 | 27 789,6 | 27 989,4 | 14 028,7 | 15 796,8 | 17 197,0 | 14 342,2 | 13 659,2 | 13 016,1 | 13 016,1 | 13 016,1 |
| Департамент экологической безопасности и защиты населения Республики Марий Эл | 848 0605 0020400000 | 24 642,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 848 0605 09 5 2902 000 | - | 26 941,9 | 28 772,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 848 0605 09 5 01 29020 000 | - | - | - | 27 789,6 | 27 989,4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 849 0605 09 5 01 29020 000 | - | - | - | - | - | 2 008,9 | - | - | - | - | - | - | - |
| Минприроды Республики Марий Эл | 853 0605 09 5 01 29020 000 | - | - | - | - | - | 12 019,8 | 15 796,8 | 17 197,0 | 14 342,2 | 13 659,2 | 13 016,1 | 13 016,1 | 13 016,1 |

Приложение N 5

к государственной программе

Республики Марий Эл

"Охрана окружающей среды,

воспроизводство

и использование

природных ресурсов

на 2013 - 2025 годы"

ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА

РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ "ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ,

ВОСПРОИЗВОДСТВО И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

НА 2013 - 2025 ГОДЫ"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Правительства Республики Марий Эл от 17.04.2020 [N 147](consultantplus://offline/ref=D23B5E225A2495854F00E0B627C8FAA44AE01B651FA1D2E363DD30E49FD3E33689185BFE5CD20384EDE8FBABBF027570AF0A7448215F44402F60B0T2a3L),  от 05.06.2020 [N 227](consultantplus://offline/ref=D23B5E225A2495854F00E0B627C8FAA44AE01B651FA1D6E367DD30E49FD3E33689185BFE5CD20384EFE9F5A4BF027570AF0A7448215F44402F60B0T2a3L)) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансового обеспечения | Оценка расходов (тыс. рублей) по годам | | | | | | | | | | | | |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Государственная программа Республики Марий Эл | Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов на 2013 - 2025 годы | всего | 86 386,5 | 65 275,7 | 82 740,0 | 66 962,1 | 88 986,3 | 90 564,4 | 174 352,3 | 96 523,3 | 105 222,5 | 1560890,7 | 246 724,3 | 143 963,6 | 57 884,9 |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D23B5E225A2495854F00E0B627C8FAA44AE01B651FA1D6E367DD30E49FD3E33689185BFE5CD20384EFE9F5AABF027570AF0A7448215F44402F60B0T2a3L) Правительства Республики Марий Эл от 05.06.2020 N 227) | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | федеральный бюджет [<\*>](#P7953) | 35 527,1 | 21 486,3 | 36 933,6 | 23 908,3 | 40 611,9 | 30 527,8 | 66 723,7 | 30 886,3 | 22 926,3 | 27 283,4 | 58 367,2 | 64 286,1 | 19 790,6 |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D23B5E225A2495854F00E0B627C8FAA44AE01B651FA1D6E367DD30E49FD3E33689185BFE5CD20384EFE9F5ABBF027570AF0A7448215F44402F60B0T2a3L) Правительства Республики Марий Эл от 05.06.2020 N 227) | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл [<\*>](#P7953) | 37 662,6 | 37 270,9 | 37 096,9 | 37 788,6 | 40 545,0 | 25 249,8 | 38 255,5 | 39 627,0 | 21 642,2 | 20 111,0 | 25 554,9 | 25 471,2 | 25 299,6 |
| бюджеты муниципальных образований [<\*>](#P7953) | 3 196,8 | 5 251,9 | 6 609,5 | 3 315,2 | 4 042,4 | 3 299,6 | 4 873,3 | 7 500,0 | 3 900,0 | 4 111,0 | 6 504,2 | 4 023,7 | 4 034,7 |
| внебюджетные источники [<\*>](#P7953) | 10 000,0 | 1 266,6 | 2 100,0 | 1 950,0 | 3 787,0 | 31 487,2 | 64 499,8 | 18 510,0 | 56 754,0 | 1509385,3 | 156 298,0 | 50 182,6 | 8 760,0 |
| Подпрограмма 1 | Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Республике Марий Эл | всего | 11 922,8 | 2 427,6 | 3 100,0 | 3 150,0 | 6 499,0 | 33 217,2 | 75 873,1 | 30 652,7 | 60 997,0 | 1513628,3 | 172 442,6 | 62 342,4 | 12 660,0 |
| федеральный бюджет [<\*>](#P7953) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 734,3 | 8 177,2 | - |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл [<\*>](#P7953) | 711,0 | 50,0 | - | - | - | - | 6 500,0 | 4 334,0 | 343,0 | 343,0 | 98,3 | 82,6 | - |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D23B5E225A2495854F00E0B627C8FAA44AE01B651FA1D6E367DD30E49FD3E33689185BFE5CD20384EFE9F1A6BF027570AF0A7448215F44402F60B0T2a3L) Правительства Республики Марий Эл от 05.06.2020 N 227) | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | бюджеты муниципальных образований [<\*>](#P7953) | 1 211,8 | 1 111,0 | 1 000,0 | 1 200,0 | 2 712,0 | 1 730,0 | 4 873,3 | 7 500,0 | 3 900,0 | 3 900,0 | 6 312,0 | 3 900,0 | 3 900,0 |
| внебюджетные источники [<\*>](#P7953) | 10 000,0 | 1 266,6 | 2 100,0 | 1 950,0 | 3 787,0 | 31 487,2 | 64 499,8 | 18 510,0 | 56 754,0 | 1509385,3 | 156 298,0 | 50 182,6 | 8 760,0 |
| Основное мероприятие 1.1. | Организация деятельности по обращению с отходами производства и потребления, в том числе с ТКО, в Республике Марий Эл | всего | 11 922,8 | 2 427,6 | 3 100,0 | 3 150,0 | 6 499,0 | 33 217,2 | 75 873,1 | 20 344,0 | 12 803,0 | 1368853,0 | 12 560,0 | 12 610,0 | 12 660,0 |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D23B5E225A2495854F00E0B627C8FAA44AE01B651FA1D6E367DD30E49FD3E33689185BFE5CD20384EFE9F4A6BF027570AF0A7448215F44402F60B0T2a3L) Правительства Республики Марий Эл от 05.06.2020 N 227) | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл | 711,0 | 50,0 | - | - | - | - | 6 500,0 | 4 334,0 | 343,0 | 343,0 | - | - | - |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D23B5E225A2495854F00E0B627C8FAA44AE01B651FA1D6E367DD30E49FD3E33689185BFE5CD20384EFE9F1A6BF027570AF0A7448215F44402F60B0T2a3L) Правительства Республики Марий Эл от 05.06.2020 N 227) | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | бюджеты муниципальных образований [<\*>](#P7953) | 1 211,8 | 1 111,0 | 1 000,0 | 1 200,0 | 2 712,0 | 1 730,0 | 4 873,3 | 7 500,0 | 3 900,0 | 3 900,0 | 3 900,0 | 3 900,0 | 3 900,0 |
| внебюджетные источники [<\*>](#P7953) | 10 000,0 | 1 266,6 | 2 100,0 | 1 950,0 | 3 787,0 | 31 487,2 | 64 499,8 | 8 510,0 | 8 560,0 | 1364610,0 | 8 660,0 | 8 710,0 | 8 760,0 |
| Мероприятие 1.1.1. | Разработка региональной схемы обращения с отходами производства и потребления в Республике Марий Эл | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 680,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 1.1.2. | Создание системы информационного обеспечения населения информацией в области обращения с отходами производства и потребления | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 31,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 1.1.3. | Разработка сайта "Биржа отходов Республики Марий Эл" | республиканский бюджет Республики Марий Эл | - | 50,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 1.1.4. | Организация системы сбора, накопления, транспортирования отходов, в том числе ТКО | всего | 1 211,8 | 1211,0 | 1 100,0 | 3 150,0 | 3 884,0 | 4 900,0 | 58 860,9 | 14 010,0 | 10 260,0 | 10 260,0 | 10 260,0 | 10 260,0 | 10 260,0 |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл [<\*>](#P7953) | - | - | - | - | - | - | - | 150,0 | - | - | - | - | - |
| бюджеты муниципальных образований [<\*>](#P7953) | 1211,8 | 1 111,0 | 1 000,0 | 1 200,0 | 617,0 | 1 010,0 | 2 486,9 | 6 000,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | 2 400,0 |
| внебюджетные источники [<\*>](#P7953) | - | 100,0 | 100,0 | 1 950,0 | 3 267,0 | 3 890,0 | 56 374,0 | 7 860,0 | 7 860,0 | 7 860,0 | 7 860,0 | 7 860,0 | 7 860,0 |
| Мероприятие 1.1.4.1 | Организация сбора отработанных источников малого тока (батареек) от населения | республиканский бюджет Республики Марий Эл | - | - | - | - | - | - | - | 150,0 | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 1.1.5. | Разработка проектно-сметной документации, строительство полигона ТКО на участке: Республика Марий Эл, Медведевский район, с. Кучки, площадью 34 га (56.631003, 47.550759), мощностью 100 тыс. т/год | внебюджетные источники [<\*>](#P7953) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 734 000,0 | - | - | - |
| Мероприятие 1.1.6. | Разработка проектно-сметной документации, строительство полигона ТКО на участке: Республика Марий Эл, Звениговский район, пос. Красный Яр, площадью 7 га (56.057114, 48.049308), мощностью 40 тыс. т/год | внебюджетные источники [<\*>](#P7953) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 318 000,0 | - | - | - |
| Мероприятие 1.1.7. | Разработка проектно-сметной документации, строительство полигона ТКО на участке: Республика Марий Эл, Сернурский район, пгт Сернур, площадью 6,5 Га (56.918342, 49.145223), мощностью 30 тыс. т/год | внебюджетные источники [<\*>](#P7953) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 304 000,0 | - | - | - |
| Мероприятие 1.1.8. | Разработка проектно-сметной документации, строительство полигона захоронения ТКО, Горномарийский район | внебюджетные источники | 10 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 1.1.9. | Организация раздельного сбора отходов, в том числе ТКО | внебюджетные источники [<\*>](#P7953) | - | - | - | - | 520,0 | 550,0 | 600,0 | 650,0 | 700,0 | 750,0 | 800,0 | 850,0 | 900,0 |
| Мероприятие 1.1.10. | Организация утилизации иловых осадков сточных вод. Размещение полигона временного размещения иловых осадков (с использованием существующих котлованов) с очистных сооружений канализации (ОСК) г. Йошкар-Олы Республики Марий Эл на землях лесного фонда в границах Куярского лесничества в квартале N 91 Кортонского лесного участка Учебно-опытного участкового лесничества общей площадью 2,8835 га, с кадастровым номером 12:04:0230312:16 | внебюджетные источники [<\*>](#P7953) | - | - | - | - | - | 27 047,2 | 7 525,8 | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 1.1.11. | Организация рекультивации объектов захоронения отходов | внебюджетные источники [<\*>](#P7953) | - | 1166,6 | 2 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 1.1.12. | Выявление и ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | бюджеты муниципальных образований [<\*>](#P7953) | - | - | - | - | 1 905,0 | 720,0 | 2 386,4 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |
| Мероприятие 1.1.13. | Разработка проектно-сметной документации на рекультивацию полигона бытовых и промышленных отходов, расположенного в 350 метрах в северо-восточном направлении от пос. Октябрьский Горномарийского района Республики Марий Эл | бюджеты муниципальных образований [<\*>](#P7953) | - | - | - | - | 190,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 1.1.14 | Разработка электронной модели территориальной схемы обращения с отходами Республики Марий Эл, корректировка территориальной схемы обращения с отходами Республики Марий Эл | республиканский бюджет Республики Марий Эл | - | - | - | - | - | - | 6 500,0 | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 1.1.14.1 | Обеспечение функционирования электронной модели территориальной схемы обращения с отходами Республики Марий Эл | республиканский бюджет Республики Марий Эл [<\*>](#P7953) | - | - | - | - | - | - | - | 300,0 | 343,0 | 343,0 | - | - | - |
| Мероприятие 1.1.15 | Определение нормативов накопления ТКО на территории Республики Марий Эл, в том числе проведение натурных исследований (замеров) для определения массы, объема и морфологического состава ТКО | республиканский бюджет Республики Марий Эл [<\*>](#P7953) | - | - | - | - | - | - | - | 3 884,0 | - | - | - | - | - |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D23B5E225A2495854F00E0B627C8FAA44AE01B651FA1D6E367DD30E49FD3E33689185BFE5CD20384EFE9F4A4BF027570AF0A7448215F44402F60B0T2a3L) Правительства Республики Марий Эл от 05.06.2020 N 227) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1.2. | Региональный проект "Чистая страна" | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 244,6 | 8 259,8 | - |
| федеральный бюджет [<\*>](#P7953) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 734,3 | 8 177,2 | - |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл [<\*>](#P7953) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98,3 | 82,6 | - |
| бюджеты муниципальных образований [<\*>](#P7953) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 412,0 | - | - |
| Мероприятие 1.2.1. | Рекультивация полигона бытовых и промышленных отходов, расположенного в 350 метрах в северо-восточном направлении от пос. Октябрьский Горномарийского района Республики Марий Эл | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 832,6 | 259,8 | - |
| федеральный бюджет [<\*>](#P7953) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 734,3 | 257,2 | - |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98,3 | 2,6 | - |
| бюджеты муниципальных образований [<\*>](#P7953) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 1.2.2. | Разработка проектно-сметной документации на рекультивацию полигона ТКО у дер. Старые Параты Волжского района | бюджеты муниципальных образований [<\*>](#P7953) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 412,0 | - | - |
| Мероприятие 1.2.3. | Рекультивация полигона ТКО у дер. Старые Параты Волжского района | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 000,0 | - |
| федеральный бюджет [<\*>](#P7953) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 920,0 | - |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл [<\*>](#P7953) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80,0 | - |
| Основное мероприятие 1.3. | Региональный проект "Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами" | всего | - | - | - | - | - | - | - | 10 000,0 | 48 194,0 | 144 775,3 | 147 638,0 | 41 472,6 | - |
| федеральный бюджет [<\*>](#P7953) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл [<\*>](#P7953) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники [<\*>](#P7953) | - | - | - | - | - | - | - | 10 000,0 | 48 194,0 | 144 775,3 | 147 638,0 | 41 472,6 | - |
| Мероприятие 1.3.1. | Строительство 2-ой линии мусоросортировочного комплекса ТКО в г. Йошкар-Оле мощностью до 80 тыс. т/год | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 656,0 | 129 864,0 | - | - |
| внебюджетные источники [<\*>](#P7953) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 656,0 | 129 864,0 | - | - |
| Мероприятие 1.3.2. | Строительство мусоросортировочного комплекса ТКО в пос. Сернур Республики Марий Эл мощностью до 30 тыс. т/год | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 194,0 | 89 119,3 | - | - | - |
| внебюджетные источники [<\*>](#P7953) | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 194,0 | 89119,3 | - | - | - |
| Мероприятие 1.3.3 | Строительство мусоросортировочного комплекса ТКО в пос. Морки Республики Марий Эл мощностью до 12 тыс. т/год | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 774,0 | 41 472,6 | - |
| внебюджетные источники [<\*>](#P7953) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 774,0 | 41 472,6 | - |
| Мероприятие 1.3.4. | Строительство мусоросортировочного комплекса ТКО у дер. Кадышево Горномарийского района Республики Марий Эл мощностью до 15 тыс. т/год | всего | - | - | - | - | - | - | - | 10 000,0 | 10 000,0 | - | - | - | - |
| внебюджетные источники [<\*>](#P7953) | - | - | - | - | - | - | - | 10 000,0 | 10 000,0 | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 | Развитие и использование минерально-сырьевой базы Республики Марий Эл | всего | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 050,0 | 775,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 790,6 | 664,1 | 576,4 | 2 200,0 | 2 200,0 | 2 100,0 |
| федеральный бюджет [<\*>](#P7953) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл [<\*>](#P7953) | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 050,0 | 775,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 790,6 | 664,1 | 576,4 | 2 200,0 | 2 200,0 | 2 100,0 |
| бюджеты муниципальных образований [<\*>](#P7953) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники [<\*>](#P7953) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1. | Развитие и воспроизводство минерально-сырьевой базы | республиканский бюджет Республики Марий Эл [<\*>](#P7953) | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 050,0 | 775,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 790,6 | 664,1 | 576,4 | 2 200,0 | 2 200,0 | 2 100,0 |
| Мероприятие 2.1.1. | Мониторинг воздействия на окружающую среду при проведении горных работ на территории Республики Марий Эл с использованием данных дистанционного зондирования | республиканский бюджет Республики Марий Эл [<\*>](#P7953) | 500,0 | 400,0 | 592,0 | 375,0 | - | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 700,0 | 700,0 | 800,0 |
| Мероприятие 2.1.2. | Создание цифровой карты закономерностей размещения месторождений полезных ископаемых на территории Республики Марий Эл масштаба 1:200 000 | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 1 000,0 | 1 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.1.3. | Создание и ведение фонда геологической информации Республики Марий Эл | республиканский бюджет Республики Марий Эл [<\*>](#P7953) | - | - | 458,0 | 400,0 | 800,0 | 300,0 | 300,0 | 290,6 | 164,1 | 76,4 | 500,0 | 500,0 | 300,0 |
| Мероприятие 2.1.3.1. | Создание электронной карты подземных источников водоснабжения и зон санитарной охраны водозаборов | республиканский бюджет Республики Марий Эл | - | - | - | 200,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.1.3.2. | Ведение фонда геологической информации Республики Марий Эл | республиканский бюджет Республики Марий Эл | - | - | - | 200,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.1.3.3. | Пополнение фонда геологической информации Республики Марий Эл электронным архивом геологической информации о недрах | республиканский бюджет Республики Марий Эл [<\*>](#P7953) | - | - | - | - | 355,0 | 150,0 | 300,0 | 290,6 | 164,1 | 76,4 | - | - | 300,0 |
| Мероприятие 2.1.3.4. | Систематизация геологической информации о недрах, находящейся в фонде геологической информации Республики Марий Эл | республиканский бюджет Республики Марий Эл | - | - | - | - | 445,0 | 150,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.1.3.5. | Создание электронной карты месторождений и проявлений торфа на территории Республики Марий Эл | республиканский бюджет Республики Марий Эл [<\*>](#P7953) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500,0 | 500,0 | - |
| Мероприятие 2.1.4. | Проведение комплексных поисково-оценочных работ с целью определения наличия общераспространенных полезных ископаемых на территории Республики Марий Эл | республиканский бюджет Республики Марий Эл [<\*>](#P7953) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| Подпрограмма 3 | Развитие водохозяйственного комплекса Республики Марий Эл | всего | 44 990,8 | 31 096,2 | 47 629,3 | 33 241,5 | 51 797,9 | 40 818,5 | 80 200,4 | 46 183,0 | 27 791,3 | 31 787,5 | 56 015,6 | 63 355,1 | 27 058,8 |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D23B5E225A2495854F00E0B627C8FAA44AE01B651FA1D6E367DD30E49FD3E33689185BFE5CD20384EFE9F1A4BF027570AF0A7448215F44402F60B0T2a3L) Правительства Республики Марий Эл от 05.06.2020 N 227) | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | федеральный бюджет [<\*>](#P7953) | 35 527,1 | 21 486,3 | 36 933,6 | 23 908,3 | 40 611,9 | 30 527,8 | 66 723,7 | 30 886,3 | 22 926,3 | 27 283,4 | 48 632,9 | 56 108,9 | 19 790,6 |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D23B5E225A2495854F00E0B627C8FAA44AE01B651FA1D6E367DD30E49FD3E33689185BFE5CD20384EFE9F5ABBF027570AF0A7448215F44402F60B0T2a3L) Правительства Республики Марий Эл от 05.06.2020 N 227) | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл [<\*>](#P7953) | 7 478,7 | 5 469,0 | 5 086,2 | 7 218,0 | 9 855,6 | 8 721,1 | 13 476,7 | 15 296,7 | 4 865,0 | 4 293,1 | 7 190,5 | 7 122,5 | 7 133,5 |
| бюджеты муниципальных образований [<\*>](#P7953) | 1 985,0 | 4 140,9 | 5 609,5 | 2 115,2 | 1 330,4 | 1 569,6 | - | - | - | 211,0 | 192,2 | 123,7 | 134,7 |
| внебюджетные источники [<\*>](#P7953) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.1. | Восстановление и охрана водных объектов, защита от негативного воздействия вод | всего | 4 583,0 | 3 769,0 | 3 505,2 | 3 146,7 | 2 778,1 | 2 644,0 | 5 219,0 | 7 146,8 | 4 699,6 | 4 078,6 | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D23B5E225A2495854F00E0B627C8FAA44AE01B651FA1D6E367DD30E49FD3E33689185BFE5CD20384EFE9FBA2BF027570AF0A7448215F44402F60B0T2a3L) Правительства Республики Марий Эл от 05.06.2020 N 227) | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | федеральный бюджет [<\*>](#P7953) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл [<\*>](#P7953) | 4 583,0 | 3 769,0 | 3 505,2 | 3 146,7 | 2 778,1 | 2 644,0 | 5 219,0 | 7 146,8 | 4 699,6 | 4 078,6 | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D23B5E225A2495854F00E0B627C8FAA44AE01B651FA1D6E367DD30E49FD3E33689185BFE5CD20384EFE9FBA2BF027570AF0A7448215F44402F60B0T2a3L) Правительства Республики Марий Эл от 05.06.2020 N 227) | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | бюджеты муниципальных образований [<\*>](#P7953) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3.1.1. | Мероприятия по восстановлению и охране водных объектов, защите от негативного воздействия вод | республиканский бюджет Республики Марий Эл [<\*>](#P7953) | - | - | - | - | - | - | 5 219,0 | 7 146,8 | 4 699,6 | 4 078,6 | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D23B5E225A2495854F00E0B627C8FAA44AE01B651FA1D6E367DD30E49FD3E33689185BFE5CD20384EFE9FBA3BF027570AF0A7448215F44402F60B0T2a3L) Правительства Республики Марий Эл от 05.06.2020 N 227) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 3.1.2. | Оказание услуг по осуществлению государственного мониторинга водных объектов, расположенных на территории Республики Марий Эл | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 4 583,0 | 3 769,0 | 3 505,2 | 3 146,7 | 2 728,1 | 2 644,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3.1.3. | Экспертиза качества оказываемых услуг по мероприятию "Определение границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, расположенных в пределах Медведевского, Советского, Оршанского и Горномарийского районов Республики Марий Эл" | республиканский бюджет Республики Марий Эл | - | - | - | - | 50,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.2. | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, капитальный ремонт и ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений | всего | 4 880,7 | 5 740,9 | 6 790,5 | 4 187,5 | 3 693,7 | 3 375,0 | 18 249,0 | 21 987,8 | 16 529,4 | 21 146,6 | 19 222,8 | 12 372,3 | 13 476,0 |
| федеральный бюджет [<\*>](#P7953) | - | - | - | - | - | - | 16 788,9 | 21 767,9 | 16 364,0 | 20 721,1 | 18 840,1 | 12 126,1 | 13 207,8 |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл [<\*>](#P7953) | 2 895,7 | 1 700,0 | 1 581,0 | 2 072,3 | 3 693,7 | 2 575,0 | 1 460,1 | 219,9 | 165,4 | 214,5 | 190,5 | 122,5 | 133,5 |
| бюджеты муниципальных образований [<\*>](#P7953) | 1 985,0 | 4 040,9 | 5 209,5 | 2 115,2 | - | 800,0 | - | - | - | 211,0 | 192,2 | 123,7 | 134,7 |
| Мероприятие 3.2.1. | Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности, предотвращению и ликвидации последствий аварий на ГТС | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 1 602,0 | 1 700,0 | 1581,0 | 2 072,3 | 1 959,5 | 2 425,5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3.2.2. | Разработка и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту ГТС, находящихся на территории Республики Марий Эл | всего | - | 894,3 | 1 977,7 | 599,6 | 305,0 | 949,5 | - | - | - | - | - | - | - |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл | - | - | - | - | 305,0 | 149,5 | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты муниципальных образований | - | 894,3 | 1 977,7 | 599,6 | - | 800,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3.2.2.1. | на р. Шуда у дер. Шудасола Советского района | бюджеты муниципальных образований | - | 135,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3.2.2.2. | на р. Руянка в с. Хлебниково Мари-Турекского района | бюджеты муниципальных образований | - | 135,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3.2.2.3. | на сухой балке у пгт Параньга Параньгинского района | бюджеты муниципальных образований | - | 121,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3.2.2.4. | на р. Кожважка у дер. Алдеево Горномарийского района | бюджеты муниципальных образований | - | 134,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3.2.2.5. | на ручье без названия у дер. Петриково Медведевского района | бюджеты муниципальных образований | - | 123,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3.2.2.6. | на р. Куберка у дер. Куберсола Советского района | бюджеты муниципальных образований | - | 122,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3.2.2.7. | на р. Шукшан у дер. Елембаево Новоторъяльского района | бюджеты муниципальных образований | - | 123,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3.2.2.8. | на р. Лажъер у дер. Куянково Параньгинского района | бюджеты муниципальных образований | - | - | 121,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3.2.2.9. | на р. Малый Кундыш у дер. Куркумбал Советского района | бюджеты муниципальных образований | - | - | 135,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3.2.2.10. | на ручье Параньгинка у пгт Параньга Параньгинского района | бюджеты муниципальных образований | - | - | 121,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3.2.2.11. | на ручье без названия в дер. Малый Шаплак Медведевского района | бюджеты муниципальных образований | - | - | 135,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3.2.2.12. | на р. Орья в дер. Нижняя Орья Новоторъяльского района | бюджеты муниципальных образований | - | - | 134,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3.2.2.13. | на сухой балке у дер. Токпердино Моркинского района | бюджеты муниципальных образований | - | - | 136,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3.2.2.14. | на р. Койла у дер. Портчара Параньгинского района | бюджеты муниципальных образований | - | - | 134,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3.2.2.15. | на ручье без названия у дер. Кугенер Советского района | бюджеты муниципальных образований | - | - | 134,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3.2.2.16. | на р. Юпочевка у с. Ежово Медведевского района | бюджеты муниципальных образований | - | - | 120,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3.2.2.17. | на ручье без названия в дер. Большие Ключи Сернурского района | бюджеты муниципальных образований | - | - | 135,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3.2.2.18. | на р. Сарда у с. Малые Нослы Мари-Турекского района | бюджеты муниципальных образований | - | - | 133,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3.2.2.19. | на р. Реченка у дер. Бахтиарово Медведевского района | бюджеты муниципальных образований | - | - | 135,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3.2.2.20. | на р. Параньгинка у дер. Ляжбердино Параньгинского района | бюджеты муниципальных образований | - | - | 130,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3.2.2.21. | на р. Кадам у дер. Средний Кадам Советского района | бюджеты муниципальных образований | - | - | 135,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3.2.2.22. | на р. Кордемка у дер. Кордемучаш Советского района | бюджеты муниципальных образований | - | - | 133,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3.2.2.23. | на р. Нурда у дер. Нурдамучаш Звениговского района | бюджеты муниципальных образований | - | - | - | 199,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3.2.2.24. | на р. Печуморка у дер. Выползово Медведевского района | бюджеты муниципальных образований | - | - | - | 199,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3.2.2.25. | на сухой балке у с. Нурма Медведевского района | бюджеты муниципальных образований | - | - | - | 199,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3.2.2.26. | на р. Толмань у дер. М.Шимшурга Новоторъяльского района | республиканский бюджет Республики Марий Эл | - | - | - | - | 305,0 | 149,6 | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3.2.2.27. | на р. Ирека у дер. Нижняя Мосара Мари-Турекского района | бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | 200,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3.2.2.28. | на р. Ашланка у дер. Ашлань-Билямор Мари-Турекского района | бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | 200,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3.2.2.29. | на р. Пуялка у дер. Пуял г. Йошкар-Олы | бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | 200,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3.2.2.30. | на р. Возармашка у дер. Мари-Возармаш Мари-Турекского района | бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | 200,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3.2.3. | Капитальный ремонт ГТС, находящихся на территории Республики Марий Эл | всего | 2 935,0 | 3 146,6 | 3 231,8 | 1 515,6 | 1 429,2 | - | 18 249,0 | 21 987,8 | 16 529,4 | 21 146,6 | 19 222,8 | 12 372,3 | 13 476,0 |
| федеральный бюджет [<\*>](#P7953) | - | - | - | - | - | - | 16 788,9 | 21 767,9 | 16 364,0 | 20 721,1 | 18 840,1 | 12 126,1 | 13 207,8 |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл [<\*>](#P7953) | 950,0 | - | - | - | 1 429,2 | - | 1 460,1 | 219,9 | 165,4 | 214,5 | 190,5 | 122,5 | 133,5 |
| бюджеты муниципальных образований [<\*>](#P7953) | 1 985,0 | 3 146,6 | 3 231,8 | 1 515,6 | - | - | - | - | - | 211,0 | 192,2 | 123,7 | 134,7 |
| Мероприятие 3.2.3.1. | на сухой балке у дер. Арбаны Медведевского района | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 201,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3.2.3.2. | на сухой балке у пос. Краснооктябрьский Медведевского района | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 274,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3.2.3.3. | на р. Семеновка в с. Семеновка г. Йошкар-Олы | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 475,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3.2.3.4. | на ручье без названия у дер. Малый Шаплак N 2 Медведевского района | бюджеты муниципальных образований | 290,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3.2.3.5. | на сухой балке у дер. Вочарма Параньгинского района | бюджеты муниципальных образований | 533,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3.2.3.6. | на сухой балке у дер. Котяминер Параньгинского района | бюджеты муниципальных образований | 361,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3.2.3.7. | на р. Ашланка у дер. Ашлань-Вершина Мари-Турекского района | бюджеты муниципальных образований | 172,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3.2.3.8. | на р. Пуял у дер. Пуял Оршанского района | бюджеты муниципальных образований | 219,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3.2.3.9. | на ручье без названия у дер. Ашлань-Вершина Мари-Турекского района | бюджеты муниципальных образований | 258,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3.2.3.10. | на р. Усола у дер. Усола Параньгинского района | бюджеты муниципальных образований | 152,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3.2.3.11. | на р. Шуда у дер. Шудасола Советского района | бюджеты муниципальных образований | - | 388,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3.2.3.12. | на р. Руянка в с. Хлебниково Мари-Турекского района | бюджеты муниципальных образований | - | 629,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3.2.3.13. | на сухой балке у пгт Параньга Параньгинского района | бюджеты муниципальных образований | - | 314,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3.2.3.14. | на р. Кожважка у дер. Алдеево Горномарийского района | бюджеты муниципальных образований | - | 563,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3.2.3.15. | на ручье без названия у дер. Петриково Медведевского района | бюджеты муниципальных образований | - | 248,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3.2.3.16. | на р. Куберка у дер. Куберсола Советского района | бюджеты муниципальных образований | - | 663,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3.2.3.17. | на р. Шукшан у дер. Елембаево Новоторъяльского района | бюджеты муниципальных образований | - | 339,2 | 321,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3.2.3.18. | на р. Лаж в дер. Куянково Параньгинского района | бюджеты муниципальных образований | - | - | 354,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3.2.3.19. | на р. Малый Кундыш у дер. Куркумбал Советского района | бюджеты муниципальных образований | - | - | 335,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3.2.3.20. | на ручье без названия в дер. Малый Шаплак Медведевского района | бюджеты муниципальных образований | - | - | 150,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3.2.3.21. | на р. Орья в дер. Нижняя Орья Новоторъяльского района | бюджеты муниципальных образований | - | - | 202,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3.2.3.22. | на ручье Параньгинка у пгт Параньга Параньгинского района | бюджеты муниципальных образований | - | - | 291,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3.2.3.23. | на ручье без названия у дер. Кугенер Советского района | бюджеты муниципальных образований | - | - | 237,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3.2.3.24. | на р. Ключевка у с. Ежово Медведевского района | бюджеты муниципальных образований | - | - | 389,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3.2.3.25. | на ручье без названия в дер. Большие Ключи Сернурского района | бюджеты муниципальных образований | - | - | 240,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3.2.3.26. | на сухой балке у дер. Токпердино Моркинского района | бюджеты муниципальных образований | - | - | 335,6 | 68,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3.2.3.27. | на р. Койла у дер. Портчара Параньгинского района | бюджеты муниципальных образований | - | - | 372,8 | 202,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3.2.3.28. | на р. Сарда у с. Малые Нослы Мари-Турекского района | бюджеты муниципальных образований | - | - | - | 238,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3.2.3.29 | на р. Реченка у дер. Бахтиарово Медведевского района | бюджеты муниципальных образований | - | - | - | 170,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3.2.3.30. | на р. Параньгинка у дер. Ляжбердино Параньгинского района | бюджеты муниципальных образований | - | - | - | 386,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3.2.3.31. | на р. Кадам у дер. Средний Кадам Советского района | бюджеты муниципальных образований | - | - | - | 449,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3.2.3.32. | на р. Нурда у дер. Нурдамучаш Звениговского района | республиканский бюджет Республики Марий Эл | - | - | - | - | 379,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3.2.3.33. | на р. Кордемка у дер. Кордемучаш Советского района | республиканский бюджет Республики Марий Эл | - | - | - | - | 312,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3.2.3.34. | на р. Печуморка у дер. Выползово Медведевского района | республиканский бюджет Республики Марий Эл | - | - | - | - | 247,6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3.2.3.35. | на сухой балке у с. Нурма Медведевского района | республиканский бюджет Республики Марий Эл | - | - | - | - | 489,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3.2.3.36. | на р. Ирека у дер. Нижняя Мосара Мари-Турекского района | всего | - | - | - | - | - | - | 4 161,1 | 6 641,2 | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет [<\*>](#P7953) | - | - | - | - | - | - | 3 828,1 | 6 574,7 | - | - | - | - | - |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл [<\*>](#P7953) | - | - | - | - | - | - | 333,0 | 66,5 | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3.2.3.37. | на р. Пуялка у дер. Пуял г. Йошкар-Олы | всего | - | - | - | - | - | - | 3 316,2 | 8 953,7 | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет [<\*>](#P7953) | - | - | - | - | - | - | 3 050,9 | 8 864,2 | - | - | - | - | - |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл [<\*>](#P7953) | - | - | - | - | - | - | 265,3 | 89,5 | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3.2.3.38. | на р. Возармашка у дер. Мари-Возармаш Мари-Турекского района | всего | - | - | - | - | - | - | 1 231,8 | 1 360,7 | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет [<\*>](#P7953) | - | - | - | - | - | - | 1 133,2 | 1 347,1 | - | - | - | - | - |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл [<\*>](#P7953) | - | - | - | - | - | - | 98,6 | 13,6 | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3.2.3.39. | на р. Толмань у дер. М.Шимшурга Новоторъяльского района | всего | - | - | - | - | - | - | 9 539,9 | 3 019,9 | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет [<\*>](#P7953) | - | - | - | - | - | - | 8 776,7 | 2 989,7 | - | - | - | - | - |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл | - | - | - | - | - | - | 763,2 | 30,2 | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3.2.3.40. | на р. Ашланка у дер. Ашлань-Билямор Мари-Турекского района | всего | - | - | - | - | - | - | - | 2 012,3 | 11204,4 | - | - | - | - |
| федеральный бюджет [<\*>](#P7953) | - | - | - | - | - | - | - | 1 992,2 | И 092,3 | - | - | - | - |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл | - | - | - | - | - | - | - | 20,1 | 112,1 | - | - | - | - |
| Мероприятие 3.2.3.41. | на р. Черный Ключ  у дер. Аганур Куженерского района | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 325,0 | 3 365,3 | - | - | - |
| федеральный бюджет [<\*>](#P7953) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 271,7 | 3 297,5 | - | - | - |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл | - | - | - | - | - | - | - | - | 53,3 | 34,1 | - | - | - |
| бюджет муниципального образования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,7 | - | - | - |
| Мероприятие 3.2.3.42. | на сухой балке у дер. Б.Акашево Медведевского района | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 500,0 | - | - | - |
| федеральный бюджет [<\*>](#P7953) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 429,5 | - | - | - |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,5 | - | - | - |
| бюджет муниципального образования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,0 | - | - | - |
| Мероприятие 3.2.3.43. | на сухой балке у дер. Среднее Азяково Медведевского района | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 500,0 | - | - | - |
| федеральный бюджет [<\*>](#P7953) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 429,5 | - | - | - |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,5 | - | - | - |
| бюджет муниципального образования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,0 | - | - | - |
| Мероприятие 3.2.3.44 | на р. Ургакш в пос. Ургакш Советского района | всего | - | - | - | - | - |  | - | - | - | 6 270,4 | - | - | - |
| федеральный бюджет [<\*>](#P7953) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 144,6 | - | - | - |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63,6 | - | - | - |
| бюджет муниципального образования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62,2 | - | - | - |
| Мероприятие 3.2.3.45. | на р. Нуж в дер. Нужъял Советского района | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 510,9 | - | - | - |
| федеральный бюджет [<\*>](#P7953) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 420,0 | - | - | - |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45,8 | - | - | - |
| бюджет муниципального образования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45,1 | - | - | - |
| Мероприятие 3.2.3.46. | на р. Купшерка между дер. Ирнур и дер. Портянур Параньгинского района | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 573,5 | - | - |
| федеральный бюджет [<\*>](#P7953) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 441,1 | - | - |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66,7 | - | - |
| бюджет муниципального образования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65,7 | - | - |
| Мероприятие 3.2.3.47. | на р. Малый Кундыш у дер. Тапшер Советского района | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 419,3 | - | - |
| федеральный бюджет [<\*>](#P7953) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 352,8 | - | - |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,3 | - | - |
| бюджет муниципального образования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34,2 | - | - |
| Мероприятие 3.2.3.48. | на р. Купайка в дер. Купай Параньгинского района | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 900,0 | - | - |
| федеральный бюджет [<\*>](#P7953) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 802,4 | - | - |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48,6 | - | - |
| бюджет муниципального образования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49,0 | - | - |
| Мероприятие 3.2.3.49. | на р. Кюржа в с. Ронга Советского района | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 330,0 | - | - |
| федеральный бюджет [<\*>](#P7953) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 243,8 | - | - |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42,9 | - | - |
| бюджет муниципального образования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43,3 | - | - |
| Мероприятие 3.2.3.50. | на р. Кордемка у дер. Кордемтюр Советского района | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 251,1 | - |
| федеральный бюджет [<\*>](#P7953) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 067,0 | - |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл [<\*>](#P7953) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91,6 | - |
| бюджет муниципального образования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92,5 | - |
| Мероприятие 3.2.3.51. | на р. Ноля у дер. Алашайка Параньгинского района | всего | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 3 121,2 | - |
| федеральный бюджет [<\*>](#P7953) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 059,1 | - |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл [<\*>](#P7953) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,9 | - |
| бюджет муниципального образования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,2 | - |
| Мероприятие 3.2.3.52. | на ручье без названия у дер. Янкеево Советского | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 476,0 |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл [<\*>](#P7953) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54,3 |
| бюджет муниципального образования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54,7 |
| Мероприятие 3.2.3.53. | на р. Кадам у дер. Липовцы Советского района | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | -- | 8 000,0 |
| федеральный бюджет [<\*>](#P7953) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 840,8 |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл [<\*>](#P7953) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79,2 |
| бюджет муниципального образования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80,0 |
| Мероприятие 3.2.4. | Выполнение строительного контроля и авторского надзора за объектами капитального ремонта ГТС | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 343,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.3. | Строительство защитных сооружений г. Йошкар-Ола на участке от ул. Водопроводной до ул. Красноармейской | всего | - | - | - | 1 999,0 | 24 936,7 | 26 462,0 | 50 590,2 | - |  |  |  | - | - |
| федеральный бюджет [<\*>](#P7953) | - | - | - | - | 21 552,9 | 22 959,9 | 43 792,6 | - | - | - | - | - | - |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл | - | - | - | 1 999,0 | 3 383,8 | 3 502,1 | 6 797,6 | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3.3.1. | Разработка и проведение государственной экспертизы проектной документации по строительству объекта "Строительство защитных сооружений г. Йошкар-Ола на участке от ул. Водопроводной до ул. Красноармейской" | республиканский бюджет Республики Марий Эл | - | - | - | 1 999,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3.3.2. | Разделение проектно-сметной документации по объекту "Строительство защитных сооружений г. Йошкар-Ола на участке от ул. Водопроводной до ул. Красноармейской" на два этапа | республиканский бюджет Республики Марий Эл | - | - | - | - | 96,4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3.3.3. | Строительство объекта "Строительство защитных сооружений г. Йошкар-Ола на участке до ул. Красноармейской" | всего | - | - | - | - | 24 840,3 | 26 462,0 | 50472,2 | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет [<\*>](#P7953) |  | - | - | - | 21 552,9 | 22 959,9 | 43 792,6 | - | - | - | - | - | - |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл | - | - | - | - | 3 287,4 | 3 502,1 | 6 679,6 | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3.3.4. | Разработка и оформление технической документации по объектам капитального строительства защитных сооружений | республиканский бюджет Республики Марий Эл | - | - | - | - | - | - | 118,0 | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.4. | Субсидии на мероприятия федеральной целевой [программы](consultantplus://offline/ref=D23B5E225A2495854F00FEBB31A4A6A94FEE466B1EAED9B63C826BB9C8DAE961CE5702BC18DF0284E6E2A7F3F0032935FE19754B215D435CT2aDL) "Развитие водохозяйственного комплекса Российской  Федерации  в 2012 - 2020 годах" | всего | 26 421,0 | 12 487,7 | 29 082,8 | 16 379,7 | 11 503,9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | 26 421,0 | 12 487,7 | 29 082,8 | 16 379,7 | 11 503,9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3.4.1. | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся на территории Республики Марий Эл | федеральный бюджет | 26421,0 | 12 487,7 | 29 082,8 | 16 379,7 | 11 503,9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3.4.1.1. | на сухой балке у дер. Арбаны Медведевского района | федеральный бюджет | 1 807,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3.4.1.2. | на сухой балке у пос. Краснооктябрьский Медведевского района | федеральный бюджет | 2 469,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3.4.1.3. | на р. Семеновка у с. Семеновка Медведевского района | федеральный бюджет | 4 274,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3.4.1.4. | на ручье без названия у дер. Малый Шаплак N 2 Медведевского района | федеральный бюджет | 2 612,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3.4.1.5. | на сухой балке у дер. Вочарма Параньгинского района | федеральный бюджет | 4 802,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3.4.1.6. | на сухой балке у дер. Котяминер Параньгинского района | федеральный бюджет | 3 247,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3.4.1.7. | на р. Ашланка у дер. Ашлань-Вершина Мари-Турекского района | федеральный бюджет | 1 550,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3.4.1.8. | на р. Пуял у дер. Пуял Оршанского района | федеральный бюджет | 1 967,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3.4.1.9. | на ручье без названия в с Шойбулак Медведевского района | федеральный бюджет | 2 319,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3.4.1.10. | на р. Усола у дер. Усола Параньгинского района | федеральный бюджет | 1 374,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3.4.1.11. | на р. Шуда у дер. Шудасола Советского района | федеральный бюджет | - | 1 654,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3.4.1.12. | на р. Руянка в с Хлебниково Мари-Турекского района | федеральный бюджет | - | 2 682,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3.4.1.13. | на сухой балке у пгт Параньга Параньгинского района | федеральный бюджет | - | 1 338,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3.4.1.14. | на р. Кожважка у дер. Алдеево Горномарийского района | федеральный бюджет | - | 2 402,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3.4.1.15. | на ручье без названия у дер. Петриково Медведевского района | федеральный бюджет | - | 1 057,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3.4.1.16. | на р. Куберка у дер. Куберсола Советского района | федеральный бюджет | - | 1 917,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3.4.1.17. | на р. Шукшан у дер. Елембаево Новоторъяльского района | федеральный бюджет | - | 1 433,5 | 2 892,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ' |
| Мероприятие 3.4.1.18. | на р. Лаж в дер. Куянково Параньгинского района | федеральный бюджет | - | - | 3 190,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3.4.1.19. | на р. Малый Кундыш у дер. Куркумбал Советского района | федеральный бюджет | - | - | 3 014,7 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3.4.1.20. | на ручье без названия в дер. Малый Шаплак Медведевского района | федеральный бюджет | - | - | 1 354,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3.4.1.21. | на р. Орья в дер. Нижняя Орья Новоторъяльского района | федеральный бюджет | - | - | 1 824,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3.4.1.22. | на ручье Параньгинка у пгт Параньга Параньгинского района | федеральный бюджет | - | - | 2 625,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3.4.1.23. | на ручье без названия у дер. Кугенер Советского района | федеральный бюджет | - | - | 2 136,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3.4.1.24. | на р. Юпочевка у с. Ежово Медведевского района | федеральный бюджет | - | - | 3 508,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3.4.1.25. | на ручье без названия в дер. Большие Ключи Сернурского района | федеральный бюджет | - | - | 2 160,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3.4.1.26. | на сухой балке у дер. Токпердино Моркинского района | федеральный бюджет | - | - | 3 020,3 | 614,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3.4.1.27. | на р. Койла у дер. Портчара Параньгинского района | федеральный бюджет | - | - | 3 355,5 | 1 818,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3.4.1.28. | на р. Сарда у с. Малые Нослы Мари-Турекского района | федеральный бюджет | - | - | - | 3 302,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3.4.1.29. | на р. Реченка у дер. Бахтиарово Медведевского района | федеральный бюджет | - | - | - | 1 772,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3.4.1.30. | на р. Параньгинка у дер. Ляжбердино Параньгинского района | федеральный бюджет | - | - | - | 4 766,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3.4.1.31. | на р. Кадам у дер. Средний Кадам Советского района | федеральный бюджет | - | - | - | 4 105,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3.4.1.32. | на р. Нурда у дер. Нурдамучаш Звениговского района | федеральный бюджет | - | - | - | - | 4 146,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3.4.1.33. | на р. Кордемка у дер. Кордемучаш Советского района | федеральный бюджет | - | - | - | - | 2 987,6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3.4.1.34. | на р. Печуморка у дер. Выползово Медведевского района | федеральный бюджет | - | - | - | - | 2 332,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3.4.1.35. | на сухой балке у с. Нурма Медведевского района | федеральный бюджет | - | - | - | - | 2 036,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.5. | Обеспечения осуществления отдельных полномочий в области водных отношений | федеральный бюджет [<\*>](#P7953) | 9 106,1 | 8 998,6 | 7 850,8 | 7 528,6 | 7 555,1 | 7 567,9 | 6 142,2 | 9 118,4 | 6 562,3 | 6 562,3 | 6 582,8 | 6 582,8 | 6 582,8 |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D23B5E225A2495854F00E0B627C8FAA44AE01B651FA1D6E367DD30E49FD3E33689185BFE5CD20384EFE9FBA0BF027570AF0A7448215F44402F60B0T2a3L) Правительства Республики Марий Эл от 05.06.2020 N 227) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 3.6. | Строительство берегоукрепления р. Волги в г. Звенигово Республики Марий Эл" | всего | - | 100,0 | 400,0 | - | 1 330,4 | 769,6 | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты муниципальных образований | - | 100,0 | 400,0 | - | 1 330,4 | 769,6 | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3.6.1. | Разработка и проведение государственной экспертизы проектной документации по строительству объекта "Берегоукрепление р. Волги в г. Звенигово Республики Марий Эл" | бюджеты муниципальных образований | - | 100,0 | 400,0 | - | 1 330,4 | 769,6 | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3.6.2. | Строительство объекта "Берегоукрепление р. Волги в г. Звенигово Республики Марий Эл" | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.7. | Региональный проект "Сохранение уникальных водных объектов" | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 210,0 | 37 400,0 | - |
| федеральный бюджет [<\*>](#P7953) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 210,0 | 37 400,0 | - |
| Мероприятие 3.7.1. | Улучшение экологического состояния гидрографической сети | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 210,0 | 37 400,0 | - |
| федеральный бюджет [<\*>](#P7953) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 210,0 | 37 400,0 | - |
| Мероприятие 3.7.1.1. | Разработка и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации "Расчистка ложа водохранилища на р. Ошла у дер. Малый Кугунур Оршанского района Республики Марий Эл" | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет [<\*>](#P7953) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл [<\*>](#P7953) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3.7.1.2. | Выполнение мероприятия "Расчистка ложа водохранилища на р. Ошла у дер. Малый Кугунур Оршанского района Республики Марий Эл" | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 210,0 | 37 400,0 | - |
| федеральный бюджет [<\*>](#P7953) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 210,0 | 37 400,0 | - |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл [<\*>](#P7953) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Основное мероприятие 3.8. | Установление или изменение границ зон затопления, подтопления на территории Республики Марий Эл | всего | - | - | - | - | - | - | - | 7 930,0 | - | - | - | - | - |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D23B5E225A2495854F00E0B627C8FAA44AE01B651FA1D6E367DD30E49FD3E33689185BFE5CD20384EFE9FBA1BF027570AF0A7448215F44402F60B0T2a3L) Правительства Республики Марий Эл от 05.06.2020 N 227) | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл [<\*>](#P7953) | - | - | - | - | - | - | - | 7 930,0 | - | - | - | - | - |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D23B5E225A2495854F00E0B627C8FAA44AE01B651FA1D6E367DD30E49FD3E33689185BFE5CD20384EFE9FBA1BF027570AF0A7448215F44402F60B0T2a3L) Правительства Республики Марий Эл от 05.06.2020 N 227) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 3.8.1. | Выполнение работ по установлению границ зон затопления, подтопления на территории Республики Марий Эл | всего | - | - | - | - | - | - | - | 7 930,0 | - | - | - | - | - |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D23B5E225A2495854F00E0B627C8FAA44AE01B651FA1D6E367DD30E49FD3E33689185BFE5CD20384EFE9FBA6BF027570AF0A7448215F44402F60B0T2a3L) Правительства Республики Марий Эл от 05.06.2020 N 227) | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл [<\*>](#P7953) | - | - | - | - | - | - | - | 9 482,0 | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 4 | Экологическая безопасность Республики Марий Эл | всего | 3 330,0 | 3 310,0 | 2 188,0 | 2 006,0 | 1900,0 | 1 700,0 | 1 682,0 | 2 008,7 | 1 428,0 | 1 239,3 | 3 050,0 | 3 050,0 | 3 050,0 |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D23B5E225A2495854F00E0B627C8FAA44AE01B651FA1D6E367DD30E49FD3E33689185BFE5CD20384EFE9FBA7BF027570AF0A7448215F44402F60B0T2a3L) Правительства Республики Марий Эл от 05.06.2020 N 227) | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл [<\*>](#P7953) | 3 330,0 | 3 310,0 | 2 188,0 | 2 006,0 | 1900,0 | 1 700,0 | 1 682,0 | 2 008,7 | 1 428,0 | 1 239,3 | 3 050,0 | 3 050,0 | 3 050,0 |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D23B5E225A2495854F00E0B627C8FAA44AE01B651FA1D6E367DD30E49FD3E33689185BFE5CD20384EFE9FBA7BF027570AF0A7448215F44402F60B0T2a3L) Правительства Республики Марий Эл от 05.06.2020 N 227) | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | бюджеты муниципальных образований [<\*>](#P7953) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники [<\*>](#P7953) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 4.1. | Обеспечение благоприятной для жизни человека природной среды | всего | 3 330,0 | 3 310,0 | 2 188,0 | 2 006,0 | 1 900,0 | 1 700,0 | 1 682,0 | 2 008,7 | 1 428,0 | 1 239,3 | 3 050,0 | 3 050,0 | 3 050,0 |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D23B5E225A2495854F00E0B627C8FAA44AE01B651FA1D6E367DD30E49FD3E33689185BFE5CD20384EFE9FBA4BF027570AF0A7448215F44402F60B0T2a3L) Правительства Республики Марий Эл от 05.06.2020 N 227) | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл [<\*>](#P7953) | 3 330,0 | 3 310,0 | 2 188,0 | 2 006,0 | 1 900,0 | 1 700,0 | 1 682,0 | 2 008,7 | 1 428,0 | 1 239,3 | 3 050,0 | 3 050,0 | 3 050,0 |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D23B5E225A2495854F00E0B627C8FAA44AE01B651FA1D6E367DD30E49FD3E33689185BFE5CD20384EFE9FBA4BF027570AF0A7448215F44402F60B0T2a3L) Правительства Республики Марий Эл от 05.06.2020 N 227) | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 4.1.1. | Оценка и прогноз изменений состояния природной среды, снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на природные объекты | республиканский бюджет Республики Марий Эл [<\*>](#P7953) | 1 359,0 | 1 290,0 | 1 032,65 | 1 307,0 | 1 322,59 | 1 034,0 | 1 002,0 | 1 128,7 | 1 020,0 | 969,3 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D23B5E225A2495854F00E0B627C8FAA44AE01B651FA1D6E367DD30E49FD3E33689185BFE5CD20384EFE9FBA5BF027570AF0A7448215F44402F60B0T2a3L) Правительства Республики Марий Эл от 05.06.2020 N 227) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 4.1.2. | Развитие ООПТ и сохранение биологического разнообразия | республиканский бюджет Республики Марий Эл [<\*>](#P7953) | 1 227,0 | 1 351,0 | 471,0 | 348,0 | 390,7 | 477,0 | 380,0 | 170,0 | 68,0 | - | 950,0 | 950,0 | 950,0 |
| Мероприятие 4.1.3. | Ведение Красной книги Республики Марий Эл | республиканский бюджет Республики Марий Эл [<\*>](#P7953) | 400,0 | 400,0 | 430,0 | 260,0 | 10,0 | 40,0 | 140,0 | 390,0 | 240,0 | 170,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |
| Мероприятие 4.1.4. | Формирование экологической культуры населения | республиканский бюджет Республики Марий Эл [<\*>](#P7953) | 344,0 | 269,0 | 254,4 | 91,0 | 176,7 | 149,0 | 160,0 | 320,0 | 100,0 | 100,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D23B5E225A2495854F00E0B627C8FAA44AE01B651FA1D6E367DD30E49FD3E33689185BFE5CD20384EFE9FBAABF027570AF0A7448215F44402F60B0T2a3L) Правительства Республики Марий Эл от 05.06.2020 N 227) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 5 | Обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов на 2013 - 2025 годы" | всего | 24 642,9 | 26 941,9 | 28 772,7 | 27 789,6 | 27 989,4 | 14 028,7 | 15 796,8 | 17 197,0 | 14 342,2 | 13 659,2 | 13016,1 | 13 016,1 | 13 016,1 |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл [<\*>](#P7953) | 24 642,9 | 26 941,9 | 28 772,7 | 27 789,6 | 27 989,4 | 14 028,7 | 15 796,8 | 17 197,0 | 14 342,2 | 13 659,2 | 13016,1 | 13 016,1 | 13 016,1 |
| Основное мероприятие 5.1 | Обеспечение эффективной реализации государственных функций в сфере охраны окружающей среды | всего | 24 642,9 | 26 941,9 | 28 772,7 | 27 789,6 | 27 989,4 | 14 028,7 | 15 796,8 | 17 197,0 | 14 342,2 | 13 659,2 | 13 016,1 | 13 016,1 | 13016,1 |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл [<\*>](#P7953) | 24 642,9 | 26 941,9 | 28 772,7 | 27 789,6 | 27 989,4 | 14 028,7 | 15 796,8 | 17 197,0 | 14 342,2 | 13 659,2 | 13 016,1 | 13 016,1 | 13 016,1 |
| Мероприятие 5.1. | Обеспечение деятельности Министерства природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики Марий Эл по осуществлению государственных функций в сфере охраны окружающей среды | республиканский бюджет Республики Марий Эл [<\*>](#P7953) | 24 642,9 | 26 941,9 | 28 772,7 | 27 789,6 | 27 989,4 | 14 028,7 | 15 796,8 | 17 197,0 | 14 342,2 | 13 659,2 | 13 016,1 | 13 016,1 | 13016,1 |

--------------------------------

<\*> При условии выделения средств.

Приложение N 6

к государственной программе

Республики Марий Эл

"Охрана окружающей среды,

воспроизводство

и использование

природных ресурсов

на 2013 - 2025 годы"

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

"ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ВОСПРОИЗВОДСТВО И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ НА 2013 - 2025 ГОДЫ"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Правительства Республики Марий Эл от 17.04.2020 [N 147](consultantplus://offline/ref=D23B5E225A2495854F00E0B627C8FAA44AE01B651FA1D2E363DD30E49FD3E33689185BFE5CD20384E8E9FAABBF027570AF0A7448215F44402F60B0T2a3L),  от 05.06.2020 [N 227](consultantplus://offline/ref=D23B5E225A2495854F00E0B627C8FAA44AE01B651FA1D6E367DD30E49FD3E33689185BFE5CD20384EFE9FBABBF027570AF0A7448215F44402F60B0T2a3L)) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок (год) | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Код бюджетной классификации (республиканский бюджет Республики Марий Эл) | Бюджетные ассигнования (тыс. рублей) по годам | | | |
| начала реализации | окончания реализации | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| В целом по Государственной программе | X | X | X | X | X | 104 979,2 | 70 513,3 | 44 568,5 | 47 394,4 |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D23B5E225A2495854F00E0B627C8FAA44AE01B651FA1D6E367DD30E49FD3E33689185BFE5CD20384EFE9FAA2BF027570AF0A7448215F44402F60B0T2a3L) Правительства Республики Марий Эл от 05.06.2020 N 227) | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 853 0000 09 0 00 00000 000 | 104 979,2 | 70 513,3 | 44 568,5 | 47 394,4 |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D23B5E225A2495854F00E0B627C8FAA44AE01B651FA1D6E367DD30E49FD3E33689185BFE5CD20384EFE9FAA2BF027570AF0A7448215F44402F60B0T2a3L) Правительства Республики Марий Эл от 05.06.2020 N 227) | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1  "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Республике Марий Эл" | всего | X | X | X | X | 6 500,0 | 4 334,0 | 343,0 | 343,0 |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D23B5E225A2495854F00E0B627C8FAA44AE01B651FA1D6E367DD30E49FD3E33689185BFE5CD20384EFE9FAA3BF027570AF0A7448215F44402F60B0T2a3L) Правительства Республики Марий Эл от 05.06.2020 N 227) | | | | | | | | | |
|  | Минприроды Республики Марий Эл |  |  |  | 853 0000 09 1 00 00000 000 | 6 500,0 | 4 334,0 | 343,0 | 343,0 |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D23B5E225A2495854F00E0B627C8FAA44AE01B651FA1D6E367DD30E49FD3E33689185BFE5CD20384EFE9FAA3BF027570AF0A7448215F44402F60B0T2a3L) Правительства Республики Марий Эл от 05.06.2020 N 227) | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1.1.  Организация деятельности по обращению с отходами производства и потребления, в том числе с ТКО, в Республике Марий Эл | всего | X | X | создание эффективных механизмов управления сферой обращения с отходами, обеспечение доступности информации об от ходах | X | 6 500,0 | 4 334,0 | 343.0 | 343,0 |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D23B5E225A2495854F00E0B627C8FAA44AE01B651FA1D6E367DD30E49FD3E33689185BFE5CD20384EFE9FAA0BF027570AF0A7448215F44402F60B0T2a3L) Правительства Республики Марий Эл от 05.06.2020 N 227) | | | | | | | | | |
|  | Минприроды Республики Марий Эл |  |  |  | 853 0605 09 1 01 00000 000 | 6 500,0 | 4 334,0 | 343,0 | 343,0 |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D23B5E225A2495854F00E0B627C8FAA44AE01B651FA1D6E367DD30E49FD3E33689185BFE5CD20384EFE9FAA0BF027570AF0A7448215F44402F60B0T2a3L) Правительства Республики Марий Эл от 05.06.2020 N 227) | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1.1.4.  Организация системы сбора, накопления, транспортирования отходов, в том числе ТКО |  | 2019 | 2025 | создание эффективных механизмов управления сферой обращения с отходами | 853 0605 09 1 01 27770 244 | - | 150,0 | - | - |
| Мероприятие 1.1.14  Разработка электронной модели территориальной схемы обращения с отходами Республики Марий Эл, корректировка территориальной схемы обращения с отходами Республики Марий Эл |  | 2019 | 2025 | обеспечение доступности информации об о водах | 853 0605 09 1 01 28980 244 | 6 500,0 | - | - | - |
| Мероприятие 1.1.14.1  Обеспечение функционирования электронной модели территориальной схемы обращения с отходами Республики Марий Эл |  | 2019 | 2025 | обеспечение доступности информации об отходах | 853 0605 09 1 01 27770 244 | - | 300,0 | 343,0 | 343,0 |
| Мероприятие 1.1.15  Определение нормативов накопления ТКО на территории Республики Марий Эл, в том числе проведение натурных исследований (замеров) для определения массы, объема и морфологического состава ТКО |  | 2019 | 2025 | создание эффективных механизмов управления сферой обращения с отходами | 853 0605 09 1 01 27770 244 | - | 3 884,0 | - | - |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D23B5E225A2495854F00E0B627C8FAA44AE01B651FA1D6E367DD30E49FD3E33689185BFE5CD20384EFE9FAA1BF027570AF0A7448215F44402F60B0T2a3L) Правительства Республики Марий Эл от 05.06.2020 N 227) | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 2  "Развитие и использование минерально-сырьевой базы Республики Марий Эл" | всего | X | X | X | X | 800,0 | 790,6 | 664,1 | 576,4 |
| Минприроды Республики Марий Эл | - | 853 0404 09 2 00 00000 000 | 800,0 | 790,6 | 664,1 | 576,4 |
| Основное мероприятие 2.1.  Развитие и воспроизводство минерально-сырьевой базы | всего | X | X | обеспечение организаций реального сектора экономики Республики Марий Эл необходимыми запасами общераспространенных полезных ископаемых | X | 800,0 | 790,6 | 664,1 | 576,4 |
| Минприроды Республики Марий Эл | 853 0404 09 2 01 00000 000 | 800,0 | 790,6 | 664,1 | 576.4 |
| Мероприятие 2.1.1.  Мониторинг воздействия на окружающую среду при проведении горных работ на территории Республики Марий Эл с использованием данных дистанционного зондирования | всего | 2013 | 2025 | осуществление текущего контроля за использованием участков недр, выявление несанкционированного пользования недрами и перспективных геологических объектов | X | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| Минприроды Республики Марий Эл | 853 0404 09 2 01 49270 244 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| Мероприятие 2.1.3.  Создание и ведение фонда геологической информации Республики Марий Эл | всего | 2013 | 2025 | ведение и пополнение территориального банка цифровой геологической информации о недрах и банка данных геологической информации о недрах по Республике Марий Эл | X | 300,0 | 290,6 | 164,1 | 76,4 |
| Минприроды Республики Марий Эл | 853 0404 09 2 01 49270 244 | 300,0 | 290,6 | 164,1 | 76,4 |
| Мероприятие 2.1.3.3.  Пополнение фонда геологической информации Республики Марий Эл электронным архивом геологической информации о недрах | всего | 2017 | 2025 | перевод геологической информации по Республике Марий Эл, хранящейся  в Марийском филиале ФБУ "ТФГИ по Приволжскому федеральному округу", с бумажных носителей на электронные путем сканирования геологических отчетов и данных статистической отчетности по движению запасов полезных ископаемых, обеспечение электронного архива геологических отчетов | X | 300,0 | 290,6 | 164,1 | 76,4 |
| Минприроды Республики Марий Эл | 853 0404 09 2 01 49270 244 | 300,0 | 290,6 | 164,1 | 76,4 |
| Подпрограмма 3  "Развитие водохозяйственного комплекса Республики Марий Эл" | всего | X | X | X | X | 80 200,4 | 46 183,0 | 27 791,3 | 31 576,5 |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D23B5E225A2495854F00E0B627C8FAA44AE01B651FA1D6E367DD30E49FD3E33689185BFE5CD20384EFE9FAA6BF027570AF0A7448215F44402F60B0T2a3L) Правительства Республики Марий Эл от 05.06.2020 N 227) | | | | | | | | | |
|  | Минприроды Республики Марий Эл |  |  |  | 853 0406 09 3 00 00000 000 | 80 200,4 | 46 183,0 | 27 791,3 | 31 576,5 |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D23B5E225A2495854F00E0B627C8FAA44AE01B651FA1D6E367DD30E49FD3E33689185BFE5CD20384EFE9FAA6BF027570AF0A7448215F44402F60B0T2a3L) Правительства Республики Марий Эл от 05.06.2020 N 227) | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 3.1.  Восстановление и охрана водных объектов, защита от негативного воздействия вод | всего | X | X | улучшение экологического состояния рек, обеспечение благоприятных условий для жизни населения и комфортной среды обитания водных биологических ресурсов, повышение защищенности населения и объектов экономики от наводнения и другого негативного воздействия вод | X | 5 219,0 | 7 146,8 | 4 699,6 | 4 078,6 |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D23B5E225A2495854F00E0B627C8FAA44AE01B651FA1D6E367DD30E49FD3E33689185BFE5CD20384EFE9FAA7BF027570AF0A7448215F44402F60B0T2a3L) Правительства Республики Марий Эл от 05.06.2020 N 227) | | | | | | | | | |
|  | Минприроды Республики Марий Эл |  |  |  | 853 0406 09 3 01 00000 000 | 5 219,0 | 7 146,8 | 4 699,6 | 4 078,6 |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D23B5E225A2495854F00E0B627C8FAA44AE01B651FA1D6E367DD30E49FD3E33689185BFE5CD20384EFE9FAA7BF027570AF0A7448215F44402F60B0T2a3L) Правительства Республики Марий Эл от 05.06.2020 N 227) | | | | | | | | | |
| Мероприятие 3.1.1. Мероприятия по восстановлению и охране водных объектов, защите от негативного воздействия вод | Всего | 2019 | 2025 | Своевременное выявление и прогнозирование развития негативных процессов, влияющих на качество воды и водных объектов и их состояние, разработка и реализация мер по предотвращению негативных последствий этих процессов, повышение защищенности населения и объектов экономики от наводнения и другого негативного воздействия вод | X | 5 219,0 | 7 146,8 | 4 699,6 | 4 078,6 |
| Минприроды Республики Марий Эл |  |  |  | 853 0406 09 3 01 49600 244 | 5 177,1 | 7 132,7 | 4 699,6 | 4 078,6 |
| 853 0406 09 3 01 49600 243 | 41,9 | 14,1 |  |  |
| (п. 3.1.1 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D23B5E225A2495854F00E0B627C8FAA44AE01B651FA1D6E367DD30E49FD3E33689185BFE5CD20384EFE9FAA4BF027570AF0A7448215F44402F60B0T2a3L) Правительства Республики Марий Эл от 05.06.2020  N 227) | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 3.2.  Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, капитальный ремонт и ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений | всего | X | X | повышение защищенности населения и объектов экономики от наводнения и другого негативного воздействия вод | X | 18 249,0 | 21 987,8 | 16 529,4 | 20 935,6 |
| Минприроды Республики Марий Эл | 853 0406 09 3 02 00000 000 | 18 249,0 | 21 987,8 | 16 529,4 | 20 935,6 |
| Мероприятие 3.2.3.  Капитальный ремонт ГТС, находящихся на территории Республики Марий Эл | всего | 2013 | 2025 | предотвращение прорыва, дальнейшего разрушения плотин и дорожного полотна, защита территории и населения от затопления | X | 18 249,0 | 21 987,8 | 16 529,4 | 20 935,6 |
| Минприроды Республики Марий Эл | 853 0406 09 3 02 R0160 243 | 9 539,9 | 3 019,9 | - | - |
| 853 0406 09 3 02 R0160 523 | 8 709,1 | 18 967,9 | - | - |
| 853 0406 09 3 02 R0650 523 | - | - | 16 529,4 | 20 935,6 |
| Мероприятие 3.2.3.36.  на р. Ирека у дер. Нижняя Мосара Мари-Турекского района | всего | 2019 | 2020 | предотвращение прорыва, дальнейшего разрушения плотин и дорожного полотна, защита территории и населения от затопления | X | 4 161,1 | 6 641,2 | - | - |
| Минприроды Республики Марий Эл | 853 0406 09 3 02 R0160 523 | 4 161,1 | 6 641,2 | - | - |
| Мероприятие 3.2.3.37.  на р. Пуялка у дер. Пуял г. Йошкар-Олы | всего | 2019 | 2020 | предотвращение прорыва, дальнейшего разрушения плотин и дорожного полотна, защита территории и населения от затопления | X | 3 316,2 | 8 953,7 | - | - |
| Минприроды Республики Марий Эл |  |  | 853 0406 09 3 02 R0160 523 | 3 316,2 | 8 953,7 | - | - |
| Мероприятие 3.2.3.38.  на р. Возармашка у дер. Мари-Возармаш Мари-Турекского района | всего | 2019 | 2020 | предотвращение прорыва, дальнейшего разрушения плотин и дорожного полотна,  защита территории и населения от затопления | X | 1 231,8 | 1 360,7 | - | - |
| Минприроды Республики Марий Эл | 853 0406 09 3 02 R0160 523 | 1 231,8 | 1 360,7 | - | - |
| Мероприятие 3.2.3.39.  на р. Толмань у дер. М.Шимшурга Новоторъяльского района | всего | 2019 | 2020 | предотвращение прорыва, дальнейшего | X | 9 539,9 | 3 019,9 | - | - |
| Минприроды Республики Марий Эл | разрушения плотин и дорожного полотна, защита территории и населения от затопления | 853 0406 09 3 02 R0160 243 | 9 539,9 | 3 019,9 | - | - |
| Мероприятие 3.2.3.40.  на р. Ашланка у дер. Ашлань-Билямор Мари-Турекского района | всего | 2020 | 2021 | предотвращение прорыва, дальнейшего разрушения плотин и дорожного полотна, защита территории и населения от затопления | X | - | 2 012,3 | 11 204,4 | - |
| Минприроды Республики Марий Эл | 853 0406 09 3 02 R0160 523 | - | 2 012,3 | - | - |
| 853 0406 09 3 02 R0650 523 | - | - | 11 204,4 | - |
| Мероприятие 3.2.3.41.  на р. Черный Ключ у дер. Аганур Куженерского района | все го | 2021 | 2022 | предотвращение прорыва, дальнейшего разрушения плозии и дорожного полотна, защита территории и населения от затопления | X | - | - | 5 325,0 | 3 331,6 |
| Минприроды Республики Марий Эл | 853 0406 09 3 02 R0650 523 | - |  | 5 325,0 | 3 331,6 |
| Мероприятие 3.2.3.42.  на сухой балке у дер. Б.Акашево Медведевского района | всего | 2022 | 2022 | предотвращение прорыва, дальнейшего разрушения плотин и дорожного полотна, защита территории и населения от затопления | X | - | - | - | 3 465,0 |
| Минприроды Республики Марий Эл | 853 0406 09 3 02 R0650 523 | - | - | - | 3 465,0 |
| Мероприятие 3.2.3.43.  на сухой балке у дер. Среднее Азяково Медведевского района | всего | 2022 | 2022 | предотвращение прорыва, дальнейшего разрушения плотин и дорожного полотна, защита территории и населения от затопления | X | - | - | - | 3 465,0 |
| Минприроды Республики Марий Эл | 853 0406 09 3 02 R0650 523 | - | - | - | 3 465,0 |
| Мероприятие 3.2.3.44.  на р. Ургакш в пос. Ургакш Советского района | всего | 2022 | 2022 | предотвращение прорыва, дальнейшего разрушения плотин и дорожного полотна, защита территории и населения от затопления | X | - | - | - | 6 208,2 |
| Минприроды Республики Марий Эл | 853 0406 09 3 02 R0650 523 | - | - | - | 6 208,2 |
| Мероприятие 3.2.3.45.  на р. Нуж в дер. Нужъял Советского района | всего | 2022 | 2022 | предотвращение прорыва, дальнейшего разрушения плотин и дорожного полотна, защита территории и населения от затопления | X | - | - | - | 4 465,8 |
| Минприроды Республики Марий Эл | 853 0406 09 3 02 R0650 523 |  |  |  | 4 465,8 |
| Основное мероприятие 3.3.  Строительство защитных сооружений г. Йошкар-Ола на участке от ул. Водопроводной до ул. Красноармейской | всего | X | X | повышение защищенности населения и объектов экономики от наводнения и другого негативного воздействия вод, сокращение в паводковые периоды площади затопления территорий Республики Марий Эл | X | 50 590,2 | - | - | - |
| Минприроды Республики Марий Эл | 853 0406 09 3 03 00000 000 | 50 590,2 |  | - | - |
| Мероприятие 3.3.3.  Строительство объекта "Строительство защитных сооружений г. Йошкар-Ола на участке от ул. Водопроводной до ул. Красноармейской" | всего | 2017 | 2019 | повышение защищенности населения и объектов экономики от наводнения и другого негативного воздействия вод | X | 50 472,2 | - | - | - |
| Минприроды Республики Марий Эл | 853 0406 09 3 03 R0160 414 | 50 472,2 | - | - | - |
| Мероприятие 3.3.4.  Разработка и оформление технической документации по объектам капитального строительства защитных сооружений | всего | 2019 | 2019 | повышение защищенности населения и объектов экономики от наводнения и другого негативного воздействия вод | X | 118,0 | - | - | - |
| Минприроды Республики Марий Эл |  |  | 853 0406 09 3 03 27800 244 | 118,0 | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.5.  Обеспечение осуществления отдельных полномочий в области водных отношений | всего | X | X | обеспечение благоприятных условий для жизни населения и комфортной среды обитания водных биологических ресурсов | X | 6 142,2 | 9 118,4 | 6 562,3 | 6 562,3 |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D23B5E225A2495854F00E0B627C8FAA44AE01B651FA1D6E367DD30E49FD3E33689185BFE5CD20384EFE8F2A4BF027570AF0A7448215F44402F60B0T2a3L) Правительства Республики Марий Эл от 05.06.2020 N 227) | | | | | | | | | |
|  | Минприроды Республики Марий Эл |  |  |  | 853 0406 09 3 05 00000 000 | 6 142,2 | 9 118,4 | 6 562,3 | 6 562,3 |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D23B5E225A2495854F00E0B627C8FAA44AE01B651FA1D6E367DD30E49FD3E33689185BFE5CD20384EFE8F2A4BF027570AF0A7448215F44402F60B0T2a3L) Правительства Республики Марий Эл от 05.06.2020 N 227) | | | | | | | | | |
| Мероприятие 3.5.1.  Обеспечение осуществления отдельных полномочий в области водных отношений | всего | 2013 | 2025 | обеспечение благоприятных условий для жизни населения и комфортной среды обитания водных биологических ресурсов | 853 0406 09 3 05 51280 244 | 6 142,2 | 9 118,4 | 6 562,3 | 6 562,3 |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D23B5E225A2495854F00E0B627C8FAA44AE01B651FA1D6E367DD30E49FD3E33689185BFE5CD20384EFE8F2A5BF027570AF0A7448215F44402F60B0T2a3L) Правительства Республики Марий Эл от 05.06.2020 N 227) | | | | | | | | | |
|  | Минприроды Республики Марий Эл |  |  |  |  |  | 9 118,4 |  |  |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D23B5E225A2495854F00E0B627C8FAA44AE01B651FA1D6E367DD30E49FD3E33689185BFE5CD20384EFE8F2A5BF027570AF0A7448215F44402F60B0T2a3L) Правительства Республики Марий Эл от 05.06.2020 N 227) | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 3.8.  Установление или изменение границ зон затопления, подтопления на территории Республики Марий Эл | всего | X | X | информирование граждан и юридических лиц об особых условиях использования территорий, повышение защищенности населения и объектов экономики от наводнения и другого негативного воздействия вод | X | - | 7 930,0 | - | - |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D23B5E225A2495854F00E0B627C8FAA44AE01B651FA1D6E367DD30E49FD3E33689185BFE5CD20384EFE8F2ABBF027570AF0A7448215F44402F60B0T2a3L) Правительства Республики Марий Эл от 05.06.2020 N 227) | | | | | | | | | |
|  | Минприроды Республики Марий Эл |  |  |  | 853 0406 09 3 08 00000 000 | - | 7 930,0 | - | - |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D23B5E225A2495854F00E0B627C8FAA44AE01B651FA1D6E367DD30E49FD3E33689185BFE5CD20384EFE8F2ABBF027570AF0A7448215F44402F60B0T2a3L) Правительства Республики Марий Эл от 05.06.2020 N 227) | | | | | | | | | |
| Мероприятие 3.8.1.  Выполнение работ по установлению границ зон затопления, подтопления на территории  Республики Марий Эл | всего | 2020 | 2020 | информирование граждан и юридических лиц об особых условиях использования территорий, повышение защищенности населения и объектов экономики от наводнения и другого негативного воздействия вод | X | - | 7 930,0 | - | - |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D23B5E225A2495854F00E0B627C8FAA44AE01B651FA1D6E367DD30E49FD3E33689185BFE5CD20384EFE8F1A2BF027570AF0A7448215F44402F60B0T2a3L) Правительства Республики Марий Эл от 05.06.2020 N 227) | | | | | | | | | |
|  | Минприроды Республики Марий Эл |  |  |  | 853 0406 09 3 08 27740 244 | - | 7 930,0 | - | - |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D23B5E225A2495854F00E0B627C8FAA44AE01B651FA1D6E367DD30E49FD3E33689185BFE5CD20384EFE8F1A2BF027570AF0A7448215F44402F60B0T2a3L) Правительства Республики Марий Эл от 05.06.2020 N 227) | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 4  "Экологическая безопасность Республики Марий Эл" | всего | X | X | X | X | 1 682,0 | 2 008,7 | 1 428,0 | 1 239.3 |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D23B5E225A2495854F00E0B627C8FAA44AE01B651FA1D6E367DD30E49FD3E33689185BFE5CD20384EFE8F1A3BF027570AF0A7448215F44402F60B0T2a3L) Правительства Республики Марий Эл от 05.06.2020 N 227) | | | | | | | | | |
|  | Минприроды Республики Марий Эл |  |  |  | 853 0603 09 4 00 00000 000 | 1 682,0 | 2 008,7 | 1 428,0 | 1 239,3 |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D23B5E225A2495854F00E0B627C8FAA44AE01B651FA1D6E367DD30E49FD3E33689185BFE5CD20384EFE8F1A3BF027570AF0A7448215F44402F60B0T2a3L) Правительства Республики Марий Эл от 05.06.2020 N 227) | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 4.1.  Обеспечение благоприятной для жизни человека природной среды | всего | X | X | выявление и прогноз развития негативных процессов, сохранение биологического разнообразия, повышение экологической культуры населения | X | 1 682,0 | 2 008,7 | 1 428,0 | 1 239,3 |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D23B5E225A2495854F00E0B627C8FAA44AE01B651FA1D6E367DD30E49FD3E33689185BFE5CD20384EFE8F1A0BF027570AF0A7448215F44402F60B0T2a3L) Правительства Республики Марий Эл от 05.06.2020 N 227) | | | | | | | | | |
|  | Минприроды Республики Марий Эл |  |  |  | 853 0603 09 4 01 00000 000 | 1 682,0 | 2 008,7 | 1 428,0 | 1 239,3 |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D23B5E225A2495854F00E0B627C8FAA44AE01B651FA1D6E367DD30E49FD3E33689185BFE5CD20384EFE8F1A0BF027570AF0A7448215F44402F60B0T2a3L) Правительства Республики Марий Эл от 05.06.2020 N 227) | | | | | | | | | |
| Мероприятие 4.1.1.  Оценка и прогноз изменений состояния природной среды, снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на природные объекты | всего | 2013 | 2025 | выявление и прогноз развития негативных процессов, выработка рекомендаций по предотвращению негативного воздействия на атмосферный воздух, почву | X | 1 002,0 | 1 128,7 | 1 020,0 | 969,3 |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D23B5E225A2495854F00E0B627C8FAA44AE01B651FA1D6E367DD30E49FD3E33689185BFE5CD20384EFE8F1A1BF027570AF0A7448215F44402F60B0T2a3L) Правительства Республики Марий Эл от 05.06.2020 N 227) | | | | | | | | | |
|  | Минприроды Республики Марий Эл |  |  |  | 853 0603 09 4 01 49230 244 | 1 002,0 | 1 128,7 | 1 020,0 | 969,3 |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D23B5E225A2495854F00E0B627C8FAA44AE01B651FA1D6E367DD30E49FD3E33689185BFE5CD20384EFE8F1A1BF027570AF0A7448215F44402F60B0T2a3L) Правительства Республики Марий Эл от 05.06.2020 N 227) | | | | | | | | | |
| Мероприятие 4.1.1.1.  Ведение мониторинга атмосферного воздуха на территории Республики Марий Эл | всего | 2013 | 2025 | выявление и прогноз развития негативных процессов в атмосферном воздухе | X | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 849,3 |
| Минприроды Республики Марий Эл | 853 0603 09 4 01 49230 244 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 849,3 |
| Мероприятие 4.1.1.2.  Проведение инвентаризации объема выбросов парниковых газов на территории Республики Марий Эл | всего | 2017 | 2018 | сокращение выбросов парниковых газов на территории республики | X | - | - | - | - |
| Минприроды Республики Марий Эл | 853 0603 09 4 01 49230 244 | - | - | - | - |
| Мероприятие 4.1.1.3.  Проведение мероприятий по обследованию территорий, испытывающих антропогенную нагрузку, для оценки их состояния | всего | 2013 | 2025 | уменьшение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на компоненты природной среды | X | 102,0 | 228,7 | 120,0 | 120,0 |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D23B5E225A2495854F00E0B627C8FAA44AE01B651FA1D6E367DD30E49FD3E33689185BFE5CD20384EFE8F1A6BF027570AF0A7448215F44402F60B0T2a3L) Правительства Республики Марий Эл от 05.06.2020 N 227) | | | | | | | | | |
|  | Минприроды Республики Марий Эл |  |  |  | 853 0603 09 4 01 49230 244 | 102,0 | 228,7 | 120,0 | 120,0 |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D23B5E225A2495854F00E0B627C8FAA44AE01B651FA1D6E367DD30E49FD3E33689185BFE5CD20384EFE8F1A6BF027570AF0A7448215F44402F60B0T2a3L) Правительства Республики Марий Эл от 05.06.2020 N 227) | | | | | | | | | |
| Мероприятие 4.1.2.  Развитие ООПТ и сохранение биологического разнообразия | всего | 2013 | 2025 | сохранение биологического разнообразия | X | 380,0 | 170,0 | 68,0 | - |
| Минприроды Республики Марий Эл |  |  | 853 0603 09 4 01 49230 244 | 380,0 | 170,0 | 68,0 | - |
| Мероприятие 4.1.2.1.  Мероприятия по организации ООПТ и их охранных зон | всего | 2013 | 2025 | сохранение видового состава животного и растительного мира. уникального ландшафтного разнообразия, природных объектов | X | 200,0 | - | - | - |
| Минприроды Республики Марий Эл | 853 0603 09 4 01 49230 244 | 200,0 | - | - | - |
| Мероприятие 4.1.2.2.  Мероприятия по обеспечению функционирования ООПТ | всего | 2013 | 2025 | повышение эффективности управления ООПТ и обеспечение устойчивого функционирования естественных экосистем | X | 80,0 | 90,0 | 68,0 | - |
| Минприроды Республики Марий Эл | 853 0603 09 4 01 49230 244 | 80,0 | 90,0 | 68,0 | - |
| Мероприятие 4.1.2.5.  Установление границ ООПТ и их охранных зон | всего | 2013 | 2025 | предупреждение нарушений соблюдения режима особой охраны в границах ООПТ | X | 100,0 | 80,0 | - | - |
| Минприроды Республики Марий Эл | 853 0603 09 4 01 49230 244 | 100,0 | 80,0 | - | - |
| Мероприятие 4.1.3.  Ведение Красной книги Республики Марий Эл | всего | 2013 | 2025 | сохранение видового разнообразия животного и растительного мира | X | 140,0 | 390,0 | 240,0 | 170,0 |
| Минприроды Республики Марий Эл | 853 0603 09 4 01 49230 244 | 140,0 | 390,0 | 240,0 | 170,0 |
| Мероприятие 4.1.3.1.  Сохранение видового разнообразия редких растений | всего | 2013 | 2025 | организация мероприятий по сохранению редких видов растений | X | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| Минприроды Республики Марий Эл | 853 0603 09 4 01 49230 244 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| Мероприятие 4.1.3.2.  Подготовка к изданию и издание Красной книги Республики Марий Эл | всего | 2013 | 2025 | организация мероприятий по сохранению редких видов растений | X | 100,0 | 350,0 | 200,0 | 130,0 |
| Минприроды Республики Марий Эл | 853 0603 09 4 01 49230 244 | 100,0 | 350,0 | 200,0 | 130,0 |
| Мероприятие 4.1.4.  Формирование экологической культуры | всего | 2013 | 2025 | повышение уровня экологической культуры населения | X | 160,0 | 320,0 | 100,0 | 100,0 |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D23B5E225A2495854F00E0B627C8FAA44AE01B651FA1D6E367DD30E49FD3E33689185BFE5CD20384EFE8F1A7BF027570AF0A7448215F44402F60B0T2a3L) Правительства Республики Марий Эл от 05.06.2020 N 227) | | | | | | | | | |
|  | Минприроды Республики Марий Эл |  |  |  | 853 0603 09 4 01 49230 244 | 160,0 | 320,0 | 100,0 | 100,0 |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D23B5E225A2495854F00E0B627C8FAA44AE01B651FA1D6E367DD30E49FD3E33689185BFE5CD20384EFE8F1A7BF027570AF0A7448215F44402F60B0T2a3L) Правительства Республики Марий Эл от 05.06.2020 N 227) | | | | | | | | | |
| Мероприятие 4.1.4.1.  Проведение ежегодного республиканского конкурса водных проектов среди учащихся старших классов общеобразовательных организаций | всего | 2013 | 2025 | повышение уровня экологической культуры населения | X | - | - | - | - |
| Минприроды Республики Марий Эл | 853 0603 09 4 01 49230 244 | - | - | - | - |
| Мероприятие 4.1.4.2.  Проведение ежегодного республиканского конкурса исследовательских работ и проектов "Первые шаги" | всего | 2016 | 2025 | повышение уровня экологической культуры населения | X | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Минприроды Республики Марий Эл | 853 0603 09 4 01 49230 244 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Мероприятие 4.1.4.3.  Проведение ежегодного республиканского конкурса исследователей окружающей среды "Человек. Природа. Творчество" | всего | 2013 | 2025 | повышение уровня экологической культуры населения | X | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Минприроды Республики Марий Эл | 853 0603 09 4 01 49230 244 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Мероприятие 4.1.4.4.  Проведение ежегодного республиканского конкурса агитбригад, посвященного Всемирному дню охраны окружающей среды | всего | 2013 | 2025 | повышение уровня экологической культуры населения | X | 15,00 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Минприроды Республики Марий Эл | 853 0603 09 4 01 49230 244 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Мероприятие 4.1.4.5.  Проведение республиканского конкурса "Юный интеллектуал" | всего | 2018 | 2025 | повышение уровня экологической культуры населения | X | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Минприроды Республики Марий Эл | 853 0603 09 4 01 49230 244 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Мероприятие 4.1.4.6.  Подготовка и выпуск учебно-методических пособий, сборников, докладов, пропагандистской литературы по вопросам экологического образования и информационного просвещения населения | всего | 2013 | 2025 | повышение уровня экологической культуры населения | X | 80,0 | 50,0 | 30,0 | 30,0 |
| Минприроды Республики Марий Эл | 853 0603 09 4 01 49230 244 | 80,0 | 50,0 | 30,0 | 30,0 |
| Мероприятие 4.1.4.7.  Издание сборника статей по итогам республиканской конференции "Современное состояние окружающей среды в Республике Марий Эл и здоровье населения" | всего | 2013 | 2025 | повышение уровня экологической культуры населения | X | 10,0 | - | - | - |
| Минприроды Республики Марий Эл | 853 0603 09 4 01 49230 244 | 10,0 | - | - | - |
| Мероприятие 4.1.4.8. Подготовка и издание буклетов, баннеров, фотовыставок экологической направленности | всего | 2017 | 2020 | повышение уровня экологической культуры населения | X | - | 200 | - | - |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D23B5E225A2495854F00E0B627C8FAA44AE01B651FA1D6E367DD30E49FD3E33689185BFE5CD20384EFE8F1A4BF027570AF0A7448215F44402F60B0T2a3L) Правительства Республики Марий Эл от 05.06.2020 N 227) | | | | | | | | | |
|  | Минприроды Республики Марий Эл |  |  |  | 853 0603 09 4 01 49230 244 | - | 200 | - | - |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D23B5E225A2495854F00E0B627C8FAA44AE01B651FA1D6E367DD30E49FD3E33689185BFE5CD20384EFE8F1A4BF027570AF0A7448215F44402F60B0T2a3L) Правительства Республики Марий Эл от 05.06.2020 N 227) | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 5  "Обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов на 2013 - 2025 годы" | всего | X | X | X | X | 15 796,8 | 17 197,0 | 14 342,2 | 13 659,2 |
| Минприроды Республики Марий Эл | 853 0605 09 5 00 00000 000 | 15 796,8 | 17 197,0 | 14 342,2 | 13 659,2 |
| Основное мероприятие 5.1  Обеспечение эффективной реализации государственных функций в сфере охраны окружающей среды | всего | X | X | повышение качества оказания государственных услуг и исполнения государственных функций в сфере охраны окружающей среды:  обеспечение эффективного управления государственными финансами в сфере охраны окружающей среды | X | 15 796,8 | 17 197,0 | 14 342,2 | 13 659,2 |
| Минприроды Республики Марий Эл | 853 0605 09 5 01 00000 000 | 15 796,8 | 17 197,0 | 14 342,2 | 13 659,2 |
| Мероприятие 5.1.  Обеспечение деятельности Министерства природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики Марий Эл по осуществлению государственных функций в сфере охраны окружающей среды | всего | 2013 | 2025 | повышение качества оказания государственных услуг и исполнения государственных функций в сфере охраны окружающей среды:  обеспечение эффективного управления государственными финансами в сфере охраны окружающей среды | X | 15 796,8 | 17 197,0 | 14 342,2 | 13 659,2 |
| Минприроды Республики Марий Эл |  |  | 853 0605 09 5 01 29020 000 | 15 796,8 | 17 197,0 | 14 342,2 | 13 659,2 |

Приложение N 7

к государственной программе

Республики Марий Эл

"Охрана окружающей среды,

воспроизводство

и использование

природных ресурсов

на 2013 - 2025 годы"

СВЕДЕНИЯ

О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ "ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ,

ВОСПРОИЗВОДСТВО И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

НА 2013 - 2025 ГОДЫ" В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D23B5E225A2495854F00E0B627C8FAA44AE01B651FA1D2E363DD30E49FD3E33689185BFE5CD20384E7E9F1ABBF027570AF0A7448215F44402F60B0T2a3L) Правительства Республики Марий Эл от 17.04.2020 N 147) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование муниципального образования | Значения показателей по годам и их обоснование | | | | | | | | | | | | | | |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Государственная программа Республики Марий Эл "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов на 2013 - 2025 годы" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 3 "Развитие водохозяйственного комплекса Республики Марий Эл" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель "Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления", км | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Городской округ "Город Йошкар-Ола" | - | - | - | - | - | - | 0,16 | 0,17 | 0,41 | - | - | - | - | - | - |
|  | Городское поселение Звенигово | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,563 | - | - | - |
| Показатель "Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние", единиц ГТС | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Всего | - | - | 10 | 6 | 9 | 6 | 4 | - | - | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 |
|  | в том числе ГТС государственной собственности Республики Марий Эл: | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 1. | Нурминское сельское поселение | - | - | 1 ГТС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Краснооктябрьское городское поселение | - | - | 1 ГТС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Знаменское сельское поселение | - | - | 1 ГТС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Пектубаевское сельское поселение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 ГТС | - | - | - | - | - |
|  | в том числе ГТС муниципальной собственности: | - | - | 7 | 6 | 9 | 6 | 4 | - | - | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 |
| 5. | Шойбулакское сельское поселение | - | - | 2 ГТС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Елеевское сельское поселение | - | - | 2 ГТС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Городское поселение Мари-Турек | - | - | 1 ГТС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Великопольское сельское поселение | - | - | 1 ГТС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Усолинское сельское поселение | - | - | 1 ГТС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Кужмаринское сельское поселение | - | - | - | 2 ГТС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Хлебниковское сельское поселение | - | - | - | 1 ГТС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Городское поселение Параньга | - | - | - | 1 ГТС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Виловатовское сельское поселение | \_ | \_ | - | 1 ГТС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Юбилейное сельское поселение | - | - | - | 1 ГТС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Пектубаевское сельское поселение | - | - | - | - | 1 ГТС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Алашайское сельское поселение | - | - | - | - | 1 ГТС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17. | Верх-Ушнурское сельское поселение | - | - | - | - | 1 ГТС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18. | Шойбулакское сельское поселение | - | - | - | - | 1 ГТС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19. | Масканурское сельское поселение | - | - | - | - | 1 ГТС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Городское поселение Параньга | - | - | - | - | 1 ГТС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21. | Ронгинское сельское поселение | - | - | - | - | 1 ГТС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. | Ежовское сельское поселение | - | - | - | - | 1 ГТС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23. | Марисолинское сельское поселение | - | - | - | - | 1 ГТС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24. | Шиньшинское сельское поселение | - | - | - | - | - | 1 ГТС | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25. | Алашайское сельское поселение | - | - | - | - | - | 1 ГТС | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26. | Марийское сельское поселение | - | - | - | - | - | 1 ГТС | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27. | Азановское сельское поселение | - | - | - | - | - | 1 ГТС | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28. | Городское поселение Параньга | - | - | - | - | - | 1 ГТС | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29. | Кужмаринское сельское поселение | - | - | - | - | - | 1 ГТС | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. | Кужмарское сельское поселение | - | - | - | - | - | - | 1 ГТС | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. | Нурминское сельское поселение | - | - | - | - | - | - | 1 ГТС | - | - | - | - |  | - | - | - |
| 32. | Вятское сельское поселение | - | - | - | - | - | - | 1 ГТС | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33. | Азановское сельское поселение | - | - | - | - | - | - | 1 ГТС | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34. | Хлебниковское сельское поселение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 ГТС | - | - | - | - | - |
| 35. | Городской округ "Город Йошкар-Ола" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 ГТС | - | - | - | - | - |
| 36. | Городское поселение Мари-Турек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 ГТС | - | - | - | - | - |
| 37. | Мари-Биляморское сельское поселение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 ГТС | - | - | - | - |
| 38. | Русскошойское сельское поселение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 ГТС | - | - | - |
| 39. | Ежовское сельское поселение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 ГТС | - | - | - |
| 40. | Азяковское сельское поселение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 ГТС | - | - | - |
| 41. | Городское поселение Советский | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 ГТС | - | - | - |
| 42. | Михайловское сельское поселение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 ГТС | - | - | - |
| 43. | Портянурское сельское поселение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 ГТС | - | - |
| 44. | Верх-Ушнурское сельское поселение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 ГТС | - | - |
| 45. | Алашайское сельское поселение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 ГТС | - | - |
| 46. | Ронгинское сельское поселение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 ГТС | - | - |
| 47. | Кужмаринское сельское поселение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 1 ГТС | - |
| 48. | Алашайское сельское поселение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 ГТС | - |
| 49. | Вятское сельское поселение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 ГТС |
| 50. | Кужмаринское сельское поселение | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 ГТС |

Приложение N 8

к государственной программе

Республики Марий Эл

"Охрана окружающей среды,

воспроизводство

и использование

природных ресурсов

на 2013 - 2025 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПРОЕКТОВ

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА С УЧАСТИЕМ РЕСПУБЛИКИ

МАРИЙ ЭЛ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ "ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ,

ВОСПРОИЗВОДСТВО И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

НА 2013 - 2025 ГОДЫ"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D23B5E225A2495854F00E0B627C8FAA44AE01B651FA1D2E363DD30E49FD3E33689185BFE5CD20384E7E0FAA7BF027570AF0A7448215F44402F60B0T2a3L) Правительства Республики Марий Эл от 17.04.2020 N 147) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование и местонахождение объекта, проекта | Мощность объекта, проекта в соответствующих единицах измерения | Начало строительства объекта, реализации проекта и ввода в эксплуатацию | Сметная стоимость объекта, проекта в действующих ценах, тыс. рублей | Источник финансирования объекта, проекта | Объемы финансирования, тыс. рублей | | | | | | | | | | | | | |
| всего | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | Подпрограмма 3  "Развитие водохозяйственного комплекса Республики Марий Эл" |  |  |  | всего | 103 869,9 | - | - | - | 1999,0 | 24936,7 | 26462,0 | 50472,2 | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | 88 305,4 | - | - | - | - | 21552,9 | 22959,9 | 43792,6 | - | - | - | - | - | - |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл | 15 564,5 | - | - | - | 1999,0 | 3383,8 | 3502,1 | 6679,6 | - | - | - | - | - | - |
| 1. | Строительство объекта "Строительство защитных сооружений г. Йошкар-Ола на участке от ул. Водопроводной до ул. Красноармейской" | 743,86 м | 2017 - 2019 годы | 101 115,3 | всего | 101 870,9 | - | - | - | - | 24936,7 | 26462,0 | 50472,2 | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | 88 305,4 | - | - | - | - | 21552,9 | 22959,9 | 43792,6 | - | - | - | - | - | - |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл | 13 565,5 | - | - | - | - | 3383,8 | 3502,1 | 6679,6 | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Разработка и проведение государственной экспертизы проектной документации по строительству объекта "Строительство защитных сооружений г. Йошкар-Ола на участке от ул. Водопроводной до ул. Красноармейской" |  | 2014 - 2016 годы |  | всего | 1 999,0 | - | - | - | 1999,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл | 1 999,0 | - | - | - | 1999,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |