Строительство автомобильных дорог В рамках выполнения мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы в Республике Марий Эл начато строительство автомобильных дорог в 5-ти районах республики: Верхнее Махматово - Пактеково Новоторъяльского района; Подъезд к д. Лужала Сернурского района; Лопово - Люсинер - Пабайнур Мари-Турекского района; Пайгусово - Верхнее Акчерино Горномарийского района; Подъезд к д.Мари-Сеснур Параньгинского района. По завершении работ планируется ввести в эксплуатацию 10,8 км дорог. Ремонт автомобильных дорогах общего пользования республиканского значения По состоянию на 17 мая 2018 г. полностью выполнены работы по укладке выравнивающего покрытия проезжей части на следующих автомобильных дорогах: Кузнецово – Русский Кукмор – Сурты на участке км 9+000 – км 12+100; Малая Речка – Средняя Турша - Головино на участке км 1+000 – км 2+100; Елеево – Мари-Турек – Лопово на участке км 21+400 – км 23+300, км 25+686 – км 26+931. Ведутся работы по устройству покрытия на автомобильных дорогах. Продолжается ремонт покрытия проезжей части на автомобильной дороге Новый Торъял – Масканур км 4+653 – км 9+477.