# ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 декабря 2008 г. N 359

О РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ

"ГАЗИФИКАЦИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

НА 2009 - 2012 ГОДЫ"

(с изм., внесенными Постановлением Правительства

Республики Марий Эл от 05.02.2010 N 24)

Правительство Республики Марий Эл постановляет:

1. Утвердить прилагаемую республиканскую целевую программу "Газификация населенных пунктов Республики Марий Эл на 2009 - 2012 годы" (далее - Программа).

2. Финансирование Программы начиная с 2009 года осуществлять в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Марий Эл на соответствующий финансовый год на эти цели.

3. Министерству строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл ежегодно, до 1 марта, представлять в Правительство Республики Марий Эл информацию в ходе реализации Программы.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл Попова В.Н.

И.о. Главы Правительства

Республики Марий Эл

Н.КУКЛИН

# Утверждена

постановлением

Правительства

Республики Марий Эл

от 25 декабря 2008 г. N 359

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"ГАЗИФИКАЦИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

НА 2009 - 2012 ГОДЫ"

## Паспорт

республиканской целевой программы

"Газификация населенных пунктов Республики Марий Эл

на 2009 - 2012 годы"

Наименование         - республиканская  целевая   программа   "Газификация

Программы              населенных пунктов Республики Марий Эл  на  2009  -

2012 годы"

Основание    для     - Бюджетный кодекс Российской Федерации

разработки Программы

Государственный      - Министерство    строительства,    архитектуры     и

заказчик Программы     жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл

Основной - разработчик Министерство    строительства,    архитектуры     и

Программы              жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл

Основная    цель     - повышение  уровня   газификации   природным   газом

Программы              жилищного фонда на территории Республики Марий Эл в

рамках развития жилищно-коммунального хозяйства

Основные   задачи    - газификация 16 975 домохозяйств;

Программы              увеличение протяженности газопроводов на  1  299,96

км

Сроки   реализации   - 2009 - 2012 годы

Программы

Перечень  основных   - строительство    межпоселковых    газопроводов    и

мероприятий Программы  внутрипоселковых (распределительных) газопроводов

Исполнители - основных Министерство    строительства,    архитектуры     и

мероприятий            жилищно-коммунального  хозяйства  Республики  Марий

Программы              Эл;

органы местного самоуправления (по согласованию);

общество    с     ограниченной     ответственностью

"Марийскгаз" (по согласованию);

общество    с     ограниченной     ответственностью

"Марийскрегионгаз" (по согласованию);

организации  строительного   комплекса   Республики

Марий Эл (по согласованию)

Объемы и  источники  - общий объем финансирования Программы  составляет  1

финансирования         718 754 тыс. рублей, в том числе  за  счет  средств

Программы              республиканского бюджета Республики Марий Эл  -  72

198 тыс. рублей, из них:

2010 год - 10 000 тыс. рублей;

2011 год - 20 000 тыс. рублей;

2012 год - 42 198 тыс. рублей;

бюджеты  муниципальных  образований  (при   условии

выделения   средств   на   реализацию   мероприятий

Программы) - 18 239 тыс. рублей, из них в 2012 году

- 18 239 тыс. рублей;

внебюджетные  источники  (при   условии   выделения

средств на реализацию мероприятий  Программы)  -  1

628 317 тыс. рублей, из них:

2009 год - 425 732 тыс. рублей;

2010 год - 388 870 тыс. рублей;

2011 год - 405 295 тыс. рублей;

2012 год - 408 420 тыс. рублей

Система организации  - государственный   заказчик    осуществляет    общее

и контроля за          руководство и контроль за реализацией Программы.

управлением            Исполнители    основных    мероприятий    Программы

Программой             представляют государственному заказчику  информацию

о ходе выполнения Программы.

Государственный   заказчик   обобщает    полученную

информацию и представляет ее в виде  ежеквартальных

и ежегодных отчетов в  Министерство  экономического

развития,  промышленности  и  торговли   Республики

Марий Эл

Ожидаемые  конечные  - прогнозируемый прирост уровня газификации природным

результаты             газом  жилищного  фонда  на  территории  Республики

реализации Программы   Марий  Эл  в  результате   реализации   мероприятий

Программы на 22,7 процента;

прогнозируемое  увеличение  протяженности   газовых

сетей на территории Республики Марий Эл на 1 299,96

км

## 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

В природно-климатических условиях Республики Марий Эл расходы на отопление и горячее водоснабжение объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства составляют значительную долю расходов республиканского бюджета Республики Марий Эл, бюджетов муниципальных образований. Расходы на энергоснабжение оказывают существенное влияние на себестоимость продукции, производимой промышленными предприятиями республики.

При существующем соотношении цен на энергоносители применение природного газа по сравнению с другими видами топлива позволяет сократить текущие расходы на энергоресурсы по меньшей мере на одну треть и представляется наиболее эффективным способом устранения дефицита энергоресурсов.

Высокий уровень газификации природным газом является важнейшим фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социально-экономического развития республики. За последние 5 лет уровень газификации природным газом в сельской местности Республики Марий Эл в целом вырос с 23,2 процента (на 1 января 2003 г.) до 43,9 процента (на 1 января 2008 г.). Наиболее высокий уровень газификации природным газом достигнут в Волжском муниципальном районе (80,7 процента в 2008 году), в Медведевском муниципальном районе (76 процентов в 2008 году), в Сернурском муниципальном районе (57,4 процента в 2008 году). Вместе с тем уровень газификации в Моркинском муниципальном районе составляет 7,1 процента, в Новоторъяльском муниципальном районе - 18,8 процента, в Куженерском муниципальном районе - 10,2 процента.

В настоящее время газификация природным газом населенных пунктов Республики Марий Эл реализуется по программе общества с ограниченной ответственностью "Марийскгаз", которая финансируется за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа, и программе газификации регионов Российской Федерации на принципе синхронизации открытого акционерного общества "Газпром".

По программе газификации регионов Российской Федерации на принципе синхронизации, принимаемой ежегодно открытым акционерным обществом "Газпром", в 2006 году для Республики Марий Эл было выделено 40 млн. рублей, в 2007 году - около 139 млн. рублей, в 2008 году выделено около 280 млн. рублей.

Развитие жилищно-коммунального хозяйства является одним из важнейших направлений социально-экономического развития Республики Марий Эл. Газификация природным газом жилищного фонда на территории Республики Марий Эл относится к числу наиболее приоритетных аспектов данного направления.

Для эффективного решения вопроса газификации необходимо обеспечить согласованное взаимодействие органов исполнительной власти Республики Марий Эл, органов местного самоуправления, а также различных ведомств и предприятий.

Целесообразность использования программно-целевого метода для повышения уровня газификации Республики Марий Эл обусловлена следующим:

развитие газификации не может быть решено в течение одного финансового года и требует бюджетных расходов капитального характера на плановой долгосрочной основе (5 - 10 лет), а также расходов на проектно-изыскательские работы;

газификация Республики Марий Эл носит комплексный характер, решение этой проблемы окажет значительный эффект на социальное благополучие в обществе, общее экономическое развитие.

Основные проблемы газификации Республики Марий Эл, затрагиваемые Программой, приведены в приложении N 1 к Программе.

## 2. Основные цели, задачи и сроки реализации Программы

Целью настоящей Программы является повышение уровня газификации природным газом жилищного фонда на территории Республики Марий Эл в рамках развития жилищно-коммунального хозяйства.

Для достижения цели Программы предусматривается решение следующих задач:

газификация 16 795 домохозяйств;

увеличение протяженности газопроводов на 1 299,96 км.

Реализация Программы позволит увеличить протяженность газовых сетей на территории Республики Марий Эл на 1 299,96 км, достичь уровня газификации жилищного фонда на территории Республики Марий Эл 68,7 процента.

Ежегодный планируемый прирост уровня газификации природным газом жилищного фонда на территории Республики Марий Эл составит 5,68 процента.

Ежегодное увеличение протяженности газовых сетей на территории Республики Марий Эл составит 324,99 км.

Срок реализации Программы - 2009 - 2012 годы.

Реализация Программы позволит достигнуть следующих целевых показателей:

──────────────┬────────┬───────┬───────┬───────┬────────

Наименование │ 2009 - │2009 г.│2010 г.│2011 г.│2012 г.

показателя   │2012 гг.│       │       │       │

──────────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴────────

Строительство 1 299,96 324,99  324,99  324,99  324,99

газовых

сетей, км

Уровень       прирост   51,66   57,34   63,02   68,7

газификации     22,7

в сельской

местности,

процентов

## 3. Система программных мероприятий

Для решения задач и достижения цели Программы Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл в 2009 - 2012 годах реализует строительство межпоселковых газопроводов и внутрипоселковых газопроводов.

Решение проблемы газификации природным газом городских округов и муниципальных районов Республики Марий Эл относится к числу наиболее значимых приоритетных направлений социально-экономического развития Республики Марий Эл.

Система программных мероприятий приведена в приложении N 2 к Программе.

## 4. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования мероприятий Программы за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл в 2009 - 2012 годах составляет ориентировочно 72 198 тыс. рублей, выделяемых в форме бюджетных ассигнований на оплату государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд в целях осуществления бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Республики Марий Эл, в том числе:

2010 год - 10 000 тыс. рублей;

2011 год - 20 000 тыс. рублей;

2012 год - 42 198 тыс. рублей.

Для комплексного решения проблемы газификации природным газом жилищного фонда на территории Республики Марий Эл предполагается привлечение иных источников финансирования, в том числе внебюджетных средств в размере 1 628 317 тыс. рублей, из них:

в 2009 году - 425 732 тыс. рублей;

в 2010 году - 388 870 тыс. рублей;

в 2011 году - 405 295 тыс. рублей;

в 2012 году - 408 420 тыс. рублей.

Объемы и источники финансирования Программы определены в приложении N 3 к Программе.

Объемы и источники поэтапного финансирования программных мероприятий отражены в приложении N 4 к Программе.

## 5. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы определяется государственным заказчиком Программы.

Механизм реализации Программы включает в себя:

организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию и контроль исполнения предусмотренных Программой работ;

методические и информационные мероприятия.

## 6. Организация управления Программой, контроль за ходом

и оценка эффективности ее реализации

Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл, которое ежеквартально (до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом) и по итогам года (до 1 марта, следующего за отчетным периодом года) направляет в установленном порядке в Министерство экономического развития, промышленности и торговли Республики Марий Эл отчет о ходе работ по реализации Программы и эффективности использования финансовых средств.

В целях формирования отчета Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл обеспечивает получение необходимых отчетных данных о ходе реализации Программы от исполнителей ее мероприятий.

По итогам последнего года реализации Программы Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет в Министерство экономического развития, промышленности и торговли Республики Марий Эл отчет о выполнении Программы, эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации.

Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться на основе следующих целевых индикаторов:

прирост уровня газификации природным газом жилищного фонда на территории Республики Марий Эл в результате реализации мероприятий Программы на 22,7 процента;

увеличение протяженности газовых сетей на территории Республики Марий Эл в результате реализации мероприятий Программы на 1 299,96 км;

газификация природным газом на территории Республики Марий Эл 16 795 квартир и жилых домов в результате реализации мероприятий Программы.

Газификация природным газом населенных пунктов Республики Марий Эл позволит получить высокий социально-экономический эффект, в результате чего существенно повысится уровень жизни населения. Возрастет надежность теплоснабжения жилых помещений при значительном сокращении затрат потребителей на приобретение других видов энергоносителей.

Газификация природным газом имеет большое социальное значение, которое выражается в сокращении затрат на отопление и горячее водоснабжение жилья, а также времени, затрачиваемого населением на приготовление пищи при использовании газа по сравнению с использованием других видов топлива.

Реализация настоящей Программы значительно улучшит экологическую ситуацию в Республике Марий Эл. В результате перехода от использования традиционных видов топлива на газообразное сократится объем твердых выбросов в окружающую природную среду.

## Приложение N 1

к республиканской

целевой программе

"Газификация

населенных пунктов

Республики Марий Эл

на 2009 - 2012 годы"

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГАЗИФИКАЦИИ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ,

ЗАТРАГИВАЕМЫЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММОЙ

"ГАЗИФИКАЦИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

НА 2009 - 2012 ГОДЫ"

────────────────────┬────────────────────────────────────────────

Наименование,   │  Количественная характеристика проблемы

краткое описание  ├──────────┬────────────┬─────────┬──────────

проблемы      │значение в│в среднем по│в среднем│Самарская

│республике│Приволжскому│по России│ область

│          │федеральному│         │

│          │   округу   │         │

────────────────────┴──────────┴────────────┴─────────┴──────────

Уровень                43,9        56,3        40       85,7

газификации

природным газом в

сельской местности,

процентов

## Приложение N 2

к республиканской

целевой программе

"Газификация

населенных пунктов

Республики Марий Эл

на 2009 - 2012 годы"

СИСТЕМА

МЕРОПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"ГАЗИФИКАЦИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

НА 2009 - 2012 ГОДЫ"

─────┬───────────────────┬─────────┬─────────────┬──────────┬──────────────

│   Наименование    │  Объем  │Ответственный│   Срок   │  Ожидаемые

│  муниципального   │финанси- │ исполнитель │исполнения│качественные,

│   образования,    │рования -│             │          │  количест-

│    мероприятия    │  всего  │             │          │  венные и

│                   │  (тыс.  │             │          │ стоимостные

│                   │ рублей) │             │          │ эффекты от

│                   │         │             │          │ мероприятий

─────┼───────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┼──────────────

1  │         2         │    3    │      4      │    5     │      6

─────┴───────────────────┴─────────┴─────────────┴──────────┴──────────────

Городской округ

"Город Йошкар-Ола"

1.   Улучшение качества     680     общество с    2009 год  ввод в

газоснабжения                 ограниченной             эксплуатацию

микрорайона                     ответст-               0,28 км

"Звездный" с                    венностью              межпоселковых

установкой ШРП и                "Марийск-              газопроводов

закольцовкой                      газ"

газопровода

2.   Межпоселковый         1 500    общество с    2011 год  ввод в

газопровод  до дер.           ограниченной             эксплуатацию

Апшакбеляк                      ответст-               1,0 км

венностью              межпоселковых

"Марийскгаз"             газопроводов,

0,4 км

внутри-

поселковых

газопроводов

3.   Газоснабжение         6 500   администрация  2012 год  ввод в

микрорайона                    городского              эксплуатацию

"Звездный"                       округа                2,6 км

г. Йошкар-Олы                    "Город                внутри-

Йошкар-Ола"             поселковых

газопроводов

4.   Газоснабжение         1 400        -"-       2012 год  ввод в

микрорайона                                            эксплуатацию

"Черновка"                                             1,7 км

г. Йошкар-Олы                                          внутри-

поселковых

газопроводов

5.   Улучшение качества    9 050        -"-       2012 год  ввод в

газоснабжения                                          эксплуатацию

с. Семеновка                                           1,6 км

с установкой ШРП                                       внутри-

поселковых

газопроводов

6.   Газоснабжение          950         -"-       2012 год  ввод в

квартала 362                                           эксплуатацию

ул. Медицинская                                        0,7 км

г. Йошкар-Олы                                          внутри-

поселковых

газопроводов

Городской округ

"Город Волжск"

7.   Повышение              900      общество     2009 год  ввод в

надежности                          с                  эксплуатацию

газоснабжения                 ограниченной             1,8 км

от ГНД по ул. 2-я               ответст-               внутри-

Новая г. Волжска                венностью              поселковых

"Марийскгаз"             газопроводов

8.   Газоснабжение          892    администрация  2012 год  ввод в

ул. Русская Луговая            городского              эксплуатацию

г. Волжска                       округа                1,1 км

"Город                внутри-

Волжск"               поселковых

газопроводов

9.   Газоснабжение          60          -"-       2012 год  ввод в

г. Волжска,                                            эксплуатацию

микрорайон "Заря"                                      0,1 км

внутри-

поселковых

газопроводов

Городской округ

"Город

Козьмодемьянск"

10.  Газоснабжение         4 075   администрация  2012 год  ввод в

г. Козьмодемьянска,            городского              эксплуатацию

микрорайон                       округа                4,5 км

"Черемушки"                      "Город                внутри-

Козьмо-               поселковых

демьянск"              газопроводов

11.  Газоснабжение         1 500   администрация  2012 год  ввод в

г. Козьмодемьянска,            городского              эксплуатацию

17, 18 кварталы                  округа                1,8 км

"Город                внутри-

Козьмо-               поселковых

демьянск"              газопроводов

12.  Газоснабжение         8 700        -"-       2012 год  ввод в

г. Козьмодемьянска,                                    эксплуатацию

4, 5 микрорайоны                                       8,5 км

внутри-

поселковых

газопроводов

Волжский

муниципальный

район

13.  Межпоселковый         1750      общество     2011 год  ввод в

газопровод до                       с                  эксплуатацию

дер. Куршембал                ограниченной             1,17 км

ответст-               межпоселковых

венностью              газопроводов

"Марийскгаз"

14.  Межпоселковый         1620         -"-       2011 год  ввод в

газопровод до                                          эксплуатацию

дер. Красная Горка                                     1,08 км

межпоселковых

газопроводов

15.  Межпоселковый         5 200        -"-       2012 год  ввод в

газопровод до                                          эксплуатацию

дер. Нуршари                                           3,49 км

межпоселковых

газопроводов,

4,2 км

внутри-

поселковых

газопроводов

16.  Межпоселковый         3 200    общество с    2012 год  ввод в

газопровод                    ограниченной             эксплуатацию

до дер. Шарибоксад              ответст-               2,11 км

венностью              межпоселковых

"Марийскгаз"             газопроводов,

2,8 км

внутри-

поселковых

газопроводов

17.  Межпоселковый         3 700        -"-       2012 год  ввод в

газопровод до                                          эксплуатацию

дер. Курмузаково                                       2,47 км

межпоселковых

газопроводов,

2,5 км

внутри-

поселковых

газопроводов

Горномарийский

муниципальный район

18.  Межпоселковый        70 004    общество с    2009 год  ввод в

газопровод                    ограниченной             эксплуатацию

Микряково -                     ответст-               27,6 км

Барковка                        венностью              межпоселковых

"Марийск-              газопроводов,

регионгаз"              27 км внутри-

поселковых

газопроводов

19.  Газопровод высокого  1 595     общество с    2009 год  ввод в

давления до дер.              ограниченной             эксплуатацию

Новая                           ответст-               1,54 км

венностью              межпоселковых

"Марийскгаз"             газопроводов,

2,1 км

внутри-

поселковых

газопроводов

20.  Газопровод до         1 798        -"-       2009 год  ввод в

дер. Юнготы                                            эксплуатацию

1,79 км

межпоселковых

газопроводов,

2,5 км

внутри-

поселковых

газопроводов

21.  Межпоселковый        42 000    общество с    2010 год  ввод в

газопровод                    ограниченной             эксплуатацию

Емешево -                       ответст-               16,8 км

Пайгусово                       венностью              межпоселковых

"Марийск-              газопроводов,

регионгаз"              23 км внутри-

поселковых

газопроводов

22.  Межпоселковый        30 600        -"-       2010 год  ввод в

газопровод                                             эксплуатацию

Сиухино -                                              12,2 км

Мумариха                                               межпоселковых

газопроводов,

9,7 км

внутри-

поселковых

газопроводов

23.  Межпоселковый          720     общество с    2010 год  ввод в

газопровод                    ограниченной             эксплуатацию

до дер. Миняшкино               ответст-               0,76 км

венностью              межпоселковых

"Марийскгаз"             газопроводов,

0,7 км

внутри-

поселковых

газопроводов

24.  Межпоселковый         4 150        -"-       2010 год  ввод в

газопровод до                                          эксплуатацию

дер. Токари                                            3,46 км

межпоселковых

газопроводов,

2,9 км

внутри-

поселковых

газопроводов

25.  Межпоселковый         2 050        -"-       2010 год  ввод в

газопровод до                                          эксплуатацию

с. Владимирское                                        1,7 км

межпоселковых

газопроводов,

2,5 км

внутри-

поселковых

газопроводов

26.  Межпоселковый         2 250        -"-       2010 год  ввод в

газопровод до дер.                                     эксплуатацию

Коптяково, Высоково                                    1,5 км

межпоселковых

газопроводов,

2,8 км

внутри-

поселковых

газопроводов

27.  Межпоселковый         2 190    общество с    2010 год  ввод в

газопровод до дер.            ограниченной             эксплуатацию

Сарманкино                      ответст-               1,46 км

венностью              межпоселковых

"Марийскгаз"             газопроводов,

0,9 км

внутри-

поселковых

газопроводов

28.  Межпоселковый         2 180        -"-       2010 год  ввод в

газопровод                                             эксплуатацию

до дер. Болониха                                       1,45 км

межпоселковых

газопроводов,

2,2 км

внутри-

поселковых

газопроводов

29.  Межпоселковый         2 800        -"-       2010 год  ввод в

газопровод                                             эксплуатацию

до дер. Паулкино,                                      3,0 км

Кукшлиды                                               межпоселковых

газопроводов,

2 км внутри-

поселковых

газопроводов

30.  Межпоселковый        33 500    общество с    2011 год  ввод в

газопровод                    ограниченной             эксплуатацию

Пайгусово -                     ответст-               13,4 км

Выселок Революция               венностью              межпоселковых

"Марийск-              газопроводов,

регионгаз"              23 км внутри-

поселковых

газопроводов

31.  Межпоселковый        16 750    общество с    2011 год  ввод в

газопровод                    ограниченной             эксплуатацию

Емелево - Лидвуй 2              ответст-               6,7 км

венностью              межпоселковых

"Марийск-              газопроводов,

регионгаз"              7,5 км

внутри-

поселковых

газопроводов

32.  Межпоселковый         5 900    общество с    2012 год  ввод в

газопровод                    ограниченной             эксплуатацию

Миняшкино -                     ответст-               3,47 км

Луначарка                       венностью              межпоселковых

"Марийскгаз"             газопроводов,

1,9 км

внутри-

поселковых

газопроводов

33.  Межпоселковый         1 615        -"-       2012 год  ввод в

газопровод                                             эксплуатацию

до дер. Амануры                                        0,95 км

межпоселковых

газопроводов,

1,1 км

внутри-

поселковых

газопроводов

34.  Межпоселковый         1280         -"-       2012 год  ввод в

газопровод до дер.                                     эксплуатацию

Малая Юнга                                             0,75 км

межпоселковых

газопроводов,

0,3 км

внутри-

поселковых

газопроводов

35.  Межпоселковый        28 440    общество с    2012 год  ввод в

газопровод                    ограниченной             эксплуатацию

Этвайнуры - Новая               ответст-               15,8 км

Слобода - Красное               венностью              межпоселковых

Селище                          "Марийск-              газопроводов,

регионгаз"              4,6 км

внутри-

поселковых

газопроводов

36.  Газоснабжение          700    администрация  2012 год  ввод в

с. Виловатово                   Горнома-               эксплуатацию

рийского               0,7 км

муници-               внутри-

пального               поселковых

района                газопроводов

37.  Газоснабжение          400         -"-       2012 год  ввод в

дер. Кулаково                                          эксплуатацию

0,5 км

внутри-

поселковых

газопроводов

38.  Газоснабжение          450         -"-       2012 год  ввод в

с. Кузнецово                                           эксплуатацию

0,6 км

внутри-

поселковых

газопроводов

39.  Газоснабжение          300         -"-       2012 год  ввод в

дер. Саратеево                                         эксплуатацию

0,4 км

внутри-

поселковых

газопроводов

40.  Газоснабжение          400         -"-       2012 год  ввод в

дер. Мурзанаево                                        эксплуатацию

0,6 км

внутри-

поселковых

газопроводов

41.  Газоснабжение         4 650   администрация  2012 год  ввод в

дер. Яштуга                     Горнома-               эксплуатацию

рийского               3,5 км

муници-               внутри-

пального               поселковых

района                газопроводов

Звениговский

муниципальный

район

42.  Межпоселковый         4 945    общество с    2009 год  ввод в

газопровод                    ограниченной             эксплуатацию

Кукшенеры -                     ответст-               2,15 км

Степанкино                      венностью              межпоселковых

"Марийск-              газопроводов,

регионгаз"              2,3 км

внутри-

поселковых

газопроводов

43.  Межпоселковый          800     общество с    2011 год  ввод в

газопровод                    ограниченной             эксплуатацию

до дер. Речная                  ответст-               0,7 км

венностью              межпоселковых

"Марийскгаз"             газопроводов,

1 км внутри-

поселковых

газопроводов

44.  Межпоселковый         1600         -"-       2011 год  ввод в

газопровод до                                          эксплуатацию

дер. Кугунур                                           1,7 км

межпоселковых

газопроводов,

1,2 км

внутри-

поселковых

газопроводов

45.  Межпоселковый         1 800    общество с    2011 год  ввод в

газопровод до дер.            ограниченной             эксплуатацию

Малый Кожвож                    ответст-               1,8 км

венностью              межпоселковых

"Марийскгаз"             газопроводов,

1,5 км

внутри-

поселковых

газопроводов

46.  Газоснабжение         1 350   администрация  2012 год  ввод в

дер. Кужмара,                 Звениговского            эксплуатацию

ул. Полевая                      муници-               1,0 км

пального               внутри-

района                поселковых

газопроводов

47.  Газоснабжение          880         -"-       2012 год  ввод в

г. Звенигово,                                          эксплуатацию

ул. Ларина, Новая                                      1,1 км

внутри-

поселковых

газопроводов

48.  Газоснабжение          950         -"-       2012 год  ввод в

г. Звенигово                                           эксплуатацию

0,7 км

внутри-

поселковых

газопроводов

Куженерский

муниципальный район

49.  Межпоселковый        59 173    общество с    2009 год  ввод в

газопровод АГРС               ограниченной             эксплуатацию

Одобеляк -                      ответст-               24,6 км

Энербал - Пекейсола             венностью              межпоселковых

- Кукмарь                       "Марийск-              газопроводов,

регионгаз"              9,6 км

внутри-

поселковых

газопроводов

50.  Газопровод от пгт     1030     общество с    2009 год  ввод в

Куженер до дер.               ограниченной             эксплуатацию

Малый Царанур                   ответст-               1,0 км

венностью              межпоселковых

"Марийскгаз"             газопроводов,

0,7 км

внутри-

поселковых

газопроводов

51.  Межпоселковый        42 150    общество с    2010 год  ввод в

газопровод от пгт             ограниченной             эксплуатацию

Куженер до дер.                 ответст-               16,9 км

Памашнур, Шорсола,              венностью              межпоселковых

Ружбеляк, Средний               "Марийск-              газопроводов,

Шургуял                        регионгаз"              8 км внутри-

поселковых

газопроводов

52.  Межпоселковый        42 450    общество с    2011 год  ввод в

газопровод дер.               ограниченной             эксплуатацию

Шудумарь -                      ответст-               16,9 км

с. Юледур -                     венностью              межпоселковых

дер. Игисола                    "Марийск-              газопроводов,

регионгаз"              17 км внутри-

поселковых

газопроводов

53.  Межпоселковый        44 430        -"-       2012 год  ввод в

газопровод дер.                                        эксплуатацию

Мари Шои - дер.                                        14,8 км

Аганур - дер.                                          межпоселковых

Визимбирь -                                            газопроводов,

с. Русские Шои -                                       20 км внутри-

дер. Шойдум                                            поселковых

газопроводов

54.  Межпоселковый        25 300        -"-       2012 год  ввод в

газопровод дер.                                        эксплуатацию

Шудумарь -                                             14,5 км

с. Русский Кугунур                                     межпоселковых

- дер. Ирмарь -                                        газопроводов,

дер. Чодраял -                                         6,2 км

дер. Мари Шои                                          внутри-

поселковых

газопроводов

55.  Межпоселковый        12 200        -"-       2012 год  ввод в

газопровод                                             эксплуатацию

Басалаево -                                            8,15 км

с. Салтакъял                                           межпоселковых

газопроводов,

3,4 км

внутри-

поселковых

газопроводов

Мари-Турекский

муниципальный район

56.  Межпоселковый        29 770    общество с    2009 год  ввод в

газопровод дер.               ограниченной             эксплуатацию

Киселево - дер.                 ответст-               11,3 км

Дружино - дер.                  венностью              межпоселковых

Тюнтерь -                       "Марийск-              газопроводов,

дер. Исмаил                    регионгаз"              6,9 км

внутри-

поселковых

газопроводов

57.  Межпоселковый        36 250        -"-       2010 год  ввод в

газопровод дер.                                        эксплуатацию

Тат-Китня -                                            14,5 км

с. Мари-Билямор                                        межпоселковых

газопроводов,

15 км внутри-

поселковых

газопроводов

58.  Межпоселковый        20 000        -"-       2011 год  ввод в

газопровод дер.                                        эксплуатацию

Дружино -                                              8 км

пос. Мариец                                            межпоселковых

газопроводов,

8 км внутри-

поселковых

газопроводов

59.  Межпоселковый        20 300    общество с    2012 год  ввод в

газопровод                    ограниченной             эксплуатацию

с. Мари-Билямор -               ответст-               7 км

дер. Сенда                      венностью              межпоселковых

"Марийск-              газопроводов,

регионгаз"              9,4 км

внутри-

поселковых

газопроводов

60.  Межпоселковый        23 220        -"-       2012 год  ввод в

газопровод                                             эксплуатацию

с. Косолапово -                                        8,6 км

дер. Сысоево                                           межпоселковых

газопроводов,

6,4 км

внутри-

поселковых

газопроводов

61.  Газоснабжение          600    администрация  2012 год  ввод в

пгт Мари-Турек,                   Мари-                эксплуатацию

микрорайон                     Турекского              0,6 км

"Заречный"                       муници-               внутри-

пального               поселковых

района                газопроводов

62.  Газоснабжение         1000         -"-       2012 год  ввод в

дер. Энгербал                                          эксплуатацию

1,1 км

внутри-

поселковых

газопроводов

63.  Газоснабжение          500         -"-       2012 год  ввод в

дер. Нижний Турек                                      эксплуатацию

0,5 км

внутри-

поселковых

газопроводов

Медведевский

муниципальный район

64.  Межпоселковый        13 018    общество с    2009 год  ввод в

газопровод Пуял -             ограниченной             эксплуатацию

Кугенерка - Паганур             ответст-               5,66 км

венностью              межпоселковых

"Марийск-              газопроводов,

регионгаз"              3,8 км

внутри-

поселковых

газопроводов

65.  Закольцовка           1450     общество с    2009 год  ввод в

газопровода по ул.            ограниченной             эксплуатацию

Луговой, Луговой 1,             ответст-               0,65 км

2, 3 и 4-ой в пос.              венностью              межпоселковых

Новый                         "Марийскгаз"             газопроводов

66.  Газопровод высокого    603         -"-       2009 год  ввод в

давления к жилым                                       эксплуатацию

домам дер. Сенькино                                    0,57 км

межпоселковых

газопроводов

67.  Подготовка            4 980        -"-       2009 год  ввод в

территории массовой                                    эксплуатацию

жилой застройки                                        0,8 км

пгт Медведево,                                         межпоселковых

вынос газопровода                                      газопроводов

высокого давления

68.  Газоснабжение          833     общество с    2009 год  ввод в

участков                      ограниченной             эксплуатацию

индивидуальной                  ответст-               0,55 км

застройки                       венностью              межпоселковых

ул. Сафина,                   "Марийскгаз"             газопроводов,

ул. Южная                                              14 км внутри-

пос. Знаменский                                        поселковых

газопроводов

69.  Межпоселковый        30 000   администрация   2010 -   ввод в

газопровод пос.               Медведевского 2011 годы  эксплуатацию

Светлый - дер.                   муници-               23,5 км

Чернушка - пос. Шап             пального               межпоселковых

- дер. Студенка -                района                газопроводов,

пос. Сосновый Бор                                      1,5 км

внутри-

поселковых

газопроводов

70.  Межпоселковый          800     общество с    2011 год  ввод в

газопровод                    ограниченной             эксплуатацию

до дер. Оршасола                ответст-               0,6 км

венностью              межпоселковых

"Марийскгаз"             газопроводов

71.  Газоснабжение пос.     900    администрация  2012 год  ввод в

Краснооктябрьский,            Медведевского            эксплуатацию

ул. Молодежная                   муници-               0,76 км

пального               межпоселковых

района                газопроводов

72.  Газоснабжение дер.    1000         -"-       2012 год  ввод в

Сенькино, ул.                                          эксплуатацию

Дружбы, Мира                                           0,8 км

внутри-

поселковых

газопроводов

73.  Газоснабжение дер.     800    администрация  2012 год  ввод в

Среднее Азяково,              Медведевского            эксплуатацию

ул. Полевая                      муници-               0,7 км

пального               внутри-

района                поселковых

газопроводов

74.  Газоснабжение          800         -"-       2012 год  ввод в

с. Шойбулак,                                           эксплуатацию

ул. Первомайская                                       0,7 км

внутри-

поселковых

газопроводов

75.  Газоснабжение          700         -"-       2012 год  ввод в

с. Кузнецово,                                          эксплуатацию

ул. Победы                                             0,6 км

внутри-

поселковых

газопроводов

Моркинский

муниципальный

район

76.  Межпоселковый        50 201    общество с    2009 год  ввод в

газопровод дер.               ограниченной             эксплуатацию

Коркатово - пос.                ответст-               19,8 км

Октябрьский                     венностью              межпоселковых

"Марийск-              газопроводов,

регионгаз"              15 км внутри-

поселковых

газопроводов

77.  Межпоселковый        45 600    общество с    2010 год  ввод в

газопровод АГРС               ограниченной             эксплуатацию

"Морки" - дер.                  ответст-               19,1 км

Шиньша                          венностью              межпоселковых

"Марийск-              газопроводов,

регионгаз"              15 км внутри-

поселковых

газопроводов

78.  Межпоселковый        45 600        -"-       2011 год  ввод в

газопровод дер.                                        эксплуатацию

Шиньша - дер. Шлань                                    19,2 км

межпоселковых

газопроводов,

12 км внутри-

поселковых

газопроводов

79.  Межпоселковый         75000        -"-       2012 год  ввод в

газопровод АГРС                                        эксплуатацию

"Морки" - дер.                                         25 км

Шордур                                                 межпоселковых

газопроводов,

13 км внутри-

поселковых

газопроводов

80.  Газоснабжение пгт      300    администрация  2012 год  ввод в

Морки, район 2-го              Моркинского             эксплуатацию

водозабора                       муници-               0,6 км

пального               внутри-

района                поселковых

газопроводов

81.  Газоснабжение          700         -"-       2012 год  ввод в

дер. Коркатово                                         эксплуатацию

1,2 км

внутри-

поселковых

газопроводов

82.  Газоснабжение         3 860   администрация  2012 год  ввод в

квартала                       Моркинского             эксплуатацию

индивидуальной                   муници-               4,7 км

застройки                       пального               внутри-

северо-восточной                 района                поселковых

части пгт                                              газопроводов

Морки (район

водозабора)

Новоторъяльский

муниципальный район

83.  Межпоселковый        42 429    общество с    2009 год  ввод в

газопровод Старый             ограниченной             эксплуатацию

Торъял - Нурумбал -             ответст-               17,8 км

Веденькино -                    венностью              межпоселковых

Верхний Кожлаял                 "Марийск-              газопроводов,

регионгаз"              10 км внутри-

поселковых

газопроводов

84.  Газопровод от         3 970    общество с    2009 год  ввод в

дер. Немда-Обалыш             ограниченной             эксплуатацию

до дер. Татарэнер               ответст-               2,8 км

венностью              межпоселковых

"Марийскгаз"             газопроводов,

1,5 км

внутри-

поселковых

газопроводов

85.  Межпоселковый        31 100    общество с    2010 год  ввод в

газопровод                    ограниченной             эксплуатацию

Токтарсола -                    ответст-               11,5 км

Сергейсола                      венностью              межпоселковых

"Марийск-              газопроводов,

регионгаз"              6,6 км

внутри-

поселковых

газопроводов

86.  Межпоселковый        42 125        -"-       2011 год  ввод в

газопровод Новый                                       эксплуатацию

Торъял - Елембаево                                     16,8 км

межпоселковых

газопроводов,

3,8 км

внутри-

поселковых

газопроводов

87.  Межпоселковый        48 450        -"-       2012 год  ввод в

газопровод                                             эксплуатацию

Елембаево -                                            16,2 км

Пектубаево                                             межпоселковых

газопроводов

88.  Межпоселковый         41075        -"-       2012 год  ввод в

газопровод Черная                                      эксплуатацию

Грязь - Масканур                                       16,4 км

межпоселковых

газопроводов,

14 км внутри-

поселковых

газопроводов

Оршанский

муниципальный

район

89.  Межпоселковый        26 000    общество с    2011 год  ввод в

газопровод                    ограниченной             эксплуатацию

Кучка - Шулка                   ответст-               9,2 км

венностью              межпоселковых

"Марийск-              газопроводов,

регионгаз"              6,2 км

внутри-

поселковых

газопроводов

90.  Межпоселковый        36 000        -"-       2012 год  ввод в

газопровод                                             эксплуатацию

Оршанка - Табашино                                     12,0 км

межпоселковых

газопроводов,

4,5 км

внутри-

поселковых

газопроводов

91.  Межпоселковый        19 430        -"-       2012 год  ввод в

газопровод                                             эксплуатацию

Оршанка - Упша                                         6,7 км

межпоселковых

газопроводов,

4,6 км

внутри-

поселковых

газопроводов

92.  Газоснабжение          300    администрация  2012 год  ввод в

пгт Оршанка,                   Оршанского              эксплуатацию

ул. Пограничная,                 муници-               0,2 км

Шкетана                         пального               внутри-

района                поселковых

газопроводов

93.  Газоснабжение          800    администрация  2012 год  ввод в

дер. Марково,                  Оршанского              эксплуатацию

ул. Центральная                  муници-               0,8 км

пального               внутри-

района                поселковых

газопроводов

Параньгинский

муниципальный район

94.  Межпоселковый        17 135    общество с    2009 год  ввод в

газопровод                    ограниченной             эксплуатацию

Елеево - Помосъял               ответст-               6,91 км

Николашкино -                   венностью              межпоселковых

Егорково                        "Марийск-              газопроводов,

регионгаз"              4,7 км

внутри-

поселковых

газопроводов

95.  Межпоселковый         3 600    общество с    2010 год  ввод в

газопровод                    ограниченной             эксплуатацию

Ирмучаш -                       ответст-               3,03 км

Шеменермучаш                    венностью              межпоселковых

"Марийскгаз"             газопроводов,

1,4 км

внутри-

поселковых

газопроводов

96.  Межпоселковый         1700         -"-       2010 год  ввод в

газопровод                                             эксплуатацию

Куянково -                                             1,43 км

Мари-Кошпай                                            межпоселковых

газопроводов,

0,6 км

внутри-

поселковых

газопроводов

97.  Межпоселковый        58 800     общество     2011 год  ввод в

газопровод                          с                  эксплуатацию

Параньга - Илеть              ограниченной             23,5 км

ответст-               межпоселковых

венностью              газопроводов,

"Марийск-              4,7 км

регионгаз"              внутри-

поселковых

газопроводов

98.  Межпоселковый         5 300        -"-       2011 год  ввод в

газопровод                                             эксплуатацию

Алашайка - Портчара                                    3,31 км

межпоселковых

газопроводов,

1,7 км

внутри-

поселковых

газопроводов

99.  Газоснабжение          320    администрация  2012 год  ввод в

пгт Параньга,                    Парань-               эксплуатацию

квартал                         гинского               0,4 км

индивидуальной                   муници-               внутри-

застройки                       пального               поселковых

"Восточный"                      района                газопроводов

100. Газоснабжение          250         -"-       2012 год  ввод в

дер. Помосъял                                          эксплуатацию

0,3 км

внутри-

поселковых

газопроводов

Сернурский

муниципальный

район

101. Межпоселковый        70 573    общество с    2009 год  ввод в

газопровод                    ограниченной             эксплуатацию

Дубники - Кожласола             ответст-               27,2 км

венностью              межпоселковых

"Марийск-              газопроводов,

регионгаз"              21 км внутри-

поселковых

газопроводов

102. Межпоселковый         91950        -"-       2010 год  ввод в

газопровод                                             эксплуатацию

Кожласола - Кукнур                                     36,8 км

межпоселковых

газопроводов,

22 км внутри-

поселковых

газопроводов

103. Межпоселковый         3 980    общество с    2010 год  ввод в

газопровод                    ограниченной             эксплуатацию

до пос. Горняк                  ответст-               2,34 км

венностью              межпоселковых

"Марийскгаз"             газопроводов,

1,6 км

внутри-

поселковых

газопроводов

104. Межпоселковый         1800         -"-       2010 год  ввод в

газопровод                                             эксплуатацию

Энермучаш -                                            1,5 км

Пекпулатово                                            межпоселковых

газопроводов,

0,6 км

внутри-

поселковых

газопроводов

105. Межпоселковый         1 800    общество с    2010 год  ввод в

газопровод                    ограниченной             эксплуатацию

до дер. Пактаево                ответст-               1,5 км

венностью              межпоселковых

"Марийскгаз"             газопроводов,

0,5 км

внутри-

поселковых

газопроводов

106. Межпоселковый        34 200    общество с    2011 год  ввод в

газопровод                    ограниченной             эксплуатацию

Кукнур - Эшполдино              ответст-               13,7 км

венностью              межпоселковых

"Марийск-              газопроводов,

регионгаз"              22 км внутри-

поселковых

газопроводов

107. Газоснабжение         3 200   администрация  2012 год  ввод в

пгт Сернур,                    Сернурского             эксплуатацию

ул. Цветочная                    муници-               4,0 км

пального               внутри-

района                поселковых

газопроводов

Советский

муниципальный

район

108. Межпоселковый        50 095    общество с    2009 год  ввод в

газопровод                    ограниченной             эксплуатацию

до дер. Верхний                 ответст-               20,6 км

Кадам, Русский                  венностью              межпоселковых

Кадам, Васлеево                 "Марийск-              газопроводов,

регионгаз"              17 км внутри-

поселковых

газопроводов

109. Газопровод             550      общество     2009 год  ввод в

до дер. Шулындино                   с                  эксплуатацию

ограниченной             0,25 км

ответст-               межпоселковых

венностью              газопроводов

"Марийскгаз"

110. Межпоселковый        40 000     общество     2010 год  ввод в

газопровод                          с                  эксплуатацию

Одобеляк - Васташуй           ограниченной             16 км

ответст-               межпоселковых

венностью              газопроводов,

"Марийск-              29 км внутри-

регионгаз"              поселковых

газопроводов

111. Межпоселковый        65 000        -"-       2011 год  ввод в

газопровод                                             эксплуатацию

Ронга - Солнечный                                      26 км

межпоселковых

газопроводов,

32 км внутри-

поселковых

газопроводов

112. Межпоселковый         2 600     общество     2011 год  ввод в

газопровод                          с                  эксплуатацию

Кельмаксола -                 ограниченной             2,16 км

Шудасола                        ответст-               межпоселковых

венностью              газопроводов,

"Марийскгаз"             2,4 км

внутри-

поселковых

газопроводов

113. Межпоселковый         3 100    общество с    2011 год  ввод в

газопровод пос.               ограниченной             эксплуатацию

Комсомольский -                 ответст-               2,68 км

дер. Кугенер                    венностью              межпоселковых

"Марийскгаз"            газопроводов,

4,6 км

внутри-

поселковых

газопроводов

114. Межпоселковый        13 680    общество с    2012 год  ввод в

газопровод                    ограниченной             эксплуатацию

Кугенер - Ашламаш               ответст-               4,56 км

венностью              межпоселковых

"Марийск-              газопроводов,

регионгаз"              14 км внутри-

поселковых

газопроводов

115. Микрорайон            1200    администрация  2012 год  ввод в

"Северный"                     Советского              эксплуатацию

в пгт Советский                  муници-               0,8 км

пального               внутри-

района                поселковых

газопроводов

## Приложение N 3

к республиканской

целевой программе

"Газификация

населенных пунктов

Республики Марий Эл

на 2009 - 2012 годы"

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ

ФИНАНСИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"ГАЗИФИКАЦИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

НА 2009 - 2012 ГОДЫ"

(тыс. рублей, в ценах года утверждения Программы)

────────────────────────┬──────────┬────────────────────────────────────

Источники и направление│  Общий   │            В том числе

финансирования     │  объем   ├────────┬────────┬────────┬─────────

│ финанси- │2009 год│2010 год│2011 год│2012 год

│ рования, │        │        │        │

│предусмот-│        │        │        │

│ренный по │        │        │        │

│Программе │        │        │        │

│ на весь  │        │        │        │

│  период  │        │        │        │

│реализации│        │        │        │

────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────────

1           │    2     │   3    │   4    │   5    │   6

────────────────────────┴──────────┴────────┴────────┴────────┴─────────

Всего                   1 718 754  425 732  398 870  425 295  468 857

в том числе:

республиканский бюджет    72 198             10 000   20 000   42 198

Республики Марий Эл <*>

бюджеты муниципальных     18 239                               18 239

образований

(по согласованию)

внебюджетные источники  1 628 317  425 732  388 870  405 295  408 420

Капитальные вложения    1 718 754  425 732  398 870  425 295  468 857

в том числе:

республиканский бюджет    72 198             10 000   20 000   42 198

Республики Марий Эл <*>

бюджеты муниципальных     18 239                               18 239

образований

(по согласованию)

внебюджетные источники  1 628 317  425 732  388 870  405 295  408 420

--------------------------------

<*> Подлежат ежегодному уточнению при формировании республиканского бюджета Республики Марий Эл на очередной финансовый год исходя из его возможностей и уровня инфляции.

## Приложение N 4

к республиканской

целевой программе

"Газификация

населенных пунктов

Республики Марий Эл

на 2009 - 2012 годы"

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ

ПОЭТАПНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"ГАЗИФИКАЦИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

НА 2009 - 2012 ГОДЫ"

──────────────────────────────┬──────────┬─────────────────────────────────

Год ввода,          │  Объем   │          В том числе

наименование газопровода   │ финанси- ├──────────┬──────────┬───────────

│рования - │ респуб-  │ бюджеты  │ внебюд-

│  всего   │ликанский │ муници-  │  жетные

│  (тыс.   │  бюджет  │ пальных  │источники

│ рублей)  │Республики│ образо-  │

│          │ Марий Эл │  ваний   │

│          │          │ (плани-  │

│          │          │  руется  │

│          │          │получить) │

──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────

1              │    2     │    3     │    4     │    5

──────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────────

ВСЕГО по Программе            1 718 754    72 198     18 239   1 628 317

2009 год                       425 732                          425 732

2010 год                       398 870     10 000               388 870

2011 год                       425 295     20 000               405 295

2012 год                       468 857     42 198     18 239    408 420

2009 год

Городской округ

"Город Йошкар-Ола"

Улучшение            качества    680                              680

газоснабжения     микрорайона

"Звездный"    с    установкой

шкафного   распределительного

пункта     и     закольцовкой

газопровода

Городской округ

"Город Волжск"

Повышение          надежности    900                              900

газоснабжения от  газопровода

низкого давления по  ул.  2-я

Новая г. Волжска

Горномарийский

муниципальный район

Межпоселковый      газопровод   70 004                           70 004

Микряково - Барковка

Газопровод высокого  давления   1 595                            1 595

до дер. Новая

Газопровод до дер. Юнготы        1798                             1798

Звениговский

муниципальный район

Межпоселковый      газопровод   4 945                            4 945

Кукшенеры - Степанкино

Куженерский

муниципальный район

Межпоселковый газопровод АГРС   59 173                           59 173

Одобеляк    -    Энербал    -

Пекейсола - Кукмарь

Газопровод от пгт Куженер  до   1 030                            1 030

дер. Малый Царанур

Мари-Турекский

муниципальный район

Межпоселковый газопровод дер.   29 770                           29 770

Киселево  -  дер.  Дружино  -

дер. Тюнтерь - дер. Исмаил

Медведевский

муниципальный район

Межпоселковый газопровод Пуял   13 018                           13 018

- Кугенерка - Паганур

Закольцовка  газопровода   по   1 450                            1 450

ул. Луговой, Луговой 1, 2,  3

и 4-ой в пос. Новый

Газопровод высокого  давления    603                              603

к жилым домам дер. Сенькино

Подготовка         территории   4 980                            4 980

массовой жилой застройки  пгт

Медведево, вынос  газопровода

высокого давления

Газоснабжение        участков    833                              833

индивидуальной застройки  ул.

Сафина,   ул.   Южная    пос.

Знаменский

Моркинский

муниципальный район

Межпоселковый газопровод дер.   50 201                           50 201

Коркатово - пос. Октябрьский

Новоторъяльский

муниципальный район

Межпоселковый      газопровод   42 429                           42 429

Старый Торъял - Нурумбал -

Веденькино - Верхний Кожлаял

Газопровод      от       дер.   3 970                            3 970

Немда-Обалыш     до      дер.

Татаренер

Параньгинский

муниципальный район

Межпоселковый      газопровод   17 135                           17 135

Елеево - Помосъял Николашкино

- Егорково

Сернурский

муниципальный район

Межпоселковый газопровод        70 573                           70 573

Дубники - Кожласола

Советский

муниципальный район

Межпоселковый  газопровод  до   50 095                           50 095

дер.  Верхний   Кадам,   дер.

Русский Кадам, дер. Васлеево

Газопровод до дер. Шулындино     550                              550

2010 год

Горномарийский

муниципальный район

Межпоселковый      газопровод   42 000                           42 000

Емешево - Пайгусово

Межпоселковый      газопровод   30 600                           30 600

Сиухино - Мумариха

Межпоселковый  газопровод  до    720                              720

дер. Миняшкино

Межпоселковый  газопровод  до   4 150                            4 150

дер. Токари

Межпоселковый  газопровод  до   2 050                            2 050

с. Владимирское

Межпоселковый  газопровод  до   2 250                            2 250

дер. Коптяково, Высоково

Межпоселковый  газопровод  до   2 190                            2 190

дер. Сарманкино

Межпоселковый  газопровод  до   2 180                            2 180

дер. Болониха

Межпоселковый  газопровод  до   2 800                            2 800

дер. Паулкино, Кукшлиды

Куженерский

муниципальный район

Межпоселковый  газопровод  от   42 150                           42 150

пгт Куженер до дер. Памашнур,

Шорсола,  Ружбеляк,   Средний

Шургуял

Мари-Турекский

муниципальный район

Межпоселковый газопровод дер.   36 250                           36 250

Тат-Китня - с. Мари-Билямор

Медведевский

муниципальный район

Межпоселковый газопровод пос.   10 000     10 000

Светлый  -  дер.  Чернушка  -

пос. Шап -  дер.  Студенка  -

пос. Сосновый Бор

Моркинский

муниципальный район

Межпоселковый газопровод АГРС   45 600                           45 600

"Морки" - дер. Шиньша

Новоторъяльский

муниципальный район

Межпоселковый      газопровод   31 100                           31 100

Токтарсола - Сергейсола

Параньгинский

муниципальный район

Межпоселковый      газопровод   3 600                            3 600

Ирмучаш - Шеменермучаш

Межпоселковый      газопровод   1 700                            1 700

Куянково - Мари-Кошпай

Сернурский

муниципальный район

Межпоселковый      газопровод   91 950                           91 950

Кожласола - Кукнур

Межпоселковый  газопровод  до   3 980                            3 980

пос. Горняк

Межпоселковый      газопровод   1 800                            1 800

Энермучаш - Пекпулатово

Межпоселковый  газопровод  до   1 800                            1 800

дер. Пактаево

Советский

муниципальный район

Межпоселковый      газопровод   40 000                           40 000

Одобеляк - Васташуй

2011 год

Городской округ "Город

Йошкар-Ола"

Межпоселковый  газопровод  до   1 500                            1 500

дер. Апшакбеляк

Волжский

муниципальный район

Межпоселковый  газопровод  до   1 750                            1 750

дер. Куршембал

Межпоселковый  газопровод  до   1 620                            1 620

дер. Красная Горка

Горномарийский

муниципальный район

Межпоселковый      газопровод   33 500                           33 500

Пайгусово - Выселок Революция

Межпоселковый      газопровод   16 750                           16 750

Емелево - Лидвуй 2

Звениговский

муниципальный район

Межпоселковый  газопровод  до    800                              800

дер. Речная

Межпоселковый  газопровод  до   1 600                            1 600

дер. Кугунур

Межпоселковый  газопровод  до   1 800                            1 800

дер. Малый Кожвож

Куженерский

муниципальный район

Межпоселковый газопровод дер.   42 450                           42 450

Шудумарь - с. Юледур  -  дер.

Игисола

Мари-Турекский

муниципальный район

Межпоселковый газопровод дер.   20 000                           20 000

Дружино - пос. Мариец

Медведевский

муниципальный район

Межпоселковый  газопровод  до    800                              800

дер. Оршасола

Межпоселковый газопровод пос.   20 000     20 000

Светлый  -  дер.  Чернушка  -

пос. Шап -  дер.  Студенка  -

пос. Сосновый Бор

Моркинский

муниципальный район

Межпоселковый газопровод        45 600                           45 600

дер. Шиньша - дер. Шлань

Новоторъяльский

муниципальный район

Межпоселковый      газопровод   42 125                           42 125

Новый Торъял - Елембаево

Оршанский

муниципальный район

Межпоселковый      газопровод   26 000                           26 000

Кучка - Шулка

Параньгинский

муниципальный район

Межпоселковый      газопровод   58 800                           58 800

Параньга - Илеть

Межпоселковый      газопровод   5 300                            5 300

Алашайка - Портчара

Сернурский

муниципальный район

Межпоселковый      газопровод   34 200                           34 200

Кукнур - Эшполдино

Советский

муниципальный район

Межпоселковый      газопровод   65 000                           65 000

Ронга - Солнечный

Межпоселковый      газопровод   2 600                            2 600

Кельмаксола - Шудасола

Межпоселковый газопровод пос.   3 100                            3 100

Комсомольский - дер. Кугенер

2012 год

Городской округ

"Город Йошкар-Ола"

Газоснабжение     микрорайона   6 500      4 550       1 950

"Звездный" г. Йошкар-Олы

Газоснабжение     микрорайона    1400       980        420

"Черновка" г. Йошкар-Олы

Улучшение            качества   9 050      6 335       2 715

газоснабжения с. Семеновка  с

установкой           шкафного

распределительного пункта

Газоснабжение  квартала   362    950        665        285

ул. Медицинская г. Йошкар-Олы

Городской округ

"Город Волжск"

Газоснабжение   ул.   Русская    892        525        367

Луговая г. Волжска

Газоснабжение   г.   Волжска,     60         35         25

микрорайон "Заря"

Городской округ

"Город Козьмодемьянск"

Газоснабжение              г.   4 075      2 853       1 222

Козьмодемьянска,   микрорайон

"Черемушки"

Газоснабжение                   1 500       1050       450

г.  Козьмодемьянска,  17,  18

кварталы

Газоснабжение                   8 700      6 090      2 610

г.  Козьмодемьянска,   4,   5

микрорайоны

Волжский

муниципальный район

Межпоселковый  газопровод  до   5 200                            5 200

дер. Нуршари

Межпоселковый  газопровод  до   3 200                            3 200

дер. Шарибоксад

Межпоселковый  газопровод  до   3 700                            3 700

дер. Курмузаково

Горномарийский

муниципальный район

Межпоселковый      газопровод   5 900                            5 900

Миняшкино - Луначарка

Межпоселковый  газопровод  до   1 615                            1 615

дер. Амануры

Межпоселковый  газопровод  до    1280                             1280

дер. Малая Юнга

Межпоселковый      газопровод   28 440                           28 440

Этвайнуры - Новая  Слобода  -

Красное Селище

Газоснабжение с. Виловатово      700        490        210

Газоснабжение дер. Кулаково      400        280        120

Газоснабжение с. Кузнецово       450        315        135

Газоснабжение дер. Саратеево     300        210         90

Газоснабжение дер. Мурзанаево    400        280        120

Газоснабжение дер. Яштуга       4 650      3 255       1395

Звениговский

муниципальный район

Газоснабжение  дер.  Кужмара,   1 350       945        405

ул. Полевая

Газоснабжение  г.  Звенигово,    880        616        264

ул. Ларина, Новая

Газоснабжение г. Звенигово       950        665        285

Куженерский

муниципальный район

Межпоселковый газопровод дер.   44 430                           44 430

Мари Шои - дер. Аганур  -  с.

Русские Шои - дер.  Шойдум  -

дер. Визимбирь

Межпоселковый газопровод дер.   25 300                           25 300

Шудумарь - с. Русский Кугунур

- дер. Ирмарь - дер.  Чодраял

- дер. Мари Шои

Межпоселковый газопровод дер.   12 200                           12 200

Басалаево - с. Салтакъял

Мари-Турекский

муниципальный район

Межпоселковый  газопровод  с.   20 300                           20 300

Мари-Билямор - дер. Сенда

Межпоселковый газопровод        23 220                           23 220

с. Косолапово - дер. Сысоево

Газоснабжение пгт Мари-Турек,    600        420        180

микрорайон "Заречный"

Газоснабжение дер. Энгербал      1000       700        300

Газоснабжение   дер.   Нижний    500        350        150

Турек

Медведевский

муниципальный район

Газоснабжение            пос.    900        630        270

Краснооктябрьский,

ул. Молодежная

Газоснабжение дер.  Сенькино,   1 000       700        300

ул. Дружбы, Мира

Газоснабжение  дер.   Среднее    800        560        240

Азяково, ул. Полевая

Газоснабжение  с.   Шойбулак,    800        560        240

ул. Первомайская

Газоснабжение  с.  Кузнецово,    700        490        210

ул. Победы

Моркинский

муниципальный район

Межпоселковый газопровод АГРС   75 000                           75 000

"Морки" - дер. Шордур

Газоснабжение   пгт.   Морки,    300        210         90

район 2-го водозабора

Газоснабжение дер. Коркатово     700        490        210

Газоснабжение        квартала   3 860      2 700      1 160

индивидуальной      застройки

северо-восточной  части   пгт

Морки (район водозабора)

Новоторъяльский

муниципальный район

Межпоселковый      газопровод   48 450                           48 450

Елембаево - Пектубаево

Межпоселковый      газопровод   41 075                           41 075

Черная Грязь - Масканур

Оршанский

муниципальный район

Межпоселковый      газопровод   36 000                           36 000

Оршанка - Табашино

Межпоселковый      газопровод   19 430                           19 430

Оршанка - Упша

Газоснабжение  пгт   Оршанка,    300        210         90

ул. Пограничная, Шкетана

Газоснабжение  дер.  Марково,    800        560        240

ул. Центральная

Параньгинский

муниципальный район

Газоснабжение  пгт  Параньга,    320        224         96

квартал        индивидуальной

застройки "Восточный"

Газоснабжение дер. Помосъял      250        175         75

Сернурский

муниципальный район

Газоснабжение пгт Сернур,       3 200      2 240       960

ул. Цветочная

Советский

муниципальный район

Межпоселковый      газопровод   13 680                           13 680

Кугенер - Ашламаш

Микрорайон "Северный"  в  пгт   1 200       840        360

Советский