Утверждаю

 Глава администрации

Моркинского муниципального района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Н. Голубков

**План работы рабочей группы**

**по реализации и мониторингу национальных проектов на 2021 год**

|  |
| --- |
| **План заседаний рабочих групп по реализации национальных проектов** |
| № п.п. | дата(указать место, если заседание выездное) | **Тематика**  |
| 1 | Март 2021г.Администрации Моркинского муниципального района (пгт.Морки, ул.Советская, 14) | Заключение контракта на выполнение работ. Обсуждение и планирование хода работ. | Капитальный ремонт МОУ «Шоруньжинской СОШ» - с.Шоруньжа, Почтовый переулок, 1А |
| 2 | Март 2021г.Администрации Моркинского муниципального района (пгт.Морки, ул.Советская, 14) | Заключение контракта на выполнение работ. Обсуждение и планирование хода работ. | Капитальный ремонт МОУ «Нурумбальская СОШ» - д.Нурумбал, ул.Школьная, 2 |
| 3 | Март 2021г.Администрации Моркинского муниципального района (пгт.Морки, ул.Советская, 14) | Заключение контракта на выполнение работ. Обсуждение и планирование хода работ. | Капитальный ремонт МОУ «Кумужъяльская ООШ» - д.Осипсола, ул.Центральная, 45 |
| 4 | Март 2021г.Администрации Моркинского муниципального района (пгт.Морки, ул.Советская, 14) | Заключение контракта на выполнение работ. Обсуждение и планирование хода работ. | Капитальный ремонт МБОУ «Шордурская ООШ» - д.Шордур, ул.Школьная, 2а |
| 5 | 16 марта 2021г.Проведение аукциона | Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (планируется переселить 82 человека, проживающих в 39 жилых помещениях общей площадью 1268,90 кв.м. (Красный стекловар, Морки) в 2021-2022гг) | Предмет аукциона – заключение договора аренды сроком до 10(десяти) лет, в целях строительства объекта «Многоквартирный дом по адресу: Республика Марий Эл, Моркинский район, п.Красный Стекловар, ул.Дзержинского, д.3, на земельный участок с кадастровым номером 1261360650101; категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование малоэтажная многоквартирная жилая застройка площадью 2400 кв.метров. Начальная цена 86 000 рублей. |
| 6 | 17 марта 2021г.Проведение аукциона | Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (планируется переселить 82 человека, проживающих в 39 жилых помещениях общей площадью 1268,90 кв.м. (Красный стекловар, Морки) в 2021-2022гг) | Предмет аукциона – заключение договора аренды сроком до 20 (двадцать) лет, на земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, находящийся в распоряжении Моркинской городской администрации, с кадастровым номером 12:13:0990117:21; категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование под жилую застройку малоэтажную, площадью 4813 кв.метров., расположенный по адресу: Моркинский район, пгт.Морки, ул.Мира, д.7., Начальная цена 173 000 рублей. |
| 7 | Март– рабочее заседаниеАдминистрации Моркинского муниципального района (пгт.Морки, ул.Советская, 14) | Ход реализация мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» | В рамках реализации данных мероприятий в 2021 году по Моркинском муниципальном районе участвует 2 поселения, из них на уличное освещение п.Октябрьский, ул.Центральная. заключен контракт 30.10.2020г. на сумму 154,28 тыс.рублей.  |
| 8 | Апрель 2021 г.п.Октябрьский, ул.Центральная | Исполнение реализации мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» | Уличное освещение п.Октябрьский, ул.Центральная. Исполнение контракта на сумму 154,28 тыс.рублей. |
| 9 | Апрель 2021 г.(пгт.Морки, ул.Советская, 14) | Национальный проект «Экология» Заключение контракта на выполнение работ | Строительство очистных сооружений в пгт.Морки на сумму 77,5 млн.рублей. |
| 10 | Май 2021г.пгт.Морки, ул.О.Кошевого, д.2, д.4.; ул.Механизаторов, д.25 | Ход реализация мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» | Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресам: Республика Марий Эл, Моркинский район, пгт.Морки, ул.О.Кошевого, д.2, д.4.; ул.Механизаторов, д.25 на общую сумму 2 242,1 тыс.рублей |
| 11 | Май 2021 г. Пгт.Морки, ул.Спортивная | Ход реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» | Установка спортивного оборудования, приобретенного в 2020 году на сумму 3,2 млн. руб. |
| 12 | Июнь 2021 г. Пгт.Морки, ул.Спортивная | Исполнение регионального проекта «Спорт – норма жизни» | Открытие спортивной площадки  |
| 13 | Июнь 2021г.пгт.Морки, ул.Механизаторов, 31 | Ход реализация мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» | Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: Республика Марий Эл, Моркинский район, пгт.Морки, ул.Механизаторов, 31 на сумму 799,3 тыс.рублей. |
| 14 | Июнь 2021 г. –пгт.Морки, бульвар Калинина, д.5 | Обсуждения о ходе реализации федерального «Национального проекта Культура» | Капитальный ремонт здания МБУ ДО «Моркинская ДШИ»Заключен контракт на сумму 7 691,101 тыс.рублей с ПК «Моркинская ПМК» |
| 15 | Июль 2021 г.(пгт.Морки, ул.Советская, 14) | Национальный проект «Экология». Ход реализации объекта | Строительство очистных сооружений в пгт.Морки на сумму 77,5 млн.рублей. |
| 16 | Июль 2021 г. –пгт.Морки, бульвар Калинина, д.5 | Ход выполнения реализации «Национального проекта Культура» | Капитальный ремонт здания МБУ ДО «Моркинская ДШИ» |
| 17 | Июль 2021пгт.Морки, ул.Механизаторов, 25.; ул. О.К;ошевого, д.2, д.4 | Исполнение реализации мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» | Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресам: Республика Марий Эл, Моркинский район, пгт.Морки, ул.Механизаторов, 25.; ул. О.К;ошевого, д.2, д.4 |
| 18 | Июль 2021пгт.Морки, ул.Механизаторов (тротуар) | Исполнение реализации мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» | Благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресам: Республика Марий Эл, Моркинский район, пгт.Морки, ул.Механизаторов – благоустройство тротуара на сумму 591,8 тыс.рублей. |
| 19 | Июль 2021пгт.Морки, ул.Советская, 14 | Отчет гл.врача Моркинской ЦРБ о ходе реализации мероприятий в рамках Федеральной программы «Здравоохранение» | Капитальный ремонт здания поликлиники на 21 млн.рублей (ремонт крыши, системы водоснабжения и электрики) |
| 20 | Июль - Август 2021г.с.Шоруньжа, Почтовый переулок, 1А | Исполнение Федеральной программы «Образование» | Капитальный ремонт МОУ «Шоруньжинской СОШ» - с.Шоруньжа, Почтовый переулок, 1А |
| 21 | Июль - Август 2021г.д.Нурумбал, ул.Школьная, 2 | Исполнение Федеральной программы «Образование» | Капитальный ремонт МОУ «Нурумбальская СОШ» - д.Нурумбал, ул.Школьная, 2 |
| 22 | Июль - Август 2021г.д.Осипсола, ул.Центральная, 45 | Исполнение Федеральной программы «Образование» | Капитальный ремонт МОУ «Кумужъяльская ООШ» - д.Осипсола, ул.Центральная, 45 |
| 23 | Июль - Август 2021г.д.Шордур, ул.Школьная, 2а | Исполнение Федеральной программы «Образование» | Капитальный ремонт МБОУ «Шордурская ООШ» - д.Шордур, ул.Школьная, 2а |
| 24 | Август 2021 г.пгт.Морки, ул.Механизаторов, 31. | Исполнение реализации мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» | Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: Республика Марий Эл, Моркинский район, пгт.Морки, ул.Механизаторов, 31.  |
| 25 | Август 2021 г. – выездное заседание; пгт.Морки, бульвар Калинина, д.5 | Исполнение реализации «Национального проекта Культура» | Капитальный ремонт здания МБУ ДО «Моркинская ДШИ» |
| 26 | Август 2021г.пгт.Морки, ул.Советская, 14 | Отчет директора Моркинского филиала АО «Марий Эл Дорстрой» о ходе реализации мероприятий в рамках Национального проекта «Безопасные и качественные дороги» | Ремонт автомобильных дорог республиканского значения на территории Моркинского района  |
| 27 | Сентябрь 2021г.пгт.Морки, ул.Советская, 14 | Отчет директора Центра занятости населения Моркинского района о ходе реализации мероприятий в рамках проектов «Старшее поколение», «Содействие занятости женщин» | Прохождение профессионального обучения граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста.Профессиональное обучение женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет.  |
| 28 | Октябрь 2021г.(Красный Стекловар, пгт.Морки) | Реализация регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (проведение аукциона) | Переселение 82 человек, проживающих в 39 жилых помещениях общей площадью 1268,90 кв.м. (Красный стекловар, Морки) в 2021-2022гг. |

|  |
| --- |
| **Мероприятия по общественному обсуждению плана реализации проектов ППМИ****и привлечению общественного контроля** |
| наименование объекта (поселение) | Дата и место встречи с группой общественного контроля |
| «Дорога жизни» - ремонт по ул.Ленина в дер.Краснояр.(Коркатовская сельская администрация) | **май 2021 г.** |
| **Выездное заседание рабочей группы при участии группы контроля по реализации проекта** |
| **Коркатовская сельская администрация, адрес: д. Коркатово, ул. Школьная, д. 3**  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| Капитальный ремонт моста с .Шиньша «Мост предков – Тукым кувар»(Шиньшинская сельская администрация) | **июль 2021 г.**  |
| **Выездное заседание рабочей группы при участии группы контроля по реализации проекта** |
| **Шиньшинская сельская администрация, адрес: с. Шиньша, ул. Петрова, д. 1в.** |
|  |
|  |
|  |
| «Жизнь без пожара» - устройство щебеночного покрытия площадки пожарного пирса в пос.Зеленогорск (Зеленогорская сельская администрация) | **июнь 2021 г.** |
| **Выездное заседание рабочей группы при участии группы контроля по реализации проекта** |
| **Зеленогорская сельская администрация, адрес: п.Зеленогорск, ул. Кооперативная, д. 10** |
|  |
|  |