| «Морко ола сынан илем» муниципальный образованийын администрацийже |  | Администрация муниципального образования «Городское поселение Морки» |
| --- | --- | --- |

№ 128                                                                                 от «15» мая 2017 года

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

О внесении изменений в перечень мероприятий по внесению изменений в Генеральный план муниципального образования «Городское поселение Морки» утвержденного Постановлением администрации МО «Городское поселение Морки» «Об утверждении порядок деятельности комиссии по подготовке проекта по внесению изменений в генеральный план муниципального образования «Городское поселение Морки», об утверждении перечня мероприятий по внесению изменений в Генеральный план муниципального образования «Городское поселение Морки» и о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Городское поселение Морки» Моркинского муниципального района Республики Марий Эл» от 05.12.2016 № 599

В целях уточнения сроков связанных с проведением мероприятий по внесению изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Городское поселение Морки» Моркинского муниципального района Республики Марий Эл

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести изменения в порядок деятельности комиссии по подготовке проекта по внесению изменений Генеральный план муниципального образования «Городское поселение Морки» (Приложение 1), в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Постановлению.

- Внести изменения в порядок деятельности комиссии по подготовке проекта по внесению изменений Правила землепользования и застройки (Приложение 4), в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Постановлению.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МО «Городское поселение Морки» Матвеева В. А.

Глава администрации МО

«Городское поселение Морки»                                                            В. А. Борисов

Приложение № 1

к Постановлению администрации МО «Городское поселение Морки»

от «15» мая 2017 г. № 128

Порядок (план) деятельности комиссии

по подготовке проекта по внесению изменений в генеральный план муниципального образования «Городское поселение Морки»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Сбор учет и рассмотрение комиссией предложений по внесению изменений в Генеральный план муниципального образования «Городское поселение Морки» | ноябрь 2016 г. |
| 2. | Разработка проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования «Городское поселение Морки» | до февраля 2017 г. |
| 3. | Публикация проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования «Городское поселение Морки» на сайте ФГИС ТП | март 2017 |
| 4. | Публикация распоряжения о проведении публичных слушаний по вопросу внесения изменений в Генеральный план муниципального образования «Городское поселение Морки» | апрель 2017 |
| 5. | Согласование проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования «Городское поселение Морки» в соответствии со ст. 25 Градостроительного Кодекса Российской Федерации | Не более месяца со дня направления проекта на согласование |
| 6. | Проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план муниципального образования «Городское поселение Морки» | июнь 2017 |
| 7. | Публикация заключения о результатах публичных слушаний в СМИ и информационно-телекоммуникационной сети интернет | В течении 10-ти дней после проведения публичных слушаний |
| 8. | Рассмотрение результатов публичных слушаний комиссией | В течении 10-ти дней после проведения публичных слушаний |
| 9. | Рассмотрение проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования «Городское поселение Морки» собранием депутатов МО «Городское поселение Морки» | июнь 2017 г. |
| 10. | Публикация утвержденных изменений в Генеральный план муниципального образования «Городское поселение Морки» в СМИ, информационно-телекоммуникационной сети интернет, а так же на сайте ФГИС ТП | июнь 2017 г. |

Приложение № 2

к Постановлению администрации МО «Городское поселение Морки»

от «15» мая 2016 г. № 128

Порядок

деятельности комиссии по подготовке проекта по внесению изменений

в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Городское поселение Морки» Моркинского муниципального района Республики Марий Эл

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Сбор учет и рассмотрение комиссией предложений по внесению изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Городское поселение Морки» | до 12 декабря 2016 г. |
| 2. | Разработка проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Городское поселение Морки» | до февраля 2017 г. |
| 3. | Публикация проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Городское поселение Морки» на сайте ФГИС ТП | март 2017 |
| 4. | Публикация распоряжения о проведении публичных слушаний по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Городское поселение Морки» | апрель 2017 |
| 5. | Согласование проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Городское поселение Морки» в соответствии со ст. 25 Градостроительного Кодекса Российской Федерации | Не более месяца со дня направления проекта на согласование |
| 6. | Проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Городское поселение Морки» | июнь 2017 |
| 7. | Публикация заключения о результатах публичных слушаний в СМИ и информационно-телекоммуникационной сети интернет | В течении 10-ти дней после проведения публичных слушаний |
| 8. | Рассмотрение результатов публичных слушаний комиссией | В течении 10-ти дней после проведения публичных слушаний |
| 9. | Рассмотрение проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Городское поселение Морки» собранием депутатов МО «Городское поселение Морки» | июнь 2017 г. |
| 10. | Публикация утвержденных изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Городское поселение Морки» в СМИ, информационно-телекоммуникационной сети интернет, а так же на сайте ФГИС ТП | июнь 2017 г. |