| «МОРКО ОЛА СЫНАН ИЛЕМ» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАНИЙ АДМИНИСТРАЦИЙЫН ТУРГОЧ КАЙШЕ СИТУАЦИЙ-ВЛАКЫМ ОНЧЫЛГОЧ КОРАНДЫМЕ ДА ПЫТАРЫМЕ ДА ТУЛАЗАП ЛУДЫКШЫДЫМЫЛЫКЫМ ШУКТЫМО ШОТЫШТО КОМИССИЙЫН ПРЕДСЕДАТЕЛЬЖЕ |  | ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МОРКИ» |
| --- | --- | --- |

№ 2                                                                           «25»  февраля 2020 года

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О создании противопаводковой комиссии

по пропуску паводковых вод в муниципальном образовании

«Городское поселение Морки»

В целях своевременного проведения мероприятий по обеспечению защиты населенных пунктов, гидротехнических сооружений, автомобильных дорог, мостов, линий электропередач и объектов коммунального хозяйства от разрушений при пропуске паводковых вод в период весеннего половодья 2020 года:

1. Создать противопаводковую комиссию в составе:

- Борисов В.А.-  глава администрации МО «Городское поселение Морки», председатель комиссии;

- Алексеев В.А. – главный специалист администрации, секретарь комиссии;

Члены комиссии:

- Микаков В.А. – заместитель главы администрации;

- Григорьев В.А. - председатель ТОС деревни Рушродо;

- Алексеев Г.Д. - начальник  ПСЧ-36 «2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Республике Марий Эл в Моркинском районе» (по согласованию);

- Васильев В.Н.- генеральный директор ООО «Холдинг Морки  (по согласованию).

2. Утвердить план организационно-технических мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска талых вод на территории МО «Городское поселение Морки»  в период половодья 2020 года (приложение № 1).

3.  Назначить ответственными:

-  за безаварийный пропуск талых вод через гидротехническое сооружение дер.Нуръял - главного специалиста администрации Алексеева В.А.;

-  за дежурство на плотине в период весеннего паводка – жителя дер.Рушродо Сергеева О.А.

4. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций, расположенных на территории МО «Городское поселение Морки», выделить силы и средства для ликвидации паводка и его последствий согласно перечню (приложение № 2).

5. Контроль за исполнением возложить на заместителя главы администрации МО «Городское поселение Морки» Микакова В.А.

Глава администрации, председатель Комиссии

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

МО «Городское поселение Морки»:                           В.А.Борисов

|  | Приложение № 1 к распоряжению председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации МО «Городское поселение Морки» от 25 февраля 2020 года № 2 |
| --- | --- |

## П Л А Н

организационно-технических мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья

на территории городского поселения Морки в 2020 году

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Организационные мероприятия |
| 1.1. | Уточнение состава муниципальной противопаводковой комиссии. | до 25 февраля | Глава городской администраций |
| 1.2. | Организация работы муниципальной противопаводковой комиссии. | с 25 февраля | Глава городской администраций |
| 1.3. | Корректировка планов мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод с учетом технического состояния ГТС и выданных контрольными и надзорными органами предписаний и рекомендаций. | до 28 февраля | Председатель противопаводковой комиссии |
| 1.4. | Назначение ответственных за подготовку ГТС к пропуску весеннего половодья по каждому гидроузлу. | до 1 марта | Председатель противопаводковой комиссии |
| 1.5. | Уточнение населенных пунктов, (названия улиц, номера домов), попадающих (подверженных риску попадания) в зоны возможного затопления (подтопления), количество проживающего в них населения с составлением списков граждан, подлежащих возможной эвакуации (временного отселения). Направление информации в Администрацию Моркинского муниципального района. | до 1 марта | Председатель противопаводковой комиссии; уполномоченный на решение задач ГО поселения |
| 1.6. | Уточнение состава сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий, проведения спасательных и аварийно-восстановительных работ, в том числе землеройной и грузоподъемной техники, при отсутствии – заключение соглашений (договоров) на использование техники сторонних организаций. Направление информации о составе сил и средств, о заключенных договорах в Администрацию Моркинского муниципального района. | до 1 марта до 5 марта | Председатель противопаводковой комиссии |
| 1.7. | Уточнение: порядка оповещения населения при возникновении угрозы затопления (подтопления); порядка представления информации в ЕДДС; путей и порядка эвакуации населения из возможных зон затопления (подтопления), в том числе граждан неспособных самостоятельно эвакуироваться, мест (пунктов) для их временного размещения, а также порядка оказания им необходимой помощи и первоочередного жизнеобеспечения. | до 1 марта | Председатель противопаводковой комиссии |
| 1.8. | Уточнение: наличия и номеров телефонов, порядка организации связи (ответственным за безопасность гидротехнических сооружений в период паводка); количества обученного действиям в чрезвычайных ситуациях эксплуатационного персонала ГТС. | до 6 марта | Председатель противопаводковой комиссии |
| 1.9. | Обеспечение своевременного информирования населения о запрете выхода на весенний лед. Установка (обновление) знаков безопасности и запрещающих аншлагов. | до 6 марта | Уполномоченный на решение задач ГО поселения |
| 1.10. | Оказание методической помощи по разъяснению порядка и содержания действий органов управления, организаций и населения в условиях чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком. | до 11 марта | Уполномоченный на решение задач ГО поселения |
| 1.11. | Уточнение: перечня плотин, по которым проходят дороги общего пользования; перечня объектов транспортных магистралей (автомобильных дорог и искусственных сооружений), подверженных затоплению (подтоплению); перечня мостов, на которых необходимо организовать постоянное наблюдение за пропуском ледохода и паводковых вод. | до 11 марта | Председатель противопаводковой комиссии |
| 1.12. | Организация работы с населением, проживающим на территориях, подверженных риску подтопления, направленную на страхование граждан и юридических лиц от рисков, связанных с паводком, в том числе сельскохозяйственного страхования. Направление информации о проведенной работе в ЕДДС района | до 14 марта | Специалисты администрации поселения |
| 1.13. | Уточнение: состава сил и средств городского звена ТП РСЧС Республики Марий Эл, привлекаемых к действиям по ликвидации ЧС, вызванных паводком; мест базирования группировки сил и средств; порядка оповещения, сбора и организации связи с руководителями формирований; порядка управления группировкой сил и средств. | до 14 марта | Уполномоченный на решение задач ГО поселения |
| 1.14. | Определение объема и мест нахождения (складирования) строительных и инертных материалов (лопаты, мешки, мешки с песком, песок, щебень). Определение порядка отпуска и их доставки к местам возможного проведения неотложных аварийно-восстановительных работ (порядок погрузки, транспортирования, разгрузки). | до 14 марта | Председатель противопаводковой комиссии |
| 1.15. | Включение, на период паводка, в состав документации ЕДДС: уточненных номеров телефонов для организации связи с наблюдательным пунктом, оборудованном вблизи ГТС (ответственным за безопасность гидротехнических сооружений в период паводка); журнала наблюдений за паводковой обстановкой и состоянием ГТС. | до 20 марта | Председатель противопаводковой комиссии; ЕДДС поселения |
| II. Практические мероприятия |
| 2.1. | Обеспечение готовности ГТС к пропуску весеннего паводка. | до 27 марта | Председатель противопаводковой комиссии |
| 2.2. | Очистка от мусора и древесно-кустарниковой растительности дренажных и водоотводных канав в населенных пунктах, прибрежных полос и водоохранных зон рек и водоемов (особое внимание обратить на состояние зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения). | до 14 марта | Председатель противопаводковой комиссии |
| 2.3. | Вырубка древесно-кустарниковой растительности в местах возможного образования ледовых заторов. | до 14 марта | Председатель противопаводковой комиссии |
| 2.4. | Обеспечение готовности систем оповещения и информирования населения. Проведение внеплановых проверок местных систем оповещения. | до 14 марта | Уполномоченный на решение задач ГО поселения |
| 2.5. | Проведение проверок готовности мобильных отрядов для проведения укрепительных работ и ликвидации возможных ЧС, вызываемых паводками, при необходимости, заключение договоров на оказание услуг по локализации и ликвидации возможных аварийных ситуаций на ГТС. | до 20 марта | Председатель противопаводковой комиссии |
| 2.6. | Проведение обследования бесхозяйных и бездействующих артскважин. Принятие необходимых мер по недопущению загрязнения подземных водных объектов. | до 20 марта | Председатель противопаводковой комиссии |
| 2.7. | Проведение предпаводкового обследования технического состояния ГТС: очистка водопропускных трактов от предметов, препятствующих прохождению воды; усиление крепления откосов гидросооружений и берегов, очистка от наледей и снега нагорных канав и кюветов, закрепление сооружений, подверженных воздействию льда; проведение ремонта дорог и подъездов к ГТС, проездов по гребням плотин и дамб; проверка знания обязанностей обслуживающим персоналом; проверка наличия и исправность средств связи; проверка наличия должностных инструкций; проверка наличия и состояния резервов материальных ресурсов. Направление копий актов предпаводкового обследования технического состояния ГТС в Администрацию района. | до 20 марта до 26 марта | Председатель противопаводковой комиссии |
| 2.8. | Организация выполнения мероприятий по предупреждению загрязнения, засорения водных объектов талыми водами с территорий животноводческих ферм, складов удобрений и ГСМ. | до 20 марта | Руководители сельхозпредприятий. |
| 2.9. | Выполнение мероприятий по подготовке хозяйственно-питьевых водопроводов и канализационных сооружений к работе в паводковый период, по предотвращению попадания ливневых, талых вод в сети хозфекальной канализации. Проведение внешнего осмотра сетей, состояния смотровых колодцев. Организация защиты источников водоснабжения, обеспечение водопроводов достаточным количеством реагентов и обеззараживающих средств, исходя из суточного расходования, неукоснительного соблюдения технологии водоподготовки и водоочистки. Техническое обслуживание скважин, резервуаров для хранения воды, наружных водоразборов (колонок), смотровых колодцев, расположенных на территории, подвергающейся подтоплению. Осуществление производственного контроля качества питьевой воды в процессе водоподготовки и в разводящих сетях с учетом паводковой обстановки. Принятие мер по обеспечению населения качественной питьевой водой и недопущению аварийных сбросов неочищенных стоков. | до 25 марта до 20 марта до 20 марта до 25 марта март-апрель постоянно | ООО «Жилкомсервис» |
| 2.10. | Создание запасов инертных материалов в доступной близости от места расположения ГТС, уточнение порядка их доставки к местам возможных размывов тела плотины, наличия и исправности инженерной техники для проведения работ. | до 25 марта | Председатель противопаводковой комиссии |
| 2.11. | Определение объектов, затопление которых может привести к загрязнению поверхностных и подземных вод - источников водоснабжения и повлечь за собой изменение условий водопользования населения. | до 25 марта | Председатель противопаводковой комиссии |
| 2.12. | Выполнение комплекса мероприятий по подготовке транспортных магистралей и сооружений, мостового хозяйства к весеннему половодью. Заготовка аварийных запасов материалов на случай ликвидации чрезвычайных ситуаций. | до 25 марта | Председатель противопаводковой комиссии |
| 2.13. | Проведение обследования помещений, зданий и учреждений для временного отселяемого и эвакуируемого из зон затопления населения. | до 29 марта | Председатели противопаводковой и эвакуационной комиссии |
| III. Мероприятия в период интенсивного снеготаяния |
| 3.1. | Исключение несанкционированных сбросов сточных вод и токсичных веществ в водные объекты; очистка силами дорожных организаций дождеприемных решеток от мусора, снежных валов и наледей, препятствующих стоку воды; организация круглосуточного дежурства. | В периоды интенсивного снеготаяния и оттепелей | Председатель противопаводковой комиссии |
| 3.2. | Организация приведения в готовность землеройной и грузоподъемной техники, имеющейся в дорожных и строительных организациях. | к 1 апреля | Председатель противопаводковой комиссии |
| IV. Информирование населения |
| 4.1. | Проведение информирования населения (сельские сходы, местные СМИ) о предварительном прогнозе прохождения паводка по территории района и мерах по защите населения | до 1 марта | Председатель противопаводковой комиссии |
| 4.2 | Подготовка и распространение среди жителей традиционно затопляемых (подтопляемых) территорий памяток о порядке действий при угрозе затопления (подтопления). | до 25 марта | Председатель противопаводковой комиссии |
| 4.3. | Проведение разъяснительной работы и информирование населения (сельские сходы, подворовые обходы, местные СМИ) о складывающейся паводковой обстановке, о наличии/отсутствии угрозы затопления (подтопления), порядке действий и принятии мер для снижения ущерба от воздействия паводковых вод в случае подтопления. | март-апрель | Уполномоченный на решение задач ГО поселения |
| V. Информационное взаимодействие |
| 5.1. | Осуществление информационного обмена между ЕДДС поселения и ЕДДС района | март-апрель | ЕДДС поселения |
| VI. Контроль выполнения мероприятий |
| 6.1 | Информацию о ходе выполнения мероприятий Плана еженедельно по средам, начиная с 1 марта 2020 г. направлять в Администрацию Моркинского муниципального района. | с 1 марта еженедельно по средам | Уполномоченный на решение задач ГО поселения |

______________

Приложение № 2

к распоряжению председателя КЧС и ОПБ

администрации МО «Городское поселение Морки»

от «25»  февраля 2019 года №2

Силы и средства, привлекаемые к ликвидации паводка и его последствий по МО «Городское поселение Морки»

| № п/п | Наименование организации | Инженерная техника | Пожарная техника | Специальная техника | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Моркинский филиал ОАО «Марий Эл Дорстрой» | КАМАЗ- 2 ед. | - | ЭО-3321-1ед. | немедл. |
| 2. | ООО «Холдинг Морки» | КАМАЗ- 1 ед. | - | ЭО-3321-1 ед. Амкадор- 1 ед. АЦ-машина -1 ед. | немедл. |
| 3. | ПСЧ-36 | - | пожарн. а/м - 1 ед., мотопомпа- 1 ед. | - | немедл. |