ПРОТОКОЛ

выездного заседания общественной комиссии администрации МО «Городское поселение Морки» по осуществлению контроля за реализацией муниципальной программы

МО «Городское поселение Морки» «Формирование современной городской среды

на 2018-2024 годы»

пгт. Морки                                                                                                             28 октября 2019 г.

На заседании общественной комиссией присутствовали:

| Чеченова Людмила Александровна | - И.о. главы администрации МО «Городское поселение Морки», председатель комиссии |
| --- | --- |
| Якушев Андрей Валерьевич | - заместитель главы администрации МО «Городское поселение Морки», заместитель председателя комиссии |
| Ручкина Олеся Анатольевна | - главный специалист администрации МО «Городское поселение Морки», секретарь комиссии |
| Микаков Вячеслав Александрович | - ведущий специалист администрации МО «Городское поселение Морки», секретарь комиссии |
| Аблинова Эмма Эриковна | - глава МО «Городское поселение Морки» |
| Александрова Марина Семеновна | - депутат Собрания депутатов МО «Городское поселение Морки» |
| Матвеев Вячеслав Альбертович | - руководитель отдела архитектуры, капитального строительства и муниципального хозяйства администрации Моркинского муниципального района (по согласованию) |
| Полатова Ирина Викторовна | - консультант отдела архитектуры, капитального строительства и муниципального хозяйства администрации Моркинского муниципального района (по согласованию) |

Всего: 8 (восемь) человек, из 10 (десяти) членов комиссии.

Кворум имеется.

Отсутствовали:

| Киселев Алексей Леонидович | - начальник Моркинского филиала ОАО "Марий Эл Дорстрой", представитель общероссийского народного фронта |
| --- | --- |
| Титов Анатолий Анатольевич | - главный редактор газеты "Моркинская земля", представитель общероссийского народного фронта |

Председательствовал: Чеченова Л. А. – и.о. главы администрации МО «Городское поселение Морки»

Повестка дня:

- О завершении работ по реализации мероприятий муниципальной программы МО «Городское поселение Морки» «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» в 2019 году по объекту «Благоустройство дворовой территории ул. Газовиков д. 23 в пгт. Морки».

- О завершении работ по реализации мероприятий муниципальной программы МО «Городское поселение Морки» «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» в 2019 году по объекту «Благоустройство дворовых территорий ул. Мира д. 24, д. 26, д. 28 в пгт. Морки».

- О завершении работ по реализации мероприятий муниципальной программы МО «Городское поселение Морки» «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» в 2019 году по объекту «Ремонт тротуара по ул. Советская пгт. Морки».

По повестке дня выступила и.о. главы администрации МО «Городское поселение Морки» Чеченова Л.А.

В рамках реализации муниципальной программы МО «Городское поселение Морки» «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» в 2019 году по результатам электронных аукционов заключены 3(три) муниципальных контракта с единственным участником ООО «Лидинг», по всем 3(трем) аукционам.

По дворовым территория заключены 2(два) муниципальных контракта:

- Благоустройство дворовой территории ул. Газовиков д. 23 в пгт. Морки, на сумму 1 340 520,00 (один миллион триста сорок тысяч пятьсот двадцать рублей 00 копеек);

- Благоустройство дворовых территорий ул. Мира д. 24, д. 26, д. 28 в пгт. Морки, на сумму 1 768 280,00 (один миллион семьсот шестьдесят восемь тысяч двести восемьдесят рублей 00 копеек).

Виды работ по дворовым территориям: - ремонт асфальтового покрытия, установка скамеек, урн и светодиодных светильников.

По общественной территории заключен 1(один) муниципальный контракт:

- Ремонт тротуара по ул. Советская пгт. Морки на сумму 909 492,00 (девятьсот девять тысяч четыреста девяносто два рубля 00 копеек).

Работы по общественной территории: - ремонт асфальтового покрытия.

Все работы, по всем 3(трем) объектам завершены в соответствии с техническими заданиями к муниципальным контрактам. Члены комиссии провели визуальный осмотр выполненных работ на предмет выявления препятствующих приемке недостатков, которые по своему характеру не являлись бы скрытыми и которые возможно обнаружить, не применяя специальное технологическое оборудование; установили соответствие характеристик. Измерение объемов заасфальтированных дворов производилось посредством Курвиметра.

По результатам обследования выездной общественной комиссией проведена фотофиксация и составлен акт по 3(трем) объектам.

Решили:

- Работу по реализации мероприятий муниципальной программы МО «Городское поселение Морки» «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» в 2019 году по объекту «Благоустройство дворовой территории ул. Газовиков д. 23 в пгт. Морки» признать соответствующими с техническим заданием к муниципальному контракту.

- Работу по реализации мероприятий муниципальной программы МО «Городское поселение Морки» «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» в 2019 году по объекту «Благоустройство дворовых территорий ул. Мира д. 24, д. 26, д. 28 в пгт. Морки» признать соответствующими с техническим заданием к муниципальному контракту.

- Работу по реализации мероприятий муниципальной программы МО «Городское поселение Морки» «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» в 2019 году по объекту «Ремонт тротуара по ул. Советская пгт. Морки» признать соответствующими с техническим заданием к муниципальному контракту.

Приложения:

- Акт приемки общественной комиссией по осуществлению контроля за реализацией муниципальной программы МО «Городское поселение Морки» «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы в 2019 году выполненных работ по объекту «Благоустройство дворовой территории ул. Газовиков д. 23 в пгт. Морки»;

- Акт приемки общественной комиссией по осуществлению контроля за реализацией муниципальной программы МО «Городское поселение Морки» «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы в 2019 году выполненных работ по объекту «Благоустройство дворовых территорий ул. Мира д. 24, д. 26, д. 28 в пгт. Морки»;

- Акт приемки общественной комиссией по осуществлению контроля за реализацией муниципальной программы МО «Городское поселение Морки» «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы в 2019 году выполненных работ по объекту «Ремонт тротуара по ул. Советская пгт. Морки».

Председатель комиссии ____________________ Чеченова Л.А.

Члены комиссии:

_______________ Якушев А.В.

_______________ Ручкина О.А.

_______________ Микаков В.А.

_______________ Аблинова Э.Э.

_______________ Александрова М.С.

_______________ Матвеев В.А.

_______________ Полатова И.В.