ПРОТОКОЛ

выездного заседания общественной комиссии администрации МО «Городское поселение Морки» по осуществлению контроля за реализацией муниципальной программы

МО «Городское поселение Морки» «Формирование современной городской среды

на 2018-2024 годы» в 2020 году

пгт. Морки                                                                                                             08 июня 2020 г.

На заседании общественной комиссией присутствовали:

| Чеченова Людмила Александровна | - заместитель главы администрации МО «Городское поселение Морки», заместитель председателя комиссии |
| --- | --- |
| Ручкина Олеся Анатольевна | - главный специалист администрации МО «Городское поселение Морки» |
| Микаков Вячеслав Александрович | - заместитель главы администрации МО «Городское поселение Морки», секретарь комиссии |
| Аблинова Эмма Эриковна | - глава МО «Городское поселение Морки» |
| Александрова Марина Семеновна | - депутат Собрания депутатов МО «Городское поселение Морки» |
| Матвеев Вячеслав Альбертович | - руководитель отдела архитектуры, капитального строительства и муниципального хозяйства администрации Моркинского муниципального района |
| Полатова Ирина Викторовна | - консультант отдела архитектуры, капитального строительства и муниципального хозяйства администрации Моркинского муниципального района |
| Киселев Алексей Леонидович | - директор Моркинского филиала АО "Марий Эл Дорстрой", активист регионального отделения ОНФ В РМЭ |
| Титов Анатолий Анатольевич | - главный редактор газеты "Моркинская земля", представитель общероссийского народного фронта |
| Александров Владислав Владимирович | - начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Моркинского муниципального района УНД и ПР ГУ МЧС России по Моркинскому району |

Всего: 10 (десять) человек, из 13 (тринадцать) членов комиссии.

Кворум имеется.

Отсутствовали:

| Борисов Валерий Александрович | - глава администрации МО «Городское поселение Морки», председатель комиссии |
| --- | --- |
| Чугунов Александр Васильевич | - главный государственный инспектор ОГИБДД ОМВД России по Моркинскому району майор полиции |
| Бондарева Любовь Ивановна | - секретарь местной организации Всероссийского общества слепых |

Председательствовал: Чеченова Л. А. – заместитель главы администрации МО «Городское поселение Морки»

Повестка дня:

- О завершении работ по реализации мероприятий муниципальной программы МО «Городское поселение Морки» «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» в 2020 году по объекту «Благоустройство дворовой территории расположенной по адресу: Республика Марий Эл, Моркинский район, пгт. Морки, ул. Советская д. 26, 28, 30, 32».

- О завершении работ по реализации мероприятий муниципальной программы МО «Городское поселение Морки» «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» в 2020 году по объекту «Модернизация уличного освещения по ул. Кооперативная пгт. Морки».

По повестке дня выступила Чеченова Л. А. – заместитель главы администрации МО «Городское поселение Морки».

В рамках реализации муниципальной программы МО «Городское поселение Морки» «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» в 2020 году по результатам электронных аукционов заключены 2(два) муниципальных контракта.

По благоустройству дворовой территории расположенной по адресу: Республика Марий Эл, Моркинский район, пгт. Морки, ул. Советская д. 26, 28, 30, 32 муниципальный контракт заключен с единственным участником  электронного аукциона ООО «Лидинг».

По модернизации уличного освещения по ул. Кооперативная пгт. Морки муниципальный контракт заключен по результатам электронного аукциона с ООО «Энергоресурс».

По дворовой территории заключен 1(один) муниципальный контракт:

- Благоустройство дворовой территории расположенной по адресу: Республика Марий Эл, Моркинский район, пгт. Морки, ул. Советская д. 26, 28, 30, 32, на сумму 2 303 810,00 (два миллион триста три тысячи восемьсот десять рублей 00 копеек);

Виды работ по дворовым территориям: - ремонт асфальтового покрытия, установка скамеек, урн и светодиодных светильников.

По общественной территории заключен 1(один) муниципальный контракт:

- Модернизация уличного освещения по ул. Кооперативная пгт. Морки на сумму 879 420,70 (восемьсот семьдесят девять тысяч четыреста двадцать рублей 70 копеек).

Работы по общественной территории: - установка железобетонных опор, установка светильников, натягивание проводов СИП.

Выполненные работы по дворовой территории общественной комиссией не приняты. По двору дома № 28 асфальтовое покрытие имеет неровности, в результате чего в этих неровностях имеется застаивание дождевой воды.

Работы, выполненные по общественной территории приняты, соответствуют требованиям технического задания к муниципальному контракту.

По результатам обследования выездной общественной комиссией проведена фотофиксация и составлен акт по 2(двум) объектам.

Решили:

- Отказать в приемке выполненных работ по реализации мероприятий муниципальной программы МО «Городское поселение Морки» «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» в 2020 году по объекту «Благоустройство дворовой территории расположенной по адресу: Республика Марий Эл, Моркинский район, пгт. Морки, ул. Советская д. 26, 28, 30, 32». Обязать Подрядчика устранить недостатки выявленные в ходе приемки. После устранения выявленных недостатков провести повторную приемку.

- Работы по реализации мероприятий муниципальной программы МО «Городское поселение Морки» «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» в 2020 году по объекту «Модернизация уличного освещения по ул. Кооперативная пгт. Морки» признать соответствующими с техническим заданием к муниципальному контракту и принять в полном объеме.

Приложения:

- Акт приемки общественной комиссией по осуществлению контроля за реализацией муниципальной программы МО «Городское поселение Морки» «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы в 2020 году выполненных работ по объекту «Благоустройство дворовой территории расположенной по адресу: Республика Марий Эл, Моркинский район, пгт. Морки, ул. Советская д. 26, 28, 30, 32»;

- Акт приемки общественной комиссией по осуществлению контроля за реализацией муниципальной программы МО «Городское поселение Морки» «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы в 2020 году выполненных работ по объекту «Модернизация уличного освещения по ул. Кооперативная пгт. Морки».

Заместитель председателя комиссии ____________________ Чеченова Л.А.

Члены комиссии:

_______________ Ручкина О.А.

_______________ Микаков В.А.

_______________ Аблинова Э.Э.

_______________ Александрова М.С.

_______________ Матвеев В.А.

_______________ Полатова И.В.

_______________ Киселев А.Л.

_______________ Титов А.А.

_______________ Александров В.В.