УТВЕРЖДЕН

распоряжением председателя Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Коркатовского сельского поселения

от 18 июня 2020 года № 8/1

## П Л А Н

организационно-технических мероприятий на летне-осенний и зимний периоды 2020 года

по подготовке к безаварийному пропуску весеннего половодья 2021 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Организационные мероприятия |
| 1.1 | Планирование мероприятий по подготовке территорий населенных пунктов, объектов дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и гидротехнических сооружений (далее – ГТС) к пропуску весеннего половодья 2021 года. | до 1 июля 2020 г. | Председатель муниципальных противопаводковых комиссий; Глава администрации |
| 1.2 | Уточнение перечня населенных пунктов и территорий, подверженных рискам затопления (подтопления), вызванными различными гидрологическими и гидродинамическими явлениями и процессами. | до 30 июля 2020 г. | Председатель муниципальных противопаводковых комиссий; Глава администрации |
| 1.3 | Завершение работ по определению границ зон затопления и подтопления на территориях городского и сельских поселений. | до 15 декабря 2020 г. | Председатель муниципальных противопаводковых комиссий; Глава администрации |
| 1.4 | Рассмотрение вопроса о заключении договоров на поставку инертных материалов на случай ликвидации чрезвычайных ситуаций на автодорогах местного значения. | до 20 октября 2020 г. | Председатель муниципальных противопаводковых комиссий; Глава администрации |
| 1.5 | Планирование в местных бюджетах на 2021 год финансовых средств на: текущий и капитальный ремонт ГТС; обучение персонала, эксплуатирующего ГТС, действиям в аварийных и чрезвычайных ситуациях (далее – ЧС); создание аварийных запасов инертных и строительных материалов; создание резерва финансовых средств для обеспечения мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья и ликвидации последствий возможных ЧС; заключение, при необходимости, договоров на оказание услуг по локализации и ликвидации возможных аварийных ситуаций на ГТС. | до 1 декабря 2020 г. | Председатель муниципальных противопаводковых комиссий; Глава администрации |
| 1.6 | Организация обучения персонала, эксплуатирующего ГТС, действиям в аварийных и чрезвычайных ситуациях. | поэтапно (до 1 октября 2020 г.; до 1 марта 2021 г.) | Председатель муниципальных противопаводковых комиссий; Глава администрации |
| 1.7 | Проведение предварительного отбора участников размещения заказа на поставку материальных ресурсов путем запроса котировок для ликвидации последствий ЧС, вызванных паводком. | до 31 декабря 2020 г. | Председатель муниципальных противопаводковых комиссий; Глава администрации |
| 1.8 | Обеспечение соблюдения установленных режимов и ограничений при осуществлении градостроительной и иной хозяйственной деятельности в границах зон затопления и подтопления. | постоянно | Председатель муниципальных противопаводковых комиссий; Глава администрации |
| II. Практические мероприятия |
| 2.1 | Проведение мероприятий по подготовке ГТС к безаварийному пропуску весеннего половодья 2021 года, в том числе: устранение нарушений, выявленных при проведении плановых проверок и комиссионных рейдовых обследований; проведение работ по ремонту запорной арматуры на ГТС; проведение ремонтно-восстановительных работ на ГТС, пострадавших в период весеннего паводка 2020 года; проведение плановых работ по берегоукреплению и капитальному ремонту ГТС. | до 15 октября 2020 г. до 1 ноября 2020 г | Председатель муниципальных противопаводковых комиссий; Глава администрации |
| 2.2 | Опорожнение прудов до минимального (зимнего) уровня в соответствии с разработанными и согласованными с Приволжским управлением Ростехнадзора инструкциями по эксплуатации или правилами эксплуатации, предусмотренными в проектах строительства этих сооружений. | согласно инструкций и правил | Председатель муниципальных противопаводковых комиссий; Глава администрации |
| 2.3 | Принятие мер по недопущению промерзания запорной арматуры в колодцах водоспуска (утепление колодцев посредством укладки соломы или других материалов). | до 30 октября 2020 г. | Председатель муниципальных противопаводковых комиссий; Глава администрации |
| 2.4 | Проверка готовности ГТС к работе в осенне-зимний период 2020 года и пропуску весеннего половодья 2021 года, в том числе по опорожнению прудов до минимального (зимнего) уровня. Проведение опробования всех затворов водосбросных сооружений, задвижек и затворов в колодцах водовыпускных сооружений и проверка их подготовки к зимней эксплуатации. Направление копий актов обследования ГТС в ЕДДС Моркинского муниципального района. | до 1 ноября 2020 г. до 5 ноября 2020 г. | Председатель муниципальных противопаводковых комиссий; Глава администрации |
| 2.5 | Осуществление вырубки древесно-кустарниковой растительности в местах возможного образования ледовых заторов в целях исключения подтопления населенных пунктов в период весеннего половодья. | октябрь – ноябрь 2020 г. | Председатель муниципальных противопаводковых комиссий; Глава администрации |
| 2.6 | Проведение работ по оборудованию (восстановлению и очистке имеющихся) систем отвода талых вод от населенных пунктов | до 1 ноября 2020 г. | Председатель муниципальных противопаводковых комиссий; |
| 2.7 | Проведение на автодорогах общего пользования: работ по восстановлению и укреплению земляного полотна, в том числе на автодорогах, проходящего по телу плотин; работ по очистке от мусора отверстий водопропускных труб; ремонтно-восстановительных работ. | до 1 ноября 2020 г. | Глава администрации |
| III. Информирование населения |
| 3.1 | Информирование населения о проведенной работе по определению границ зон затопления и подтопления | до 20 декабря 2020 г. | Председатель муниципальных противопаводковых комиссий; Глава администрации |
| IV. Контроль выполнения мероприятий |
| 4.1 | Направление информации о ходе выполнения мероприятий Плана в ЕДДС Моркинского муниципального района. | в сроки, определенные планом | Исполнители, определенные настоящим Планом. |