| Семисола ял кундем» муниципальный образований Администрацийже |  | Администрация муниципального образования «Семисолинское сельское поселение» |
| --- | --- | --- |
| 425 140 Морко район, Семисола ял, Советский урем,14 Телефон: 9-56-61 58 |  | 425 140, РМЭ, Моркинский район, д. Семисола, ул.Советская, 14 Телефон: 9-56-61 |

ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# от «  »                  2017 г. №

О муниципальной программе  по благоустройству  территории муниципального образования «Семисолинское сельское поселение»

на 2017-2020 годы

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.03 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом  от 30.03.99 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ПОСТАНОВЛЯЕЮ:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу по благоустройству территории муниципального образования «Семисолинское сельское поселение» на

2017-2020 годы.

2. Финансирование программы производить в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Семисолинское сельское поселение» на соответствующий финансовый год.

# 3. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

# Глава  администрации

# муниципального образования

# «Семисолинское сельское поселение»:                                С.Н.Ильин

Приложение к постановлению

Администрации МО

«Семисолинское  сельское поселение»

от «  »               2017 г. №

## Муниципальная программа по благоустройству  территории

## муниципального образования «Семисолинское сельское поселение» на

## 2017-2020 годы

1. Цель Программы - создания благоприятного общественного климата и условий для более комфортного проживания жителей;

Благоустройство - совокупность работ (по инженерной подготовке территории, устройству дорог, развитию коммуникационных сетей и сооружений водоснабжения, канализации, энергоснабжения и др.) и мероприятий (по расчистке, осушению и озеленению территории, улучшению микроклимата, охране от загрязнения воздушного бассейна, открытых водоемов и почвы, санитарной очистке, снижению уровня шума и др.), осуществляемых в целях приведения той или иной территории в состояние, пригодное для строительства и нормального пользования по назначению, создания здоровых, удобных и культурных условий жизни населения.

2. Задачами Программы являются:

- Развитие и поддержка инициативы жителей, принимающих активное участие в работе по месту жительства в содержании и эксплуатации жилищного фонда, в   вопросах охраны и содержания дворовых территорий;

- Создания благоприятных условий для проявления инициативы жителей по благоустройству микрорайона, домов, придомовых территорий, подъездов;

- Активизации работы по данному направлению предприятиями жилищного хозяйства;

- Улучшение качества благоустройства дворовых территорий, охваченных мероприятиями программы, создание благоустроенных дворов в соответствии с архитектурно-планировочными и строительными решениями.

- Привлечение к благоустройственнымм работам на территории сельского поселения предприятий, учреждений, организаций независимо от организационно-правовой формы и форм собственности, предпринимателей, арендаторов нежилых помещений, жителей сельского поселения;

- Развитие зелено-паркового хозяйства на территории сельского поселения;

- Создание архитектурно-планировочных решений дворовых территорий.

3. Основания для разработки программы:

Федеральный закон от 06.10.03 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 30.03.99 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

4. Сроки реализации программы: 2017 - 2020 г.г.

5. Исполнители программы:

- Администрация муниципального образования «Семисолинское сельское поселение»;

- предприятия, учреждения, организации независимо от организационно-правовой формы и форм собственности;

- предприниматели;

- арендаторы нежилых помещений;

-  жители сельского поселения;

6. Источники и объемы финансирования программы:

- бюджет администрации сельского поселения;

- средства, выделяемые на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий;

- внебюджетные средства.

7. Ожидаемые результаты:

- обеспечение санитарного содержания и благоустройства территории поселения согласно утвержденных Правил;

- оздоровление обстановки на улицах и других общественных местах;

- создание материальной, социальной, культурной и эстетической среды, в которой живут, работают, проводят досуг граждане и реализуются иные формы жизнедеятельности населения.

8. Этапы реализации программы:

I этап - организационные мероприятия:

- инвентаризация дворовых и других общественных территорий;

- подготовка архитектурно-планировочных   решений,  эскизов

проекта благоустройства;

-  определение объемов и исполнителей благоустроительных работ;

- определение объемов и источников финансирования;

- размещение заказов на изготовление элементов малых

архитектурных форм, заключение договоров на приобретение

материалов, механизмов.

II  этап - мероприятия по санитарной очистке дворов и сельских

территорий:

-  проведение  месячника  (субботников)  по  санитарной очистке

дворов  и     территорий сельского поселения;

- информационная работа.

III  этап  -  технические  мероприятия  по реализации программы

Благоустройства -  осуществление  практических  работ по благоустройству дворов и общественных территорий   участниками программы.

Работы   по   благоустройству, включающие в себя:

- строительство и ремонт тротуаров, заборов, выгребов  и  помойных  ям, детских и спортивных площадок, беседок, мостов и мостиков;

- покраску заборов, фасадов жилых и административных зданий,

- работы по улучшению водоснабжения населенных пунктов через прокладку, ремонт водопровода, ремонт и обустройство колодцев;

- снос ветхих домов и хозяйственных построек;

- ремонт и строительство дорог улично-дорожной сети с обустройством водосточных канав;

- техническое обслуживание уличного освещения;

- обустройство кладбища;

- уборку высокорослых аварийно-опасных деревьев;

- Обустройство памятников  воинам;

- Установка указателей домов, улиц;

- Устройство  цветников  и клумб, посадка  деревьев,  и  кустов скамеек в у домов и зонах массового отдыха населения;

-   информационное   сопровождение  мероприятий  по  реализации

программы.

IV   этап  -  подведение  итогов  реализации  программы  Благоустройства ежегодно

- проведение конкурсов «Лучший двор, усадьба»

- подведение итогов конкурса «Лучший двор, усадьба»

9. Органы, осуществляющие контроль за ходом реализации программы:

Администрации муниципального образования «Семисолинское сельское поселение».

10. Количественные плановые показатели:

| № п/п | Наименование мероприятий | Един. измер. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Ремонт заборов | м. кв. | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 3 | Строительство заборов | м. кв. | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Покраска заборов | -//- | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Покраска административных зданий | - // - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Посадка деревьев и кустов | шт. | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 8 | Устройство цветников и клумб | м. кв. | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 9 | Ремонт дорог и проездов | км. | 1,2 | 1,0 | 1,5 | 1,5 |
| 10 | Обустройство кладбищ | шт. | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 11 | Обустройство памятников воинам | - // - | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 12 | Ремонт колодцев | шт. | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 16. | Обустройство территорий колодцев | шт. | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 17 | Обустройство водных источников (ключей) | - // - | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 18 | Снос старых жилых домов и адм. здан. | - // - | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 19 | Снос старых хозпостроек | - // - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | Установка уличных светильников | шт. | 20 | 20 | 25 | 22 |
| 21 | Ремонт уличных светильников | шт. | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 22 | Организация субботников по очистке территорий парка, кладбищ. | дней | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 23. | Возобновление указателей домов, улиц | шт. | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 26. | Строительство беседок | шт. | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 27. | Ремонт мостов | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 28. | Ремонт пешеходного моста | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |

Программные мероприятия на период с 2017 по 2020 год

| Мероприятия | Объем работ 2017 год | Объем работ 2018 год | Объем работ 2019 год | Объем работ 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Обустройство кладбища | Рубка кустов, санитарная очистка, ремонт деревянного забора | Рубка кустов, санитарная очистка, ограждение забором | Рубка кустов, санитарная очистка | Рубка кустов, санитарная очистка, ремонт деревянного забора |
| 2. Благоустройство территории памятника воинам, ремонт и обустройство памятных крестов, плит | Устройство цветников и клумб, крепеж плит на основу, замена столбов на ограждении памятников, рубка кустов | Устройство цветников и клумб, санитарная очистка, покраска заборов у памятников, рубка кустов | Устройство цветников и клумб, санитарная очистка, покраска заборов у памятников, рубка кустов | Устройство цветников и клумб, санитарная очистка, покраска заборов у памятников, рубка кустов |
| 4. Санитарная очистка территории сельского поселения | Субботники - 8, общественные работы-13 | Субботники -12, общественные работы-15 | Субботники -18, общественные работы-17 | Субботники -18, общественные работы-17 |
| 5. Восстановление указателей домов, улиц | д. Семисола- 12, д. Ядыксола – 18, д.Алмаметьево –40 д.Б- Шоръял – 8, | д.Чукша-7, д.Тумер – 2, д.М- Морки – 12 | д. Кокрем – 5, д.Нижняя – 20, д. Шордур – 30, д.М-Шоръял – 12, д. Машнур - 2 | д. Шурга – 3 д.Кушнанур- 4 с. Петровское -35 д. Сердеж- 5, д.Малиновка- 2, д.Нурумбал-15 |
| 6. Снос ветхих домов, зданий и хозяйственных построек | с. Петровское, ул. Пушкина, д.6 | д. Шордур, ул.Школьная, д.36, с. Петровское, ул. Пушкина, д.5 | д. Алмаметьево, ул.Чавайна, д.10, | д.Шурга, ул. Горная, д.4, д.8 |
| 7. Покраска заборов, фасадов административных зданий | д.Семисола, ул.Советская , д.14, ул. Совхозная, д1. д.3 | д. Шордур, ул.Центральная, д.3, д.5 | с. Петровское ул. Советская д,42 | с. Петровское ул. Советская д,17 |
| 8. Ремонт и строительство улично-дорожной сети | С. Петровское, ул.Советская (0,8 км), д.Нижняя, пер. (0,150 км.), д. Семисола, ул. Лесная (0,2км.) | С. Петровское, ул.Набережная (0,4 км), д. Алмаметьево ул. Титова (0,6 км), | д.Шордур. ул.Центральная (0,5 км), д.М-Шоръял, ул.Лесная (0,3), д. Нижняя ул.Ленина (0,7) | д.Нурумбал, ул.Школьняя (0,8 км) Д. М- Морки ул. Туранча (0,8 км.) |
| 9. Организация сбора и вывоза отходов на основании заключенных договоров, строительство и ремонт мусоросборников | Охватить договорами на вывоз ТБО | Охватить договорами на вывоз ТБО | Охватить договорами на вывоз ТБО | Охватить договорами на вывоз ТБО |
| 10. Уборка высокорослых аварийно-опасных деревьев | д.Нурумбал, ул.Школьная, д.15, д.Семисола, ул .Советская. д.14, | д.Семисола, ул. Механизаторов. д.55, | С. Петровское, ул. Советская д.Нижняя, ул. Кирова | д.Нижняя, ул. Ленина, ул. Набережная |
| 12. Техническое обслуживание уличного освещения | Ремонт светильников – 10 замен ламп - 20 | Ремонт светильников–10 замен ламп - 20 | Ремонт светильников – 10 замен ламп - 25 | Ремонт светильников – 10 замен ламп - 22 |

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации МО

«Семисолинское сельское поселение»

С.Н.Ильин

ПЛАН

мероприятий по благоустройству, озеленению, санитарной очистке                                          населенных пунктов   на 2017 год

| № п.п. | наименование проводимых мероприятий | сроки проведения | ответственные | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | очистка проезжей части дорог от снежного заноса в населенных пункта, образовательные учреждения в зимний пероид | декабрь-март | администрация, руководители учреждений, старосты |  |
| 2 | очистка дорожных переездов от снега для пропуска паводковых вод. Организация дежурства около водоемов на период паводка. | март-апрель | администрация, старосты |  |
| 3 | организация населения на уборку снега с крыш зданий и сооружений с целью предотвращения скола льда с крыш зданий и сооружений, обвала перекрытий здании | март-апрель | администрация, руководители учреждений, старосты |  |
| 4 | Объявить на территории сельского поселения смотр – конкурс на лучшую деревню, улицу, дом. | Апрель | администрация, старосты |  |
| 5 | проведение месячника(субботника)по санитарной очистке дворов, улиц и общественных мест. | апрель-октябрь | администрация, старосты |  |
| 6 | Организация сбора и вывоза ТБО на полигон |  | администрация, старосты |  |
| 7 | организация населения на устройство спортивных и детских площадок, скверов | апрель- октябрь | администрация, старосты |  |
| 8 | организация населения на посадку деревьев вокруг водоемов, оврагов | май | администрация, руководители учреждений, старосты |  |
| 9 | рекомендовать продавцам магазинов, ИП заняться благоустройством территории вокруг магазинов(устройством цветников, урн для мусора) | июнь | администрация, старосты, заведующие магазинов |  |
| 10 | провести ремонт дороги в дер.Семисола после строительства водопровода | июнь-июль | администрация, старосты |  |
| 11 | провести ремонт и строительство дороги по ул.Механизаторов д.Семисола д | по графику | администрация, старосты |  |
| 12 | провести ремонт колодцев в дер. Нурумбал, дер. Большой _Шоръял | март-апрель | администрация, старосты |  |
| 13 | организовать ремонт забора вокруг кладбища д.Нижняя, с.Петровское. | май-сентябрь | администрация, старосты |  |
| 14 | организовать снос бесхозных аварийных жилых дом и хозяйственных построек | в течение года | администрация, старосты |  |