| «СЕМИСОЛА ЯЛ КУНДЕМ » МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАНИЙЫН АДМИНИСТРАЦИЙЖЫН ТУРГОЧ КАЙШЕ СИТУАЦИЙ-ВЛАКЫМ ОНЧЫЛГОЧ КОРАНДЫМЕ ДА ПЫТАРЫМЕ ДА ТУЛАЗАП ЛУДЫКШЫДЫМЫЛЫКЫМ ШУКТЫМО ШОТЫШТО КОМИССИЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬЖЕ |  | ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕМИСОЛИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» |
| --- | --- | --- |

от 10 августа 2016 года        № 9

Распоряжение

О мерах по подготовке к безаварийному пропуску весеннего половодья 2017 года

1. Утвердить План организационно-технических мероприятий на осенний и зимний периоды 2016 года по подготовке к безаварийному пропуску весеннего половодья 2017 года (далее - План).

2. Руководителям учреждений и организаций, расположенных на территории Семисолинского сельского поселения организовать выполнение мероприятий Плана.

3. Информацию о ходе выполнения мероприятий в установленные Планом сроки направлять в сектор по делам ГОЧС администрации Моркинского муниципального района.

4.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

| Глава администрации, председатель КЧС и ОПБ администрации МО «Семисолинское сельское поселение» | С.Н. Ильин |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕН

распоряжением председателя Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МО «Семисолинское сельское поселение»

от 10 августа 2016 года № 9

## П Л А Н

организационно-технических мероприятий на осенний и зимний периоды 2016 года

по подготовке к безаварийному пропуску весеннего половодья 2017 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Организационные мероприятия |
| 1.1 | Планирование мероприятий по подготовке в осенний период 2016 года гидротехнического сооружения (далее – ГТС), населенных пунктов, объектов дорожного и жилищно-коммунального хозяйства к пропуску весеннего половодья 2017 года. | до 15 октября 2016 г. | Председатель противопаводковой комиссии |
| 1.2 | Планирование в местных бюджетах на 2017 год финансовых средств на: текущий и капитальный ремонт ГТС; обучение эксплуатационного персонала ГТС действиям в чрезвычайных ситуациях (далее – ЧС); создание аварийных запасов инертных и строительных материалов; создание резерва финансовых средств для обеспечения мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья и ликвидации последствий возможных ЧС; заключение, при необходимости, договоров на оказание услуг по локализации и ликвидации возможных аварийных ситуаций на ГТС. | до 1 декабря 2016 г. | Администрация Семисолинского сельского поселения |
| 1.3 | Проведение предварительного отбора участников размещения заказа на поставку материальных ресурсов путем запроса котировок для ликвидации последствий ЧС, вызванных паводком. | до 31 декабря 2016 г. | Председатель противопаводковой комиссии; |
| 1.4 | Рассмотрение вопроса о заключении договоров на поставку инертных материалов на случай ликвидации чрезвычайных ситуаций на автодорогах местного значения. | до 20 октября 2016 г. | Председатель противопаводковой комиссии; |
| II. Практические мероприятия |
| 2.1 | Проведение мероприятий по подготовке ГТС к безаварийному пропуску весеннего половодья 2017 года, в том числе: устранение нарушений, выявленных Приволжским управлением Ростехнадзора при проведении плановых проверок и комиссионных рейдовых обследований; проведение плановых работ по берегоукреплению и капитальному ремонту ГТС. | до 15 октября 2016 г. | Председатель противопаводковой комиссии; |
| 2.2 | Проверка готовности ГТС к работе в осенне-зимний период 2016 года и пропуску весеннего половодья 2017 года. Проведение опробования всех затворов водосбросных сооружений, задвижек и затворов в колодцах водовыпускных сооружений. Направление копий актов обследования ГТС в ЕДДС Моркинского района | до 25 октября 2016 г. до 30 октября 2016 г. | Председатель противопаводковой комиссии; Председатель противопаводковой комиссии; |
| 2.3 | Опорожнение прудов до минимального (зимнего) уровня в соответствии с разработанными и согласованными с Приволжским управлением Ростехнадзора инструкциями по эксплуатации или правилами эксплуатации, предусмотренными в проектах строительства этих сооружений. | согласно инструкций или правил | Председатель противопаводковой комиссии; |
| 2.4 | Осуществление (после опорожнения прудов) вырубки древесно-кустарниковой растительности в местах возможного образования ледовых заторов в целях исключения подтопления населенных пунктов в период весеннего половодья. | октябрь – ноябрь 2016 г. | Председатель противопаводковой комиссии; |
| 2.5 | Принятие мер по недопущению промерзания запорной арматуры в колодцах водоспуска (утепление колодцев посредством укладки соломы или подсыпки снега на крышку колодца). | до 15 ноября 2016 г. | Председатель противопаводковой комиссии; |
| 2.6 | Проведение работ по оборудованию (восстановлению и очистке имеющихся) систем отвода талых вод от населенных пунктов | до 1 ноября 2016 г. | Администрации сельского поселения; Председатель противопаводковой комиссии; |
| 2.7 | Проведение обследований территорий соответствующих муниципальных образований на предмет возможного подтопления жилых домов и хозяйственных построек паводковыми водами | до 1 октября 2016 г.. | Председатель противопаводковой комиссии; |
|  |  | . |  |
| III. Информирование населения |
| 3.1 | Проведение, в том числе через СМИ, разъяснительной работы с жителями населенных пунктов, попадающих в зону возможного подтопления, о необходимости проявления личной заинтересованности и осуществления страхования имущества в целях обеспечения последующего возмещения ущерба, нанесенного в том числе паводковыми водами. | постоянно | Председатель противопаводковой комиссии; |
| IV. Контроль выполнения мероприятий |
| 4.1 | Направление информации о ходе выполнения мероприятий Плана в ЕДДС Моркинского муниципального района | в сроки, определенные планом | Исполнители, определенные настоящим Планом. |