| «ШАЛЕ ЯЛ КУНДЕМ» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАНИЙЫН АДМИНИСТРАЦИЙЖЫН ТУРГОЧ КАЙШЕ СИТУАЦИЙ-ВЛАКЫМ ОНЧЫЛГОЧ КОРАНДЫМЕ ДА ПЫТАРЫМЕ ДА ТУЛАЗАП ЛУДЫКШЫДЫМЫЛЫКЫМ ШУКТЫМО ШОТЫШТО КОМИССИЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬЖЕ |  | ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ШАЛИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» |
| --- | --- | --- |

от 11 марта 2020 года                                                            № 3

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О создании противопаводковой комиссии по пропуску паводковых вод в муниципальном образовании «Шалинское сельское поселение»

В целях своевременного проведения мероприятий по обеспечению защиты населенных пунктов,  автомобильных дорог, мостов, линий электропередач, объектов коммунального хозяйства                    от разрушений при пропуске паводковых вод в период весеннего половодья 2020 года:

- Создать противопаводковую комиссию в составе:

- Николаев С.Л., глава администрации муниципального образования «Шалинское сельское поселение», председатель комиссии;

- Савельев В.Н., главный  специалист администрации муниципального образования «Шалинское сельское поселение», секретарь комиссии;

- Алексеев Г.И., староста д.Большие Шали, член комиссии (по согласованию);

- Иванова Л.А., староста с. Мушерань, член комиссии (по согласованию).

- Утвердить План мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска талых вод на территории муниципального образования «Шалинское сельское поселение» в период половодья 2020 года (приложение № 1).

- Назначить лиц, ответственного за безаварийный пропуск талых вод главного специалиста администрации МО «Шалинское сельское поселение» Савельева В.Н.

- Членам противопаводковой комиссии до начала паводка проверить состояние противопожарных водоемов и наметить мероприятия по их защите от разрушения паводковыми водами.

- Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

| Глава Администрации, председатель КЧС и ОПБ МО «Шалинское сельское поселение» |  | С.Л.Николаев |
| --- | --- | --- |

|  | Приложение № 1 к распоряжению председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации муниципального образования «Шалинское сельское поселение» от 11 марта 2020 года № 3 |
| --- | --- |

## П Л А Н

организационно-технических мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья

на территории Шалинского сельского поселения в 2020 году

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Организационные мероприятия |
|  | Организация работы муниципальной противопаводковой комиссии. | с 11 марта | Глава администрации |
|  | Назначение ответственных за подготовку противопожарных водоемов к пропуску весеннего половодья по каждому гидроузлу. | до 16 марта | Председатель муниципальной противопаводковой комиссии |
|  | Уточнение населенных пунктов, (названия улиц, номера домов), попадающих (подверженных риску попадания) в зоны возможного затопления (подтопления), количество проживающего в них населения с составлением списков граждан, подлежащих возможной эвакуации (временного отселения). Направление информации в Администрацию Моркинского муниципального района. | до 16 марта | Председатель муниципальной противопаводковой комиссии |
|  | Уточнение: порядка оповещения населения при возникновении угрозы затопления (подтопления); порядка представления информации в ЕДДС муниципального образования; путей и порядка эвакуации населения из возможных зон затопления (подтопления), в том числе граждан неспособных самостоятельно эвакуироваться, мест (пунктов) для их временного размещения, а также порядка оказания им необходимой помощи и первоочередного жизнеобеспечения; списков и порядка эвакуации домашних животных из возможных зон затопления (подтопления); мест временного размещения с/х животных, а также порядка обеспечения их жизнедеятельности. | до 16 марта | Председатель муниципальной противопаводковой комиссии |
|  | Обеспечение своевременного информирования населения о запрете выхода на весенний лед. Установка (обновление) знаков безопасности и запрещающих аншлагов. | до 16 марта | Глава администрации |
|  | Уточнение: перечня объектов транспортных магистралей (автомобильных дорог и искусственных сооружений), подверженных затоплению (подтоплению); перечня мостов, на которых необходимо организовать постоянное наблюдение за паводковых вод. | до 16 марта | Председатель муниципальной противопаводковой комиссии |
|  | Определение объема и мест нахождения (складирования) строительных и инертных материалов (лопаты, мешки, мешки с песком, песок, щебень). Определение порядка отпуска и их доставки к местам возможного проведения неотложных аварийно-восстановительных работ (порядок погрузки, транспортирования, разгрузки). | до 16 марта | Председатель муниципальной противопаводковой комиссии |
| II. Практические мероприятия |
|  | Обеспечение готовности противопожарных водоемов к пропуску весеннего паводка. | до 25 марта | Председатель муниципальной противопаводковой комиссии |
|  | Очистка от мусора и древесно-кустарниковой растительности дренажных и водоотводных канав в населенных пунктах, прибрежных полос и водоохранных зон рек и водоемов (особое внимание обратить на состояние зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения). | до 14 марта | Председатель муниципальной противопаводковой комиссии |
|  | Вырубка древесно-кустарниковой растительности в местах возможного образования ледовых заторов. | до 14 марта | Председатель муниципальной противопаводковой комиссии |
|  | Обеспечение готовности систем оповещения и информирования населения. Проведение внеплановых проверок местных систем оповещения. | до 14 марта | Председатель муниципальной противопаводковой комиссии |
|  | Организация выполнения мероприятий по предупреждению загрязнения, засорения водных объектов талыми водами с территорий животноводческих комплексов, складов минеральных удобрений и горючих смазочных материалов. | до 20 марта | Руководители сельхозпредприятий. |
|  | Координация деятельности соответствующих служб по подготовке хозяйственно-питьевых водопроводов и канализационных сооружений к работе в паводковый период. | до 25 марта | Председатель муниципальной противопаводковой комиссии |
| III. Информирование населения |
|  | Проведение информирования населения (сельские сходы, памятки) о предварительном прогнозе прохождения паводка по территории района и мерах по защите населения | до 20 марта | Председатель муниципальной противопаводковой комиссии |
|  | Подготовка и распространение среди жителей традиционно затопляемых (подтопляемых) территорий памяток о порядке действий при угрозе затопления (подтопления). | до 25 марта | Председатели муниципальных противопаводковых комиссий |
|  | Проведение разъяснительной работы и информирование населения (сельские сходы, подворовые обходы) о складывающейся паводковой обстановке, о наличии/отсутствии угрозы затопления (подтопления), порядке действий и принятии мер для снижения ущерба от воздействия паводковых вод в случае подтопления. | март-апрель | Председатели муниципальных противопаводковых комиссий |
| IV. Информационное взаимодействие |
|  | Осуществление информационного обмена между ЕДДС района и Администрацией сельского поселения по номеру 9-12-06 | март-апрель | Администрация сельского поселения |
| V. Контроль выполнения мероприятий |
|  | Информацию о ходе выполнения мероприятий еженедельно по средам, начиная с 1 марта 2020 г. направлять в Администрацию Моркинского муниципального района. | с 11 марта еженедельно по средам | Администрация сельского поселения |

______________